UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

Zawarta w dniu ............................... w Bierutowie, pomiędzy:

Zakładem Gospodarki Komunalnej w Bierutowie z siedzibą przy ul. Zielonej 4a, 56-420 Bierutów, NIP: 911-200-57-34, reprezentowanym przez:

- Zbigniewa Konefała - Dyrektora,

- Elżbietę Boczar - Główną Księgową,

zwanym dalej Inwestorem,

a

...............................................................................................

reprezentowanym przez:

...............................................................................................,

zwanym dalej Wykonawcą

o treści następującej:

§ 1

1. Inwestor powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych przy ul. Spacerowej nr 5 w Bierutowie (na terenie stacji uzdatniania wody) w zakresie:

a) wykonania wiercenia systemem mechanicznym do głębokości 42 m. bez użycia płuczki według projektu geologiczno-technicznego;

b) zabudowy otworu filtrem chromowym typu Johnson DN 250/272, 6,5 bar lub równoważnym według projektu;

c) wykonania obudowy studni DN 180cm x 200cm z armaturą, bez kopcowania według projektu obudowy studni wierconej;

d) dostawy i montażu agregatu pompowego Grundfos SP-95-3;

e) wykonania jednego kompletu analiz mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody.

2. Szczegółowy zakres prac, objętych umową, zawiera dokumentacja techniczna, oraz SIWZ  stanowiące Załączniki do niniejszej Umowy.

3. Prace będą wykonane w następujących etapach:

Etap I: ........................................................

Etap II: .......................................................

Etap III: .......................................................

§ 2

1. Inwestor oświadcza, że:

a) dokumentacja techniczna, w oparciu o którą prowadzone będą roboty budowlane, została zatwierdzona przez organ nadzoru budowlanego,

b) posiada pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych w obiekcie określonym w § 1 ust. 1 Umowy lub tez dokonał zgłoszenia tych robót do właściwego organu nadzoru budowlanego i organ ten nie złożył sprzeciwu.

2. Inwestor przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy.

3. W terminie określonym w ust. 2 Inwestor przekaże Wykonawcy 3 egzemplarze dokumentacji technicznej, o której mowa w § 1 ust. 2, wraz z pozwoleniem lub zgłoszeniem, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. c.

4. Inwestor zobowiązany jest ponadto w szczególności do: uzyskania na swój koszt wszelkich zezwoleń i decyzji administracyjnych, niezbędnych do prawidłowego wykonania robót oraz wskazania przed rozpoczęciem robót, na piśmie, inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

a) odebrania placu budowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2, oraz jego odpowiedniego zabezpieczenia, a także do przystosowania do potrzeb prac budowlanych, objętych niniejszą Umową,

b) doprowadzenia urządzeń infrastruktury komunalnej dla potrzeb budowy,

c) organizacji i realizacji dostaw materiałów budowlanych oraz wyposażenia terenu budowy, w stopniu niezbędnym do prawidłowego i zgodnego z zasadami sztuki budowlanej wykonania niniejszej Umowy,

d) realizacji robót budowlanych zgodnie z ich harmonogramem stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami prawa.

2. Wykonawca w toku wykonywania niniejszej Umowy posłuży się swoimi pracownikami. Wykonawca może też posłużyć się podwykonawcami wskazanymi uprzednio w ofercie. Wykonawca oświadcza, iż przeszkoli pracowników i podwykonawców w zakresie reguł bezpieczeństwa i higieny pracy, koniecznych dla bezpiecznego wykonania niniejszej Umowy.

3. Wykonawca może przy wykonaniu niniejszej Umowy posłużyć się podwykonawcami innymi niż ci, o których mowa w § 3 ust. 2, jedynie po uzyskaniu wyraźnej pisemnej zgody Inwestora.

4. Wykonawca oświadcza, iż kierownikiem robót będzie ................................................ i posiada on stosowne uprawnienia budowlane, konieczne do pełnienia powierzonej mu funkcji.

5. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę i potencjał techniczny niezbędny do wykonania przedmiotu Umowy, jak i doświadczenie w zakresie zabudowy studni filtrami Johnsona. Ponadto, Wykonawca oświadcza, iż przed złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadził wizję lokalną terenu, na którym wykonywany będzie przedmiot niniejszej Umowy.

§ 4

1. Termin rozpoczęcia robót budowlanych Strony ustalają na dzień ............................, a termin ich zakończenia na dzień 22.07.2013 r., przy czym poszczególne etapy powinny się zakończyć:

Etap I do dnia ...............................................

Etap II do dnia ...............................................

Etap III do dnia 22.07.2013 r.

Wykonawca nie odpowiada za opóźnienia w rozpoczęciu prac lub ich zakończeniu, jeśli opóźnienie to wynika z winy Inwestora lub też z siły wyższej, przez którą rozumie się w szczególności: stan wojny, stan wojenny, stan wyjątkowy, bunt, powstanie, rebelię i inne podobne zdarzenia społeczne o charakterze powszechnym; nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne (huragany, powodzie, gradobicia i podobne), o ile ich nasilenie może zagrażać życiu lub zdrowiu człowieka oraz inne, podobne co do charakteru zjawiska.

2. Roboty zostaną wykonane z materiałów zapewnionych przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do wykorzystania jedynie materiałów zgodnych z polskimi normami, posiadających właściwe atesty i certyfikaty: znak bezpieczeństwa, zgodności z Polską Normą, albo też aprobatę techniczną.

3. Po zakończeniu każdego etapu prac, oraz po zakończeniu całości inwestycji, Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Inwestora w formie pisemnej lub faksem na 7 dni przed tym terminem odbioru. Brak udziału Inwestora w odbiorze pomimo skutecznego poinformowania go o jego dacie nie jest przeszkodą do dokonania odbioru bez jego udziału. W takim przypadku uznaje się, iż odbiór dokonany jest bez uwag.

§ 5

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy Inwestor zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ..................................... zł (słownie: ...................................... złotych). W skład ceny wchodzą materiały, łącznie o wartości ............................... zł (słownie: ........................... złotych). Za wykonanie Etapu I prac Wykonawca otrzyma kwotę ............................ zł (słownie: .................................... złotych), zaś za wykonanie Etapu II prac kwotę .................... zł (słownie: ........................................... złotych). Pozostała do zapłaty kwota zostanie przez Inwestora zapłacona po zakończeniu całości procesu inwestycyjnego. Wszystkie w/w ceny zawierają podatek VAT.

2. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będą wystawione przez Wykonawcę faktury VAT, zawierające zestawienie wykonanych prac budowlanych oraz koszty materiałów. Faktury będą wystawiane w terminie 3 dni od każdorazowego odbioru częściowego oraz po dokonaniu odbioru końcowego prac.

3. Zapłata wynagrodzenia następować będzie w terminie 30 dni od dnia przekazania lub przesłania Inwestorowi faktury listem poleconym, na rachunek bankowy Wykonawcy:

nazwa banku: ..............................................., nr rachunku: ....................................................

4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Inwestora.

5. Wykonawca oświadcza, iż jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP ....................................... i upoważnia Inwestora do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu.

§ 6

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca będący w zwłoce zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Inwestora kary umownej w wysokości 1% wartości wynagrodzenia za całość robót, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki. Za nienależyte wykonanie prac Strony rozumieją w szczególności: nieprzystąpienie do wykonywania prac w terminie określonym w harmonogramie prac o którym mowa w § 4, niezabezpieczenie robót w sposób zgodny z regułami bhp, niewykorzystywanie w czasie prac materiałów zgodnych z polskimi normami, posiadających właściwe atesty i certyfikaty bezpieczeństwa.

2. W przypadku, gdy nienależyte wykonanie Umowy dotyczyć będzie Inwestora, Wykonawcy należą się odsetki umowne w wysokości 0,05%, wartości wynagrodzenia za całość robót, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki. Za przypadek taki uznaje się w szczególności nieuzyskanie niezbędnych zezwoleń i decyzji administracyjnych w terminach umożliwiających Wykonawcy terminowe wykonanie robót.

3. W sytuacji, gdy kara umowna, przewidziana w ust. 1 i ust. 2 nie pokrywa szkody, Inwestorowi oraz Wykonawcy przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 7

1. Umowa zawarta zostaje na czas określony do dnia zakończenia realizacji przedmiotu Umowy.

2. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę pisemnie, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, jedynie z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uważa się:

a) po stronie Wykonawcy:

- co najmniej 14-dniowe opóźnienie z rozpoczęciem lub zakończeniem robót, w tym także etapów robót, o ile opóźnienie to nie wynika z winy Inwestora lub z siły wyższej,

- wszczęcie w stosunku do Wykonawcy postępowania upadłościowego lub naprawczego albo ogłoszenie jego upadłości lub rozpoczęcie jego likwidacji,

- powzięcie przez Inwestora wiarygodnej i uzasadnionej informacji o tym, iż stan majątkowy Wykonawcy lub inna przyczyna, nie gwarantuje należytego wykonania przez niego przedmiotu Umowy;

b) po stronie Inwestora:

- co najmniej 14-dniowe opóźnienie w zapłacie którejkolwiek z faktur VAT,

- wszczęcie w stosunku do Inwestora postępowania upadłościowego lub naprawczego albo ogłoszenie jego upadłości lub rozpoczęcie jego likwidacji,

- powzięcie przez Wykonawcę wiarygodnej i uzasadnionej informacji o tym, iż stan finansowy Inwestora nie gwarantuje posiadania przez niego środków na zapłatę umówionego wynagrodzenia.

3. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Inwestorowi karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia za całość robót, o którym mowa w § 5 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność.

4. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Wykonawcę, Inwestor zobowiązany jest do dokonania zapłaty za wykonane do dnia wypowiedzenia Umowy roboty według stanu ich zaawansowania na ten dzień bez dodatkowych wezwań oraz dokonania odbioru placu budowy w terminie 3 dni roboczych od dnia wypowiedzenia Umowy.

5. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Inwestora, Inwestor zobowiązany jest do dokonania zapłaty za wykonane do dnia wypowiedzenia Umowy roboty według stanu ich zaawansowania na ten dzień bez dodatkowych wezwań, Wykonawca zaś jest zobowiązany do zdania placu budowy w terminie 3 dni roboczych od dnia wypowiedzenia Umowy, po uprzednim uprzątnięciu i usunięciu wszelkich materiałów, urządzeń, instalacji koniecznych dla procesu budowlanego oraz maszyn.

§ 8

1. Zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Wszelkie wezwania i oświadczenia (w szczególności protokół odbioru robót), wymagają dla wywołania skutku prawnego formy pisemnej. Wezwania o oświadczenia kierowane do drugiej Strony powinny być nadane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adres wskazany w nagłówku Umowy. Niepodjęcie przez adresata przesyłki poleconej, niezależnie od przyczyny, uważa się za doręczenie skuteczne.

3. Strony postanawiają, iż wszelkie ewentualne spory, mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, w pierwszej kolejności będą przez nie rozwiązywane polubownie, w drodze negocjacji.

4. W przypadku nieskuteczności negocjacji wszelkie ewentualne spory, mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Inwestora.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy.

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Inwestor                                                      Wykonawca