# Załącznik Nr 8 do SIWZ 			ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

#### UMOWA NR ………………………

W dniu  ……..2009 r. w Bierutowie, między Miastem i Gminą Bierutów z siedzibą w Bierutowie ul. Moniuszki 12, 56–420 Bierutów zwaną dalej "Zamawiającym" reprezentowanym przez:

- Burmistrza Miasta i Gminy Bierutów – Władysława Bogusława Kobiałkę

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Bierutów – Marii Grelak

a

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

zwanym w treści umowy „Wykonawcą” , reprezentowanym przez :

……………………………………….

została zawarta umowa o następującej treści:

I. Przedmiot umowy

§ 1

- Na podstawie postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego                     w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.),  Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na warunkach określonych w niniejszej umowie zadanie pn.: Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie.

- Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa wykonana przez:

PROJEKTOWANIE BUDOWLANE – MGR INŻ. WOJCIECH ŚWITOŃ,

ul. 11-listopada 18/3, 56-400 Oleśnica.

II. Wynagrodzenie, zasady rozliczenia i płatności

§ 2

- Za wykonanie robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe brutto …………. zł (słownie: ………………………… zł),  w tym podatek VAT 22% w kwocie ………….. zł.

- Przyjęta w wyniku przetargu cena jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie może być zmieniona.

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy wynikające ze specyfikacji technicznej, jak również nie ujęte w specyfikacji technicznej, a niezbędne do wykonania zadania, takie, jak: roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza, remontów, itp. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz harmonogram realizacji robót.

- Wynagrodzenie za roboty płatne będzie przelewem z rachunku Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy O/Bierutów nr 61 9584 1018 2002 0200 4053 0002 w terminie  14  dni od daty doręczenia faktury wystawionej na Urząd Miasta i Gminy Bierutów ul. Moniuszki 12, 56–420 Bierutów NIP 911-11-90-020 REGON 528623, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Podstawę wystawienia faktury stanowi protokół odbioru robót, sporządzony przez strony.

- Faktura końcowa może być wystawiona po odbiorze końcowym dopuszczającym przedmiot  zamówienia do użytkowania i przedłożeniu dokumentu gwarancyjnego, o którym mowa w  § 8 ust. 1. Zamawiający dopuszcza wystawienie 1 faktury przejściowej po wykonaniu całego zakresu rzeczowego sieci kanalizacyjnej, do kwoty nie wyższej niż 65 % wynagrodzenia, na podstawie protokołu częściowego odbioru robót.

- Do faktury Wykonawca dołącza protokół odbioru robót wraz z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie  dla wbudowanych materiałów oraz dokument gwarancyjny, o którym mowa w ust. 6.

III. Nadzór nad wykonywanymi robotami

§ 3

- Zamawiający powołuje: inspektora nadzoru w osobie Roberta Kropielnickiego

- Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową, projektem technicznym i przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy oraz kierowników robót w wymaganych zakresach z odpowiadającymi uprawnieniami, posiadających prawo wykonywania powierzonych im funkcji .

- Prawa i obowiązki kierownika robót określa ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 ze zmianami).

- Koordynatorem zobowiązań umownych z ramienia Zamawiającego jest Robert Kropielnicki – p.o. kierownika Referatu Infrastruktury i Rozwoju Miasta i Gminy Bierutów.

IV. Obowiązki stron

§ 4

- Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do:

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną,

- przedstawienia Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy planu bezpieczeństwa   i ochrony zdrowia oraz harmonogramu realizacji robót,

- uzyskania wszelkich danych i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, za wyjątkiem wymienionych w ust. 2,

- stosowania wyłącznie materiałów odpowiadających wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia                 16  kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881) i przepisami wykonawczymi do ustawy,

- konsultowania na bieżąco robót budowlanych z Zamawiającym,

- niezwłocznego sygnalizowania Zamawiającemu zaistnienia istotnych problemów, których Wykonawca, mimo dołożenia należytej staranności nie będzie w stanie rozwiązać we własnym zakresie,

- przejęcia protokolarnie terenu na czas trwania umowy,

- uporządkowania terenu robót po ich zakończeniu i przekazania go protokółem zdawczo - odbiorczym Zamawiającemu w dacie odbioru końcowego robót,

- wykonania zadania z dołożeniem należytej staranności,

- ochrony mienia, zabezpieczenia przeciwpożarowego, przestrzegania przepisów BHP, utrzymania ogólnego porządku na terenie,

- oznakowania i zabezpieczenia robót zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

- przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej przebudowy, w skład której powinny wejść następujące dokumenty:

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- wymagane dokumenty, protokóły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań,

- dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie dla wbudowanych materiałów,

- dokumentacja powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi       w trakcie przebudowy, potwierdzonymi przez kierownika robót i projektanta,

- oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania przedmiotu umowy z projektem budowlanym i warunkami zgłoszenia robót budowlanych oraz przepisami. W razie zmian w zatwierdzonym projekcie lub odstępstw od warunków zgłoszenia robót budowlanych, oświadczenie powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, z załączeniem rysunków zamiennych i opisem zmian,

- protokoły badań i sprawdzeń,

- rozliczenie końcowe budowy, z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości.

- Zamawiający w szczególności zobowiązany jest do:

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad przebiegiem prac przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane,

- przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej w jednym egzemplarzu w terminie do siedmiu dni od zawarcia umowy,

- przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do siedmiu dni od daty zawarcia umowy,

- dokonania odbiorów częściowych i końcowych w terminach określonych w § 5 ust . 1.

V. Terminy realizacji zadania

§ 5

- Wszystkie roboty i odbiory wynikające z niniejszej umowy i dokumentów stanowiących  jej załączniki Wykonawca wykona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 sierpnia 2009 r.

- Za rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy strony przyjmują datę przekazania placu budowy.

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie odbiorów częściowych  i odbioru końcowego. Wniosek dla swej ważności musi posiadać akceptacje inspektora nadzoru dopuszczającą przedmiot umowy do odbioru.

- Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentacje powykonawczą, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 12.

- Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń co do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej (kompletny operat kolaudacyjny) w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy datę odbioru końcowego robót.

- W przypadku gdy Wykonawca:

  - złoży z wnioskiem o dokonanie odbioru niekompletną lub wadliwą dokumentację powykonawczą,

  - nie wykonał całości robót objętych wnioskiem o dokonanie odbioru,

Zamawiający zwraca Wykonawcy wniosek o dokonanie odbioru, wraz z pisemnym uzasadnieniem faktycznym zwrotu.

- Po sprawdzeniu kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej Zamawiający zwołuje komisję odbiorową:

1) odbiór częściowy powinien nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku o dokonanie odbioru,

2) odbiór końcowy powinien nastąpić nie później niż w ciągu 21 dni od daty złożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku o dokonanie odbioru.

- W przypadku zwrotu wniosku o dokonanie odbioru, o którym mowa w ust. 6, terminy,              o których mowa w ust. 7 nie mają zastosowania.

VI. Zasady realizacji robót

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych .

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania  w budownictwie określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz wymaganiom projektu.

- Na każde żądanie inspektora nadzoru bądź zamawiającego, wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca wykona niezbędne próby, badania zagęszczenia i nośności gruntu, oraz skompletuje atesty i inne dokumenty niezbędne do odbioru końcowego obiektu. Koszt ich wykonania jest ujęty w  wartości  ryczałtowej określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umów ubezpieczeniowych z tytułu odpowiedzialności cywilnej dla szkód, które mogą zaistnieć w związku z realizacją umowy, na kwotę:

  - odpowiedzialność kontraktowa, suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 20% wartości robót będących przedmiotem umowy pomniejszona o kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesioną przez Wykonawcę,

  - odpowiedzialność deliktowa, suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 200.000,00 zł.

- Zamawiający dopuszcza umowy ubezpieczenia, które zawarł Wykonawca z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, jeśli swoim zakresem i sumami ubezpieczenia odpowiadają wymaganiom określonym w ust. 1.

- Umowy ubezpieczeniowe, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2 powinny zostać zawarte przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania placu budowy.

- W przypadku nie przedłożenia Zamawiającemu umów, o których mowa w ust. 1, w terminie określonym w ust. 3 Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zawarcia w jego imieniu stosownych umów ubezpieczeniowych.

- Koszt umowy ubezpieczeniowej zawartej w trybie określonym w ust. 4 ponosi Wykonawca. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia poniesionych kosztów zawarcia umów ubezpieczenia z należnego mu wynagrodzenia.

VII. Gwarancja i rękojmia za wady

§ 8

- Wykonawca na wykonany zakres robót udziela 36-miesięcznej rękojmi i gwarancji - wręczając w dniu odbioru końcowego, dokument gwarancyjny sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do umowy – licząc od dnia odbioru końcowego zamówienia.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie powyższego terminu, jeżeli przed jej upływem zawiadomił Wykonawcę o wadzie.

- W razie stwierdzenia wad Zamawiający może :

- jeżeli wady nadają się do usunięcia:

  - żądać usunięcia wad wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

  - obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy odpowiednio                       do utraconej wartości - użytkowej  estetycznej i technicznej,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:

  - w przypadku gdy nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie               z jego przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio           do utraconej wartości użytkowej estetycznej i technicznej,

  - w przypadku gdy uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem:

- odstąpić od umowy, zawiadamiając o tym odpowiednie organy nadzoru i inspekcji,

- żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawy szkody wynikłej z opóźnienia.

- wykryciu wad Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie.

- W okresie gwarancji Wykonawca usunie usterkę lub uszkodzenie na własny koszt w terminie do 7 dni, po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego powiadomienia.

- Jeżeli, Wykonawca nie usunie usterki, uszkodzenia lub wady w wymaganym terminie, Zamawiający może usunąć wadę we własnym zakresie lub za pomocą osób trzecich na ryzyko i koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostaną pokryte z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca nie może odmówić w okresie gwarancji usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Okres gwarancji na elementy naprawione będzie się rozpoczynał ponownie od dnia zakończenia naprawy.

- W okresie 14 dni przed upływem okresu gwarancji, Zamawiający dokonuje z udziałem Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego.

- Zamawiający pisemnie powiadamia Wykonawcę o terminie odbioru pogwarancyjnego. Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w procedurze odbioru pogwarancyjnego. Nieobecność Wykonawcy podczas odbioru pogwarancyjnego upoważnia Zamawiającego do dokonania jednostronnego odbioru. Ustalenia dokonane przez Zamawiającego podczas jednostronnego odbioru są wiążące dla Wykonawcy.

- Zamawiający sporządza protokół odbioru pogwarancyjnego, który podpisują strony umowy.

- Protokół sporządzony podczas odbioru pogwarancyjnego stanowi podstawę do zwrotu Wykonawcy kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostałej na okres gwarancji i rękojmi.

VIII. Kary umowne

§ 9

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

  - za każdy dzień zwłoki w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto,

  - za każdy dzień zwłoki w przekazaniu dokumentacji projektowej w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto,

  - za każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu odbioru częściowego elementu zamówienia dłużej niż 14 dni od daty wpływu do Zamawiającego pisemnego powiadomienia o zakończeniu etapu robót i zgłoszenia do odbioru w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto należnego za element podlegający odbiorowi,

  - za każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu odbioru ostatecznego zamówienia dłużej niż 21 dni od daty wpływu do Zamawiającego pisemnego powiadomienia o zakończeniu robót i zgłoszenia do odbioru w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za każdy dzień zwłoki w oddaniu robót objętych kontraktem w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto,

2) za każdy dzień zwłoki w terminie usunięcia wad w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto,

3) za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia               w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto,

4) za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu harmonogramu realizacji robót w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto,

5) w przypadku odstąpienia przez wykonawcę od realizacji zawartej umowy w wysokości 30% wartości umowy,

6) w przypadku odstąpienia od umowy przez zamawiającego z wyłącznej winy wykonawcy, wykonawca zapłaci zamawiającemu odszkodowanie w wysokości 30 % ceny umownej brutto.

- Łączna wartość należnych zamawiającemu kar umownych nie może przekroczyć 50% wartości ryczałtowej brutto umowy.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia należnych kar z przysługującego  mu wynagrodzenia.

- Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

IX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 10

- Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  w dniu zawarcia umowy, w kwocie stanowiącej 10% wynagrodzenia brutto za wykonanie całego przedmiotu umowy.

- Zabezpieczenie zostało wniesione w formie: ………………………………….

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Oleśnica O/Bierutów konto nr 07 9584 1018 2002 0200 4053 0004.

- Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku Bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy, w następujący sposób:

  - 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonanie,

  - 30 % wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie terminu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz:

- Gwarancja / poręczenie na kwotę ……….. zł (równa 100% sumy zabezpieczenia), będąca gwarancją / poręczeniem zgodnego z umową wykonania prac ważna będzie od dnia zawarcia umowy do dnia sporządzenia protokołu odbioru,

- Gwarancja / poręczenie na  kwotę …………….. zł (równa 30% sumy zabezpieczenia), będąca gwarancją / poręczeniem usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości będzie ważna od dnia odbioru robót przez okres 36 miesięcy.

- W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie lub jego część niezbędna do pokrycia kosztów usunięcia wad wraz z odsetkami będzie wykorzystana przez Zamawiającego do zgodnego z umową wykonania prac lub do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, na co Wykonawca wyraża zgodę.

X. Zamówienia dodatkowe

§ 11

- W przypadku, gdy w toku wykonywania prac zajdzie konieczność wykonania prac dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym (określonym w § 1 umowy), których wartość nie przekroczy łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, a których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, to Zamawiający udzieli Wykonawcy dodatkowego zamówienia, jeżeli:

  - z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów,

  - wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

- Wykonawca zobowiązany będzie wykonać te prace na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone w trybie z wolnej ręki po cenach określonych w ofercie.

XI. Zmiana postanowień i możność odstąpienia od umowy

§ 12

- Zmiana postanowień zawartej umowy i jej załączników może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie z zastrzeżeniem ust. 2.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

- Zmiana umowy dokonana z naruszeniem pkt 2  jest nieważna.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

XII. Postanowienia końcowe

§ 13

Integralną częścią niniejszej umowy są:

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- Oferta wykonawcy.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zmianami).

§ 15

Wszelkie spory wynikłe lub powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygnąć w drodze negocjacji, a w wypadku nie osiągnięcia porozumienia poddane zostaną rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Umowę i załączniki sporządzono w 4 egzemplarzach, z przeznaczeniem: 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 2 dla Wykonawcy.

Zamawiający:                                                                   		Wykonawca

Załącznik do umowy

DOKUMENT GWARANCYJNY

Dokument gwarancyjny do UMOWY NR ……………….. z dnia ……………………zwanej dalej „Umową" dotyczący realizacji zadania inwestycyjnego:

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie,

wystawiony w dniu ………………………..

przez……………………………………………………………………………………………………………………………………..

zwanego dalej Gwarantem:

- Gwarant zgodnie z Umową udziela Miastu I Gminie Bierutów, z siedzibą: ul. Moniuszki 12, 56-420 Bierutów, zwanej dalej Zamawiającym gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust 1,2 i 3 na okres 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót tj. od dnia ....................do dnia ............................

- Gwarancja obejmuje również materiały użyte do realizacji przedmiotu Umowy.

- W okresie gwarancji Gwarant zobowiązuję się do bezpłatnego usunięcia wad przedmiotu umowy w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Potwierdzeniem usuniętej wady będzie protokolarne skwitowanie przez Zamawiającego usuniętych wad.

- W przypadku zwłoki Gwaranta w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego, stwierdzonych okresie gwarancji, Gwarant upoważnia Zamawiającego do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi według wyboru Zamawiającego, na koszt Gwaranta.

- W razie stwierdzenia istnienia wad nienadających się do usunięcia Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi za wady fizyczne.

- Dokument Gwarancyjny został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Bierutów, dnia ………………………..

……………………………………

(Podpis i pieczęć Gwaranta Wykonawcy)