# ISTOTNE POSTANOWIENIE UMOWY

projekt

UMOWA NR 342/…../09

Zawarta w dniu __......2009 roku w Bierutowie, pomiędzy Miastem i Gminą Bierutów z siedzibą przy ul. Moniuszki 12, REGON 931934756, NIP 911-17-77-417,

reprezentowaną przez:

Władysława Bogusława Kobiałkę – Burmistrza Bierutowa

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Bierutów – Marii Grelak

dalej zwaną Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………………………zarejestrowanym 
w ……………………………………………………..………………………. ,

KRS ……………………………………

NIP ……………………………………..

reprezentowanym przez: ………………………………………… zwanym dalej Wykonawcą.

Przedmiot umowy

§ 1

- W wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych                  (Dz. U. z 2007 r., nr 223 poz. 1655 ze zm.), Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej na budowę zbiornika małej retencji na rzece Widawie w Bierutowie, zgodnie ze złożoną ofertą i SIWZ stanowiące integralną część umowy.

- Zakres zamówienia:

- Sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z przedmiarem robót                         i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,

- Opracowanie kosztorysu inwestorskiego,

- Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń – pozwolenie wodno-prawne, decyzja środowiskowa,

- Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

- Projekt musi być zgodny z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie o kompletności stanowią integralną część dokumentacji projektowej.

- Wykonawca zobowiązany jest sporządzić dokumentację w następujących ilościach:

- projekt budowlany  – 5 egz.+ 1 egz. CD,(*.doc, *.pdf.);

- projekt wykonawczy – 6 egz. + 1 egz. CD, (*.doc, *.pdf.);

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót – 4 egz.+ 1 egz. CD, (*.doc, *.pdf.);

- przedmiar robót – 2 egz.+ 1 egz. CD, (*.pdf, *.ath);

- kosztorys inwestorski – 2 egz.+ 1 egz. CD (*.pdf, *.ath).

Terminy realizacji zadania

§ 2

Termin wykonania całości zadania ustala się na dzień 31sierpnia 2010 roku, w tym:

- uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego – do końca 2009 roku,

- wstępna koncepcja projektu budowlanego uzgodniona z Zamawiającym – kwiecień 2010 r.,

- przygotowanie  makiety – czerwiec 2010 r.,

- uzyskanie pozwolenia na budowę – sierpień 2010 r.

Wynagrodzenie, zasady rozliczenia i płatności

§ 3

- Za wykonanie robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe brutto …………. zł (słownie: ………………………… zł),  w tym podatek VAT 22% w kwocie ………….. zł.

- Przyjęta w wyniku przetargu cena jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie może być zmieniona.

- Podstawą do wystawienia faktury za wykonane prace projektowe będą protokoły zdawczo-odbiorcze przygotowane przez Wykonawcę, zawierające datę oraz rodzaj i ilość przekazanych egzemplarzy, podpisane przez obie Strony umowy w terminie 7 dni roboczych po przekazaniu dokumentacji projektowej dla Zamawiającego.

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem z rachunku Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy O/Bierutów nr 61 9584 1018 2002 0200 4053 0002 w terminie  14 dni od daty doręczenia faktury wystawionej na Urząd Miejski w Bierutowie,                           ul. Moniuszki 12, 56–420 Bierutów NIP 911-11-90-020 REGON 528623, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Zamawiający dopuszcza wystawienie faktur częściowych po zakończeniu każdego z etapów, przy czym wartość faktury końcowej nie może być mniejsza niż 40% wartości zamówienia.

- Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie protokół częściowy zgodnie z § 3 ust. 3 umowy.

Odbiory przedmiotu zamówienia

§ 4

- Ustala się, że miejscem odbioru wykonanego przedmiotu umowy jest siedziba Urzędu Miejskiego w Bierutowie.

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez przedstawicieli określonych                 w §10.

- Prace projektowe stanowiące przedmiot obioru powinny być zaopatrzone w wykaz      opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż przedmiotowe opracowanie jest wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz kompletne                       z  punktu widzenia celu któremu ma służyć.

Obowiązki Wykonawcy

§ 5

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego dokumentacji projektowej opisanej w § 1 ust. 2 i 3: Sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego wraz                                 z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót; Opracowanie kosztorysu inwestorskiego; Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień                      i pozwoleń – pozwolenie wodno-prawne, decyzja środowiskowa; Uzyskanie map niezbędnych do wykonania zadania (poglądowych i do celów projektowych); Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę; Projekt musi być zgodny z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć; Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie o kompletności stanowią integralną część dokumentacji projektowej.

Wykonawca zobowiązany jest sporządzić dokumentację w następujących ilościach:

- projekt budowlano  – 5 egz.+ 1 egz. CD,(*.doc, *.pdf.);

- projekt wykonawczy – 6 egz. + 1 egz. CD, (*.doc, *.pdf.);

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót – 4 egz.+ 1 egz. CD, (*.doc, *.pdf.);

- przedmiar robót – 2 egz.+ 1 egz. CD, (*.pdf, *.ath);

- kosztorys inwestorski – 2 egz.+ 1 egz. CD (*.pdf, *.ath).

- Dołączenie do dokumentacji oświadczenia, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą techniczną,

- Uzyskanie wszelkich uzgodnień, materiałów i badań niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

§ 6

Wykonawca wykona dokumentację zgodnie z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1133),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),

- innymi obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz sztuką i zasadami wiedzy technicznej.

Gwarancja i rękojmia za wady

§ 7

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy 2 lata gwarancji. Okres rękojmi równa się okresowi gwarancji i wynosi 2 lata. Okres rękojmi i gwarancji liczony jest od daty przekazania przedmiotowej dokumentacji określonej w § 1.

- Gwarancja jakości obowiązywać będzie do upływu terminu rękojmi za wady obiektów                                i urządzeń, wykonanych na podstawie dokumentacji, stanowiącej przedmiot niniejszej Umowy.

- Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wad dokumentacji projektowej w terminie do 7 dni od daty otrzymania powiadomienia od Zamawiającego o tychże wadach. Termin ten może ulec przedłużeniu w szczególnych przypadkach – za zgodą Zamawiającego.

Prawa autorskie

§ 8

- Zamawiający zobowiązuje się do honorowania praw autorskich opracowania określonego              w § 1 niniejszej umowy, które nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową                    i zostają przeniesione na Zamawiającego w celu jednorazowego wykorzystania:

- do realizacji inwestycji na podstawie projektu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy,

- do publikacji dokumentacji na stronach internetowych w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane i wyłonienie Wykonawcy robót,

- jako element wniosków o dofinansowanie ze środków budżetowych lub funduszy Unii Europejskiej,

- do wykorzystania innego niż wymienione powyżej, lecz niezbędnego i związanego                       z rozpoczęciem, przeprowadzeniem i zakończeniem inwestycji.

- W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją przekazuje na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do opracowania – bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne pozostają własnością projektantów – autorów dokumentacji projektowej.

Kary umowne

§ 9

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

  - za każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu odbioru częściowego elementu zamówienia dłużej niż 14 dni od daty wpływu do Zamawiającego pisemnego powiadomienia o zakończeniu etapu pracy i zgłoszenia do odbioru w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto należnego za element podlegający odbiorowi,

  - za każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu odbioru ostatecznego zamówienia dłużej niż 21 dni od daty wpływu do Zamawiającego pisemnego powiadomienia o zakończeniu pracy                 i zgłoszenia do odbioru w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia objętego kontraktem w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto,

- za każdy dzień zwłoki w terminie usunięcia wad w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto,

- w przypadku odstąpienia przez wykonawcę od realizacji zawartej umowy w wysokości 30% wartości umowy,

- w przypadku odstąpienia od umowy przez zamawiającego z wyłącznej winy wykonawcy, wykonawca zapłaci zamawiającemu odszkodowanie w wysokości 30 % ceny umownej brutto.

- Łączna wartość należnych zamawiającemu kar umownych nie może przekroczyć 50% wartości ryczałtowej brutto umowy.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia należnych kar z przysługującego  mu wynagrodzenia.

- Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

Nadzór nad realizacją zadania

§10

- Do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy ze strony Wykonawcy wyznacza się ............................................................................................................ .

- Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznacza się Roberta Kropielnickiego.

Nadzór autorski

§ 11

- W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do:

- czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową;

- uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót;

- udziału w naradach technicznych. Przyjmuje się, że liczba pobytów projektanta(ów) na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru, a w wyjątkowych sytuacjach – przez Wykonawcę robót budowlanych, wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy;

- udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji;

- współudziału w wykonaniu przez Wykonawcę robót budowlanych, dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji.

- Nadzór autorski obowiązuje do momentu dopuszczenia zbiornika do użytkowania.

Zamówienia dodatkowe

§ 12

- W przypadku, gdy w toku wykonywania prac zajdzie konieczność wykonania prac dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym (określonym w § 1 umowy), których wartość nie przekroczy łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, a których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, to Zamawiający udzieli Wykonawcy dodatkowego zamówienia, jeżeli:

  - z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów,

  - wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

- Wykonawca zobowiązany będzie wykonać te prace na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone w trybie z wolnej ręki po cenach określonych w ofercie.

Zmiana postanowień i możność odstąpienia od umowy

§ 13

- Zmiana postanowień zawartej umowy i jej załączników może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie z zastrzeżeniem ust. 2.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

- Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 2  jest nieważna.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości                 o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

Postanowienia końcowe

§ 14

Integralną częścią niniejszej umowy są:

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- Oferta Wykonawcy.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zmianami).

§ 16

Wszelkie spory wynikłe lub powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygnąć w drodze negocjacji, a w wypadku nie osiągnięcia porozumienia poddane zostaną rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Niniejsza umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA