Załącznik Nr 6 do SIWZ

Nr sprawy: 1/MAB/2014

UMOWA Nr ……………………..

zawarta w dniu  …………….. 2014 r.   w Biskupinie pomiędzy:

Muzeum Archeologicznym w Biskupinie

- Wiesław Zajączkowski 		- Dyrektor

- Anna Krygier			- Główny księgowy

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,

a

………………………………………………………………………………………….

z siedzibą  …………………………,  reprezentowanym przez:

- ………………………………………….

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,

w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający powierza Wykonawcy do wykonania zadanie pn.: „Budowa wiaty zaplecza technicznego w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie – kolejny etap robót”

na warunkach określonych w:

## -        opisie technicznym,

## -        specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2.   Opis techniczny, specyfikacje, o których mowa w ust. 1 stanowią integralną część umowy.

3.   W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotowego zamówienia strony zobowiązują się działać niezwłocznie przestrzegając obowiązujących przepisów i ustalonych zwyczajów.

§ 2

Na przedmiot umowy określony w § 1 składa się zakres rzeczowy robót wynikający z dokumentacji projektowo-przedmiarowej oraz konieczności spełnienia warunków niniejszej umowy.

§3

Strony ustalają, że Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do dnia 10 października 2014 r.

§ 4

Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, zawierający istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz, że są one wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, a nadto stanowi jej integralną część.

§ 5

1.   Zamawiający powołuje uprawnionego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie inspektora nadzoru w osobie Andrzeja Nowaka, legitymującego się upr. Bud.  1350/75/Bg – specjalności architektonicznej i konstrukcyjno- inżynieryjnej,

2.   Inspektor  nadzoru działa w granicach umocowania nadanego mu niniejszą umową.

3.   Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ……………., legitymującego się upr. ………………………. w specjalności ………………… oraz kierowników robót, których tożsamość została ustalona w odpowiednim załączniku do oferty.

§ 6

1.   Wykonawca wykona a po zakończeniu robót zdemontuje zaplecze budowy jak również będzie ponosił koszty utrzymania oraz konserwacji wszelkich urządzeń i obiektów tymczasowych, dróg dojazdowych i montażowych, na zorganizowanym przez siebie placu budowy.

2.   Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt ogrodzenie i zabezpieczenie budowy, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

3.   W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz we właściwym porządku.

4.   Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane, oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

5.   Wykonawca, w razie wytworzenia odpadów, jest zobowiązany do postępowania określonego przepisami ustawy z dnia 14 stycznia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.).

6.   Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

§ 7

1.   Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych, z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej.

2.   Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

1)   roboty, obiekty budowlane, urządzenia, oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót - od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych,

2)   odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

3.   Ubezpieczenie będzie obejmowało roboty – do wartości, nie mniejszej aniżeli wartość  wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 10 umowy.

§ 8

1.   Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

2.   Materiały i urządzenia, o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art.10 - ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, co do jakości.

3.   Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

4.   Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego odnośnie jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy.

5.   Badania, o których mowa w ust. 4 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

6.   Jeżeli Zamawiający zażąda badań dodatkowych, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.

7.   Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 9

1.   Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi pełen zakres rzeczowy robót.

§ 10

1.   Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybraną ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie ryczałtowe, będące sumą wynagrodzeń za poszczególne elementy robót.

2.   Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą brutto (łącznie z podatkiem VAT) – ……………zł  słownie: ………………………………………………………… w tym: podatek  VAT – ………zł,  słownie: …………………………………………………

wartość netto – ……………zł,  słownie:  ………………………………………………..

3.   Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstanie konieczność zaniechania wykonania robót lub konieczność wykonania robót zamiennych to Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, obowiązany jest zaniechać wykonania określonych robót oraz zaniechać wykonania robót zamiennych - w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym tak pod względem rzeczowym jak i finansowym.

4.   W związku z prawem Zamawiającego do zaniechania określonych robót, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze.

§ 11

1.   Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne,

2.   Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1)   Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne przez potrącenie bezpośrednio z wynagrodzenia lub poprzez osobną zapłatę, według wyboru Zamawiającego:

a)   za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

b)   za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

c)   za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto.

2)   Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy spowodowanych wyłącznie działaniem umyślnym (czyli z winy umyślnej) Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto,

3. Strony zastrzegają  sobie  prawo do  odszkodowania  uzupełniającego, przenoszącego  wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 12

1.   Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

2.   Wykonawca (Kierownik budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem w dziennik budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

3.   Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę .

4.   Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu       usunięcia wad,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a)   jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b)   jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

5.   Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności:

1)   oznaczenie miejsca sporządzenia protokółu,

2)   datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,

3)   oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej czynności,

4)   wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych Zamawiającemu przy odbiorze,

5)   wynik dokonanego sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających odbiorowi, a w szczególności zgodności ich wykonania z umową, zasadami wiedzy technicznej przepisami techniczno-budowlanymi,

6)  wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie mających charakteru wad istotnych,

7)   decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia oddawanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy, co do terminu usunięcia ujawnionych wad, co do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, które Zamawiający uznał jako nie nadające się do usunięcia lub co do powtórnego wykonania robót,

8)   oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,

9)   podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących.

6.   Ujawnienie wady lub drobnej usterki przy odbiorze uzgodnionego przedmiotu umowy wstrzymuje podpisanie protokółu odbioru końcowego.

7.   Podpisanie protokołu jak wyżej wstrzymuje również konieczność wykonania wszelkich robót/prac nie mających charakteru ani wady ani też usterki jednak koniecznych do wykonania na skutek zaleceń Komisji Odbiorowej, zdaniem której niewykonanie zaleconych robót/prac stanowi usterkę nie w rozumieniu niewielkiej wady, niedociągnięcia w trakcie wykonywania robót budowlanych lecz usterkę jako brak (niewykonanie) utrudniający lub uniemożliwiający prawidłowe lub skuteczne użytkowanie przedmiotu umowy w całości lub w części.

8.   W związku z ust. 7 Wykonawca obowiązany jest wykonać zalecenia, o których mowa wyżej oraz dokonać stosownych uzgodnień z Zamawiającym.

9.   Protokół odbioru końcowego podpisany przez strony Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru - dzień ten stanowi datę odbioru i wykonania przedmiotu umowy.

10. Wykonawca jest zobowiązany przekazać podwykonawcy w ciągu 3 dni od daty dokonania odbioru, wyciąg z protokółu w zakresie dotyczącym ustaleń odnoszących się do podwykonawcy.

11.  Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

12.  Zamawiający może podjąć decyzje o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 13

1.   Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 5 lat licząc od daty odbioru końcowego ustalonej w protokóle odbioru końcowego robót będących przedmiotem niniejszej umowy.

3.   Zamawiający lub prawomocny użytkownik przedmiotu umowy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wydanego przedmiotu umowy (podczas jego eksploatacji) w okresie rękojmi obowiązany jest do przedłożenia stosownej reklamacji najpóźniej w ciągu 30 dni od daty ujawnienia się wady.

4.    Wykonawca powinien udzielić odpowiedzi pisemnej na przedłożoną reklamację:

1)    niezwłocznie jeżeli skutki ujawnionej wady zagrażają bezpieczeństwu życia, zdrowia, mienia,

2)   w innych przypadkach w ciągu 7 dni,

5.   Po bezskutecznym upływie terminów jak wyżej reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

§ 14

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy będzie się odbywało fakturami przejściowymi, wystawionymi za okresy nie dłuższe niż miesięczne i dotyczące robót wykonanych w tym okresie.

2. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktur stanowić będą podpisane przez Zamawiającego protokóły:

1)   w zakresie faktur przejściowych (częściowych) - protokóły stanu i wartości robót w okresie rozliczeniowym,

2)   w zakresie faktury końcowej - protokół odbioru końcowego robót.

3.  Wykonawca będzie wystawiał faktury na Zamawiającego.

4.  Faktury będą dostarczane Zamawiającemu.

5. Zamawiający opłaci faktury częściowe i końcową w terminie 14 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu wraz z dokumentami rozliczeniowymi – na rachunek bankowy Wykonawcy  ……………………………………………………………………………..

6.   Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

7.   Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nie uregulowanie lub uregulowanie z opóźnieniem przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy.

§ 15

Faktury przejściowe Wykonawcy będą wystawiane w terminie 7 dni od daty podpisania protokółu stanu i wartości robót w miesiącu rozliczeniowym a faktura końcowa w terminie 14 dni od daty podpisania protokółu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 16

Strony postanawiają, że termin zapłaty faktur Wykonawcy będzie wynosić 14 dni od daty ich doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Zapłata zostanie dokonana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

§ 17

1.   Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2.   Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

3.   Zarówno wystąpienie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy jak i konieczność wprowadzenia zmian do umowy wymagają protokolarnego stwierdzenia wystąpienia takich okoliczności oraz uzasadnienia konieczności wprowadzenia zmian do niniejszej umowy.

§ 18

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

1)   w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

2)    zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

3)    zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

4)    Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

5)    Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 tydzień,

6)    w przypadku stwierdzenia, uchybień, o których mowa w pkt 8.6 ppkt 3) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

7)    w  sytuacji określonej  w § 11 ust.4.

2.   Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

a.   Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie,

b.   Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokółu stanu i wartości robót i protokółu końcowego odbioru robót,

c.   Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3.   Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4.   Strony mogą odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.

5.   W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

5.1.  w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale  Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która odstąpiła od umowy,

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi oraz  niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni  usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub  wzniesione,

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

a)   dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b)   odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w § 21 ust. 5 pkt 3,

c)   przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych, właściwe przepisy kodeksu cywilnego, w szczególności przepisy tytułu w sprawach formalno - prawnych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

§ 20

Ewentualne spory wynikające na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd w Bydgoszczy.

§ 21

Umowę niniejszą sporządza się w 2 egz. po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

# ZAMAWIAJĄCY                             		WYKONAWCA