Kosztorys Ofertowy

Na wykonanie przebudowy drogi wewnętrznej 
Róża – Nowa Wieś
km 0+000,00 – 0+352,42

w miejscowości Róża, Gmina Czarna

| Lp. | Nr spec. tech. | Wyszczególnienie robót | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Roboty przygotowawcze |
| 1 | SST DM-00.00.00, D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.353 |  |  |
| RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |
| II. Podbudowa |
| 2 | SST D-04.00.00 D-04.01.01 | Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, grunt kat. II-IV, głębokość 4cm | m2 | 1091,22 |  |  |
| 3 | SST D-04.04.00 | Podbudowa z mieszanki mineralnej 0÷63 z zagęszczeniem mechanicznym – grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm. | m2 | 1085,62 |  |  |
| RAZEM PODBUDOWA |  |
| III. Nawierzchnia |
| 4 | SST D-05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- żwirowych - warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 5cm | m2 | 1071,60 |  |  |
| RAZEM NAWIERZCHNIA |  |
| IV. Odwodnienie |
| 5 | SST D-03.01.01 | Rozbiórka istniejącego przepustu z rur betonowych Ø 50 cm dł. 5,00mb | m | 5,00 |  |  |
| 6 | SST D-03.01.01 | Wykonanie części przelotowej nowego przepustu z rur żelbetowych Ø 60 cm na ławie z kruszywa naturalnego gr. 30 cm: | m | 6,00 |  |  |
| 7 | SST D-03.01.01 | Wykonanie ścianek czołowych przepustu z betonu B-25 2 x 1m³/szt | m³ | 2,00 |  |  |
| 8 | SST D-03.01.01 | Zasypanie przepustu gruntem z zagęszczeniem ubijakami spalinowymi grunt kat.III | m³ | 10,14 |  |  |
| 9 | SST D-08.05.01 | Roboty poprzeczne – wykop pod ułożenie ścieków betonowych | m³ | 1,32 |  |  |
| 10 | SST D-08.05.01 | Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm pod ułożenie ścieków betonowych | m2 | 18,90 |  |  |
| 11 | SST D-08.05.01 | Ścieki drogowe korytkowe z pref. betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 30,00 |  |  |
| 12 | SST D-08.05.01 | Wypełnienie masą zalewową szczelin gł. 3cm i szer. 3cm między elementami ścieków a nawierzchnią drogową | m | 30,00 |  |  |
| 13 | SST D-06.04.01 | Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z odwozem urobku na odl. 1km (rowy wzdłuż drogi powiatowej) | m | 100,00 |  |  |
| RAZEM ODWODNIENIE |  |
| V. Roboty wykończeniowe |
| 14 | SST D-02.03.01 | Formowanie poboczy gr. 5cm z gruntu z odkładu (korytowania) z zagęszczeniem mechanicznym | m3 | 17,79 |  |  |
| RAZEM ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |
|  | VI. Obsługa geodezyjna |
| 15 | SST DM-00.00.00, D-01.01.01 | Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 0,353km | km | 0,353 |  |  |
| RAZEM OBSŁUGA GEODEZYJNA |  |
|  |  | RAZEM poz. 1-15 |  |  |  |  |
|  |  | VAT 22% |  |  |  |  |
|  |  | OGÓŁEM |  |  |  |  |

PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie przebudowy drogi wewnętrznej 
Róża – Nowa Wieś km 0+000 –0+352.42

w miejscowości Róża, Gmina Czarna

| Lp. | Nr spec. Techn. | Wyszczególnienie robót | Jednostka | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| I. Roboty przygotowawcze |
| 1 | SST DM-00.00.00, D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym km 0+000,00 – 0+352,42 | km | 0,353 |  |
| II. Podbudowa |
| 2 | SST D-04.00.00 D-04.01.01 | Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, grunt kat. II-IV, głębokość 4cm (353,0-2,8-4,0)x3,1+ 30,0*0,6 | m2 | 1091,22 |  |
| 3 | SST D-04.04.00 | Podbudowa z mieszanki mineralnej 0÷63 z zagęszczeniem mechanicznym – grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm. (353,0-2,8)x3,1 | m2 | 1085,62 |  |
| III. Nawierzchnia |
| 4 | SST D-05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- żwirowych - warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 5cm (353,0-2,8)x3,0 + 2*10,5 | m2 | 1071,60 |  |
| IV. Odwodnienie |
| 5 | SST D-03.01.01 | Rozbiórka istniejącego przepustu z rur betonowych Ø 50 cm dł. 5,00mb | m | 5,00 |  |
| 6 | SST D-03.01.01 | Wykonanie części przelotowej nowego przepustu z rur żelbetowych Ø 60 cm na ławie z kruszywa naturalnego gr. 30 cm: dł.6,00 mb | m | 6,00 |  |
| 7 | SST D-03.01.01 | Wykonanie ścianek czołowych przepustu z betonu B-25 2 x 1m³/szt | m³ | 2,00 |  |
| 8 | SST D-03.01.01 | Zasypanie przepustu gruntem z zagęszczeniem ubijakami spalinowymi grunt kat.III (((3,0+0,8)*0,5*1,2+0,18*3,0)-3,14*0,6*0,6)*6,0 | m³ | 10,14 |  |
| 9 | SST D-08.05.01 | Roboty poprzeczne – wykop pod ułożenie ścieków betonowych 30,0x0,63x0,07 | m³ | 1,32 |  |
| 10 | SST D-08.05.01 | Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm pod ułożenie ścieków betonowych 30,0x0,63 | m2 | 18,90 |  |
| 11 | SST D-08.05.01 | Ścieki drogowe korytkowe z pref. betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 30,0m | m | 30,00 |  |
| 12 | SST D-08.05.01 | Wypełnienie masą zalewową szczelin gł. 3cm i szer. 3cm między elementami ścieków a nawierzchnią drogową 30,0m | m | 30,00 |  |
| 13 | SST D-06.04.01 | Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z odwozem urobku na odl. 1km (rowy wzdłuż drogi powiatowej) 100,0m | m | 100,00 |  |
| V. Roboty wykończeniowe |
| 14 | SST D-02.03.01 | Formowanie poboczy gr. 5cm z gruntu z odkładu (korytowania) z zagęszczeniem mechanicznym (2*0,5*(353-2,8-6,0)+2*0,5*11,5)*0,05 | m3 | 17,79 |  |
| VI. Obsługa geodezyjna |
| 15 | SST DM-00.00.00, D-01.01.01 | Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 0,353km | km | 0,353 |  |

| OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU |
| --- |
| W stanie istniejącym droga posiada jezdnie żwirową o szerokości 3.0 m w przekroju drogowym |
| W ramach przebudowy nie przewiduje się korekty szerokości drogi. |  |  |
| W ramach przebudowy przewidziano do wykonania: |  |  |  |  |
| - Wykonanie przepustu drogowego |  |  |  |  |
| - Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralnej |
| - Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- żwirowych warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 5cm |
| - Wykonanie formowania poboczy |