RIOŚ – 341/8/07                                                                                Czarna dnia 06-04-2007r.

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SIWZ

WRAZ Z PRZEDŁUŻENIEM TERMINU SKŁADANIA OFERT

W związku z koniecznością uszczegółowienia SIWZ – wzoru umowy, na podstawie art. 38 ust.4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U.z 2006r. Nr 164 poz.1163, z późn. zm.  Gmina Czarna, informuje, że modyfikuje SIWZ  na przetarg nieograniczony na:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach wdrażania projektu  Z / 2.18 / III / 3.1 / 11/06 p.n. „Poszerzenie oferty turystyczno – kulturalnej gminy Czarna poprzez rozwój infrastruktury lokalnej” obejmującego budowę krytej pływalni z basenem pływackim w Czarnej wspólfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Treść modyfikacji polega na zmianie wzoru umowy, która jest załączona poniżej.

Ponadto na podstawie art. 38 ust.6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U.z 2006r. Nr 164 poz.1163, z późn. zm.  Gmina Czarna, informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 13 kwietnia 2007 roku

Ustala się następujące terminy:

Termin składania ofert upływa dnia 13.04.2007 r. o godz. 9.30

Termin otwarcia ofert w dniu 13.04.2007 r. o godz. 10.00

Czarna 06.04.2007r.  				ZAMAWIAJĄCY:

Wójt Gminy

Józef Chudy

UMOWA   NR  /...../........(projekt)

zawarta w dniu ...........r. w  Czarnej, pomiędzy: GMINĄ CZARNA  z siedzibą w Czarnej przy ul. Dworcowej 6

NIP: 872-222-04-88, REGON: 851661079

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,  reprezentowanym przez:

Wójta Gminy  – Józefa Chudego

a

.................................................................................... zarejestrowaną  .......................................................................

NIP: ...........................,   REGON: ......................

zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:

- ..........................................

- .........................................

została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego następującej treści:

( 1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca   przyjmuje   na siebie następujące obowiązki :

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach wdrażania projektu  Z / 2.18 / III / 3.1 / 11/06 p.n. „Poszerzenie oferty turystyczno – kulturalnej gminy Czarna poprzez rozwój infrastruktury lokalnej” obejmującego budowę krytej pływalni z basenem pływackim w  Czarnej

( 2.

Czas obowiązywania niniejszą umowa ustala się na okres od dnia podpisania umowy do 30-09-2008 roku.

( 3.

Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia budowlane w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy.

( 4.

1. Zamawiający zobowiązuje się zabezpieczyć środki finansowe niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zadania inwestycyjnego.

2. W przypadku nie zabezpieczenia przez Inwestora środków finansowych oraz pojawienia się innych okoliczności od niego niezależnych, Wykonawca ustali z Inwestorem szczegółowe warunki postępowania.

( 5.

1. Strony ustalają zgodnie następujący zakres rzeczy pełnienia nadzoru inwestorskiego:

na zadaniu inwestycyjnym pn „Poszerzenie oferty turystyczno – kulturalnej gminy Czarna poprzez rozwój infrastruktury lokalnej” obejmującym budowę krytej pływalni z basenem pływackim w Czarnej

w zakresie branży:

- konstrukcyjno-budowlanej,

- instalacji i sieci sanitarnych, urządzeń cieplnych i wentylacyjnych,

- sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i automatyki,

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie podstawowe czynności przewidziane dla inspektora nadzoru na mocy przepisów art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 44 z póź. zm.)

3. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do wykonania następujących czynności:

- udział w przekazaniu placu budowy,

- sprawdzenie postępu robót, dokonywanie odbiorów częściowych,

- sporządzania meldunków z zaawansowania rzeczowo-finansowego robót,

- uzgodnienie z Inwestorem, Wykonawcą i autorem projektów ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych,

- udział w pracach komisji i naradach koordynacyjnych ustalanych przez Zamawiającego na terenie budowy nie rzadziej niż 1 raz na 14 dni

- sprawdzania i odbioru robót zanikających (ulegających zakryciu),

- udział w komisjach rozruchowych instalacji i obiektów technologicznych,

- sprawdzania i zatwierdzenia do zapłaty rachunków i faktur za wykonane roboty,

- sprawdzenie kompletności operatu powykonawczego,

- prowadzenie ewidencji kosztów nadzorowanych robót w układzie umożliwiającym udokumentowanie wartości nadzoru inwestorskiego,

11/ zapewnienie przestrzegania i stosowania polskiego prawa budowlanego przez Wykonawcę robót,

12/  prowadzenie z Wykonawcą robót odbiorów częściowych i końcowych

13/ rozliczanie rzeczowe i finansowe zamówienia na roboty budowlane,

14/ stałe konsultacje i fachowe doradztwo dla Zamawiającego

15/ potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, oraz usunięcia wad.

16/ wstawienia się na budowie na wezwanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od czasu zgłoszenia telefonicznego.

( 6.

W ramach niniejszej umowy Inwestor zobowiązany jest do:

- zapewnienia finansowania robót objętych umowami,

- uczestniczenia w przekazaniu placu budowy i terenu budowy wykonany,

- podejmowanie decyzji wspólnie z Wykonawcą i autorem projektu w kwestiach dotyczących robót dodatkowych i zamiennych,

- organizacja narad, i komisji odbiorczych,

( 7.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone czynności sumiennie i fachowo, czuwać w imieniu Zamawiającego nad prawidłowością realizacji umów zawartych z wykonawcami oraz chronić interesy Zamawiającego we wszystkich przejawach nadzoru.

( 8.

Jako koordynatora ze strony Inwestora wyznacza się  Kierownika Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska Krzysztofa Czerwca.

( 9.

Do prowadzenia nadzoru ze strony Wykonawcy wyznacza się:

  - .....................

  - .....................

  - .....................

( 10.

1. Za czynności wynikające z   (  5  Inwestor zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie umowne w   wysokości  ................% wartości brutto od ustalonej w umowie z wykonawcą robót budowlanych od wartości netto, jednak nie więcej niż ............................................................PLN.

2. Wynagrodzenie, o której mowa wyżej  uwzględnia  podatek VAT

3. Wynagrodzenie umowne jak wyżej uwzględnia koszty dojazdu na budowę i do siedziby  Inwestora.

( 11.

- Zaplata ustalonego wynagrodzenia za czynności zastępstwa i nadzoru inwestorskiego będzie realizowana sukcesywnie, w miarę przyjęcia do zapłaty faktur Wykonawcy, jednak nie częściej niż 1 raz na kwartał.

- Zapłata wynagrodzenia o jakiej mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu nastąpi w ciągu  do 30 dni od daty złożenia rachunku.

- Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestycyjnego inwestor będzie przekazywał: nr rachunku .............................................................................

( 12.

- Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku:

a/ reorganizacji struktur Wykonawcy,

b/ zwłoki w zapłacie wynagrodzenia wynoszącego co najmniej 3 miesiące,

c/ nie wykonania obowiązków wynikających  z & 6 niniejszej umowy.

2. Inwestor  ma  prawo  odstąpić  od   umowy,   jeżeli   Wykonawca   nie   podjął   wykonania

obowiązków wynikających  z  & 5  niniejszej  umowy,  przerwał  ich  wykonanie  w  sposób       przez niego  zawiniony, bądź wykonuje je w sposób nienależyty. Wykonawca  zobowiązany   będzie  naprawić powstałe po stronie Inwestora szkody z tego tytułu.

( 13.

Każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

( 14.

Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn będących po stronie Inwestora za wypowiedzeniem powołuje konieczność wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia proporcjonalnie do stopnia realizacji inwestycji.

( 15.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

( 16.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

ZAMAWIAJĄCY                                                                      WYKONAWCA

..............................................                                                   ................................................