Uchwała Nr XXIV/102/09

Rady Gminy Czerwonka

z dnia 27 lutego 2009 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z gminnego Planu gospodarki odpadami dla Gminy Czerwonka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze.zm.) i art. 14 pkt. 12b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251), Rada Gminy Czerwonka uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla Gminy Czerwonka, wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku – stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwały Nr XXIV/102/09 Rady Gminy Czerwonka

z dnia 27 lutego 2009r

.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami.

Wykonując obowiązek wynikający zapisu art. 14 ust. 13 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( Dz. u. z 2007r. Nr 39, poz. 251 tekst jedn.) Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy Czerwonka sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla Gminy Czerwonka.

Powyższy Plan został przyjęty uchwałą Nr XXXIX/163/06 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 25 września 2006r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami.

Wszelkie szczegóły zostały przedstawione w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXIV/102/09

Rady Gminy Czerwonka

z dnia 27 lutego 2009r.

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

DLA GMINY CZERWONKA

Sporządziła:

Iwona Prus

Referent ds. planowania przestrzennego

gospodarki gruntami, rolnictwa, leśnictwa

Luty 2009

I. Wprowadzenie

1) Cel przygotowania sprawozdania.

Celem opracowania sprawozdania  z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami jest ocena realizacji postawionych w planie gminnym celów szczegółowych, jakościowych i ilościowych dotyczących zagadnień organizacyjnych jak i technicznych odniesionych do wymaganych stopni przetwarzania odpadów, odzysku, unieszkodliwiania..

Gminny Plan Gospodarki Odpadami stanowi część Gminnego Programu Ochrony Środowiska. Obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających na terenie gminy, w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji i odpadów opakowaniowych

2) Podstawa prawna sporządzenia

Podstawa prawną sporządzenia sprawozdania jest art. 14 pkt. 12 b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( Dz. U. z 2007r. nr 39, poz. 251).

3) Organy, którym sprawozdanie zostało przedłożone.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą sprawozdanie przedłożone zostanie Radzie Gminy Czerwonka oraz Staroście Powiatu Makowskiego.

4) Data i numer uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia planu gospodarki odpadami.

Gminny Plan Gospodarki Odpadami oraz Program Ochrony Środowiska przyjęty został do realizacji uchwałą Nr XXXIX/163/06 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 25 września 2006r.

5) Okres jaki obejmuje sprawozdanie.

Ustawodawca określił, że pierwsze sprawozdanie obejmuje okres od daty uchwalenia GPGO do dnia 31 grudnia 2008r. ( art. 14 ust. 12 b wyżej wymienionej ustawy o odpadach).

6) Krótkie omówienie zawartości poszczególnych części sprawozdania.

a. rodzaje i ilości odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania i odzysku

b. stan realizacji działań ujętych w gminnym planie gospodarki odpadami na lata 2006-2008

c. ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć

d. podsumowanie

7) Sposób zbierania informacji oraz ich źródła

a. wydane decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami wraz z  wnioskami o ich wydanie,

b. dane od przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów.

I. Rodzaje i ilości odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania i odzysku

Zmieszane odpady komunalne zbierane są w pojemnikach  o pojemnościach 120 l ( głównie w zabudowie indywidualnej) oraz 1100 l. Minimalna częstotliwość wywozu odpadów niesegregowanych od mieszkańców – co najmniej 1 raz w ciągu miesiąca.  Częstotliwość wywozu odpadów segregowanych ustalają właściciele nieruchomości z jednostką wywozową w zawartej umowie na odbiór odpadów komunalnych.

Gmina prowadzi ewidencję umów zawartych na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Podmioty posiadające decyzje na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Czerwonka:

- MPK Sp.zo.o. , ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka.

- Błysk Bis Sp.zo.o., ul. Mazowiecka 20, 06-200 Maków Maz.

Tabela 1. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania na terenie gminy w latach 2006-2008.

|  | 2006 r. | 2007 r. | 2008 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Kod odpadu | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania |
| 20 03 01 | 38,0 | D1 | 38,0 | D1 | 12,0 | D1 |

Tabela 2. Ilości i rodzaje odpadów ( z wyłączeniem odpadów komunalnych) poddanych poszczególnym procesom

unieszkodliwiania na terenie gminy w latach 2006-2008.

|  | 2006 r. | 2007 r. | 2008 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Kod odpadu | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania |
| 20 03 01 | 38,0 | D1 | 38,0 | D1 | 12,0 | D1 |

Objaśnienia do tabeli 1 i 2:

1/ Kod odpadu lub kod grupy odpadów – według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia

27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

2/ Oznaczenie procesu unieszkodliwiania zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 27

kwietnia 2001r. o odpadach

3/ W tabelach należy zebrać zsumowane dane o odpadach poddanych unieszkodliwianiu na terenie gminy. Oznacza to podanie łącznej masy odpadów dla każdego kodu odpadów. Jeżeli odpady jednego rodzaju były poddawane rożnym procesom unieszkodliwiania, należy pokazać w odrębnych wierszach, jaka masa danego odpadu była poddana jakiemu procesowi unieszkodliwiania.

Tabela 3. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom odzysku na terenie gminy

w latach 2006-2008.

|  | 2006r. | 2007r. | 2008 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Kod odpadu | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku |
| 20 01 01 | - | - | - | - | 1,11 | R15 |
| 20 01 02 | - | - | - | - | 6,71 | R15 |
| 20 01 08 | - | - | - | - | 0,09 | R15 |
| 20 01 39 | - | - | - | - | 4,24 | R15 |

Tabela 4. Ilości i rodzaje odpadów ( z wyłączeniem odpadów komunalnych) poddanych poszczególnym procesom odzysku na terenie gminy w latach 2006-2008.

|  | 2006 r. | 2007 r. | 2008 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Kod odpadu | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania |
| - | - | - | - | - | - | - |

Objaśnienia do tabeli 3 i 4:

1/ Kod odpadu lub kod grupy odpadów – według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia

27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

2/ Oznaczenie procesu odzysku zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27

kwietnia 2001r. o odpadach

3/ W tabelach należy zebrać zsumowane dane o odpadach poddanych odzyskowi na terenie gminy. Oznacza to podanie łącznej masy odpadów dla każdego kodu odpadów. Jeżeli odpady jednego rodzaju były poddawane rożnym procesom odzysku, należy pokazać w odrębnych wierszach, jaka masa danego odpadu była poddana jakiemu procesowi odzysku.

III. Stan formalno – prawny instalacji do unieszkodliwiania odpadów.

Tabela 5. Karta składowiska odpadów w Dąbrówce.

| L.p. | Elementy charakterystyki składowiska odpadów | Zakres danych | Informacje o składowisku odpadów | Uwagi organów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne informacje o obiekcie |  |  |  |
| 1.1. | Nazwa i adres składowiska odpadów |  | Składowisko odpadów w Dąbrówce |  |
| 1.2. | Gmina |  | Czerwonka |  |
| 1.3. | Powiat |  | Makowski |  |
| 1.4. | Województwo |  | Mazowieckie |  |
| 1.5. | REGON (jeśli posiada) |  | Nie dotyczy |  |
| 1.6. | NIP (jeśli posiada) |  | Nie dotyczy |  |
| 1.7. | Typ składowiska | [N/O/IN; OUO]2) | IN |  |
| 1.8. | Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). | Urząd Gminy Czerwonka 06-232 Czerwonka |  |
| 1.9. | REGON ( jeśli posiada) |  | 000533506 |  |
| 1.10. | NIP ( jeśli posiada) |  | 757-10-06-985 |  |
| 1.11. | Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów | j.w. | Urząd Gminy Czerwonka 06-232 Czerwonka |  |
| 1.12. | REGON ( jeśli dotyczy) |  | 000533506 |  |
| 1.13. | NIP ( jeśli dotyczy) |  | 757-10-06-985 |  |
| 1.14. | Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów | j.w. | Urząd Gminy Czerwonka 06-232 Czerwonka |  |
| 1.15. | REGON ( jeśli dotyczy) |  | 000533506 |  |
| 1.16. | NIP ( jeśli dotyczy) |  | 757-10-06-985 |  |
| 1.17. | Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane kwalifikacje? | [tak/nie] | tak |  |
| 1.18. | Liczba kwater |  | 2 |  |
| 1.19. | Liczba kwater eksploatowanych |  | 1 |  |
| 1.20. | Liczba kwater zamkniętych |  | nie |  |
| 1.21. | Czy składowisko jest w trakcie budowy? | [tak/nie] | nie |  |
| 1.22. | Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed zamknięciem)? | [tak/nie] | tak |  |
| 1.23. | Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji? | [tak/nie] | nie |  |
| 1.24. | Czy składowisko jest w trakcie monitoringu, po zakończeniu rekultywacji? | [tak/nie] | nie |  |
| 1.25. | Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu? | [tak/nie] | nie |  |
| 2. | Decyzje administracyjne |  |  |  |
| 2.1. | Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy) | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji. | Nie dotyczy |  |
| 2.2. | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy) | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji. | Nie dotyczy |  |
| 2.3. | Pozwolenie na budowę | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji; wskazać, jeśli decyzja została uchylona. | Urząd Rejonowy w Makowie Maz.,z dnia 18.11.1992 r. znak 7351/22/92 |  |
| 2.4. | Pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy) | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji. | Nie dotyczy |  |
| 2.5. | Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej3) | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji. | Starosta Makowski z dnia 11.04.2002r. znak 7644-2/7/02 |  |
| 2.6. | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzająccej3) (jeśli dotyczy) | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji; wyznaczony rok dostosowania. | Nie dotyczy |  |
| 2.7. | Czy przepisów w/w decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt. 1 ustawy wprowadzającej została wykonana | [tak/nie] Jeżeli nie , to wyjaśnić które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. | Nie dotyczy |  |
| 2.8. | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji –podać: podstawę prawną, organ wydający, datę decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | Nie dotyczy |  |
| 2.9. | Czy przedłużona decyzja została wykonana | [tak/nie] Jeżeli nie , to wyjaśnić które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. | Nie dotyczy |  |
| 2.10. | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | Podać datę dostosowania | Nie dotyczy |  |
| 2.11. | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej3) (jeśli dotyczy) | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji; wyznaczony rok dostosowania. | Nie dotyczy |  |
| 2.12. | Czy przepisów w/w decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt. 2 ustawy wprowadzającej została wykonana | tak/nie] Jeżeli nie , to wyjaśnić które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. | Nie dotyczy |  |
| 2.13. | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji –podać: podstawę prawną, organ wydający, datę decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | Nie dotyczy |  |
| 2.14. | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie , to wyjaśnić które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. | Nie dotyczy |  |
| 2.15. | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | Podać rok | Nie dotyczy |  |
| 2.16. | Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej3) (jeśli dotyczy) | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji; wyznaczony rok zamknięcia. | Starosta Makowski z dnia 30.12.2003r.znak ROŚ 7643-1/03 z dnia 30.12.2003r., 2005r. |  |
| 2.17. | Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej3) została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie , to wyjaśnić dlaczego. | Nie dotyczy |  |
| 2.18. | Czy decyzja o zamknięciu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji – podać: podstawę prawną, organ wydający, datę decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia. | art. 155k.p.a. Starosta Makowski z dnia 28.12.2005r. znak 7643-1/1/05, 2009r. |  |
| 2.19. | Czy przedłużona decyzja o zamknięciu została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie , to wyjaśnić dlaczego. | Nie dotyczy |  |
| 2.20. | Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji; wyznaczony rok zamknięcia oraz datę zaprzestania przyjmowania odpadów | Nie dotyczy |  |
| 2.21. | Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji; wyznaczony rok zamknięcia oraz datę zaprzestania przyjmowania odpadów] | Nie dotyczy |  |
| 2.22. | Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów |  | 2009r. |  |
| 2.23. | Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji. | Nie dotyczy |  |
| 2.24. | Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska była czasowa? | Jeżeli tak, to wskazać na jaki okres? | Nie dotyczy |  |
| 2.25. | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (jeśli dotyczy) | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji, termin obowiązywania. | Nie dotyczy |  |
| 2.26. | Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy) | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji; termin obowiązywania. | Nie dotyczy |  |
| 2.27. | Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | Jeżeli tak, to podać termin (planowany) złożenia wniosku. | Nie dotyczy |  |
| 2.28. | Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | Jeżeli tak, to podać dane nt. decyzji – podstawę prawną, organ wydający, datę wydania, znak decyzji oraz termin wstrzymania. | Nie dotyczy |  |
| 3. | Bazy danych i wykazy |  |  |  |
| 3.1. | Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | [tak/nie] | tak |  |
| 3.2. | Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono termin zamknięcia składowiska? | Jeżeli tak, to podać rok. |  |  |
| 3.3. | Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? | [tak/nie] | tak |  |
| 3.4. | Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? | [tak/nie] | tak |  |
| 3.5. | Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego? | [tak/nie] | tak |  |
| 3.6. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.? | [tak/nie] | tak |  |
| 3.7. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2007 r.? | [tak/nie] | tak |  |
| 3.8. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2008 r.? | [tak/nie] | Nie |  |
| 4. | Wymagania techniczne |  |  |  |
| 4.1. | Pojemność całkowita | m3 | 35 720 |  |
| 4.2. | Pojemność zapełniona | m3 | 10 716 |  |
| 4.3. | Powierzchnia pozostała do zapełnienia | M3 | 25004 |  |
| 4.4. | Powierzchnia w granicach korony | m2 |  |  |
| 4.5. | Uszczelnienie | Brak [tak/nie] | Folia polietylenowa |  |
|  |  | Naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji) | Nie dotyczy |  |
|  |  | Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji) | Nie dotyczy |  |
|  |  | Izolacja syntetyczna (materiał, grubość) | Nie dotyczy |  |
| 4.6. | Drenaż odcieków | Brak [tak/nie] | tak |  |
|  |  | Warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji) | brak |  |
|  |  | Kolektory (materiał, średnica) | brak |  |
|  |  | Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %) | Nie dotyczy |  |
|  |  | Zewnętrzny system rowów | brak |  |
| 4.7. | Gromadzenie odcieków | Brak [tak/nie] | tak |  |
|  |  | W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3) | Nie dotyczy |  |
| 4.8. | Postępowanie z odciekami | Odprowadzenie do kanalizacji miejskiej [tak/nie] | nie |  |
|  |  | Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie] | nie |  |
|  |  | Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?) | nie |  |
|  |  | Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik ścieków oczyszczonych) | nie |  |
| 4.9. | Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego | Brak [tak/nie] | taki |  |
|  |  | Z emisją do atmosfery | nie |  |
|  |  | Spalanie w pochodni | nie |  |
|  |  | Odzysk energii | nie |  |
| 4.10. | Pas zieleni | tak | nie |  |
|  |  | Szerokość pasa [m] |  |  |
| 4.11. | Ogrodzenie | [tak/nie] | tak |  |
| 4.12. | Rejestracja wjazdów | [tak/nie] | nie |  |
| 4.13. | Ewidencja odpadów | [tak/nie] | tak |  |
| 4.14. | Waga | [tak/nie] | nie |  |
| 4.15. | Urządzenia do mycia i dezynfekcji | [tak/nie] | nie |  |
| 4.16. | Wykonywanie warstw przekrywających odpady | [tak/nie] | tak |  |
|  |  | materiał (jeśli odpady, podać kod) | ziemia |  |
| 4.17. | Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej | Dane meteorologiczne | nie |  |
|  |  | Kontrola wykonywania elementów służących do monitoringu | nie |  |
|  |  | Wody powierzchniowe | nie |  |
|  |  | Wody podziemne | nie |  |
| 4.18. | Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej | Opad atmosferyczny | nie |  |
|  |  | Wody powierzchniowe | nie |  |
|  |  | Wody odciekowe | nie |  |
|  |  | Wody podziemne | tak |  |
|  |  | Gaz składowiskowy | nie |  |
|  |  | Osiadanie powierzchni składowiska | nie |  |
|  |  | Struktura i skład odpadów | nie |  |
| 5. | Dofinansowanie |  |  |  |
| 5.1. | Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | Jeżeli tak, to proszę wskazać szacowaną kwotę. Jeśli nie, to proszę wstawić „0”. | nie |  |
| 5.2. | Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | Jeżeli tak, to proszę wskazać szacowaną kwotę. Jeśli nie, to proszę wstawić „0”. | 276.098,93 |  |
| 6. | Odpady |  |  |  |
| 6.1. | Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady komunalne? | [tak/nie] | tak |  |
| 6.2. | Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE?. | [tak/nie] | nie |  |
| 6.3. | Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na składowisku odpadów6) |  | 20 03 01 |  |
| 6.4. | Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki7)? | [tak/nie] | tak |  |
| 6.5. | Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku odpadów (jeśli dotyczy) | Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje odpadów | Nie dotyczy |  |
| 6.6. | Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady? | Jeżeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu wydającego, daty decyzji, znaku decyzji. | nie |  |
| 6.7. | Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 38 |  |
| 6.8. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | Nie dotyczy |  |
| 6.9. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | Nie dotyczy |  |
| 6.10. | Masa odpadów składowana w 2007 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 38 |  |
| 6.11 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2007 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | Nie dotyczy |  |
| 6.12. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2007 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | Nie dotyczy |  |
| 6.13. | Masa odpadów składowana w 2008 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | Nie. |  |
| 6.14 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2008 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | Nie dotyczy |  |
| 6.15. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2008 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | Nie dotyczy |  |
| 6.16. | Masa odpadów składowana w 2008 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 12 |  |
| 6.17. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2008 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | Nie dotyczy |  |
| 6.18. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2009 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | Nie dotyczy |  |

IV. Stan realizacji działań ujętych w gminnym planie gospodarki odpadami na lata 2006-2008.

Tabela 6. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy w latach 2006-2008.

| L.p. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Rok realizacji | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań | Koszt [tys.zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przygotowanie i przyjęcie gminnych planów gospodarki odpadami | 2006 | Przyjęcie gminnego planu gospodarki odpadami dla gminy Czerwonka | Uchwała Nr XXXIX/163/06 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 25 września 2006r. | 1.464,00 |
| 2. | Organizacja powiatowych (międzygminnych) i gminnych systemów gospodarki odpadami , wdrożenie nowych systemów zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych |  | Utworzenie Celowego Komunalnego Związku Gmin Regionu Ciechanowskiego | Uchwała Nr XXXIII/141/2006 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 20 lutego 2006r. w sprawie utworzenia Celowego Komunalnego Związku Gmin Regionu Ciechanowskiego. Celem działania Związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do realizacji kompleksowego regionalnego programu gospodarki odpadami na terenach gmin tworzących Związek. |  |
|  |  |  | Wykonanie zapisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. | Uchwała Rady Gminy w Czerwonce Nr XXXIII/136/2006 z dnia 20 lutego 2006r. w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czerwonka. Wójt Gminy Czerwonka wydał zarządzenie Nr 28/2006 z dnia 3 listopada 2006r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Czerwonka. Zarządzenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez rozwieszenie w miejscach publicznych, położonych na terenie gminy czerwonka oraz poprzez umieszczenie w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy w Czerwonce. Gmina prowadzi ewidencję umów zawartych na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości |  |
| 3. | Objęcie 100% mieszkańców zorganizowaną zbiórka odpadów komunalnych | 2006-2008 | Objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym odbiorem odpadów komunalnych. | Na koniec 2008r. umowy na odbiór odpadów komunalnych posiadało 529 gospodarstw. |  |
| 4. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych i odpadów organicznych z gospodarstw domowych. | 2006-2008 | Wdrożenie na terenie gminy systemu selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji. | Na terenie gminy nie wdrożono systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych i odpadów organicznych z gospodarstw domowych. Gmina jest typowo rolnicza i odpady ulegające biodegradacji wykorzystywane są w gospodarstwach domowych do kompostowania. |  |
| 5. | Budowa instalacji, które zapewnią odzysk i unieszkodliwianie ( poza składowaniem) w 2006r. ok. 1.460 tys. Mg odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w kraju, w tym ok. 680 tys. Mg odpadów organicznych na poziomie krajów. | 2006-2008 | Budowa gminnej kompostowni odpadów | Nie powstała żadna instalacja do utylizacji odpadów ulegających biodegradacji . |  |
| 6. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006r. zbiórki na poziomie 20% odpadów wielkogabarytowych. | 2006-2008 | Wdrożenie na terenie gminy systemu selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. | Na terenie gminy nie wdrożono systemu selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ponieważ przedsiębiorcy świadczący usługi mają obowiązek odbioru i zagospodarowania tych odpadów zgodnie z wymaganiami. Nie utworzono dobrowolnych punktów gromadzenia w/w odpadów. |  |
| 7. | Budowa instalacji do demontażu i recyklingu odpadów wielkogabarytowych o przepustowości 200 tys. Mg w 2006r. na poziomie kraju. | 2006-2008 | Budowa instalacji do demontażu odpadów wielkogabarytowych. | Na terenie gminy nie została zbudowana instalacja do demontażu i recyklingu odpadów wielkogabarytowych. |  |
| 8. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych. Działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006r. zbiórki na poziomie 15% odpadów budowlanych w skali kraju. |  | Wdrożenie na terenie gminy systemu selektywnego zbierania odpadów budowlanych. | Na terenie gminy nie wdrożono systemu selektywnego zbierania odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych. Właściciel nieruchomości mogą oddawać te odpady przedsiębiorcom świadczącym usługi w tym zakresie. Nie utworzono dobrowolnych punktów gromadzenia w/w odpadów. |  |
| 9. | Budowa instalacji do recyklingu odpadów budowlanych do przepustowości 370 tys. Mg w 2006r. na poziomie kraju. | 2006-2008 | Budowa zakładu recyklingu odpadów budowlanych. | Na terenie gminy nie została zbudowana instalacja do recyklingu odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych. |  |
| 10. | Rozwój selektywnej zbiórki, celem unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych. Działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006r. zbiórki na poziomie 15% odpadów niebezpiecznych w kraju. | 2006-2008 | Budowa systemu selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych. | Na terenie gminy nie wdrożono systemu selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych ( np. farby, kleje, baterie, akumulatory). Nie prowadzi się ewidencji tych odpadów. |  |
| 11. | Budowa instalacji linii unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o przepustowości 17 tys. Mg w 2006r. | 2006-2008 | Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych. | Na terenie gminy nie została zbudowana instalacja do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych z grupy odpadów komunalnych. Nie przewidywano takich rozwiązań w planie na poziomie gminy. |  |
| 12. | Budowa lub modernizacja składowisk odpadów komunalnych wg standardów i wymogów UE. | 2006-2008 |  | W dokumentach i planach nie (GPGO, GPOŚ czy też pzp) nie przewiduje się budowy składowisk odpadów. |  |
| 13. | Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych nie spełniających wymogów UE. | 2006-2008 | Zamknięcie i rekultywacja składowiska w miejscowości Dąbrówka. | W 2009r. będzie przeprowadzona rekultywacja i zamknięcie składowiska odpadów w Dąbrówce. |  |

Tabela 8. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym na terenie gminy w latach 2006-2008.

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Rok realizacji | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozpoznanie stanu aktualnego gospodarki odpadami w małych i średnich podmiotach gospodarczych. | 2006-2008 | Odpady powstające w sektorze gospodarczym | Urząd Gminy nie dysponuje wiedza na temat gospodarki odpadami prowadzonej w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) na terenie gminy. |
| 2. | Rekultywacja składowisk, dla których brak jest możliwości odzysku nagromadzonych odpadów lub nie spełniają wymogów ekologicznych. | 2006-2008 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |

Tabela Nr 9. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie gminy w latach 2006-2008.

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Rok realizacji | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjno informacyjnego dla społeczeństwa i przedsiębiorstw. | 2006-2014 | Szkolenia w zakresie obowiązków z dziedziny gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla małych i średnich przedsiębiorstw. | Na terenie gminy nie realizowano działania w zakresie edukacyjno – informacyjnym dla MŚP. |
| 2. | Budowa gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON) | 2006-2010 | Budowa gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych. | Na terenie gminy nie zbudowano gminnego punktu zbierania odpadów niebezpiecznych. |
| 3. | Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych. | 2006-2014 | Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. | Na terenie gminy nie powstała i nie funkcjonuje instalacja unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. |

V. Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć.

Tabela 10. Koszty poniesione na realizację zadań określonych w gminnym planie gospodarki odpadami w latach 2006-2008.

| L.p. | Nazwa zadania | Kwota przewidziana na zadanie [tys. PLN] | Koszty poniesione w latach 2006-2008 [tys. PLN] | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi |
| 1. | Została opracowana dokumentacja projektowa rekultywacji dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dla gminy Czerwonka w miejscowości Dąbrówka |  | 9.760,00 | środki własne |
| 2. | Wykonanie rekultywacji dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dla gminy Czerwonka w miejscowości Dąbrówka | 276.098,93 |  | WFOŚ i GW, środki własne. |
| Razem | 276.098,93 | 9.760,00 |  |
| II. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym |
| 1. |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
| III. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi |
| 1. |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
| SUMA ( I+II+III+IV) | 276.098,93 | 9.760,00 |  |

Podsumowanie.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono zadania, które były realizowane w ramach Planu gospodarki odpadami dla gminy Czerwonka w latach 2006-2008.

Do najważniejszych można zaliczyć:

- podjęcie w dniu 20 lutego 2006r. przez Radę Gminy w Czerwonce uchwały Nr XXXIII/136/2006 w sprawie Regulaminu sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czerwonka.

- podjęcie w dniu 20 lutego 2006r. przez Radę Gminy w Czerwonce uchwała Nr XXXIII/141/2006 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 20 lutego 2006r. w sprawie utworzenia Celowego Komunalnego Związku Gmin Regionu Ciechanowskiego. Celem działania Związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do realizacji kompleksowego regionalnego programu gospodarki odpadami na terenach gmin tworzących Związek.

- ciągłe podejmowanie działań zmierzających w kierunku objęcia wszystkich mieszkańców zorganizowanym odbiorem odpadów stałych, poprzez zawieranie umów z podmiotami posiadającymi zezwolenie od Wójta Gminy Czerwonka na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych.