załącznik nr 7

U M O W A - projekt

Zawarta w dniu   …………………….. 2007 r.   w Czyżewie - Osadzie  pomiędzy

Gminą Czyżew – Osada  reprezentowaną przez:

Annę Bogucką –Wójta Gminy Czyżew – Osada,

zwaną dalej  „Zamawiającym”

a  firmą ………………………………………………………………………  reprezentowaną  przez:

………………………………………..

zwaną dalej „ Wykonawcą”,

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści:

§1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wykonanie koncepcji                 i dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Modernizacja systemu wodociągowego gminy Czyżew – Osada”.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie:

- Koncepcji modernizacji systemu wodociągowego gminy wraz z analizą techniczno – ekonomiczną przyjętego rozwiązania – po 2 egzemplarze. Koncepcje powinny być oparte na dokumentach posiadanych przez Urząd Gminy oraz analizach i pomiarach przeprowadzonych przez Wykonawcę. Koncepcje powinny być uzgodnione                 z Urzędem Gminy w Czyżewie – Osadzie oraz właścicielami terenów w zakresie przebiegu sieci wodociągowych

- Map do celów projektowych – po 3 egzemplarze (w tym po 1 w wersji elektronicznej; mapy terenu hydroforni w Czyżewie Osadzie przekaże Zamawiający)

- Projektów budowlanych i wykonawczych, w tym branżowych – po 7 egzemplarzy     (w tym po 1 w wersji elektronicznej)

- Kosztorysów inwestorskich dla poszczególnych branż wraz ze zbiorczymi zestawieniami kosztów – po 4 egzemplarze i 1 wersja elektroniczna

- Przedmiarów robót – po 4 egzemplarze i po 1 w wersji elektronicznej

- Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – po 2 egzemplarze i po 1           w wersji elektronicznej

- Operatów wodno – prawnych – po 3 komplety i po 1 w wersji elektronicznej

- Projektów organizacji ruchu – po 6 egzemplarzy (jeżeli będą konieczne)

- Dokumentację należy sporządzić oddzielnie dla każdego poniżej wymienionego zadania:

  - zwiększenie wydajności stacji wodociągowych w Rosochatem Kościelnym, które będzie miało na celu zapewnienie dostaw wody o odpowiednich normach, zarówno    w chwili maksymalnego poboru jak również w okresie perspektywicznym (utworzenie rezerw na zwiększający się pobór)

  - modernizację hydroforni w Czyżewie – Osadzie mającą na celu zapewnienie dostaw wody o odpowiednich normach, zarówno w chwili maksymalnego poboru jak również w okresie perspektywicznym (utworzenie rezerw na zwiększający się pobór), dobór właściwej technologii, montaż urządzeń do uzdatniania wody z ewentualną rozbudową budynku, remont istniejącego budynku

  - połączenie 14 miejscowości korzystających obecnie z ujęć zlokalizowanych na terenie innych gmin z siecią wodociągową naszej gminy i odłączenie się od zewnętrznych źródeł zasilania oraz połączenie wodociągów Rosochate Kościelne i Czyżew-Osada.

- Ponadto do Wykonawcy należy:

  - uzyskanie uzgodnień branżowych dokumentacji

  - uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych

  - uzyskanie pozwoleń wodno – prawnych

  - uzyskanie pozwoleń na budowę

  - wykonanie badań geologicznych (w przypadku zaistnienia takiej konieczności)

§ 2

Termin wykonania zamówienia

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w ciągu …… dni od daty podpisania umowy tj. do dnia ……………… 2008 r.

§ 3

Wynagrodzenie

- Strony ustalają wynagrodzenie brutto w wysokości ……………………… zł (słownie: ……………………………………………………………………………………. zł

Wynagrodzenie netto …………………………… zł (słownie: ……………………………… ……………………………………………….. zł)

Podatek VAT ……………………………………… zł (słownie: ……………………………... ……………………………….. zł

w tym za wykonanie:

- map do celów projektowych 				………………………… zł brutto

- koncepcji wraz z analizą techniczno-ekonomiczną	………………………… zł brutto

- projektów budowlanych i wykonawczych			………………………… zł brutto

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót bud.………………………… zł brutto

- przedmiarów, kosztorysów inwestorskich, zestawień	………………………… zł brutto

- operatów wodno – prawnych				………………………… zł brutto

- pozostałych opracowań 					………………………… zł brutto

- Każdorazowa zmiana stawki podatku obciąża Wykonawcę bez konieczności dodatkowych świadczeń ze strony Zamawiającego.

- W wynagrodzeniu mieści się całkowity koszt wykonania przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zapłacone przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół zdawczo-odbiorczy prac projektowych podpisany przez obie strony umowy.

- Dopuszcza się możliwość częściowego rozliczania prac.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technologicznej, nowoczesnością rozwiązań technologicznych i budowlanych, obowiązującymi przepisami prawa, normami                  i warunkami technicznymi.

- Wykonawca zapewni w pełni wykwalifikowany personel do wykonywania prac przewidzianych w niniejszej umowie.

- Wykonawca dostarczy na swój koszt wszelkie niezbędne materiały niezbędne do prowadzenia prac przewidzianych w niniejszej umowie.

- Wykonawca organizuje we własnym zakresie i na swój koszt przewóz i ubezpieczenie swoich pracowników.

- Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco konsultować z Zamawiającym poszczególne rozwiązania projektu budowlanego.

- Z chwilą zapłaty za przedmiot umowy na Zamawiającego przechodzą prawa autorskie na wszelkich polach eksploatacji (utrwalania, zwielokrotniania dowolnymi technikami, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego odtworzenia wystawienie, wyświetlenia), z zastrzeżeniem iż bez zgody Wykonawcy Zamawiający nie może dokonać zmian w projekcie. Z wyżej wskazanych tytułów Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie.

§ 5

- W przypadku stwierdzenia niezgodności zakresu wykonywanych prac z zakresem określonym w niniejszej umowie lub też w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek innych wad w przedmiocie umowy Zamawiający może żądać ich usunięcia w określonym przez siebie terminie, przy czym Wykonawca usunie niezgodności i wady na własny koszt.

- Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu opisanego w ust. 1, Zamawiający może nie przyjąć przedmiotu umowy i tym samym odstąpić od umowy, albo przedmiot umowy przyjąć i żądać obniżenia wynagrodzenia w stosunku do wysokości wynagrodzenia i wykonanej pracy przez Wykonawcę.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o dostrzeżonych wadach w przedmiocie umowy,     a także o jego niezgodności z przepisami, normami i standardami.

- Akceptacja przedmiotu umowy przez Zamawiającego nie zwalnia w żadnym przypadku Wykonawcy od odpowiedzialności za właściwe wykonanie przedmiotu umowy.

§ 6

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w wykonaniu przez niego przedmiotu umowy poprzez udzielanie mu wszystkich informacji będących w jego posiadaniu, a mających wpływy na wykonanie przedmiotu umowy, a także udostępnienie posiadanej dokumentacji technicznej czy formalno – prawnej koniecznej do wykonania umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się także do współpracy z Wykonawcą na każdym etapie wykonywania przedmiotu umowy poprzez konsultacje i akceptacje poszczególnych propozycji i zaproponowanych rozwiązań przez Wykonawcę co do przedmiotu umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do uczestniczenia w odbiorach częściowych i końcowych prac będących przedmiotem niniejszej umowy.

- Zamawiający zabezpieczy środki finansowe w wysokości niezbędnej dla prawidłowego      i terminowego wykonania przedmiotu umowy.

# § 7

Gwarancje

- Na przedmiot umowy zostaje ustanowiona gwarancja w zakresie rękojmi. Okres gwarancji trwa od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego wykonania niniejszej umowy i kończy się z dniem przekazania do eksploatacji inwestycji realizowanej w oparciu o przedmiotowe projekty.

- W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie umowy na etapie procedury przetargowej   i wykonawstwa zadania inwestycyjnego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia tych wad na swój koszt, do dnia wyznaczonego przez Zamawiającego                 z konsekwencjami.

§ 8

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% ustalonego przetargiem wynagrodzenia brutto.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% ustalonego przetargiem wynagrodzenia brutto.

- Zamawiający zastrzega o możliwości odstąpienia od umowy w trakcie jej realizacji,          w razie wystąpienia okoliczności, które powodowałyby, że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym, zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia

- Ustala się, że potrącenie kar umownych o których mowa w ust. 4 nastąpi przy fakturze końcowej.

§ 9

Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub realizacją prac tak dalece, że nie jest prawdopodobne, że zdoła je ukończyć w terminie, a także wtedy, gdy Wykonawca wykonuje prace w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, pomimo wcześniejszego wezwania go przez Zamawiającego do zmiany takiego sposobu wykonania umowy           i wyznaczenia mu w tym celu dodatkowego terminu.

- W przypadkach ujętych w ust. 1 Zamawiający ma prawo zażądać wydania mu wszystkich tych dokumentów oraz wykonanych opracowań i materiałów składających się na opracowania odnośnie wykonanych już prac, które nie zostały uprzednio przekazane Zamawiającemu.

- W przypadku wydania przez Wykonawcę dokumentów jak to opisano w ust. 2 Zamawiający może przekazać otrzymane od Wykonawcy materiały i opracowania osobie trzeciej celem ich wykorzystania przy dalszej realizacji prac, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę.

- Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku żądania przez Zamawiającego rozwiązań niezgodnych z normami budowlanymi czy normami bezpieczeństwa oraz       w razie innych przejawów braku współpracy Zamawiającego z Wykonawcą.

§ 10

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy prawa, w tym zwłaszcza przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie       w formie pisemnej pod rygorem ich nieważności.

- Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy, których strony nie rozstrzygną polubownie będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY							   	WYKONAWCA