projekt

UMOWA  nr

Zawarta w dniu  ………… 2008r. w  Czyżewie-Osadzie pomiędzy

Gminą Czyżew-Osada reprezentowaną przez :

Annę Bogucką – Wójta Gminy Czyżew Osada

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Renaty Dmochowskiej-Zaremba

zwaną dalej  ,,Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez :

…………………………………………………………………………………………….

Zwaną dalej   „Wykonawcą”

o następującej treści :

§ 1

Na podstawie  przedstawionej oferty cenowej z dnia ……………….

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod  nazwą :

„Wykonanie przebudowy ulic Niepodległości, Spokojnej, Akacjowej, Klonowej i Zarzecze

zlokalizowanych na terenie miejscowości Czyżew-Osada”

§ 2

Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień  ……………………………….

Roboty będące  przedmiotem umowy Wykonawca wykona w terminie do  31.08.2008r.

§ 3

Zamawiający przekaże Wykonawcy  teren budowy  w terminie do :  ………………….

§ 4

W przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji Wykonawca przed rozpoczęciem tych robót zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego co do rodzaju, zakresu i wartości oraz sposobu wykonania i rozliczenia tych robót.

§ 5

Przekazanie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę osobie trzeciej w całości lub części wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 6

- Odbiór częściowy wykonanych robót będzie dokonany przez Zamawiającego  w ciągu 7 dni od zgłoszenia  wykonania elementu robót.

- Zamawiający określi przy odbiorze  robót termin usunięcia stwierdzonych usterek, niedoróbek i wad.

- Odbiór ostateczny robót przez  Zamawiającego nastąpi w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia  przez Wykonawcę gotowości  obiektu do odbioru wraz z kompletem dokumentów .

§ 7

1. Wynagrodzenie  Wykonawcy za  wykonanie robot ustala się na kwotę :

………………………….   zł  brutto

słownie :  ………………………………………………………………………….

2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust.1 zawiera podatek od towarów i usług VAT

w wysokości :……………………………. zł

słownie : …………………………………………………………………………..

3. Wynagrodzenie ustala się według cen jednostkowych  ujętych w poszczególnych pozycjach

kosztorysu ofertowego oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości  na przedmiot umowy.

Termin gwarancji wynosi  …………. miesięcy  od daty odbioru ostatecznego przez

Zamawiającego.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od dnia odbioru

końcowego inwestycji.

§ 8

Po wykonaniu odbioru ostatecznego nastąpi  ostateczne  rozliczenie robót  fakturą  końcową płatną w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury i dokumentów rozliczeniowych przez Wykonawcę.

§ 9

Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w

wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust.1 niniejszej umowy tj.

kwotę ……………( słownie: ………………………………………………………..zł),

dostarczone w ciągu 10 dni od chwili podpisania umowy, w formie przewidzianej w

art.  148 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy, zgodnie z art. 151 ustawy Prawo

Zamówień Publicznych, w następujący sposób :

- 70 % po odbiorze przedmiotu umowy i po usunięciu wad i usterek  w terminie 30 dni

od daty  usunięci usterek.

b)  30% po upływie okresu gwarancji – w terminie 15 dni od daty  bezusterkowego odbioru

pogwarancyjnego lub daty usunięcia usterek.

§ 10

W razie nie wykonania lub nienależnego wykonania umowy:

- Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

  - W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

  - Za zwłokę w wykonaniu określonego (ych) w Par. 2 niniejszej umowy zadania w wysokości 0,5%  wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

  - Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót według pozycji kosztorysu wysokości z 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na  sunięcie wad,

  - Za zwłokę w przedłożeniu dokumentów rozliczeniowych przez Wykonawcę w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego terminu odbioru,

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było powiedzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o wyższych okolicznościach. W takim wypadku  wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenie należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 11

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie robót, oznakowanie robót oraz ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim z tego tytułu w związku z wykonywanymi robotami objętymi umową w obrębie placu budowy od daty przyjęcia terenu od Zamawiającego do czasu ostatecznego odbioru i przekazania obiektu do eksploatacji.

§ 12

- Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji:

  - Odbierającego - Wójt Gminy Czyżew – Osada  – Anna Bogucka

- Wykonawca ustanawia Kierownika budowy:  …………………………

§ 13

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 14

Sprawy nieuregulowane w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy  Kodeksu Cywilnego, ustawy prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych

§ 15

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga właściwy sąd dla siedziby zamawiającego.

§ 16

Postanowienia dodatkowe:

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszania zakresu rzeczowego robót ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 17

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                WYKONAWCA: