RG. 3410/ 4 /  2008

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH

WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.150.000 EURO

NA

wykonanie remontu z przebudową budynku gminnego ośrodka zdrowia      w Czyżewie – Osadzie przy ul. Polnej 5B, wraz z adaptacją drugiego piętra na potrzeby nowoczesnego centrum kultury

Zatwierdził :

Wójt

Anna  Bogucka

Czyżew   dn.  10.04.2008 r.

Instrukcja  dla oferentów

I. Zamawiający  :   Gmina  Czyżew -  Osada

ul. Mazowiecka 34

18-220 Czyżew

Tel /fax  (086) 2755036, 2755063        NIP   723 – 11 – 97 – 348

Zaprasza do złożenia  ofert w  przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu                  z przebudową budynku gminnego ośrodka zdrowia w Czyżewie – Osadzie przy             ul. Polnej 5B wraz z adaptacją drugiego piętra na potrzeby nowoczesnego centrum kultury

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.150.000 euro.

Podstawa  prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r.      Nr  223, poz. 1655)

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców oraz form, w jakich  dokumenty te mogą  być składane ( Dz. U. z 2006r., Nr 87, poz.605 )

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 241 , poz. 1763 )

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu z przebudową budynku gminnego ośrodka zdrowia w Czyżewie – Osadzie przy ul. Polnej 5B, wraz z adaptacją drugiego piętra na potrzeby nowoczesnego centrum kultury

Prace będą wykonywane etapami

etap I – przebudowa i remont parteru (przyziemia)

etap II – remont z przebudową I piętra

etap III – adaptacja II piętra na potrzeby nowoczesnego centrum kultury

Część projektu tj. adaptacja II piętra na potrzeby nowoczesnego centrum kultury, ma być dofinansowana ze środków unijnych – Zamawiający zamierza ubiegać się o pozyskanie środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Stan istniejący obiektu:

Budynek Ośrodka Zdrowia w Czyżewie posiada trzy kondygnacje, funkcjonują tam dwa gabinety lekarzy rodzinnych, gabinet stomatologiczny, ginekologiczny, apteka oraz jedno mieszkanie służbowe.

Budynek wzniesiono w technologii mieszanej (tradycyjna z użyciem elementów prefabrykowanych), przykryty jest stropodachem wentylowanym. Układ konstrukcyjny budynku jest podłużny. Stan techniczny budynku – dobry.

pow. zabudowy: 397,81 m2

pow. całkowita: 1139,31 m2

pow. użytkowa: 915,18 m2

kubatura: 3685,46 m3

W stosunku do stanu istniejącego zostaną wprowadzone następujące zmiany:

- gabinety lekarskie zostaną przeniesione z II kondygnacji na parter (przyziemie)

- apteka zostanie przeniesiona z I piętra na parter

- na I kondygnacji powstaną 3 lokale mieszkalne oraz magazyny i zaplecza apteki            i gabinetów

- na II kondygnacji powstanie nowoczesne centrum kultury, w ramach którego będzie funkcjonowała biblioteka gminna z czytelnią, świetlica i sala komputerowa.

Remont budynku będzie obejmował:

- likwidację przybudówki w elewacji południowej,

- przebudowę wejścia głównego oraz likwidację niektórych wejść do budynku                       i prowadzących do nich schodów zewnętrznych,

- organizację nowego wejścia na poziom piętra i przebudowę prowadzących do niego schodów zewnętrznych,

- przebudowę wspornikowych schodów zewnętrznych w elewacji szczytowej i przekrycie ich daszkiem,

- korektę zmian działowych dla wydzielenia projektowanych pomieszczeń,

- korektę otworów wewnętrznych i zewnętrznych i dostosowanie ich do nowej funkcji,

- modernizację systemu wentylacji grawitacyjnej,

- modernizację kotłowni,

- podwyższenie wysokości najniżej położonej kondygnacji poprzez obniżenie podłogi na nowych warstwach konstrukcyjnych,

- wprowadzenie pochylni terenowej dla niepełnosprawnych,

- docieplenie stropodachu,

- remont pokrycia dachu po wykonaniu kominów,

- rozbudowę instalacji wod. – kan.

- przebudowę instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych,

- docieplenie elewacji metodą lekką mokrą

Szczegółowy zakres prac objęty zamówieniem określony jest w przedmiarach robót, dokumentacji technicznej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które są załącznikami do niniejszej specyfikacji.

Ponieważ niektóre pomieszczenia były remontowane w niedawnym czasie, zakres prac rzeczywiście wykonywanych będzie mniejszy niż przedstawiony w dokumentacji projektowej. Dlatego też Wykonawca musi odbyć wizję lokalną  celem oszacowania ilości i wartości robót, które nie będą wykonywane, a są zawarte w przedmiarach robót, oraz ilości i wartości elementów, które mogą być odzyskane i wykorzystane przy remoncie. Wizję lokalną można odbywać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Zamawiającym (tel. 0 86 2755063).

Należy uwzględnić, że podczas remontu budynek będzie użytkowany – będą działały gabinety lekarskie oraz apteka najpierw na I i II kondygnacji, a po zakończeniu remontu przyziemia zostaną tam przeniesione.

W związku z tym, że część projektu ma być dofinansowana ze środków unijnych do specyfikacji załączono dwa rodzaje przedmiarów robót: przedmiary dotyczące całości inwestycji oraz przedmiary dotyczące tylko II piętra. Analogicznie Wykonawca musi dołączyć do oferty kosztorys ofertowy na całość inwestycji oraz kosztorys ofertowy na remont II piętra. Natomiast po wykonaniu remontu Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oddzielną kompletną dokumentację powykonawczą oraz kosztorysy powykonawcze dotyczące II piętra oraz całości inwestycji.

Uwaga! W dokumentacji projektowej podano nazwy producentów materiałów instalacji wod. – kan., co., elektrycznej i technologii kotłowni. Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych. Za materiały równoważne uznaje się materiały o parametrach nie gorszych niż podane przez projektanta    w opisie.

Należy zastosować wyroby instalacyjne dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną .

Wszystkie materiały zastosowane przy remoncie muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Część robót rozbiórkowych będzie wykonana przez Urząd Gminy we własnym zakresie.      W związku z tym kosztorysy ofertowe składane przez wykonawców muszą zostać pomniejszone o następujące pozycje z przedmiarów robót:

- rozbiórka konstrukcji z cegły – ściany na parterze budynku – część poz. 1.10

- zerwanie posadzek  z tworzyw sztucznych na parterze – część poz. 1.14

- zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych na parterze – poz. 1.18

- rozbiórka elementów betonowych posadzek parteru – poz. 1.19

- wykopy nieumocnione – wybranie nadmiaru gruntu ze względu na obniżenie posadzki – poz. 1.20

- usunięcie z parteru gruzu i ziemi – poz. 1.21

- wywóz ziemi środkami transportu – poz. 1.22, 1.23

- rozbiórka konstrukcji żelbetowej – dach przybudówki – część poz. 1.7

- rozbiórka konstrukcji z cegły – ściany przybudówki i murek przy schodach – cz. poz. 1.10

Informacja ta ma charakter jedynie pomocniczy, dokładne ilości i wartości wykonanych przez pracowników Urzędu Gminy robót, Wykonawca musi oszacować przy odbywaniu wizji lokalnej.

Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także koszty:

- organizacji i zagospodarowania zaplecza budowy,

- zabezpieczenia budowy w okresie realizacji budowy, do zakończenia i odbioru ostatecznego robót

- ubezpieczenia budowy od odpowiedzialności cywilnej

- opracowania dokumentacji powykonawczej, łącznie z kosztorysami powykonawczymi  i inwentaryzacją geodezyjną potwierdzoną przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wysokiem Mazowieckiem

- zapewnienia organizacji ruchu na czas przebudowy i oznakowanie ewentualne budowy
na czas realizacji zamówienia

- naprawy urządzeń uszkodzonych w trakcie realizacji zadania

W kosztach ogólnych należy uwzględnić wszystkie wymagania narzucone niniejszą instrukcją, Umową oraz STWiOR

Kod  CPV

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

IV. Termin realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 31.03.2009r. przy czym dla etapu I i II – 30.01.2009 r

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają  podane warunki :

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia tj. w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania, albo jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż    1 mln zł (brutto), odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia

- dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia

- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. wykażą, że osoby, które będą wykonywały zamówienie posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonania zamówienia; należy wskazać po co najmniej 1 osobie, która będzie pełniła funkcję:

  - kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

  - kierownika robót, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności  instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia  na podstawie art. 24  ust. 1 i 2  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

Spełnianie warunków musi być potwierdzone odpowiednimi dokumentami i oświadczeniami dołączonymi do oferty (zgodnie z punktem VI SIWZ)

Spełnianie warunków będzie oceniane za pomocą formuły (spełnia/nie spełnia).

Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń       i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożą dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

VI.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca składa następujące dokumenty, oświadczenia i informacje:

- Formularz oferty z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1.

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na podst. art. 22 i 24 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 2

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż             6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że  wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat  oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,  odroczenie lub  rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –  wystawione nie wcześniej  niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie – według załącznika nr 3

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz osób odpowiedzialnych za wykonanie robót potwierdzonych uprawnieniami – załącznik nr 4

- Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom – załącznik nr 5

- Potwierdzenie wniesienia wadium.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów i wskazanie osoby do kontaktów

Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Adres do korespondencji :

Urząd Gminy  Czyżew – Osada

ul. Mazowiecka 34

18 – 220 Czyżew

fax. 086 2755063

Osobą  odpowiedzialną za kontakty  z wykonawcami  jest Pani  Urszula Jankowska.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji  istotnych   warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że prośba         o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100)

Wadium może być wniesione w:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy       z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kwota określona powyżej winna być przelana na konto nr 75 8747 0008 0000 0084 2000 0020 Bank Spółdzielczy w Czyżewie,                    a Wykonawca winien dołączyć do oferty kserokopię polecenia przelewu.

W przypadku wnoszenia wadium w innej formie, należy stosowne dokumenty dołączyć do oferty.

IX. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą  30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

- Oferta powinna być sporządzona  w języku  polskim, winna być  napisana na maszynie do pisania, komputerze albo też ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

- Wykonawca musi określić w składanej ofercie (załącznik nr 5) części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. Nie dopuszcza się zlecania podwykonawcom wykonywania robót ogólnobudowlanych.

- Wszystkie wymagane dokumenty niniejszej SIWZ muszą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem  przez oferenta.

- Oferent powinien złożyć tylko jedną ofertę zawierającą  jedną jednoznacznie opisaną propozycję wykonania zamówienia zgodnie z wzorem oferty załączonym do specyfikacji.

- Zamawiający wymaga, by proponowana cena została przedstawiona w rozbiciu na cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto za całość zamówienia, jak również w rozbiciu na etap III oraz I i II .

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Czyżew Osada ul. Mazowiecka 34, pokój nr 1 do dnia 05.05.2008 roku,              do godz. 10.00

Kopertę należy zaadresować:

„Urząd Gminy Czyżew - Osada

ul. Mazowiecka 34

18-220 Czyżew

Oferta przetargowa – remont ośrodka zdrowia

Nie otwierać przed 05.05.2008r.”

Koperta oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

- Oferent nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu               składania ofert.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Czyżewie ul. Mazowiecka 34 pok. Nr 1

Termin  składania ofert upływa dnia  05.05.2008 r. o godz. 10.00

Zamawiający otworzy oferty w obecności oferentów, w dniu składania ofert o godz. 10.05

w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 1.

Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert zamawiający poda zawarte w każdej ofercie informacje takie jak :

-  nazwę oferenta,

- adres lub siedzibę oferenta,

- cenę oferty,

- termin wykonania zamówienia .

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca określi cenę na wykonanie robót remontowych gminnego ośrodka zdrowia określonych w dokumentacji technicznej oraz wymienionych w przedmiarze robót (z zastrzeżeniami zawartymi w dziale III niniejszej specyfikacji dotyczącymi zmniejszenia zakresu robót)  w kosztorysie ofertowym.

- Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy (wynagrodzenie ryczałtowe) i nie będą podlegały zmianom.

- Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo             i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT- jeżeli występuje

- Cena może być tylko jedna.

- Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia

- Wykonawca podaje cenę jednostkową netto i brutto – według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ;

- Wszystkie ceny podane w ofercie powinny być określone jednoznaczne i w sposób nie budzący wątpliwości i zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryteriów:

- Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium

- Oferta wypełniająca w największym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów.

- Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednia mniejsza liczba punktów.

kryterium: Cena całości zamówienia – 100%

cena najniższa – 100 punktów

ilość punktów = (cena najniższa / cena badanej oferty) x 100

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli :

- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można  poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,

- wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczaniu ceny,

- jest nieważna na podstawie innych przepisów

XIV. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty   w celu zawarcia umowy

- Jeżeli zamawiający  dokona wyboru oferty umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta  z dostawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania   i którego oferta okaże się najkorzystniejsza.

- Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku postępowania. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego oferenta.

- W przypadku, jeżeli okaże się, że oferent którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze spośród  pozostałych ofert tę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów chyba, że złożone będą tylko dwie ważne oferty lub upłynie termin związania ofertą.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do ubezpieczenia budowy od odpowiedzialności cywilnej obejmującej m.in. ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa osób upoważnionych do przebywania na placu budowy, oraz osób trzecich, które nie są upoważnione do przebywania na placu budowy, a także od zniszczeń robót objętych umową, materiałów i sprzętu oraz innego mienia podczas budowy.

- Zamawiający będzie żądać od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto.

- Sposób i termin wniesienia, zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały w projekcie umowy.

XVI.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej       umowy.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Harmonogram rzeczowo – finansowy stanowiący załącznik nr 1 do umowy, będzie wypełniony wspólnie z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu.

XVII.  Środki  ochrony prawnej

Środki ochrony prawnej  określone  w dziale  VI Prawo  zamówień publicznych  - ustawa      z dnia 29 stycznia 2004r. przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszania przez zamawiającego przepisów ustawy.