Załącznik nr 1

FORMULARZ  OFERTOWY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa  …………………………………………………………………………………….

Siedziba ……………………………………………………………………………………

Nr telefonu/faks ……………………………………………………………………………

Nr NIP ………………………………	Nr REGON …………………………………

Dane dotyczące zamawiającego

Urząd  Gminy  Czyżew – Osada

Ul. Mazowiecka 34

18 – 220 Czyżew

Zobowiązania  wykonawcy

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia: remont z przebudową budynku gminnego ośrodka zdrowia w Czyżewie – Osadzie przy ul. Polnej 5B wraz z adaptacją drugiego piętra na potrzeby nowoczesnego centrum kultury

za cenę netto  …………………………………………………………………………………..zł

(słownie ) : …………………………………………………………………………………..

Podatek VAT ……………………………………………………………………………….zł

CENA BRUTTO ……………………………………………………………………………zł

(słownie ) ……………………………………………………………………………………

w tym:

- etap I i II za kwotę netto  …………………… PLN,  podatek VAT …. %   tj. …………… PLN,  co łącznie stanowi kwotę brutto  ……………… PLN  (słownie:  ……………….… …………………….. złotych),

- etap III na kwotę netto …………………. PLN, podatek VAT …. % tj. ………….. PLN, co łącznie stanowi kwotę brutto ……………….. PLN (słownie: ……………………….. ……………………. złotych)

Oświadczam, że :

- cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia (z uwzględnieniem postanowień zawartych w SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji),

- zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do właściwego przygotowania oferty,

- akceptuję wskazany w SIWZ okres związania złożoną ofertą tj. 30 dni,

- Akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy i w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego,

- Upoważnionym przedstawicielem do uczestnictwa w postępowaniu, do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem i podejmowania decyzji        w imieniu firmy jest:	…………………….....................................................................

Termin  płatności : ………….. dni

Zobowiązuję się wykonać zamówienie do dnia : 31 marca 2009 roku, w tym etap I i II do 30 stycznia 2009 roku

Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy ) : ………. miesięcy

Integralną częścią oferty są następujące, niżej wymienione wymagane dokumenty:

  - …………………………………………………………………………………...

  - …………………………………………………………………………………...

  - …………………………………………………………………………………...

  - …………………………………………………………………………………...

  - …………………………………………………………………………………...

  - …………………………………………………………………………………...

  - …………………………………………………………………………………...

  - …………………………………………………………………………………...

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione :

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Inne informacje wykonawcy :

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

------------------------------

( imię i nazwisko )

Podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

Załącznik  nr  2

Pieczęć firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

OŚWIADCZAM, ŻE:

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655):

- spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  wykonanie remontu z przebudową budynku gminnego ośrodka zdrowia                 w Czyżewie – Osadzie przy ul. Polnej 5B wraz z adaptacją drugiego piętra na potrzeby nowoczesnego centrum kultury

- posiadam uprawnienia niezbędne do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia,

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U Nr 223 z 2007 r, poz. 1655).

............................dn.......................                                 ……….......................................………………

Podpis i pieczęć imienna

upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy

Załącznik nr 3

Pieczęć firmowa Wykonawcy

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT

Wykonałem następujące roboty budowlane:

| Lp | Rodzaj i zakres robót budowlanych | Zleceniodawca | Miejsce wykonania robót | Okres realizacji | Wartość robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Data rozpoczęcie | Data zakończenie |  |

Uwaga! Do wykazu należy załączyć potwierdzenie, że roboty zostały wykonane należycie – np referencje

.........................................,dn. ............................

……………............................…

Podpis  i  pieczęć imienna

upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy

Załącznik nr 4

Pieczęć firmowa Wykonawcy

WYKAZ OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W REALIZACJI ZAMÓWIENIA

| Lp. | Imię i nazwisko | Funkcja pełniona przy realizacji zamówienia | rodzaj i nr uprawnień |
| --- | --- | --- | --- |

Uwaga! Do wykazu należy dołączyć kserokopie uprawnień

.........................................,dn. ............................

……………............................…

Podpis  i  pieczęć imienna

upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy

Załącznik nr 5

Pieczęć firmowa Wykonawcy

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRE WYKONAWCA ZAMIERZA ZLECIĆ PODWYKONAWCOM

| lp. | Nazwa firmy | powierzane czynności | uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

.........................................,dn. ............................

……………............................…

Podpis  i  pieczęć imienna

upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy

załącznik nr 6

U M O W A nr …………./2008

Zawarta w dniu   …………………….. 2008 r.   w Czyżewie - Osadzie  pomiędzy

Gminą Czyżew – Osada  reprezentowaną przez:

Annę Bogucką –Wójta Gminy Czyżew – Osada,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Renaty Dmochowskiej-Zaremba

zwaną dalej  „Zamawiającym”

a  firmą ……………………………………………………………………….  reprezentowaną  przez:

………………………………………………………….

zwaną dalej „ Wykonawcą”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego w dniu …………… wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści:

§1

Przedmiot umowy

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
polegające na wykonaniu remontu z przebudową budynku gminnego ośrodka zdrowia w Czyżewie – Osadzie przy ul. Polnej 5B, wraz z adaptacją drugiego piętra na potrzeby nowoczesnego centrum kultury.

- Realizacja zadania będzie przebiegała zgodnie z projektem budowlanym będącym załącznikiem do umowy i będzie odbywała się w trzech etapach

  - etap I – przebudowa i remont parteru (przyziemia)

  - etap II – remont z przebudową I piętra

  - etap III – adaptacja II piętra na potrzeby nowoczesnego centrum kultury

- Część projektu tj. adaptacja drugiego piętra na potrzeby nowoczesnego centrum kultury ma być dofinansowana ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

§2

Termin wykonania

Termin zakończenia robót etapu I i II         30.01.2009r.

Termin zakończenia robót etapu III        31.03.2009r

§3

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § l, zgodnie z ofertą złożoną w przetargu, strony ustalają

na kwotę netto  …………………… PLN (słownie: …………… ………………………… złotych) ,  podatek VAT …. %   tj. …………… PLN,  co łącznie stanowi kwotę brutto  ……………… PLN  (słownie:  ……………… … …………………….. złotych),

- Wartość robót dla poszczególnych etapów przedstawia się następująco:

  - etap I i II – kwota netto  …………………… PLN    (słownie: …………… ………………………… złotych) ,  podatek VAT …. %   tj. …………… PLN,  co łącznie stanowi kwotę brutto  ……………… PLN  (słownie:  ……………… … …………………….. złotych),

  - etap III – kwota netto …………………. PLN (słownie: ………………. ………………….. złotych), podatek VAT …. % tj. ………….. PLN, co łącznie stanowi kwotę brutto ……………….. PLN (słownie: ……………………….. ……………………. złotych)

- Wynagrodzenie obejmuje:

- roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane                     bezpośrednio z wykonawstwem robót,

- odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi
robotami

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie podlega zmianie z tytułu inflacji.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie mogło ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub jeżeli zmiany umowy będą korzystne dla Zamawiającego.

§ 4

Płatności

- Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy będzie następowało oddzielnie dla każdego etapu i zgodnie z:

- fakturami przejściowymi, wystawionymi za roboty wykonane na podstawie protokołu częściowego odbioru robót i zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym uzgodnionym z Wykonawcą przed podpisaniem umowy i stanowiącym załącznik nr 1 do umowy

- fakturami końcowymi po zakończeniu i odbiorze robót przez Zamawiającego

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 21 dni licząc od daty jej
doręczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu
pieniędzy na rachunek Wykonawcy

- Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy nr: …………………………………………………………………………

- Zamawiający oświadcza,  że jest  uprawniony  do  otrzymania faktur VAT
(NIP:  723-11-97-348 )  i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

§ 5

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy.

- Zamawiający dostarczy Wykonawcy pozwolenie na budowę wraz z dziennikiem budowy w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy.

- Zamawiający dostarczy Wykonawcy dokumentację techniczną w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 7 niniejszej umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć wszelkie inne dokumenty niezbędne do prowadzenia inwestycji na pisemne powiadomienie przez Wykonawcę o takiej konieczności.

§ 6

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykonania przedmiotu umowy zgodnie          z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami technicznymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz sztuką budowlaną.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych pełnowartościowych w pierwszym gatunku (oprócz odzyskanych materiałów                      i elementów)

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 2 powinny odpowiadać co do jakości wyrobom dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu

- Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest  okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną

- Wykonawca zobowiązuje się zatrudnić przy budowie odpowiedni nadzór techniczny oraz wykwalifikowanych pracowników w zakresie niezbędnym do odpowiedniego                     i terminowego wykonania robót.

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne środki, maszyny i urządzenia oraz doświadczenie niezbędne do wykonania prac budowlanych w obiekcie określonym w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, według załączonego projektu i zasad wiedzy budowlanej.

- Wykonawca zobowiązuje się ponieść wszelkie koszty związane z:

- dozorem mienia znajdującego się na terenie budowy

- zapewnieniem ochrony przeciwpożarowej

- poborem energii elektrycznej

- wykonaniem innych niezbędnych prac dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie zbędne urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- W związku z tym, że prace będą prowadzone na obiekcie częściowo czynnym, do obowiązków Wykonawcy należy ubezpieczenie budowy od odpowiedzialności cywilnej obejmującej m.in. ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa osób upoważnionych do przebywania na placu budowy, oraz osób trzecich, które nie są upoważnione do przebywania na placu budowy, a także od zniszczeń robót objętych umową, materiałów    i sprzętu oraz innego mienia podczas budowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na terenie budowy od momentu protokolarnego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się umożliwić wstęp na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy              i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

- Przed terminem odbioru końcowego zamówienia Wykonawca:

- opracuje kompletną dokumentację powykonawczą, kosztorysy powykonawcze               i przekaże je Zamawiającemu. W związku z tym, że Zamawiający zamierza ubiegać się o dofinansowanie adaptacji drugiego piętra na potrzeby nowoczesnego centrum kultury ze środków unijnych, dokumentacja powykonawcza oraz kosztorysy powykonawcze muszą zostać wykonane oddzielnie dla tej części projektu.

- dostarczy inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

- Do obowiązków Wykonawcy należy także:

  - koordynacja prac wykonywanych przez podwykonawców,

  - prowadzenie dziennika budowy

  - zgłoszenie obiektu i robót do odbioru,

  - przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i przeciwpożarowych,

  - zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych,

  - likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy po zakończeniu prac.

    - Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie - …………………………………..

    - Wykonawca powierza podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

……………………………………………- ……………………………………………….

……………………………………………- ……………………………………………….

§ 7

Odbiór robót

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego.

- Odbiór częściowy robót przez zamawiającego nastąpi w terminie bezzwłocznym po zgłoszeniu przez Wykonawcę, nie dłuższym jednak niż 4 dni. Odbiory częściowe Wykonawca każdorazowo zgłosi wpisem do dziennika budowy.

- Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona odbioru końcowego projektu. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w ciągu 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 21 dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia.

- Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru końcowego Wykonawca przedłoży zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru (w szczególności dziennik budowy, świadectwa jakości, karty gwarancyjne, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i sprawdzeń, atesty, kosztorysy powykonawcze) oraz oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę                   i przepisami oraz uporządkowaniu terenu budowy.

- Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia , zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady –zamawiający zażąda usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

- Jeżeli w trakcie realizacji robót zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli              w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

- Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy wpisem w dzienniku budowy, oraz w formie pisemnej.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

  - jeżeli nie umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie                             z przeznaczeniem, Zamawiający może odebrać roboty i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Zamawiający wyznaczy termin sprawdzenia usunięcia wad w ciągu 7 dni od daty potwierdzenia.

§ 8

Kary umowne

l. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za nieterminową realizację zadania, bądź nieterminowe usuwanie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia
netto, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy bądź zwłoki w usuwaniu wad w odniesieniu do terminu wyznaczonego na usunięcie wady

- za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy -             w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za każdy dzień przerwy,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy -                         w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy,

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne z tytułu:

- za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia netto,     o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po strome Zamawiającego -
w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy. Kary nie
obowiązują jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz z przyczyn, o których mowa w § 10 umowy.

3.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 9

Gwarancje

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres  5  lat.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od dnia odbioru końcowego  inwestycji.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania umowy       w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy tj. kwotę    …………….. PLN (słownie: …………………………………………………… złotych), dostarczone w ciągu 10 dni od chwili podpisania umowy, w formie przewidzianej w art. 148 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy, zgodnie z art. 151 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w następujący sposób:

  - 70% po odbiorze przedmiotu umowy i po usunięciu wad i usterek poodbiorowych – w terminie 30 dni od daty bezusterkowego odbioru lub daty usunięcia usterek

  - 30% po upływie okresu gwarancji – w terminie 15 dni od daty bezusterkowego odbioru pogwarancyjnego lub daty usunięcia usterek.

- Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Cywilnym.

§ 10

Odstąpienie od umowy

Oprócz wypadków wymienionych w art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

l.   Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 30 dni od daty przekazania terenu       budowy

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację robót            i przerwa ta trwa dłużej niż 60 dni

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny            z dokumentacją projektową, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,

- zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy bądź likwidacja lub rozwiązanie firmy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia

- W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz:

- zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.

- wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający jest zobowiązany do:

  - dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonany zakres robót

  - dokonania zapłaty za materiał i urządzenia sprowadzone na potrzeby tej budowy, a nie wbudowane, których Wykonawca nie ma możliwości zagospodarowania,     a zostały zakupione przez Wykonawcę za zgodą Zamawiającego.

§ 11

Postanowienia końcowe

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo Budowlane i ustawy o zamówieniach publicznych.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                  WYKONAWCA

………………………………                                                                 …………………….

załącznik nr 1 do umowy

Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji inwestycji

| Lp. | Nazwa etapu / Zakres prac, robót wchodzących w skład etapu | wartość brutto | termin wykonania | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| etap I |  |  |  |
|  | prace przygotowawcze, rozbiórkowe |  |  |  |
|  | prace murarskie, tynkarskie |  |  |  |
|  | wykonanie instalacji |  |  |  |
|  | prace wykończeniowe, malarskie, posadzkarskie |  |  |  |
|  | wymiana stolarki |  |  |  |
| etap II |  |  |  |
|  | prace przygotowawcze, rozbiórkowe |  |  |  |
|  | prace murarskie, tynkarskie |  |  |  |
|  | wykonanie instalacji |  |  |  |
|  | prace wykończeniowe, malarskie, posadzkarskie |  |  |  |
|  | wymiana stolarki |  |  |  |
| etap III |  |  |  |
|  | prace przygotowawcze, rozbiórkowe |  |  |  |
|  | prace murarskie, tynkarskie |  |  |  |
|  | wykonanie instalacji |  |  |  |
|  | prace wykończeniowe, malarskie, posadzkarskie |  |  |  |
|  | wymiana stolarki |  |  |  |
|  | modernizacja kotłowni |  |  |  |
|  | remont stropodachu |  |  |  |
|  | docieplenie budynku wraz z elewacją |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |