załącznik nr 4

U M O W A nr …………./2009

Zawarta w dniu   …………………….. 2009 r.   w Czyżewie - Osadzie  pomiędzy

Gminą Czyżew – Osada  reprezentowaną przez:

Annę Bogucką –Wójta Gminy Czyżew – Osada,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Renaty Dmochowskiej-Zaremba

zwaną dalej  „Zamawiającym”

a  firmą ……………………………………………………………….  reprezentowaną  przez:

…………………………………………………..

zwaną dalej „ Wykonawcą”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego w dniu  ………………… roku wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści:

§1

Przedmiot umowy

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
polegające na budowie parku zabaw i wypoczynku w Czyżewie – Osadzie

- Realizacja zadania będzie przebiegała zgodnie z SIWZ, projektem budowlanym                 i projektem zagospodarowania terenu będącymi załącznikiem do umowy.

- Budowa parku zabaw i wypoczynku w Czyżewie jest częścią Projektu „Budowa Centrum kulturalno – rozrywkowego w Czyżewie – Osadzie”, który ma być dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

§2

Termin wykonania

Termin zakończenia robót           30.10.2009r.

§3

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § l, zgodnie z ofertą złożoną w przetargu, strony ustalają

na kwotę netto  …………………… PLN (słownie: …………… ………………………… złotych) ,  podatek VAT …. %   tj. …………… PLN,  co łącznie stanowi kwotę brutto  ……………… PLN  (słownie:  ……………… … …………………….. złotych),

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wykonanie przedmiotu umowy,         a w szczególności:

- wycinkę krzewów i drzew,

- wytyczenie i wykonanie ścieżek i placyków wypoczynkowych: ścieżki „starobruk”, ścieżki „stópki”, wzorek z kostki brukowej na trawniku,

- wykonanie nawierzchni placu zabaw: nawierzchnia syntetyczna (poliuretanowo-gumowa), nawierzchnia z piasku, nawierzchnia asfaltowa,

- wykonanie ściany żelbetowej do graffiti,

- wykonanie nasadzeń drzew i krzewów,

- wykonanie trawników,

- wykonanie alejek wraz z elementami małej architektury,

- wykonanie fontanny

- wyposażenie placu zabaw

- wykonanie oświetlenia terenu.

§ 4

Płatności

- Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy będzie następowało zgodnie z:

- fakturami przejściowymi, wystawionymi za roboty wykonane na podstawie protokołu częściowego odbioru robót,

- fakturami końcowymi po zakończeniu i odbiorze robót przez Zamawiającego

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do …. dni licząc od daty jej
doręczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu
pieniędzy na rachunek Wykonawcy

- Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto :

……………………………………………………………………………………………..

- W przypadku wykonywania części zamówienia przez Podwykonawców zapłata za wykonanie tej części zamówienia nastąpi po przedstawieniu przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego rozliczenie finansowe pomiędzy Wykonawcą                        a Podwykonawcą.

- Zamawiający oświadcza,  że jest  uprawniony  do  otrzymania faktur VAT
(NIP:  722-159-05-41 )  i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

§ 5

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy.

- Zamawiający dostarczy Wykonawcy pozwolenie na budowę wraz z dziennikiem budowy w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy.

- Zamawiający dostarczy Wykonawcy dokumentację techniczną w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 7 niniejszej umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć wszelkie inne dokumenty niezbędne do prowadzenia inwestycji na pisemne powiadomienie przez Wykonawcę o takiej konieczności.

§ 6

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykonania przedmiotu umowy zgodnie          z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami technicznymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz sztuką budowlaną.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych pełnowartościowych w pierwszym gatunku.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 2 powinny odpowiadać co do jakości wyrobom dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu.

- Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest  okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną

- Wykonawca zobowiązuje się zatrudnić przy budowie odpowiedni nadzór techniczny oraz wykwalifikowanych pracowników w zakresie niezbędnym do odpowiedniego                     i terminowego wykonania robót.

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne środki, maszyny i urządzenia oraz doświadczenie niezbędne do wykonania prac budowlanych będących przedmiotem umowy, według załączonego projektu i zasad wiedzy budowlanej.

- Wykonawca pokryje koszty zabezpieczenia robót na placu budowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na terenie budowy od momentu protokolarnego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy              i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

- Przed terminem odbioru końcowego zamówienia Wykonawca dostarczy inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

- Do obowiązków Wykonawcy należy także:

  - koordynacja prac wykonywanych przez podwykonawców,

  - prowadzenie dziennika budowy

  - zgłoszenie obiektu i robót do odbioru,

  - przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i przeciwpożarowych,

  - zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych,

  - likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy po zakończeniu prac.

    - Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie - …………………………………..

    - Wykonawca powierza podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

……………………………………………- ……………………………………………….

……………………………………………- ……………………………………………….

17. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszelkie zawarte umowy z Podwykonawcami dotyczącymi przedmiotu zamówienia.

§ 7

Odbiór robót

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego.

- Odbiór częściowy robót przez zamawiającego nastąpi w terminie bezzwłocznym po zgłoszeniu przez Wykonawcę, nie dłuższym jednak niż 4 dni. Odbiory częściowe Wykonawca każdorazowo zgłosi wpisem do dziennika budowy.

- Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona odbioru końcowego projektu. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w ciągu 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 21 dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia.

- Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru końcowego Wykonawca przedłoży zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru (w szczególności dziennik budowy, świadectwa jakości, karty gwarancyjne, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i sprawdzeń, atesty) oraz oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami oraz uporządkowaniu terenu budowy.

- Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady –zamawiający zażąda usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

- Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy wpisem w dzienniku budowy, oraz w formie pisemnej.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

  - jeżeli nie umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie                             z przeznaczeniem, Zamawiający może odebrać roboty i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Zamawiający wyznaczy termin sprawdzenia usunięcia wad w ciągu 7 dni od daty potwierdzenia.

§ 8

Kary umowne

l. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za nieterminową realizację zadania, bądź nieterminowe usuwanie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia
netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy bądź zwłoki w usuwaniu wad w odniesieniu do terminu wyznaczonego na usunięcie wady

- za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy -             w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień przerwy,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy -                         w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne z tytułu:

- za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia netto,     o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po strome Zamawiającego -
w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. Kary nie
obowiązują jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz z przyczyn, o których mowa w § 10 umowy.

3.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 9

Gwarancje

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres  3  lat.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od dnia odbioru końcowego  inwestycji.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania umowy       w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy tj. kwotę    …………….. PLN (słownie: …………………………………………………… złotych), dostarczone w ciągu 10 dni od chwili podpisania umowy, w formie przewidzianej w art. 148 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy, zgodnie z art. 151 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w następujący sposób:

  - 70% po odbiorze przedmiotu umowy i po usunięciu wad i usterek poodbiorowych – w terminie 30 dni od daty bezusterkowego odbioru lub daty usunięcia usterek

  - 30% po upływie okresu gwarancji – w terminie 15 dni od daty bezusterkowego odbioru pogwarancyjnego lub daty usunięcia usterek.

- Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Cywilnym.

§ 10

Odstąpienie od umowy

Oprócz wypadków wymienionych w art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

l.   Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 30 dni od daty przekazania terenu       budowy

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację robót            i przerwa ta trwa dłużej niż 60 dni

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny            z dokumentacją projektową, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,

- zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy bądź likwidacja lub rozwiązanie firmy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia

- W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz:

- zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.

- wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający jest zobowiązany do:

  - dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonany zakres robót

  - dokonania zapłaty za materiał i urządzenia sprowadzone na potrzeby tej budowy, a nie wbudowane, których Wykonawca nie ma możliwości zagospodarowania,     a zostały zakupione przez Wykonawcę za zgodą Zamawiającego.

§ 11

Postanowienia końcowe

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo Budowlane i ustawy o zamówieniach publicznych.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                  WYKONAWCA

………………………………                                                                 …………………….