ZAŁĄCZNIK   NR  6

Do  Uchwały   Nr   X / 66 / 2007

Rady  Gminy  Dominowo

z  dnia   28 grudnia 2007 roku

w  sprawie    budżetu  na  rok  2008

PLAN    WYDATKÓW  NA  WIELOLETNIE  PROGRAMY  INWESTYCYJNE.

| Lp | Nazwa programu inwestycyjnego | Cel | Jednostka realizująca program | Okres realizacji programu | Łączne nakłady inwesty-cyjne - zł. | Wielkość wydatków w latach Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2008 r. | 2009 r. | 2010 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Oczyszczalni ścieków + I etap kanalizacji w Murzynowie Kość. | Ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego | Gmina Dominowo | 2003 – 2009 | 1.527.157 | 800.000 | 680.000 | - |
|  | Finansowanie |  |  |  |  | 120.000 GFOŚiGW 80.000 budż. Gminy 600.000 PROW - UE | 102.000 GFOŚiGW 68.000 budż. Gminy 510.000 PROW - UE |  |
| 2 | Oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją w Gieczu | Ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego | Gmina Dominowo | 2003 – 2009 | 872.811 | 450.000 | 382.500 | - |
|  | Finansowanie |  |  |  |  | 67.500 GFOŚiGW 45.000 budż. Gminy 337.500 PROW - UE | 57.375 GFOŚiGW 38.250 budż. Gminy 286.875 PROW - UE |  |
| 3 | Budynek zaplecza socjalnego dla zawodników | Poprawa warunków socjalnych zawodników | Gmina Dominowo | 2007 – 2008 | 78.000 | 20.000 | - | - |
|  | Finansowanie |  |  |  |  | 20.000 budżet Gminy |  |  |