UMOWA Nr  5/2017

na wykonanie przebudowy schodów zewnętrznych wraz z montażem podnośnika dla osób niepełnosprawnych w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gaci

Zawarta dnia………………….. pomiędzy: Gminą Gać , reprezentowaną przez;

Panią Grażynę Pieniążek - Wójt Gminy Gać

przy kontrasygnacie Pani  Barbary Krupa – Skarbnika Gminy

zwanej dalej „Zamawiającym ”, a

…………………………………………………………………………………………………..zwanego dalej „Wykonawcą”

o następującej treści;

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty przebudowy schodów zewnętrznych wraz z montażem podnośnika dla osób niepełnosprawnych w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gaci  Zakres objęty umową określony został w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

§ 2

- Ustala się termin rozpoczęcia prac na dzień ………………………..

- Ustala się termin zakończenia prac na dzień 30.08.2017 r.

- „Zamawiający” oświadcza, że obowiązki inspektora nadzoru pełnił będzie …………………………………………

- Wykonawca oświadcza że obowiązki kierownika budowy pełnił będzie …………………………

§ 3

- Za wykonanie przedmiotu Umowy ustala się wynagrodzenie kosztorysowe. Rozliczenie kosztorysem powykonawczym według rzeczywistej ilości wykonanych robót zgodnie z cenami jednostkowymi w ofercie i kosztorysie.

- Wynagrodzenie o którym mowa w pkt. 1 wyraża się kwotą w wysokości:

-netto

-podatek  VAT 23 %

-brutto :

Wynagrodzenie o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy

- Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.

- Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

- Jeżeli w trakcie realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub zmiennych „Wykonawca” zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie „Zamawiającego”, przy zachowaniu tych samych norm i parametrów .

- Roboty dodatkowe lub zmienione rozliczone kosztorysem powykonawczym sporządzonym w oparciu o ustalone obmiarem ilości robót, ceny jednostkowe przyjęte w kosztorysie ofertowym.

- Podpisany protokół odbioru stanowił będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT określającej wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy

11 Osobami upoważnionymi do podpisania protokołu odbioru są ze strony:

- Zamawiającego:…………………………….

- Wykonawcy: ……………………………….

§ 5

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

    - Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy w wysokości:

10 % wynagrodzenia umownego brutto z tytułu odstąpienia od umowy 
z przyczyn zależnych od Zamawiającego,

    - Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania należnym mu kar z bieżących należności wykonawcy,

    - Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 6

- Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji z tytułu wad fizycznych przedmiotu umowy. Gwarancja ta stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy za te wady.

- Okres gwarancji na roboty wynosi 36 miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy.

§ 7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

Do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego

§ 10

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egz., w tym 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA: