Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych

Znak sprawy RGO.271.8.2018.MB

Ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j. t. z późn. zm.)

I. Zamawiający: Gmina Gać

Adres do korespondencji: 37-207 Gać 275

tel. 16 6411429,  faks 16 6411429.

- Zaprasza do złożenia ofert cenowych na (podać nazwę przedmiotu  zamówienia)

- „Przebudowa drogi gminnej nr 110559 R dz. nr ewid. 951 w km 0+080 – 0+120

w miejscowości Białoboki (Białoboki - Tatar)”

- Opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 3 cm –  120,000 m2

- Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm –  120,000 m2

- Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km - 
72,000 m3

- Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 33 cm – 120,000 m2

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa ścieralna o grubości 3 cm – ilość 120,000 m2

- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem – 120,000 m2

- Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach
o niskiej nośności, sposobem ręcznym, geosiatka – 120,000 m2

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa wiążąca o grubości 7 cm – ilość 120,000 m2

- Wykonie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna o grubości 8 cm – ilość 120,000 m2

2. Specyfika głównych wymagań

- wykonawca związany jest ofertą 30 dni,

- termin wykonania zadania: do dnia 30.07.2018 r.

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

- Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy – wg załączonego wzoru formularza ofertowego (załącznik nr 1).

2) kosztorys ofertowy

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

## Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pan Zbigniew Szczepański tel.  16 6411429 e mail  zszczepanski@gac.pl

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.: poniedziałek, środa, czwartek od 7:30 do 15:30; wtorek od 7:30 do 16:30; piątek od 7:30 do 14:30.

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy:

- złożyć w siedzibie Zamawiającego : w Urzędzie Gminy Gać w terminie do dnia 11.06.2018 r. , godz.10:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na „Przebudowa drogi gminnej nr 110559 R dz. nr ewid. 951 w km 0+080 – 0+120 w miejscowości Białoboki ( Białoboki - Tatar)” NIE OTWIERAĆ PRZED godz. 10:15 dnia 11.06.2018 r.” w sekretariacie Urzędu Gminy Gać pokój nr 15.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.06.2018 r. o godz. 10:15 w Sali narad budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gaci

VII. Opis sposobu obliczania ceny

- Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową  netto i brutto.

- Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

- Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

- Kryterium wyboru oferty - cena 100 %, na zrealizowane zadanie wykonawca udziela 60 miesięczną gwarancję.

VIII. Informacje o formalnościach

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

- Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

- Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcą środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

- Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

- Formularz ofertowy

- Projekt umowy

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- Przedmiar robót

zatwierdził                                                                                                 …..………………………………..
                                                                                                                      (data, podpis i pieczęć
                                                                                                                                   osoby zatwierdzającej postępowanie)