Załącznik nr 6 do SIWZ

UMOWA NR IB . G .4 .2019

Zawarta w  dniu                  w Galewicach pomiędzy Gminą Galewice z siedzibą

ul. Wieluńska 5    98-405 Galewice

NIP     9970132876           REGON   250855073

reprezentowaną przez:

- Wójta  Gminy                                                           - Piotr Kołodziej

- przy kontrasygnacie  Skarbnika  Gminy               - Anna Kaczmarek

zwaną w dalszej części umowy „ Zamawiającym ”

a

z siedzibą

NIP                                             REGON

zwanym dalej „Wykonawcą” ,

została zawarta umowa treści następującej:

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo  zamówień publicznych  oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w przetargu nieograniczonym.

§ 1

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. „Modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem w kompleksie szkolnym w Galewicach” w zakresie;

-wymiany  20 szt.  stolarki okiennej drewnianej o wymiarach~ 2,4m x ~2,4m -na  na okna  z PCV  polegającej na ;

-demontażu istniejących okien z parapetami zewnętrznymi i kamiennymi

parapetami wewnętrznymi  rzędu dolnego (zdemontowane parapety kamienne należy

ponownie zamontować , podczas demontażu okien należy odzyskać w całości skrzydła

okienne  i w całości płyty komorowe z  poliwęglanu),

- zamontowaniu w miejsce istniejących okien drewnianych  nowych okien  z PVC

czterodzielnych, w kolorze białym o identycznych wymiarach jak okna

demontowane. Rama okien o profilu  pięciokomorowym, ramiaki wzmocnione

profilami stalowymi ocynkowanymi. Współczynnik przenikania

ciepła dla całego okna co najmniej U= 1,1W/m2K. W dziesięciu oknach  rządu

dolnego w dolnej ich części zastosować skrzydła rozwieralno-uchylne,

pozostała część okien rzędu dolnego i  dziesięć okien  rządu górnego  to okna

nieotwieralne.  W  oknach otwieranych należy zastosować

mechanizm do otwierania z poziomu podłogi . Wszystkie okna muszą

posiadać szybę bezpieczną od strony sali gimnastycznej i szybę z powłoką

przeciwsłoneczną od strony zewnętrznej(schemat okien w przedmiarze)

-montażu nowych metalowych parapetów zewnętrznych , istniejących kamiennych

parapetów wewnętrznych wcześniej zdemontowanych rzędu dolnego okien i

wykonania nowych  parapetów wewnętrznych  z płytek gress rzędu górnego okien,

-wykonaniu uzupełnienia tynków zewnętrznych i wewnętrznych z pomalowaniem.

-trzykrotnym lakierowaniu farbami wodorozcieńczalnymi paneli sportowych sali sportowej i korekcyjnej   polegającej na;

-szlifowaniu (cyklinowaniu) w sali sportowej paneli podłogowych sportowych  (panele

tarkett buk sport gr. 22mm  wykonane z trzech warstw drewna klejonego ułożone

na legarach krzyżowych)

-szlifowaniu (cyklinowaniu) w sali korekcyjnej paneli podłogowych sportowych

(panele sportowe o wierzchniej warstwie z drewna dębowego ułożone  na  legarach

krzyżowych)

-wymianie lub naprawie miejscowej paneli podłogowych sportowych,

-demontażu, szlifowaniu i montażu istniejących listew przyściennych,

-wymianie aluminiowych listew łączących sale sportową z korytarzem,

-odtworzeniu istniejących linii boisk farbami wodorozcieńczalnymi (kolory niebieski,

czerwony i biały) i pomalowanie linii dla boiska do piłki ręcznej w kolorze zielonym

bez obrysu boiska, przed położeniem ostatniej warstwy  lakierniczej,

-trzykrotnym lakierowaniu podłóg i listew przypodłogowych farbami wodorozcieńczalnymi

dedykowanymi na podłogi sportowe ,

-wymiany stropu  z płyt gipsowo kartonowych na sali korekcyjnej polegającej na;

-demontażu  istniejącego stropu,

-wykonaniu uszczelnienia i izolacji istniejących  poziomych kanałów wentylacyjnych,

-wykonaniu  izolacji stropu podwieszonego z foli PCV,

-montażu stropu podwieszonego na konstrukcji metalowej z blachy o niskim trapezie

w kolorze białym  matowym z olistwowaniem,

-robót  malarskich sali sportowej, sali korekcyjnej, zaplecza sali (korytarzy, sanitariatów, szatni,

magazynu podręcznego i pomieszczenia sprzątaczki )  polegające na;

-dwukrotnym malowaniu farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych  z

poszpachlowaniem  nierówności i gruntowaniem w kolorach jasnych,

-dwukrotnym malowaniu farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych z

poszpachlowaniem  nierówności i gruntowaniem,

-dwukrotnym malowaniu farbami olejnymi stolarki drewnianej drzwiowej z regulacją i

naprawą,

-jednokrotne lakierowaniu drzwi znajdujących się miedzy salą gimnastyczną a

korytarzem z regulacją i naprawą,

-dwukrotnym malowaniu rur wodociągowych, centralnego ogrzewania, osłon

grzejników i wsporników drabinek gimnastycznych,

- wymiany siatki zabezpieczającej okna w sali gimnastycznej.

W ofercie należy przewidzieć wszelkie roboty związane z robotami towarzyszącymi  między innymi z;

- demontażem i  montażem drabinek gimnastycznych, lamp i innych elementów,

wymaganych przy prowadzonych robotach

- zabezpieczeniem folią grzejników, tablic do wyników, sprzętu sportowego, okien,

drzwi, podłóg itp.

-stosowaniem rusztowań

-transportem okien, parapetów z demontażu  w wskazane miejsce przez zamawiającego

na odległość do jednego kilometra,

Powyższy zakres należy rozpatrywać łącznie z  przedmiarem robót i rzutami przyziemia.

2.Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa:

-specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

-złożona oferta,

-kosztorys ofertowy,

-harmonogram rzeczowo-finansowy.

§ 2

1. Termin wykonania zamówienia upływa w dniu  ………………………2019 roku.

2.Harmonogram  rzeczowo-finansowy  realizacji robót określa załącznik  do niniejszej umowy.

3.Oprócz przypadków, o których mowa w art.144 ust.1 pkt 2-6 ustawy Pzp, na podstawie art.144 ust.1 pkt 1 ustawy, zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano  wyboru wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności  :

1).termin realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie  w przypadku:

-wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności np. wystąpienia warunków pogodowych nie  pozwalających na wykonanie zamówienia,

-wstrzymania przez zamawiającego wykonania robót nie wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy,

-w uzasadnionych przypadkach lub innych okolicznościach niezależnych od zamawiającego, jeśli konieczna będzie zmiana terminu realizacji zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy może przedłużyć termin realizacji zamówienia,

2).zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy,

3). zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

4).w innych uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

5).w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla zamawiającego, a wynikły one w trakcie realizacji zamówienia.

4.Strona występująca o zmianę  postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności  wymienionych  w ust.3.

5.W przypadku zmiany terminu  wykonania  przedmiotu umowy  wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania  umowy.

6.Dokonanie zmian w  umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 3

1.Wykonawca w swoim zakresie i w ramach niniejszej umowy zobowiązany jest do zapewnienia  kierownika budowy.

§ 4

1.W czasie realizacji robót wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

2.Wykonawca zapewni własną organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego.

3.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców.

4.Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy.

5.Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

6.Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go zamawiającemu w dniu podpisania  protokołu odbioru końcowego.

7.Wykonawca zapewnia ogólny dozór terenu budowy.

§ 5

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

2.Materiały i urządzenia o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy – Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3.Na materiały wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną i przedkłada zamawiającemu.

4.Wykonawca  ma obowiązek uzyskać akceptację zamawiającego na zastosowane materiały i urządzenia przed ich wbudowaniem.

5.Jeżeli zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to wykonawca obowiązany jest przeprowadzić.

6.Jeżeli  w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają wykonawcę.

§ 6

1.Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi za wyjątkiem robót w zakresie:

- ……………………………………………………………… ,

- ……………………………………………………………… ,

które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców).

2.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

3.Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej przypadków:

1).termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

2).termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamówienia, wskazany w § 2,

3).umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez zamawiającego lub od zapłaty należności wykonawcy przez zamawiającego,

4).umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody wykonawcy,

5).umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych, 
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż zamawiający oraz osoby przez niego uprawnione,

6).umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu odpowiedzialności za wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności, nie był krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy za wady wobec zamawiającego,

7).załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram  rzeczowo-finansowy jest niezgodny 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym dla całego zadania,

8).umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku.

4.Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

5.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6.Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, których mowa w ust. 3.

7.Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

8.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50000zł brutto.

9.W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

11.Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej.

12.Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

13.Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.

14.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

15.Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót budowlanych, realizowanych przez podwykonawców.

16.Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.

17Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

18.Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia wykonawcy kar umownych.

19.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

20.Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia zmawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

§ 7

1.Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących prace fizyczne przy realizacji zamówienia. Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy.

2.Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi zamawiającemu oświadczenie, że czynności związane z realizacją zadania przez osoby fizyczne  wykonywane są i będą przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

3.Wykonawca zobowiązany jest do informowania zamawiającego o każdym przypadku zmiany osób wykonujących czynności  związane z realizacją niniejszego zamówienia lub zmiany sposobu zatrudnienia tych osób, nie później niż w terminie 3 dni od dokonania takiej zmiany.

4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypełniania przez wykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracy osób wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia a w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

5.W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-3, wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej określonej w warunkach umowy.

6.Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności związane z realizacją zadania przez osoby fizyczne oraz umożliwiających zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku.

§ 8

1.Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie 
w kwocie …………………………………zł netto plus należny podatek VAT w wysokości …………………..zł.

Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi ……………………………. zł (słownie: ……………………………… …………………………………….złotych  …./100 ).

2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które nie podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. 
W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich robót budowlanych i czynności niezbędnych do  kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływań innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

3.Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1, jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia, rzut przyziemia i przedmiar robót mający charakter pomocniczy.

4.W cenie oferty ujęte są wszystkie roboty budowlane, dostawy i usługi niezbędne do wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy.

Ponadto w cenie oferty wykonawca  również uwzględnił:

- urządzenie i utrzymanie zaplecza budowy,

- koszty niezbędnych prób, badań, pomiarów wymaganych dla prawidłowej oceny jakości  robót i potrzeb odbioru przedmiotu umowy,

-koszty związane ze sprawdzeniem (zweryfikowaniem) wymiarowania stolarki okiennej,

- uporządkowanie terenu po zakończeniu robót,

- zapewnienie niezbędnych  dojść, dojazdów na plac zabaw i  boisk „orlika” znajdujących się przy sali,

- koszty ubezpieczenia robót i odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich  oraz przewidywaną inflację,

-koszty innych opinii, pozwoleń, uzgodnień, badań, odbiorów i opłat wynikających z potrzeby realizacji przedmiotu

umowy,

-ewentualne odszkodowania z tytułu uszkodzenia , zniszczenia,

- koszty z tytułu dokonanych zniszczeń nie wynikających z zakresu robót,

-koszty związane z zapewnieniem odbioru każdej z osobna warstwy malarskiej podłóg sportowych,

-koszty związane z realizacją robót na obiekcie eksploatowanym,

-koszty związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem robót,

-koszty związane z nadzorem przekazanej do modernizacji sali sportowej z zapleczem,

-koszty związane z demontażem, montażem i zabezpieczeniem wyposażenia sali sportowej z zapleczem,

-koszty związane z stosowaniem rusztowań,

-koszty związane z transportem materiału z odzysku do 1km,

-koszty związane z zgłoszeniem zakończenia robót i  przystąpieniem do użytkowania.

5.Wykonawca gwarantuje stałość ceny za roboty. Wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 ulegnie zmianie w razie zmiany stawki  podatku VAT.

6.Ceny robót w załączonym kosztorysie nie będą podlegały waloryzacji ze względu na inflację.

§ 9

1.Rozliczenie prac objętych przedmiotem umowy nastąpi fakturą końcową.  Wynagrodzenie należne wykonawcy płatne będzie w terminie……………  dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na podstawie protokołu odbioru końcowego.  Do protokołu odbioru końcowego wykonawca ma obowiązek dostarczyć komplet dokumentów odbiorowych.

2.Do faktury wystawionej przez wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

3Wynagrodzenie należne wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany 
w fakturze, z zastrzeżeniem ust. 8.

4.Warunkiem przekazania wykonawcy wynagrodzenia w pełnej kwocie jest przedłożenie zamawiającemu oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców  w stosunku do których zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność na zasadzie art. 143b- 143c ustawy Prawo zamówień publicznych, że wszelkie należności wobec nich zostały przez wykonawcę uregulowane, w tym należności zafakturowane, wymagalne po dacie płatności względem wykonawcy.

5.Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

6.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

7.Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 5, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

8.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez zamawiającego w formie pisemnej o:

1).zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,

2).możliwości zgłoszenia przez wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 5.

9.W przypadku zgłoszenia przez wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 8 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, Zamawiający może:

1).nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

2).złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3).dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o której mowa w ust. 5, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

§ 10

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

1)pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców.

2)informowania  zamawiającego o  konieczności wykonania robót zamiennych niezwłocznie po stwierdzeniu konieczności ich wykonania.

3)informowania zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu. Jeżeli wykonawca nie poinformował o tych faktach  zamawiającego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać  niezbędne czynności do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt.

4)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń z winy Wykonawcy w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 11

1.Wykonawca w dniu podpisania  umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  2 % wynagrodzenia ustalonego w § 9 pkt. 1  tj………………… zł (słownie: ……………………………………………………………………………………….. zł  ……/100 )

w formie …………………………………………..

2.Strony ustalają, że:

- 70 % wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót,

- 30 % wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu gwarancji.

3.Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji.

§ 12

1.Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne.

2.Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1).Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a)za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z winy Wykonawcy, w wysokości

0,04 % wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki,

b).za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji za wady w wysokości  0,04% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c).za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez wykonawcę – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

d).za brak  zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom   lub dalszym podwykonawcom w wysokości  1000,00 zł za każde dokonanie przez zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców,

e).za  nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom   lub dalszym podwykonawcom w wysokości  100,00 zł  za każdy dzień zwłoki  od dnia upływu terminu zapłaty do dnia  zapłaty,

f).za  nie przedłożenie do zaakceptowania  projektu umowy o podwykonawstwo, której, przedmiotem  są roboty  budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości  2000,00zł za każdy nie przedłożony do zaakceptowania projekt   umowy  lub jej zmiany,

g).w przypadku nie przedłożenia  poświadczonej  za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany  w wysokości 2000,00 zł  za każdą nie przedłożoną kopię  umowy lub jej zmiany,

h).za brak dokonania wymaganej przez zamawiającego  zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty  we wskazanym przez zamawiającego terminie , w wysokości 500,00 zł,

i).w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 8 ust.1  w wysokości   po 500,00 zł za każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy  o pracę  wykonywała  prace fizyczne związane z realizacja zadania

j). za opóźnienie w dostarczeniu wykazu osób, o którym mowa w  § 8 ust.2 w wysokości  po 500,00 zł     za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w  § 8 ust.2,

k). za zwłokę w poinformowaniu zamawiającego o zmianie, o  której mowa w § 3 ust.3 po 500,00 zł  za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w  § 8 ust.3,

2).zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a).za zwłokę w zapłacie faktury w wysokości  odsetek ustawowych.

b).z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art.145 ustawy  Prawo zamówień publicznych

3.Zobowiązania z tytułu kar umownych wykonawcy mogą być potracone z wynagrodzenia  za wykonane   roboty.

4.Zapłata kary umownej  przez Wykonawcę lub potracenie przez zamawiającego kwoty kary z płatności należnej wykonawcy, nie zwalnia wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań  wynikających z niniejszej umowy.

5.Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 13

1.Wykonawca  będzie zgłaszał zamawiającemu gotowość do odbioru.

2.Zamawiający wyznaczy termin i rozpoczęcie odbioru przedmiotu umowy w ciągu  14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym wykonawcę.

3.Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

4.Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu  w szczególności przysługują następujące uprawnienia;

-jeżeli wady nadają się do usunięcia, można odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

-jeżeli wady nie nadają się do usunięcia a umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

-jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

5.Zamawiający dokona w terminie 3 dni odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru .

§ 14

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu ………... miesięcy  gwarancji na wykonane roboty, wbudowane materiały, elementy i zamontowane urządzenia objęte niniejszą umową. Bieg terminu gwarancji  rozpoczyna się od dnia następującego po dacie podpisania protokólu odbioru końcowego.

2. W okresie gwarancji wykonawca jest odpowiedzialny wobec zamawiającego za naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych urządzeniach i materiałach, które powstały w wyniku użytkowania uszkodzonych urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych robót.

3. W przypadku wystąpienia wad i usterek wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie lub usterce, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9. W szczególnych przypadkach, gdy wada lub usterka stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub szkodą bardzo dużych rozmiarach, wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody.

§ 15

1.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2.Na mocy ustawy  Prawo zamówień publicznych niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 16

1.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.Spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby zamawiającego.

§ 17

Umowę niniejszą sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem,  jeden egzemplarzu dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

§ 18

Integralną częścią niniejszej umowy stanowią:

-specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

-złożona oferta,

-kosztorys ofertowy,

-harmonogram rzeczowo-finansowy.

WYKONAWCA                                                                                 ZAMAWIAJĄCY