Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym od dnia 27.08.2019 do dnia 17.10.2019 r.

W zakresie referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego

- W dniach 24-25.10.2019 r. odbędą się ostatnie szkolenia w zakresie realizacji projektu "E-Aktywni mieszkańcy Gminy Galewice" w Szkole Podstawowej w Osieku i w Urzędzie Gminy w Galewicach. Projekt obejmował przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla 150 osób tj. 13 grup.

- Dokonano uzupełnień złożonego w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach  poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dot. zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Osiek". Wartość zadania brutto: 3.022.247,48 zł, w tym planowane dofinansowanie 63,63% do wartości netto tj. 1.563.460,00 zł. W dniu 1 października 2019 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął listę zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy. Dostępny limit środków dla województwa łódzkiego według stanu na dzień podania do publicznej wiadomości listy wyniósł 40 215 447,37 zł. W związku z powyższym wnioski o przyznanie pomocy znajdujące się na liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy od pozycji nr 1 do pozycji nr 50 mieszczą się w 150% i będą podlegać weryfikacji i uzupełnieniom. Gmina Galewice znajduje się na 31 miejscu i mieści się w limicie dostępnych środków. W ramach naboru złożono 86 wniosków.

- W dniu 28.08.2019 r. w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim złożono wniosek o dofinansowanie w ramach funduszu dróg samorządowych na przebudowę drogi gminnej  nr 118325E Osiek - Galewice. Szacunkowy koszt inwestycji 7.029.999,00 zł. Planowana realizacji w latach 2020-2022. W ramach wymaganym załącznikiem był program funkcjonalno-użytkowy, którego wykonanie zlecono firmie Projektowanie i Nadzory Inwestorskie Grzegorz Zagórny, Stradomia Wierzchnia 111, 56-500 Stradomia Wierzchnia. Koszt wykonania opracowania 25.461,00 zł.

- Przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie projektu siłowni plenerowej w m Jeziorna (działka nr 62/2). Ofertę złożyła firma „USŁUGI BUDOWLANE PROJEKTOWANIE I NADZORY” Krystyna Zając, Polesie 41, 98 – 400 Wieruszów na kwotę 1.400,00 zł. Zadanie wykonane. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Jeziorna". Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

- Przeprowadzono zapytanie ofertowe na zakup z dostawą i montażem urządzeń siłowni plenerowej w miejscowości Jeziorna (działka nr 62/2). W ramach zapytania złożono 8 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożył FIT Park Sp. z o.o., Sp. kom., ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń. Wartość brutto oferty: 13.468,50, realizacja do dnia 13.11.2019 r. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Jeziorna". Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

- Realizowane jest zadanie "Zagospodarowanie placu w Koloni Osiek sprzyjające integracji mieszkańców". W ramach zadania zakupiono niezbędne materiały do wykonania podłoża pod altanę oraz do wykonania zabudowanej altany. Realizacja do dnia 15.11.2019 r. Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

- Realizowane jest zadanie "Modernizacja łazienek z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Osieku". W ramach realziacji zadania przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie modernizacji, w którym wpłynęła 1 oferta od firmy REGAN Grzegorz Światły z Niwiska na kwotę 20.400,00 zł brutto. Plac budowy przekazano w dniu 23.09.2019 r. Realizacja do dnia 15.11.2019 r. Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

- Realizowane jest zadanie pn. "Modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem w kompleksie szkolnym w Galewicach". Po przeprowadzeniu 4 postępowania przetargowego, w którym zostały złożone 3 oferty wybrano najkorzystniejsza ofertę złożoną przez firmę TECH - FEN Grzegorz Osiewała Gostyczyna 4, 63-460 Nowe Skalmierzyce. Kwota brutto oferty: 205.963,50 zł. Termin wykonania zadania do 31.10.2019 r. Zadanie realizowane przy pomocy środków z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

- Przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie na utworzenie oddziału przedszkolnego dla 25 dzieci w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.1 Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

- Zrealizowano zadanie dot. Budowy Otwartej Strefy Aktywności w Biadaszkach. Siłownię plenerową wykonała firma FIT Park za kwotę 31.948,02 zł. Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF).

- W dniu 04.10.2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację przebudowy drogi gminnej nr 118324E Osiek - Węglewice wraz z przebudową kanalizacji deszczowej.

- Przeprowadzono zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku i przeprowadzenia przetargu dla zadania związanego z utworzeniem i wyposażeniem Klubu Senior + w Galewicach. W postępowaniu złożono 4 oferty, których wartość przekraczała kwotę jaką Zamawiający miał zamiar przeznaczyć na wykonanie zamówienia. Kwota jaką Zamawiający zabezpieczył w Uchwale budżetu gminy wynosi 10.000,00 zł. W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione. Ogłoszono kolejne zapytane na opracowanie koncepcji i kosztorysu inwestorskiego wymaganych do złożenia wniosku dla zadania związanego z  utworzeniem i wyposażeniem Klubu Senior + w Galewicach.

- Zostało zrealizowane zadanie polegające na „Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Galewice.” Łącznie odebrano 88,282 Mg odpadów zawierających azbest.

- Przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej nr 118251E Biadaszki – Foluszczyki. W ramach zapytania zostały złożone 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożył Andrzej Mrugała z Baranowa. Wartość oferty brutto 9.840,00.

- Przeprowadzono zapytanie ofertowe i na zimowe utrzymanie w zakresie posypywania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Galewice w sezonie zimowym 2019/2020 r. W ramach zapytania została złożona 1 oferta przez firmę EW-TRANS Ewelina Kardas ul. Wieluńska 16a 98-405 Galewice z kwotą 246 zł brutto za roboczogodzinę.

- Przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę do siedziby zamawiającego znaków drogowych razem z uchwytami oraz pachołkami. W ramach zapytania zostało złożone 10 ofert. Najkorzystniejszą złożyła firma RAWBUD - Rawicz Sp. z o.o. ul. Śląska 88 Masłowo, 63-900 Rawicz na kwotę  6.264,68 zł brutto (termin realizacji: 25.10.2019 r.).

- Przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie projektów stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych nr 118171 E Kowalówka (gr. gm. Wieruszów) – Osowa oraz nr 118293 E Tokarzew – Kolonia Osiek Droga przez Kolonia Osiek. W ramach zapytania zostały złożone 3 oferty. Najkorzystniejszą złożył Zakład Budowy i Utrzymania Dróg Andrzej Parzonka z Wieruszowa na kwotę 799,50 zł brutto (termin realizacji: do 29.11.2019 r.).

- Rozliczono z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi dotację dotyczącą przebudowy drogi gminnej nr 118287E Osowa – Niwiska II w m. Osowa – droga dojazdowa do gruntów rolnych.

- Zawarto umowę z firmą Margo Marek Goliński z Witaszyc na prowadzenie czynności stałego nadzoru wraz z konserwacją urządzeń sterujących i zabezpieczających pracą na oczyszczalni w Galewicach i Węglewicach, SUW w Galewicach, Ostrówku, Osieku, Węglewicach i Niwiskach, i przepompowni oraz tłoczni zlokalizowanych na terenie gminy. Wartość umowy 850,00 zł netto za miesiąc.

- Przygotowano dokumenty rozliczeniowe przyznanych dotacji dla spółek wodnych Galewice, Kaski, Dąbie i Stefanek.

- Przeprowadzono rozeznanie za pośrednictwem ankiet dla seniorów 60+ w zakresie utworzenia klubu seniora na terenie gminy Galewice.

- Prowadzona jest inwentaryzacja ilości odpadów typu: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz Big Bag  znajdujących się na terenie gminy celem złożenia wniosku i uzyskania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

- Przeprowadzone jest rozeznanie za pośrednictwem ankiet dla rodziców dotycząca utworzenia Klubu Dziecięcego na terenie gminy Galewice.

Bieżące utrzymanie:

- Dokonano wymiany wymiana hydrantu w Rybce, koło sołtysa i Ostrówku posesja nr 12 a także zmieniono lokalizację hydrantu w Ostrówku posesja nr 60.

- Zakończono rozbudowę sieci wodociągowej w Ostrówku.

- Umocniono pobocza kruszywem na drodze gminnej nr 118293 E Tokarzew – Kolonia Osiek (droga przez Kolonia Osiek).

- Utwardzono drogi w Ostrówku po budowie wodociągu oraz na Grądach.

- Wykonano prace remontowe (m.in. malowanie, układanie chodnika i plac apelowy) w Szkołach w Niwiskach i Galewicach.

- Wykonano koszenie poboczy dróg gminnych.

- Wykonano koszenie poboczy i skarp rowów oraz odmulanie rowów dla spółek wodnych Kaski, Dąbie, Stefanek i Galewice.

W zakresie referatu Organizacyjno-Administracyjnego

- W miesiącu październiku Urząd Gminy w Galewicach  na podstawie przeprowadzonych zapytań ofertowych na zakup komputerów z oprogramowaniem na stanowiska pracy do Urzędu Gminy w Galewicach, otrzymał oferty cenowe na 11 szt. komputerów za kwotę 36.666,30 oraz w zapytaniu dodatkowym na 6 szt. komputerów za kwotę 19.821,20. W tym zakresie zawarto umowy na w/w kwoty.

- W dniach od 26.08.2019 do 06.09.2019 odbyly się 22 zebrania sołeckie dotyczące przeznaczenia funduszu sołeckiego.

Z zakresu  jednostek OSP

1. Zrefundowano bieżące koszty  zakupu  paliwa do samochodów strażackich i sprzętu p.poż, koszty  energii  elektrycznej oraz inne koszty związane ze sprawnym funkcjonowaniem i utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP.  (mi.in. sfinansowano przegląd zestawów hydraulicznych w jednostkach OSP Ostrówek i Galewice. Zakupiono akumulatory do OSP Kaski)

2. W ramach realizacji zadania „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem , klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” zrealizowano zakup i montaż urządzenia systemów selektywnego powiadamiania w jednostkach OSP Biadaszki i Osiek. Koszt brutto zakupu wraz z montażem to 18.696,00zł w tym: 18.250,00- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego  + 446,00- środki własne UG)

W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi na podstawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi    oraz  podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  w 2019r.

- W związku z wymogami ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. (T.j.  Dz.U. z 2019r.poz.688 z późn. zm) o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie  (art.5a ust.1)do końca listopada Rada Gminy jest zobowiązana uchwalić,  po uprzednich konsultacjach, roczny  program współpracy                    z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ww ustawy  na 2020r.

W związku z powyższym w okresie od 08.10.-15.10.2019r. projekt programu został poddany konsultacjom zgodnie z uchwałą nr XLV/239/10 Rady Gminy w Galewicach z dnia 15 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego poprzez umieszczenie treść programu na stronie internetowej Gminy, stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Nie wpłynęły  żadne uwagi ani propozycje do w/w projektu programu.

2. Trwają przygotowania do opracowania kalendarza imprez/przedsięwzięć rekreacyjnych, kulturalnych, spotowych i turystycznych organizowanych na terenie Gminy Galewice w 2020 roku. Nabór wniosków trwa do 4 listopada 2019 roku.

W zakresie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Galewicach

- Trwa przyjmowanie wniosków i bieżąca realizacja świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz świadczenia Dobry start. Od 1 sierpnia wpłynęło łącznie 1120 wniosków.

- W okresie od 2 do 16 września 2019r. przyjmowane były wnioski o przyznanie stypendium szkolnego. Wpłynęło 46 wniosków dla 89 uczniów. Stypendium szkolne przysługuje uczniom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej tj. 528,00 zł.

- Od 9 września 2019 roku zostało w szkołach uruchomione dożywianie dzieci. Do szkół podstawowych posiłki dowożone są przez firmę cateringową Mała Gastronomia z Lututowa- korzysta 45 uczniów, którym posiłki finansowane są w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”, w ramach tego programu również 6 przedszkolakom w Gminnym Przedszkolu w Galewicach finansowany jest obiad.

- Trwa przyjmowanie wniosków oraz informowanie zainteresowanych o możliwości skorzystania z paczek żywnościowych z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019. Od 1 sierpnia wpłynęło 101 wniosków osób zainteresowanych.

Galewice, dnia 18 października 2019r.

Sporządziła:

A. Kowalińska