Załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA NR IB-UG-6/09

W dniu                          w  Galewicach  pomiędzy:

# Gminą Galewice

z siedzibą w

98-405 Galewice  ul. Wieluńska 5

zwaną dalej „Zamawiającym”,  reprezentowanym przez:

-   mgr Lech Baliński                -Wójt Gminy

a

z siedzibą w

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

-

została zawarta umowa treści następującej:

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w przetargu nieograniczonym.

§ 1

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wymianę stolarki okiennej i parapetów wewnętrznych szt. 20 na okna zespolone PCV przeznaczonych dla obiektów użyteczności publicznej posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną z szybą nisko emisyjną, z funkcją mikrorozszczelnienia, z współczynnikiem przenikania ciepła dla całego okna U=1,7 W/m²K z szybą antywłamaniową na parterze i piętrze dla jednego okna, kolor wewnętrzny biały, zewnętrzny brązowy (RAL jak istniejące drzwi główne przedmiotowego budynku) i parapety wewnętrzne z PCV kolor biały z obróbkami tynkarskimi, wyprawkami malarskimi i demontażem i montażem istniejących parapetów stalowych, zgodnie z projektem, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, sztuką budowlaną na elewacji tylniej budynku Urzędu Gminy w Galewicach ul. Wieluńska 5

2.Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i pozwolenie na budowę.

3.Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa opracowany na podstawie projektu budowlano-wykonawczego, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, SIWZ  kosztorys ofertowy stanowiący załącznik do niniejszej umowy.

§ 2

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

  - przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót w dniu podpisania umowy

  - zakończenie robót w terminie do 15 grudzień 2009r.

2.Terminy wykonania robót objętych niniejszą umową ulegną zmianie w przypadku:

2.1. opóźnienia przekazania przez Zamawiającego placu budowy,

2.2. przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego,

2.3zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych jeżeli termin ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dokonywanie pierwotnego terminu umownego.

§ 3

Wykonawca w swoim zakresie i w ramach niniejszej umowy zobowiązany jest do;

- zapewnienia  kierownika budowy,

- prowadzenia księgi obmiarów,

-wykonanie dokumentacji powykonawczej,

§ 4

1. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował na własny rachunek wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne jak również zabezpieczy zgodnie z obowiązującymi przepisami teren budowy.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców.

3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu  podpisania protokołu odbioru końcowego.

4. Wykonawca zobowiązuje się realizować roboty na obiekcie eksploatowanym bez naliczania   dodatkowych  opłat i jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.

5.Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, powstałe  w związku z prowadzonymi robotami.

6. Wykonawca zapewnia ogólny dozór terenu budowy.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

2. Materiały o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy – Prawo budowlane, projektem budowlano-wykonawczym wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

3. Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności  z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§ 6

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

§ 7

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie uzgodnione w kosztorysie ofertowym.

Przygotowujący ofertę cenową Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z projektem budowlano-wykonawczym i terenem przyszłej budowy, przewidział cały przebieg robót budowlanych i wycenił wszystko co zostało ujęte w projekcje budowlano-wykonawczym,  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (plus zapisy SIWZ), a nie tylko wypełnił przedmiary robót.

W razie pominięcia niektórych robót w przedmiarach, objętych projektem budowlano-wykonawczym, Wykonawca nie otrzyma za to wynagrodzenia ponieważ;

Nie będą traktowane jako roboty dodatkowe roboty ujęte w projekcie budowlano-wykonawczym, a nie uwzględnione w przedmiarach robót.

W cenie oferty należy ująć wszystkie roboty budowlane i usługi niezbędne do wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy.

Ponadto w cenie oferty Wykonawca również uwzględnił:

- urządzenie, utrzymanie zaplecza budowy jak również zabezpieczenie terenu budowy

zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- koszty niezbędnych prób, badań  pomiarów wymaganych dla prawidłowej oceny jakości

robót i potrzeb odbioru przedmiotu umowy,

- opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- zapewnienie niezbędnych dojść w trakcie trwania robót,

- koszty ewentualnego ubezpieczenia robót oraz przewidywana inflacja,

- koszty innych opinii, uzgodnień, badań, odbiorów i opłat wynikających z potrzeby realizacji

przedmiotu umowy,

- dokumentacji powykonawczej,

- koszty związane z zabezpieczeniem przed opadami atmosferycznymi,

- koszty związane realizacją robót na obiekcie eksploatowanym,

-koszty związane z demontażem i montażem istniejących parapetów zewnętrznych

blaszanych

- ewentualne odszkodowania z tytułu uszkodzenia, zniszczenia elementów budynku

szkolnego w wyniku prowadzonych prac,

- naprawę  uszkodzeń, zniszczeń,

- koszty z tytułu dokonanych uszkodzeń, zniszczeń nie wynikających z zakresu robót,

-koszty wynikające z dokumentacji a dotyczące zabezpieczenia i oznakowania robót,

-koszty związane z zastosowaniem kolorystyki okien zgodnie z projektem.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na podstawie o której mowa w ust.1 na  kwotę:                zł/ słownie;

zł    /100.

w tym                              zł podatku  VAT.

W/w wynagrodzenie w rozbiciu na poszczególne zakresy robót ustalono na podstawie projektu budowlano-wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, SIWZ i kosztorysu ofertowego – załącznik do niniejszej umowy

3. Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych za roboty.

4. Roboty dodatkowe, zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres finansowy nie przekracza 20% ceny umownej, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na dodatkowe zlecenie Zamawiającego, przy zachowaniu tych samych norm składników kalkulacyjnych, parametrów i standardów, po podpisaniu przez strony  umowy o roboty dodatkowe, ustalającej zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji.

§ 8

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze całości robót.

2. Podstawę do wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia stanowi podpisany przez strony protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3. Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawiał fakturę VAT bez podpisu Zamawiającego na fakturze jako odbiorca faktury.

4. Do faktury Wykonawca  dołączy dokumenty stanowiące podstawę wystawienia, o których mowa w pkt. 2.

§ 9

Zaplata należności z faktury nastąpi  w terminie  14 dni licząc od daty jej  doręczenia przelewem na konto Wykonawcy.

§ 10

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

1) pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców.

2) informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych niezwłocznie po stwierdzeniu konieczności ich wykonania.

3) informowania Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt.

4) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń z winy Wykonawcy w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 11

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1). Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z winy Wykonawcy, w wysokości

0,06 % wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości  0,06 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –w wysokości

10 % wynagrodzenia umownego,

2). Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w zapłacie faktury w wysokości  0,06 % za każdy dzień zwłoki,

licząc od następnego dnia po terminie płatności faktury.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 12

1. Wykonawca  zgłosi pisemnie gotowość do odbioru Zamawiającemu.

2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpoczęcie odbioru przedmiotu umowy w ciągu  7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia;

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, można odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia a umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru  zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

5. Zamawiający dokona w terminie trzech dni odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.

§ 13

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …...lat   gwarancji na roboty objęte niniejszą umową.

Bieg terminu gwarancji  rozpoczyna się od daty odbioru końcowego umowy.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek objętych gwarancją w terminie  7  dni od ich zgłoszenia.

§ 14

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Na mocy ustawy o zamówieniach publicznych niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 15

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd.

§ 16

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 17

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 18

Integralną częścią niniejszej umowy stanowią:

● kosztorys ofertowy,

● formularz ofertowy,

● specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

● projekt budowlano wykonawczy,

● specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

WYKONAWCA                                                                                 ZAMAWIAJĄCY