Załącznik Nr 4 do SIWZ

Umowa dla zadania:

„Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Jaśliska”

zawarta w dniu ............................... 2013r.  pomiędzy Gminą Jaśliska

NIP: 684-258-66-47 reprezentowaną przez :

- Ignacego Lorenca – Wójta Gminy Jaśliska, zwaną dalej Zamawiającym,

przy kontrasygnacie Zastępcy Skarbnika Gminy – Joanny Lipka

a ........................................................................................................................................................................ z siedzibą: .................................

NIP  ........................................, reprezentowanym przez:

1. ....................................

2. ...................................

zwanym/zwaną dalej ,,Wykonawcą”.

Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie oferty złożonej w postępowaniu o numerze referencyjnym Zamawiającego Ig.271.2.2013.

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:

„Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Jaśliska” która obejmuje m.in.:

-	wydzielenie i zagospodarowanie terenu oczyszczalni ścieków,

-	budowę obiektów techniczno-technologicznych,

-	budowę obiektów-budynków: techniczno-socjalnego Ob. Nr 6.1.; 6.2.; 6.3.; i technicznego Ob. Nr 2

-	ogrodzenia terenu z bramami

-	makroniwelacje terenu,

-	drogi place utwardzone;

-	przyłącza i sieci instalacji zewnętrznych,

-	budowę wiaty nad składowiskiem odpadów.

2. Realizacja zadania została podzielona na dwa etapy. Zakończenie realizacji prac wchodzących w skład I etapu powinno nastąpić nie później niż do dnia 30 sierpnia 2013r., a zakończenie realizacji prac wchodzących w skład II etapu powinno nastąpić nie później niż do dnia 15 sierpnia 2014r.

3. Zakres prac wchodzących w skład poszczególnych etapów wymienionych w ust. 2 został przedstawiony w Rozdziale Nr III SIWZ.

4. Zakres robót oraz szczegółowe warunki realizacji robót składających się na przedmiot umowy określa projekt budowlano – wykonawczy, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz oferta Wykonawcy.

5. Wszystkie roboty objęte niniejszą umową Wykonawca wykona zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami umowy i dokumentami stanowiącymi integralną część niniejszej umowy wymienionymi w § 21 niniejszej umowy.

§ 2

Wspólna realizacja umowy (jeśli dotyczy)

1. Wykonawcy realizujący wspólnie umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.

2. Wykonawcy realizujący wspólnie umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie Lidera (pełnomocnika) upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę. Lider (pełnomocnik) upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę.

3. Liderem, o którym mowa w ust. 2 będzie .........................................................

4. Postanowienia umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców realizujących wspólnie umowę.

§ 3

Realizacja umowy przy udziale podwykonawców (jeśli dotyczy)

1. Wykonawca przy realizacji umowy będzie korzystał z Podwykonawców :

1) ......................................................................................................................................................................,

(nazwa i adres firmy zakres prac)

2) ......................................................................................................................................................................,

(nazwa i adres firmy zakres prac)

2. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

§ 4

Termin realizacji

1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 15 sierpnia 2014r.

2. Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo dysponowania terenem w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy.

§ 5

Obowiązki Zamawiającego

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Protokolarne przekazanie placu budowy Wykonawcy które nastąpi w terminie do 10 dni licząc od daty podpisania umowy.

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynowaniem i obsługą realizacji przedmiotu umowy w osobie ……………………………… posiadającego stosowne uprawnienia.

- Terminowe regulowanie płatności na podstawie rozliczeń finansowych zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.,

- Przekazanie Wykonawcy dokumentacji budowlano - technicznej oraz dziennika budowy.

- Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót polecać dokonywanie takich zmian, ilości robót lub ich części, jakie uzna za niezbędne, a Wykonawca zobowiązany jest polecenie to wykonać np.:

  - Zwiększyć lub zmniejszyć ilość niektórych robót objętych przedmiarem,

  - Pominąć niektóre roboty,

  - Wykonać dodatkową pracę niezbędną do zakończenia robót.

- Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych zmian będą stanowić podstawę do zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami ust.4 i 5.

- Jeżeli roboty wynikające ze zmian odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym to cena jednostkowa wymieniona w kosztorysie ofertowym będzie podstawą do obliczenia wartości zmiany.

- Jeżeli rodzaj robót po zmianie nie odpowiada pozycjom w kosztorysie ofertowym to będą one rozliczane na bazie wskaźników ofertowych oraz cen materiałów i sprzętu zgodnie 
z kosztorysem ofertowym, a w przypadku ich braku średnich cen "Sekocenbudu" za ostatni kwartał. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji - KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.

§ 6

Obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- Protokolarne przejęcie placu budowy w terminie wskazanym w § 5 ust. 1 i rozpoczęcie robót nie później niż do 5 dni od daty przejęcia placu budowy.

- Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót.

- Zlokalizowanie i przygotowanie zaplecza placu budowy wg swoich potrzeb i na swój koszt.

- Odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi oraz innymi, zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonywaniem przedmiotu budowy.

- Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy jak i terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prac obiektów, dróg lub ich fragmentów, nawierzchni lub instalacji.

- Ustanowienie kierownika robót przy realizacji przedmiotu umowy w osobie .............................., posiadającego stosowne uprawnienia oraz dostarczenie deklaracji kierownika budowy o podjęciu obowiązków kierownika budowy wraz  z kompletem wymaganych prawem uprawnień i zaświadczeń.

- Zapewnienie dozoru mienia na własny koszt.

- Prowadzenie dokumentacji budowy.

- Wykonywanie wszelkich innych czynności należących do obowiązków kierownika budowy określonych w Ustawie Prawo budowlane, w tym stosowanie się do poleceń Inspektora Nadzoru.

- Sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z wymogami przepisów prawa, który będzie stanowił integralną część niniejszej umowy.

- Sporządzenie i zatwierdzenie Planu organizacji ruchu o ile wymagać tego będzie realizacja prac budowlanych, projektu organizacji robót oraz harmonogramu rzeczowo - finansowego i dostarczy je Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy.

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą umową, przedmiarem robót, specyfikacjami technicznymi obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

- Zastosowanie do realizacji przedmiotu umowy materiałów odpowiadających jakościowo i technicznie wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z zaleceniami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokumentacją techniczną

- Zabezpieczenie frontu robót przed dostępem osób nieupoważnionych, oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy i utrzymywanie go we właściwym stanie przez cały okres trwania realizacji przedmiotu umowy.

- Informowanie Inspektora Nadzoru o wszystkich przeszkodach, które miałyby wpływ na przebieg robót.

- Przedstawienie Inspektorowi Nadzoru atestów (aprobat technicznych, deklaracji zgodności) przewidzianych do zabudowy materiałów i urządzeń zgodnie z wymogami Zamawiającego.

- Dostarczenie Inspektorowi Nadzoru do akceptacji protokołów odbiorów częściowych wraz z zestawieniem ilości robót wykonanych w okresie rozliczeniowym.

- Dostarczanie Inspektorowi Nadzoru wszelkich informacji dotyczących budowy związanych ze sprawozdawczością Zamawiającego.

- Zapewnienie na placu budowy i w jego otoczeniu ładu, porządku i bezpieczeństwa przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem.

- Naprawienie wszelkich szkód osobowych i rzeczowych, które Wykonawca lub Podwykonawcy wyrządzą Zamawiającemu lub osobom trzecim, w związku lub przy wykonywaniu niniejszej umowy. W szczególności w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić go do stanu pierwotnego i naprawić szkodę na własny koszt.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą jego przejęcia.

- Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów i środków własnych, przy użyciu sprzętu przeznaczonego do realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca poniesie we własnym zakresie wszelkie dodatkowe koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, a w szczególności:

  - urządzenia terenu budowy, zaplecza budowy, zabezpieczenia terenu budowy i terenu prowadzonych robót, ochrony mienia i zachowania warunków bezpieczeństwa,

  - sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

  - transportu,

  - składowania gruzu, złomu itp.,

  - likwidacji budowy i uporządkowania terenu budowy,

  - zaopatrzenia budowy w niezbędne media (energia elektryczna, woda itp.) na czas realizacji prac.

- Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania Inspektorowi Nadzoru terminu zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikowych, celem dokonania ich odbioru. Brak zgłoszenia Zamawiającemu robót podlegających zakryciu lub robót zanikowych Zamawiającemu spowoduje konieczność ich odkrycia i wówczas koszty odkrywek obciążają w całości Wykonawcę.

- Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza – 3 egz.

- sporządzenia kosztorysu powykonawczego – 1 egz.,

- Prowadzenia dokumentacji fotograficznej realizacji inwestycji w formie elektronicznej (w szczególności robót zanikowych) – 2 egz. na płycie DVD.

- Uzgodnienia z Urzędem Gminy Jaśliska i odwiezienia na wskazane miejsce mas ziemnych oraz innych materiałów powstałych podczas realizacji inwestycji.

- Przeprowadzenia szkolenia dla wskazanych pracowników w zakresie eksploatacji i pracy oczyszczalni. W ramach przeprowadzonego szkolenia Wykonawca przekaże instrukcję obsługi oczyszczalni ścieków.

- Przeprowadzania bez wezwania, co 12 miesięcy (pierwszy przegląd w 12-stym miesiącu od terminu zakończenia realizacji niniejszej umowy) czynności związanych z corocznym przeglądem technicznym wykonanego przedmiotu zamówienia przez okres objęty gwarancją. Przeglądy techniczne mają na celu sprawdzenie poprawności działania urządzeń, wykrycie ewentualnych wad lub usterek, oraz czy pracownicy obsługujący oczyszczalnię ścieków postępują zgodnie z otrzymaną od Wykonawcy instrukcją eksploatacji i konserwacji. Oryginały protokołów z przeprowadzonych przeglądów technicznych Wykonawca przekaże niezwłocznie Zamawiającemu.

- Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu do zatwierdzenia, w terminie do 5 dni od daty podpisania niniejszej umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego. Przy czym strony ustalają, iż aktualizacja przedmiotowego harmonogramu, nie powodująca zmiany oferty Wykonawcy, nie będzie uważana za zamianę niniejszej umowy i nie będzie wymagała formy pisemnego Aneksu.

- Niniejsza inwestycja jest przedsięwzięciem infrastrukturalnym, na które Zamawiający otrzymał dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Działanie – „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” i w przypadku narażenia Zamawiającego na utratę dofinansowania spowodowanym przez niedotrzymanie obowiązków umownych, a w szczególności terminów realizacji z winy Wykonawcy, Zamawiający będzie dochodził pełnych roszczeń.

- W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania art. 9 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w o wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U.123 poz. 858 z 2006r. ze zm.) tj. nie wprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania ścieków opadowych, a także nie wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej, w tym również nie wykonywania robót, które mogą spowodować naruszenie tych przepisów przez osoby trzecie.

- Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

  - Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),

  - Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami),

  - Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

- Inne obowiązki wynikające z odrębnych przepisów prawa.

§ 7

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1) Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca wniósł na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto; w kwocie ...................... zł, (słownie złotych: ................................).

2) Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy: ......................................

3) Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

4) Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (planowany termin 15.09.2014r.).

5) 30 % wysokości zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zwrócone nie później niż w 15. dniu po upływie rękojmi za wady (planowany 15.03.2017r.).

6) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane. Pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 8

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1) Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe:

a) netto ...................................zł (słownie :........................................................................................... zł)

b) ..........  % VAT ........................... zł (słownie :................................................................................. zł)

c) brutto ...................................zł (słownie :......................................................................................... zł)

2) Wynagrodzenie kosztorysowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

3) Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

4) Wykonawca oświadcza, że środki finansowe za złożoną fakturę zostaną przelane na konto Nr ......................................................................... prowadzone w banku ..........................................................

§ 9

Tryb płatności

1. Rozliczenie wykonanych robót odbędzie się fakturą wystawioną po realizacji prac wchodzących w skład etapu wymienionego § 1 ust. 3.

2. Realizacja płatności:

1) na podstawie podpisanego przez strony protokołu odbioru częściowego robót po realizacji etapu robót oraz protokołu końcowego po realizacji całości zadania – przelewem w terminie 30 dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego, przy czym za dzień zapłaty uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu w banku przez Zamawiającego.

3. Przed złożeniem faktury końcowej Wykonawca udokumentuje całkowite zaspokojenie roszczeń Podwykonawców w stosunku do Wykonawcy z tytułu wykonania robót objętych niniejszą umową. Udokumentowanie zaspokojenia roszczeń może się odbyć bądź przez przedstawienie dowodów zapłaty należności Podwykonawcom (ze wskazaniem tytułu płatności) bądź poprzez przedstawienie oświadczeń Podwykonawców o uzyskaniu całkowitego zaspokojenia ich roszczeń w stosunku do Wykonawcy z tytułu robót wykonanych zgodne w § 3 umowy.

§ 10

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto (§ 8 ust.2),

- za opóźnienie w wykonaniu całości robót zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo-finansowym w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad i usterek przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorach w wysokości 0,15 % wynagrodzenia brutto (§ 8 ust.2), za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za opóźnienie w usunięciu wad i usterek przedmiotu umowy stwierdzonych w trakcie jego użytkowania w okresie trwania rękojmi i /lub gwarancji w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek.

2. Kwota odpowiadająca wysokości naliczonych kar umownych może zostać potrącona z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy lub ze zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy.

3. Stronom przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że :

1) roboty objęte niniejszą umową objęte są dofinansowaniem z Gminy Jaśliska, oraz finansowane w ramach umowy o przyznanie pomocy nr 00056-6921-UM0900146/11 1 ramach działania „PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ” objętego PROW na lata 2007- 2013.

2) nieterminowe lub nienależyte wykonanie umowy, bądź też jej niewykonanie może narazić Zamawiającego na utratę powyższego dofinansowania.

5. Jeżeli na skutek działań lub zaniechań Wykonawcy, a w szczególności opóźnień w realizacji umowy, zaniechania realizacji umowy lub nienależytego wykonywania umowy, dofinansowanie o którym mowa w ust. 2 nie zostanie przyznane lub zostanie cofnięte, Wykonawca niezależnie od kar umownych wymienionych w §.10 ust. 1 pkt 1, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wartości dofinansowania.

§ 11

Odstąpienia od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w takich przypadkach Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

- gdy zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach

- gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn i opóźnienie przekracza 10 dni lub przerwał roboty przez okres co najmniej 5 dni i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- gdy Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub dokumentacją projektową albo wadliwie wykonuje swoje zobowiązania umowne, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 10 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcy do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru przerwanych robót oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni od zgłoszenia przerwania robót, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 4 pkt 3, niniejszego paragrafu umowy,

- przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 1 pkt 5 Zamawiającemu przysługuje prawo powierzenia, poprawienia lub dalszego wykonywania przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy.

§ 12

Odbiory i procedury

- Po zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego oraz końcowego przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru.

- Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty:

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robót,

- protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,

- dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- dziennik budowy,

- protokóły badań i sprawdzeń,

- rozliczenie częściowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości brutto -ogółem oraz netto /bez podatku VAT/.

  - Zamawiający wyznaczy termin odbioru w ciągu 10 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zgłoszenia przez Wykonawcę osiągnięcia gotowości części lub całego przedmiotu umowy do odbioru.

  - Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, wyznaczając równocześnie termin usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający może:

  - odstąpić od umowy lub zażądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

  - powierzyć poprawienie lub wykonanie części przedmiotu umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót, wadliwie wykonanych.

  - Zamawiający wyznacza terminy przeglądów robót przedmiotu umowy w okresie rękojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza termin do ich usunięcia.

  - W razie stwierdzenia podczas przeglądów, o których mowa w ust. 5 wad i usterek, Zamawiający wyznaczy termin pokontrolnego stwierdzenia usunięcia tych wad 
i usterek.

§ 13

Rękojmia

  - Wykonawca udziela rękojmi jakości na wykonanie robót objętych umową, w tym użyte materiały i urządzenia, na okres 36 miesięcy, licząc od daty przekazania przez Wykonawcę przedmiotu umowy i przejęcia go przez Zamawiającego jako należycie wykonanego na podstawie protokołu robót podpisanego przez strony umowy.

  - Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót, użyte materiały i urządzenia zostaje rozszerzona na okres równy okresowi udzielonej w ust. 1 gwarancji.

  - Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości odbywać się będzie według zasad określonych w artykułach 577 do 581 Kodeksu Cywilnego.

  - Wykonawca przedłoży dokument gwarancji do końcowego odbioru robót.

§ 14

(jeśli dotyczy)

Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie niniejszej umowy.

§ 15

Strony umowy nie dopuszczają cesji wierzytelności na osoby trzecie.

§ 16

Wykonawca zobowiązany jest zachowania poufności informacji uzyskanych w trakcie realizacji robót budowlanych.

§ 17

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18

W sprawach nie uregulowanych w niniejszą umową mają zastosowanie przepisy, Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Prawem zamówień publicznych.

§ 19

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 20

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

§ 21

Umowę sporządzono na podstawie:

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- oferta Wykonawcy,

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA