PROJEKT UMOWY

o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

zawarta w dniu ………………………. 2018 r. w Jaśliskach pomiędzy:

Gminą Jaśliska, 38-485 Jaśliska, Jaśliska 171, NIP 684-258-66-47,

zwaną dalej „Zamawiającym”,

reprezentowaną przez:

Pana Adama Dańczak – Wójta Gminy Jaśliska

przy kontrasygnacie Pani Agnieszki Kurdyła – Skarbnika Gminy Jaśliska,

a

………………………. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ……………………………, z siedzibą: ………………………………………………………… wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

REGON: ……………………….., NIP: ……………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Przebudowa kanalizacji sanitarnej dla osiedla mieszkaniowego w miejscowości Moszczaniec, po byłym PGR Moszczaniec, Gmina Jaśliska, zwaną dalej „Inwestycją”, w zakresie dotyczącym wykonywania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami zasadami wiedzy technicznej i normami, a także umową o roboty budowlane.

§ 2

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami.

2. Zamówienie obejmuje kontrolę wykonywanych robót budowlanych z upoważnienia Zamawiającego w sposób stały podczas prowadzonych prac budowlanych, a także kontrolę rozliczeń budowy pod względem ilościowym i finansowym.

§ 3

1. Wykonawca zapewnia, iż wykona z najwyższą starannością obowiązki i prawa inspektora nadzoru określone w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) obejmujące w szczególności:

  - reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z projektem, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

  - sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

  - sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu (zanikających);

  - uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich odstępstw i zmian technologii robót i materiałów, zgłaszanych przez wykonawcę robót, szczególnie w sytuacjach, gdy zmiany te mogą skutkować rozszerzeniem zakresu rzeczowego określonego umową lub podwyższeniem kosztów realizacji robót;

  - przygotowanie i stwierdzenie gotowości do odbioru robót oraz udział w czynnościach odbioru robót;

  - potwierdzenie ilości wykonanych robót;

  - potwierdzenie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze;

  - sprawdzanie rozliczeń Wykonawcy robót budowlanych i potwierdzanie należnych mu kwot;

  - inne niezbędne czynności konieczne dla prawidłowego sprawowania nadzoru inwestorskiego.

§ 4

1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1, w związku z przyjęciem funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego ma w szczególności obowiązek:

- zorganizowania i prowadzenia procesu przekazania placu budowy;

- analizowania harmonogramu robót, wnioskowania do wykonawcy robót o jego korektę bądź zmianę i przedkładanie Zamawiającemu do zatwierdzenia;

- bieżącej kontroli zgodności wykonywanych prac z harmonogramem rzeczowo - finansowym;

- weryfikowania i zatwierdzania Wykonawcy wszelkich materiałów wbudowywanych na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę wszelkich dla nich koniecznych prób i testów;

- wnioskowania o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz;

- podejmowania decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) receptur, materiałów, prefabrykatów, sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy normy oraz dokumentację projektową i Specyfikacje Techniczne;

- zatwierdzania materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z warunkami zamówienia i dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót;

- dokonywania odbiorów częściowych, odbioru końcowego;

- wydawania poleceń kierownikowi budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, które skutkować mogłyby zagrożeniem bezpieczeństwa lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem;

- udzielania opinii i sprawdzania dokumentacji projektowej w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych, ich wykonalności, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych dla robót, technologii robót, zastosowania materiałów, itp.;

- potwierdzania dopuszczenia do pracy sprzętu, urządzeń i narzędzi przewidzianych do realizacji robót w oparciu o obowiązujące przepisy, normy techniczne i inne wymagania sformułowane w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a także w przepisach BHP i p/poż.;

- zlecania usunięcia robót niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego standardu;

- kontrolowania wykonania robót w zakresie zgodności z rysunkami, specyfikacjami;

- wydawania poleceń wykonawcy robót do wykonania robót lub podjęcia niezbędnych przedsięwzięć jakie mogą być konieczne, aby uniknąć lub zmniejszyć ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii mającej wpływ na bezpieczeństwo życia lub przylegającego majątku oraz powiadamianie o tym Zamawiającego;

- uczestniczenie w naradach roboczych organizowanych przez wykonawcę robót, sporządzanie z nich protokołów z podjętymi ustaleniami i przekazywanie ich zainteresowanym.

- sprawdzania zestawień wykonanych robót składanych przez wykonawcę robót i potwierdzenia ilości wykonanych robót i kwoty do wypłaty w terminie do 7 dni od złożenia zestawienia przez wykonawcę;

- przyjmowania i opiniowania wniosków wykonawcy robót w sytuacji, kiedy wystąpi konieczność wykonania robót nieprzewidzianych w umowie, warunkujących zakończenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztorysów ofertowych wykonawcy na powyższy zakres. Przekazywanie zaopiniowanych wniosków Zamawiającemu;

- sporządzania protokołów konieczności na roboty dodatkowe i zamienne po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego;

- kontrolowania prawidłowego gromadzenia atestów materiałów, orzeczeń o jakości materiałów, recept roboczych, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów stanowiących załączniki do odbioru robót;

- stwierdzenia w miarę potrzeb zakończenia robót, przeprowadzenie odbioru wewnętrznego robót z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, sporządzenie listy ewentualnych usterek i wyznaczenie czasu do ich usunięcia przez Wykonawcę;

- wyznaczenia terminu odbioru końcowego robót, uczestnictwo w komisjach odbiorowych oraz komisjach wymaganych przy dokonaniu rozruchu eksploatacyjnego i powiadamianie o tym wszystkie zainteresowane strony;

- nadzorowania skompletowania kompletu archiwalnych dokumentacji powykonawczych z wszystkimi wymaganymi rysunkami roboczymi i warsztatowymi;

- udziału w czynnościach odbioru końcowego i przekazaniu obiektu do użytkowania i eksploatacji;

- inne działania konieczne do wykonania robót budowlanych realizowanych przez Inwestora.

§ 5

1. Niezależnie od wyżej określonych obowiązków, Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z Zamawiającym w zakresie:

- nadzoru nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów p. pożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników procesu realizacji Inwestycji, w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji Inwestycji;

- dokonywania czynności sprawdzania wycen i kalkulacji robót przedkładanych przez Wykonawców Inwestycji oraz sprawdzanie i zatwierdzanie w terminie 7 dni od dnia dostarczenia faktur Wykonawców, a także dokumentów, które będą załącznikami do tych faktur (w tym protokołów odbioru) pod względem merytorycznym oraz rachunkowym,

- bez zgody Zamawiającego Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydania wykonawcy polecenia wykonania robót dodatkowych lub zamiennych;

- jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie mienia przed awarią, Zamawiający upoważni Inspektora Nadzoru do udzielenia Wykonawcy zlecenia na ich wykonanie wpisem w dzienniku budowy w jego imieniu, zaś Inspektor Nadzoru zawiadomi o tym Zamawiającego w terminie do 24 godzin od daty dokonania tego wpisu.

§ 6

1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy:

- odpis umowy z Wykonawcą robót,

- dokumentację techniczną,

§ 7

1. Termin realizacji umowy:

- rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy,

- zakończenie: po końcowym odbiorze wykonanego przedmiotu umowy.

2. Przewidywany termin realizacji Inwestycji – 10 grudnia 2018 r.

§ 8

      - Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości:

- netto w wysokości: ………………………… zł, (słownie: …………………………… zł 00/100 zł)

- VAT … % w wysokości: …………………… zł, (słownie: …………………………… zł 00/100 zł)

- brutto w wysokości: ……………………… zł, (słownie: …………………………… zł 00/100 zł)

      - Wykonawca nie ma prawa żądać podwyższenia wynagrodzenia chociażby w trakcie wykonywania usługi wystąpiły roboty nieprzewidziane, dodatkowe lub czas Inwestycji uległ wydłużeniu.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zakresu przedmiotu umowy.

- Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przekazywane na rzecz osób trzecich.

- Należność zostanie przekazana na konto wskazane na rachunku w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury.

§ 9

1. Strony postanawiają, że za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy naliczane będą kary umowne w następujących przypadkach i wysokości:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za każdy dzień przerwy w realizacji robót spowodowanej niewykonywaniem obowiązków przez Inspektora Nadzoru w wysokości 1,0 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust.1 umowy;

- w razie odstąpienia od umowy przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Inspektora Nadzoru w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust.1 umowy.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Inspektora Nadzoru z przyczyn z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust.1 umowy.

3) Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania z należnego mu wynagrodzenia kar umownych naliczonych przez Zamawiającego, przy czym kara umowna jest wymagalna z chwilą jej naliczenia.

§ 10

1. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- gdy Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego na okres dłuższy niż 7 dni,

- gdy Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z umową lub bez zachowania wymaganej staranności,

- gdy Wykonawca regularnie opóźnia się w wykonywaniu powierzonych mu czynności.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kar umownych i odszkodowania na zasadach ogólnych.

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelką dokumentację otrzymaną lub sporządzoną w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.

§ 12

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki Zleceniobiorcy nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 13

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa pozostają w dokumentach Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:                                                              WYKONAWCA: