Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/92/08

Rady Gminy Jemielno z dnia 26 czerwca 2008 r.

Wieloletni program inwestycyjny Gminy Jemielno na lata 2008-2010

| Lp. | Nazwa zadania | Realizator zadań programu | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe | Wysokość nakładów w roku 2008 | Wysokość nakładów w roku 2009 | Wysokość nakładów w roku 2010 | Uwagi dotyczące montażu finansowego inwestycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Droga Majówka – Smolne modernizacja | Urząd Gminy | 2008-2010 | 2 950.000,00 | 20.000,00 | 2 930.000,00 |  | Budżet gminy PROW |
|  | Rekultywacja drogi Smolne – Borki | Urząd Gminy | 2008 | 255.000,00 | 255.000,00 | - | - | Budżet gminy 120.000,00 TFOGR 135.000,00 |
|  | Dokumentacja drogi Jemielno | Urząd Gminy | 2008 | 10.000 | 10.000,00 | - | - | Budżet gminy 10.000,00 |
|  | Utwardzenie placu w Ciechanowie | Urząd Gminy | 2008 | 5.000 | 5.000,00 | - | - | Budżet gminy 5 000,00 |
|  | Rekultywacja zbiornika Piotrowice Małe | Urząd Gminy | 2008 | 19.200 | 19.200,00 | - | - | TFOGR 19.200,00 |
|  | Rekultywacja dróg gminnych | Urząd Gminy | 2008 | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - | Budżet gminy 20.000,00 |
|  | Rekultywacja wraz dokumentacją drogi rolniczej w Ciechanowie | Urząd Gminy | 2008 | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - | Budżet gminy 20.000,00 |
|  | Rekultywacja zbiornika w Psarach | Urząd Gminy | 2008 | 34.200 | 34.200,00 | - | - | Budżet gminy 15.000,00 TFOGR 19.200,00 |
|  | Wykonanie projektu budowlanego na budowę wieży widokowej w m. Jemielno | Urząd Gminy | 2008 | 5.000 | 5.000,00 | - | - | Budżet gminy 5.000,00 |
|  | Modernizacja budynku w m Smolne | Urząd gminy | 2008 | 50.000,00 | 50.000,00 | - | - | Budżet gminy |
|  | Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne w budynku komunalnym w m. Śleszów | Urząd Gminy | 2008 | 30.000 | 30.000,00 | - | - | Budżet gminy 30.000,00 |
|  | Modernizacja pomieszczeń praktyki lekarza rodzinnego w Jemielnie | Urząd Gminy | 2008-2010 | 100.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | - | Budżet gminy 100.000,00 |
|  | Wymiana pokrycia dachu budynek nr 30 w Jemielnie | Urząd Gminy | 2008 | 30.000 | 30.000,00 | - | - | Budżet gminy 30.000,00 |
|  | Zakup działki nr 299 w Luboszycach | Urząd Gminy | 2008 | 8.000 | 8.000,00 | - | - | Budżet gminy 8.000,00 |
|  | Wpłata na fundusz Policji – dofinansowanie zakupu samochodu | Urząd Gminy | 2008 | 37.000 | 37.000,00 | - | - | Budżet gminy 37.000,00 |
|  | Zakup programu komputerowego | Urząd Gminy | 2008 | 4.000 | 4.000,00 | - | - | Budżet gminy 4.000,00 |
|  | Ogrodzenie placu ZS Jemielno | Urząd Gminy | 2008 | 26.000 | 26.000,00 | - | - | Budżet gminy 26.000,00 |
|  | Modernizacja układu centralnego ogrzewania kotłowni w Zespole Szkół w Jemielnie | Urząd Gminy | 2008 | 8.000 | 8.000,00 | - | - | Budżet gminy 8.000,00 |
|  | Utwardzenie placu przy Zespole Szkół w Irządzach | Urząd Gminy | 2008 | 23.719,00 | 23.719,00 | - | - | Budżet gminy 23.719,00 |
|  | Budowa środowiskowej hali sportowej przy Zespole Szkół w Jemielnie | Urząd Gminy | 2008-2010 | 4 850.000,00 | 1 000.000,00 | 2 830.000,00 | 1 020. 000,00 | Budżet gminy 700.000,00 Środki pozostałe 300.000,00 Budżet gminy 2 430.000,00 Środki pozostałe 400.000,00 Budżet gminy 320.000,00 Środki pozostałe 700.000,00 |
|  | Dotacja SPZOZ w Górze – zakup okien | Urząd Gminy | 2008 | 10.000 | 10.000,00 | - | - | Budżet gminy 10.000,00 |
|  | Odnowa wsi Kietlów | Urząd Gminy | 2008 | 400.000 | 400.000,00 |  |  | Budżet gminy 100.000,00 PROW 300.000,00 |
|  | Modernizacja świetlic | Urząd Gminy | 2008 | 60.000 | 60.000,00 | - | - | Budżet gminy 60.000,00 |
|  | Odnowa centrum kulturalnego wsi Psary – remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Psarach wraz z otoczeniem | Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury | 2008-2009 | 591 000,00 | 591.000,00 |  |  | Budżet gminy 194.000,00 PROW 375.000,00 |
|  | Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków dla Jemielna ,Zdziesławic i Łęczycy | Urząd Gminy | 2008-2010 | 6 000. 000,00 | 500.000,00 | 2 700.000,00 | 2 800,000,00 | Budżet gminy 500.000,00 PROW 4 000.000,00 WFOŚ I GW 1 500.000,00 |
|  | OGÓŁEM | 15 546.119,00 | 3 226.119,00 | 8 500.000,00 | 3 820.000,00 |  |