Załącznik nr 1 do Uchwały

Nr XLI/246/06

Rady Gminy Jemielno z dnia 21 lutego 2006 r

Tabela . Plan Rozwoju Lokalnego  dla gminy Jemielno na lata 2004 - 2006

| Lp | Nazwa zadania | określenie kryteriów kolejności realizacji | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | Oczekiwane rezultaty | Instytucje i pomioty uczestniczące | Środki ogółem tyś zł lata (2004-06) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dokumentacja na salę gimnastyczną | I | 2002 | 2006 | Tak | Projekt | Urząd miasta, wykonawcy | 52 |
|  | Szkoła podstawowa i gimnazjum w Jemielnie – budowa – kuchnia i stołówka | I | 2002 | 2005 | Tak | Obiekt Zaplecze gastronomiczne dla 300 osób | Urząd gminy wykonawcy | 175 |
|  | Budowa środowiskowej hali sportowej przy Zespole Szkół w Jemielnie | I | 2004 | 2006 | Tak | Obiekt sportowy | Urząd gminy, wykonawcy | 6 255 |
|  | Oczyszczalnia ścieków w Jemielnie - projekt studium wykonalności | I | 2004 | 2008 | Tak | Oczyszczalnia ścieków (przepustowość 627 m3/d) | Urząd gminy wykonawcy | 10 |
|  | Droga Majówka – Smolne - modernizacja | I | 2004 | 2006 | Tak | Modernizacja 4,5 km drogi | Urząd gminy, wykonawcy | 1600 |
|  | Droga we wsi Psary - modernizacja | I | 2003 | 2004 | Tak | Modernizacja 0,939 km drogi | Urząd gminy, wykonawcy | 574,25 |
|  | Modernizacja oświetlenia w gminie - modernizacja | I | 2004 | 2005 | Tak | Modernizacja oświetlenia na terenie gminy | Urząd gminy, wykonawcy | 35 |
|  | Zakup komputerów do Urzędu Gminy oraz oprogramowania | I | 2004 | 2004 | Tak | Wyposażenie urzędu w komputery i oprogramowanie | Urząd gminy, | 25 |
|  | Remont dachu w szkole w Irządzach | I | 2004 | 2004 | Tak | Wyremontowany dach szkoły | Urząd Gminy wykonawcy | 36 |
|  | Zakup samochodu | I | 2003 | 2004 | Tak | Samochód | Urząd gminy, | 12 |
|  | Modernizacja ogrzewania – budowa kanału ciepłowniczego | I | 2004 | 2005 | Tak | Kanał ciepłowniczy dł. 300 m | Urząd gminy, wykonawcy | 200 |
|  | Rewitalizacja wsi Jemielno | I | 2004 | 2006 | Tak | Wyposażenie wsi w infrastrukturę kulturalną ą i użytkową | Urząd gminy, wykonawcy | 120 |
|  | Projekty techniczne dróg | I | 2004 | 2004 | Tak | Projekty techniczne | Urząd Gminy wykonawcy | 30 |
|  | Budowa składowiska odpadów komunalnych w Śleszowie | I | 2004 | 2006 | Tak | Składowisko odpadów o powierzchni 14 ha | Urząd Gminy wykonawcy | 90 |
|  | Rewitalizacja wsi Psarach | I | 2004 | 2006 | Tak | Wyposażenie wsi w infrastrukturę kulturalną ą i użytkową | Urząd Gminy wykonawcy | 30 |
|  | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na stanowisko pracy ds. świadczeń rodzinnych | I | 2004 | 2004 | Tak | Komputery wraz z oprogramowaniem | Urząd Gminy wykonawcy | 8 |
|  | Budowa lokalnej bazy turystycznej – Adaptacja pomieszczeń po byłej szkole na schronisko w Jemielnie | I | 2006 | 2006 | Tak | Nowa lokalna baza turystyczna i kulturalna Nowe miejsca pracy powstałe w wyniku realizacji projektu | Urząd Gminy wykonawcy | 1050000 |