UCHWAŁA NR XXXIX/ XLI/244/06

RADY GMINY JEMIELNO

z dnia 21 lutego 2006 r.

w sprawie aktualizacji wieloletniego programu inwestycyjnego przyjętego przez Radę Gminy  Jemielno uchwałą  nr XXXIV/203/05 z dnia 30 czerwca 2005 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r  z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy Jemielno

uchwala co następuje

§1

Zaktualizować wieloletni program inwestycyjny Gminy Jemielno przyjęty przez Radę Gminy Jemielno uchwałą XXXIV/203/05 z dnia  30 czerwca 2005 r na lata 2004 – 2008 w brzmieniu  jak w załączniku nr 1.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jemielno.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W związku z  konieczną korektą wniosku złożonego  o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR pt. „Budowa lokalnej bazy turystycznej – adaptacja pomieszczeń po byłej szkole na schronisko w Jemielnie” zgodnie z wytycznymi zapisów Uzupełnienia ZPORR należy przedstawić obok sumy kosztów zadania, montaż finansowy przedmiotowej inwestycji.

Ponadto nastąpiła zmiana  technologii wykonania zadania pn „Budowa Środowiskowej Hali Sportowej…”  z tradycyjnej na wykonaną w technologii szkieletowo – membranowej co krańcowo skutkuje zmianą (zmniejszeniem) wartości inwestycji.

Wobec powyższych faktów  podjęcie przedmiotowej uchwały jest obecnie warunkiem koniecznym w procesie ubiegania się o dofinansowanie z EFRR.

Załącznik nr 1 do Uchwały NR……………/06                                                                                                                                                                                    Rady Gminy Jemielno z dnia  21 lutego 2006 r.

## Wieloletni program inwestycyjny Gminy Jemielno na lata 2006-2008

źródła finansowania wg legendy

| Lp. | Nazwa zadania | Realizator zadań programu | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe | Wysokość nakładów w roku 2006 | Wysokość nakładów w roku 2007 | Wysokość nakładów w roku 2008 | uwagi dotyczące montażu finansowego inwestycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budowa Środowiskowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Jemielnie | Urząd Gminy | 2006-2008 | 900000 | 900000 400000 (1) 300000 (2) 200000 (3) | - | - | budżet gminy FRKF Kontrakt woj. |
| 2 | Budowa systemu kanalizacji i oczyszczalnia ścieków dla aglomeracji Jemielno | Urząd Gminy | 2006-2008 | 15265420* | 240000 | 100000 | 14900000 | budżet gminy Fundusz Spójności UE |
| 3 | Droga Majówka – Smolne - modernizacja | Urząd Gminy | 2006-2008 | 2950000 | - | 20000 | 2930000 | budżet gminy ZPORR-EFRR |
| 4. | Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska | Urząd Gminy | 2006-2007 | 100.000 | 65000 (1) | 35000 (1) | - | budżet gminy |
| 5. | Modernizacja pomieszczeń praktyki lekarza rodzinnego w Jemielnie | Urząd Gminy | 2006-2008 | 260000 | 60000 | 100000 | 100000 | budżet gminy |
| 6. | Droga Smolne - Borki | Urząd Gminy | 2006-2007 | 415000 | 15000 | 400000 | - | budżet gminy TFOGR ZPORR-EFRR |
| 7. | Rekultywacja drogi - Osłowice | Urząd Gminy | 2006 | 99725 | 99725 35000 (1) 64725 (2) | - | - | budżet gminy TFOGR |
| 8. | Odnowa wsi Jemielno | Urząd Gminy | 2006 | 550.000 | 550000 178 tyś (1) 372 tyś (2) | - | - | budżet gminy SPO-ROL |
| 9. | Rekultywacja drogi z rekultywacją zbiornika Piotrowice Małe | Urząd Gminy | 2006 | 7000 | 7000 | - | - | budżet gminy TFOGR |
| 10 | Budowa lokalnej bazy turystycznej, adaptacja pomieszczeń po byłej szkole na schronisko w Jemielnie | Urząd Gminy | 2006 | 1050000 | 1050000 157500 (1) 787500 (2) 105000 (3) | - | - | budżet gminy ZPORR-EFRR budżet państwa |
| 11. | Modernizacja budynku komunalnego w Śleszowie | Urząd Gminy | 2006 | 9000 | 9000 |  |  | budżet gminy |
| 12. | Modernizacja (rozbudowa) świetlic) wiejskich -Odnowa wsi w Gminie Jemielno | Urząd Gminy | 2006-2008 | 440000 | 40000 | 200000 | 200000 | budżet gminy SPO-ROL |
| 13 | Zakup programu komputerowego | Urząd Gminy | 2006 | 3600 | 3600 | - | - | budżet gminy |
| 14 | Zakup wózka widłowego ZS Jemielno | Urząd Gminy | 2006 | 23000 | 23000 |  |  |  |
|  | RAZEM |  | - | 22072745* | 3062325 | 855000 | 18130000 |  |

Legenda :

* w pozycji zawarta jest kwota 25 420 zł  z poprzedniego okresu ( 2004- 2005)