U C H W A Ł A    Nr  XXI/124/04

Rady Gminy Jemielno, z dnia 29 kwietnia 2004 roku

W sprawie przyjęcia programu gospodarczego związanego z budową oczyszczalni ścieków.

Na podstawie  art.7 ust.1 pkt 3 i art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. Zmianami)

Rada Gminy Jemielno

p o s t a n a w i a

§ 1.

- Planuje się w 2004 roku podjąć inwestycję w gminie Jemielno w postaci budowy oczyszczalni ścieków.

- Zakończenie inwestycji przewiduje się na rok 2008.

- Planowanym miejscem lokalizacji inwestycji jest działka nr 352/8 położona w obrębie wsi Jemielno.

§ 2.

Wójt jest obowiązany do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania inwestycji w założonym terminie, a w szczególności do podjęcia działań związanych
z przygotowaniem inwestycji , tudzież:

- Rozplanowania inwestycji na lata 2004 – 2008, z uwzględnieniem przedsięwzięć niezbędnych do terminowej realizacji budowy w każdym roku (głównie – zabezpieczenie środków i wykonawców).

- Wykonania dokumentacji technicznej oczyszczalni do końca 2004 roku.

- Podjęcia działań zmierzających do znalezienia odpowiedniej firmy, która zrealizuje budowę, a roboty rozpocznie 2005 roku.

§ 3.

Począwszy od 2004 roku, w budżecie Gminy corocznie zostaną przewidziane środki finansowe na realizację inwestycji wymienionej w § 1, w wysokości proporcjonalnej do przewidzianych na dany rok robót.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie jej tekstu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.