Załącznik nr 1 do Uchwały NR  I/4/2006

Rady Gminy Jemielno z dnia 27 listopada 2006 r.

## Wieloletni program inwestycyjny Gminy Jemielno na lata 2006-2008

źródła finansowania wg legendy

| Lp. | Nazwa zadania | Realizator zadań programu | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe | Wysokość nakładów w roku 2006 | Wysokość nakładów w roku 2007 | Wysokość nakładów w roku 2008 | uwagi dotyczące montażu finansowego inwestycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budowa Środowiskowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Jemielnie | Urząd Gminy | 2006-2008 | 4 100 000 | 200 000 200 000 (1) | 1 900 000 200 000(1) 1700 000(4) | 2 000 000 200 000(1) 1 800 000(4) | budżet gminy FRKF Kontrakt woj. RPO92007-2013) |
| 2 | Budowa systemu kanalizacji i oczyszczalnia ścieków dla aglomeracji Jemielno | Urząd Gminy | 2006-2008 | 15 181 420* | 156 000 | 100 000 | 14 900 000 | budżet gminy Fundusz Spójności UE |
| 3 | Droga Majówka – Smolne - modernizacja | Urząd Gminy | 2006-2008 | 2 950 000 | - | 20 000 | 2 930 000 | budżet gminy ZPORR-EFRR |
| 4. | Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska | Urząd Gminy | 2006-2007 | 100 000 | 65 000 (1) | 35 000 (1) | - | budżet gminy |
| 5. | Modernizacja pomieszczeń praktyki lekarza rodzinnego w Jemielnie | Urząd Gminy | 2006-2008 | 260 000 | 60 000 | 100 000 | 100 000 | budżet gminy |
| 6. | Droga Smolne - Borki | Urząd Gminy | 2006-2007 | 415 000 | 15 000 | 400 000 | - | budżet gminy TFOGR ZPORR-EFRR |
| 7. | Rekultywacja drogi - Osłowice | Urząd Gminy | 2006 | 198 725 | 198 725 134 000 (1) 64 725 (2) | - | - | budżet gminy TFOGR |
| 8. | Odnowa wsi Jemielno | Urząd Gminy | 2006 | 789 000 | 789 000 417 000 (1) 372 000 (2) | - | - | budżet gminy SPO-ROL |
| 9. | Rekultywacja drogi z rekultywacją zbiornika Piotrowice Małe | Urząd Gminy | 2006 | 7 000 | 7 000 | - | - | budżet gminy TFOGR |
| 10 | Budowa lokalnej bazy turystycznej, adaptacja pomieszczeń po byłej szkole na schronisko w Jemielnie | Urząd Gminy | 2006 | 1 050 000 | 1 050 000 157 500 (1) 787 500 (2) 105 000 (3) | - | - | budżet gminy ZPORR-EFRR budżet państwa |
| 11. | Modernizacja budynku komunalnego w Śleszowie | Urząd Gminy | 2006 | 9 000 | 9 000 |  |  | budżet gminy |
| 12. | Modernizacja (rozbudowa) świetlic) wiejskich | Urząd Gminy | 2006-2008 | 475 000 | 75000 | 200 000 | 200 000 | budżet gminy SPO-ROL |
| 13. | Zakup programu komputerowego | Urząd Gminy | 2006 | 3 600 | 3 600 | - | - | budżet gminy |
| 14. | Zakup wózka widłowego ZS Jemielno | Urząd Gminy | 2006 | 23 000 | 23 000 |  |  |  |
| 15. | Modernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkól w Irządzach | Urząd Gminy | 2006 | 686 682** |  |  | 400 000 200 000 (1) 200 000 (2) | 1) budżet gminy 2) Kontrakt wojewódzki |
| 16. | Odnowa centrum kulturalnego wsi Psary -remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Psarach wraz z otoczeniem. | Urząd Gminy | 2006-2007 | 605 000 | 30 000 4500(1) 3000(2) 22500(3) | 575 000 86250 (1) 57500(2) 431250(3) | - | 1) budżet gminy 2) budżet państwa 3) ZPORR-EFRR |
| 17. | Rekultywacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Luboszycach | Urząd Gminy | 2006 | 42 000 | 42 000 |  |  | budżet gminy |
| 18. | Elewacja budynku administracyjnego UG | Urząd Gminy | 2006 | 15 000 | 15 000 |  |  | 1) Budżet gminy |
| 19. | Zakup pieca – kotła wodnego do Zespołu Szkół w Irządzach | Urząd Gminy | 2006 | 15 000 | 15 000 |  |  | 1) Budżet gminy |
|  | RAZEM |  | - | 26 925 427 | 2 753 325 | 3 330 000 | 20 530 000 |  |

Legenda :

* w pozycji zawarta jest kwota 25 420 zł  z poprzedniego okresu ( 2004- 2005)

** w pozycji zawarta jest kwota 286 682 zł z poprzedniego okresu(2004-2005)