Załącznik Nr 7 do SIWZ FZ.271.29.2013.WS

UMOWA FZ.272.29.2013.WS

zawarta w dniu ………… w Kańczudze

Pomiędzy:

Miastem i Gminą Kańczuga, ul. M. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga, NIP: 794-16-86-223, REGON: 650900602  reprezentowanym przez:

- Pana Jacka Sołka - Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga

zwanym w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM,

a

Firmą ………………………… reprezentowaną przez:

- ………………………..

zwana w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ

Umowa zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz., 759 z późn. zm.) Nr FZ.271.29.2013.WS

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się do opracowanie Aktualizacji projektów budowlanych wykonawczych kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla miejscowości Sietesz – Etap II w oparciu o posiadany Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sietesz oraz Aktualizacji Projektu Sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami , pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla miejscowości Siedleczka – Etap II w oparciu o posiadany Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Siedleczka.

Zakres prac obejmuje w szczególności:

- Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla obu zadań, a następnie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obu zadań. Do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć komplet zgód od właścicieli działek.

- Uzyskanie map do celów projektowych.

- Opracowanie aktualizacji projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z przyłączami kanalizacyjnymi do istniejących i zaprojektowanych budynków na obszarze zaznaczonym na mapie, stanowiącej załącznik do SIWZ,  wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami zgodnie z art. 34 Prawa Budowlanego - 4 egz, w tym również na nośniku elektronicznym z zapisem na CD w formacie PDF, doc. dostosowanych do przeprowadzenia zamówień publicznych na roboty budowlane.

- Opracowanie aktualizacji projektów pompowni ścieków z zasilaniem energetycznym, ogrodzeniem, wydzieleniem i utwardzeniem dróg dojazdowych do pompowni oraz przyłączy kanalizacyjnych do istniejących i zaprojektowanych budynków na obszarze zaznaczonym na mapie, stanowiącej załącznik do SIWZ, oraz projekty ewentualnej przebudowy istniejących sieci i pompowni,

- Uzyskanie kompletu zgód na wejście w teren od właścicieli/użytkowników nieruchomości na których zlokalizowana zostanie sieć kanalizacyjna z urządzeniami.

- Uzyskanie w imieniu Gminy wymaganych decyzji i uzgodnień.

- Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla obu zadań – po 2 egz. wersja papierowa, 1 egz. wersja elektroniczna

- Opracowanie dokumentacji kosztorysowej odrębnie dla każdego zadania w zakresie:

- przedmiar robót – po 2 egz. wersja papierowa, 1 egz. wersja elektroniczna,

- kosztorys inwestorski – po 2 egz. wersja papierowa, 1 egz. wersja elektroniczna

- Dokonanie niezbędnych uzgodnień projektu.

- Przygotowanie wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę.

- Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych winny być opracowane w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.), jak również w oparciu 
o rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462) oraz rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463). Kosztorysy inwestorskie winne być opracowane w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).

Dokumentacja projektowa winna być sporządzona w sposób, aby przyjęte rozwiązania projektowe nie utrudniały uczciwej konkurencji przy opisywaniu przedmiotu zamówienia 
w postępowaniu na wykonawstwo robót wykonywanych na podstawie w/w dokumentacji, zgodnie z wymaganiami art. 29 oraz art. 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2010r. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Dokumentacja powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zawierać potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, a także opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów.

Opracowana dokumentacja musi być przygotowana w sposób umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę i ogłoszenie postępowania o udzielne zamówienia publicznego na wykonawstwo.

§ 2

Termin rozpoczęcia robót:     od daty zawarcia umowy

Termin zakończenia robót:     do 31 grudnia 2013 roku

Za termin wykonania przedmiotu umowy strony rozumieją dzień przekazania Zamawiającemu protokołu zdawczo – odbiorczego całości dokumentacji wraz 
z oświadczeniem o jej kompletności w siedzibie Zamawiającego.

Dopuszczalne zdarzenia mające wpływ na zmianę terminu wykonania prac:

- wystąpienie siły wyższej jak również wyjątkowo niepomyślnych warunków pogodowych.

- wystąpienia nieprzewidzianych warunków realizacji zadania takie jak: warunki geologiczne, archeologiczne lub terenowe, w szczególności: wykopaliska archeologiczne, niewypały i niewybuchy, niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane obiekty budowlane;

- wystąpienie okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu zamówienia, bez możliwości usunięcia lub likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia jest stwierdzenie przez Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy, konieczności zmiany terminu umownego,

- przedłużające się postępowanie przetargowe, spowodowane m. in. wniesieniem odwołania, przedłużeniem terminu związania ofertą

- wystąpienie innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca;

- wystąpienie znacznych niezgodność pomiędzy częścią opisową a kartograficzną ewidencji gruntów,

- przedłużające się procedury administracyjne na etapie wydawania opinii, uzgodnień, postanowień i decyzji administracyjnych – Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu realizacji umowy, jeżeli procedury administracyjne uległy przedłużeniu w związku z zaniedbaniami lub błędami Wykonawcy na etapie projektowania.

§ 3

- Za wykonanie prac Zamawiający zobowiązuję się do zapłaty wynagrodzenia w wysokości Kwota Brutto: ………………. (słownie: ………………………)

Kwota wynagrodzenia została określona na podstawie złożonej oferty przez Wykonawcę.

- Cena określona w ust. 1 jest ceną ryczałtową obejmującą cały zakres prac określony w SIWZ wraz z wszelkimi pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

- Zamawiający dopuszcza możliwość płatności częściowych przy założeniach:

- 30 % wynagrodzenia po uzyskaniu prawomocnych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla obu zadań,

- 30% wynagrodzenia po wykonaniu map do celów projektowych,

- 40% wynagrodzenia po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

- Płatność za przedmiot umowy dokonana będzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanych robót.

- Ustala się formę płatności za przedmiot zamówienia jako przelew,

§ 4

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia.

- Wykonawca ustanawia głównego projektanta w osobie:

- …………………………………………..

- Zmiany osób biorących udział w wykonaniu niniejszego zamówienia  mogą nastąpić za zgodą Zamawiającego, na pisemny wniosek Wykonawcy wskazujący powody i konieczność dokonania takiej zmiany. Przedstawiony do zmiany we wniosku kandydat musi spełniać odpowiednio warunki udziału w niniejszym postępowaniu

§ 5

      - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami 
i normatywami a także zgodnie ze SIWZ określającą warunki udzielenie zamówienia realizowanego na podstawie niniejszej umowy.

      - Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane związane z wykonaniem prac projektowych, będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości.

§ 6

1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na prace projektowe będące przedmiotem umowy na okres 36 miesięcy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad robót powstałych w wyniku błędów 
w dokumentacji w ustalonym przez Strony terminie, a w wypadku gdy ich nie usunie, poniesie koszty powstałej szkody.

§ 7

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kar umownych w wysokości:

- 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy,

- 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmii,

- 10 % wynagrodzenia umownego z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od  Wykonawcy

2. Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy w wysokości:

- 10 % wynagrodzenia umownego z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

3. W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, koszt wykonania dokumentacji uzupełniającej w całości pokryje Wykonawca.

4. W przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§ 8

- Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Odbioru dokona komisja powołana przez Zamawiającego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

- Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.

§ 9

            - Wykonawca oświadcza, że w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy przenosi na Zamawiającego na czas nieokreślony autorskie prawa majątkowe do dzieła, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

tj. Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 z późn. zm., powstałe w wyniku wykonywania niniejszej umowy, na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie używania dzieła w formie zapisu na papierze i/lub zapisu elektronicznego,

- w zakresie wykorzystania i udostępniania dzieła w całości lub części,

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dzieła lub jego części - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła,

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

- w zakresie rozpowszechnianie wykonawcom i innym podmiotom uczestniczącym 
w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, w których opracowana dokumentacja ma być wykorzystana oraz w mediach

            - Wykonawca wyraża zgodę na wprowadzanie zmian w wykonanym dziele w sposób zgodny z przeznaczeniem dzieła przez Zamawiającego lub osobę przez Zamawiającego wskazaną.

            - Wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 umowy obejmuje sumę oddzielnych wynagrodzeń za przeniesienie praw autorskich na wszystkich wymienionych w umowie polach eksploatacji.

            - Wykonawca (Twórca) zaopatrzy rezultat prac projektowych (projekt budowlany, wykonawczy i inne dzieła wchodzące w zakres przedmiotu prac projektowych) w oświadczenie twórcy, że stworzył dzieło samodzielnie lub nabył prawa do jego elementów od podwykonawców i  że dzieło nie narusza prawa osób trzecich oraz w zobowiązanie Projektanta (twórcy), że w przypadku roszczeń osób trzecich skierowanych przeciwko Zamawiającemu dołoży twórca wszelkich starań, aby zapewnić Zamawiającemu możliwość niezakłóconego korzystania z projektu a także, że twórca udzieli wszelkiej pomocy w przygotowaniu strategii obrony przed roszczeniami związanymi z przedmiotem umowy oraz udzieli pomocy w ewentualnych związanych z tym postępowaniach sądowych i pozasądowych.

            - Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kwot zasądzonych lub które Zamawiający zapłacił w tym także kosztów pomocy prawnej poniesionych przez Zamawiającego w przypadku roszczeń, o których mowa w ust. 4.

§ 10

- Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji objętej dokumentacją stanowiącą przedmiot niniejszej umowy.

- Sposób pełnienia nadzoru oraz wysokość wynagrodzenia zostaną określone w odrębnej umowie.

§ 11

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- W przypadku nie prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy,

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być przekazane Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstąpienia.

§ 12

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny.

§ 13

W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14

Umowę niniejszą sporządza się w dwóch  egzemplarzach, po jednym dla każdej z umawiającej się stron.

ZAMAWIAJĄCY:	           WYKONAWCA:

...........................................                                        ...........................................

..........................................                                         ...........................................