Tabela Nr 12

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH na koniec 2014 r.

| Nazwa i cel | Okres realizacji | Poniesione i planowane do poniesienia łączne nakłady finansowe na realizację zadań | Plan 2014 r. | Wykonanie 2014 r. | Objaśnienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące razem , z tego : | X | 361.710,00 | 167.430,71 | 167.427,48 | X |
| Kobiety myślą o jutrze – Zwiększenie szans na zatrudnienie kobiet z terenu Gminy Karniewo | 2012 - 2014 | 337.200,00 | 155.950,71 | 155.950,63 | Realizacja projektu zakończona |
| Moja przyszłość – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe | 2014 - 2015 | 24.510,00 | 11.480,00 | 11.476,85 | Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu , przewidziane zakończenie realizacji w 2015 r. |
| Wydatki majątkowe razem , z tego : | X | 2.749.376,33 | 2.615.930,00 | 723.048,33 | X |
| „Budowa przez Gminę Karniewo 165 przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach działania 321 ”Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” wraz z robotami dodatkowymi / poza projektem/ | 2013 - 2014 | 2.468.454,00 | 2.463.696,00 | 571.315,12 | Niezrealizowana część zadania w 2014 r. jest przewidziana do realizacji i zakończenia w 2015 r. |
| Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w ramach projektu : „Centrum aktywności społeczno – kulturalnej i integracji społecznej w miejscowości Szwelice” – Integracja społeczna mieszkańców | 2013 - 2014 | 280.922,33 | 152.234,00 | 151.733,21 | Realizacja projektu zakończona |
| WYDATKI NA PROGRAMY WIELOLETNIE R A Z E M | X | 3.111.086,33 | 2.783.360,71 | 890.475,81 | X |