Umowa o roboty budowlane nr …../2009

zawarta w dniu …………… pomiędzy Zespołem Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Publicznych Szkół i Placówek w  Kazimierzy Wielkiej, zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

1. Henryka Chałudę – Dyrektora Zespołu

2. Elżbietę Jabłońską – Głównego Księgowego Zespołu

a firmą :

………………………………………………..

reprezentowaną przez:

……………………………………………….

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w dniu ……………. roku wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2007 Nr 223 poz. 1655      z późn. zmianami) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające                   na wymianie pokrycia dachowego na budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1                  w Kazimierzy Wielkiej.

2. Na przedmiot umowy określony w ust. 1 składa się następujący zakres rzeczowy:

- rozbiórka pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej oraz łacenia dachu,

- rozbiórka obróbek blacharskich, rur spustowych i rynien dachowych,

- demontaż starej instalacji odgromowej budynku,

- wymiana, uzupełnienie oraz wzmocnienie zniszczonych elementów konstrukcyjnych dachu,

- dwukrotna impregnacja elementów konstrukcyjnych dachu środkami grzybobójczymi               i ogniochłonnymi metodą smarowania,

- montaż folii paroprzepuszczalnej na kontrłatach,

- montaż nowego pokrycia dachowego z blachy stalowej powlekanej dachówkowej wraz                        z łaceniem całego dachu,

- montaż barier śniegowych,

- montaż nowych obróbek blacharskich,

- montaż rur spustowych oraz rynien dachowych z blachy stalowej ocynkowanej,

- montaż wyłazu dachowego oraz ławy kominiarskiej,

- oczyszczenie ściany komina oraz wykonanie wyprawy z tynku kategorii III wraz                     z pomalowaniem farbami akrylowymi,

- wykonanie nowej instalacji odgromowej budynku.

- oznakowanie i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

- zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.

3. Szczegółowy zakres robót budowlanych stanowiący przedmiot niniejszej umowy, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, z kosztorysem ofertowym, oferta Wykonawcy z dnia …………….. r. oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia ……………... zwana dalej SIWZ.

§2.

1. Wymagany termin rozpoczęcia przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ustala się na dzień  22 czerwca 2009 r.

2. Wymagany termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień 31 lipca 2009 roku.

§ 3.

3. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy do dnia 22 czerwca 2009 r.                    Z dniem przejęcia Wykonawca zapewnia ogólny dozór terenu budowy. Protokół przekazania terenu budowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

4. Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu przekazania terenu budowy następujące dokumenty:

1) dziennik budowy .

§ 4.

1. Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie Pana ………………..

2. Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania określonego w przepisach ustawy z dnia 7  lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami) oraz w granicach nadanego mu umową nr ……………. z dnia ………………..

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie Pana ………………………

Podstawowe obowiązki kierownika budowy określa art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami). Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

§ 5.

1. Wykonawca oświadcza, że sprawdził z należytą starannością dokumentację projektowo-kosztorysową pod względem kompletności, posiadania wymaganych prawem uzgodnień                  i decyzji oraz zgodności projektu z przedmiarami robót.

2. Wykonawca oświadcza, że nie będzie wnosił z tego tytułu roszczeń do Zamawiającego oraz oświadcza, że wycenił wszystkie roboty objęte projektem.

§ 6.

1. Wykonawca zobowiązuje się zainstalować na własny koszt oznakowanie terenu budowy (lub innych miejsc, na których mają być prowadzone roboty) informujące i ostrzegające,                        a związane z realizacją przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się własnym kosztem i staraniem do utrzymania terenu budowy, jego zaplecza i dróg dojazdowych w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz               do usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci (utrzymanie porządku                   na terenie budowy).

3. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów Państwowego Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą z dnia 7 lipca 1999 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118                        z późniejszymi zmianami) oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych                  tą ustawą.

4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór końcowy robót.

§ 7.

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej.

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności :

1) roboty, obiekty budowlane, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych,

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

3. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego okazać właściwe polisy.

§ 8.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy :

1) zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją projektowo-kosztorysową przedmiotowego remontu, przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane            ( Dz. U z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.), obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością i bez wad.

2) z zastosowaniem maszyn i urządzeń własnych,

3) w całości z materiałów i urządzeń własnych .

4) przed wbudowaniem materiałów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu atesty jakości, które winny być udokumentowane badaniami przez producenta w ramach kontroli jakości.

5) materiały i urządzenia o których mowa w pkt 3 niniejszego ustępu powinny odpowiadać                co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu stosowania w budownictwie określonym w art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. z 2006 r Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami, wymaganiom SIWZ  oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

6) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zamiennych bez pisemnej zgody Zamawiającego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego).

2. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z polską Normą lub aprobatą techniczną.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego, jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

4. Badania o których mowa w ust. 3 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

5. Uproszczenie procesów technologicznych lub pominięcie czynności i nakładów przewidzianych normatywami uprawnia Zamawiającego do dokonania potrąceń                          za niewykonane przewidziane normatywami nakłady lub żądanie poprawienia pod rygorem nie przyjęcia robót.

6.  Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania własnych badań wbudowanych materiałów. Jeżeli wyniki tych badań nie będą spełniać wymagań jak w ust 1 pkt 4 niniejszego paragrafu, to koszt badań oraz koszt wymiany wadliwych oraz nie dopuszczonych do stosowania                      w budownictwie materiałów na zakupione ponownie przez Wykonawcę nowe materiały bez wad pokrywa Wykonawca, a wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ustalonej złożoną ofertą Wykonawcy wraz z podatkiem VAT nie ulega zmianie zgodnie  z § 13 ust.2 niniejszej umowy.

7. Za szkody powstałe z niewłaściwego wykonania robót oraz prowadzenia robót poza przekazanym terenem budowy odpowiada Wykonawca.

§ 9.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu umowy                          z wyjątkiem wad materiałów i rozwiązań projektowych dostarczonych przez Zamawiającego,                o których ujawnieniu Zamawiający powinien niezwłocznie powiadomić Wykonawcę.

§10.

1.  Za wykonanie przedmiotu umowy przyjmuje się formę wynagrodzenia ryczałtowego                    w wysokości ustalonej w wybranej w trybie przetargu nieograniczonego ofercie Wykonawcy z dnia ………………. roku wraz z podatkiem VAT.

2. Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy w czasie obowiązywania niniejszej umowy wyraża się kwotą ………………………. zł brutto;

Słownie: ………………… w tym podatek VAT w wysokości  ……………………… zł

3. Podatek VAT dla przedmiotu umowy wynosi 22% i zostanie naliczony w fakturach wystawionych przez Wykonawcę.

§11.

Niezależnie od obowiązków wymienionych w paragrafach od 7 do 9 niniejszej umowy Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

1) informowania na piśmie oraz telefonicznie a także wpisem do Dziennika Budowy Zamawiającego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) o konieczności wykonania robót dodatkowych w terminie 3 dni roboczych licząc od następnego dnia po dniu w którym stwierdzono konieczność ich wykonania,

2)  zgłaszania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, pisemnie oraz telefonicznie a także wpisem do Dziennika Budowy konieczność odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego winien dokonać odbioru tych robót w terminie nie dłuższym niż trzy dni robocze licząc od następnego dnia po dniu pisemnego powiadomienia go o tej konieczności. W przypadku nie powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie jak wyżej i zakryciu robót podlegających odebraniu. Wykonawca zobowiązuje się do odkrycia robót na własny koszt, a następnie przywrócenia robót do stanu przed odkryciem również na własny koszt.

3) przygotowania i udostępnienia Zamawiającemu na dzień odbioru wszystkich wymaganych prawem oraz przez Zamawiającego dokumentów tj. świadectw, wyników, prób, zaświadczeń właściwych jednostek i organów, protokołów odbiorów technicznych, inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej obiektów będących przedmiotem niniejszej umowy oraz oświadczenia Kierownika Budowy o zakończeniu robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy,

4) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

5) wnioskowanie w sprawie zmiany sposobu wykonania robót budowlanych,

6) wnioskowanie w sprawie ewentualnych robót dodatkowych,

7) umożliwienie wizytowania budowy przez określonych przedstawicieli Zamawiającego,

8) prawidłowe prowadzenie dokumentacji budowy.

9) pokrywanie strat w przypadku konieczności wstrzymania robót z winy Wykonawcy.

10) wykonywania innych zadań wynikających z niniejszej umowy i przepisów obowiązującego prawa.

§12.

1. Naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy nastąpi przez zapłatę określonej sumy – kary umownej.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 300,00 zł. za każdy dzień zwłoki liczonej od następnego dnia po upływie terminu określonego w § 2 ust.2 niniejszej umowy

b) za zwłokę w usunięciu wad w przedmiocie umowy stwierdzonych przy odbiorze lub                     w okresie gwarancji w wysokości 300,00 zł. za każdy dzień zwłoki liczonej od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

c)  za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 000,00 zł.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody przed sądami powszechnymi.

4. Zamawiający ma prawo potrącić bez zgody Wykonawcy naliczone kary umowne wraz                       z odsetkami ustawowymi za zwłokę od tych kar z wynagrodzenia ustalonego w § 13 ust. 2 niniejszej umowy.

5.  Jeżeli Wykonawca wykona przedmiot umowy po terminie określonym w § 2 ust. 2 – niniejszej umowy, kara umowna o której mowa w § 16 ust. 2 pkt. 1 lit. a będzie naliczana włącznie do dnia poprzedzającego dzień pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu gotowości do odbioru robót budowlanych, chyba że roboty te nie zostały wykonane zgodnie  z niniejszą umową.

§13.

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy                        po przeprowadzeniu badań, o których mowa w §11 ust. 2-4 i 6 niniejszej umowy .

2. W przypadku robót ulegających zakryciu może być dokonany odbiór częściowy o którym mowa w § 14 pkt 2 niniejszej umowy.

3. Odbiór częściowy jak również końcowy robót dokonany będzie przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Z czynności odbioru końcowego oraz odbiorów częściowych spisane będą protokoły zawierające wszelkie ustalenia dokonane                 w toku odbioru, w tym także terminy wyznaczone na usunięcie  stwierdzonych przy odbiorze wad.

4.  O osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zawiadomi Zamawiającego                na piśmie oraz telefonicznie, a także dokona wpisu do Dziennika Budowy, a do odbioru częściowego jak w § 14 pkt 2 niniejszej umowy.

5.  Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w ciągu 14 dni roboczych licząc od następnego dnia po dniu otrzymania pisemnego zawiadomienia.

6. Zamawiający dokona odbioru końcowego w ciągu 14 dni roboczych od dnia jego rozpoczęcia.

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia :

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

a) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający żąda wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

8. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.

9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

10. Zamawiający wyznacza termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu gwarancji.

11. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 15 ust 4 i 5 niniejszej umowy.

12. Zatrzymane zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad okresu gwarancji.

13. Jeżeli Wykonawca wykona przedmiot umowy po terminie określonym w §2 ust. 2 niniejszej umowy przepis ust. 4 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

§14.

1. W przypadku wstrzymania robót budowlanych wymienionych w § 1 niniejszej umowy przez Projektanta lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a także Kierownika Budowy lub organ nadzoru budowlanego z powodu powstania zagrożenia, o którym mowa w art.21 pkt 2 litera „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118                      z późniejszymi zmianami) nie nalicza się kar umownych, o których mowa w § 16 ust. 2 pkt. 1 litera „a” i „b” niniejszej umowy od Wykonawcy za okres od dnia wstrzymania robót budowlanych do dnia rozpoczęcia kontynuacji tych robót z wyjątkiem § 14 pkt 9 niniejszej umowy.

2. W razie wstrzymania robót budowlanych Wykonawca zabezpieczy budowę.

§15.

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji na roboty objęte niniejszą umową. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Dokument określający 36 miesięczny termin realizacji uprawnień z tytułu gwarancji za wady fizyczne wystawiony przez Wykonawcę stanowi załącznik nr 1 do protokołu odbioru końcowego robót.

2. Na urządzenia zakupione przez Wykonawcę, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej                        z gwarancją jaką dają ich producenci, lecz nie krótszą nią 12 miesięcy.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad powstałych w przedmiocie umowy w terminie 7 dni, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

§16.

1.  Rozliczenie za przedmiot odbioru będzie się odbywało na podstawie jednej faktury  końcowej.

2.  Podstawę do wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia za wykonane roboty stanowił będzie protokół odbioru końcowego.

§17.

1. Ustala się termin płatności faktury końcowej do 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu

§ 18.

W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych Strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.

§19.

1. Artykuł 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zakazuje zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna.

3. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§20.

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu Cywilnego Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach :

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy :

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

2) jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową (złożoną ofertą) i mimo wyznaczenia mu przez Zamawiającego na piśmie terminu do zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy dalej wykonuje go wadliwie,

3) jeżeli Wykonawca stosuje materiały nie posiadające odpowiednich atestów i nie dopuszczone do stosowania na terytorium Polski,

4) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

5) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

6) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

7) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni.

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli :

1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru,

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

5. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie dni 7 od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do :

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§21.

- Zamawiający dopuszcza zlecenie części robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia podwykonawcą. Wykonawca nie może zlecać całości robót budowlanych podwykonawcy.

- Umowy z podwykonawcami powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Przed zawarciem umów z podwykonawcami Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić na piśmie wszelkich informacji dotyczących tych podwykonawców.

- Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Wykonawcę  z  podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego.

- W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń ustalana w nich za zakres robót budowlanych wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na ten zakres robót budowlanych w niniejszej umowie.

- Zawierający umowę z podwykonawcą oraz Zamawiający i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

- Jeżeli Zamawiający zostanie zmuszony do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, to o tyle ile zapłaci podwykonawcy może pomniejszyć zapłatę Wykonawcy z niniejszej umowy.

§22.

Wszystkie kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą

polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§23

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia             29 stycznia 2004 r.. Prawo zamówień publicznych, a w sprawach nie uregulowanych w tej ustawie przepisy Kodeksu Cywilnego. Do umowy niniejszej stosuje się także ustawę z dnia                7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

§24.

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

Podpisy Stron umowy

Zamawiający                                                                                Wykonawca