Załącznik nr 7 do SIWZ

Wzór umowy

U m o w a   nr ..........

zawarta w dniu .................................... w Kazimierzy Wielkiej pomiędzy:

Gminą Kazimierza Wielka, ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka

NIP: ………………………

Zwaną w treści umowy Zamawiającym ,

reprezentowaną przez:

…………………..            -           …………………

zwany dalej Zamawiającym,

a

.........................................................................    NIP: .....................................................

reprezentowaną przez :

......................................  -  .............................. zwany dalej Wykonawcą.

W rezultacie udzielonego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zmianami) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. : "Remont i bieżąca konserwacja dróg w Gminie Kazimierza Wielka w roku 2014” zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 21.02.2014r., stanowiącą załącznik nr 1 do umowy oraz swoją ofertą Wykonawcy z dnia………………. stanowiącą załącznik nr 2 do umowy.

- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na :

- uzupełnieniu ubytków asfaltu na ulicach i drogach gminnych – 1000m2

- odmulenie (czyszczenia) przydrożnego rowu odwadniającego z odkładem urobku na miejscu prac przy zamuleniu do 50% - 500mb

- odmulenia (czyszczenia) przydrożnego rowu odwadniającego z odwozem urobku z miejsca prac na odległość do 5 km przy zamuleniu do 50% - 800 mb

- odmulenie (czyszczenia) przydrożnego rowu odwadniającego z odkładem urobku na miejscu prac przy zamuleniu powyżej 50% - 800 mb

- odmulenia (czyszczenia) przydrożnego rowu odwadniającego z odwozem urobku z miejsca prac na odległość do 5 km przy zamuleniu powyżej 50% - 2000 mb

- odmulenia (czyszczenia) przepustów drogowych i zjazdowych o następujących średnicach:

- Ø 400mm – 10 mb

- Ø 500mm – 50 mb

- Ø 600mm – 50 mb

- Ø 800mm – 10 mb

- zakup i montaż kręgów betonowych na przepustach o następujących średnicach;

- Ø 400mm – 5 mb

- Ø 500mm – 50 mb

- Ø 600mm – 70 mb

- Ø 800mm – 5 mb

- Zakup i montaż murków czołowych przepustów drogowych i zjazdowych dla kręgów o następujących średnicach:

- Ø 400mm - 2 szt.

- Ø 500mm - 10 szt.

- Ø 600mm - 10 szt.

- Ø 800mm – 2 szt.

- wykonanie  umocnienia ściany rowu płytami ażurowymi gr. 8 cm (materiał Wykonawcy) – 50m2

- wykonanie usługi  transportu samochodem ciężarowym do 25 ton materiału typu gruz, kamień i ziemia – 150 km

- zakup i montaż korytek ściekowych betonowych wraz z przygotowaniem podbudowy (materiał Wykonawcy) – 50 mb

- karczowanie pni o średnicy do Ø 80 cm – 50 szt.

- karczowanie krzaków i samosiejek – 500 m2

- roboty ziemne sprzętem typu koparką lub koparko-ładowarką (praca sprzętu) – 150 r-g

- roboty ziemne sprzętem typu równiarka (praca sprzętu) – 25 r-g

- zebranie poboczy drogi ( ścinka poboczy) na szerokości 1-1,5m – 500 mb

- utwardzenie kruszywem drogowym gr. 15 cm gruntu na przepustach drogowych, zjazdowych oraz remontowanych odcinkach dróg (materiał Wykonawcy) wraz z zawałowaniem – 1500m2

- Ilości robót wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu są ilościami przewidywanymi i orientacyjnymi. W konsekwencji ilości te mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w zależności od faktycznych okoliczności i potrzeb Zamawiającego.

- Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie okresowo. Zamawiający będzie każdorazowo oznaczał w odrębnych zleceniach : miejsce, termin wykonania i zakres zleconych robót.

- Realizacja każdego zlecenia będzie zakończona protokołem odbioru robót podpisanym przez obie strony i wystawieniem faktury za faktycznie wykonany zakres robót. Rozliczenie będzie następowało każdorazowo po wykonaniu zleconych robót według iloczynu cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy i ilości faktycznie wykonanych robót.

- Szczegółowy opis i zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia zawierają:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

- Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45233142-6   	Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7   	Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45112100-6   	Roboty w zakresie kopania rowów

§ 2

- Strony ustalają następujące terminy realizacji:

- zakończenie robót w terminie do 31 grudnia 2014 r.

- Zamawiający w miarę potrzeb będzie zawiadamiał pisemnie, telefonicznie  lub faxem o potrzebie wykonania prac, a Wykonawca winien przystąpić do wykonania robót zleconych przez Zamawiającego najpóźniej w ciągu 5 dni licząc od dnia złożenia zlecenia.

§ 3

- Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane będą roboty, od chwili rozpoczęcia robót aż do chwili podpisania protokołu odbioru odpowiedzialny będzie Wykonawca.

- Wykonawca na swój koszt i we własnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy zaplecze robót.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy.

- Koszt dojazdu Wykonawcy do miejsca naprawy drogi oraz powrót do bazy winien być uwzględniony w cenach jednostkowych wykazanych w formularzu ofertowym i nie podlega dodatkowej wycenie.

- Wykonawca zobowiązuje się w czasie robót zapewnić przestrzeganie przepisów bhp oraz utrzymanie czystości i należytego stanu porządkowego oraz zasad i sposobu gromadzenia, usuwania, a także unieszkodliwiania stałych i płynnych odpadów.

- Wykonawca zapewni ochronę znajdujących się na terenie robót obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie wymagań ochrony środowiska na terenie budowy i  na terenie przyległym do terenu budowy w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym na terenie budowy i na terenie przyległym do  terenu budowy w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego.

- Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren robót.

- Do obowiązków Wykonawcy należy przywrócenie terenów zajętych czasowo do stanu z dnia ich przejęcia oraz naprawa ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót objętych niniejszą umową na terenach sąsiadujących. W przypadku nie zastosowania się do powyższego Zamawiający, na  podstawie protokołu i wyceny sporządzonych przez niego z udziałem Wykonawcy, ma  prawo w całości obciążyć Wykonawcę kosztami za wykonanie powyższych robót przez inny podmiot, i potrącić te kwotę z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 4

- Wykonawca ustala do kierowania robotami stanowiącymi przedmiot umowy swojego przedstawiciela w osobie: ………………- nr tel. ………………………………

- Zamawiający ustanawia swojego przedstawiciela do koordynowania robót w osobie :

………………………… - nr tel. …………………………

§5

- Przewidywane wynagrodzenie za realizacje robót budowlanych określonych w §1 niniejszej umowy wynosi: brutto zł.: ……………………….., słownie zł………………….………………………….. w tym podatek VAT ………. % kwota zł:…………… słownie zł:…………………………………..

- Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty o której mowa w § 5 ust. 1, może natomiast ulec zmniejszeniu w zależności od faktycznych okoliczności i potrzeb Zamawiającego.

- Wynagrodzenie za przedmiot umowy jest wynagrodzeniem kosztorysowym wyliczonym w oparciu o obmiar faktycznie wykonanych robót i ryczałtowe ceny jednostkowe dla tych robót przedstawione w formularzu ofertowym. Ceny jednostkowe są cenami ryczałtowymi i zawierają wszystkie koszty wykonania robót, robót przygotowawczych, porządkowych, ich odbioru oraz inne koszty wynikające z warunków niniejszej umowy.

- Ryczałtowe ceny jednostkowe za wykonywanie remontów i bieżącej konserwacji dróg gminnych w Gminie Kazimierza Wielka w roku 2014 wynoszą :

| L.P. | Zakres robót | Jednostka miary | Szacowane ilość | Cena jednostkowa w zł bez podatku VAT | Wartość pozycji w zł bez podatku VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | uzupełnieniu ubytków asfaltu na ulicach i drogach gminnych tj : obcięcie (wyrównanie) piłą mechaniczną krawędzi ubytków, oczyszczenie powierzchni ubytku z błota i pozostałości z wyrównania krawędzi z załadunkiem na środek transportowy i odwozem, wypełnienie kruszywem drogowym ubytku wraz z jego zagęszczeniem, wypełnienie masą asfaltową ubytku do głębokości 5 cm, zawałowanie walcem położonej masy asfaltowej. | m2 | 1000,00 |  |  |
| 2 | odmulenie (czyszczenia) przydrożnego rowu odwadniającego z odkładem urobku na miejscu prac przy zamuleniu do 50% | mb | 500 |  |  |
| 3 | odmulenia (czyszczenia) przydrożnego rowu odwadniającego z odwozem urobku z miejsca prac na odległość do 5 km przy zamuleniu do 50% | mb | 800 |  |  |
| 4 | odmulenie (czyszczenia) przydrożnego rowu odwadniającego z odkładem urobku na miejscu prac przy zamuleniu powyżej 50% | mb | 800 |  |  |
| 5 | odmulenia (czyszczenia) przydrożnego rowu odwadniającego z odwozem urobku z miejsca prac na odległość do 5 km przy zamuleniu powyżej 50% | mb | 2000 |  |  |
| 6 | odmulenia (czyszczenia) przepustów drogowych i zjazdowych o następujących średnicach: |  |  |  |  |
| 7 | Ø 400mm | mb | 10 |  |  |
|  | Ø 500mm | mb | 50 |  |  |
|  | Ø 600mm | mb | 50 |  |  |
|  | Ø 800mm | mb | 10 |  |  |
| 8 | zakup i montaż kręgów betonowych na przepustach o następujących średnicach; |  |  |  |  |
| 9 | Ø 400mm | mb | 5 |  |  |
|  | Ø 500mm | mb | 50 |  |  |
|  | Ø 600mm | mb | 70 |  |  |
|  | Ø 800mm | mb | 5 |  |  |
| 10 | Zakup i montaż murków czołowych przepustów drogowych i zjazdowych dla kręgów o następujących średnicach: |  |  |  |  |
| 11 | Ø 400mm | szt. | 2 |  |  |
|  | Ø 500mm | szt. | 10 |  |  |
|  | Ø 600mm | szt. | 10 |  |  |
|  | Ø 800mm | szt. | 2 |  |  |
| 12 | wykonanie umocnienia ściany rowu płytami ażurowymi gr. 8 cm (materiał Wykonawcy | m2 | 50 |  |  |
| 13 | wykonanie usługi transportu samochodem ciężarowym do 25 ton materiału typu gruz, kamień i ziemia | km | 150 |  |  |
| 14 | zakup i montaż korytek ściekowych betonowych wraz z przygotowaniem podbudowy (materiał Wykonawcy) | mb | 50 |  |  |
| 15 | karczowanie pni o średnicy do Ø 80 cm. | szt. | 50 |  |  |
| 16 | karczowanie krzaków i samosiejek. | m2 | 500 |  |  |
| 17 | roboty ziemne sprzętem typu koparką lub koparko-ładowarką (praca sprzętu) | r-g | 150 |  |  |
| 18 | roboty ziemne sprzętem typu równiarka (praca sprzętu) | r-g | 25 |  |  |
| 19 | zebranie poboczy drogi ( ścinka poboczy) na szerokości 1-1,5m. | mb | 500 |  |  |
| 20 | utwardzenie kruszywem drogowym gr. 15 cm gruntu na przepustach drogowych, zjazdowych oraz remontowanych odcinkach dróg (materiał Wykonawcy) wraz z zawałowaniem. | m2 | 1500 |  |  |
| Razem w cenach netto |  |
| podatek VAT |  |
| Cena zamówienia wraz z podatkiem VAT (brutto) |  |

- Ceny jednostkowe netto określone w ust. 3 niniejszego paragrafu są kwotami ryczałtowymi, niezmiennymi do końca realizacji umowy i zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, o którym mowa w §1 umowy.

- Podatek VAT dla przedmiotu umowy wynosi …… i zostanie naliczony w fakturach wystawionych przez  Wykonawcę.

- W przypadku zatrudnienia Podwykonawców wraz z fakturą za wykonane roboty należy przedłożyć Zamawiającemu fakturę Podwykonawcy za dany etap robót.

- Najpóźniej na trzy dni robocze przed upływem 14 dniowego terminu, o którym mowa w § 6 ust. 3 umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niebudzące wątpliwości dowody, że dokonał zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom za rozliczany etap robót. Dowodami tymi są: dowód zapłaty Podwykonawcy i oryginalne oświadczenia upoważnionych przedstawicieli Podwykonawców, że ich wymagane należności od Wykonawcy zostały uregulowane. Jeżeli Wykonawca nie dokonał zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców, wówczas przedstawi listę niezapłaconych wierzytelności podwykonawców z tytułu wynagrodzenia. Lista niezapłaconych wierzytelności powinna obejmować termin wymagalności każdej wierzytelności, dokładne wskazanie podstawy do dokonania zapłaty każdej wierzytelności zawierające, co najmniej: nazwę (firmę) podwykonawcy i datę umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą, rodzaj wykonywanych czynności i prac, numer i datę faktury, protokół odbioru,.

- Zamawiający na każdym etapie realizacji niniejszej Umowy będzie upoważniony do dokonania zapłaty należności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy bezpośrednio na rzecz podwykonawcy zaakceptowanego przez Zamawiającego, co będzie miało skutek prawidłowego spełnienia takiego świadczenia Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w tej części wynagrodzenia. Zamawiający może z tego upoważnienia skorzystać w szczególności, jeżeli Wykonawca nie wykaże zgodnie z ust. 8 powyżej, że dokonał zapłaty wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek na rzecz podwykonawcy. Zamawiający niezwłocznie, jednak, nie później niż na co najmniej 7 dni roboczych przed planowaną realizacją bezpośredniego przelewu na konto podwykonawcy powiadamia Wykonawcę o powyższym zamiarze.

- Wykonawca w terminie 7 dni od poinformowania go o zamiarze bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego podwykonawcy może wnieść pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy.

- Zamawiający w razie wniesienia przez Wykonawcę pisemnych uwag w terminie określonym w ust 10 niniejszego paragrafu, jest uprawniony do:

- zaniechania przez niego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w razie wykazanie przez Wykonawcę niezasadności roszczenia podwykonawcy;

- dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli wykazał on zasadność takiej zapłaty udokumentowaną przedłożonymi Wykonawcy fakturami lub rachunkami;

- złożenia do depozytu sądowego spornej kwoty na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy.

- w terminie 7 dni od doręczenia mu pisma Wykonawcy zawierającego uwagi.

- Zamawiający dokona potrącenia kwoty wypłaconego wynagrodzenia bez odsetek bezpośrednio podwykonawcy z wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy przez Zamawiającego.

- Wykonawca w umowach z podwykonawcami ustali termin płatności tak, aby przed zapłatą przez Zamawiającego faktury Wykonawcy za dany etap robót.

§ 6

- Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie roboty będzie następowało każdorazowo po wykonaniu zleconych robót według iloczynu cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy i ilości faktycznie wykonanych robót.

- Podstawą zapłaty przez Zamawiającego faktury wystawionej przez Wykonawcę jest protokół odbioru robót podpisanym przez obie strony za faktycznie wykonany zakres robót.

- Termin zapłaty faktur Wykonawcy wynosi do 14 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletnymi dokumentami rozliczeniowymi.

- Faktury płatne będą przelewem na konto Wykonawcy: nr………………...

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych,

- Materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881  
z późn. zmianami) a  zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 243 z 2010 r., poz. 1613) oraz projektu budowlanego, specyfikacji technicznej  wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Sprzęt i wyposażenie muszą być zgodne z dokumentacją projektową

- W uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materiałów. Badania te Wykonawca wykona na własny koszt.

- Wykonawca jest zobowiązany, na każde żądanie Zamawiającego do przekazania świadectw jakości materiałów dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracja zgodności, aprobata techniczna itp.),

§ 8

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest posiadanie ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi obejmować, co najmniej:

- Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w wysokości, co najmniej 200 000,00 zł

- Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej 200 000,00 zł.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie polis ubezpieczeniowych w dniu podpisania umowy.

§ 9

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi przedmiot umowy za wyjątkiem czynności i prac powierzonych podwykonawcom.

  - Wykonawca, podwykonawca albo dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonywane w ramach robót budowlanych, a także projekt jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w ciągu 7 dni od sporządzenia projektu umowy albo zawarcia umowy o podwykonawstwo albo zmiany tej umowy. W razie niespełnienia przez projekt umowy albo umowy o podwykonawstwo wymagań zawartych w SIWZ Zamawiający może zgłosić podwykonawcy odpowiednio zastrzeżenia albo sprzeciw w terminie 14 dni od daty przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo albo poświadczonej kopii przedmiotowej umowy. Brak zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń albo sprzeciwu w powyższym terminie uważa się za wyrażenie przez niego zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę.

Zamawiający zastrzega, iż zawarcie lub zmiana umowy o podwykonawstwo pomiędzy podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą wymaga przedłożenia mu pisemnej zgody Wykonawcy na zawarcie rzeczonej umowy. Przez zmianę umowy Zamawiający rozumie powierzenie części robót innemu podwykonawcy, modyfikację zakresu robót, czy ich wartości, zleconych danemu podwykonawcy.

  - W celu uzyskania zgody Zamawiającego na zmianę umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) lub zmiany podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w zakresie opisanym w niniejszej umowie, Wykonawca, podwykonawca zobowiązany będzie skierować do Zamawiającego umotywowany i uzasadniony wniosek o zmianę umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) lub zmiany podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). Wniosek ten ww. podmioty przedkładają Zamawiającemu wraz z projektem umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonywane w ramach robót budowlanych, a także projektem jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 2 zdanie 1. niniejszego paragrafu umowy.

  - W przypadku, gdy Wykonawca zawrze umowę z podwykonawcą odpowiada wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania podwykonawcy, jak za własne działania i zaniechania.

  - Wykonawca zapewni w umowach o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) rozszerzenia odpowiedzialności podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wady fizyczne na okres nie krótszy od okresu, w którym Wykonawca ponosi odpowiedzialność za te wady wobec Zamawiającego.

  - Podwykonawca (dalszy podwykonawca) nie może przystąpić do realizacji robót przed uzyskaniem przez Wykonawcę zgody Zamawiającego na zawarcie z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) umowy.

  - W przypadku przystąpienia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) do robót na inwestycji przed akceptacją umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 2 lub pomimo nie uzyskania przez Wykonawcę zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą):

- Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

- Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania robót budowlanych realizowanych na inwestycji, w tym przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) do czasu przedstawienia przez Wykonawcę albo podwykonawcę Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo lub kopii umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie o podwykonawstwo lub projekcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) i uzyskania przez Wykonawcę (podwykonawcę) zgody na zawarcie rzeczonej umowy o podwykonawstwo, w trybie określonym w § 9 ust. 2 i 3 umowy, niewykonanie robót budowlanych w terminach określonym w § 2 umowy, spowodowane tym wstrzymaniem kwalifikowane będzie jako zwłoka Wykonawcy,

- Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy do czasu przedstawienia przez Wykonawcę Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo lub kopii umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie o podwykonawstwo lub projekcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) i uzyskania przez Wykonawcę zgody na zawarcia umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą).

  - W przypadku przystąpienia podwykonawcy do robót na inwestycji pomimo nie uzyskania przez Wykonawcę (podwykonawcę) zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) Zamawiający uprawniony będzie ponadto do odstąpienia od niniejszej umowy z Wykonawcą, w całości lub części, w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia uzyskania informacji o wykonywaniu na inwestycji robót przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kary umownej, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy

  - Wykonawca dołączy do protokołu odbioru robót przez Zamawiającego odpowiedni protokół z uprzedniego odbioru tych samych robót przeprowadzonego pomiędzy Wykonawcą (podwykonawcą) i podwykonawcami (dalszymi podwykonawcami).

  - Wykonawca zapewni, w umowach z Podwykonawcami, aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za zakres robót wykonywanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego za ten zakres robót w jego ofercie.

  - Podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) w rozumieniu niniejszej umowy jest każdy podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej) wykonujący na podstawie umowy z Wykonawcą (podwykonawcą), zwanej umową o podwykonawstwo, jakiekolwiek roboty budowlane lub innego rodzaju prace (także na podstawie umowy o dzieło, umowy sprzedaży z montażem, dostawy z montażem lub umowy zlecenia) na terenie budowy, z wyłączeniem kierownika robót.

  - Jeśli Wykonawca w toku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w wyniku, którego zawarto niniejszą umowę, powoływał się na zasoby innych podmiotów będących jego podwykonawcami, w zakresie wskazanym w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać, że proponowany inny podwykonawca lub on samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż dotychczasowy podmiot (podwykonawca).

§ 10

  - Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne.

  - Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

    - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za niewywiązywanie się z warunków umowy polegających na nieprzystąpieniu do robót zleconych przez Zamawiającego w terminie określonym w §2 ust. 2 – 500 zł za każdy dzień

  - za nie wykonanie zlecenia w terminie określonym w zleceniu o którym mowa w §1 ust. 4  – 500 zł za każdy dzień

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialny jest Wykonawca - w wysokości 20 000,00 zł.

  - Strony umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

- W przypadku naliczenia kar umownych dla Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia ich z faktury, a Wykonawca wyraża na to zgodę.

§ 11

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres 12 miesięcy na  każdą z wykonanych robót budowlanych.

- Termin rękojmi liczony jest każdorazowo od daty spisania protokołu odbioru robót.

§ 12

    - Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać i zabezpieczyć nie zakończone roboty oraz plac budowy.

    - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- zostanie zajęty cały majątek Wykonawcy;

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego;

- Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż jeden tydzień.

    - Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający odmawia dokonania odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

    - Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia 
i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 13

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

  - W razie ewentualnych sporów rozstrzygać je będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Wszelkie zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego
i 1 dla Wykonawcy.

§ 16

Integralną część niniejszej umowy stanowią :

  - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

  - Oferta wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:									WYKONAWCA: