Załącznik nr 6 do SIWZ

Wzór umowy

Umowa na usługi Nr……..

zawarta w dniu .................................... w Kazimierzy Wielkiej pomiędzy:

Gminą Kazimierza Wielka, ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka

NIP: ………………………

zwanym w treści umowy Zamawiającym ,

reprezentowanym przez:

…………………..            -           …………………

zwany dalej Zamawiającym,

a

.........................................................................    NIP: .....................................................

reprezentowaną przez :

......................................  -  .............................. zwaną dalej Wykonawcą.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w dniu…………. roku wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z póź. zm./ została zawarta umowa następującej treści:

§1.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2014/2015 na terenie Gminy Kazimierza Wielka, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia z dnia …………….. stanowiącą załącznik nr 1 do umowy oraz swoją ofertą z dnia………………. stanowiącą załącznik nr 2 do umowy.

- Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

  - zimowym utrzymaniu dróg gminnych o łącznej długości 121 km,

  - interwencyjnym usuwaniu śniegu (praca koparko - ładowarki):

- z innych terenów gminnych np. parkingi, place itp.

- w wyjątkowych sytuacjach z dróg gminnych w przypadku powstania zasp i zatorów śnieżnych o głębokości powyżej 50 cm

  - utrzymaniu gotowości sprzętu i maszyn wraz z obsługą, przewidzianych do zimowego utrzymania dróg.

w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gminy Kazimierza Wielka.

- Przewidywany zakres świadczonych usług w sezonie zimowym 2014/2015 wynosi:

  - odśnieżanie dróg gminnych w standardzie I kategorii odśnieżania - 400 km;

  - odśnieżanie dróg gminnych w standardzie II kategorii odśnieżania - 1800 km;

  - zwalczanie śliskości zimowej na drogach gminnych materiałem uszorstniającym z domieszką soli drogowej - 1000 km;

  - interwencyjne usuwanie śniegu koparko – ładowarką - 250 godzin.

- Wyżej wymienione ilości usług przewidywane do wykonania mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od warunków atmosferycznych jakie będą panowały w sezonie zimowym 2014/2015.

- Każdorazowe rozpoczęcie usługi odśnieżania lub posypywania nastąpi wyłącznie na polecenie wyznaczonego Koordynatora lub innej upoważnionej osoby z Gminy Kazimierza Wielka.

- Potwierdzenie faktycznej ilości odśnieżonych kilometrów dróg gminnych w poszczególnych standardach, zwalczania śliskości oraz godzin pracy sprzętu  będzie się odbywać na podstawie dokumentów pracy sprzętu, potwierdzonych każdorazowo przez Sołtysów lub przedstawiciela Zamawiającego.

- Uwzględniając znaczenie komunikacyjne poszczególnych dróg oraz wartość natężenia ruchu ustalono następujące standardy utrzymania zimowego dróg :

  - I kategoria – (m.in. trasy przejazdu autobusów szkolnych, dojazdy do osób wymagających stałej opieki lekarskiej). Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, posypana materiałem uszorstniającym z domieszką soli drogowej (w proporcji min 3:1) na łukach, wzniesieniach, skrzyżowaniach i przystankach autobusowych. Zakończenie prac polegających na odśnieżeniu i posypywaniu musi nastąpić nie później niż 8 godzin od chwili zgłoszenia zapotrzebowania na te prace przez Koordynatora.

  - II kategoria - Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Zakończenie prac polegających na odśnieżeniu musi nastąpić nie później niż 24 godzin od chwili zgłoszenia zapotrzebowania na te prace przez Koordynatora.

- Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa SIWZ z dnia …………. oraz oferta Wykonawcy z dnia……

- Usługi muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

§2.

1. Termin rozpoczęcia usług ustala się na dzień…… r.

2. Termin zakończenia usług ustala się na dzień 30.04.2015 r.

§3.

Umowę zawiera się na czas oznaczony od dnia….. roku do dnia 30.04.2015 roku.

§4.

1. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia …………  zawierający m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz, że są one wprowadzone do umowy.

2. W okresie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się utrzymać stan gotowości przystąpienia do akcji w pełnym zakresie.

3. Rozpoczęcie przez Wykonawcę w pełnym zakresie prac akcji zimowego utrzymania dróg gminnych będących przedmiotem umowy nastąpi w ciągu 1 godziny po otrzymaniu od Zamawiającego informacji o jej rozpoczęciu. Informacja ta zostanie przekazana telefonicznie lub faxem.

4. W przypadku ustabilizowania warunków pogodowych nie wymagających prac Zamawiający ma prawo zawiesić czynności związane z zimowym utrzymaniem dróg i za okres ten Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.

§5.

1. Przewidywane wynagrodzenie za realizacje usług określonych w §1 niniejszej umowy wynosi:

- brutto zł.: ……………………….., słownie zł……………………………………………………….: .…………………………………………………………………………………………………………..

w tym podatek VAT ………. % kwota zł:…………… słownie zł:…………………………………..

2. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nie może przekroczyć  kwoty o której mowa w § 5 ust. 1, może natomiast ulec zmniejszeniu zależnie od warunków atmosferycznych jakie będą panowały na drogach w sezonie zimowym 2014/2015 oraz faktycznej ilości przejechanych kilometrów i godzin pracy ładowarką o których mowa w §1 niniejszej umowy.

3. Ceny  jednostkowe za zimowe utrzymanie dróg gminnych wynoszą:

| Lp. | Opis usługi | Jednostka | Cena jednostkowa netto (bez podatku) zł | Szacowana ilość jednostek | Wartość netto (bez podatku) zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | odśnieżanie dróg gminnych w I kategorii odśnieżania | km |  | 400 |  |
| 2. | odśnieżanie dróg gminnych w II kategorii odśnieżania | km |  | 1800 |  |
| 3. | zwalczanie śliskości zimowej na drogach gminnych materiałem uszorstniającym z domieszką soli drogowej | km |  | 1000 |  |
| 4. | interwencyjne usuwanie śniegu koparko – ładowarką | godz. |  | 250 |  |
| Ogółem cena netto (bez podatku VAT) |  |
| Podatek VAT |  |
| Ogółem cena brutto (z podatkiem VAT) |  |

4. Ceny jednostkowe netto określone w ust. 3 niniejszego paragrafu są kwotami ryczałtowymi, niezmiennymi do końca realizacji zamówienia i zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, o którym mowa w §1 umowy.

5. Zamieszczone w ust. 3 niniejszego paragrafu ceny jednostkowo obowiązują w dni robocze, niedziele i święta.

6. Zamawiający nie będzie pokrywał kosztów dojazdów sprzętu do miejsca wykonywania usługi oraz kosztów montażu i demontażu sprzętu.

7.Podatek VAT dla przedmiotu umowy wynosi …… i zostanie naliczony w fakturach wystawionych przez  Wykonawcę.

§6.

- Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie usług będących przedmiotem zamówienia będzie odbywać się każdorazowo fakturą miesięczną VAT, po zakończeniu bieżącego miesiąca będącego przedmiotem rozliczenia i po stwierdzeniu przez Zamawiającego prawidłowości wykonania usługi.

- Podstawą zapłaty przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę jest załączenie do tej faktury dokumentów pracy sprzętu sporządzonych według wzoru stanowiącego załącznik Nr 11 do SIWZ oraz zestawień wykonanych w danym miesiącu usług.

- Dokumenty pracy sprzętu niezgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 11 do SIWZ nie będą akceptowane, a Zamawiający uzna usługę za niewykonaną.

- Faktury należy przedkładać w terminie do 10-go dnia roboczego miesiąca za poprzedni miesiąc. Jeśli będzie to dzień wolny od pracy to w najbliższy dzień roboczy.

- Termin zapłaty faktur Wykonawcy wynosi do 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletnymi dokumentami rozliczeniowymi.

- Faktury płatne będą przelewem na konto Wykonawcy: nr………………...

§7.

W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.

§8.

Do prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg Wykonawca zobowiązany jest zorganizować i wykorzystać sprzęt w ilości, aby spełnić wymagania Zamawiającego w zakresie zimowego utrzymania dróg tj. zapewnienia ich przejezdności oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

§9.

- Wykonawca ustala do kierowania usługami stanowiącymi przedmiot umowy swojego przedstawiciela w osobie: ………………- nr tel. ………………………………

- Zamawiający ustanawia swojego przedstawiciela do koordynowania robót w osobie :

………………………… - nr tel. …………………………

- Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prowadzenia akcji zima 2014/2015 bez powiadamiania Wykonawcy.

§10.

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

2.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za niewywiązywanie się z warunków umowy polegających na nieprzystąpieniu do odśnieżania lub zwalczania śliskości dróg w określonym w §4 ust. 3 każdorazowo  w wysokości 300,00 zł.

  - za niewywiązywanie się z warunków umowy polegających na nie zakończeniu prac polegających na odśnieżeniu i posypywaniu określonym w §1 ust. 7 lit. a i b każdorazowo  w wysokości 2 000,00 zł.

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialny jest Wykonawca- w wysokości 20 000,00 zł.

3. Strony umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

§11.

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w stosunku do treści oferty  w następujących przypadkach:

1) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT);

2) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z:

a) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub

b) innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy;

3) gdy wystąpią ograniczenia lub zmiany  zakresu  przedmiotu zamówienia w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania zamówienia.

4) gdy nastąpi zmiana wartości przedmiotu umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku ograniczenia lub zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania zamówienia.

§12.

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim przy wykonywaniu usług będących przedmiotem niniejszej umowy.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez użytkowników dróg powstałe na skutek nierzetelnego wykonania usługi.

3. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałych w związku z prowadzonymi robotami związanymi z zimowym utrzymaniem dróg gminnych.

4. Obowiązkiem Wykonawcy jest posiadanie ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi obejmować, co najmniej:

1) Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w wysokości, co najmniej wartości kontraktu,

- Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej wartości kontraktu.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie polis ubezpieczeniowych w dniu podpisania umowy.

§13.

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usług bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał wykonywanie usług z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił ich pomimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 24 godziny.;

2) Została ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy bądź wydano nakaz zajęcia jego majątku;

3) Wykonawca nie wykonuje usług zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 30 dni od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w umowie;

2) Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru wykonanych usług bądź odmawia podpisania karty pracy sprzętu.

3. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

§14.

1. Wszystkie kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie.

2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm./ oraz Kodeksu Cywilnego.

§15.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach:  1 dla Zamawiającego                         i 1 dla Wykonawcy.

§16.

Integralną część niniejszej umowy stanowią niżej wymienione załączniki od nr 1 do nr 2:

- Załącznik Nr 1 – SIWZ

- Załącznik Nr 2- Oferta Wykonawcy

Podpisy Stron umowy

Zamawiający								Wykonawca