Załącznik nr 1

**do SIWZ**

.............................................

(pieczątka firmowa Wykonawcy)

Z.P.271.9.2015

OFERTA

z dnia …………………….……..

Nazwa i siedziba Wykonawcy

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

telefon .................................................................. fax ..................................................................

NIP nr ............................................................... REGON ...........................................................

Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę: ..............................................................................................

I.

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym opublikowanym w BZP, siedzibie oraz stronie internetowej Zamawiającego, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ pn.: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIŚNIEWO – ODCINEK 3 ORAZ REMONTY BIEŻĄCE DRÓG NA TERENIE GMINY KIERNOZIA,

**za kwotę ryczałtową netto ...................................... zł.**

**(**słownie: ....................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................)

podatek VAT w stawce 23%: ........................................ zł

(słownie: ..................................................................................................................................................)

**co stanowi cenę ofertową brutto ...................................... zł.**

**(słownie: ....................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................).**

**w tym:**

**ZADANIE I – PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIŚNIEWO – ODCINEK 3**

**za kwotę ryczałtową netto ...................................... zł.**

**(**słownie: ....................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................)

podatek VAT w stawce 23%: ........................................ zł.

(słownie: ..................................................................................................................................................)

**co stanowi cenę ofertową brutto ...................................... zł.**

**(słownie: ....................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................).**

**ZADANIE II – REMONTY BIEŻĄCE DRÓG W GMINIE KIERNOZIA W 2015 ROKU**

**za kwotę ryczałtową netto ...................................... zł.**

**(**słownie: ....................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................)

podatek VAT w stawce 23%: ........................................ zł

(słownie: ..................................................................................................................................................)

**co stanowi cenę ofertową brutto ...................................... zł.**

**(słownie: ....................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................).**

1. **Cena ofertowa brutto stanowi wynagrodzenie ryczałtowe i obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ oraz załącznikach tj.: projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysie nakładczym oraz przedmiarze robót,   
   z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do wykonania zamówienia jak również prac uznanych przez wykonawcę za konieczne do wykonania.**
2. **Oświadczam, że zapoznałem się z treścią SIWZ, wraz z załącznikami, i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem wszelkie informacje potrzebne do właściwego opracowania oferty oraz do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.**
3. **Oświadczam, że** składam ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum zarządzanego przez ………………………………………………………………………………………..\*.

**II.**

#### Przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie: do 20 grudnia 2015r. od dnia zawarcia umowy.

**III.**

**Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający żąda:**

* + - * 1. wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy:..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(wpisać zakres rzeczowy powierzany podwykonawcy)

lub

* + - * 1. podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp: ……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(wpisać nazwy – firmy podwykonawcy)

**IV.**

Oświadczam, że przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ, w tym w załączniku nr 8 – wzór umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

**V.**

Oświadczam, że w przypadku wygrania przetargu zabezpieczenie należytego wykonania umowy   
w wysokości 5 % ceny brutto oferty zostanie wniesione przed podpisaniem umowy.

**VI.**

Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą w okresie wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni.

**VII.**

* + 1. Wadium w wysokości **5 000,00 złotych**  zostało złożone w formie: ................................................
    2. Wykonawca oświadcza, że wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto nr …………………………………………………………………………………………………………………..

**VIII.**

Udzielam **\_\_\_\_\_\_\_\_ - miesięcznej gwarancji jakości** na wykonane roboty budowlane i **rękojmi   
za wady** przedmiotu zamówienia**,** licząc od daty odbioru końcowego robót na zasadach określonych   
w Kodeksie cywilnym.

**IX.**

1. Oświadczam, że w zakresie realizacji przedmiotu umowy będziemy ponosić całkowitą odpowiedzialność za składniki majątkowe własne i Zamawiającego znajdujące się na placu budowy.
2. Zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz ubezpieczenia budowy   
   od następstw i zdarzeń losowych, w przeciwnym wypadku ponosić będziemy całkowitą odpowiedzialność za powstałe straty.

**X.**

Oświadczam, że zobowiązuję się do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania dokumentów i pism przesłanych na wskazany w niniejszej ofercie nr fax.

**XI.**

Oświadczamy, że dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień składania oferty.

**XII.**

Zastrzegamy jednocześnie, że informacje zawarte w załączniku do niniejszej oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa ........................................... i nie powinny być udostępnione innym Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu

**XIII.**

Ofertę niniejszą składamy na ......................... kolejno ponumerowanych kartkach.

\*niepotrzebne skreślić

............................................................

(miejscowość, data)

.............................................

(pieczątki imienne i podpisy )

Załącznik nr 2

**do SIWZ**

......................................................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Z.P.271.9.2015

**OŚWIADCZENIE**

**O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Działając w imieniu …………………………………………………..………… (nazwa wykonawcy) i będąc należcie upoważnionym(i) do jego reprezentowania, w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, na **.: PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIŚNIEWO – ODCINEK 3 ORAZ REMONTY BIEŻĄCE DRÓG NA TERENIE GMINY KIERNOZIA,, oświadczam(y), że Wykonawca**, **którego reprezentuję(emy)** spełnia warunki udziału   
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wymienione w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.), a mianowicie:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

**Niniejsze oświadczenie potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert.**

............................................................

(miejscowość, data)

………….............................................

(podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy)

**Załącznik nr 3**

**do SIWZ**

......................................................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Z.P.271.9.2015

**OŚWIADCZENIE**

**O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA**

Działając w imieniu …………………………………………………..………… (nazwa wykonawcy) i będąc należcie upoważnionym(i) do jego reprezentowania, w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na **Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wiśniewo – odcinek nr 3 oraz remonty bieżące dróg na terenie Gminy Kiernozia, oświadczam(y), że wykonawca, którego reprezentuję(emy),** nie podlega wykluczeniu   
z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów, o których mowa art. 24 ust. 1 ustawy z dnia   
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.).

**Niniejsze oświadczenie potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert.**

............................................................

(miejscowość, data)

………….............................................

(podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 4

**do SIWZ**

......................................................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Z.P.271.9.2015

**LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ/  
INFORMACJA O TYM, ŻE WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ\*.**

Działając w imieniu …………………………………………………..………… (nazwa wykonawcy) i będąc należcie upoważnionym(i) do jego reprezentowania, w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, na **Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wiśniewo – odcinek nr 3 oraz remonty bieżące dróg na terenie Gminy Kiernozia,** zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.):

1. **składamy listę podmiotów**, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów   
   (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa podmiotu** | **Adres podmiotu** |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| ….. |  |  |

*.......................................*

(miejscowość, data)

*..................................................................*

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy)

1. **informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

*.......................................*

(miejscowość, data)

*..................................................................*

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy)

**\* - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2**

# **Załącznik nr 5**

# **do SIWZ**

......................................................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Z.P.271.9.2015

**WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH**

Działając w imieniu …………………………………………………..………… (nazwa wykonawcy) i będąc należcie upoważnionym(i) do jego reprezentowania, w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na **Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wiśniewo – odcinek nr 3 oraz remonty bieżące dróg na terenie Gminy Kiernozia, oświadczam/my, że** w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonaliśmy następujące roboty budowlane:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa, rodzaj i zakres roboty budowlanej** | **Podmiot zlecający pracę** | **Wartość roboty budowlanej**  **(w PLN brutto)** | **Data i miejsce wykonania** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Niniejsze oświadczenie potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert.**

***Uwaga:***

* *do* ***wykazu należy załączyć******dowody, że******najważniejsza robota budowlana (co najmniej jedna)*** *została wykonana w sposób należyty oraz wskazujące czy została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  
   i prawidłowo ukończona.* ***Za najważniejszą robotę budowlaną zamawiający uzna budowę/przebudowę/ remont/modernizację drogi lub ulicy o nawierzchni bitumicznej, o wartości robót nie mniejszej niż   
  200 000,00 PLN brutto.***
* *w przypadku, gdy ww. zakres robót budowlanych będzie stanowił część robót o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo roboty, o których mowa powyżej.*

............................................................

(miejscowość, data)

………….............................................

(podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy)

**Załącznik nr 6**

**do SIWZ**

......................................................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Z.P.271.2.2015

**WYKAZ OSÓB,**

**KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA**

Działając w imieniu …………………………………………………..………… (nazwa wykonawcy) i będąc należcie upoważnionym(i) do jego reprezentowania, w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na **Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wiśniewo – odcinek nr 3 oraz remonty bieżące dróg na terenie Gminy Kiernozia, oświadczamy, że** w wykonaniu zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | Nazwisko i imię | **Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie (opis)  i wykształcenie\*** | **Zakres wykonywanych czynności** | **Podstawa do dysponowania daną osobą\*\*** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Niniejsze oświadczenie potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert.**

*\*Wykonawca powinien podać informacje, na podstawie których zamawiający będzie mógł ocenić spełnienie warunku   
tj. dysponuje bądź będzie dysponował osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia   
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane   
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót/budowy (w tym co najmniej na jednej budowie/przebudowie/remoncie/modernizacji drogi lub ulicy   
o nawierzchni bitumicznej)*

*\*\*Wykonawca powinien wskazać, na jakiej podstawie dysponuje lub będzie dysponował osobami wskazanymi do realizacji zamówienia (np. pracownik wykonawcy, zleceniobiorca na podstawie umowy cywilno-prawnej albo potencjał podmiotu trzeciego zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy Pzp itp.)*

............................................................

(miejscowość, data)

………….............................................

(podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy)

**Załącznik nr 7**

**do SIWZ**

......................................................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

nr sprawy Z.P.271.9.2015

**OŚWIADCZENIE O POSIADANIU UPRAWNIEŃ**

Działając w imieniu …………………………………………………..………… (nazwa wykonawcy) i będąc należcie upoważnionym(i) do jego reprezentowania, w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na **Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wiśniewo – odcinek nr 3 oraz remonty bieżące dróg na terenie Gminy Kiernozia,** oświadczam(y), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wymienione w załączniku nr 6 do SIWZ), posiadają wymagane uprawnienia.

**Niniejsze oświadczenie potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert.**

............................................. .......................................................

(Miejscowość i data) (podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 8

**do SIWZ**

###### UMOWA Nr ........ (WZÓR)

zawarta w dniu ......................... roku pomiędzy:

**Gminą Kiernozia,** z siedzibą w Kiernozi, ul. Sobocka 1A, reprezentowaną przez:

**Beatę Miazek – Wójta Kiernozi,**

przy kontrasygnacie **Katarzyny Zielińskiej - Skarbnika Gminy,**

zwaną w dalszej części umowy **„Zamawiającym”,** z jednej strony,

a

...............................................................................................................................................................   
z siedzibą ............................................, ul. ....................................................., wpisanym/wpisaną   
do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy   
w ...............Wydział KRS, pod Nr KRS...........................,

lub

Panem/Panią ....................zam...........................(adres), przedsiębiorcą prowadzonym działalność pod firmą....................(nazwa), REGON ................................, NIP .................................,

reprezentowanym przez:

1. ........................................................................................................................................................

2. ...........................................................................................................................................................

zwanym dalej **„Wykonawcą”**, z drugiej strony**.**

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu   
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5.186.000 EURO opublikowanym w BZP poz. …………… z dnia ………….. oraz siedzibie i stronie internetowej Zamawiającego.

**§ 1.**

**Postanowienia ogólne**

Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o:

1. cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014 r. poz. 915);
2. dostawach - należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu;
3. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie   
   z wymaganiami określonymi przez zamawiającego;
4. umowie o podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami;
5. usługach - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy, a są usługami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 2a lub art. 2b ustawy Pzp;
6. zamówieniu publicznym na roboty budowlane - należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawartą między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem jest robota budowlana.

**§ 2.**

**Przedmiot umowy**

* + - 1. Zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym Zamawiający powierza,   
         a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy pn.: **Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wiśniewo – odcinek 3 oraz remonty bieżące dróg na terenie Gminy Kiernozia tj.:**

**ZADANIE I – przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wiśniewo -   
odcinek 3,**

**ZADANIE II – remonty bieżące dróg w Gminie Kiernozia w 2015 roku,**

* + - 1. Przedmiot umowy obejmuje również wytyczenie geodezyjne oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla Zadania I.
      2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określają:

1. Projekt budowlany,
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,
4. Oferta złożona przez Wykonawcę oraz kosztorys ofertowy.
   * + 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie określonym w ust. 1 i 2 zgodnie z dokumentacją projektową, postanowieniami umowy, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami poczynionych uzgodnień.

**§ 3.**

**Termin**

#### Termin wykonania przedmiotu umowy: do 20 grudnia 2015r. od dnia zawarcia umowy.

**§ 4.**

**Obowiązki Wykonawcy**

W zakresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

1. sporządzenie i przekazanie, nie później niż do dnia przekazania placu budowy, Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego,   
   z którego winna wynikać kolejność wykonywania robót oraz terminy rozpoczęcia   
   i zakończenia poszczególnych elementów robót,
2. protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy,
3. urządzenia terenu budowy,
4. odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót zgodnie   
   z obowiązującymi przepisami bhp,
5. ubezpieczenia terenu budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
6. obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia i inwentaryzacji powykonawczej dla zadania I,
7. wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, Polskimi Normami, z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz zgodnie z poleceniami Zamawiającego,
8. prowadzenia dokumentacji budowy – dziennik budowy,
9. podejmowania niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym,
10. wstrzymania robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłocznego zawiadomienia o tym właściwego organu,
11. realizacji zaleceń wpisanych do dziennika budowy,
12. niezwłocznego udzielenia Zamawiającemu, na jego prośbę, szczegółowych informacji dotyczących przebiegu prac w zakresie, w jakim będzie to określone przez Zamawiającego.
13. przestrzegania przepisów ppoż, bhp i innych przepisów prawa obowiązujących   
    w budownictwie,
14. utrzymania na bieżąco ładu i porządku na terenie budowy w trakcie prowadzenia robót oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, na własny koszt,
15. zgłaszania Inspektorowi Nadzoru do odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających,
16. przekazania atestów i certyfikatów na materiały wbudowane oraz pozostałych dokumentów wymaganych prawem budowlanym, oraz uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru przed ich wbudowaniem,
17. przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego i dostarczenia Zamawiającemu,
18. zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru pismem oraz odpowiednim wpisem do wewnętrznego dziennika budowy i uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust.1 pkt.2 Prawa budowlanego,
19. uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej w ciągu trzech dni po dokonaniu odbioru końcowego,
20. usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w czasie trwania udzielonej gwarancji jakości,

Wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności bądź inne dokumenty potwierdzające ich dopuszczalność do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz posiadać akceptację Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.   
o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn.zm.). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi,   
a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Wszystkie pozostałe materiały nie nadające się do ponownego wbudowania i wymagające wywozu a pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotu umowy robót, np. robót rozbiórkowych będą stanowiły własność Wykonawcy.

**§ 5.**

**Obowiązki Zamawiającego**

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. przekazanie terenu budowy w ciągu 2 dni od daty podpisania umowy,
2. zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3. odbiór przedmiotu umowy po jego wykonaniu,
4. zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.

**§ 6.**

**Wynagrodzenie**

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określa się na kwotę ryczałtową:

**netto** .................................. (słownie:..............................................................................................)

podatek VAT w stawce 23 %: ......................... (słownie: ............................................................)

**brutto** .................................. (słownie:..................................................................................)

**w tym:**

**ZADANIE I – PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIŚNIEWO – ODCINEK 3**

**za kwotę ryczałtową netto ...................................... zł.**

**(**słownie: ....................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................)

podatek VAT w stawce 23%: ........................................ zł

(słownie: ............................................................................................................................................)

**co stanowi kwotę ryczałtową brutto ...................................... zł.**

**(słownie: ....................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................).**

**ZADANIE II – REMONTY BIEŻĄCE DRÓG W GMINIE KIERNOZIA W 2015 ROKU**

**za kwotę ryczałtową netto ...................................... zł.**

**(**słownie: ....................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................)

podatek VAT w stawce 23%: ........................................ zł

(słownie: ...........................................................................................................................................)

**co stanowi kwotę ryczałtową brutto ...................................... zł.**

**(słownie: ....................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................).**

**zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.**

1. **Kwota ryczałtowa obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ oraz załącznikach tj.: projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysie nakładczym, przedmiarze robót, z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do wykonania zamówienia jak również prac uznanych przez wykonawcę za konieczne do wykonania**.
2. Wykonawca oświadcza, iż dokonał wyceny przedmiotu umowy na roboty określone w opisie przedmiotu zamówienia na własną odpowiedzialność i ryzyko w oparciu o załączone do SIWZ projekt budowlany, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz kosztorys nakładczy   
   i przedmiar robót.
3. Wykonawca w toku wykonywanych robót jest obowiązany do zaniechania wykonywania robót wskazanych przez Zamawiającego, a potwierdzonych protokółem konieczności. W przypadku ograniczenia lub rezygnacji z umownego zakresu robót Zamawiający ma prawo korekty wartości ryczałtowej przedmiotu umowy.

**§ 7.**

**Podwykonawstwo**

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, uwzględniając treść oferty Wykonawcy w tym zakresie.
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
3. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany   
   w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.
4. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy   
   o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
5. niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
6. gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.
7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy   
   o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
9. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w ust. 3 powyżej.
10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy   
    o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia   
    jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.
12. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2 powyżej, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
13. Przepisy ust. 1–9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
14. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,   
    w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12 powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.
16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 11 powyżej Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15 powyżej, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
    1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
    2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
    3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,   
    o których mowa w ust. 12 powyżej, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia   
    z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 12 powyżej, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.
21. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, 5, 8, 10 powyżej przedkładający może poświadczyć   
    za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.
22. Zlecenie wykonania robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia   
    i zaniedbania Podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
23. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów niniejszego paragrafu upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich Podwykonawców powyższych ustaleń aż do odstąpienia od umowy   
    z Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie.
24. W przypadkach, w którym wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu lub wykonawcy kserokopię umowy o podwykonawstwo, przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.
25. Umowa o podwykonawstwo musi zawierać m.in.:
26. oznaczenie stron umowy,
27. przedmiot umowy tj. dokładnie określony zakres robót powierzony Podwykonawcy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową
28. termin realizacji/wykonania powierzonych robót,
29. wysokość wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane w PLN, warunki oraz termin płatności wynagrodzenia (nie dłuższy niż 7 dni).

Do umowy o podwykonawstwo należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub   
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

**§ 8.**

**Przedstawiciele stron na budowie**

1. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie:
2. Inspektor Nadzoru – ………………………………………………………..,
3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie:
4. .............................................................

Wykonawca oświadcza, że osoba sprawująca funkcję Kierownika robót posiada wymagane przygotowanie zawodowe.

**§ 9.**

**Odbiory**

1. **Protokół odbioru końcowego**:
2. wykonawca powiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie   
   o gotowości wykonanych robót do odbioru końcowego, składając jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia odbioru końcowego robót tj.:

* protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,
* dziennik budowy,
* oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami   
  i Polskimi Normami,
* protokoły badań i sprawdzeń,
* kosztorys powykonawczy
* inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;

1. zamawiający w terminie 3 dni roboczych potwierdzi osiągnięcie gotowości wykonanych robót do odbioru końcowego lub jego brak powiadamiając o tym Wykonawcę pismem wskazując podstawę uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonanych prac,
2. w przypadku stwierdzenia gotowości do odbioru końcowego Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia odbioru i powiadomi uczestników odbioru,
3. zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 5 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru,
4. protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.
5. **Wady ujawnione w trakcie odbioru**:
6. jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nadające się   
   do usunięcia, to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę,
7. jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia, Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
8. wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.
9. zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia odbioru wraz z powiadomieniem uczestników odbioru, spisując na tę okoliczność stosowny protokół odbioru.

**§ 10.**

**Rozliczenia i płatności**

1. Wykonawca wystawi fakturę końcową.
2. Termin płatności faktury końcowej – w ciągu 30 dni od daty jej złożenia   
   u Zamawiającego.
3. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 9 ust. 1.
4. Należność wykonawcy wynikająca ze złożonej faktury płatna będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze.
5. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, dodatkowym, warunkującym wypłatę wynagrodzenia, załącznikiem do faktury końcowej będzie kopia wszystkich dowodów zapłaty. Za dowód zapłaty należy rozumieć potwierdzona za zgodność z oryginałem kopie przelewu płatności na konto Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
6. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy, lub usługi.
7. Bezpośrednia zapłata wg ust. 7 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 7. Termin zgłaszania uwag – 7 dni od daty doręczenia tej informacji do Wykonawcy.
9. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9, Zamawiający może:
   1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
   2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
   3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
11. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury – w całości lub w części –   
    w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających   
    z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.

**§ 11.**

1. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki.
2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, podmiotu, nr konta bankowego, NIP, REGON i nr telefonu.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią   
   z wyjątkiem banku obsługującego Wykonawcę.

**§ 12.**

**Gwarancja i rękojmia**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot umowy, **gwarancji jakości na okres \_\_\_\_\_\_ miesięcy,** licząc od daty odbioru końcowego robót na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność **z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przez okres \_\_\_\_\_\_ miesięcy** od daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające   
   z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ   
   na trwałość gwarancji producenta.
4. Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o ich istnieniu.
5. W przypadku wystąpienia wad, Zamawiający może żądać ich usunięcia wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin. Jeżeli jednak stwierdzone wady uniemożliwiałyby użytkowanie obiektu, a także, gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego, przystąpienie do usunięcia wady nastąpi niezwłocznie, tj. w terminie do 24 godzin   
   od powiadomienia i usunie ją w najwcześniej możliwym terminie.
6. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, Zamawiający może zlecić usunięcie wad i szkód na koszt Wykonawcy innemu podmiotowi (pokrywając powstałą należność w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenie należytego wykonania Umowy). Niezależnie od tego Zamawiający może żądać od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej   
   ze zwłoki w przystąpieniu do usuwania wad.
7. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu odbioru prac z usuwania wad.
8. Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek:
9. siły wyższej;
10. szkód wynikłych z winy Zamawiającego, a szczególnie użytkowania obiektu w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania;
11. Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad,   
    a także w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.
12. Usuniecie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
13. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń   
    o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

**§ 13.**

**Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy**

1. Wykonawca wniesie najpóźniej w dniu podpisania umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości **5%** **wartości brutto niniejszej** umowy tj. kwotę ………………….. (słownie: ………………………………………………………………..) w formie ……………………………..
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Z kwoty o której mowa w ust.1 niniejszego § Zamawiający:
4. zwolni 70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane
5. zatrzyma 30 % na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, a zwróci nie później   
   niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym, zwraca zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pie­niędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

**§ 14.**

**Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
2. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia wykonania przedmiotu umowy;
3. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji   
   w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po dniu wyznaczonym przez Zamawiającego na usunięcie wad;
4. za opóźnienie terminu odbioru końcowego wskutek niedostarczenia dokumentów odbiorowych 200,00 zł za każdy dzień opóźnienia od daty planowanego terminu odbioru końcowego,
5. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 pkt 1,
6. za niedostarczenie harmonogramu rzeczowo – finansowego we właściwym terminie, określonym w § 4 lit. a), w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki,
7. za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z zapisami § 7 umowy, w wysokości 10 000,00 zł za każde zdarzenia,
8. w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 5 000,00 zł za każde zdarzenie,
9. w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 5 000,00 zł za każde zdarzenie,
10. w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy   
    o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5 000,00 zł za każde zdarzenie
11. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty   
    w wysokości 5 000,00 zł za każde zdarzenie.
12. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną:
13. za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 500,00 zł. za każdy dzień zwłoki,
14. za zwłokę w przystąpieniu do obioru końcowego 200,00 zł za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty do dnia przystąpienia do odbioru włącznie,
15. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, innych niż określone w § 16, w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 pkt 1.
16. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umową, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
17. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązania będącego przedmiotem umowy jest on zobowiązany do pokrycia wynikłej szkody w pełnej wysokości, bez względu na wartość zastrzeżonych kar umownych. Zobowiązania do pokrycia przez Wykonawcę szkody o której mowa w zdaniu poprzednim dotyczą również zawinionej przez wykonawcę utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
18. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potracenia z przysługujących mu należności.

**§ 15.**

**Zmiany postanowień zawartych w niniejszej umowie**

1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty   
   w następującym zakresie:
2. zmiana terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej. Siła wyższa,   
   to zdarzenie zewnętrzne o obiektywnie małym stopniu prawdopodobieństwa pojawienia się zdarzenia w określonej sytuacji, a którego szkodliwe następstwo przy zastosowaniu współczesnej techniki uniemożliwia wykonawcy wykonywanie w części lub całości jego zobowiązań;
3. zmiana terminu realizacji umowy w przypadku występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, mogących mieć istotny wpływ na prowadzone roboty budowlane, przez okres dłuższy niż 7 dni;
4. zmiana umowy wynikająca ze zmiany sposobu finansowania przedsięwzięcia i/lub warunków współfinansowania;
5. zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;
6. zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. a), b) ustawy PB uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;
7. zmiany dokonane podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny   
   od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostaną zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;
8. zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane lub innych ustawach, a także w SIWZ;
9. zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ograniczenia lub rezygnacji przez Zamawiającego z umownego zakresu robót;
10. zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym możliwe w przypadku np. zmian terminu wykonania umowy, zmian w kolejności realizacji poszczególnych robót - zmiany nie mogą powodować pogorszenia jakości lub bezpieczeństwa wykonywania robót;
11. z powodu wystąpienia okoliczności powstania szkody środowiskowej o znacznych rozmiarach i zasięgu;
12. zmiany umowy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych, nie powodujące zmiany celu i istoty umowy;
13. w przypadku zmiany lub wprowadzenia nowych powszechnie obowiązujących przepisów prawa krajowego i wspólnotowego oraz wytycznych, których wprowadzenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia umowy, a z treści których wynika konieczność lub zasadność ujęcia ich w umowie;
14. w przypadku, gdy konieczność zmiany umowy wynikać będzie z umów, wytycznych, zaleceń, decyzji lub innych dokumentów, którymi stroną lub autorem będą instytucje finansujące Projekt.
15. Zamawiający zastrzega jednocześnie, że zmiany postanowień umowy mogą być wprowadzone w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, jedynie po akceptacji zmian i wyrażeniu zgody na ich wprowadzenie przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego.
16. Wprowadzone zmiany postanowień zawartej umowy na realizację niniejszego zamówienia publicznego, wymagają podpisania przez strony aneksu do umowy.
17. Podpisanie aneksu wydłużającego termin realizacji przedmiotu zamówienia możliwe będzie jedynie wówczas, gdy Wykonawca najpóźniej w dniu jego podpisania przedłoży dokumenty potwierdzające przedłużenie ubezpieczeń i zabezpieczeń wymaganych w ramach zawartej umowy - na czas wynikający z przedłużenia.

**§16.**

**Odstąpienie od umowy**

1. Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa oraz w niniejszym paragrafie.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:
3. wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, iż wykonanie umowy nie leży   
   w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy;
4. nie przyznania dofinansowania bądź rozwiązania umowy o udzieleniu Zamawiającemu dofinansowania ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych;
5. gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie bez uzasadnienia, bądź przerwał bez uzasadnienia prace i ich nie kontynuuje, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego, a czas opóźnienia z tego tytułu przekroczył 15 dni kalendarzowych;
6. gdy Wykonawca nie stosuje się do pisemnych wskazówek Zamawiającego;
7. gdy Wykonawca realizuje umowę z rażącym naruszeniem jej warunków i zasad w szczególności §1 i §3;
8. gdy Wykonawca realizuje umowę z naruszeniem przepisów prawa bądź reguł sztuki budowlanej,
9. wystąpiła konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 10 ust. 7 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy.
10. Odstąpienie następuje w formie pisemnej i zawiera uzasadnienie pod rygorem nieważności.
11. W przypadku odstąpienia od umowy:
12. Wykonawca zabezpieczy wszystkie wykonywane przez siebie prace;
13. strony w terminie 7 od skutecznego odstąpienia przystąpią do inwentaryzacji wykonanych na dzień odstąpienia prac;
14. strony przystąpią do odbioru robót nadających się do odbioru na dzień odstąpienia;
15. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenia za roboty odebrane do dnia odstąpienia;   
    za pozostałe prace które nie nadają się odbioru Wykonawcy należy się wynagrodzenie,   
    o ile i w takim zakresie w jakim roboty te będą nadawały się do wykorzystania celem kontynuowania na nich prac;
16. Wykonawca uprzątnie plac budowy i udostępni go Zamawiającemu w terminie 10 dni   
    od dnia odstąpienia od umowy;
17. rozliczenie robót nastąpi na podstawie kosztorysu sporządzonego według stawek i założeń przyjętych w kosztorysie ofertowym.

**§ 17.**

**Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego, Kodeksu cywilnego oraz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej zaakceptowanej przez obie strony.
3. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych miejscowo dla Zamawiającego.

**§ 18.**

Integralną częścią umowy jest:

1. Oferta - załącznik nr 1;
2. Kosztorys ofertowy – załącznik nr 2.

**§ 19.**

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 2 egz. dla Zamawiającego,   
i 1egz. dla Wykonawcy.

**WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:**