# Załącznik Nr 1– FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

- Dane Wykonawcy (w przypadku oferty wspólnej podać wszystkich wykonawców):

Nazwa: 		...............................................................................................................................

Siedziba: 		...............................................................................................................................

Nr telefonu/faks: 	...............................................................................................................................

adres e-mail: 	...............................................................................................................................

nr NIP: 		.................................................      nr REGON: 	..................................................

- Dane dotyczące Zamawiającego:

# GMINA KIERNOZIA

# ul. Sobocka 1A

99-412 Kiernozia

tel./fax.: 24 277-90-80

- Odpowiadając na Zapytanie Ofertowe na realizację zadania p.n.: „Wykonanie podbudowy z destruktu asfaltowego na odcinkach dróg zlokalizowanych na terenie gminy Kiernozia”, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym za cenę ryczałtową brutto:

_ _ _ _ _ _ _ _ , _ _   PLN

słownie złotych: ................................................................................................

…………..………………………………………………………….….………………………

w tym należny podatek VAT …………… %.

co daje cenę jednostkową  _ _ _ , _ _ zł/mb.

- Oświadczamy, że:

  - zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i nie wnosimy do niej żadnych uwag oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte,

  - uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia,

  - zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń,

  - akceptujemy wzór umowy, stanowiący Załącznik Nr 3 do SIWZ Z.P.271.1.2019,

  - zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie określonym w SIWZ,

  - akceptujemy termin płatności podany przez Zamawiającego, tj.: 30 dni od dnia otrzymania faktury,

  - uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

- Udzielamy gwarancji jakości na okres: ………… miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

- W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Integralną część niniejszej oferty stanowią następujące dokumenty i załączniki:

- ………………………………………

- ………………………………………

- ………………………………………

- ………………………………………

- ………………………………………

- Oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ..……..… do …..……. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku nr ………… do Oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Na potwierdzenie powyższego załączamy stosowne wyjaśnienia wskazujące, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa

- Inne informacje oferenta:

……………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………..…

Osoby do kontaktów z Zamawiającym:

Osoba/osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

- ..................................................... tel. kontaktowy, faks: .......................................................

zakres odpowiedzialności:	……………………………………………………..…………..………

- ...................................................... tel. kontaktowy, faks: ......................................................

zakres odpowiedzialności:	…………………………………………….……………………………

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:

Nazwisko, imię: ................................................................................................................................

Stanowisko: .....................................................................................................................................

Telefon: .....................................................          Fax: .....................................................................

Zakres (właściwe podkreślić):

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

............................, dn. _ _ . _ _ . 2019 r.			           ...................................................................................

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli    
     w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

# Załącznik Nr 2– OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykonawca:

……………………………………..……………

………………………………………..…………

………………………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres,  w zależności od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………...………………

……………………………………...……………

(imię, nazwisko,  stanowisko/podstaw do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Zapytania Ofertowego na realizację zadania pn.: „Wykonanie podbudowy z destruktu asfaltowego na odcinkach dróg zlokalizowanych na terenie gminy Kiernozia”

- Oświadczam (-y),że  spełniam(-y) warunki udziału w postępowaniu dotyczące w szczególności zdolności technicznej lub zawodowej.

…………………... dnia ……………. r.

(miejscowość)							…………………………………

(podpis)

- Oświadczam (-y), że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w Rozdziale V Zapytania Ofertowego.

…………………... dnia ……………. r.

(miejscowość)							…………………………………

(podpis)

- Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………... dnia ……………. r.

(miejscowość)							…………………………………

(podpis)

Pouczenie.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy 
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

# Załącznik Nr 3 – WZÓR UMOWY

#### UMOWA NR : Z.P.272.1.2019 - projekt

zawarta w Kiernozi w dniu ………..……. pomiędzy:

- Gminą Kiernozia, ul. Sobocka 1A, 99-412 Kiernozia

NIP: 834-18-74-000, REGON: 611-01-56-84

reprezentowaną przez Panią Beatą Miazek – Wójta Gminy Kiernozia, przy kontrasygnacie Skrabnika Gminy – Katarzyny Zielińskiej

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

- ……………………………………...., zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.: „Wykonanie podbudowy z destruktu asfaltowego na odcinkach dróg zlokalizowanych na terenie gminy Kiernozia”, o łącznej długości 2000 mb i szerokości 3,30 m, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie Wykonawcy z dnia ……..……….…….. stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.

- Roboty budowlane wykonane będą zgodnie ze Specyfikacją istotnych Warunków Zamówienia z dnia ……………………………………

- Szczegółowy zakres robót zawarty jest w załączniku nr 6 do Zapytania Ofertowego.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

§ 2

Termin wykonania zamówienia

- Strony umowy ustalają następujące terminy realizacji robót:

- Termin przekazania placu budowy – w terminie 7 dni licząc od dnia podpisania umowy.

- Termin wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia 19.04.2019 r.

- Przez termin wykonania przedmiotu umowy należy rozumieć:

  - wykonanie robót,

  - zgłoszenie ich do odbioru Zamawiającemu.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót w terminie do 7 dni licząc od dnia podpisania umowy;

  - zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego;

  - odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

  - terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Przejęcie terenu robót od Zamawiającego.

- Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót.

- Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt.

- Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290), okazanie, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu.

- Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.

- Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących przepisów:

  - Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 roku, poz. 519 z późniejszymi zmianami),

  - Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 roku, poz. 21 
z późniejszymi zmianami),

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż.
i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami.

- Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy.

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów.

- Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy.

- Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót.

- Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie 
i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.

- Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji.

- Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze.

- Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców.

- Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.

- Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

- Posiadanie ważnej umowy odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej.

- Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

- Uzyskanie przed rozpoczęciem robót wszelkich niezbędnych dokumentów, w szczególności zezwoleń, pozwoleń, opinii, uzgodnień, a dotyczących zajęcia terenu, przyłączenia do instalacji urządzeń, a także zapewnienie wymaganych przepisami prawa nadzorów technicznych.

- Zapewnienie mieszkańcom dojazdu do posesji w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji,

- Zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

- Wyznaczenie do kierowania robotami osób wskazanych w Ofercie Wykonawcy.

- Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

§ 5

Podwykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi.

§ 6

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości _ _ _ . _ _ _ , _ _ złotych brutto (słownie: .......................................................................................... złotych). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT – stawka …… %, w kwocie .................. złotych.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych przedmiarem robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy .............................................................................................................

- Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego robót budowlanych.

- Wynagrodzenia umowne brutto zostanie zapłacone Wykonawcy po podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego robót podpisanego przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego – bez uwag – i po zatwierdzeniu przez Zamawiającego oraz po dostarczeniu przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentów wymienionych w § 8 pkt 2 niniejszej umowy.

- Należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy Nr ………………………..…………….....

- Dokonanie płatności nastąpi w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury.

- Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego. W przypadku zwłoki w płatności obowiązują odsetki ustawowe.

- Wierzytelności związane z realizacją niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu pomiędzy podmiotami trzecimi.

§ 7

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w § 2 niniejszej umowy),

    - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

    - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1,

- za nieprzystąpienie przez Zamawiającego do odbiorów robót zgłoszonych do odbioru przez Wykonawcę w terminach określonych Umową w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zawłoki.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wystawionej faktury.

- Kary umowne dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze będą potrącane z faktury Wykonawcy.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

§ 8

Odbiory robót

- Strony zgodnie postanawiają, że przewidują jedynie końcowy odbiór robót.

- Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na oceną prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności przekazanie:

  - gwarancji,

  - dokumentów (atestów, certyfikatów) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane.

- Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie 7 dni, licząc od daty zawiadomienia na piśmie przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 7 dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia.

- Przedmiotem odbioru końcowego robót budowlanych może być tylko całkowicie zrealizowany przedmiot umowy.

- Wraz z zawiadomieniem o gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

- Z czynności odbioru sporządza się w obecności przedstawicieli stron protokół odbioru końcowego, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

- Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 5 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady:

  - Nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin, fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,

  - Nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający zażąda rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję w skład której wejdzie inspektor nadzoru inwestorskiego - zawiadamiając o tym Zamawiającego na piśmie. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia zgodnie z niniejszym paragrafem umowy.

§ 9

Warunki gwarancji

- Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za fachowe, technicznie nienaganne, zgodne z najnowszym stanem techniki i wiedzy technicznej oraz odpowiadające przyjętym zasadom sztuki budowlanej i przepisom prawa wykonanie robót i zgodność z normami dostarczonych i zastosowanych materiałów i urządzeń.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania całego przedmiotu umowy na okres ………… miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 10 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 10 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§ 10

Umowne prawo odstąpienia od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- Wykonawca odmawia przejęcia terenu budowy,

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy o zamówienie publiczne oraz mimo pisemnego wezwania nie kontynuuje ich,

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,

- Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową lub wskazaniami Zamawiającego.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

- Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie,

- Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

- Zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt  powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 11

Inspektor nadzoru

    - Nadzór inwestorski nad realizacją przedmiotu umowy pełnić będzie: ……………………………… nr uprawnień budowlanych …………………………….....….....

    - Zmiana inspektora nadzoru nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy. O ewentualnej zmianie Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę.

    - Inspektor nadzoru działa w granicach określonych przepisami ustawy Prawo budowlane i kompetencji przekazanych przez Zamawiającego.

§ 12

Kierownik budowy

      - Kierownikiem budowy jest: …………………………………………………………………………..

      - Zmiana kierownika budowy wymaga uzgodnienia obu stron umowy i sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.

§ 13

Postanowienia końcowe

- Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.).

- Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1,

- Kosztorys ofertowy – załącznik nr 2.

§ 14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:							ZAMAWIAJĄCY:

# Załącznik Nr 4 - WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

…………………….., ………………

miejscowość                               data

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH*

| Lp. | Przedmiot – rodzaj robót budowlanych | Wartość brutto robót budowlanych w PLN | Data wykonania robót budowlanych | Miejsce wykonania robót budowlanych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

*) Do niniejszego wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody - dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

………………………………………………..

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

# Załącznik Nr 5 - WYKAZ OSÓB

…………………….., ………………

miejscowość                          data

WYKAZ OSÓB (wzór)

| Lp. | Imię i nazwisko | Doświadczenie (lata), Wykształcenie, rodzaj i zakres posiadanych uprawnień | Zakres wykonywanych czynności w trakcie realizacji zamówienia - funkcja | Podstawa dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | kierownik budowy w branży drogowej |  |
| … |  |  |  |  |

…………………………………………..…..

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

# Załącznik Nr 6– PRZEDMIAR ROBÓT

Kiernozia,     06.03.2019 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym | mb | 2000 |
| 2 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębok. 20 cm z wywozem urobku na odl. do 15 km | m3 | 1200 |
| 3 | KNR 2-01 0236-02 | Zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne przy użyciu walca samojezdnego | m2 | 6000 |
| 4 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni wykonywane mechanicznie | m2 | 6000 |
| 5 | KNNR 6 0204-04 | Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego średniej grubości 15 cm po zagęszczeniu (układanej przy użyciu układarki mas bitumicznych) | m2 | 6000 |
| 6 | KNNR 6 1301-01 | Profilowanie poboczy – wykonywane ręcznie | m2 | 2000 |