Uchwała Nr XIII / 129  /04

Rady Gminy Kłodawa

z dnia 18 lutego 2004r.

w sprawie zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego na terenie gminy Kłodawa na lata 2003 – 2006

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.; zm. Dz. U. Nr 23 poz. 220 z 2002 r.; zm. Dz. U. Nr 62 poz. 558 z 2002 r.; Dz. U. Nr 113 poz. 984 z 2002 r.; zm. Dz. U. Nr 214 poz. 1806 z 2002 r.; zm. Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r.; zm. Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z 2003 r.; zm. Dz. U. Nr 153 poz. 1271 z 2002 r.) oraz art. 110 ust. 4 i art. 124 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku; zm. Dz. U. Nr 45 poz. 391 z 2003 r.; zm. Dz. U. Nr 65 poz. 594 z 2003 r.; zm. Dz. U. Nr 166 poz. 1611 z 2003 r.; zm. Dz. U. Nr 189 poz. 1851 z 2003 r.; zm. przen. Dz. U Nr 88 poz. 961 z 2001 r.;  zm. przen. Dz. U. Nr 153 poz. 1271 z 2002 r.;  zm. Dz. U. Nr 96 poz. 874 z 2003 r. )

Rada Gminy uchwala, co następuje

§1. Wprowadza się zmiany w wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2003 – 2006 uchwalonym uchwałą RG Nr V/42/03 z dnia 26.03.2003 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na terenie gminy Kłodawa na lata 2003 – 2006;

zm. uchwałą RG Nr VIII/76/03 z dnia 24.09.2003 r.; zm. uchwałą RG Nr IX/101/03 z dnia 29.10.2003 r.; zm. uchwałą RG Nr X/121/03 z 10.12.2003 r.; zm. uchwałą RG Nr XII/126/04 z dnia 29.01. 2004 r.

w zakresie obiektów kubaturowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 (tab. 1d poz. 1), który stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§2. Wprowadza się zapisy w zakresie obiektów sportowych, ujęte w tab. 1e załącznika Nr 1, stanowiącego integralną część niniejszej uchwały.

§3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Kończak

Załącznik Nr 1

do Uchwały XIII/129/04

Rady Gminy Kłodawa

z dnia  18 lutego 2004 r.

Wieloletni program inwestycyjny na terenie gminy Kłodawa

| Lp. | Nazwa programu jego cel i zadania finansowe z budżetu gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej | Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca realizację programu | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe w tys. zł | Wysokość wydatków w roku budżetowym w czterech kolejnych latach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 1 | Budowa i remont dróg oraz wykonanie ścieżek rowerowych na terenie gminy ( tab. nr 1a) 60016 §6050;6620;6630;6650; 60017 §6050 | Urząd Gminy Kłodawa | od 2003 do 2006 | 3,387,943 | 669,443 | 1033,500 | 774,000 | 911,000 |
| 2 | Kanalizacja sanitarna (tab. .nr 1b) 90001 § 6050; 6650 | Urząd Gminy Kłodawa | od 2003 do 2006 | 6.632,500 | 485,500 | 1.625,000 | 1.717,000 | 2.805,000 |
| 3 | Wodociągi (tab. .nr 1 c) 01010 § 6050 | Urząd Gminy Kłodawa | od 2003 do 2006 | 3.990,000 | 1.485,000 | 779,000 | 1.141,000 | 585,000 |
| 4 | Obiekty kubaturowe (tab. .nr 1 d) 70095 § 6050; 75023 § 6050; 85219 § 6050 | Urząd Gminy Kłodawa | od 2003 do 2006 | 1242,500 | 804,500 | 338,000 | 350,000 | 1.050,000 |
| 5 | Obiekty sportowe (tab. nr 1 e) 80101 § 6050 ; 92605 § 6050 | Urząd Gminy Kłodawa | od 2003 do 2006 | 1370,000 | --- | 40,000 | 270,000 | 1060,000 |
| RAZEM | 16622,943 | 3444,443 | 3815,500 | 4002,000 | 5361,000 |

## TABELA NR 1a:             Wieloletni plan inwestycyjny Gminy Kłodawa – w zakresie drogownictwa

| Lp. | Nazwa zadania | Okres realizacji | Wartość zadania ogółem |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |  |
|  |  | Nakłady w tys. PLN | Nakłady w tys PLN | Nakłady w tys. PLN | Nakłady w tys. PLN |  |
|  |  | Ogółem | Udział własny | Środki pomocowe | Ogółem | Udział własny | Środki pomocowe | Ogółem | Udział własny | Środki pomocowe | Ogółem | Udział własny | Środki pomocowe |  |
| KŁODAWA |
| 1 | Modernizacja drogi gminnej Kłodawa-Chwalęcice | 195,443 | 195,443 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195,443 |
| 2 | Modernizacja ul.Jeziornej i Wojcieszyckiej w m.Kłodawa | 37 | 37 |  |  |  |  |  |  |  | 600 | 272 | 328 | 637 |
| 4 | Modernizacja Oś.Młodych m.Kłodawa |  |  |  |  |  |  | 450 | 204 | 246 |  |  |  | 450 |
| 5 | Modernizacja ul. Spokojna w m.Kłodawa |  |  |  |  |  |  | 120 | 46 | 74 |  |  |  | 120 |
| 6 | Modernizacja ul. Polna w m.Kłodawa |  |  |  |  |  |  | 100 | 60 | 40 |  |  |  | 100 |
| 7 | Modernizacja drogi Kłodawa-Wojcieszyce | 137 | 137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 |
| 8 | Modernizacja ulicy Chwalęcickiej (porozumienie z Powiatem) | 150 | 50 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |
| 9 | Przebudowa skrzyżowania przy ul.Gorzowskiej (porozumienie z ZDW) | 340 | 90 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340 |
| SANTOCKO |
| 10 | Modernizacja centrum miejscowości Santocko |  |  |  |  |  |  | 160 | 62 | 98 |  |  |  | 160 |
| CHWALĘCICE |
| 11 | Modernizacja centrum Chwalęcice ul. Lipowa, Wrzosowa ,Partyzantów, Rzeczna . |  |  |  | 1000 | 225 | 775 550 strukt; 225 Powiat | 1000 | 225 | 775 550 strukt 225 Powiat |  |  |  | 2000 |

Tabela nr 1b: Kanalizacja sanitarna

| Lp. | Nazwa zadania | OKRES REALIZACJI |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Wartość zadania ogółem |
|  |  | Nakłady w tys. PLN | Nakłady w tys. PLN | Nakłady w tys. PLN | Nakłady w tys. PLN |  |
|  |  | Ogółem | Udział Własny | Środki pomocowe | Ogółem | Udział własny | Środki pomocowe | Ogółem | Udział Własny | Środki pomocowe | Ogółem | Udział Własny | Środki pomocowe |  |
| 1. | Kanalizacja Santocko Kłodawa Chwalęcice | 475,00 | 105,00 | 370,00 | 2 538,00 | PHARE I | PHARE II | PHARE III |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 195,00 | 1 138,00* +205,00** rez. b. Państwa R-m = 1 343,00 | 1 790,00 | 700,00 | 1 090,00 | 5 064,00 | 2 030,00 | 3 034,00 |  |
|  |  |  |  |  | 750,00 | PHARE II | PHARE III |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 340,00 | 410,00 | 1 986,00 | 686,00 | 1 300,00 |  |  |  |  |
| 2. | Kanalizacja Różanki | 67,50 | 67,50 |  |  |  |  | 300,00 Lipowa, Szkolna, Zielona | 177,00 | 123,00 | 1 000,00 Niepodległości z podłączeniem do Gorzowa | 344,00 | 656,00 | 1 367,50 |
| 3. | Kanalizacja Wojcieszyce | 313,00 | 313,00 |  | 90,00 | 90,00 |  | 400,00 | 154,00 | 246,00 | 120,00 | 46,00 | 74,00 | 923,00 |
| 4. | Kanalizacja Łośno |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,00 | 231,00 | 369,00 | 600,00 |
| 5. | Kanalizacja Mironice |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 | 154,00 | 246,00 | 400,00 |
| Razem Kanalizacja | 855,50 | 485,50 | 370,00 | 3 378,00 | 1 625,00 | 1 753,00 | 4 476,00 | 1 717,00 | 2 759,00 | 7 184,00 | 2 805,00 | 4 379,00 | 15 893,50 |

* środki PHARE

Tabela nr 1c: ·Wodociągi

| Lp | Nazwa zadania | Okres Realizacji | Wartość zadania ogółem |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |  |
|  |  | Nakłady w tys. PLN | Nakłady w tys. PLN | Nakłady w tys. PLN | Nakłady w tys. PLN |  |
|  |  | Ogółem | Udział własny | Środki pomocowe | Ogółem | Udział własny | Środki pomocowe | Ogółem | Udział własny | Środki pomocowe | Ogółem | Udział własny | Środki pomocowe |  |
| 1 | Budowa wodociągu zbiorowego -Zdroisko 4 871 mb | 1 202 | 1 202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 202 |
| 2 | Wodociąg Santoczno |  |  |  | 1 312 | 656 | 656 |  |  |  |  |  |  | 1 312 |
| 3 | Wodociąg Santocko 4 200 mb |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 | 508 | 492 | 1 000 |
| 4. | Wodociąg Wojcieszyce 3 500 mb | 144 | 144 |  |  |  |  | 160 | 62 | 98 |  |  |  | 304 |
| 5 | Wodociąg Różanki 1 000 mb | 139 | 139 |  | 200 | 77 | 123 |  |  |  |  |  |  | 339 |
| 6 | Wodociąg Kłodawa |  |  |  | 120 | 46 | 74 |  |  |  | 200 | 77 | 123 | 320 |
| 7 | Wodociąg Rybakowo |  |  |  |  |  |  | 2 800 | 1 079 | 1 721 |  |  |  | 2800 |
| Razem Wodociągi | 1 485 | 1 485 | 0 | 1 632 | 779 | 853 | 2 960 | 1 141 | 1 819 | 1 200 | 585 | 615 | 7 277 |

# Tabela nr 1d: Obiekty kubaturowe

Tabela  nr 1e: Obiekty sportowe

| Lp. | Nazwa zadania | Okres Realizacji | Wartość zadania ogółem |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |  |
|  |  | Nakłady w tys. PLN | Nakłady w tys. PLN | Nakłady w tys. PLN | Nakłady w tys. PLN |  |
|  |  | Ogółem | Udział własny | Środki pomocowe | Ogółem | Udział własny | Środki pomocowe | Ogółem | Udział własny | Środki pomocowe | Ogółem | Udział własny | Środki pomocowe |  |
| 1 | Budownictwo oświatowe, Hala sportowa przy Zespole Szkół w Różankach |  |  |  |  |  |  | 250,00 | 250,00 |  | 2350,00 | 1050,00 | 1300,00 | 2600,00 |
| 2 | Boiska z zapleczem sportowym |  |  |  | 80,00 Kłodawa Wojcieszyce | 40,00 | 40,00 | 40,00 Chwalęcice | 20,00 | 20,00 | 20,00 Łośno | 10,00 | 10,00 | 140,00 |
| Razem |  |  |  | 80,00 | 40,00 | 40,00 | 290,00 | 270,00 | 20,00 | 2370,00 | 1060,00 | 1310,00 | 2740,00 |

# Text boxes

| Lp. | Nazwa zadania | Okres realizacji | Wartość zadania ogółem |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |  |
|  |  | Nakłady w tys. PLN | Nakłady w tys PLN | Nakłady w tys. PLN | Nakłady w tys. PLN |  |
|  |  | Ogółem | Udział własny | Środki pomocowe | Ogółem | Udział własny | Środki pomocowe | Ogółem | Udział własny | Środki pomocowe | Ogółem | Udział własny | Środki pomocowe |  |
| RÓŻANKI |
| 12 | Przebudowa ronda z systemem odwadniającym w m. Różanki |  |  |  | 100 | 70 | 30 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 13 | Droga rolnicza FOGR- Różanki Nr Działka Nr 347 |  |  |  | 78 | 43 | 35 |  |  |  |  |  |  | 78 |
| 14 | Modernizacja ul. Sportowa, Wiśniowa w m.Różanki |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 385 | 615 | 1000 |
| 15 | Modernizacja drogi Różanki ( ul.Dębowa,Szkolna) –Santoczno |  |  |  | 611 | 305,5 | 305,5 |  |  |  |  |  |  | 611 |
| WOJCIESZYCE |
| 16 | Modernizacja drogi przy blokach w m.Wojcieszyce | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 17 | Modernizacja dróg pozostałych w m.Wojcieszyce |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 77 | 123 | 200 |
| ŁOŚNO |
| 18 | Modernizacja drogi w m.Łośno Działka Nr 206 |  |  |  | 80 | 44 | 36 |  |  |  |  |  |  | 80 |
| 19 | Modernizacja drogi w m.Łośno Działka Nr 214/1 i 214/2 |  |  |  |  |  |  | 100 | 59 | 41 |  |  |  | 100 |
| 20 | Modernizacja drogi w m.Łośno Część działki 217 od sklepu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 59 | 41 | 100 |
| WYKONANIE ŚCIEŻEK ROWEROWYCHNA TERENIE GMINY |
| 21 | Wyk. ścieżek rowerowych .na terenie gminy Kłodawa | 130 | 130 |  | 606 | 346,0 w tym: 145,34 (ul. Mironicka, MG-6) 150,66 (ul. Gorzowska, Kłodawa) 50,0 (Wojcieszyce) | 260,0 w tym: 130,0 SAPARD 130,0 SAPARD | 200 | 118 | 82 | 200 | 118 | 82 | 1136,0 |
|  | RAZEM | 1019,443 | 669,443 | 350 | 2475,0 | 1033,5 | 1441,5 | 2130.0 | 774 | 1356 | 2100,0 | 911,0 | 1.189 | 7724,443 |

| Lp. | Nazwa zadania | Okres Realizacji | Wartość zadania ogółem |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |  |
|  |  | Nakłady w tys. PLN | Nakłady w tys. PLN | Nakłady w tys. PLN | Nakłady w tys. PLN |  |
|  |  | Ogółem | Udział własny | Środki pomocowe | Ogółem | Udział własny | Środki pomocowe | Ogółem | Udział własny | Środki pomocowe | Ogółem | Udział własny | Środki pomocowe |  |
| 1 | Budownictwo Komunalne bloki - Łośno | 10,00 | 10,00 |  | 15,00 | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |
| 2 | Modernizacja budynku Urzędu Gminy i GOPS- u w Kłodawie (system grzewczy, termoizolacja budynku) | 345,00 | 345,00 |  | 50,00 | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  | 395,00 |
| 3 | Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Kłodawie (system grzewczy) | 449,50 | 449,50 |  | 109,00 | 63,00 | 46,00 |  |  |  |  |  |  | 558,50 |
| 4 | Modernizacja systemu grzewczego Warsztaty Terapii Zajęciowej w Chwalęcice |  |  |  | 55,00 | 55,00 |  |  |  |  |  |  |  | 55,00 |
| 5 | Modernizacja systemu grzewczego i remont stropu w Przedszkolu w Kłodawie |  |  |  | 150,00 | 60,00 | 90,0 |  |  |  |  |  |  | 150,00 |
| 6 | Remizy strażackie |  |  |  | 95,00 | 95,00 |  | 125,00 | 100,00 | 25,00 |  |  |  | 220,00 |
| Razem | 804,50 | 804,50 | 0,00 | 474,00 | 338,00 | 136,00 | 125,00 | 100,00 | 25,00 |  |  |  | 1403,50 |