RSA.341/ 2 /06									Kłodawa, 14-07-2006

__________________________________________________________________________________

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający:

Gmina Kłodawa				Godziny pracy Zamawiającego:

- Wójt Gminy Kłodawa

ul.Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa		poniedziałek: 7.30 – 17.00

tel/fax: 095-7216-660				wtorek – czwartek: 7.30 – 15.30

NIP: 599 10 11 288				piątek: 7.30 – 14.00

REGON: 000542066

2. Przedmiot zamówienia:

1) Zamawiający zgodnie z art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2004, Nr 19, poz. 177 z późn.zm) ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowę ulicy Szkolnej w miejscowości Różanki, gm.Kłodawa”.

2) Lokalizacja zamówienia: województwo lubuskie, gm.Kłodawa, miejscowość Różanki, ulica Szkolna (na odcinku od ul.Lipowej do dz.nr 90/1), dz. nr 133 i 132.

3) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka ulicy Szkolnej w Różankach wraz z budową oświetlenia ulicznego.

Zamówienie obejmuje wykonanie przebudowy istniejącej nawierzchni żwirowej jezdni ulicy Szkolnej w Różankach na nawierzchnię asfaltową wraz z chodnikiem, zatokami autobusowymi, odwodnieniem jezdni, przebudową istniejącego przepustu drogowego i budową nowych punktów świetlnych.

Charakterystyka robót drogowych i kanalizacyjnych:

- długość przebudowywanego odcinka: 255,90mb;

- szerokość ulicy: 5,50m;

- zatoki autobusowe: 2 szt;

- krawężniki betonowe: 603m;

- obrzeża betonowe: 457m;

- chodniki i wjazdy z kostki brukowej: 666,65m2;

- nawierzchnie asfaltowe: 1265m2;

- odwodnienie drogi dwoma wpustami kanalizacji deszczowej i jednym wpustem podchodnikowym do rowu przydrożnego.

Charakterystyka energetyczna projektowanej linii 0,4kV kablowej – oświetleniowej:

- napięcie zasilania: 220V;

- moc opraw tego zakresu (6szt.):  Pi = 0,6kW;

- długość linii kablowej oświetleniowej YAKyYżo 4x25mm2 (z zapasami): Lc=270mb

- ilość opraw SGS-102/100 Philips II kl. ochronności z lampą SON-T 100W: 6 szt;

- słupy oświetleniowe Elmonter Zagórów SO10/Noc z wysięgnikiem o wysięgu 1m na fundamencie prefabrykowanym B-120: 6szt;

Zasilanie opraw oświetleniowych odbywać się będzie z obszaru istniejącej stacji 15/0,4 kV słupowej Różanki ul.Dębowa – poprzez podłączenie projektowanego zakresu do istniejącego słupa oświetleniowego przy ul.Szkolnej BK-10/istn.

4) Wymagany termin gwarancji: 24 miesiące.

5) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji, stanowiącej załączniki  nr 9 do SIWZ.

6) Szczegółowa wycena przedmiotu zamówienia zawarta jest w tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do specyfikacji. Wykonawca obowiązany jest w oparciu o tabelę oraz własną kalkulację kosztów wypełnić kolumnę (netto) „cena jednostkowa”, „wartość” i podać cenę końcową. Wykonawca biorący udział w niniejszym przetargu powinien zaoferować taką cenę, która będzie zawierała w sobie nośniki kosztów dla okresu wykonania zamówienia. Nie dopuszcza się ofert częściowych.

7) Za wyrządzenie ewentualnych szkód w trakcie robót odpowiedzialność ponosi Wykonawca i ewentualni Podwykonawcy.

8) Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z terenem budowy.

9) Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 maja 2006r. (Dz.U z 2006r; Nr 87, poz.610) średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi: 4,3870 zł.

10) Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 43.23.31.40-2.

3. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy zakończyć w terminie do 15.10.2006r, przy czym roboty związane z nawierzchnią jezdni należy zakończyć do 15.09.2006, a pozostałe do 15.10.2006r.

4. Warunki wymagane od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia tj. wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartościom robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, przy czym za taką robotę będzie przez Zamawiającego uznana robota obejmująca: ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumiczno asfaltowe o gr.6cm – min. 3000m2, ułożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej – min. 1500m2, budowę oświetlenia drogowego – min. 15 punktów świetlnych.

3) dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia; tj: Wykonawca musi posiadać dostęp do następujących jednostek sprzętowych:

- wytwórnia mas bitumicznych	- 1 szt.

- samochód samowyładowczy min. 8t	- 1 szt.

- układarka masy bitumicznej	- 1 szt.

- samochód dostawczy 0,9t	- 1 szt.

- koparko-ładowarka	- 1 szt.

- walec samojezdny statyczny	- 1 szt.

- walec samojezdny wibracyjny	- 1 szt.

4)dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane: kierownik budowy posiadający uprawnienia w zakresie robót drogowych lub bez ograniczeń oraz aktualne ubezpieczenie O.C. i przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa; kierownik robót elektrycznych posiadający uprawnienia w zakresie robót elektrycznych oraz aktualne ubezpieczenie O.C. i przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa;

5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.

5.1) posiadają polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
o wartości nie mniejszej niż cena ofertowa brutto Wykonawcy;

5.2) mają dostęp lub dysponują środkami finansowymi wystarczającymi do realizacji robót aż do ich zakończenia, bez uwzględniania zobowiązań z tytułu realizacji innych zamówień. Średnie roczne obroty oferenta z ostatnich 3 lat (2003; 2004; 2005) muszą wynosić nie mniej niż 3 mln PLN.

6) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy);

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 5 niniejszej specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

5. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie:

1) wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do specyfikacji;

2) oświadczenie zgodnie z art.297§1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz.U z 1997r. Nr 88, poz.553 z późn. zm.) o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania niniejszego zamówienia publicznego, wg załącznika nr 2.

3) dokładnie wypełniona tabela wg załącznika nr 3 wraz z ceną końcową (w polskich złotych, do dwóch miejsc po przecinku);

4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający, iż Wykonawca prowadzi działalność w zakresie wykonywania prac objętych zamówieniem [wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert];

5) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy wg załącznika nr 4;

6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy [wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert];

7) aktualne zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego [wystawione nie wcześniej niż 6 tygodni przed upływem terminu składania ofert];

8) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek  na  ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności [wystawione nie wcześniej niż 6 tygodni przed upływem terminu składania ofert];

9) wykaz wszystkich zamówień zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartościom robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością, wg załącznika nr 5

10) wykaz podstawowego sprzętu wymaganego do realizacji zadania, zgodnie z załącznikiem nr 6,

11) wykaz kierownictwa firmy i osób odpowiedzialnych za realizację robót, zgodnie z załącznikiem nr 7, z udokumentowaniem ich kwalifikacji zawodowych, ubezpieczenia i przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa;

12) polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż cena ofertowa brutto Wykonawcy;

13) sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;

14) dane dotyczące podwykonawców i zakresu powierzonych im robót części zamówienia;

15) oparafowany wzór umowy, wg załącznika nr 8;

Uwaga: wymienione wyżej dokumenty i oświadczenia muszą być załączone do oferty. Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty w języku obcym muszą być składane łącznie z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

6. Ceny ofertowe:

1) oferta – powinna obejmować cały przedmiot zamówienia wyceniony na podstawie Tabeli przedstawionej przez Wykonawcę na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do specyfikacji;

2) Wykonawca winien określić ceny (do dwóch miejsc po przecinku) całego przedmiotu zamówienia;

3) ceny podane przez Wykonawcę powinny być stałe przez cały okres trwania umowy i w żadnym przypadku nie podlegają zmianom;

4) ceną w rozumieniu przepisów art.3 ust.1 pkt 1 ustawy o cenach (Dz.U z 2001r. Nr 97 poz.1050 ze zm.) jest całkowita wartość, jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za przedmiot zamówienia, uwzględniając wszystkie narzuty;

5) cena podana w ofercie musi być podana cyfrowo i słownie oraz zawierać wyszczególnioną kwotę i stawkę podatku Vat.

6) Wykonawca w cenie za wykonanie zadania musi uwzględnić całość kosztów związanych z niniejszym przedsięwzięciem. W cenie każdej pozycji należy ująć wszystkie czynniki konieczne do wykonania zadania (tj. R, M, S, Ko, Kz, Z, materiały pomocnicze, dostawę, montaż urządzeń itp.). W cenie uwzględnić należy również okres realizacji inwestycji.

7) Roboty dodatkowe nie objęte zamówieniem będą rozliczane wg cen jednostkowych zastosowanych w ofercie, a w przypadkach, w których nie będzie możliwe zastosowanie cen jednostkowych zastosowanych w ofercie, cena zostanie wynegocjowana przez Zamawiającego z Wykonawcą robót.

8) Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art.87 ust.2 oraz art.88 ustawy.

7. Oferta kilku Wykonawców:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

1) wykonawcy przedłożą wraz z ofertą umowę określającą strony umowy, cel działania, okres ważności umowy, sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, sposób odpowiedzialności (wymaga się solidarnej odpowiedzialności wykonawców).

2) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z przedsiębiorców wchodzący w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, że:

a) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy Prawo zamówień publicznych;

b) spełnia warunki podmiotowe udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 ustawy Pzp, poprzez złożenie dokumentów określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 maja 2006r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U z 2006, Nr 87, poz. 605);

3) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie,

4) wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą.

Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem), Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę"; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

8. Zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w ramach zamówienia podstawowego zgodnie z art.67 ust.1 pkt 6 ustawy.

9. Oferty częściowe:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

10. Oferty wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

11. Podwykonawcy:

Zamawiający dopuszcza jedynie podzlecenie robót: elektrycznych i kanalizacyjnych.

W przypadku korzystania z podwykonawców należy do oferty wraz z informacją dot. części i wartości podzlecanych robót, dostarczyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

12. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Złożenie dwóch lub więcej ofert, samodzielnie lub przy udziale innych partnerów również jako podwykonawca, wyklucza oferenta i jego partnerów z postępowania.

13. Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez Wykonawcę lub osoby upoważnione na formularzu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej specyfikacji. Każda zapisana strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami i oparafowana przez Wykonawcę lub osoby upoważnione. Wszelkie poprawki w ofercie muszą być sygnowane podpisem Wykonawcy lub osoby upoważnionej. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta.

14. Okres związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

15. Miejsce realizacji zamówienia:

Zaleca się Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej terenu, który ma być objęty przedmiotem zamówienia oraz zebranie na swoją własną odpowiedzialność, koszt oraz ryzyko, wszelkich informacji mogących okazać się niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

16. Koszty przygotowania oferty:

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

17. Wadium:

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

18. Złożenie oferty:

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego tj. Urząd Gminy Kłodawa ul.Gorzowska 40, pokój nr 2 w terminie do dnia 24.07.2006r. do godz. 10.00.

2) Ofertę należy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach:

a) zewnętrznej opatrzonej jedynie adresem Zamawiającego i napisem: „Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę ulicy Szkolnej w Różankach. Nie otwierać przed 24.07.2006r. przed godz.10.15.”

b) wewnętrznej opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz nazwą przetargu.

3) Ofertę złożoną po terminie zwraca się Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe opakowanie oferty lub złożenie jej w niewłaściwym miejscu. Zamawiający informuje, że zgodnie z art.96 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę oddzielone od pozostałych jawnych elementów oferty. Zgodnie z art.8 ust.3 ustawy, Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.86 ust.4 Pzp.

19. Zmiana lub wycofanie oferty:

1) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak oferta tj. w dwóch kopertach (zewnętrznej i wewnętrznej), odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „zmiana”.

2) Wykonawca ma prawo przed terminem składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek, z napisem na zewnętrznej kopercie „wycofanie”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania. Koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.

20. Otwarcie ofert:

Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu 24.07.2006r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego tzn. w Urzędzie Gminy Kłodawa ul.Gorzowska 40, pok. nr 6.

W części jawnej postępowania przetargowego, bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podaje się dane firmy zgodnie z art.86 ust.4 ustawy. Informacje podane podczas sesji otwarcia ofert przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

21. Ocena ofert:

W pierwszej kolejności ocenione zostanie spełnienie warunków formalnych wg formuły „spełnia – nie spełnia” zgodnie z pkt  4 specyfikacji. Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, z zastrzeżeniem art.87 ust.2 ustawy – Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oram omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny (art.88 ustawy), niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

22. Kryteria oceny ofert:

CENA OFERTY – 100%

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Cena najniższej oferty (PLN)

We = -----------------------------------------  x  100 pkt   x  100 %

Cena oferty badanej (PLN)

Punkty wyliczone w danym kryterium przez każdego oceniającego członka Komisji zostaną zsumowane. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów.

23. Odrzucenie ofert:

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art.89 ust.1 ustawy.

24. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust.1 ustawy.

25. Zawarcie umowy:

1) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą.

2) Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych bez ich ponownego ocenianie, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia określone w ustawie.

26. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 4 % ceny ofertowej (brutto).

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych:

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka ww. form zabezpieczenia.

Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

• 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

• 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady - kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

27. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców wymagają formy pisemnej;

2) Wnioski o przekazanie SIWZ, pytania do SIWZ przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeśli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego;

3) Informacji w sprawie zamówienia udzielają w godzinach pracy Urzędu:

a) Karolina Pawłowska – tel: 095-7216-669

b) Andrzej Kwiatkowski – tel: 095-7216-666.

4) W przypadku dokumentów dotyczących postępowania protestacyjnego Zamawiający dopuszcza wyłącznie formę pisemną.

5) W przypadku błędnie podanego nr telefonu i faksu lub braku komunikacji z Wykonawcą, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie otrzymania informacji związanych z przedmiotem zamówienia.

28. Udzielanie wyjaśnień:

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyłącznie pisemnie. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

29. Modyfikacja treści SIWZ:

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację, a jeżeli jest ona udostępniona na stronie internetowej zamieszcza także na tej stronie. W przypadku, kiedy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach.

30. Środki ochrony prawnej:

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z zastrzeżeniem art.179 ust.1b, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.

Zgodnie z art.180 ustawy protest wnosi się zgodnie z wyborem Zamawiającego wyłącznie w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia, z zastrzeżeniem art. 180 ust.4 Pzp. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed podpisaniem umowy. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art.181 ust.6 Pzp.

Protest powinien wskazać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania z ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty zgodnie z art.183 ust.1 ustawy w terminie 10 dni od dnia upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

Zgodnie z art.4a ust.1 Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących odwołań i skarg.

31. Inne postanowienia:

Sprawy nie określone w niniejszej specyfikacji będą podlegać rozstrzygnięciom na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. nr 19, poz. 177 ze zm.).

Kłodawa 14.07.2006							Zatwierdzam:

.....................................................