UMOWA (Projekt)

zawarta w dniu  ….................... w Urzędzie Gminy   w Klukach,

pomiędzy:

Gminą Kluki

z siedzibą w :

Urząd Gminy Kluki, Kluki 88, 97-415 Kluki

reprezentowaną przez:

Karola Sikorę –  Wójta Gminy Kluki

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,

a

…..................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

- ….........................................................................

- ….........................................................................

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,

o następującej treści:

§ 1

1. Wykonawca, na podstawie złożonej oferty w przetargu nieograniczonym, ogłoszonym w Biuletynie  Zamówień Publicznych  Nr ogłoszenia ….......... z dnia …............, Prawa zamówień publicznych, zobowiązuje się do wykonania:

„Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Kaszewicach”

– roboty przygotowawcze

poprzez wykonanie:

- robót pomiarowych

- robót ziemnych

- wykonanie rowu odprowadzającego wodę z drenażu oraz wodę powierzchniową

- wyrównanie terenu wokół boiska

- ułożenie obrzeża betonowego

- wykonanie drenażu z rur drenarskich

- wykonanie mechanicznego ścinania drzew z karczowaniem

2. Roboty określone w pkt. 1 winny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Techniczną i zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

§ 2

1. Termin rozpoczęcia robót –  …………………….

2. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie:

-  do 15.05.2012 r.

§ 3

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Dostarczenie w 1 (jednym) egzemplarzu dokumentacji projektowej w dniu  zawarcia 	niniejszej umowy.

- Przekazanie placu budowy w terminie, o którym mowa w  § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

- Dokonanie odbioru wykonanych prac.

- Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego.

- Zapłata wynagrodzenia za wykonane zamówienie publiczne.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z projektem budowlanym. Zastosowane materiały powinny spełniać wymogi Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 89, poz. 414, z późn. zm.) to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

2. Zamawiający, a w jego imieniu inspektor nadzoru ma prawo żądać okazania w/w dokumentów od Wykonawcy oraz wykonania przez niego badań jakościowo – ilościowych stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych.

3. Na koszt Wykonawcy będą wykonane wszelkie badania związane z czynnościami odbiorowymi. W przypadku o ile badania wykażą niezgodność stosowanych materiałów         i wyrobów budowlanych z obowiązującymi przepisami wszystkie koszty związane                     z wymianą kwestionowanych materiałów ponosi Wykonawca.

4. Wykonawca oświadcza, że :

1)  ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z powodu szkód

i strat związanych i wynikłych z realizacji przedmiotu umowy,

2) ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw ochronnych, a

w szczególności praw z patentów, praw autorskich i praw do wzorów użytkowych

w związku z realizacją przedmiotu umowy oraz za szkody wynikłe w związku z tymi

naruszeniami,

3) ponosi ryzyko finansowe  uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia się obiektu

budowlanego oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów,

urządzeń i wyposażenia znajdujących się na terenie budowy oraz wszelkich innych

szkód w mieniu znajdującym się na terenie budowy;  wystąpienie takich szkód nie

zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego i należytego wykonania	przedmiotu

umowy; z chwilą przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi	ryzyko

ewentualnych - wywołanych ingerencją osób trzecich – opóźnień w wykonaniu robót

jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek.

§ 5

1. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie składował i usuwał wszelkie urządzenia i zbędne materiały, odpady i śmieci.

- Po wykonaniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy .

§ 6

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

brutto: …................. zł (słownie: …............................................................................)

2. Strony ustalają, iż zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w prawidłowo wystawionej fakturze VAT na podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru wykonanych robót, w terminie do 30 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego.

3. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności powstałej z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§ 7

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości

5 % wynagrodzenia umownego brutto, co stanowi kwotę ..... zł, (słownie: …....................).

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione jednorazowo 
w dniu podpisania umowy, w formie ….................................. Jeżeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umową:

1) 70% zabezpieczenia (wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę, jeśli zabezpieczenie zostało złożone w formie pieniężnej) zostanie zwrócone lub zwolnione Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze robót potwierdzonym protokołem odbioru;

2) 30% pozostałego zabezpieczenia (wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę, jeśli zabezpieczenie zostało złożone w formie pieniężnej)  zostanie zwrócone lub 	zwolnione nie później niż w ciągu 15 dniu po upływie okresu rękojmi.

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie określonej ustawą Prawo zamówień publicznych, z wyłączeniem formy pieniężnej, Wykonawca zobowiązuje się do aktualizowania dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 7 dni przed upływem ważności okresu obejmującego zabezpieczenie i przedłożenia Zamawiającemu w tym terminie wznowionego dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 8

Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu umowy:

  - Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru.

  - Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru wykonanych robót nie później niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

  - Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć to Zamawiający może odmówić odbioru, wyznaczając termin ich usunięcia.

  - W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może:

a) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady te nie uniemożliwiają 	użytkowania

obiektu,

b) odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

4)  Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usunięcie usterek i wad będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

5)  O fakcie usunięcia wad i usterek wykonawca zawiadamia Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym.

6)   Zamawiający w trakcie czynności odbioru może przerwać te czynności, jeżeli stwierdzone wady i usterki uniemożliwiają użytkowanie obiektu – do czasu ich usunięcia.

§ 9

  - Okres gwarancji jakości wynosi 36  miesięcy , licząc od daty odbioru końcowego.

  - Okres rękojmi  za wady fizyczne przedmiotu umowy wynosi 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego.

§ 10

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

  - za nieterminowe wykonanie określonego w niniejszej umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia   ryczałtowego brutto za  przedmiot umowy, za każdy dzień opóźnienia;

  - za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie rękojmi lub gwarancji  wad i usterek w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za przedmiot umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek;

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy  w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadkach:

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto;

  - za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, za każdy dzień opóźnienia.

- Oprócz kar umownych strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 11

1. Dopuszcza się zmianę istotnych postanowień niniejszej umowy wyłącznie w zakresie przewidzianym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia nieistotnych zmian postanowień niniejszej umowy.

§ 12

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu niniejszej umowy osobie trzeciej.

- W razie  naruszenia postanowienia pkt 1 Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 13

Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 15

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach,  jeden dla Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJACY						WYKONAWCA

……………..…….				                    ……………………..