Załącznik nr 9

U M O W A    NR  (Projekt)

zawarta w dniu …………. , pomiędzy Gminą Kluki reprezentowaną przez:

mgr Karol Sikorę – Wójta Gminy Kluki

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………..,

zwanym dalej „Wykonawcą”

§1.

- Podstawę do zawarcia umowy stanowi przetarg nieograniczony przeprowadzony zgodnie z  art.10.ust.1 i art.39 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj.  Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późniejszymi zmianami).

- Przedmiotem umowy jest: „Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku OSP w miejscowości Kaszewice”

- Roboty zostaną wykonane na  podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
i warunków do przetargu.

§ 2.

- Wykonawca oświadcza, że roboty budowlane objęte przedmiotem umowy 
wykonywał będzie osobiście.

- Roboty będą wykonane z materiałów zakupionych i dostarczonych przez Wykonawcę, odpowiadających normom wyrobów dopuszczonych do obrotu pozwalającym na ich          stosowanie w budownictwie, określonym w prawie budowlanym.

- Wykonawca jest zobowiązany zgłosić Zamawiającemu wszelkie wady dokumentacji projektowej w terminie 30 dni od daty otrzymania dokumentacji od Zamawiającego. Wykonawca zarazem oświadcza, że w razie ujawnienia wad po upływie w/w terminu usunie je we własnym zakresie i nie będzie w związku
z wystąpieniem wady, a także jej usunięciem, występował wobec Zamawiającego 
z jakimikolwiek roszczeniami.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał oględzin nieruchomości, na której będą wykonane roboty i stwierdza, że jej położenie, dojazd do niej oraz panujące na niej warunki, umożliwiają rozpoczęcie i zakończenie robót zgodnie z terminami określonymi 
w niniejszej umowie.

§ 3.

Termin wykonania przedmiotu umowy tj. końcowego odbioru robót budowlanych

będących przedmiotem umowy ustala się na dzień: 15.11.2012 r.

§ 4.

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: …………………………..

- Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją: ….........................................................

- Dopuszcza się zmianę osób wymienionych w ust. 1,2, pod warunkiem uprzedniego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego. Nowo powołane osoby muszą wykazać się wymaganymi uprawnieniami oraz podpisać stosowne dokumenty.

§ 5.

- Strony ustalają,  że za wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe: netto w kwocie: ………........…….. zł  słownie: ……………....................................…………….., zgodnie z ofertą złożoną do przetargu plus obowiązujący podatek VAT, ….............................................................. razem brutto:  …............................................... zł (słownie: ….............................................................................. )

- W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT)  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany kwoty brutto o różnicę wynikającą z tej zmiany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zmiana stawek pozostałych podatków nie będzie podstawą do zmiany wynagrodzenia.

- Wszelkie zmiany wynikające z różnic wielkości rzeczywistych, a przyjętych przez  
Wykonawcę do ustalenia swojej ceny ofertowej lub też nieuwzględnienie jakichkolwiek pozycji koniecznych do wykonania przedmiotu umowy nie będą podstawą do wystąpienia Wykonawcy o zmianę wartości umowy lub wykonania robót dodatkowych.

§ 6.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w ciągu 30 dni od daty doręczenia  Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury i protokołu odbioru końcowego podpisanego przez obie strony.

- Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Należność za przedmiot umowy zostanie przekazana na rachunek bankowy Wykonawcy  podany  na fakturze.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury bez podpisu Zamawiającego. Nr NIP Zamawiającego: 769-20-54-351

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada nr NIP ………….......................………………..

§ 7.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 5 – letniej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru końcowego.

- Strony umowy ustalają 5 letni okres rękojmi na roboty wykonane na podstawie niniejszej umowy.

§ 8.

- Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie …........................................ w wysokości 8 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.1 tj. …..................................………………………. zł , słownie: ……………………........................………………… zł.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70 % kwoty zabezpieczenia tj. …….................................................................…………….. zł,  słownie:

…………………........……………………… zł. będzie zwrócone w ciągu 30 dni od daty wykonania przedmiotu umowy (końcowego odbioru robót) i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 30 % ustalonego zabezpieczenia tj. …………. zł, słownie: ……………….. zł zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu  rękojmi za wady.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie określonej ustawą Prawo zamówień publicznych, z wyłączeniem formy pieniężnej, Wykonawca zobowiązuje się do aktualizowania dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 7 dni przed upływem ważności okresu obejmującego zabezpieczenie i przedłożenia Zamawiającemu w tym terminie wznowionego dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 9.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności :

  - wykonanie robót w terminie i dobrze jakościowo,

  - wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w szczególności ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2010r.Nr 185,poz. 1243 ze zmianami), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami),

  - utrzymanie warunków bezpieczeństwa na budowie,

  - informowanie inspektora nadzoru na dwa dni przed planowanym terminem odbioru robót podlegających zakryciu lub zanikających,

  - usunięcie w uzgodnionym z Zamawiającym terminie usterek ujawnionych podczas  odbioru robót.

- Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

  - przekazanie placu budowy,

  - zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

  - dokonanie odbioru przedmiotu umowy.

§ 10.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

  - W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

  - W przypadku gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - Jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu i zasadami wiedzy technicznej, stosuje materiały niezgodne z wymaganymi oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić niezwłocznie od dnia powzięcia wiadomości 
o przyczynie uzasadniającej odstąpienie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z przyczyny której nastąpiło odstąpienie od umowy,

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło  z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

  - Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, chyba, że ich usunięcie jest niemożliwe lub niecelowe z punktu widzenia technologii wykonywania robót.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,  zobowiązany jest do:

  - Dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

  - Przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- Obliczenie należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia:

  - Ilości wykonanych robót zostaną przyjęte z książki obmiarów,

  - Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y,  KNNR-y. (WEDŁUG KOSZTORYSU OFERTOWEGO). W przypadku braku odpowiednich pozycji wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego,

  - Ceny jednostkowe zostaną przyjęte z kosztorysu ofertowego dołączonego przez Wykonawcę do oferty. W przypadku różnicy pomiędzy ceną ofertową a wartością kosztorysu ofertowego ceny jednostkowe zostaną określone na podstawie porozumienia stron.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę 
i zatwierdzonych przez Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu 
o założenia określone w ust. 6 lit a,b,c.

§ 11.

- Za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia z powodu niewykonania prac w terminie określonym w §3.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia  z powodu nieusunięcia usterek                       w ustalonym terminie.

- Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody poniesionej przez Zamawiającego, może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego wg zasad ogólnych.

- Strony postanawiają, że wymagalne należności z tytułu kar umownych za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w ustalonym terminie, zostaną potrącone                   z należności wynikającej z faktury.

§ 12.

Dopuszcza się zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy wyłącznie w zakresie przewidzianym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 13.

                - Zmiana umowy może nastąpić jedynie  w formie pisemnej pod rygorem  nieważności.

§ 14.

Właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej  umowy jest Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 15.

Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności powstałej  z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§ 16.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 
 Cywilnego  i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 17.

Umowę sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy trzy dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:                                                             WYKONAWCA: