Załącznik nr 7

(Projekt) Umowa nr …..............

zawarta w Klukach w dniu …................... roku pomiędzy Gminą Kluki

reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluki mgr Karola Sikorę

zwanym dalej w umowie „Zamawiającym",

a:

. ..….............................

reprezentowanym przez:

…...................................

zwanym dalej w umowie „Wykonawcą"

zawarta została umowa o następującej treści:

§1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty polegające na „Bieżących remontach nawierzchni jezdni na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Kluki”, będących w zarządzie Gminy Kluki.

Zadanie 1:

Naprawy dróg gruntowych i tłuczniowych – korytowanie, profilowanie oraz zagęszczanie podłoża – 70.000,00 m2

Zadanie 2:

Podbudowy z kruszyw łamanych dolomitowych warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm – 7.000,00 m2

Zadanie 3:

- Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą asfaltobetonową z otoczarki z obcinaniem krawędzi – 10,00 t,

- Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą asfaltobetonową z otoczarki bez obcinania krawędzi – 10,00 t,

- Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów bazaltowych – wyboje o głębokości 2,00 cm – 100,00 m2.

Podstawę   do   zawarcia  umowy   stanowi   przetarg   nieograniczony   przeprowadzony zgodnie z art. 10 ust.l i art. 39 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku

(tekst jednolity: Dz. U. 201 Or. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

§2

1.Wykonawca oświadcza, że roboty budowlane objęte przedmiotem umowy wykonywał będzie osobiście lub przy pomocy podwykonawców.

2.W przypadku wykonywania umowy lub jej części przy udziale podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu zawartej umowy z podwykonawcą przed podpisaniem niniejszej umowy.

§3

Umowa zawarta zostaje na okres od daty zawarcia umowy do dnia 29.11.2013 roku

§4

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłową organizację, bezpieczeństwo, prawidłowe oznakowanie prac w czasie trwania robót (oznakowanie zgodne z opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu Wykonawca realizował będzie na koszt własny).

- Zakres prac objętych umową realizowany będzie na podstawie zleceń pisemnych, zgłoszeń telefonicznych lub e-mail zapisywanych przez Wykonawcę w dzienniku zleceń. Zlecenia będą obejmowały zakres prac, ich lokalizację oraz termin wykonania.

Zapisane w dzienniku zlecenia zatwierdzane muszą być przez osobę nadzorującą prace z ramienia Zamawiającego.

Zamawiający ma możliwość, w ramach nominalnej wartości umowy, do dokonywania zmian ilościowych pomiędzy szacunkowymi ilościami prac z uwzględnieniem i zachowaniem cen jednostkowych określonych w formularzu cenowym.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia książki obmiarów, która zatwierdzona przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury za wykonane prace.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zleconych prac:

a) w przypadku otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia dotyczącego usterek zagrażających bezpieczeństwu, wykonawca zobowiązany jest do ich natychmiastowego zabezpieczenia i oznakowania (na własny koszt). Do usunięcia tego rodzaju usterek Wykonawca przystępuje w trybie niezwłocznym (do 24h od chwili otrzymania zgłoszenia), a termin zakończenia prac określa Zamawiający.

b) w przypadku otrzymania od Zamawiającego zlecenia na wykonanie dużych zakresów prac remontowo - budowlanych objętych umową, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu przedmiaru zleconych prac oraz wstępnego kosztorysu, które zostaną zatwierdzone przez niego nie później niż do 7 dni roboczych od chwili ich zlecenia.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe na uszkodzonych nawierzchniach, które były zgłoszone, a nie zostały naprawione w ustalonym terminie (dotyczy to uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu). Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego oznakowania na koszt własny miejsca zgłoszonego przez Zamawiającego, a zagrażającego bezpieczeństwu.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za ochronę urządzeń uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w pasie robót. W przypadku uszkodzenia uzbrojenia Wykonawca powiadomi natychmiast odpowiednie służby, które usuną uszkodzenie na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że będzie wykonywał przedmiot zamówienia zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, obowiązującymi normami w tym zakresie i w sposób jakościowo najlepszy.

- Roboty zanikające odbierane będą w ciągu 2 dni od daty ich zgłoszenia przez Wykonawcę.

- Odbiór końcowy zlecanych robót odbywać się będzie w ciągu 7 dni od daty ich zgłoszenia. Zgłoszenie może być pisemne, telefoniczne lub elektroniczne.

- Odbiory prac dokonywane będą na podstawie obowiązujących przepisów i norm.

- W przypadku wykonywania większych zakresów prac po wykonaniu przedmiotowego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt obsługi geodezyjnej, a po zakończeniu robót przedłożenie Zamawiającemu inwentaryzacji powykonawczej na mapach sekcyjnych wraz z obmiarem potwierdzonym przez geodetę.

§5

- Rozliczanie robót nastąpi po przedłożeniu przez Wykonawcę: powykonawczego obmiaru robót, kosztorysu powykonawczego oraz protokołu odbioru wykonanych robót zatwierdzonego przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. Warunkiem dokonania płatności za zrealizowane prace jest dostarczenie prawidłowo wystawionej faktury VAT dostarczonej do siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca do protokołu odbioru, na każde żądanie Zamawiającego dołączy atesty, aprobaty techniczne na wbudowany materiał oraz wymagane badania laboratoryjne.

- Rozliczenie robót następować będzie na podstawie cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

Z uwagi na remontowy zakres robót wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany przedmiot danego zlecenia zostanie ustalone przez przemnożenie ilości faktycznie wykonanych i odebranych robót przez odpowiednie ceny jednostkowe zawarte w formularzu cenowym. W przypadku, gdy wystąpią roboty innego rodzaju niż wymienione w formularzu cenowym, a konieczne do wykonania danego zakresu robót, będą one rozliczane kosztorysem powykonawczym (przygotowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego) na podstawie protokołu konieczności oraz cen nie wyższych niż średnie ceny SEKOCENBUD za dany okres wbudowania.

- Zamawiający ureguluje przelewem należność za wykonane prace w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na konto Wykonawcy - …............................................. przy czym ustala się, że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, jego NIP nr ......................................

Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie przez Wykonawcę faktur bez jego podpisu.

- Maksymalna wartość nominalna niniejszej umowy nie może przekroczyć w okresie jej obowiązywania

Zadanie 1: …..............................................  zł (brutto),

Zadanie 2: …..............................................  zł (brutto),

Zadanie 3:

1) - …..............................................  zł (brutto),

2) - …..............................................  zł (brutto),

3) - …..............................................  zł (brutto),

Razem …..................................................zł (brutto)

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) zakresu prac remontowych. Zakres rzeczowy zlecanych robót będzie odpowiadał bieżącemu zapotrzebowaniu Zamawiającego.

- W przypadku realizacji niniejszej umowy przy udziale podwykonawcy podstawą wypłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy jest przedłożenie oświadczenia podwykonawcy, iż otrzymał on od Wykonawcy całość należnego mu wynagrodzenia.

§6

Osoba pełniącą nadzór nad pracami i prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy jest …........................................................ .

§7

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

a) opóźnienia w wykonaniu zleconych prac, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia (brutto) z zleconego zakresu prac. Kara naliczana będzie za każdy dzień opóźnienia;

b) odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % nominalnej wartości zobowiązania;

c) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia (brutto) z zleconego zakresu prac za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego. Przystąpienie do prac związanych z w/w powinno nastąpić niezwłocznie po zgłoszeniu.

§8

Na roboty będące przedmiotem umowy ustala się 12 miesięczny okres gwarancji i rękojmi.

§9

Dopuszcza się zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy wyłącznie w zakresie przewidzianym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. Ewentualne spory wynikające z postanowień umowy rozstrzygane będą przez Sąd, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§11

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i trzech dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                   WYKONAWCA: