Pytanie 1
Zwracam się z uprzejmą prośbą o informację na temat kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia (Etap I i Etap II )

ODPOWIEDŹ
Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia bezpośrednio przed otwarciem ofert zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.

Pytanie 2
Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o zestawienie stolarki okiennej. Obecnie jest ona opisana w sposób bardzo lakoniczny. Brak podziału okien na PCV czy aluminiowe brak koloru okien (element istotny w PCV), nie sprecyzowano również rodzaju zastosowanej szyby czy sposobu otwierania.

ODPOWIEDŹ
W załączeniu zestawienie stolarki okiennej wraz z opisem rodzaju materiału (pcv, aluminium) sposobu otwierania, szklenia, kolorystyki.

Pytanie 3
Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o zestawienie stolarki aluminiowej. Brak rodzaju zastosowanej szyby, pokazania która część jest stała, a która pełni funkcję drzwi, wyposażenia w samozamykacze, progi , zamki itp.

ODPOWIEDŹ
W załączeniu zestawienie stolarki drzwiowej z opisem rodzaju materiału (pcv, aluminium, drzwi wewnętrzne wykończone fabrycznie) z opisem sposobu otwierania, szklenia, klasy odporności ogniowej, ilości zamków.

Pytanie 4
W dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót brak izolacji podtynkowej w pomieszczeniach mokrych. Technologia właściwego wykonania okładzin ścian w pomieszczeniach mokrych wymaga zastosowania takiej izolacji. Proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie oraz ewentualne dołożenie pozycji w przedmiarze robót.

ODPOWIEDŹ
W dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót brak izolacji podpłytkowej w pomieszczeniach mokrych. Należy ją wykonać w ilości: 53,42 m2.

Pytanie 5
W dokumentacji projektowej zabezpieczenie konstrukcji stalowej polega na jej ocynkowaniu ogniowym natomiast w przedmiarze robót mamy malowanie farbą ftalowa. Prosimy o zajęcie stanowiska oraz ewentualną korektę przedmiarów robót.

ODPOWIEDŹ
W dokumentacji projektowej i kosztorysie inwestorskim zabezpieczenia konstrukcji stalowej przyjęte zostało jako ocynkowanie ogniowe. Wykonanie takiego zabezpieczenia jest możliwe przez wytwórcę na etapie wykonywania elementów konstrukcji. W kosztorysie inwestorskim przyjęto cenę konstrukcji wraz z zabezpieczeniem ogniochronnym poprzez ocynkowanie. Przyjęte w pozycji kosztorysowej malowanie
konstrukcji jest jedynie wykonaniem kolorystyki z uwzględnieniem koloru blachy płyt warstwowych.

Pytanie 6
W przedmiarze robót brak wykonania części elewacji od strony łącznika w systemie z wełną mineralną . Prosimy o korektę przedmiaru robót.

ODPOWIEDŹ
Wykonanie ocieplenia części elewacji od strony łącznika w systemie z wełną mineralną wynika z uzgodnienia ochrony przeciwpożarowej budynku. W sporządzonym kosztorysie uwzględniono tylko ocieplenie styropianem. W związku z powyższym część elewacji w ilości około 45,00 m2 należy przyjąć w systemie z użyciem wełny mineralnej, natomiast pomniejszyć ilość przyjętą w systemie z użyciem styropianu.
Pytanie 7
Poz. 17.1 kraty stalowe – 39,48m2 . Proszę o sprecyzowanie z czego mają zostać wykonanie (wymiary profili) oraz jaką funkcję pełnić ww kraty widoczne na elewacji.

ODPOWIEDŹ
Poz. 17.1 kosztorysu – Kraty w wykonaniu prostym – 39,48 m2 (zabezpieczenie okien trójkątnych na sali gimnastycznej). Kraty mają spełniać funkcję stałych żaluzji przeciwsłonecznych. Należy przyjąć je z profili aluminiowych.

Pytanie 8
W przedmiarze robót brak wykonania balustrady zewnętrznej przy podjeździe dla niepełnosprawnych . Poprosimy o określenie czy podjazd wchodzi w zakres przetargu jeżeli tak to proszę dołożenie stosownej pozycji w przedmiarze robót wraz z obmiarem.

ODPOWIEDŹ
Poz. 17.3 przedmiaru robót. Przedmiar obejmuje wykonanie balustrady w ilości 11,15 mb.

Pytanie 9
W dokumentacji widoczna jest łazienka dla niepełnosprawnych. Prosimy o określenie czy wyposażenie takiej łazienki w uchwyty również wchodzi w zakres przetargu. Jeżeli tak to proszę podanie parametrów oraz ilości uchwytów wraz z uzupełnieniem przedmiaru robót.

ODPOWIEDŹ
Łazienka dla NPS winna być wyposażona w w specjalny tzw biały montaż jak i uchwyty. Wyposażenie łazienki NPS powinno zawierać muszlę ustępową dla NPS, umywalkę dla NPS, pochwyty przy muszli ustępowej i umywalce.

Pytanie 10
W przedmiarze robót brak wykonania wejścia czy podjazdu dla niepełnosprawnych w kostce brukowej wraz z podbudową. Prosimy o określenie czy ten zakres również wchodzi w zakres przetargu jeżeli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

ODPOWIEDŹ
Wejście i podjazd dla niepełnosprawnych ujęte zostało w kosztorysie i przedmiarze robót dotyczącym utwardzenia terenu i wchodzi w zakres przetargu etap I.

Pytanie 11
Proszę o określenie czy wyposażenie w sprzęt gaśniczy wchodzi w zakres przetargu. Jeżeli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru robót

ODPOWIEDŹ
W sprzęt gaśniczy jak koce, gaśnice proszkowe obiekt powinien być wyposażony do odbioru – winny być dostarczone i zamontowane przez Wykonawcę etapu II. W przedmiarze instalacyjnym ujęto wyposażenie budynku w hydranty p.poż.

Pytanie 12
Proszę określenie czy wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz z oznakowaniem wchodzi w zakres przetargu. Jeżeli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

ODPOWIEDŹ
Wchodzi w zakres przetargu: etap II.

Pytanie 13
Proszę o sprecyzowanie zagadnienia wykonania drzwi czy kabin prysznicowych – brak takiej informacji w projekcie. Proszę o rozwiązanie projektowe elementu oraz ewentualne uzupełnienie przedmiaru robót.

ODPOWIEDŹ
Brak w przedmiarze robót.

Pytanie 14
W przedmiarze robót brak zbrojenia oraz wykonania dylatacji podłoża betonowego na sali – zawartej w opisie posadzki. Brak szczegółowego rozwiązania co to ma być za zbrojenie . Proszę uszczegółowienie elementu wraz z uzupełnieniem przedmiaru robót.

ODPOWIEDŹ
Zbrojenie posadzki na sali gimnastycznej siatką z prętów stalowych Ø 3,6 mm.

Pytanie 15
W przedmiarze brak zbrojenia przeciwskurczowego posadzek cementowych zaplecza . Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

ODPOWIEDŹ
Zbrojenie przeciwskurczowe posadzek cementowych nie zostało ujęte w przedmiarze robót.

Pytanie 16
Wg dokumentacji projektowej część prysznicu wykonanych jest w płytkach, a część ma brodziki gotowe. Proszę o rozwiązanie projektowe izolacji pod warstwą płytek wraz z uzupełnieniem przedmiaru .

ODPOWIEDŹ
Izolację przeciwwilgociową pod płytki w pomieszczeniach mokrych należy przyjąć w ilości 53,42 m2

Pytanie 17
Czy przy złożeniu oferty na dwa etapy robót – zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wymagane od poszczególnych etapów , czy łącznie , po wyborze oferty.

ODPOWIEDŹ
W zależności od złożonej oferty. Jeżeli jeden oferent przedstawi najkorzystniejsze oferty na I i II etap, zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wymagane na całość.

Pytanie 18
Czy przy złożeniu oferty tylko na II etap robót zabezpieczenie należytego wykonania należy wpłacić bezpośrednio po wyborze oferty , czy po zakończeniu I etapu, a przed rozpoczęciem II

ODPOWIEDŹ
Zabezpieczenie należytego wykonania należy wpłacić po wyborze oferty przed podpisaniem umowy.

Pytanie 19
Proszę o jednoznaczne stanowisko , czy etapy robót w przetargu będą rozstrzygane odrębnie niezależnie od złożonej oferty np. na dwa etapy łącznie.

ODPOWIEDŹ
Etapy będą rozpatrywane oddzielnie.

Pytanie 20
Proszę o wskazanie które pozycje przedmiarów załączonych do SIWZ należy zaliczyć do etapu I a które do etapu II

ODPOWIEDŹ
Wszystkie pozycje zgodnie z podanymi rozdziałami.

Pytanie 21
Proszę o wyjaśnienie czy w przedmiarze „ Utwardzenie terenu 2013 – nie wchodzi w zakres” zawarte pozycje należy wycenić w całości czy w części.

ODPOWIEDŹ
Z tego przedmiaru wchodzą do przetargu wyłącznie schody i podjazd dla niepełnosprawnych.

Pytanie 22
Czy w przypadku składania oferty na poszczególne etapy zadania należy złożyć dwie oferty , czy wystarczy jedna z podziałem wartości etapów .

ODPOWIEDŹ
Dopuszcza się jedną ofertę z podaniem wartości poszczególnych etapów.

Pytanie 23
Czy załączone przedmiary robót stanowią podstawę do ich wyceny.

ODPOWIEDŹ
Nie. Stanowią element pomocniczy.

Pytanie 24
Czy zamówienie obejmuje wykonanie nawierzchni utwardzonych o powierzchni 1227,5 m2 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu?

ODPOWIEDŹ
Wchodzą wyłącznie schody i podjazd dla niepełnosprawnych.

Pytanie 25
Proszę o zamieszczenie na stronie Zamawiającego zestawienia stolarki okiennej wraz z opisem rodzaju materiału ( pcv, aluminium ) sposobu otwierania , szklenia , kolorystyki , rodzaju okuć.

ODPOWIEDŹ
W załączeniu przesyłamy zestawienie stolarki okiennej wraz z opisem rodzaju materiału (pcv, aluminium) sposobu otwierania, szklenia, kolorystyki.

Pytanie 26
Również zestawienie stolarki drzwiowej z opisem jw.

ODPOWIEDŹ
W załączeniu zestawienie stolarki drzwiowej z opisem rodzaju materiału (pcv, aluminium, drzwi wewnętrzne wykończone fabrycznie) z opisem sposobu otwierania, szklenia, klasy odporności ogniowej, ilości zamków.

Pytanie 27
Proszę zamieścić rysunki z podaniem przekrojów , rodzaju stali balustrad schodowych i podjazdu dla niepełnosprawnych.

ODPOWIEDŹ
Balustrady schodowe – stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Balustrada zewnętrzna przy podjeździe – stalowa ocynkowana, malowana proszkowo (poz. 17.3 przedmiaru robót) W załączeniu rysunek balustrady.

Pytanie 28
Podokienniki wewnętrzne – z jakiego materiału , jaka szerokość.

ODPOWIEDŹ
Podokienniki wewnętrzne z płyty postformingowej (standardowa grubość 28 mm), szerokość podokienników: 25 cm – 25,65 mb, 30 cm – 53,90 mb.

Pytanie 29
Rynny dachowe i rury spustowe z pcv czy blachy powlekanej.

ODPOWIEDŹ
Rynny dachowe i rury spustowe w przedmiarze robót i kosztorysie inwestorskim przyjęto z pcv.

Pytanie 30
Kosztorys na utwardzania terenu – czy rzeczywiście nie wchodzi w zakres tego przetargu. Jeżeli trzeba wycenić, proszę o zamieszczenie opisu i rysunków .

ODPOWIEDŹ
Kosztorys na utwardzenia terenu jest częścią składową dokumentacji projektowej.
W zakres przetargu z tego zakresu wchodzą wyłącznie schody i podjazd dla niepełnosprawnych.

Pytanie 31
Czy oferent spełni warunek określony w pkt. 9 ust. 5 a)
SIWZ przedkładając opinie kilku Banków , w których posiada rachunek , na łączną wymaganą kwotę ?

ODPOWIEDŹ
Warunek ten w tym przypadku będzie spełniony pod warunkiem, że opinie z banków będą sporządzone tego samego dnia i będą aktualne na dzień przedłożenia.

Pytanie 32
Sposób płatności opisany w par. 7 PU jest niejasny i niedoprecyzowany.
1. Czy płatności w danym roku określone w ust.1 nastąpią na podstawie jednej faktury na rok, czy też na podstawie kilku do określonej sumy (%)?
2. Wg par. 7 ust. 1 PU Zamawiający może wyrazić zgodę na zapłatę w 2014r do 30% wartości wynagrodzenia za etap I , natomiast zapłata pozostałych 70% wynagrodzenia nastąpi 2015r. Wskazany podział jest nieadekwatny do zaawansowania robót w danym roku. Wynika z tego , że wykonawca przez cały rok będzie finansował roboty etapu I co znacznie podroży cenę oferty. Wnosimy o zmianę zapisu biorąc pod uwagę zaawansowanie robót w danym roku.
3. Zapis w par 7 ust 1 akapit 3 - niejasny zapis: „ … za wykonane roboty w zakresie II etapu prac do wysokości wskazanej przez Zamawiającego .” Umowa reguluje prawa i obowiązki obu Stron, więc muszą być one jasne i doprecyzowane. Prosimy o określenie np. procentowo (realnie) do jakiej wartości Wykonawca będzie mógł zafakturować roboty etapu II w 2015 r.
4. Zapis w par. 7 ust. 1 : „Zamawiający może wyrazić zgodę … „ Jest to zapis jednostronny i niedoprecyzowany – a co jeśli Zamawiający po podpisaniu umowy nie wyrazi takiej zgody? Płatności nastąpią dopiero po wykonaniu danego etapu ( etap I i II )? Wnosimy o zmianę zapisu na : „ Zamawiający wyraża zgodę....”

ODPOWIEDŹ:
1. Płatności mogą nastąpić na podstawie jednej albo dwóch faktur w roku dla etapu.
2. Takie zasady przyjął Zamawiający, co związane jest z możliwościami budżetu gminy.
3. Wykonawca będzie mógł zafakturować w roku 2015 do kwoty wynikającej z różnicy kwoty zabezpieczonej w budżecie w roku 2015 pomniejszonej o kwotę płatności za prace wykonane w ramach etapu I.
4. Zapis w par. 7 ust. 1 : „Zamawiający może wyrazić zgodę … „ przyjmuje brzmienie : ”Zamawiający wyraża zgodę ... ”.

Pytanie 33
Proszę o zamieszczenia na stronie Zamawiającego opisu wykończenia elewacji, bowiem w opisie do architektury nic nie ma na ten temat poza zdaniem „ tynki zewnętrzne cienkowarstwowe „ Jaki rodzaj tynków (akrylowe , silikatowe, silikonowe) .

ODPOWIEDŹ
Rodzaje tynków zostały ujęte w rozdz. 16 przedmiaru robót.
Pytanie 34
Na rysunku A/11 – Elewacje na fragmentach ścian widać boniowanie – jeżeli trzeba wykonać, proszę o uzupełnienie przedmiaru.

ODPOWIEDŹ
Boniowanie fragmentów ścian – poz. 16.6; 16.7; 16.8 przedmiaru robót

Pytanie 35
Proszę zamieścić rysunki z podaniem przekrojów, rodzaju stali balustrad widocznych na elewacjach wschodniej i północnej.

ODPOWIEDŹ
Balustrady (żaluzje) widoczne na elewacji wschodniej i północnej – profil aluminiowy.

Pytanie 36
Jak należy wykończyć murek podjazdu dla niepełnosprawnych i schodów zewnętrznych wejścia do przedsionka pom. 1/23.

ODPOWIEDŹ
Murek podjazdu dla niepełnosprawnych z bloczków betonowych do obłożenia płytkami mrozoodpornymi o wymiarach ok. 30x60(cm) lub płytkami klinkierowymi.

Pytanie 37
Jaka jest projektowana kolorystyka elewacji budynku.

ODPOWIEDŹ
Do uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonania.