Protokół Nr 5/11

posiedzenia Komisji  Inwestycji i Budżetu

odbytego dnia 10 sierpnia 2011 roku

Posiedzenie Komisji Inwestycji i Budżetu odbywało się w Urzędzie Gminy Kobylin-Borzymy przy ulicy Głównej 11, w pokoju Nr 19 pod przewodnictwem Pana Dariusza Mościckiego – Przewodniczącego Komisji. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 900, a zakończyło  o godz. 1100.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli:

1. Mościcki Dariusz – Przewodniczący Komisji,

2. Kropiewnicki Paweł s. Kazimierza – członek Komisji,

3. Jaroszewski Jerzy Grzegorz – członek Komisji.

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczył:

- Wójt Gminy – Wojciech Mojkowski

- Skarbnik – Helena Sikorska

- Przewodniczący Rady – Bagiński Zbigniew

Porządek posiedzenia:

- Otwarcie posiedzenia.

- Przyjęcie porządku dziennego.

- Omówienie budżetu Gminy i spraw bieżących.

- Wolne wnioski.

- Zamknięcie posiedzenia.

Przebieg posiedzenia:

Do punktu 1:

Obrady Komisji Inwestycji i Budżetu otworzył Przewodniczący Komisji – Dariusz Mościcki.

Do punktu 2:

Porządek obrad przedstawiony przez Przewodniczącego, został zaakceptowany przez członków Komisji w głosowaniu jawnym.

Do punktu 3:

Jako pierwsza przy tym punkcie głos zabrała Pani Skarbnik 
i poinformowała o zmianach jakie musimy wprowadzić do naszego budżetu. Są to:

- dotacja na nagrody dla członków Gminnego Biura Spisowego w ramach NSP 2011 – 14 tys. 232 zł.,

- dotacja na zaadoptowanie placu przy remizie wiejskiej w Zalesiu Łabędzkim

Następnie Pani Skarbnik omówiła wykonanie budżetu Gminy Kobylin-Borzymy za I półrocze 2011 roku. Dochody zostały wykonane w 57,9%, 
a wydatki wykonano w 44,7%.

Za I półrocze 2011 r. mamy nadwyżkę budżetową w wysokości 1 mln 439 tys. zł.

Stan zadłużenia Gminy na koniec czerwca wynosi 150 tys. zł (pożyczka 
w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska).

Pani Skarbnik dodała, iż w każdym z paragrafów wydatki i dochody sięgają średnio 50% wykonania.

Radny Mościcki dodał, iż zapewne po tym półroczu koszty będą większe 
i nasze oszczędności się zmniejszą.

Pani Skarbnik poprosiła o pytania i jeżeli są jakieś niejasności, wówczas szczegółowo poda w paragrafach wykonanie każdego działu.

Do punktu 4:

Przy tym punkcie Wójt poruszył kolejno następujące sprawy:

1/ Ogłosiliśmy przetarg na wykonanie remontu wewnątrz Budynku Zespołu Szkół w Kobylinie-Borzymach. Wczoraj razem z Panią Skarbnik  w Stowarzyszeniu Narew podpisaliśmy aneks do umowy na opracowanie wnioseku o termomodernizację ww. obiektu ( planowany w następnym roku). Wcześniej projekt opiewał na kwotę ok. 1 mln zł., teraz ta kwota wzrosła do wysokości w granicach 1,4 mln zł ( doszła wymiana stolarki ). Po przetargu kwota może być mniejsza, ale w budżecie na przyszły rok musimy zabezpieczyć kwotę, jaka wyszła z kosztorysów. Równocześnie z projektem docieplenia wykonano projekt przebudowy środków w budynku Zespołu Szkół w tym: remont korytarza i łazienek w miejscu gdzie ma być zlokalizowany punkt przedszkolny wraz z dodatkowym wejściem, oraz remont świetlicy z wykonaniem wentylacji, ten zakres prac palujemy wykonać w tym roku – i tego dotyczy przetarg. Dodatkowo wykonano projekt na uruchomienie bloku żywieniowego – stołówki, to można by wykonać przy realizacji docieplenia. Projektowanie przedłużyło się ze względu na to, iż pierwotnie było planowane do przeróbki tylko część dotycząca skrzydła gdzie będzie zlokalizowany punkt przedszkolny, ale gdy w maju uzyskaliśmy informację o możliwości dofinansowania docieplenia w ramach POIiŚ, na co złożyło wniosek Stowarzyszenie Narew, to zgodnie z tym co ustaliliśmy poprzednio projekt poszerzono o te elementy, które by kolidowały w przyszłości  z wykonanym ociepleniem.   Wójt dodał, iż na pewno byłoby lepiej jakby inwestycja była wykonywana latem, ale ze względu, iż 
w maju wyszła kwestia ocieplenia, dopiero teraz zakończyliśmy kompletowanie potrzebnych dokumentów.

Radny Mościcki zapytał, czy wykonując termomodernizację Gmina będzie korzystała z kredytu?

Wójt odpowiedział, że raczej tak. Następnie Wójt udzielił informacji odnośnie kredytów i dofinansowań oraz poinformował o kosztach kwalifikowanych 
i niekwalifikowanych, przy pracach związanych z ociepleniem.

Radny Mościcki zapytał, czy termomodernizacja będzie wykonywana 
w przyszłym roku?

Wójt odpowiedział, że planowana jest na następny rok o ile otrzymamy dofinansowanie

2/ Otrzymaliśmy informację z Urzędu Marszałkowskiego, że nasz wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi polnej w Piszczatach-Kończanach zakwalifikował się do dofinansowania. W piśmie nie została określona jaka będzie kwota dofinansowania. Kosztorys opiewa na sumę chyba około 
300 tys. zł. cała długość drogi przeznaczona do przebudowy wynosi 1,8 km długości. Jest to dość spory odcinek, gdzie miejscami występują gliny. Wójt dodał, iż jest to droga, przy której mieszka 3 kolonistów z Piszczat – Kończan i odbywa się tam większy ruch. Nie wiemy za jaką cenę przeszedłby przetarg i pozostaje pytanie, czy robić tą drogę, czy też nie, gdyż należałoby zrobić zabezpieczenie na tą inwestycję w budżecie.

Następnie Wójt omówił stan dróg prowadzących do kolonistów na terenie naszej Gminy.

3/ Podpisaliśmy umowę na dofinansowanie zagospodarowania placu przy remizie w miejscowości Zalesie Łabędzkie. Jest to mały projekcik i warto go zrobić. Dofinansowanie wynosi tutaj 25 tys. zł. Na to zadanie nie mamy jeszcze zabezpieczonych środków w budżecie.

Radny Mościcki zapytał o czas realizacji projektu. Może poczekamy z tym zadaniem aż teren się osuszy?

Wójt wyjaśnił, iż mamy 2 lata na realizację projektu od czasu podpisania umowy.

Radny Mościcki dodał, iż skoro jest projekt, to musimy mieć pieniądze na jego wykonanie.

Radny Kropiewnicki Paweł stwierdził, iż warto zmobilizować do pracy także mieszkańców wioski, żeby również zrobili coś i sami.

4/ Ogłosiliśmy przetarg na sprzedaż budynku po byłej Szkole Podstawowej w Pszczółczynie, który odbędzie się 23 sierpnia 2011 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Jest to przetarg ustny nieograniczony. Dobrze byłoby jakby ktoś się zgłosił i kupił. Wójt poprosił, aby przekazać tę informację znajomym, może ktoś będzie zainteresowany kupnem budynku.

5/ We wrześniu rozpocznie się nabór składania wniosków do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. „schetynówki”. Wójt przypomniał, iż 2 razy składaliśmy w ramach powyższego programu wniosek na przebudowę drogi Pszczółczyn – Kurowo. Niestety za każdym razem wniosek został odrzucony. W ubiegłym roku składaliśmy odwołanie w tej sprawie, ale nic to nie pomogło. Wójt wymienił kryteria brane pod uwagę do punktacji przy ocenie wniosków. Do tej pory wnioski były dofinansowywane pół na pół. Obecnie zasady się zmieniły i jest 30% dofinansowania. Można byłoby się zastanowić nad jakąś drogą do dofinansowania. Wójt przedstawił, które mogłyby być to drogi. Najlepszą do dofinansowania byłaby droga 
do Sikor-Bartyczek łącząca się z drogą krajową. Jednak w tym temacie musimy się zastanowić. Jeżeli wyjdzie wykonanie termomodernizacji 
i przebudowa hydrofornii w Stypułkach-Święchach, które pochłoną duże pieniądze, to z pozostałych inwestycji będziemy musieli zrezygnować.

Radny Mościcki zapytał do kiedy ma być wykonana przebudowa drogi w Kobylinie-Kruszewo?

Wójt odpowiedział, iż zgodnie z umową prace mają być zakończone do 15 września 2011 roku.

5/ W dniu 05 sierpnia 2011 r. odbyło się wytyczenie drogi w Stypułkach-Borkach.

6/ W tym roku kończy się umowa najmu na dzierżawę Ośrodka Zdrowia. Pytanie czy będziemy dalej wydzierżawiać budynek dla Pana Malinowskiego, czy też przedłużamy dzierżawę zmieniając niektóre warunki umowy. Warto jest to mieć na myśli i coś z tym zrobić.

Członkowie Komisji stwierdzili, iż najlepiej zaprosić Pana Malinowskiego do Gminy i porozmawiać na ten temat.

Do punktu 5:

Ze względu na wyczerpanie się porządku dziennego obrad Przewodniczący Komisji Inwestycji i Budżetu dziękując wszystkim za przybycie, zamknął posiedzenie Komisji Inwestycji i Budżetu.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Komisji

Dariusz Mościcki

Protokolant

Monika Wiśniewska

Kobylin-Borzymy, dnia 10.08.2011 r.