uchwała nr XII/64/08

Rady gminy kobylin-Borzymy

26 marca 2008 r.

w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Kobylin-Borzymy na lata 2004-2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271;  Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz.1457; z 2006 r Nr.17, poz.128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218) Rada Gminy uchwala co następuje:

W Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Kobylin-Borzymy na lata 2004-2008 uchwalonym uchwałą nr XV/104/04 Rady Gminy Kobylin-Borzymy z dnia 16 listopada 2004 r. dokonuje się następujących zmian:

1) Punkt 6 Lista zadań do zrealizowania otrzymuje następujące brzmienie:

| Nr | Nazwa zadania | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modernizacja kotłowni w budynku urzędu gminy w Kobylinie-Borzymach i budynku szkoły podstawowej w Stypułkach-Święchach polegająca na wymianie pieców na olejowe i dostosowanie instalacji co. |  | x | x |  |  |
| 2 | Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego (boisko sportowe, korty tenisowe, itp.:) przy zespole szkół w Kobylinie-Borzymach |  | x | x |  |  |
| 3 | Budowa gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych | x | x | x |  |  |
| 4 | Budowa kanalizacji sanitarnej i gminnej oczyszczalni ścieków |  |  | x | x |  |
| 5 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach nie objętych kanalizacją sanitarną. |  |  | x | x |  |
| 6 | Przebudowa drogi gminnej we wsi Milewo Zabielne ( 1810 mb.) |  | x | x |  |  |
| 7 | Przebudowa drogi gminnej we wsi Kropiewnica-Gajki (1250mb.) |  | x |  |  |  |
| 8 | Przebudowa drogi gminnej we wsi Stare Garbowo (707 mb.) |  |  | x |  |  |
| 9 | Przebudowa drogi gminnej we wsi Mojki (499 mb.) |  | x |  |  |  |
| 10 | Przebudowa drogi gminnej Kłoski-Młynowięta – Stypułki-Szymany ( 957mb.) |  | x | x |  |  |
| 11 | Przebudowa drogi w miejscowości Piszczaty Kończany |  |  | x |  |  |
| 12 | Przebudowa drogi w miejscowości Zalesie Łabędzkie |  |  | x |  |  |
| 13 | Przebudowa drogi w miejscowości Kłoski-Świgonie |  |  | x |  |  |
| 14 | Przebudowa drogi w miejscowości Makowo |  |  |  |  | x |
| 15 | Przebudowa drogi Pszczółczyn - Kurowo |  |  |  | x |  |
| 16 | Przebudowa drogi w miejscowości Sikory-Bartkowięta |  |  |  |  | x |
| 17 | Przebudowa drogi w miejscowości Sikory-Wojciechowięta |  |  |  |  | x |
| 18 | Przebudowa drogi w miejscowości Sikory-Bartyczki |  |  |  |  | x |
| 19 | Przebudowa drogi w miejscowości Sikory-Piotrowięta |  |  |  |  | x |
| 20 | Przebudowa drogi w miejscowości Stare Wnory |  |  |  | x | x |
| 21 | Przebudowa drogi w miejscowości Kierzki |  |  |  |  | x |
| 22 | Modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca na instalacji oświetlenia energooszczędnego w gminie Kobylin-Borzymy. |  |  |  | x | x |
| 23 | Komputeryzacja Urzędu Gminy |  | x |  |  |  |
| 24 | Termomodernizacja budynku urzędu gminy |  |  |  |  | x |
| 25 | Remont stacji uzdatniania wody w Kobylinie. |  |  |  |  | x |
| 26 | Edukacja z zakresu gospodarki odpadami |  | x | x | x | x |
| 27 | Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych |  | x | x | x | x |
| 28 | Budowa nowej remizy strażackiej (garaże, świetlica, itp.:) |  |  | x |  |  |

| ZADANIE Nr 1 |
| --- |
| Modernizacja kotłowni w budynku urzędu gminy w Kobylinie-Borzymach i budynku szkoły podstawowej w Stypułkach-Święchach polegająca na wymianie pieców na olejowe i dostosowanie instalacji co. |
| Termin realizacji | 2005-2006 |
| 2. Obszar infrastruktury technicznej |
| Działanie 2.1 Ochrona powietrza, wód i gleb na terenie gminy |
| Podmioty zaangażowane w realizację projektu: Urząd Gminy |
| Nakłady do poniesienia | 140.000,00 zł |
| Etapy realizacji: - Opracowanie dokumentacji projektowej - Przeprowadzenie przetargu - Realizacja inwestycji |
| Rezultaty realizacji zadania: - Ograniczenie skażenia środowiska naturalnego pyłami |

| ZADANIE Nr 2 |
| --- |
| Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego (boisko sportowe, korty tenisowe, itp.:) przy zespole szkół w Kobylinie-Borzymach |
| Termin realizacji | 2005 |
| 3. Obszar kapitału społecznego |
| Działanie 3.4 Poprawa bazy oświatowej i poziomu nauczania |
| Podmioty zaangażowane w realizację projektu: Urząd Gminy |
| Nakłady do poniesienia | 300.000,00 zł |
| Etapy realizacji: - Opracowanie dokumentacji projektowej - Przeprowadzenie przetargu - Realizacja inwestycji |
| Rezultaty realizacji zadania: - Wzrost zainteresowania sportem - Podwyższenie standardu placówki - Podniesienie standardu nauki |

| ZADANIE Nr 3 |
| --- |
| Budowa gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych |
| Termin realizacji | 2004-2007 |
| 2. Obszar infrastruktury technicznej |
| Działanie 2.1 Ochrona powietrza, wód i gleb na terenie gminy |
| Podmioty zaangażowane w realizację projektu: Urząd Gminy |
| Nakłady do poniesienia | 80.000,00 zł |
| Etapy realizacji: - Opracowanie dokumentacji projektowej - Przeprowadzenie przetargu - Realizacja inwestycji |
| Rezultaty realizacji zadania: - Stworzenie punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych - Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego odpadami niebezpiecznymi - Uporządkowanie gospodarki odpadami niebezpiecznymi |

| ZADANIE Nr 4 |
| --- |
| Budowa kanalizacji sanitarnej i gminnej oczyszczalni ścieków |
| Termin realizacji | 2006-2007 |
| 2. Obszar infrastruktury technicznej |
| Działanie 2.1 Ochrona powietrza, wód i gleb na terenie gminy |
| Podmioty zaangażowane w realizację projektu: Urząd Gminy |
| Nakłady do poniesienia | 3.400.000,00 zł |
| Etapy realizacji: - Opracowanie dokumentacji projektowej - Przeprowadzenie przetargu - Realizacja inwestycji |
| Rezultaty realizacji zadania: - Kanał sanitarny o długości 9 km - Oczyszczalnia o wydajności około 140 m3/d - Ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego |

| ZADANIE Nr 5 |
| --- |
| Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach nie objętych kanalizacją sanitarną. |
| Termin realizacji | 2006-2007 |
| 2. Obszar infrastruktury technicznej |
| Działanie 2.1 Ochrona powietrza, wód i gleb na terenie gminy |
| Podmioty zaangażowane w realizację projektu: Urząd Gminy |
| Nakłady do poniesienia | 1.000.000,00 |
| Etapy realizacji: - Opracowanie dokumentacji projektowej - Przeprowadzenie przetargu - Realizacja inwestycji |
| Rezultaty realizacji zadania: - Wzrost ilości gospodarstw objętych oczyszczaniem ścieków o około 50 - Ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego |

| ZADANIE Nr 6 |
| --- |
| Przebudowa drogi gminnej we wsi Milewo Zabielne ( 1810 mb.) |
| Termin realizacji | 2005 |
| 2. Obszar infrastruktury technicznej |
| Działanie 2.2 Poprawa infrastruktury komunikacyjnej |
| Podmioty zaangażowane w realizację projektu: Urząd Gminy |
| Nakłady do poniesienia | 591 909,89 zł |
| Etapy realizacji: - Aktualizacja kosztorysu Inwestorskiego - Przeprowadzenie przetargu - Realizacja inwestycji |
| Rezultaty realizacji zadania: - Zwiększenie długości zmodernizowanej nawierzchni dróg – 1810 m - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Skrócenie czasu przejazdu zmodernizowaną drogą |

| ZADANIE Nr 7 |
| --- |
| Przebudowa drogi gminnej we wsi Kropiewnica-Gajki (1250mb.) |
| Termin realizacji | 2005 |
| 2. Obszar infrastruktury technicznej |
| Działanie 2.2 Poprawa infrastruktury komunikacyjnej |
| Podmioty zaangażowane w realizację projektu: Urząd Gminy |
| Nakłady do poniesienia | 576.343,00 zł |
| Etapy realizacji: - Aktualizacja kosztorysu Inwestorskiego - Przeprowadzenie przetargu - Realizacja inwestycji |
| Rezultaty realizacji zadania: - Zwiększenie długości zmodernizowanej nawierzchni dróg – 1250 m - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Skrócenie czasu przejazdu zmodernizowaną drogą |

| ZADANIE Nr 8 |
| --- |
| Przebudowa drogi gminnej we wsi Stare Garbowo (707 mb.) |
| Termin realizacji | 2006 |
| 2. Obszar infrastruktury technicznej |
| Działanie 2.2 Poprawa infrastruktury komunikacyjnej |
| Podmioty zaangażowane w realizację projektu: Urząd Gminy |
| Nakłady do poniesienia | 204.588,00 zł |
| Etapy realizacji: - Aktualizacja kosztorysu Inwestorskiego - Przeprowadzenie przetargu - Realizacja inwestycji |
| Rezultaty realizacji zadania: - Zwiększenie długości zmodernizowanej nawierzchni dróg – 707 m - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Skrócenie czasu przejazdu zmodernizowaną drogą |

| ZADANIE Nr 9 |
| --- |
| Przebudowa drogi gminnej we wsi Mojki (499 mb.) |
| Termin realizacji | 2005 |
| 2. Obszar infrastruktury technicznej |
| Działanie 2.2 Poprawa infrastruktury komunikacyjnej |
| Podmioty zaangażowane w realizację projektu: Urząd Gminy |
| Nakłady do poniesienia | 131.324,00 zł |
| Etapy realizacji: - Aktualizacja kosztorysu Inwestorskiego - Przeprowadzenie przetargu - Realizacja inwestycji |
| Rezultaty realizacji zadania: - Zwiększenie długości zmodernizowanej nawierzchni dróg – 499 m - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Skrócenie czasu przejazdu zmodernizowaną drogą |

| ZADANIE Nr 10 |
| --- |
| Przebudowa drogi gminnej Kłoski-Młynowięta – Stypułki-Szymany ( 957mb.) |
| Termin realizacji | 2005 |
| 2. Obszar infrastruktury technicznej |
| Działanie 2.2 Poprawa infrastruktury komunikacyjnej |
| Podmioty zaangażowane w realizację projektu: Urząd Gminy |
| Nakłady do poniesienia | 224.188,00 zł |
| Etapy realizacji: - Aktualizacja kosztorysu Inwestorskiego - Przeprowadzenie przetargu - Realizacja inwestycji |
| Rezultaty realizacji zadania: - Zwiększenie długości zmodernizowanej nawierzchni dróg – 957 m - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Skrócenie czasu przejazdu zmodernizowaną drogą |

| ZADANIE Nr 11 |
| --- |
| Przebudowa drogi w miejscowości Piszczaty-Kończany |
| Termin realizacji | 2006 |
| 2. Obszar infrastruktury technicznej |
| Działanie 2.2 Poprawa infrastruktury komunikacyjnej |
| Podmioty zaangażowane w realizację projektu: Urząd Gminy |
| Nakłady do poniesienia | 440.000,00 zł |
| Etapy realizacji: - Opracowanie dokumentacji projektowej - Przeprowadzenie przetargu - Realizacja inwestycji |
| Rezultaty realizacji zadania: - Zwiększenie długości zmodernizowanej nawierzchni dróg – około 1100 m - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Skrócenie czasu przejazdu zmodernizowaną drogą |

| ZADANIE Nr 12 |
| --- |
| Przebudowa drogi w miejscowości Zalesie Łabędzkie |
| Termin realizacji | 2006 |
| 2. Obszar infrastruktury technicznej |
| Działanie 2.2 Poprawa infrastruktury komunikacyjnej |
| Podmioty zaangażowane w realizację projektu: Urząd Gminy |
| Nakłady do poniesienia | 400.000,00 zł |
| Etapy realizacji: - Opracowanie dokumentacji projektowej - Przeprowadzenie przetargu - Realizacja inwestycji |
| Rezultaty realizacji zadania: - Zwiększenie długości zmodernizowanej nawierzchni dróg – około 1000 m - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Skrócenie czasu przejazdu zmodernizowaną drogą |

| ZADANIE Nr 13 |
| --- |
| Przebudowa drogi w miejscowości Kłoski-Świgonie |
| Termin realizacji | 2006 |
| 2. Obszar infrastruktury technicznej |
| Działanie 2.2 Poprawa infrastruktury komunikacyjnej |
| Podmioty zaangażowane w realizację projektu: Urząd Gminy |
| Nakłady do poniesienia | 200.000,00 zł |
| Etapy realizacji: - Opracowanie dokumentacji projektowej - Przeprowadzenie przetargu - Realizacja inwestycji |
| Rezultaty realizacji zadania: - Zwiększenie długości zmodernizowanej nawierzchni dróg – około 500 m - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Skrócenie czasu przejazdu zmodernizowaną drogą |

| ZADANIE Nr 14 |
| --- |
| Przebudowa drogi w miejscowości Makowo |
| Termin realizacji | 2008 |
| 2. Obszar infrastruktury technicznej |
| Działanie 2.2 Poprawa infrastruktury komunikacyjnej |
| Podmioty zaangażowane w realizację projektu: Urząd Gminy |
| Nakłady do poniesienia | 1.000.000,00 zł |
| Etapy realizacji: - Opracowanie dokumentacji projektowej - Przeprowadzenie przetargu - Realizacja inwestycji |
| Rezultaty realizacji zadania: - Zwiększenie długości zmodernizowanej nawierzchni dróg - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Skrócenie czasu przejazdu zmodernizowaną drogą |

| ZADANIE Nr 15 |
| --- |
| Przebudowa drogi Pszczółczyn - Kurowo |
| Termin realizacji | 2007 |
| 2. Obszar infrastruktury technicznej |
| Działanie 2.2 Poprawa infrastruktury komunikacyjnej |
| Podmioty zaangażowane w realizację projektu: Urząd Gminy |
| Nakłady do poniesienia | 1.080.000,00 zł |
| Etapy realizacji: - Opracowanie dokumentacji projektowej - Przeprowadzenie przetargu - Realizacja inwestycji |
| Rezultaty realizacji zadania: - Zwiększenie długości zmodernizowanej nawierzchni dróg – około 2700 m - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Skrócenie czasu przejazdu zmodernizowaną drogą |

| ZADANIE Nr 16 |
| --- |
| Przebudowa drogi w miejscowości Sikory-Bartkowieta |
| Termin realizacji | 2008 |
| 2. Obszar infrastruktury technicznej |
| Działanie 2.2 Poprawa infrastruktury komunikacyjnej |
| Podmioty zaangażowane w realizację projektu: Urząd Gminy |
| Nakłady do poniesienia | 240.000,00 zł |
| Etapy realizacji: - Opracowanie dokumentacji projektowej - Przeprowadzenie przetargu - Realizacja inwestycji |
| Rezultaty realizacji zadania: - Zwiększenie długości zmodernizowanej nawierzchni dróg – około 600 m - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Skrócenie czasu przejazdu zmodernizowaną drogą |

| ZADANIE Nr 17 |
| --- |
| Przebudowa drogi w miejscowości Sikory-Wojciechowięta |
| Termin realizacji | 2008 |
| 2. Obszar infrastruktury technicznej |
| Działanie 2.2 Poprawa infrastruktury komunikacyjnej |
| Podmioty zaangażowane w realizację projektu: Urząd Gminy |
| Nakłady do poniesienia | 160.000,00 zł |
| Etapy realizacji: - Opracowanie dokumentacji projektowej - Przeprowadzenie przetargu - Realizacja inwestycji |
| Rezultaty realizacji zadania: - Zwiększenie długości zmodernizowanej nawierzchni dróg – około 400 m - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Skrócenie czasu przejazdu zmodernizowaną drogą |

| ZADANIE Nr 18 |
| --- |
| Przebudowa drogi w miejscowości Sikory-Bartyczki |
| Termin realizacji | 2008 |
| 2. Obszar infrastruktury technicznej |
| Działanie 2.2 Poprawa infrastruktury komunikacyjnej |
| Podmioty zaangażowane w realizację projektu: Urząd Gminy |
| Nakłady do poniesienia | 320.000,00 zł |
| Etapy realizacji: - Opracowanie dokumentacji projektowej - Przeprowadzenie przetargu - Realizacja inwestycji |
| Rezultaty realizacji zadania: - Zwiększenie długości zmodernizowanej nawierzchni dróg – około 800 m - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Skrócenie czasu przejazdu zmodernizowaną drogą |

| ZADANIE Nr 19 |
| --- |
| Przebudowa drogi w miejscowości Sikory-Piotrowięta |
| Termin realizacji | 2008 |
| 2. Obszar infrastruktury technicznej |
| Działanie 2.2 Poprawa infrastruktury komunikacyjnej |
| Podmioty zaangażowane w realizację projektu: Urząd Gminy |
| Nakłady do poniesienia | 240.000,00 zł |
| Etapy realizacji: - Opracowanie dokumentacji projektowej - Przeprowadzenie przetargu - Realizacja inwestycji |
| Rezultaty realizacji zadania: - Zwiększenie długości zmodernizowanej nawierzchni dróg – około 600 m - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Skrócenie czasu przejazdu zmodernizowaną drogą |

| ZADANIE Nr 20 |
| --- |
| Przebudowa drogi w miejscowości Stare Wnory |
| Termin realizacji | 2007-2008 |
| 2. Obszar infrastruktury technicznej |
| Działanie 2.2 Poprawa infrastruktury komunikacyjnej |
| Podmioty zaangażowane w realizację projektu: Urząd Gminy |
| Nakłady do poniesienia | 520.200,00 zł |
| Etapy realizacji: - Opracowanie dokumentacji projektowej - Przeprowadzenie przetargu - Realizacja inwestycji |
| Rezultaty realizacji zadania: - Zwiększenie długości zmodernizowanej nawierzchni dróg – około1300 m - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Skrócenie czasu przejazdu zmodernizowaną drogą |

| ZADANIE Nr 21 |
| --- |
| Przebudowa drogi w miejscowości Kierzki |
| Termin realizacji | 2008 |
| 2. Obszar infrastruktury technicznej |
| Działanie 2.2 Poprawa infrastruktury komunikacyjnej |
| Podmioty zaangażowane w realizację projektu: Urząd Gminy |
| Nakłady do poniesienia | 120.000,00 zł |
| Etapy realizacji: - Opracowanie dokumentacji projektowej - Przeprowadzenie przetargu - Realizacja inwestycji |
| Rezultaty realizacji zadania: - Zwiększenie długości zmodernizowanej nawierzchni dróg – około 300 m - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Skrócenie czasu przejazdu zmodernizowaną drogą |

| ZADANIE Nr 22 |
| --- |
| Modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca na instalacji oświetlenia energooszczędnego w gminie Kobylin-Borzymy |
| Termin realizacji | 2007-2008 |
| 2. Obszar infrastruktury technicznej |
| Działanie 2.3 Poprawa estetyki architektonicznej gminy |
| Podmioty zaangażowane w realizację projektu: Urząd Gminy |
| Nakłady do poniesienia | 350.400,00 zł |
| Etapy realizacji: - Opracowanie dokumentacji projektowej - Przeprowadzenie przetargu - Realizacja inwestycji |
| Rezultaty realizacji zadania: - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa - Oszczędności w zużyciu energii |

| ZADANIE Nr 23 |
| --- |
| Komputeryzacja Urzędu Gminy |
| Termin realizacji | 2005 |
| 1. Obszar gospodarki lokalnej |
| Działanie 1.6 Poprawa zarządzania gminą |
| Podmioty zaangażowane w realizację projektu: Urząd Gminy |
| Nakłady do poniesienia | 69.000,00 |
| Etapy realizacji: - Opracowanie dokumentacji projektowej - Przeprowadzenie przetargu - Realizacja inwestycji |
| Rezultaty realizacji zadania: - Poprawa warunków pracy - Skrócenie czasu obsługi interesantów - Stworzenie sieci lokalnej |

| ZADANIE Nr 24 |
| --- |
| Termomodernizacja budynku urzędu Gminy |
| Termin realizacji | 2008 |
| 1. Obszar gospodarki lokalnej |
| Działanie 1.6 Poprawa zarządzania gminą |
| Podmioty zaangażowane w realizację projektu: Urząd Gminy |
| Nakłady do poniesienia | 450.000,00 zł |
| Etapy realizacji: - Opracowanie dokumentacji projektowej - Przeprowadzenie przetargu - Realizacja inwestycji |
| Rezultaty realizacji zadania: - Poprawa estetyki - Poprawa warunków pracy - Ograniczenie strat ciepła i obniżenie kosztów ogrzewania |

| ZADANIE Nr 25 |
| --- |
| Remont stacji uzdatniania wody w Kobylinie |
| Termin realizacji | 2008 |
| 2. Obszar infrastruktury technicznej |
| Działanie 2.1 Ochrona powietrza, wód i gleb na terenie gminy |
| Podmioty zaangażowane w realizację projektu: Urząd Gminy |
| Nakłady do poniesienia | 2.300.000,00 zł |
| Etapy realizacji: - Opracowanie dokumentacji projektowej - Przeprowadzenie przetargu - Realizacja inwestycji |
| Rezultaty realizacji zadania: - Poprawa jakości wody - Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru |

| ZADANIE Nr 26 |
| --- |
| Edukacja z zakresu gospodarki odpadami |
| Termin realizacji | 2005-2008 |
| 3. Obszar kapitału społecznego |
| Działanie 3.1 Zwiększenie aktywności i przedsiębiorczości społecznej |
| Podmioty zaangażowane w realizację projektu: Urząd Gminy |
| Nakłady do poniesienia | 20.000,00 zł |
| Etapy realizacji: - Opracowanie koncepcji szkoleniowej - Wybór szkolących - Realizacja szkoleń |
| Rezultaty realizacji zadania: - Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców - Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego |

| ZADANIE Nr 27 |
| --- |
| Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych |
| Termin realizacji | 2005-2008 |
| 2. Obszar infrastruktury technicznej |
| Działanie 2.1 Ochrona powietrza, wód i gleb na terenie gminy |
| Podmioty zaangażowane w realizację projektu: Urząd Gminy |
| Nakłady do poniesienia | 60.000,00 zł |
| Etapy realizacji: - Opracowanie koncepcji programu selektywnej zbiórki odpadów - Przeprowadzenie przetargu - Realizacja inwestycji |
| Rezultaty realizacji zadania: - Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego odpadami - Podniesienie świadomości mieszkańców |

| ZADANIE Nr 28 |
| --- |
| Budowa nowej remizy strażackiej ( garaże, świetlica, itp.:) |
| Termin realizacji | 2006 |
| 3. Obszar kapitału społecznego |
| Działanie 3.6 Program poprawy bezpieczeństwa publicznego |
| Podmioty zaangażowane w realizację projektu: Urząd Gminy, OSP, KSRG |
| Nakłady do poniesienia | 630.000,00 zł |
| Etapy realizacji: - Opracowanie dokumentacji projektowej - Przeprowadzenie przetargu - Realizacja inwestycji |
| Rezultaty realizacji zadania: - Poprawa bazy lokalowej - Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego - Integracja lokalnej społeczności |

2) Punkt 9 Plan Finansowy na lata 2004-2008 r. otrzymuje następujące brzmienie:

| Nr | Zadanie | Koszty ogółem | Ogółem wkład publiczny | Ogółem fundusze UE | Ogółem krajowy wkład publiczny | Środki prywatne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ogółem | Budżet Państwa | Budżet Gminy |  |
|  |  | 1=2+7 | 2=3+4 | 3 | 4=5+6 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Modernizacja kotłowni w budynku urzędu gminy w Kobylinie-Borzymach i budynku szkoły podstawowej w Stypułkach-Święchach polegająca na wymianie pieców na olejowe i dostosowanie instalacji c.o. | 140.000 | 140.000 | 105.000 | 35.000 |  | 35.000 |  |
| 2 | Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego (boisko sportowe, korty tenisowe, itp.:) przy zespole szkół w Kobylinie-Borzymach | 300.000 | 300.000 | 225.000 | 75.000 |  | 75.000 |  |
| 3 | Budowa gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych | 80.000 | 80.000 | 60.000 | 20.000 |  | 20.000 |  |
| 4 | Budowa kanalizacji sanitarnej i gminnej oczyszczalni ścieków | 3.400.000 | 3.400.000 | 2.550.000 | 850.000 |  | 850.000 |  |
| 5 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach nie objętych kanalizacją sanitarną | 1.000.000 | 1.000.000 | 750.000 | 250.000 |  | 250.000 |  |
| 6 | Przebudowa drogi gminnej we wsi Milewo Zabielne (1810 mb) | 591.909,89 | 591.909,89 | 443.932,41 | 147.977,48 |  | 147.977,48 |  |
| 7 | Przebudowa drogi gminnej we wsi Kropiewnica-Gajki (1250 mb) | 576.343 | 576.343 | 432.257 | 144.086 |  | 144.086 |  |
| 8 | Przebudowa drogi gminnej we wsi Stare Garbowo (707mb.) | 204.588 | 204.588 | 153.441 | 51.147 |  | 51.147 |  |
| 9 | Przebudowa drogi gminnej we wsi Mojki (499mb.) | 131.324 | 131.324 | 98.493 | 32.831 |  | 32.831 |  |
| 10 | Przebudowa drogi gminnej Kłoski-Młynowięta – Stypułki-Szymany (957 mb.) | 224.188 | 224.188 | 168.141 | 56.047 |  | 56.047 |  |
| 11 | Przebudowa drogi gminnej we wsi Piszczaty-Kończany | 440.000 | 440.000 | 330.000 | 110.000 |  | 110.000 |  |
| 12 | Przebudowa drogi gminnej we wsi Zalesie Łabędzkie | 400.000 | 400.000 | 300.000 | 100.000 |  | 100.000 |  |
| 13 | Przebudowa drogi gminnej we wsi Kłoski-Świgonie | 200.000 | 200.000 | 150.000 | 50.000 |  | 50.000 |  |
| 14 | Przebudowa drogi gminnej we wsi Makowo | 1.000.000 | 1.000.000 | 650.000 | 350.000 |  | 350.000 |  |
| 15 | Przebudowa drogi gminnej we wsi Pszczółczyn - Kurowo | 1.080.000 | 1.080.000 | 810.000 | 270.000 |  | 270.000 |  |
| 16 | Przebudowa drogi gminnej we wsi Sikory-Bartkowięta | 240.000 | 240.000 | 180.000 | 60.000 |  | 60.000 |  |
| 17 | Przebudowa drogi gminnej we wsi Sikory-Wojciechowięta | 160.000 | 160.000 | 120.000 | 40.000 |  | 40.000 |  |
| 18 | Przebudowa drogi gminnej we wsi Sikory-Bartyczki | 320.000 | 320.000 | 240.000 | 80.000 |  | 80.000 |  |
| 19 | Przebudowa drogi gminnej we wsi Sikory-Piotrowięta | 240.000 | 240.000 | 180.000 | 60.000 |  | 60.000 |  |
| 20 | Przebudowa drogi gminnej we wsi Stare Wnory | 520.200 | 520.200 | 390.150 | 130.050 |  | 130.050 |  |
| 21 | Przebudowa drogi gminnej we wsi Kierzki | 120.000 | 120.000 | 90.000 | 30.000 |  | 30.000 |  |
| 22 | Modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca na instalacji oświetlenia energooszczędnego w gminie Kobylin-Borzymy | 350.400 | 350.400 | 262.800 | 87.600 |  | 87.600 |  |
| 23 | Komputeryzacja Urzędu Gminy | 69.000 | 69.000 | 51.750 | 17.250 |  | 17.250 |  |
| 24 | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy | 450.000 | 450.000 | 270.000 | 180.000 |  | 180.000 |  |
| 25 | Remont stacji uzdatniania wody w Kobylinie B. | 2.300.000 | 2.300.000 | 1.300.000 | 1.000.000 |  | 1.000.000 |  |
| 26 | Edukacja z zakresu gospodarki odpadami | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 |  | 10.000 |  |
| 27 | Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych | 60.000 | 60.000 | 45.000 | 15.000 |  | 15.000 |  |
| 28 | Budowa nowej remizy strażackiej (garaże, świetlica itp.:) | 630.000 | 630.000 | 472.500 | 157.500 |  | 157.500 |  |
| RAZEM | 15.247.952,89 | 15.247.952,89 | 10.838.464,41 | 4.409.488,48 |  | 4.409.488,48 |  |

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ryszard Czajkowski