Usprawnienie Systemu Zaopatrzenia w Wodę i Oczyszczania Ścieków – Etap II

dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

U M O W A   nr ……./2013

Zawarta w dniu   …………………….. 2013 r.   w Kobylinie-Borzymach  pomiędzy

Gminą Kobylin-Borzymy, ul. Główna 11, 18-204 Kobylin-Borzymy  reprezentowaną  przez:

Wojciecha Mojkowskiego – Wójta Gminy Kobylin-Borzymy,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Heleny Sikorskiej

zwaną dalej  „Zamawiającym”

a  firmą ……………………………………………………………….  reprezentowaną  przez:

…………………………………………………..

zwaną dalej „ Wykonawcą”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści:

§1

Przedmiot umowy

- Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie  ,,Usprawnienie systemu zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków – Etap II”  składającego się z następujących  zakresów:

- Rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Stypułki-Święchy.

- Wizualizacja pracy stacji uzdatniania wody Kobylin-Kuleszki.

- Instalacja agregatu prądotwórczego w stacji uzdatniania wody Pszczółczyn.

- Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków  i przyłącza kanalizacyjnego do budynku Urzędu Gminy.

- Zakres robót objętych przedmiotem umowy oraz wymagania dotyczące wykonania przedmiotu umowy zostały szczegółowo określone w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, opisie przedmiotu zamówienia oraz specyfikacji istotnych warunków ogłoszenia.

- Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013. Działanie 321 : Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności  wiejskiej.

§2

Termin wykonania

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na    12.09.2013 r.

§3

Wynagrodzenie

- Za wykonanie całości przedmiotu umowy określonego w § l ust. 1, zgodnie z ofertą złożoną w przetargu, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe

w kwocie netto  …………………… PLN (słownie: ……………………………………… złotych),  podatek VAT   tj. …………… PLN,  co łącznie stanowi kwotę brutto  ……………… PLN  (słownie:  ……………… … …………………….. złotych),

z czego:

- za wykonanie zakresu opisanego w § 1 ust. 1 lit. a. wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie brutto  …………………… PLN (słownie: ……………………………………… złotych), w tym podatek VAT  . …………… PLN,  (słownie:  ……………… … …………………….. złotych),

- za wykonanie zakresu opisanego w § 1 ust. 1 lit. b. wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie brutto  …………………… PLN (słownie: ……………………………………… złotych), w tym podatek VAT  . …………… PLN,  (słownie:  ……………… … …………………….. złotych),

- za wykonanie zakresu opisanego w § 1 ust. 1 lit. c. wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie brutto  …………………… PLN (słownie: ……………………………………… złotych), w tym podatek VAT  . …………… PLN,  (słownie:  ……………… … …………………….. złotych),

- za wykonanie zakresu opisanego w § 1 ust. 1 lit. d. wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie brutto  …………………… PLN (słownie: ……………………………………… złotych), w tym podatek VAT  . …………… PLN,  (słownie:  ……………… … …………………….. złotych),

- Wynagrodzenie obejmuje całość kosztów robót i wszystkich innych wydatków niezbędnych do zrealizowania Przedmiotu umowy na warunkach określonych umową. W przypadku nie uwzględnienia w kwocie wynagrodzenia przez Wykonawcę wszystkich robót i innych wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy na warunkach określonych niniejsza umowa, powstałe różnice stanowią element ryzyka Wykonawcy i nie skutkują zwiększeniem wynagrodzenia.

- Wynagrodzenie obejmuje również koszty wykonania prób, organizacji i zagospodarowania placu budowy, zabezpieczenia we własnym zakresie punktów poboru energii elektrycznej, koszty zużycia energii, ubezpieczenia budowy, koszty prób, rozruchu technologii, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej , szkoleń itp….

- Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji.

- Jeżeli w trakcie realizacji Przedmiotu umowy ulegnie zmianie stawka podatku VAT wskutek zmiany przepisów o podatku od towarów i usług, to skutki finansowe wynikające z powyższego zostaną uwzględnione przez Strony, po uprzednim wprowadzeniu do niniejszej umowy stosownych zmian w tym zakresie.

§ 4

Płatności

- Strony postanawiają, że płatność dla Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi zgodnie z fakturami końcowymi wystawionymi po zakończeniu i odbiorze robót.

- Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy nr…………………….. w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Za dzień zapłaty faktury strony ustalają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zamawiający oświadcza,  że jest  uprawniony  do  otrzymania faktur VAT
(NIP:  722-10-68-419 )  i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

- Wykonawca ma obowiązek wystawienia oddzielnych faktur na każdy z zakresów zamówienia opisanych w § 1.

- W wypadku korzystania przez Wykonawcę przy wykonywaniu Przedmiotu umowy z Podwykonawców, warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z wystawionej faktury VAT, będzie złożenie Zamawiającemu kopii faktur potwierdzających rozliczenie się Wykonawcy z Podwykonawcami wraz z oświadczeniem Podwykonawców o otrzymaniu należności za wykonane przez nich roboty.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego, z jego wynagrodzenia, nie zapłaconych Podwykonawcom w terminie należności i dokonanie zapłaty należnego Podwykonawcom wynagrodzenia, przed uregulowaniem faktury końcowej.

- W przypadku nie rozliczenia się Wykonawcy z Podwykonawcami za wykonane prace, przyjęte bez wad protokołem odbioru końcowego, Zamawiający przekaże należności bezpośrednio na rachunki Podwykonawców.

§ 5

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

- Zamawiający dostarczy Wykonawcy pozwolenie na budowę wraz z dziennikami budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

- Zamawiający dostarczy Wykonawcy dokumentację techniczną w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 7 niniejszej umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć wszelkie inne dokumenty niezbędne do prowadzenia inwestycji na pisemne powiadomienie przez Wykonawcę o takiej konieczności.

§ 6

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami technicznymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz sztuką budowlaną.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych pełnowartościowych w pierwszym gatunku. Całość zabezpieczenia materiałowego spoczywa na Wykonawcy.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 2 powinny odpowiadać co do jakości wyrobom dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokumentacji projektowej.

- Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest  okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

- Przedstawienie przez Wykonawcę w odniesieniu do używanych  materiałów i urządzeń certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów lub wyników badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie robót.

- Wykonawca zobowiązuje się zatrudnić przy budowie odpowiedni nadzór techniczny oraz wykwalifikowanych pracowników w zakresie niezbędnym do odpowiedniego i terminowego wykonania robót.

- Roboty będące przedmiotem zamówienia będą wykonywane na obiekcie czynnym.          Przerwy w dostawie wody wynikające z realizacji zadania nie mogą być dłuższe niż do 4 godz. na dobę.

- O wszelkich przerwach w dostawie wody Wykonawca zobowiązany jest informować Odbiorców i Zamawiającego.

- Przez cały okres przebudowy SUW, woda musi spełniać normy odpowiednie dla wody przydatnej do spożycia przez ludzi za co pełną odpowiedzialność ponosi wykonawca.

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne środki finansowe, maszyny i urządzenia oraz doświadczenie niezbędne do wykonania prac budowlanych będących przedmiotem umowy, według załączonego projektu i zasad wiedzy budowlanej.

- Wykonawca pokryje koszty zabezpieczenia robót na placu budowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na terenie budowy od momentu protokolarnego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy  i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

- Do obowiązków Wykonawcy należy także:

- koordynacja prac wykonywanych przez podwykonawców,

- prowadzenie dziennika budowy

- zgłoszenie robót do odbioru,

- przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i przeciwpożarowych,

- zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych,

- likwidacja i uprzątniecie placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy po zakończeniu prac.

- Wykonawca zapewnia wykwalifikowaną kadrę robotniczą i zapewnia ciągłe kierowanie robotami przez osoby posiadające wymagane uprawnienia:

Kierownikiem budowy będzie  - …………………………..

Kierownikiem robót elektrycznych będzie - ………………………………….

Kierownikiem robót sanitarnych będzie - ………………………………….

- Wykonawca powierza podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

…………………………………………… ……………………………………………….

…………………………………………… ……………………………………………….

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy z podwykonawcami z uwzględnieniem warunków zawartych w umowie Wykonawcy z Zamawiającym. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  za terminowość i jakość wykonanych robót przez podwykonawców.

- Wykonawca przed zwarciem umowy z podwykonawcą powinien przedłożyć wzór umowy dla zamawiającego celem akceptacji.

- Wykonawca w przypadku ustanowienia inspektora nadzoru będzie wykonywał jego polecenia.

§ 7

Odbiór robót

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego.

- Przedstawiciele zamawiającego i wykonawcy dokonają odbioru końcowego projektu. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w ciągu 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić w ciągu 21 dni, licząc od dnia ich rozpoczęcia.

- Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru końcowego Wykonawca przedłoży zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru (w szczególności dziennik budowy, świadectwa jakości, karty gwarancyjne, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i sprawdzeń, atesty, badanie wody) oraz oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami oraz uporządkowaniu terenu budowy.

- Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady –zamawiający zażąda usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

- Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy wpisem w dzienniku budowy, oraz w formie pisemnej.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

  - jeżeli nie umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie  z przeznaczeniem, Zamawiający może odebrać roboty i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Zamawiający wyznaczy termin sprawdzenia usunięcia wad w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o ich usunięciu.

§ 8

Kary umowne

l. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za nieterminową realizację zadania, bądź nieterminowe usuwanie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia
netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy bądź zwłoki w usuwaniu wad w odniesieniu do terminu wyznaczonego na usunięcie wady,

- za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy - 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień przerwy,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy -  
w wysokości  10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych należnych Zamawiającemu z wynagrodzenia o którym mowa w § 3 pkt. 1.

4. Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty kary umownej na rachunek Zamawiającego wskazany w wezwaniu.

§ 9

Gwarancje

- Okres gwarancji na roboty objęte zakresem niniejszej umowy oraz na zamontowane urządzenia wynosi 3 lata.

- Wykonawca udziela rękojmi na okres 1 roku zgodnie z Kodeksem cywilnym.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od dnia odbioru końcowego  inwestycji.

- Wykonawca dostarczy pisemną trzy letnią gwarancję na wykonany przedmiot umowy.

- W ramach udzielonej gwarancji jakości  Wykonawca zobowiązuje się do:

- Niezwłocznego usunięcia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym wad w Przedmiocie umowy,

- Przystąpienia do usunięcia wad w ciągu 7 dni od pisemnego lub faxem powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o stwierdzonych wadach,

- Pokrycia kosztów – udokumentowanych fakturą VAT lub rachunkiem- poniesionych przez Zamawiającego, wskutek powierzenia usunięcia wady osobie trzeciej, w razie nie usunięcia wady przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego, bez utraty praw wynikających z rękojmi lub gwarancji.

- Wykonawca wniósł Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 4% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy tj. kwotę    …………….. PLN (słownie: …………………………………………………… złotych), w formie ………………………………………………...................................

- Zabezpieczenie zostanie zwrócone lub zwolnione Wykonawcy, zgodnie z art. 151 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w następujący sposób:

  - 70% wartości zabezpieczenia, po odbiorze przedmiotu umowy i po usunięciu wad i usterek poodbiorowych – w terminie 30 dni od daty bezusterkowego odbioru lub daty usunięcia usterek,

  - 30% wartości zabezpieczenia, po upływie okresu rękojmi za wady – w terminie 15 dni.

§ 10

Odstąpienie od umowy

1. Oprócz wypadków wymienionych w art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w Kodeksie Cywilnym, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, jeśli Wykonawca:

- jest w zwłoce w realizacji Przedmiotu umowy, dłuższej niż 30 dni kalendarzowych,

- nie podjął  wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy,

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją projektową.

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację robót            i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni.

  - W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony z przyczyn, której nastąpiło odstąpienie od Umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą Umową,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od dnia odstąpienia od umowy, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza budowy, przez niego dostarczone lub wniesione,

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od Umowy,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy z dniem odbioru robót.

§ 11

Postanowienia końcowe

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych  i ustawy Prawo budowlane .

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian postanowień zawartej umowy:

- w zakresie wynagrodzenia - gdy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) w związku ze zmianą przepisów o podatku od towarów i usług – o kwotę będącą różnicą pomiędzy kwotą VAT po zmianie stawki tego podatku;

- w zakresie terminu wykonania zamówienia, w przypadku:

- braku dostępu do pomieszczeń lub obszarów, w których wykonywane są roboty objęte zamówieniem (przesunięcie terminu może nastąpić wyłącznie o czas równy ilości dni braku dostępu do pomieszczeń lub obszarów, w których wykonywane są roboty);

- braku dostępu do mediów (np. awarie w dostawach energii elektrycznej, czy innych mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy) - przesunięcie terminu może nastąpić wyłącznie o czas równy ilości dni trwania awarii powodującej brak dostępu do mediów;

- opóźnienia ze strony Zamawiającego przekazania Wykonawcy terenu budowy – przesunięcie terminu może nastąpić wyłącznie o czas równy ilości dni zwłoki, w jakiej pozostaje Zamawiający [od dnia powstania zwłoki do dnia protokolarnego przekazania terenu budowy];

- z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa – wyłącznie o czas dokonywania zmian w projekcie, jeżeli nie jest w czasie wprowadzania zmian możliwe wykonywanie przedmiotu zamówienia,

- z powodu wystąpienia zamówień lub robót dodatkowych, jeżeli nie jest możliwe wykonywanie zamówienia podstawowego równolegle do wykonywania zamówienia (robót) dodatkowych – wyłącznie o okres wykonywania zamówienia (robót) dodatkowego,

- z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, na czas jej działania uniemożliwiającego wykonywanie zamówienia,

- z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron - wyłącznie na okres uniemożliwienia Wykonawcy wykonywania zamówienia.

3) O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy.

4) Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmiany terminów wykonania robót, wyłączają niedogodności związane z pogodą, typową dla okresu wykonywania robót w miejscu budowy.

    - Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu.

    - Danych podmiotowych Zamawiającego czy Wykonawcy.

  - Językiem korespondencji, dokumentacji oraz wszelkich kontaktów w sprawach realizacji niniejszej umowy jest język polski.

  - Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

  - Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie na zasadzie porozumienia Stron. W przypadku braku takiego porozumienia, sporne kwestie rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

  - Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem 1 – dla wykonawcy , 2 – dla Zamawiającego.

  - Załącznikami do Umowy, stanowiącymi jej integralną część są:

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ),

- Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                  WYKONAWCA

………………………………                                                                 …………………….