Protokół Nr 15/09

posiedzenia Komisji  Inwestycji i Budżetu

odbytego dnia 15 czerwca  2009 r.

Posiedzenie Komisji Inwestycji i Budżetu odbywało się w Urzędzie Gminy Kobylin-Borzymy przy ulicy Głównej 11, w pokoju Nr 12 pod przewodnictwem Pana Sławomira Jarończyka – Przewodniczącego Komisji. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1000, a zakończyło  o godz. 1230.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli:

1. Jarończyk Sławomir – Przewodniczący Komisji,

2. Bagiński Zbigniew – członek Komisji,

3. Kropiewnicki Paweł – członek Komisji

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczył:

- Wójt Gminy – Wojciech Mojkowski

- Sekretarz – Pan Bogdan Piszczatowski

- Przewodniczący Rady – Ryszard Czajkowski

Porządek posiedzenia:

- Otwarcie posiedzenia.

- Przyjęcie porządku dziennego.

- Przygotowanie i analiza potrzeb Gminy z zakresu zadań inwestycyjnych.

- Omówienie bieżących zagadnień inwestycyjnych.

- Wolne wnioski.

- Zamknięcie posiedzenia.

Przebieg posiedzenia:

Do punktu 1:

Obrady Komisji Inwestycji i Budżetu otworzył Przewodniczący Komisji – Sławomir Jarończyk.

Do punktu 2:

Porządek obrad przedstawiony przez Przewodniczącego, został zaakceptowany przez członków Komisji w głosowaniu jawnym.

Do punktu 3:

Przy tym punkcie Wójt poinformował Komisję o planowanych do wykonania w przyszłości inwestycjach. I będą to:

1. Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół w Kobylinie-Borzymach. Projekt i wniosek mamy już przygotowany. Czekamy na uruchomienie odpowiednich Programów.

2. Remont i przebudowa hydrofornii w Kobylinie-Borzymach. Projekt mamy gotowy. Przygotowujemy odpowiednią dokumentację w celu złożenia wniosku o dofinansowanie ww. inwestycji. Pozwolenie na przebudowę mamy ważne tylko do listopada. Jeżeli nie zdążymy ruszyć z inwestycją do tego czasu, to wówczas nam przepadnie i wtedy będziemy musieli jeszcze raz przygotowywać dokumentację o uzyskanie pozwolenia. Pytanie, czy dostaniemy jakieś dofinansowanie. Z własnych środków niestety nie jesteśmy w stanie wykonać całej inwestycji.

3. Przebudowa drogi we Wnorach Starych (Waniewek). Przygotowujemy projekt na wykonanie przebudowy powyższej drogi. Niestety i przy tej inwestycji mamy pewne problemy i musimy na razie termin jej realizacji przesunąć na późniejszy okres, chodzi o przejęcie kilku części działek pod zaprojektowanie drogi.

Nie wiemy jeszcze, czy uda nam się wykonać dane inwestycje. Wszystko będzie zależało od przyznanych środków.

Przy tym punkcie Wójt poinformował członków Komisji, iż jak wiadomo nasza Gmina należy do Stowarzyszenia N.A.R.E.W. (w skład wchodzi 9 gmin) oraz Stowarzyszenia LIDER (15 gmin). Powyższe Stowarzyszenia będą składały projekty na pozyskanie środków na dofinansowanie różnych działań. Podział środków pomiędzy poszczególne Gminy będzie zależał od liczby mieszkańców. Na terenie 9 gmin Stowarzyszenia N.A.R.E.W. zamieszkuje ponad 60 tys. mieszkańców. Składkę członkowską poszczególne Gminy płacą wg liczby mieszkańców i kwota dotacji również będzie dzielona wg tego kryterium.

Główne działania na które Stowarzyszenie będzie składało wnioski mieszczą się w zadaniu „Odnowa i rozwój wsi”, gdzie można uzyskać również największe pieniądze. W ramach powyższego Programu można składać wnioski m i.n. na takie inwestycje jak remonty i modernizacja wiejskich remiz i świetlic. Wnioski można składać również na tzw. „małe projekty”, w ramach których dofinansowywane będą budowy placów zabaw, wyposażenie świetlic itp. . Dwa dodatkowe działania tj. różnicowanie działalności  i tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw skierowane są bezpośrednio do mieszkańców, i warto byłoby, aby ktoś z terenu naszej Gminy złożył projekt na jedno z wyżej wymienionych działań, gdyż są spore pieniądze do pozyskania i raczej pewne że na dobrze przygotowany wniosek je się dostanie.

Pierwsze rozdanie środków planowane jest do końca września b.r. Drugie rozdanie natomiast to koniec września 2010 roku, gdzie będzie można uzyskać większą kwotę dofinansowania. Wójt dodał, iż warto byłoby na to rozdanie przygotować i złożyć jakiś projekt. Jest tylko warunek, że nie mogą to być dwa takie same projekty, np. remont dwóch świetlic. Najważniejsze jest jednak zaangażowanie mieszkańców wsi w realizacji danego projektu. Mieszkańcy Kobylina-Latki chcieliby po starej mleczarni przygotować plac zabaw dla małych dzieci. Musi się tylko znaleźć ktoś, kto przygotuje projekt i będzie pilnował dokumentacji i rozliczeń. Po zrealizowaniu projektu należy zapewnić jego trwałość przez 5 lat. Wójt dodał, iż Gmina może pomóc w przygotowaniu i przeprowadzeniu działania, ale całości koniecznym jest zaangażowanie mieszkańców sołectwa. Wójt poprosił członków Komisji, aby zastanowić się na co przeznaczyć środki i jaki projekt przygotować. Powyższy temat poruszymy również na najbliższej sesji Rady Gminy, aby również pozostali radni mogli wysunąć jakieś propozycje w powyższym problemie.

Do punktu 4:

Odnośnie bieżących inwestycji wyjaśnień udzielił Wójt.

1. Ogłosiliśmy przetarg na przebudowę drogi w Sikorach-Bartkowiętach. Niestety nie wpłynęła żadna oferta na wykonanie inwestycji. Ogłosiliśmy drugi przetarg na tą samą inwestycję. Tym razem termin wykonania przewiduje się do końca października, poprzednio do końca września.

2. Podpisaliśmy już umowę na przebudowę drogi gruntowej we Wnorach-Kużelach. Wpłynęły trzy oferty na wykonanie inwestycji. Przetarg wygrała Firma „ATEST” Pana Tadeusza Dzieniszewskiego ze Szlas Lipno. Prace ruszą pod koniec czerwca.

3. Rozstrzygnięty został przetarg na remont Budynku Urzędu Gminy. Wpłynęły trzy oferty. Wygrała oferta najtańsza Pana Józefa Stachurskiego z Białegostoku. Koszt inwestycji to kwota 402 tys. zł. W tą sumę nie jest wliczona jeszcze cena mebli biurowych. Wójt dodał, iż musimy się zastanowić, czy pozostawić stare meble, czy też kupić nowe. Orientacyjny koszt wymiany mebli to kwota ok. 70-80 tys. zł. Część starego wyposażenia przekazalibyśmy szkole. Natomiast niektóre meble nie nadają się nawet do przewożenia.

Członkowie Komisji jednogłośnie opowiedzieli się za wymianą starych mebli. Warto przy jednym remoncie wszystko zrobić w całości, aby później od nowa nie robić bałaganu.

4. Robimy projekt na przebudowę drogi Pszczółczyn – Kurowo. Niestety i tutaj pojawił się problem. Od Pszczółczyna szerokość drogi wynosi 9 m, natomiast 
w Kurowie jest to już 6 m. Z jednej strony występuje zwężenie o 3 m. Dodatkowo po stronie po której chcemy robić drogę idzie linia wodociągowa 
i robi się problem. Mieszkańcy zgadzają się na przejęcie od nich działek po dwóch stronach. Wiąże się to z większymi kosztami, wejściem na linię wodociągową, jak również  zajęciem części przydrożnych siedlisk, co spowoduje jeszcze większe problemy. Mamy tam 12 działek do przejęcia i część z właścicieli nie zgadza się na przejęcie.

Opracowywane są projekty na przebudowy dróg we Wnorach Starych i wkrótce zgłosimy wniosek o tzw. ZRID do Starosty.

Do punktu 5

Przy tym punkcie głos zabrał Wójt i poinformował, iż Starostwo będzie składało wniosek na przebudowę dróg w ramach „schetynówek”. Starosta pyta 
o drogi jakie mógłby zamieścić we wniosku. Myślę że najpilniejsze są odcinki  Franki Piaski – Kurzyny oraz odcinek do końca Kobylina. Wójt zapytał, za którym odcinkiem opowiadaliby się radni. Członkowie Komisji odpowiedzieli, iż droga w Kobylinie jest jeszcze w niezłym stanie, gorzej jest już z drogą Franki – Kurzyny, gdzie występuje niebezpieczny uskok stwarzający niebezpieczeństwo dla kierowców.

Następnie Wójt przedstawił Komisji podanie, jakie wpłynęło od rady sołeckiej Pszczółczyna i radnej Pani Izabeli Janucik w sprawie dofinansowania remontu świetlicy wiejskiej. Członkowie stwierdzili, iż w ostatnim czasie mieszkańcy Pszczółczyna otrzymywali ze środków Gminy środki na remont remizy i na razie mogą poczekać i postanowili pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

Kolejno głos zabrał Przewodniczący Rady – Pan Ryszard Czajkowski 
i zapytał o możliwość założenia zespołu piłkarskiego, który byłby reprezentantem Gminy również na zewnątrz. Dobrze byłoby ufundować członkom drużyny jednolite stroje, aby gmina mogła mieć swoją drużynę wyjazdową. Wójt dodał, iż ze strojami nie byłoby problemu. Potrzebny jest tylko opiekun, który się zajmie drużyną i ją poprowadzi.

Członkowie Komisji poparli propozycję Przewodniczącego i opowiedzieli się za zorganizowaniem zespołu piłkarskiego na terenie naszej Gminy. Większość Gmin ma już takie drużyny i warto, aby nasza Gmina również miała swoich reprezentantów.

Przewodniczący poruszył jeszcze problem jakim jest zmiana składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przewodniczący wyjaśnił, iż na ostatniej sesji dwóch radnych zgłaszało wniosek w powyższej sprawie. Członkowie Komisji zapytali o sposób powoływania składu osobowego GKRPA. Przewodniczący wyjaśnił, iż to Wójt zarządzeniem powołuje członków Komisji, a nie Rada, czyli wszystko zależy od Wójta. Komisja stwierdziła, iż radni, którzy chcą zmiany składu Komisji Alkoholowej niech najpierw podadzą kogo chcą usunąć i jakie są konkretne przyczyny ich decyzji. Poza tym każda osoba będąca członkiem Komisji musi przejść specjalne szkolenie, którego koszt to kwota ok. 600 zł., czyli zmieniając skład osobowy GKRPA musimy jeszcze ponieść odpowiednie koszty.

Ostatecznie problem powyższy Komisja Inwestycji i Budżetu postanowiła poruszyć na najbliższej sesji, w celu podjęcia przez Radę decyzji 
w przedmiotowej sprawie.

Do punktu 6:

Ze względu na wyczerpanie się porządku dziennego obrad Przewodniczący Komisji Inwestycji i Budżetu dziękując wszystkim za przybycie, zamknął posiedzenie Komisji Inwestycji i Budżetu.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Komisji

Sławomir Jarończyk

Protokolant

Monika Wiśniewska

Kobylin-Borzymy, dnia 05.06.2009 r.