Projekt umowy

Zał. Nr 7 do SIWZ

UMOWA NR         /2018

na przebudowę drogi  gminnej w miejscowości  Oleksin – Rudno.

Zawarta w dniu                     2018 roku w Kołbieli, pomiędzy:

Gminą Kołbiel, z siedzibą w Kołbieli   05-340 Kołbiel przy ul. Szkolna 1, NIP  822-10-20-459, reprezentowaną przez

- Wójta Gminy Kołbiel – Pana Adama Budyta;

- Z-ca Wójta Gminy Kołbiel  -  Panią Ewę  Mazek, przy kontrasygnacie

- Skarbnika Gminy Kołbiel  - Pani Hanny Michalskiej

zwaną dalej  „Zamawiającym”,

a

……………………………………………………………………………………………………………….z siedzibą  ………………………………………………………………….................    zarejestrowanym w  ………………………………………………………………………………………………………………   NIP   …………………………      oraz Regon ………………………….,  reprezentowanym przez;

- ……………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą ",

Zamawiający i Wykonawca łącznie zwani są „Stronami”.

- w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego  została zawarta umowa o treści następującej:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca a Wykonawca  przyjmuje do realizacji i wykonania inwestycji  pod nazwą ;  „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oleksin – Rudno”

2. Inwestycja obejmuje:

2.1.Roboty przygotowawcze  -

2.1.1.Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych –trasa dróg w terenie równinnym -    od km  0+000    do km  0+ 416                                                   – 416 mb.

2.2.Roboty rozbiórkowe

2.2.1. Rozbiórka przepustów  z rur o średnicy fi 60  -  7 mb.

2.2.2. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami  skrzyniowymi na odległość  do 1 km   -   2,90 m3,

2.2.3. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi  - za każdy następny  1 km   -    2,90  m3,

2.3. Roboty ziemne

2.3.1. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi  o pojemności łyżki  0,25 m3   w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość  do 1 km samochodem samowyładowczym -456,00 m3,

2.3.2. Roboty ziemne wykonywane koparkami  podsiębiernymi o pojemności łyżki  0,25 m3, w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość  do 1 km samochodem samowyładowczym  -   105,00 m3,

2.3.3. Dodatek za każdy  rozpoczęty 1 km  transportu ziemi samochodem samowyładowczym  po terenie lub drogach gruntowych  - kat.gr. III-Iv  , krotność 9  -  105,00 m3,

2.3.4. Nasyp wykonany koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu kat. III-IV uzyskanego z wykopu     -   456,00  m3,

2.3.5. Zagęszczenie  nasypów zagęszczarkami , grunty sypkie kat. I-III  -    456,00 m3,

2.4.  Przepusty.

2.4.1. Roboty ziemne wykonywane koparkami  podsiębiernymi o pojemności łyżki  0,25 m3, w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość  do 1 km samochodem samowyładowczym  -   14,00 m3,

2.4.2. Dodatek za każdy  rozpoczęty 1 km  transportu ziemi samochodem samowyładowczym  po terenie lub drogach gruntowych  - kat.gr. III-IV  , krotność 9  -  14,00 m3,

2.4.3. Ława pod rury z pospółki  gr. 20 cm   -  2,00 m3,

2.4.4. Kanały rurowe  - rury z betonu  żwirowego typu  Wipro o średnicy   600 mm uszczelniane uszczelką  gumową   -   9.00 m,

2.5. Podbudowa

2.5.1. Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne  warstwy odsączającej  w korycie lub na całej szerokości   drogi- grubość warstwy po zagęszczeniu  10,00 cm  -    3.724,00 m2,

2.5.2. Podbudowa z kruszywa łamanego  - warstwa dolna  o grubości  po zagęszczeniu 24,00 cm  -  2.726,00  m2 .

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa projekt budowlany  „Przebudowa drogi gminnej   Rudno- Oleksin  km 0+000  -:- 0+416,00  m. Rudno  działka nr 19-538  kategoria  obiektu XXV  Gmina Kołbiel  woj. Mazowieckie” stanowiący załącznik do umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji w terenie i zapoznał się z faktycznymi warunkami wykonania przedmiotu umowy. Wszelkie niezgodności dokumentacji ze stanem istniejącym są ryzykiem Wykonawcy i nie są podstawą do roszczeń o dodatkowe wynagrodzenie.

- Strony zobowiązują się do efektywnego współdziałania w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do wzajemnego informowania się o wszelkich zdarzeniach mogących stanowić zagrożenie dla terminowej i zgodnej z umową jego realizacji.

§ 2

Zobowiązania stron

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, a Zamawiający zobowiązuje się do przekazania terenu budowy, na którym mają być wykonywane roboty, odbioru wykonanych zgodnie z niniejszą umową prac oraz zapłaty umówionego wynagrodzenia.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami, przepisami i warunkami technicznymi przy wykorzystaniu osób lub podmiotów posiadających odpowiednie uprawnienia.

§ 3

Termin realizacji przedmiotu umowy

- Strony ustalają następujące terminy związane z realizacja przedmiotu umowy:

a) protokolarne przekazanie placu budowy przez Zamawiającego w dniu …..……….2018 roku.

b) rozpoczęcie robót przez Wykonawcę: w dniu  …………….. 2018 roku

c) zakończenie robót przez Wykonawcę:  do dnia 30 sierpnia 2018 roku.

Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę, do czasu protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych, zarówno za przedmiot umowy, który realizuje, jak i za teren na którym go realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim ładu i porządku oraz za wszelkie szkody jakie mogą na nim powstać.

- Zmiana terminów dotyczących rozpoczęcia robót i zakończenia robót może nastąpić za zgodą Stron w formie aneksu do umowy, jedynie w przypadku:

- opóźnienia w przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego,

- wystąpienia zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym do zaistnienia, których Strony się nie przyczyniły, a noszących znamiona siły wyższej, których skutki uniemożliwiły wykonanie przedmiotowej umowy zgodnie z jej treścią;

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiający przerwie czynności odbioru końcowego i wyznaczy termin usunięcia wad. Data stwierdzenia usunięcia wad jest terminem wznowienia czynności komisji odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Jeżeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia. Wady zostaną usunięte na koszt Wykonawcy, koszt usunięcia wad może być pokryty z dowolnej należności Wykonawcy.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się:

- zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie  (Dz. U. z 1995 roku  Nr 25. Poz. 133);

- zapewnić bezpieczne warunki ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót;

- wykonać i uzgodnić niezbędne projekty czasowej organizacji robót, na prace wykonywane na terenie budowy i poza nim wraz z uzyskaniem niezbędnej zgody właścicieli terenów sąsiednich w przypadku czasowego ich zajęcia;

- zwrócić szczególną uwagę na oznaczenie i zabezpieczenie placu budowy;

- zapewnić sukcesywny transport materiałów do miejsca wykonania robót;

- na bieżąco utrzymywać w  czystości i w porządku plac budowy oraz wywozić na swój koszt wszelkie nieczystości, gruz i odpady powstałe w trakcie wykonywania robót objętych niniejszą umową oraz zlikwidować zaplecze budowy, uporządkować teren w terminie do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy;

- wykonać roboty budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, zapewnić przestrzeganie przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych podczas wykonywania prac;

- wykonywać wszystkie rodzaje robót przez osoby uprawnione;

- zabezpieczyć mienie Zamawiającego w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie podczas prowadzonych robót;

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do jego naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego na własny koszt;

- zapewnić we własnym zakresie wszystkie media niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca  zobowiązuje się do naprawy wszystkich zniszczeń i  uszkodzeń dokonanych w trakcie prowadzenia robót na drogach lokalnych , urządzeń melioracyjnych, w szczególności  rurociągów drenarskich, najpóźniej  przed protokólarnym odbiorem robót lub ich elementów.

- Wykonawca zobowiązuje się do naprawy zniszczeń na drogach lokalnych  użytkowanych w trakcie  realizacji zamówienia , a powstałych w wyniku przejazdów ciężkiego sprzętu  budowlanego  najpóźniej przed protokólarnym odbiorem robót lub ich elementów.

- Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót.

- Wykonawca odpowiada za uszkodzenia urządzeń nadziemnych widocznych w terenie i uszkodzenie znaków  geodezyjnych oraz za uszkodzenie urządzeń podziemnych.

- wykonanie niezbędnych robót towarzyszących i czynności formalno-prawnych umożliwiających przekazanie wykonanego przedmiotu umowy do eksploatacji - między innymi odbiorów technicznych, a także sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem wprowadzonych zmian,

§ 5

Osoby odpowiedzialne za realizację  przedmiotu umowy

- Przedstawicielem  Wykonawcy odpowiedzialnym  za realizację przedmiotu umowy  jest:

- Kierownik Budowy …………………………  posiadający uprawnienia  do kierowania robotami budowlanymi  stanowiącymi przedmiot umowy .Nr ……………………………....

- …………………………………………………………………………………………….…..

- Wykonawca upoważnia kierownika budowy do składania oświadczeń woli  w jego imieniu i na jego rzecz.

§ 6

Wynagrodzenie wykonawcy

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1  wynosi;  ………………………. zł   netto, słownie złotych; ……………………………………………..

……………………………………………………………………………………………… złotych   po doliczeniu podatku  Vat w wysokości 23% to jest; ……………………………………..  wysokość wynagrodzenia  wynosi; ………………………………………………………. zł brutto słownie złotych; ………………………………………………………………………………….  ………………………………………………………………………………………………..brutto.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy, nie podlega waloryzacji oraz uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu umowy, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania, w tym również koszty usunięcia wad w okresie rękojmi i gwarancji.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru robót, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

- Za datę dokonania zapłaty wynagrodzenia strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

§ 7

Odbiory robót

- Zamawiający dokona:

- odbioru końcowego po wykonaniu przedmiotu umowy,

- odbioru po okresie rękojmi,

- odbiór ostatecznego – po upływie wszystkich terminów odpowiedzialności.

- Zamawiający rozpocznie odbiór w terminie do  2  dni od daty potwierdzenia gotowości robót do odbioru i zakończy w terminie do 30 sierpnia 2018 roku.

- Z czynności odbiorowych Zamawiający sporządza protokół  odbioru.

- Odmowa podpisania przez Wykonawcę protokołu dokonania bądź nie dokonania odbioru zgłoszonych do odbioru robót, nie rodzi skutków prawnych.

- Terminem odbioru robót jest data skutecznego podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.

- W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie umowy:

- dających się usunąć – Zamawiający odmawia dokonania odbioru, wyznacza Wykonawcy termin na ich usunięcie i po tym terminie oraz po potwierdzeniu faktu usunięcia wad przez inspektora nadzoru, ponownie przystąpi do czynności odbioru przedmiotu umowy,

- nie dających się usunąć, ale umożliwiających Użytkowanie przedmiotu umowy Zamawiający dokona odbioru, obniży Wykonawcy wynagrodzenie wg dokonanego przez siebie oszacowania strat z tytułu nie osiągnięcia zakładanego umowa efektu naliczy przewidziane w umowie kary. Oszacowanie strat nastąpi na podstawie opracowanej przez rzeczoznawcę opinii technicznej, która Zamawiający zleci do wykonania na koszt Wykonawcy,

- nie dających się usunąć i uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy Zamawiający odmówi odbioru, odstąpi od umowy i naliczy kary umowne, żądając wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

§ 8

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela gwarancji dobrej jakości wykonanych robót na okres ………….. miesięcy :

- w zakresie wykonanych przez niego robót budowlanych,

- w zakresie użytych wyrobów.

- Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady na okres ………… lat.

- Okres rękojmi ulega odpowiednio przedłużeniu o czas trwania napraw.

- Zamawiający wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Bieg terminu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się w dniu odbioru końcowego robót i wydania przez Wykonawcę dokumentów gwarancyjnych.

- Wykonawca przystąpi do napraw gwarancyjnych nie później niż w terminie 24 godzin od chwili zgłoszenia usterki, a do napraw na podstawie rękojmi nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zmawiającego lub  winnym terminie ustalonym przez Strony, Zmawiający może zlecić usunięcie wad (usterek) stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 9

Kary umowne

- Strony ustalają odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w zakresie zobowiązania niepieniężnego w formie kar umownych.

- Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę umowną :

- za opóźnienia w rozpoczęciu robót w stosunku do terminu określonego  w umowie w wysokości  0,1%  wartości przedmiotu umowy określonej w § 6  (przed naliczeniem  podatku vat)  za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w terminie wykonania, zakończenia  i przekazania przedmiotu umowy  w stosunku do terminu  określonego w umowie w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy określonej w §6 ust. 1 (przed naliczeniem podatku vat)  za każdy dzień zwłoki.

- za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych  przy odbiorze lub w trakcie trwania gwarancji  lub rękojmi określonej  w  § 8 w wysokości 3% wartości przedmiotu umowy określonej w §6 (przed naliczeniem podatku  vat) za każdy dzień zwłoki poczynając od dnia wyznaczonego na usunięcie  wad. W przypadku zwłoki w usunięciu wad  w dodatkowo wyznaczonym terminie, kary umowne ustalone  w pkt. b  i   c  ulegają podwyższeniu o 50% licząc od dnia upływu terminu dodatkowego, za każdy dzień zwłoki

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z jego winy Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy, określonej w §5  (przed naliczeniem podatku vat),

- jeżeli kary umowne określone w pkt  a-d nie pokryją  poniesionych strat, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za opóźnienia w przekazaniu terenu budowy wysokości  1% wartości przedmiotu umowy określonej w § 6 ust. 1  (przed naliczeniem podatku Vat)  za   każdy dzień zwłoki.

- za odstąpienie od umowy przez  Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości  10% wartości    przedmiotu umowy  określonego w § 6  ust. 1 (przed naliczeniem podatku Vat).

§ 10

Odstąpienie od Umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w przypadku, gdy:

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. – odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie – odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

- wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót i przerwa ta spowodowała opóźnienie realizacji robót w stosunku do założeń umownych o dłużej niż 14 dni – odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

- wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową niezgodnie z umową – odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

- Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości, że Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne. Za nienależycie wykonane roboty wynagrodzenie nie przysługuje.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn określonych w ust. 1, pkt a) – f), Wykonawcy przysługuje prawo do wynagrodzenia za należycie wykonane roboty do dnia odstąpienia od umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego i inspektora nadzory sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia.

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która odstąpiła od umowy.

- Wykonawca zgłosi gotowość do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały należycie wykonane do dnia odstąpienia,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 11

Postanowienia końcowe

- Strony oświadczają, iż wszelkie sporne kwestie mogące wyniknąć na tle interpretacji zapisów niniejszej umowy będą załatwiane na drodze polubownej, a jedynie w przypadku nieskuteczności tego sposobu na drodze sądowej.

- W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy, Strony zobowiązane są kierować swoje roszczenia i udzielać odpowiedzi na piśmie w ciągu 7 dni od chwili zgłoszenia roszczenia.

- Jeżeli którakolwiek za Stron odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na otrzymane roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do Sądu Powszechnego, właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obydwie Strony, chyba że umowa stanowi inaczej.

- Zmiana umowy może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wszelkie powiadomienia i oświadczenia stron wymagają formy pisemnej (listu poleconego lub listu poleconego za poświadczeniem odbioru lub potwierdzenia dowodu otrzymania na kopii listu) z zastrzeżeniem ust. 7.

- Wszelkie powiadomienia ze strony Zamawiającego przesyłane będą listem poleconym na adres siedziby Wykonawcy podany w komparycji  umowy. Za skuteczne doręczenie listu Wykonawcy strony uznają posiadanie dowodu nadania listu poleconego przez Zamawiającego w przypadku jego niezwrócenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o każdej zmianie nazwy, nazwiska, siedziby, bądź adresu. W razie zaniechania tego obowiązku wysłane korespondencji pod podany adres doręczeń będzie uznane za skutecznie doręczone z dniem pierwszego awiza pocztowego albo z dniem jego zwrotu przez pocztę z adnotacją „adresat nieznany” lub z podobną adnotacją.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty w następującym zakresie:

- Terminu realizacji przedmioty umowy:

- na skutek wystąpienia przyczyn zewnętrznych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które skutkują niemożliwością terminowego wykonania przedmiotu umowy, pomimo zachowania należytej staranności;

- niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, w tym dokonywanie odbiorów – fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i potwierdzony przez inspektora nadzoru.

- wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej w zakresie wykonania robót zamiennych, w sytuacji usprawnienia procesu inwestycyjnego, bądź usunięcia wad ukrytych w dokumentacji projektowej i uzyskania założonego efektu użytkowego o czas niezbędny na dokonanie zmian w dokumentacji projektowej;

- wystąpienie koniczności powtórzenia robót stanowiących przedmiot zamówienia nie ujętych w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym,

- podpisania umowy na powtórzenie robót, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o ile wykonywanie zamówień dodatkowych ma wpływ na termin wykonania niniejszej umowy;

- zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi, wodnymi itp. W szczególności odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe oraz istnienie nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych.

- Wynagrodzenia:

- w przypadku wystąpienia potrzeby powtórzenia robót, które są objęte przedmiotem zamówienia ale nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych będących podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego tj. w przedmiarze robót albo ilość wykonanych robót jest wyższa niż wynika z przedmiaru robót.

- wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej w zakresie wykonania robót zamiennych, w sytuacji usprawnienia procesu inwestycyjnego, bądź usunięcia wad ukrytych w dokumentacji projektowej i uzyskania założonego efektu użytkowego.

- wystąpienie konieczności rezygnacji z wykonania pewnych robót tzw. robót zaniechanych, przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego tj. zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przypisami wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy;

- zmiana zasad płatności wynagrodzenia określonych w § 8 ust. 4 w przypadku uzyskania dofinansowania za źródeł zewnętrznych,

- zmiany  stawki podatku od towaru i usług;

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zmiany zasad podlegania  ubezpieczeniom społecznym  lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

- Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 9 pkt 2) lit. a) i b) nastąpi w oparciu o następujące zasady:

- w przypadku wystąpienia potrzeby powtórzenia robót ujętych w przedmiarach robót wynagrodzenie zostanie ustalone w oparciu o ceny jednostkowe przyjmowane z kosztorysu ofertowego, a ilości zostaną potwierdzone przez inspektora nadzoru i Zamawiającego w protokole konieczności;

- w przypadku wystąpienia potrzeby powtórzenia robót nie ujętych w przedmiarach robót wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego.  Kosztorysy te zostaną opracowane w oparciu o następujące założenia:

- ceny czynników produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysu ofertowego złożonego przez wykonawcę;

- w przypadku, brakujących cen czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania;

- podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku pozycji w KNR-ach, zastosowanie zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz Prawa zamówień publicznych.

- Załącznikami do niniejszej  umowy są:

- oferta Wykonawcy,

- Projekt budowlany „Przebudowa drogi gminnej Rudno- Oleksin  km  0+000,00  -:- 0 + 416,00  m. Rudno  działka  nr 19-538  kategoria  obiektu XXV Gmina Kołbiel  woj. Mazowieckie”

- Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach w tym: dwa egzemplarze dla Zamawiającego i dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                   WYKONAWCA:

……………………………………                                            ………………………………………….

: