Program

usuwania azbestu

z terenu Gminy Komarówka Podlaska

Opracowany przez Zespół

WGS84 Polska Sp. z o.o.

ul. Białostocka 22 lok. 30

03-741 Warszawa

www.wgs84.pl

Spis treści

1.	Wstęp	3

1.1.	Cel i zadania Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Komarówka Podlaska	4

1.2.	Zgodność Programu z krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi dokumentami programowymi	5

1.3.	Azbest i jego właściwości	9

1.4.	Szkodliwy wpływ azbestu na zdrowie człowieka	11

2.	Prawne aspekty użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest	13

3.	Inwentaryzacja wyrobów azbestowo-cementowych na terenie Gminy Komarówka Podlaska	20

3.1.	Ogólna charakterystyka Gminy Komarówka Podlaska	20

3.2.	Metodyka przeprowadzenia inwentaryzacji	22

3.3.	Analiza wyników inwentaryzacji wyrobów azbestowo-cementowych na terenie Gminy Komarówka Podlaska	24

3.3.1.	Płyty azbestowo-cementowe stanowiące pokrycia dachowe obiektów budowlanych	24

3.3.2.	Płyty azbestowo-cementowe w elewacjach budynków	25

3.3.3.	Rury i złącza azbestowo-cementowe do pozostawienia w ziemi	25

3.3.4.	Drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest	25

3.3.5.	Podsumowanie ilości wyrobów azbestowo-cementowych na terenie Gminy Komarówka Podlaska	25

3.4.	Rozmieszczenie przestrzenne płyt azbestowo-cementowych	26

3.5.	Stan techniczny wyrobów zawierających azbest	32

3.6.	Struktura własności wyrobów azbestowych	33

3.7.	Obiekty użyteczności publicznej	34

4.	Postępowanie z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest	34

4.1.	Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców	34

4.2.	Działania informacyjno-edukacyjne wśród mieszkańców Gminy	34

4.3.	Procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest	35

4.4.	Usuwanie wyrobów zawierających azbest	36

4.5.	Unieszkodliwianie odpadów azbestowych	36

5.	Harmonogram realizacji Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Komarówka Podlaska	37

6.	Koszty realizacji Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Komarówka Podlaska	39

7.	Źródła finansowania realizacji Programu	42

7.1	Alokacja środków finansowych z budżetu Gminy	43

7.2	Możliwości pozyskania środków finansowych na działania związane  z usuwaniem azbestu	43

7.2.1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Lublinie	43

7.2.2.	Instrumenty oferowane przez BOŚ we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie	44

7.2.3.	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	45

7.2.4.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	47

8.	Monitoring procesu realizacji Programu	50

9.	Podsumowanie	52

10.	Bibliografia	54

11.	Spis załączników, tabel, wykresów i map	56

### Wstęp

Opracowanie niniejszego dokumentu związane jest z realizacją zapisów zawartych w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. Na poziomie lokalnym zadania wynikające z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 powinny być realizowane przez samorząd gminny, do zadań którego w szczególności należy przygotowywanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Przygotowanie Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Komarówka Podlaska poprzedzone zostało wykonaniem inwentaryzacji pokryć dachowych i okładzin elewacyjnych wykonanych z płyt azbestowo-cementowych, a także innych wyrobów azbestowych. Wyniki inwentaryzacji zostały zebrane w bazie danych. Zgromadzone dane umożliwiły przygotowanie mapy rozmieszczenia wyrobów zawierających azbest wraz z analizą stanu płyt azbestowo-cementowych (stopnia pilności usunięcia azbestu ocenionego wizualnie).

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oszacowano koszty usunięcia wyrobów azbestowo-cementowych z terenu Gminy Komarówka Podlaska oraz wskazano potencjalne źródła finansowania przedsięwzięć, polegających na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów azbestowych. Zaproponowano także wskaźniki monitorowania realizacji Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Komarówka Podlaska.

Program usuwania azbestu z terenu Gminy Komarówka Podlaska (zwany także 
w dalszej części dokumentu Programem) składa się z dziewięciu rozdziałów:

| 1 | Wstęp, w którym omówione zostały cele i zadania Programu, dokonano analizy zgodności Programu z dokumentami wyższego rzędu, wskazano właściwości azbestu i jego szkodliwego wpływu na zdrowie człowieka. |
| --- | --- |
| 2 | Prawne aspekty użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, w którym opisany został stan prawny w zakresie użytkowania, usuwania i składowania wyrobów zawierających azbest. |
| 3 | Inwentaryzacja wyrobów azbestowo-cementowych na terenie Gminy Komarówka Podlaska, gdzie scharakteryzowano Gminę Komarówka Podlaska, opisano metodykę wykonania inwentaryzacji, oszacowano ilość wyrobów zawierających azbest, przygotowano analizy wyników w podziale na rodzaje wyrobów azbestowo-cementowych, stopień pilności usunięcia azbestu i przestrzenne rozmieszczenie obiektów budowlanych, w których wykorzystano płyty azbestowo-cementowe. |
| 4 | Postępowanie z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest, w którym omówiono planowane działania informacyjne, procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest, przedstawiono wykaz firm, uprawnionych do usuwania azbestu z terenu Gminy Komarówka Podlaska oraz informacje o składowiskach, przyjmujących odpady azbestowe. |
| 5 | Harmonogram realizacji Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Komarówka Podlaska w latach 2011-2032. |
| 6 | Koszty realizacji Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Komarówka Podlaska, w którym oszacowano całkowite koszty usunięcia wyrobów azbestowo-cementowych z terenu Gminy. |
| 7 | Źródła finansowania realizacji Programu, w którym wskazano potencjalne źródła finansowania bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest. |
| 8 | Monitoring procesu realizacji Programu, w którym zaproponowano wskaźniki oceny wdrażania Programu. |
| 9 | Podsumowanie. |

Niniejszy dokument został opracowany na podstawie umowy z dnia 21 marca 2011 r. zawartej w Komarówce Podlaskiej pomiędzy Gminą Komarówka Podlaska 
i WGS84 Polska Sp. z o.o.

### Cel i zadania Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Komarówka Podlaska

Celem opracowania Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Komarówka Podlaska jest zaplanowanie bezpiecznego dla zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego usunięcia wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy do końca 2032 roku. Realizacji tego celu służą następujące zagadnienia:

- identyfikacja skali zjawiska poprzez określenie ilości i rodzaju wyrobów azbestowych, jakie występują na terenie Gminy Komarówka Podlaska,

- przedstawienie aspektów prawnych użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest,

- opracowanie harmonogramu usuwania wyrobów azbestowych,

- określenie możliwych źródeł finansowania prac związanych z sukcesywnym usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Komarówka Podlaska,

- określenie listy firm uprawnionych do usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy Komarówka Podlaska,

- przygotowanie listy składowisk odpadów niebezpiecznych, przyjmujących odpady zawierające azbest.

Niniejszy Program zakłada realizację zadań inwestycyjnych, zmierzających do oczyszczenia terenów Gminy Komarówka Podlaska z wyrobów zawierających azbest oraz pozainwestycyjnych, polegających na:

        - organizacji kampanii informacyjnych o szkodliwości azbestu oraz bezpiecznym użytkowaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest,

        - wdrożeniu monitoringu realizacji Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Komarówka Podlaska,

        - podjęciu działań w kierunku pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych dla wsparcia usuwania wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwiania,

        - okresowej weryfikacji i aktualizacji Programu.

### Zgodność Programu z krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi dokumentami programowymi

Zapisy Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Komarówka Podlaska są zgodne z kierunkami wyznaczonymi w:

- Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032,

- Planie Gospodarki Odpadami Województwa Lubelskiego 2011,

- Programie usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu Województwa Lubelskiego na lata 2009-2032,

- Planie Gospodarki Odpadami Powiatu Radzyńskiego,

- Planie Gospodarki Odpadami Gminy Komarówka Podlaska.

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 został przyjęty przez Radę Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej uchwałą nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 roku (zmienionej uchwałą nr 39/2010 z 15 marca 2010 roku). Określone zostały następujące cele:

  - usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,

  - minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem z włóknami azbestu,

  - likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Cele te osiągane będą przez realizację wzajemnie uzupełniających się zadań, na trzech poziomach (centralnym, wojewódzkim i lokalnym: powiatowym i gminnym), finansowanych ze środków prywatnych i publicznych, w tym ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Ministra Gospodarki. Określono zadania niezbędne do oczyszczenia kraju z azbestu do 2032 r. i pogrupowano je w pięciu blokach tematycznych:

- zadania legislacyjne,

- działania edukacyjno-informacyjne skierowane do dzieci i młodzieży, szkolenia pracowników administracji rządowej i samorządowej,

- zadania w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych, z obiektów użyteczności publicznej, terenów byłych producentów wyrobów azbestowych, oczyszczania terenów nieruchomości, budowy składowisk oraz instalacji do unicestwiania włókien azbestowych,

- monitoring realizacji Programu przy pomocy elektronicznego systemu informacji przestrzennej,

- działania w zakresie oceny narażenia i ochrony zdrowia.

Szacowane jest, że na terenie kraju nadal użytkowane jest ok. 14,5 mln ton wyrobów zawierających azbest. Zaplanowano budowę 56 składowisk odpadów lub kwater przystosowanych do składowania odpadów zawierających azbest.

Stwierdzono, że jednym z poważniejszych niedociągnięć w dotychczasowej realizacji zadań jest zbyt mała ilość gminnych, powiatowych i wojewódzkich programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Plan Gospodarki Odpadami Województwa Lubelskiego 2011

Plan Gospodarki Odpadami Województwa Lubelskiego 2011 został przyjęty uchwałą nr XXV/435/08 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 października 2008r.

Na terenie województwa znajduje się ok. 2,2 mln Mg wyrobów zawierających azbest, co klasyfikuje je na drugim miejscu w kraju (po województwie mazowieckim).

W Planie zawarto następujące cele związane z unieszkodliwianiem substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, w tym azbestu:

- prowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnej.

- realizacja zadań w zakresie gospodarowania azbestem, zgodnie z Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski oraz Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla terenu Województwa Lubelskiego,

- wybudowanie składowisk na odpady zawierające azbest,

- stosowanie innych, dozwolonych prawem metod zagospodarowania odpadów azbestowych.

Liczba planowanych składowisk odpadów zawierających azbest zależy od tego, czy cała masa depozytów azbestowych będzie składowana, czy też część odpadów będzie unieszkodliwianych w inny sposób.

Za najważniejsze problemy związane z oczyszczaniem województwa z azbestu uznano m.in.: wysokie koszty usuwania i unieszkodliwiania azbestu, brak wdrożonych mechanizmów dofinansowania tych zadań dla indywidualnych gospodarstw domowych oraz słabą świadomość mieszkańców dotyczącą szkodliwości dla zdrowia i życia ludzi odpadów zawierających azbest.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu Województwa  Lubelskiego na lata 2009-2032

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu Województwa Lubelskiego na lata 2009-2032 został przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego nr XXVI/460/08 z dnia 8 grudnia 2008 roku.

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji wykazano duże rozbieżności pomiędzy wynikami inwentaryzacji z poszczególnych lat, dlatego konieczne było dokonanie szacunku ilości wyrobów zawierających azbest. Według danych szacunkowych łączna ilość wyrobów zawierających azbest wynosi minimum 814.647 Mg, w tym około 733.182 Mg to płyty azbestowo-cementowe zabudowane w budynkach mieszkalnych 
i inwentarskich. Przeważająca większość płyt azbestowo-cementowych zlokalizowana jest na obszarach wiejskich. Natomiast największe ilości wyrobów zawierających azbest występują na terenie powiatów: łukowskiego, puławskiego i zamojskiego.

Proces usuwania wyrobów zawierających azbest, powinien być zakończony do 2032 roku. Okres ten podzielono na 3 podokresy:

- okres I: lata 2009 - 2012,

- okres II: lata 2013 - 2022,

- okres III: lata 2023 - 2032.

Za główne cele Programu przyjęto m.in.: usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, minimalizację negatywnych skutków zdrowotnych oraz likwidację szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Na uwagę zasługuje stworzenie koncepcji gminy wzorcowej. Polegałaby ona na wytypowaniu kilku różnych strukturalnie gmin i wsparciu ich pomocą organizacyjną, edukacyjną, szkoleniową, a także pomocą w opracowaniu wymaganej dokumentacji 
w celu osiągnięcia szybkiej i efektywnej redukcji wyrobów azbestowych. Mogłoby to posłużyć wdrożeniu dobrych praktyk w odniesieniu do całego województwa i wzmóc nastroje sprzyjające konkurowaniu w innych gminach.

Plan Gospodarki Odpadami Powiatu Radzyńskiego

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Radzyńskiego został przyjęty uchwałą Rady Powiatu nr XII/78/2004 z dnia 1 marca 2004 roku. Stanowi on integralną część Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radzyńskiego.

Jako podstawowy cel modernizacji gospodarki odpadami w powiecie radzyńskim założono wdrożenie funkcjonowania na terenie całego powiatu prawidłowych zasad gospodarowania odpadami oraz zapewnianie samowystarczalności w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i dostosowanie jej do obecnych wymogów prawnych 
i technologicznych.

Do najważniejszych zadań wymienionych w Planie należą m.in.: bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie odpadów azbestowych.

W związku z brakiem szacunkowych ilości wyrobów azbestowych znajdujących się na terenie powiatu radzyńskiego, stwierdzono konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów zawierających azbest i wykorzystania tych danych przy sporządzaniu gminnych planów gospodarki odpadami.

Plan Gospodarki Odpadami Gminy Komarówka Podlaska

Plan Gospodarki Odpadami Gminy Komarówka Podlaska został przyjęty uchwałą Rady Gminy w Komarówce Podlaskiej nr XIX/98/2004 z dnia 27 października 2004 roku. Stanowi on integralną część Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Komarówka Podlaska i uwzględnia obowiązujące przepisy prawne z zakresu gospodarki odpadami.

Do zadań strategicznych Planu zaliczono m.in.: opracowanie planu inwentaryzacji odpadów zawierających azbest w budownictwie jednorodzinnym na terenie Gminy, opracowanie harmonogramu usuwania azbestu wraz z monitoringiem, a także edukację ekologiczną mieszkańców Gminy w zakresie wprowadzanego systemu gospodarki odpadami.

W Planie Gospodarki Odpadami Gminy Komarówka Podlaska stwierdzono, że najwięcej odpadów zawierających azbest powstaje w trakcie prac remontowo-budowlanych podczas wymiany pokryć dachowych oraz elewacji wykonanych z wyrobów azbestowo-cementowych. Oceniono, że 85% pokryć dachowych wykonanych jest 
z materiałów zawierających azbest. Daje to powierzchnię 800 tys. m2.

Gmina Komarówka Podlaska ma możliwość składowania odpadów azbestowych powstających na jej terenie na składowisku odpadów niebezpiecznych w Poniatowej Wsi.

### Azbest i jego właściwości

Azbesty są minerałami naturalnie występującymi w przyrodzie, należącymi do dwóch grup: azbestów serpentynowych i azbestów amfibolowych. Do grupy serpentynów należy azbest chryzotylowy (azbest biały), natomiast w grupie azbestów amfibolowych znaczenie mają dwie odmiany: azbest amozytowy (azbest brązowy) i azbest krokidolitowy (azbest niebieski). Wszystkie odmiany azbestu krystalizowały się w postaci cienkich, wydłużonych monokryształów, których długość może niekiedy dochodzić do kilkudziesięciu centymetrów.

Z punktu widzenia chemicznego, azbesty są uwodnionymi krzemianami magnezu. Wzory chemiczne poszczególnych odmian azbestu zostały przedstawione poniżej:

| chryzotyl | Mg6[(OH)8Si4O10] |
| --- | --- |
| krokidolit | Na2Fe3Fe2[(OH)Si4O11]2 |
| amozyt | (Fe,Mg)7[(OH)Si4O11]2 |
| antiofillit | (Mg,Fe)7[(OH)Si4O11]2 |
| tremolit | Ca2Mg5[(OH)Si4O11]2 |
| aktynolit | Ca2(Mg)[(OH)Si4O11]2 |

Azbest chryzotylowy krystalizuje się w postaci rurek, a azbesty amfibolowe przyjmują formę grubszych, pręcikowatych kryształów. Włókna azbestu są wiązkami zbudowanymi z dużej liczby (nawet do kilku tysięcy, a niekiedy nawet kilkudziesięciu tysięcy) włókien elementarnych. W tych wiązkach pojedyncze kryształy azbestu są spojone za pomocą węglanu wapniowego.

Największe zastosowanie przemysłowe miał azbest serpentynowy (chryzotylowy), tworzący cienkie żyły w serpentynitach, o giętkich włóknach (do 0,1 (m grubości), odpornych na działanie czynników chemicznych, wysokich temperatur oraz na ścieranie, a także źle przewodzących ciepło i elektryczność. Używany był do wyrobu tkanin ogniotrwałych, okładzin ciernych, szczęk hamulcowych, farb ogniotrwałych, materiałów izolacyjnych oraz niepalnych materiałów budowlanych.

Azbest amfibolowy charakteryzuje się dużą kwasoodpornością. Jest znacznie mniej rozpowszechniony w przyrodzie. Wykorzystywany był w przemyśle chemicznym.

Pomimo, iż występowanie azbestu w przyrodzie jest stosunkowo powszechne, tylko w kilku miejscach na świecie prowadzona była eksploatacja azbestu na skalę przemysłową. Polska nie posiada złóż azbestu nadających się do eksploatacji przemysłowej.

Wyroby zawierające azbest klasyfikowane są w dwóch klasach, biorąc pod uwagę kryterium zawartości azbestu, stosowane spoiwo oraz gęstość objętościową wyrobu:

      - klasa I (wyroby miękkie), których gęstość objętościowa jest mniejsza niż 1.000 kg/m3, zawierające powyżej 20% (do 100% azbestu). Wyroby te łatwo ulegają uszkodzeniom mechanicznym, czemu towarzyszy znaczna emisja włókien azbestu do otoczenia. Najczęściej stosowane w tej klasie były wyroby tekstylne z azbestu, używane przez pracowników w celach ochronnych, koce gaśnicze, szczeliwa plecione, tektury uszczelkowe, materiały i wykładziny cierne.

      - klasa II (wyroby twarde), których gęstość objętościowa jest większa niż 1.000 kg/m3, zawierające poniżej 20% azbestu. W wyrobach tych włókna azbestowe są mocno związane, a w przypadku mechanicznego uszkodzenia, np. pęknięcia, ma miejsce stosunkowo niewielka emisja azbestu do otoczenia w porównaniu z wyrobami klasy I. Niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi i środowiska stwarza mechaniczna obróbka tych wyrobów oraz rozbijanie w wyniku zrzucania w trakcie prac remontowych.

W Polsce wyroby z klasy II były wykorzystane do produkcji płyt azbestowo-cementowych jako materiał budowlany, otrzymywany w wyniku prasowania mieszaniny cementu z włóknami azbestowymi, głównie w postaci płyt płaskich, falistych oraz rur azbestowo-cementowych. Płyty płaskie i faliste wykorzystywane były do krycia dachów, rzadziej do elewacji budynków gospodarczych i mieszkalnych czy przemysłowych. W znacznie mniejszych ilościach produkowane i stosowane były inne wyroby azbestowo-cementowe, tj. rury służące do wykonywania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przewody kominowe czy zsypy w budynkach wielokondygnacyjnych.

W Polsce na pokrycia dachowe stosowano głównie płyty faliste, w mniejszym stopniu płyty płaskie. Płyty faliste produkowane były głównie w zakładzie ZWAC „Izolacja” w Małkini, a płyty płaskie w Zakładach Wyrobów Azbestowo-Cementowych w Wierzbicy, Szczucinie, Trzemesznie i Ogrodzieńcu.

Produkcja płyt azbestowo-cementowych w Polsce została zakazana ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. W Unii Europejskiej stosowanie azbestu zostało zakazane z dniem 1 stycznia 2005 r.

W rządowym Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 okres trwałości płyt azbestowo-cementowych i innych wyrobów stosowanych w budownictwie określono na co najmniej 30 lat.

### Szkodliwy wpływ azbestu na zdrowie człowieka

Chorobotwórcze działanie azbestu jest wynikiem wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Szczególną cechą azbestu jest to, że włókna gromadzą się i pozostają w tkance płucnej w ciągu całego życia. Zmiany chorobowe mogą pojawić się po kilku lub nawet kilkudziesięciu latach.

Biologiczna agresywność pyłu azbestowego jest zależna od stopnia penetracji 
i ilości włókien, zatrzymanych w dolnej części układu oddechowego. Wynika to głównie 
z fizycznych i aerodynamicznych cech włókien. Duże znaczenie ma średnica włókien. Włókna cienkie, o średnicy poniżej 3 mikrometrów, przenoszone są łatwiej i docierają do końcowych odcinków dróg oddechowych, a włókna grube, o średnicy powyżej 
5 mikrometrów, zatrzymują się w górnych odcinkach dróg oddechowych. Skręcone włókna chryzotylu o dużej średnicy, mają tendencję do zatrzymywania się wyżej, w porównaniu z igłowymi włóknami azbestów amfibolowych, z łatwością przenikających do obwodowych części płuc.

Największe zagrożenie dla organizmu ludzkiego stanowią włókna respirabilne, dostające się z powietrzem do pęcherzyków płucnych, o średnicy mniejszej od 3 mikrometrów. Według danych zawartych w publikacjach Światowej Organizacji Zdrowia, najważniejszą cechą determinującą zdolność włókien do wywołania nowotworów są ich fizyczne wymiary, czyli średnica poniżej 3 mikrometrów oraz długość powyżej 5 mikrometrów. Nie istnieją dowody, że jeden z typów azbestu niesie ze sobą większe ryzyko zachorowań niż inny, więc wszystkie typy azbestu traktowane są jako powodujące takie samo ryzyko raka płuca. Pomimo istnienia normatywów stężenia włókien azbestu w powietrzu, nie można określić dawki progowej pyłu dla rakotwórczego działania azbestu.

Pomiędzy pierwszym narażeniem a pojawieniem się objawów chorobowych związanych z ekspozycją na azbest najczęściej mija długi okres czasu, co oznacza, że aktualnie wykrywane są skutki zdarzeń, które miały miejsce 20-40 lat temu. Główną patologią zawodową pracowników zakładów przetwarzających azbest jest azbestoza, czyli śródmiąższowe zwłóknienie tkanki płucnej. Włókna azbestowe mogą zalegać w tkance płucnej przez długi okres, a proces zwłóknieniowy może pojawić się po wielu latach od ustania narażenia. Pylica azbestowa może zwiększyć wystąpienie raka płuca i międzybłoniaka opłucnej lub otrzewnej.

Rak płuca jest najbardziej powszechnym nowotworem złośliwym powodowanym przez azbest. Zagrożenie wystąpieniem raka płuca w badanych populacjach zawodowo narażonych na pył azbestu wykazuje duże zróżnicowanie w zależności od typu włókna, technologii przetwórstwa, zawartości włókien respirabilnych w pyle, średnicy, długości, kształtu włókna, stężenia pyłu, liczby lat pracy w warunkach natężenia i ogólnej dawki pyłu. Oba nowotwory, zarówno rak płuca, jak i międzybłoniak opłucnej, rozwijają się gwałtownie i charakteryzują się krótką przeżywalnością.

Nadal istnieje ryzyko narażenia na kontakt z wyrobami zawierającymi azbest w budynkach, urządzeniach i instalacjach poprzez:

- niewłaściwe składowanie odpadów azbestowych,

- użytkowanie wyrobów azbestowych, prowadzące do zanieczyszczenia powietrza pyłem azbestowym np. w wyniku: korozji i mechanicznych uszkodzeń płyt azbestowo-cementowych, ścierania tarcz sprzęgłowych i hamulcowych,

- niewłaściwe usuwanie z dachów i elewacji wyrobów zawierających azbest,

- urządzenia grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i izolacje zawierające azbest.

W celu zminimalizowania narażenia na pył azbestowy wprowadzono zakaz produkcji i stosowania wyrobów zawierających azbest, a regulacje prawne określają wymogi dotyczące bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, a także obowiązki pracodawców i pracowników, wykonujących prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

### Prawne aspekty użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest

Na mocy ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest w celu wyeliminowania produkcji, stosowania oraz obrotu wyrobami zawierającymi azbest zakazano wprowadzania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wyrobów zawierających azbest i azbestu, produkcji wyrobów zawierających azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest.

Definicja azbestu

Zgodnie z ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, azbestem nazywane są następujące włókniste krzemiany:

- azbest chryzotylowy, nr CAS 12001-29-5,

- azbest krokidolitowy, nr CAS 12001-28-4,

- azbest amozytowy (gruenerytowy), nr CAS 12172-73-5,

- azbest antofilitowy, nr CAS 77536-67-5,

- azbest tremolitowy, nr CAS 77536-68-6,

- azbest aktynolitowy, nr CAS 77536-66-4.

Azbest jako substancja szczególnie niebezpieczna

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska zabroniono wprowadzania do obrotu lub ponownego wykorzystywania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Substancją stwarzającą szczególne zagrożenie dla środowiska jest m.in. azbest.

Substancje te powinny być wykorzystywane, przemieszczane i eliminowane przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności, a instalacje lub urządzenia, w których jest lub był wykorzystywany azbest, powinny zostać oczyszczone lub unieszkodliwione.

Do instalacji lub urządzeń, co do których istnieje podejrzenie, iż były w nich wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska, stosuje się wymagania dotyczące postępowania z instalacjami i urządzeniami, w których były lub są wykorzystywane te substancje.

Oznakowanie wyrobów zawierających azbest

Na mocy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest, instalacje lub urządzenia zawierające azbest oraz użytkowane bez zabezpieczenia drogi i pozostawione w ziemi wyłączone 
z użytkowania rury azbestowo-cementowe należy oznakować.

W przypadku braku możliwości trwałego umieszczenia oznakowania na instalacji lub urządzeniu zawierającym azbest oznakowanie umieszcza się w widocznym miejscu w każdym pomieszczeniu, w którym taka instalacja lub urządzenie się znajdują, dodając ostrzeżenie „Pomieszczenie zawiera azbest”. Oznakowanie rur azbestowo-cementowych umieszcza się na stałych elementach nadpoziomowych instalacji. Drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest podlegają oznakowaniu na elementach pionowych na całym odcinku drogi, po każdym skrzyżowaniu z inną drogą. Drogi zabezpieczone nie podlegają oznakowaniu po potwierdzeniu braku emisji włókien azbestu z odpadów zawierających azbest wykorzystanych do utwardzenia drogi zabezpieczonej. Wzór oznakowania został zamieszczony w załączniku 1.

Inwentaryzacja wyrobów azbestowych

Obowiązek inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wynika z art. 162 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest, wyroby zawierające azbest, instalacje lub urządzenia zawierające azbest, drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest, rury azbestowo-cementowe oraz usunięte wyroby zawierające azbest inwentaryzuje się poprzez sporządzenie spisu z natury.

Wynik inwentaryzacji powinien zostać ujęty w „Informacji o wyrobach zawierających azbest” (załącznik nr 2) i przedkładany corocznie w terminie do dnia 31 stycznia właściwemu marszałkowi województwa. Osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą przedkłada informację odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Informacja powinna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu organowi, a drugi egzemplarz powinien być przechowywany przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Informacja o rozmieszczeniu dróg zabezpieczonych oraz dróg utwardzonych odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczonych trwale przed emisją włókien azbestu, na terenie danej gminy oraz o potwierdzeniu braku emisji włókien azbestu z odpadów zawierających azbest wykorzystanych do utwardzenia danej drogi powinna być ogólnie dostępna w urzędzie gminy oraz na stronie internetowej urzędu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, informację o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska wójt, burmistrz lub prezydent miasta powinien przedkładać marszałkowi województwa do 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy (załącznik 4) w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych oraz w formie pisemnej.

Sukcesywne eliminowanie azbestu

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, azbest podlega sukcesywnej eliminacji. Sposób postępowania z odpadami został określony w ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. Przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest, wyroby zawierające azbest mogą być wykorzystywane w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi w terminie do dnia 31 grudnia 2032 r.

Pozostałe obowiązki właściciela nieruchomości

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, powinien przeprowadzić kontrole stanu tych wyrobów w terminach wynikających z oceny stanu tych wyrobów.

Z przeprowadzonej kontroli okresowej powinna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach „Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” (załącznik 3).

Obowiązki wykonawcy prac polegających na usuwaniu wyrobów azbestowych

Obowiązki wykonawcy prac polegających na usuwaniu wyrobów azbestowych wynikają z:

      - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach w zakresie uzyskiwania odpowiednich decyzji administracyjnych oraz transportu i gospodarki odpadami zawierającymi azbest,

      - rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

Wytwórca odpadów, który prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, konserwacji i napraw, a także przetwarzania odpadów zawierających azbest w urządzeniach przewoźnych, jest obowiązany do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami. Natomiast wytwórca odpadów, który jednocześnie prowadzi działalność w zakresie rozbiórki i remontów obiektów, w wyniku której powstają odpady zawierające azbest i który przetwarza te odpady w urządzeniach przewoźnych, jest obowiązany do uzyskania jednej decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami, obejmującej odpady powstające w wyniku rozbiórki i remontów oraz odpady powstałe w wyniku eksploatacji urządzeń przewoźnych do przetwarzania odpadów zawierających azbest.

Wykonawca prac polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, zobowiązany jest ponadto do przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników, osób kierujących lub nadzorujących prace 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania, posiadania niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego oraz opracowania przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest, obejmującego w szczególności:

  - identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, na podstawie udokumentowanej informacji od właściciela lub zarządcy obiektu albo też na podstawie badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium,

  - informacje o metodach wykonywania planowanych prac,

  - zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem na szkodliwość emisji azbestu,

  - ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza.

W celu zapewnienia warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z miejsca ich występowania, wykonawca prac obowiązany jest do:

      - izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie osłon zabezpieczających przenikanie azbestu do środowiska,

      - ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla osób pieszych, nie mniejszej niż 1 m, przy zastosowaniu osłon zabezpieczających przed przenikaniem azbestu do środowiska,

      - umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych 
o następującej treści: „Uwaga! Zagrożenie azbestem”; w przypadku prowadzenia prac z wyrobami zawierającymi krokidolit treść tablic informacyjnych powinna być następująca: „Uwaga! Zagrożenie azbestem – krokidolitem”,

      - zastosowania odpowiednich środków technicznych ograniczających do minimum emisję azbestu do środowiska,

      - zastosowania w obiekcie, gdzie prowadzone są prace, odpowiednich zabezpieczeń przed pyleniem i narażeniem na azbest, w tym uszczelnienia otworów okiennych i drzwiowych, a także innych zabezpieczeń przewidzianych 
w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

      - codziennego usuwania pozostałości pyłu azbestowego ze strefy prac przy zastosowaniu podciśnieniowego sprzętu odkurzającego lub metodą czyszczenia na mokro,

      - izolowania pomieszczeń, w których zostały przekroczone dopuszczalne wartości stężeń pyłu azbestowego dla obszaru prac, w szczególności izolowania pomieszczeń w przypadku prowadzenia prac z wyrobami zawierającymi krokidolit,

      - stosowania zespołu szczelnych pomieszczeń, w których następuje oczyszczenie pracowników z azbestu, przy usuwaniu pyłu azbestowego przekraczającego dopuszczalne wartości stężeń,

      - zapoznania pracowników bezpośrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami zawierającymi azbest lub ich przedstawicieli z planem prac, a w szczególności 
z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania prac.

Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest powinny być prowadzone w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska. Po wykonaniu prac, wykonawca ma obowiązek złożenia właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych 
i sanitarnych. Oświadczenie to powinno być przechowywane przez okres co najmniej 5 lat.

Odpady zawierające azbest

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, azbest został zaliczony 
do kategorii odpadów niebezpiecznych (C25). Odpady azbestowe zostały umieszczone 
w następujących grupach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów:

| 06 07 01* | Odpady azbestowe z elektrolizy |
| --- | --- |
| 06 13 04* | Odpady z przetwarzania azbestu |
| 10 11 81* | Odpady zawierające azbest |
| 10 13 09* | Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych |
| 15 01 11* | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi |
| 16 01 11* | Okładziny hamulcowe zawierające azbest |
| 16 02 12* | Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest |
| 17 06 01* | Materiały izolacyjne zawierające azbest |
| 17 06 05* | Materiały konstrukcyjne zawierające azbest |

Transport wyrobów i odpadów zawierających azbest

Do transportu wyrobów i odpadów zawierających azbest stosuje się przepisy 
o przewozie towarów niebezpiecznych. Zgodnie z ustawą z dnia 28 października 2002 r. 
o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, do materiałów niebezpiecznych stosowane są przepisy umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

Jednolity tekst umowy ADR został ogłoszony w oświadczeniu rządowym z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. W klasie 9, obejmującej materiały 
i przedmioty, które podczas przewozu stwarzają zagrożenie inne niż materiały objęte tytułami pozostałych klas, wymieniono materiały, które wdychane w postaci drobnego pyłu mogą zagrażać zdrowiu. W grupie 2.2.9.1.4 umieszczono materiały, które wdychane 
w postaci drobnego pyłu mogą zagrażać zdrowiu, obejmują azbest i zawierające go mieszaniny.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, wyroby i odpady zawierające azbest powinny zostać odpowiednio oznakowane, a transport wyrobów i odpadów zawierających azbest, należy wykonać w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska. Przed załadowaniem przygotowanych odpadów zawierających azbest środek transportu powinien być oczyszczony z elementów umożliwiających uszkodzenie opakowań w trakcie transportu. Ładunek odpadów zawierających azbest powinien być tak umocowany, aby w trakcie transportu nie był narażony na wstrząsy, przewracanie lub wypadnięcie z pojazdu.

Ewidencja odpadów niebezpiecznych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. 
w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, ewidencja odpadów azbestowych powinna obejmować następujące dokumenty:

- karty ewidencji odpadu (załącznik 5),

- karty przekazania odpadu (załącznik 6).

Składowanie odpadów zawierających azbest

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, usuwane odpady zawierające azbest powinny być składowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne albo na podziemnych składowiskach odpadów niebezpiecznych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów, składowiska odpadów niebezpiecznych lub wydzielone części na terenie składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, przeznaczone do wyłącznego składowania odpadów niebezpiecznych pochodzących z budowy, remontu 
i rozbiórki obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, wymienionych w katalogu odpadów, oznaczonych kodami: 17 06 01* materiały izolacyjne zawierające azbest lub 
17 06 05* materiały konstrukcyjne zawierające azbest buduje się w specjalnie wykonanych zagłębieniach terenu ze ścianami bocznymi zabezpieczonymi przed osypywaniem się. Odpady składowane są w opakowaniu, w którym zostały dostarczone na składowisko odpadów. Każdorazowo po umieszczeniu odpadów na składowisku odpadów ich powierzchnię zabezpiecza się przed emisją pyłów przez przykrycie izolacją syntetyczną lub warstwą ziemi. Na składowisku odpadów lub kwaterze nie prowadzi się robót mogących powodować uwolnienie włókien. Składowanie odpadów należy zakończyć na poziomie 2 m poniżej poziomu terenu otoczenia, a następnie składowisko odpadów wypełnia się ziemią do poziomu terenu.

### Inwentaryzacja wyrobów azbestowo-cementowych na terenie Gminy Komarówka Podlaska

### Ogólna charakterystyka Gminy Komarówka Podlaska

Gmina Komarówka Podlaska położona jest w województwie lubelskim, we wschodniej części powiatu radzyńskiego i zajmuje powierzchnię 138 km2. Sąsiaduje od zachodu z gminą Wohyń, od północy i wschodu graniczy z gminami powiatu bialskiego, 
a od południa z gminą powiatu parczewskiego (gmina Milanów).

W skład Gminy wchodzi 13 sołectw: Brzeziny, Brzozowy Kąt, Derewiczna, Kolembrody, Komarówka Podlaska, Przegaliny Duże, Przegaliny Małe, Walinna, Wiski, Woroniec, Wólka Komarowska, Żelizna i Żulinki. Funkcję ośrodka gminnego w zakresie obsługi mieszkańców pełni Komarówka Podlaska.

Gminę zamieszkuje 4.569 osób, w tym 2.290 kobiet i 2.279 mężczyzn. Średnia gęstość zaludnienia na 1 km2 wynosi 33 osoby.

Gmina ma typowo rolniczy charakter, rolnictwo jest głównym źródłem utrzymania mieszkańców. Gospodarstwa te nastawione są głównie na produkcję mleka, żywca wołowego i wieprzowego, a także rozwija się produkcja sadownicza. Użytki rolne stanowią prawie 72% ogólnej powierzchni Gminy. Lesistość Gminy wynosi 22%.

Według danych GUS na koniec 2009 roku w Gminie działało 180 podmiotów gospodarczych, z czego 70% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą głownie w branży handlowej i budowlanej.

Gmina w całości położona jest na obszarze trzech jednostek o randze mezoregionów: Zaklęsłości Łomaskiej, Równiny Parczewskiej oraz Zaklęsłości Sosnowickiej. Przez Gminę przepływa kanał Wieprz-Krzna, przy którym zlokalizowano duży zbiornik retencyjny - Żelizna. W skrajnie północno-wschodniej części Gminy położony jest fragment obszaru turystycznego o znaczeniu regionalnym – Dolina Krzny. Warto zauważyć, że Gmina wyróżnia się w powiecie liczbą pomników przyrody.

Gmina Komarówka Podlaska jest członkiem Związku Gmin Lubelszczyzny, członkiem Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego oraz wchodzi w skład Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek”. Według danych zawartych w „Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015” opracowanej przez LGD „Zapiecek” na terenie Gminy funkcjonuje 12 certyfikowanych gospodarstw zajmujących się ekologiczną produkcją żywności.

Od 2006 r. w miejscowości Komarówka Podlaska znajduje się ogólnodostępna, pełnowymiarowa hala sportowa. Istnieją 3 kluby sportowe. Dużym zainteresowaniem cieszy się również strzelnica sportowa, gdzie odbywają się zawody strzeleckie o zasięgu ponadlokalnym.

W 2008 r. oddano do użytku Warsztat Terapii Zajęciowej w Kolembrodach, utworzony dzięki wsparciu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W zajęciach biorą udział osoby niepełnosprawne z terenu Gmin Komarówka Podlaska i Wohyń.

Na uwagę zasługuje znaczna poprawa stanu dróg, które są systematycznie budowane bądź remontowane. Fundusze na ten cel Gmina pozyskuje m.in. z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

W miejscowości Komarówka Podlaska funkcjonuje Przedszkole Samorządowe oraz Zespół Szkół Samorządowych, w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

W Komarówce Podlaskiej działa Gminne Centrum Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna. Gminna Biblioteka to również miejsce powszechnego dostępu do Internetu. Działalność tych instytucji to m.in. wspieranie rozwoju kultury, sztuki i amatorskich ruchów artystycznych, organizacja konkursów, imprez okolicznościowych.

Do cyklicznych imprez organizowanych przez Gminę należą m.in.:

- Motopiknik,

- Dożynki Gminne,

- Kiermasz sztuki ludowej w Kolembrodach,

- Gminne biegi uliczne pamięci Jana Pawła II,

- Powiatowe spotkania z piosenką ludową.

Wspomagane przez Gminne Centrum Kultury prężnie działają Koła Gospodyń Wiejskich (jest ich około 13) i ludowe zespoły śpiewacze, m.in.: „Kwiaty Polskie”, „Leśnianki”, „Malwy”. Od 2006 roku działa Koło Historyczne, które wykazuje się dużą aktywnością - z jego inicjatywy powstał m.in. pomnik św. Wawrzyńca.

W Gminie działa 9 jednostek Ochotniczej Straż Pożarnej, świetlice wiejskie, Stowarzyszenia jak m.in.: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kolembrody czy Stowarzyszenie Nadzieja i Przyszłość.

Na terenie Gminy znajdują się obiekty zabytkowe, głownie sakralne. Do najważniejszych należą :

- kościół parafialny pw. Nawiedzenia NMP w Kolembrodach,

- kościół parafii Przegaliny Duże pw. Opieki NMP.

Sieć wodociągowa Gminy wraz z przyłączami prowadzącymi do budynków i innych obiektów ma długość około 33 km i korzysta z niej 44,6% ogółu ludności. Gmina bazuje na dwóch gminnych systemach wodociągowych: w Rudnie (Gmina Milanów) i Komarówce Podlaskiej.

Od 1993 roku na terenie miejscowości Komarówka Podlaska działa mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków sanitarnych z podwyższonym usuwaniem biogenów. Przyjmuje ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi z terenu Gminy. Całkowita długość istniejącej sieci systemu kanalizacji sanitarnej wynosi 10,1km i korzysta z niej 19,4% ogółu ludności Gminy.

### Metodyka przeprowadzenia inwentaryzacji

W ramach opracowania Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Komarówka Podlaska przeprowadzona została inwentaryzacja obiektów budowlanych pokrytych płytami azbestowo-cementowymi. Inwentaryzacją nie zostały objęte wyroby zawierające azbest z klasy I (wyroby miękkie).

Inwentaryzacja została przeprowadzona w trakcie wizyt terenowych z wykorzystaniem podkładów mapowych. Na podstawie podkładów mapowych i dodanej siatki ulic przygotowane zostały wydruki, które posłużyły jako materiał pomocniczy do przeprowadzenia inwentaryzacji. Zadaniem inspektorów terenowych było zaznaczenie na wydruku obiektów, które są pokryte płytami azbestowo-cementowymi. Adresy budynków (tam gdzie to było możliwe) pokrytych płytami azbestowo-cementowymi pozyskane zostały w terenie przez inspektorów terenowych.

W trakcie prac terenowych inspektorzy zgromadzili następujące dane dla każdego z obiektów pokrytych płytami azbestowo-cementowymi:

- adres obiektu,

- typ płyt azbestowo-cementowych, stanowiących pokrycie dachowe obiektów,

- stopień nachylenia dachu spośród 2 następujących: płaski i skośny,

- stan płyt azbestowo-cementowych (stopień pilności oceniony wizualnie).

Stan płyt azbestowo-cementowych został oceniony z uwzględnieniem zapisów rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) na podstawie oceny punktowej podanych niżej parametrów:

- sposobu zastosowania azbestu,

- struktury powierzchni wyrobu z azbestem,

- możliwości uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem,

- miejsca usytuowania wyrobu  w stosunku do pomieszczeń użytkowych,

- wykorzystania miejsca /obiektu /urządzenia budowlanego /instalacji przemysłowej.

Powyższa ocena ma charakter uznaniowy i subiektywny. Nie zdejmuje ona 
z właścicieli nieruchomości obowiązku dokonania oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Obowiązki właściciela nieruchomości zawierającej azbest zostały opisane w punkcie 2 Prawne aspekty użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

Na podstawie danych przekazanych przez inspektorów terenowych i podkładu mapowego zostały zaznaczone w oprogramowaniu geoinformatycznym budynki pokryte płytami azbestowo-cementowymi. Dodatkowo dołączona została informacja o typie płyt azbestowo-cementowych, stopniu nachylenia dachu i stanie płyt azbestowo-cementowych.

Powierzchnia dachu pokrytego płytami azbestowo-cementowymi została obliczona w oprogramowaniu geoinformatycznym na podstawie obrysu podstawy budynku 
z uwzględnieniem informacji o stopniu nachylenia dachu. Szacunkowy błąd statystyczny przeliczenia powierzchni dachów pokrytych płytami azbestowo-cementowymi może wynosić ±10%.

W wyniku przeprowadzonych prac terenowych, kameralnych i z uwzględnieniem materiałów pozyskanych z Urzędu Gminy powstała baza danych zawierająca następujące dane:

- nazwy ulic,

- adresy budynków,

- typ płyt azbestowo-cementowych w odniesieniu do pojedynczego budynku,

- stopień nachylenia dachu w odniesieniu do pojedynczego budynku,

- stan płyt azbestowo-cementowych (stopień pilności usunięcia) w odniesieniu do pojedynczego budynku,

- uwagi.

Baza danych w formie elektronicznej jest integralną częścią Programu.

### Analiza wyników inwentaryzacji wyrobów azbestowo-cementowych na terenie Gminy Komarówka Podlaska

### Płyty azbestowo-cementowe stanowiące pokrycia dachowe obiektów budowlanych

Wyrób zawierający azbest to każdy wyrób, w którym zawartość azbestu jest równa lub większa od 0,1%. Na podstawie danych zgromadzonych podczas inwentaryzacji oszacowano, iż powierzchnia pokryć dachowych wykonanych z płyt azbestowo-cementowych wynosi 598.826 m2.

Tabela nr 1 Powierzchnia płyt azbestowo-cementowych stanowiących pokrycia dachowe obiektów budowlanych

| Lp. | Typ | Powierzchnia [m2] |
| --- | --- | --- |
| 1 | płyty azbestowo-cementowe płaskie (karo) | 25 044 |
| 2 | płyty azbestowo-cementowe faliste | 573 782 |
|  | Razem | 598 826 |

Zinwentaryzowane płyty azbestowo-cementowe faliste stanowią 96% łącznej powierzchni płyt azbestowo-cementowych na terenie Gminy.

Wykorzystując dane zawarte w tabeli nr 1 wykonano przeliczenie powierzchni pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych z [m2] na [Mg] przy założeniu, że średnia masa 1 m2 płyt azbestowo-cementowych wynosi 0,013 Mg. Otrzymane wyniki zostały przedstawione w tabeli nr 2.

Tabela nr 2 Ilość płyt azbestowo-cementowych stanowiących pokrycia dachowe obiektów budowlanych

| Lp. | Miejsce występowania | Ilość [Mg] |
| --- | --- | --- |
| 1 | pokrycia dachów płytami azbestowo-cementowymi płaskimi (karo) | 326 |
| 2 | pokrycia dachów płytami azbestowo-cementowymi falistymi | 7 459 |
|  | Razem | 7 785 |

Na terenie Gminy Komarówka Podlaska znajduje się 7.785 Mg płyt azbestowo-cementowych stanowiących pokrycia dachowe obiektów budowlanych.

### Płyty azbestowo-cementowe w elewacjach budynków

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji nie stwierdzono płyt azbestowo-cementowych w elewacjach budynków na terenie Gminy.

### Rury i złącza azbestowo-cementowe do pozostawienia w ziemi

Rury i złącza azbestowo-cementowe do pozostawienia w ziemi to elementy wyłączonych z użytkowania instalacji ciepłowniczych, wodociągowych, kanalizacyjnych 
i elektroenergetycznych podziemnych, których usytuowanie nie naraża na kontakt 
z azbestem przy czynnościach obsługowych użytkowanych instalacji infrastrukturalnych.

Z informacji uzyskanych z Urzędu Gminy wynika, iż w wodociągach gminnych wykorzystywanych jest łącznie około 4.900 mb rur azbestowo-cementowych.

### Drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest

Na terenie Gminy Komarówka Podlaska nie ma dróg utwardzonych odpadami zawierającymi azbest.

### Podsumowanie ilości wyrobów azbestowo-cementowych na terenie Gminy Komarówka Podlaska

Na terenie Gminy Komarówka Podlaska znajduje się 7.785 Mg wyrobów azbestowo-cementowych. Są to płyty azbestowo-cementowe stanowiące pokrycia dachowe obiektów budowlanych. Zestawienie zostało opracowane w tabeli nr 3.

Tabela nr 3 Ilość wyrobów azbestowo-cementowych na terenie Gminy Komarówka Podlaska

| Lp. | Miejsce występowania | Ilość [Mg] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płyty azbestowo-cementowe stanowiące pokrycia dachowe obiektów budowlanych | 7 785 |
| 2 | Rury azbestowo-cementowe do unieszkodliwienia | 0 |
| 3 | Płyty azbestowo-cementowe w elewacjach obiektów budowlanych | 0 |
|  | Razem | 7 785 |

Z przeprowadzonej inwentaryzacji wynika, iż na terenie Gminy Komarówka Podlaska znajduje się 7.785 Mg płyt azbestowo-cementowych, co w przeliczeniu na 1 km2 powierzchni Gminy daje 56 Mg/km2.

Szczegółowe zestawienie otrzymanych wyników inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest zostały przedstawione w załączniku 8 do Programu.

### Rozmieszczenie przestrzenne płyt azbestowo-cementowych

Na terenie Gminy Komarówka Podlaska zinwentaryzowano 3.469 obiektów budowlanych, w których wykorzystywane są płyty azbestowo-cementowe. Strukturę rozmieszczenia płyt azbestowo-cementowych stanowiących pokrycia dachowe obiektów budowlanych w podziale na poszczególne miejscowości Gminy Komarówka Podlaska przedstawiono w tabeli nr 4.

Tabela nr 4 Wyniki inwentaryzacji w podziale na miejscowości Gminy Komarówka Podlaska

| Lp. | Miejscowość | Liczba obiektów | Powierzchnia płyt azbestowo-cementowych [w m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Brzeziny | 83 | 24 298 |
| 2. | Brzozowy Kąt | 353 | 64 012 |
| 3. | Derewiczna | 370 | 80 159 |
| 4. | Kolembrody | 514 | 75 123 |
| 5. | Komarówka Podlaska | 400 | 65 190 |
| 6. | Przegaliny Duże | 474 | 80 369 |
| 7. | Przegaliny Małe | 154 | 21 635 |
| 8. | Walinna | 243 | 43 905 |
| Lp. | Miejscowość | Liczba obiektów | Powierzchnia płyt azbestowo-cementowych [w m2] |
| 9. | Wiski | 238 | 41 952 |
| 10. | Woroniec | 136 | 23 674 |
| 11. | Wólka Komarowska | 143 | 29 971 |
| 12. | Żelizna | 319 | 42 534 |
| 13. | Żulinki | 42 | 6 004 |
|  | Razem | 3 469 | 598 826 |

Spośród 13 miejscowości wchodzących w skład Gminy Komarówka Podlaska najwięcej obiektów budowlanych, w których wykorzystywane są wyroby zawierające azbest znajduje się w Kolembrodach, (514), Przegalinach Dużych (474) oraz Komarówce Podlaskiej (400), najmniej w miejscowości Żulinki (42).

Porównanie liczby obiektów budowlanych oraz ilości płyt azbestowo-cementowych zinwentaryzowanych na terenie Gminy Komarówka Podlaska przedstawiono na wykresie nr 1.

Wykres nr 1 Porównanie liczby obiektów budowlanych z wyrobami azbestowymi 
w poszczególnych miejscowościach Gminy Komarówka Podlaska

Najwięcej płyt azbestowo-cementowych [w m2] znajduje się w miejscowościach Przegaliny Duże (80.369 m2), Derewiczna (80.159 m2) i Kolembrody (75.123 m2). Jest to prawie 40% łącznej ilości płyt azbestowo-cementowych zinwentaryzowanych na terenie Gminy.

Najmniej płyt azbestowo-cementowych znajduje się w miejscowości Żulinki (6.004 m2), co stanowi nieco ponad 1% łącznej ilości zinwentaryzowanych płyt azbestowo-cementowych.

Porównanie ilości płyt azbestowo-cementowych zinwentaryzowanych na terenie Gminy Komarówka Podlaska przedstawiono na wykresie nr 2.

Wykres nr 2 Porównanie ilości wyrobów azbestowych w poszczególnych miejscowościach Gminy Komarówka Podlaska

Średnia powierzchnia zinwentaryzowanego obiektu budowlanego na terenie Gminy Komarówka Podlaska wyniosła 173 m2. Na uwagę zasługuje miejscowość Brzeziny, w której średnia powierzchnia zinwentaryzowanego obiektu jest znacznie większa i wynosi 293 m2.

Porównanie średniej powierzchni płyt azbestowo-cementowych w poszczególnych miejscowościach Gminy Komarówka Podlaska w odniesieniu do liczby zinwentaryzowanych obiektów budowlanych zostało przedstawione na wykresie nr 3.

Wykres nr 3 Porównanie średniej powierzchni płyt azbestowo-cementowych w poszczególnych miejscowościach Gminy Komarówka Podlaska

Na podstawie inwentaryzacji przeprowadzonej w trakcie wizyt terenowych 
z wykorzystaniem wydruków z podkładów mapowych została opracowana baza danych. Umożliwiła ona przygotowanie mapy rozmieszczenia wyrobów zawierających azbest wraz z oceną wizualną stanu płyt azbestowo-cementowych.

Przygotowano 2 rodzaje map: mapę poglądową rozmieszczenia wyrobów azbestowych na terenie Gminy Komarówka Podlaska oraz mapę szczegółową 
w odniesieniu do zinwentaryzowanych obiektów w poszczególnych miejscowościach.

Mapa nr 1 Poglądowa mapa rozmieszczenia wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Komarówka Podlaska

Mapa nr 2 Szczegółowa mapa rozmieszczenia wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Komarówka Podlaska

### Stan techniczny wyrobów zawierających azbest

W trakcie wizyt terenowych zgromadzone zostały informacje o stanie płyt azbestowo-cementowych, ocenionym wizualnie zgodnie z wymaganiami dla stopnia pilności w Ocenie stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Otrzymane wyniki zestawiono w tabeli nr 5.

Tabela nr 5 Wyniki inwentaryzacji według stopni pilności usunięcia wyrobów azbestowych z terenu Gminy Komarówka Podlaska

| Lp. | Stopień pilności | Opis | Liczba obiektów | Powierzchnia [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I | wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie | 0 | 0 |
| 2 | II | ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku | 19 | 2 445 |
| 3 | III | ponowna ocena w terminie do 5 lat | 3 450 | 596 381 |

Wizualna ocena jakości wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Komarówka Podlaska zgodnie ze stopniem pilności wykazała, że:

- nie zinwentaryzowano wyrobów, które wymagałyby wymiany lub naprawy bezzwłocznie, tj. zostało zaliczonych do I stopnia pilności,

- 0,4% zinwentaryzowanych wyrobów wymaga ponownej oceny w czasie do 1 roku, czyli zostało zaliczonych do II stopnia pilności,

- 99,6% zinwentaryzowanych wyrobów wymaga ponownej oceny w terminie do 5 lat, tj. zostało zaliczonych do III stopnia pilności.

W tabeli nr 6 przedstawiono porównanie liczby obiektów według stopnia pilności usunięcia azbestu w poszczególnych miejscowościach Gminy Komarówka Podlaska.

Tabela nr 6 Liczba obiektów według stopni pilności usunięcia wyrobów azbestowych w podziale na miejscowości

| lp. | Miejscowość | II stopień pilności | III stopień pilności | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Brzeziny | 0 | 83 | 83 |
| 2 | Brzozowy Kąt | 0 | 353 | 353 |
| 3 | Derewiczna | 6 | 364 | 370 |
| 4 | Kolembrody | 6 | 508 | 514 |
| 5 | Komarówka Podlaska | 1 | 399 | 400 |
| lp. | Miejscowość | II stopień pilności | III stopień pilności | Razem |
| 6 | Przegaliny Duże | 0 | 474 | 474 |
| 7 | Przegaliny Małe | 0 | 154 | 154 |
| 8 | Walinna | 2 | 241 | 243 |
| 9 | Wiski | 1 | 231 | 238 |
| 10 | Woroniec | 0 | 136 | 136 |
| 11 | Wólka Komarowska | 1 | 142 | 143 |
| 12 | Żelizna | 2 | 317 | 319 |
| 13 | Żulinki | 0 | 42 | 42 |
|  | Razem | 19 | 3 450 | 3 469 |

### Struktura własności wyrobów azbestowych

Wyniki inwentaryzacji terenowej wyrobów azbestowych zostały uzupełnione 
o informacje z Urzędu Gminy dotyczące typów własności poszczególnych obiektów. Na ich podstawie przygotowano analizę wyników inwentaryzacji w podziale na typ własności.

Tabela nr 7 Wyniki inwentaryzacji w podziale na typ własności

| Lp. | Typ własności | Liczba obiektów | Powierzchnia [m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Własność Gminy Komarówka Podlaska | 12 | 2 309 |
| 2 | Własność prywatna | 3 457 | 596 517 |
|  | Razem | 3 469 | 598 826 |

99,6% budynków pokrytych płytami azbestowo-cementowymi jest własnością prywatną. Pozostałe 0,4% ilości zinwentaryzowanego azbestu, stanowią pokrycia dachowe budynków będących własnością Gminy Komarówka Podlaska.

Struktura własności jest szczególnie istotnym zagadnieniem, gdyż koszty realizacji Programu będą ponoszone przez właścicieli obiektów, w których wykorzystywane są wyroby azbestowe, czyli w znacznej większości przez osoby fizyczne.

### Obiekty użyteczności publicznej

Podczas wizyt w terenie ustalono, że na terenie Gminy Komarówka Podlaska nie znajdują się obiekty użyteczności publicznej, które są pokryte płytami azbestowo-cementowymi.

### Postępowanie z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest

### Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców

Agencja Ochrony Środowiska USA (Environmental Protection Agency - EPA) opublikowała szereg dokumentów, w których zawarte są zasady informowania o ryzyku. Powszechnie przyjęto siedem następujących podstawowych zasad:

- Akceptuj i angażuj społeczność jako równorzędnego partnera.

- Starannie planuj sposób przekazywania informacji o zagrożeniu, następnie oceniaj wyniki komunikowania się.

- Uważnie słuchaj tego, co mają ci do przekazania inni.

- Bądź uczciwy, szczery i otwarty.

- Koordynuj wysiłki i współpracuj z innymi w procesie przekazywania informacji.

- Nawiązuj współpracę ze środkami masowego przekazu i przekazuj informacje zgodnie z regułami środków masowego przekazu.

- Mów jasno i życzliwie.

Powodzenie realizacji podejmowanych przez władze Gminy Komarówka Podlaska działań na rzecz ochrony środowiska i przyrody, w dużej mierze zależy od świadomości, aktywności i zmiany nawyków lokalnej społeczności. Program edukacyjny realizowany jest przez władze Gminy na różnych płaszczyznach i różnymi metodami poprzez ulotki, foldery, konkursy i festyny.

### Działania informacyjno-edukacyjne wśród mieszkańców Gminy

Planowane działania informacyjne o postępowaniu z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest mają na celu przekazanie rzetelnej i wiarygodnej informacji
o azbeście. Mogą zostać podjęte z wykorzystaniem istniejących już kanałów dystrybucji:

- Tablice informacyjne w Urzędzie Gminy Komarówka Podlaska z notatkami o:

- obowiązkach dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,

- obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji i złożenia informacji o wyrobach zawierających azbest (załącznik 2),

- obowiązku sporządzenia oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (załącznik 3),

- zagrożeniach i skutkach dla zdrowia ludzi i środowiska przyrodniczego w przypadku niewłaściwego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest,

- firmach, posiadających uprawnienia i zezwolenia do prowadzenia prac obejmujących usuwanie, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest (dane adresowe i telefon kontaktowy),

- możliwościach finansowego wsparcia i właściwego postępowania w przypadku prac remontowych obejmujących wymianę wyrobów zawierających azbest.

- Akcje edukacyjne, mające na celu nauczenie młodzieży rozpoznawania wyrobów zawierających azbest, poinformowanie o szkodliwości azbestu dla zdrowia człowieka i środowiska naturalnego oraz konieczności unieszkodliwienia azbestu do końca 2032 r. Akcje te powinny być prowadzone w szkołach w ramach zajęć lekcyjnych.

- Konkursy organizowane przez dyrektorów szkół, np. zaprojektowanie ulotki informacyjnej czy plakatu. Praca nagrodzona zostanie powielona w odpowiedniej liczbie egzemplarzy i udostępniona na tablicy w Urzędzie Gminy.

- Organizowane corocznie festyny oraz koncerty i imprezy okolicznościowe , w trakcie których szczególna uwaga zwrócona będzie na identyfikację „dzikich wysypisk” odpadów azbestowych oraz szkodliwość azbestu dla zdrowia człowieka.

Wszystkie akcje informacyjne i edukacyjne powinny być prowadzone równolegle na stronie internetowej Gminy.

### Procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest

Procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest podzielono na cztery grupy:

      - Grupa I Procedury obowiązujące właścicieli i zarządzających obiektami, instalacjami lub urządzeniami zawierającymi azbest lub wyroby zawierające azbest.

        - Procedura 1 – obowiązki i postępowanie właścicieli oraz zarządców, przy użytkowaniu obiektów i terenów z wyrobami zawierającymi azbest.

        - Procedura 2 – obowiązki i postępowanie właścicieli i zarządców, przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów lub terenów.

Procedury z grupy I zostały zamieszczone w załączniku 7.

      - Grupa II Procedury obowiązujące wykonawców prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest – wytwórców odpadów niebezpiecznych.

        - Procedura 3 – postępowanie przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobów zawierających azbest.

        - Procedura 4 – prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych wraz z oczyszczeniem obiektu, terenu, instalacji.

      - Grupa III Procedura obowiązująca prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

        - Procedura 5 – przygotowanie i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

      - Grupa IV Procedura obowiązująca zarządzających składowiskami odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

        - Procedura 6 – składowanie odpadów na składowiskach lub wydzielonych kwaterach przeznaczonych do wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest.

### Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Wyroby zawierające azbest mogą być bezpiecznie eliminowane przez przedsiębiorstwa posiadające zatwierdzone programy gospodarki odpadami.

Aktualny wykaz podmiotów posiadających decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami powstającymi w wyniku prowadzenia prac budowlanych związanych z usuwaniem i demontażem materiałów izolacyjnych i konstrukcyjnych zawierających azbest, znajduje się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego oraz na stronie internetowej http://www.czgo.lubelskie.pl/dok/lista_decyzji_odpadowych.pdf.

### Unieszkodliwianie odpadów azbestowych

Najczęściej stosowaną metodą unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest jest ich składowanie. W województwie lubelskim funkcjonują 2 ogólnodostępne składowiska przyjmujące odpady zawierające azbest. Są to: Składowisko Odpadów Piaski, Zarzecze II (kwatera odpadów niebezpiecznych) w Kraśniku oraz Składowisko Odpadów Azbestowych w Srebrzyszcze.

Kierując się zasadą dostępności i bliskości najbardziej dogodnym miejscem unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Komarówka Podlaska jest składowisko w miejscowości Srebrzyszcze (powiat chełmski, województwo lubelskie).

Według dostępnych danych wolna pojemność na odpady azbestowe wynosi tu 850 m3. Składowisko przyjmuje dwa rodzaje odpadów azbestowych:

- materiały izolacyjne zawierające azbest (17 06 01*),

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest (17 06 05*).

Wykaz składowisk przyjmujących odpady niebezpieczne w Polsce został zamieszczony w załączniku 9.

### Harmonogram realizacji Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Komarówka Podlaska

Na mocy polskiego prawa wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest zostało dopuszczone w użytkowanych instalacjach lub urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 r. Zgodnie z założeniami Programu Oczyszczania Kraju 
z Azbestu na lata 2009-2032 proces usuwania wyrobów zawierających azbest powinien być zakończony do 2032 roku.

Harmonogram realizacji Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Komarówka Podlaska podzielono na 3 etapy, tj.:

- I etap: lata 2011-2012,

- II etap: lata 2013-2022,

- III etap: lata 2023-2032.

Podział ten jest zbieżny z harmonogramem Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. Zdecydowano o przyjęciu analogicznych etapów realizacji zadania w kontekście możliwości monitorowania jego realizacji w porównaniu z programami nadrzędnymi.

Tabela nr 8 Harmonogram realizacji Programu w podziale na 3 etapy

| Lp. | Zadania | Etap I | Etap II | Etap III |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011-2012 | 2013-2022 | 2023-2032 |
| 1 | Przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest |  |  |  |
| 2 | Opracowanie Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Komarówka Podlaska |  |  |  |
| 3 | Opracowanie bazy danych wyrobów zawierających azbest |  |  |  |
| 4 | Cykliczna aktualizacja bazy danych * |  |  |  |
| 5 | Akcje informacyjno-edukacyjne wśród mieszkańców |  |  |  |
| 6 | Zapewnienie środków finansowych na realizację Programu |  |  |  |
| 7 | Bezpieczne usunięcie zinwentaryzowanych wyrobów azbestowych | 5% | 45% | 50% |
| 8 | Monitorowanie procesu usuwania wyrobów azbestowych |  |  |  |
| 9 | Aktualizacja Programu |  |  |  |

* W przypadku braku informacji od właścicieli obiektów pokrytych azbestem, konieczna wydaje się aktualizacja inwentaryzacji w terenie ze względu na fakt, iż 100% budynków pokrytych płytami azbestowymi wymaga ponownej oceny w ciągu 5 lat.

Inwentaryzacja (zadanie nr 1), Program usuwania azbestu z terenu Gminy Komarówka Podlaska (zadanie nr 2) oraz opracowanie bazy danych wyrobów zawierających azbest (zadanie nr 3) zostały wykonane w roku 2011, co umożliwiło rozpoczęcie procesu monitorowania procesu usuwania wyrobów azbestowych (zadanie nr 8).

Każdemu zadaniu w każdym z etapów wdrażania Programu została przypisana jednostka odpowiedzialna za realizację zadania.

Tabela nr 9 Odpowiedzialność za realizację Programu

| Lp. | Zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających | Gmina Komarówka Podlaska |
| 2 | Opracowanie Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Komarówka Podlaska | Gmina Komarówka Podlaska |
| 3 | Opracowanie bazy danych wyrobów zawierających azbest | Gmina Komarówka Podlaska |
| 4 | Cykliczna aktualizacja bazy danych | Gmina Komarówka Podlaska |
| 5 | Akcje informacyjno-edukacyjne wśród mieszkańców | Gmina Komarówka Podlaska |
| 6 | Zapewnienie środków finansowych na realizację Programu | Właściciele obiektów / Gmina Komarówka Podlaska |
| 7 | Bezpieczne usunięcie zinwentaryzowanych wyrobów azbestowych | Właściciele obiektów / Gmina Komarówka Podlaska |
| 8 | Monitorowanie procesu usuwania wyrobów azbestowych | Gmina Komarówka Podlaska |
| 9 | Aktualizacja Programu | Gmina Komarówka Podlaska |

### Koszty realizacji Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Komarówka Podlaska

Całkowite koszty realizacji Programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy Komarówka Podlaska obejmują nakłady poniesione na:

      - akcje informacyjno-edukacyjne,

      - koszty aktualizacji Programu,

      - koszty usunięcia płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych i elewacji,

      - koszty wykonania nowych pokryć dachowych i elewacji.

Koszty te będą ponoszone przez osoby fizyczne, przedsiębiorców, osoby prawne oraz Gminę Komarówka Podlaska w odniesieniu do własnych obiektów.

Akcje informacyjno-edukacyjne

Do oszacowania kosztów realizacji Programu przyjęto, iż Urząd Gminy sfinansuje akcje informacyjno-edukacyjne lub pozyska fundusze zewnętrzne na ten cel.

Aktualizacja Programu

Zadania organizacyjne, polegające na stałej aktualizacji bazy danych, informowaniu mieszkańców i przedsiębiorców o możliwościach pozyskania dofinansowania na bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz monitorowanie procesu usuwania wyrobów azbestowych zostaną zlecone podwykonawcom bądź będą wykonane przez pracowników Urzędu Gminy. Założono ponadto, że w trakcie realizacji Programu wykonane zostaną po 2 aktualizacje w II i III etapie realizacji Programu.

Koszty usunięcia płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych obiektów budowlanych

Do oszacowania kosztów usunięcia płyt azbestowo-cementowych z terenu Gminy Komarówka Podlaska przyjęto, że powierzchnia zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest stanowiących pokrycia dachowe obiektów wynosi 598.826 m2. Założono, że średni koszt demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest na składowisku wynosi 1.100 zł brutto za 1 Mg. Został on wyliczony na podstawie informacji uzyskanych od przedsiębiorstw z listy firm uprawnionych do usuwania i unieszkodliwiania azbestu.

Tabela nr 10 Nakłady finansowe na usunięcie płyt azbestowo-cementowych stanowiących pokrycia dachowe obiektów budowlanych (w tys. zł)

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka | Etap | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |  |
| 1 | ilość płyt azbestowo-cementowych do usunięcia | Mg | 389 | 3 503 | 3 893 | 7 785 |
|  |  | m2 | 29 941 | 269 472 | 299 413 | 598 826 |
| 2 | koszt demontażu i unieszkodliwienia odpadów azbestowych | tys. zł | 428 | 3 853 | 4 282 | 8 563 |
| Razem koszty | 428 | 3 853 | 4 282 | 8 563 |

Oszacowane koszty usunięcia wyrobów azbestowych z pokryć dachowych obiektów budowlanych wynoszą 8.563 tys. zł.

Koszty wykonania nowych pokryć dachowych w obiektach budowlanych

Jako średni koszt zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego przyjęto 70 zł brutto za 1 m2 nowego pokrycia wykonanego z blachodachówki. Dane te zostały pozyskane od producentów i firm dekarskich. W przypadku wykorzystania innych materiałów szacowane koszty mogą ulec zmianie.

Tabela nr 11 Nakłady finansowe na wykonanie nowych pokryć dachowych 
(w tys. zł)

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka | Etap | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |  |
| 1 | powierzchnia płyt azbestowo-cementowych do wymiany | m2 | 29 941 | 269 472 | 299 413 | 598 826 |
| 2 | koszt zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego | tys. zł | 2 096 | 18 863 | 20 959 | 41 918 |
| Razem koszty | 2 096 | 18 863 | 20 959 | 41 918 |

Oszacowany koszt wykonania nowych pokryć dachowych wykonanych wynosi około 42 mln zł (według cen z 2011 r.).

Całkowite koszty realizacji Programu

Całkowite koszty realizacji Programu w latach 2011-2032 obejmują nakłady finansowe na akcje informacyjno-edukacyjne, aktualizację Programu, usunięcie i wymianę pokryć dachowych oraz termomodernizację budynków.

Tabela nr 12 Szacunkowe całkowite koszty realizacji Programu (w tys. zł)

| Lp. | Zadanie | Etap | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |  |
| 1 | akcje informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców Gminy Komarówka Podlaska | 4 | 20 | 20 | 44 |
| 2 | aktualizacja Programu | - | 10 | 10 | 20 |
| 3 | koszt wymiany pokryć dachowych | 2 524 | 22 716 | 25 241 | 50 481 |
| Razem koszty | 2 528 | 22 746 | 25 271 | 50 545 |

Prognozowane całkowite koszty realizacji Programu w latach 2011-2032 wynoszą 50,5 mln zł, z czego niemal 100% stanowią koszty wymiany pokryć dachowych.

### Źródła finansowania realizacji Programu

Możliwymi źródłami finansowania realizacji Programu są środki własne Gminy Komarówka Podlaska, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Lublinie, środki przewidziane w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz kredyty preferencyjne z BOŚ i BGŻ.

Do opracowania prognozowanej struktury finansowania Programu przyjęto następujące założenia:

- Z budżetu Gminy finansowane będą akcje informacyjno-edukacyjne oraz aktualizacja bazy danych o wyrobach azbestowych.

- Środki przewidziane w budżecie Gminy w każdym roku realizacji Programu będą wynosiły ok. 2 tys. zł.

- Około 5% płyt azbestowo-cementowych przewidzianych do usunięcia w danym roku zostanie usunięta i unieszkodliwiona przez właścicieli obiektów 
z wykorzystaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

- Około 5% płyt azbestowo-cementowych przewidzianych do usunięcia w danym roku zostanie usunięta i unieszkodliwiona przez właścicieli obiektów 
z wykorzystaniem dofinansowania z BGŻ.

- Około 5% płyt azbestowo-cementowych przewidzianych do usunięcia w danym roku zostanie usunięta i unieszkodliwiona przez właścicieli obiektów 
z wykorzystaniem dofinansowania z BOŚ.

- Około 10% płyt azbestowo-cementowych przewidzianych do usunięcia w danym roku zostanie usunięta i unieszkodliwiona przez właścicieli obiektów 
z wykorzystaniem dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kolejnych latach będzie oferował dofinansowanie zadań, polegających na bezpiecznym usuwaniu azbestu.

- Oferta BOŚ w kolejnych latach będzie przewidywała kredyty z dopłatami do odsetek z WFOŚiGW, a także kredyty na zakup i montaż urządzeń służących ochronie środowiska, z których można sfinansować zakup i montaż nowego pokrycia dachowego.

Tabela nr 13 Prognozowana struktura finansowania realizacji Programu (w tys. zł)

| Lp. | Potencjalne źródła finansowania | Etap | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |  |
| 1 | Budżet Gminy Komarówka Podlaska | 4 | 20 | 20 | 44 |
| 2 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Lublinie | 21 | 193 | 214 | 428 |
| 3 | PROW 2007-2013 | 252 | 227 | 0 | 479 |
| 4 | Kredyty w BOŚ i BGŻ | 126 | 1 136 | 1 262 | 2 524 |
| 5 | Środki własne właścicieli obiektów | 2 125 | 21 170 | 23 775 | 47 070 |
|  | Razem | 2 528 | 22 746 | 25 271 | 50 545 |

### Alokacja środków finansowych z budżetu Gminy

Gmina Komarówka Podlaska przewiduje przeznaczyć kwotę 2 tys. zł rocznie na realizację zadań, wynikających z niniejszego Programu.

### Możliwości pozyskania środków finansowych na działania związane 
z usuwaniem azbestu

W wyniku analizy dostępnych instrumentów finansowania ochrony środowiska wybrano instrumenty, które mogą zostać wykorzystane w celu dofinansowania realizacji Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Komarówka Podlaska.

### Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Lublinie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

ul. Spokojna 7, 20-074 Lublin

tel./ fax (081) 532-17-64, 742-46-48, 742-46-49

e-mail: sekretariat@wfos.lublin.pl

www.wfos.lublin.pl

WFOŚiGW w Lublinie we współpracy z NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Cz. III - Usuwanie wyrobów zawierających azbest” udziela dotacji w 2011 roku na unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest.

Dotacje będą udzielane jednostkom samorządu terytorialnego na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów należących do:

- osób fizycznych,

- wspólnot mieszkaniowych,

- jednostek samorządu terytorialnego.

Warunkiem udzielenia dotacji jest przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest i zgodność przedsięwzięcia z aktualnie obowiązującym Gminnym Programem Usuwania Azbestu.

Jednostki samorządu terytorialnego ubiegające się o dotację zobowiązane są do posiadania pełnej i aktualnej informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania wyrobów azbestowych, sporządzonej na podstawie danych z inwentaryzacji wykonanej przez właścicieli, zarządców lub użytkowników miejsc, w których jest wykorzystywany azbest.

Kwota dofinansowania przedsięwzięć wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych obejmujących koszty demontażu, transportu i zdeponowania odpadów na składowisku.

Dofinansowaniu nie podlegają koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Jednostki samorządu terytorialnego, które otrzymały dotację z WFOŚiGW mają możliwość uczestnictwa również w innym projekcie finansującym koszty demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest pod warunkiem udokumentowania, że zakresy prac podjętych w obu projektach nie pokrywają się. Punkty obsługi wniosków znajdują się również w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.

### Instrumenty oferowane przez BOŚ we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Oddział BOŚ w Lublinie

20-002 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 54

tel. (0-81) 535-06-10, faks (0-81) 532-56-33

e-mail: lublin@bosbank.pl

www.bosbank.pl

BOŚ Oddział w Lublinie  współpracuje z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w zakresie kredytowania inwestycji polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest i realizowanych na terenie województwa lubelskiego w ramach linii kredytowej nr 4.

Kredyty preferencyjne z dopłatami do oprocentowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie są przeznaczone dla wspólnot mieszkaniowych oraz osób fizycznych. W ramach linii 4 przedmiotem kredytowania objęte są inwestycje dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest, tj.:

- wymiana powierzchni dachowych i elewacyjnych z materiałów zawierających azbest,

- wymiana przewodów wodociągowych z materiałów zawierających azbest.

Z kredytu mogą być finansowane koszty demontażu, transportu i składowania materiałów zawierających azbest.

Warunki kredytowania są następujące:

- oprocentowanie: zmienne  w wysokości od ( WIBOR 3M+2,00p.p.) x 0,5 w skali roku,

- kwota kredytu: do 100.000 zł, do 100% kwalifikowanych kosztów zadania obejmujących demontaż, transport i składowanie materiałów zawierających azbest,

- okres kredytowania: do 5 lat,

- okres karencji: do 6 miesięcy od czasu zakończenia inwestycji,

- okres realizacji inwestycji: do 6 miesięcy od daty postawienia przez Bank kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy,

- okres wykorzystania kredytu: nie dłuższy niż okres realizacji zadania powiększony o 30 dni.

### Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

Bank BGŻ S.A.

ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa

tel. (022) 860-40-00, faks (022) 860-50-00

www.bgz.pl

Bank Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) współpracuje z Agencją Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa w zakresie udzielania kredytów preferencyjnych. Podstawą do udzielania przez ARiMR pomocy ze środków krajowych, w tym dopłat do oprocentowania kredytów, jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań ARiMR. Zasady udzielania dopłat do oprocentowania ustalane są przez ARiMR. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o kredyt preferencyjny są:

- osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
z wyłączeniem emerytów i rencistów,

- osoby prawne,

- jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Przedmiotem kredytowania w ramach linii o symbolu nIP zgodnie z Warunkami 
i zasadami udzielania kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych m.in. mogą być objęte koszty rozbiórki i unieszkodliwienia materiałów szkodliwych, w tym wyrobów azbestowych, pod warunkiem realizowania inwestycji polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie obiektów służących do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej.

Warunki kredytowania są następujące:

- oprocentowanie: zmienne, ustalane w oparciu o aktualną stopę redyskonta, nie mniej niż 2%,

- kwota kredytu: nie może przekroczyć:

  - 80% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne i wynosić więcej niż 4.000.000 zł,

  - 70% wartości nakładów inwestycyjnych na działy specjalne produkcji rolnej 
i wynosić więcej 8.000.000 zł,

  - 70% wartości nakładów inwestycyjnych w przetwórstwie produktów rolnych 
i wynosić więcej niż 16.000.000 zł,

  - łączna kwota kredytów udzielonych jednemu podmiotowi na realizację równocześnie kilku inwestycji wymienionych w pkt a) i b) nie może przekroczyć 8.000.000 zł,

  - łączna kwota kredytów udzielonych jednemu podmiotowi na realizację równocześnie kilku inwestycji wymienionych w pkt a) - c) nie może przekroczyć 16.000.000 zł.

- okres kredytowania: do 8 lat,

- okres karencji: do 2 lat.

### Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie

Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa

tel. 0 800 38 00 84, faks 022 318-53-30

www.arimr.gov.pl

e-mail: info@arimr.gov.pl

Działanie 121 Modernizacja gospodarstw rolnych

Beneficjentami w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz spółki osobowe działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej.:

W ramach działania wspierane są inwestycje materialne i niematerialne służące modernizacji produkcji rolnej, w szczególności:

      - inwestycje materialne:

  - budowa lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli,

  - zakup lub instalacja maszyn, urządzeń, w tym sprzętu komputerowego,

  - zakładanie, modernizacja sadów lub plantacji wieloletnich,

  - zakup, instalacja lub budowa elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, przygotowania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej;

      - inwestycje niematerialne:

- zakup patentów, licencji, w tym licencji na oprogramowanie,

- usługi związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej lub ekonomicznej dotyczącej projektu oraz nadzorem technicznym, związane bezpośrednio 
z realizacją projektu.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych w okresie realizacji PROW nie może przekroczyć 300.000 zł. Do realizacji mogą być przyjęte operacje, których wysokość kosztów kwalifikowanych będzie wynosiła powyżej 20.000 zł. Ograniczenie to nie dotyczy operacji obejmujących wyłącznie wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenia do składowania nawozów naturalnych lub projektów związanych 
z dostosowaniem do norm wspólnotowych.

Szczegółowe warunki dofinansowania określone są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Dz.U. 207 poz. 1372.

Działanie 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Beneficjentami w ramach działania 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej może być rolnik, który nie osiągnął wieku emerytalnego lub jego domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo małżonek tego rolnika.

W ramach działania 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej wspierane będą inwestycje w zakresie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług dla ludności, sprzedaży hurtowej i detalicznej, rzemiosła lub rękodzielnictwa, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, usług transportowych, usług komunalnych, przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, magazynowania lub przechowywania towarów, wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Do kosztów kwalifikowalnych projektu, który może być dofinansowany w ramach przedmiotowego działania zalicza się m.in. koszty budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej, a także koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki. W przypadku projektów związanych z turystyką wiejską (w tym agroturystyką) koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki będą także kosztem kwalifikowalnym.

Szczegółowe warunki dofinansowania określone są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Dz.U. nr 166 poz. 1125.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne w ramach działania 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej w okresie realizacji PROW nie może przekroczyć 100.000 zł. Maksymalny poziom pomocy finansowej może wynosić 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Beneficjentem w ramach działania 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw może być osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro:

W ramach działania 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw wspierane będą inwestycje w zakresie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług dla ludności, sprzedaży hurtowej i detalicznej, rzemiosła lub rękodzielnictwa, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, usług transportowych, usług komunalnych, przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, magazynowania lub przechowywania towarów, wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Do kosztów kwalifikowalnych projektów, które realizowane są w działaniu 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw zalicza się koszty budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej, a także koszty nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej. Koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji, 
a także koszty materiałów zastępujących materiały szkodliwe (w tym wyrobów azbestowych) będą kosztami kwalifikowanymi.

Maksymalny poziom pomocy finansowej może wynosić 50% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne w ramach działania 312 Tworzenie 
i rozwój mikroprzedsiębiorstw w okresie realizacji PROW nie może przekroczyć 300.000 zł, z tym, że beneficjent może otrzymać dotację w wysokości odpowiednio:

- 100.000 zł, jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsca pracy,

- 200.000 zł, jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsca pracy,

- 300.000 zł, jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

Szczegółowe warunki dofinansowania określone są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej 
w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Dz. U. nr 55, poz. 335.

### Monitoring procesu realizacji Programu

Monitoring realizacji pozwoli na bieżącą analizę oraz kontrolę zgodności założonego harmonogramu realizacji z faktycznymi działaniami podejmowanymi przez właścicieli poszczególnych obiektów. Kontrolowanie zmian w skali Gminy w odniesieniu do poszczególnych budynków pozwoli na zaplanowanie i weryfikację działań związanych z terminami usuwania azbestu. Każda zmiana w zakresie liczby budynków pokrytych płytami azbestowo-cementowymi, ilości czy też stanu wyrobów zawierających azbest zgłoszona przez właściciela budynku zostanie naniesiona w bazie danych przez pracownika Urzędu Gminy, co umożliwi bieżącą aktualizację bazy danych o wyrobach zawierających azbest.

W przypadku braku informacji od właścicieli/zarządców budynków koniecznym jest przeprowadzenie aktualizacji inwentaryzacji w terenie. Wynika to z faktu, że niemal 100% zinwentaryzowanych obiektów wymaga ponownej oceny w ciągu 5 lat (stopień pilności III). Działania te pozwolą w efektywny sposób monitorować proces usuwania azbestu 
w odniesieniu do konkretnych obiektów.

W celu efektywnego monitorowania przyjęto wskaźniki, służące ocenie wdrażania Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Komarówka Podlaska.

Tabela nr 14 Wskaźniki oceny wdrażania Programu

| Lp. | Wskaźniki oceny | Jednostka |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ilość wyrobów zawierających azbest na 1 km2 powierzchni Gminy | Mg/km2 |
| 2 | Ilość unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest | Mg/rok |
| 3 | Nakłady poniesione na usunięcie odpadów zawierających azbest | zł/rok |
| 4 | Ilość „dzikich wysypisk” z odpadami azbestowymi | szt. |

Na podstawie bazy danych o lokalizacji i powierzchni pokryć dachowych wykonanych z płyt azbestowo-cementowych oraz proponowanych powyżej wskaźników oceny wdrażania Programu, możliwe będzie monitorowanie Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Komarówka Podlaska, jak również realizacja zadań określonych w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.

Wskaźnik ilości wyrobów zawierających azbest na 1 km2 powierzchni Gminy powinien ulegać zmniejszeniu w każdym roku realizacji Programu, począwszy od wartości bazowej wynoszącej 56 Mg/km2 w 2011 r.

Wskaźnik ilości unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w [Mg/rok] przy założeniu równomierności rozłożenia procesu w każdym roku realizacji poszczególnych etapów Programu powinien wynosić odpowiednio:

- etap I – 197 Mg/rok,

- etap II – 350 Mg/rok,

- etap III – 389 Mg/rok.

Nakłady finansowe ponoszone na usunięcie odpadów zawierających azbest przy założeniu równomierności rozłożenia procesu w czasie powinny wynosić odpowiednio:

- etap I – 215 tys. zł/rok,

- etap II – 385 tys. zł/rok,

- etap III – 428 tys. zł/rok.

Wskaźnik ilości „dzikich wysypisk” z odpadami azbestowymi na terenie Gminy 
w roku bazowym wynosi 0. Jest to szczególnie wrażliwy wskaźnik w monitorowaniu bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest. Należy zwrócić szczególną uwagę, m.in. poprzez akcje informacyjno-edukacyjne, aby po zdemontowaniu wyroby azbestowe trafiły na uprawnione składowisko.

Zgodnie z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 przyjętym przez Radę Ministrów RP 14.07.2009 r. (zmienionej uchwałą nr 39/2010 z 15.03.2010 r.) do zadań samorządu gminnego należy:

- gromadzenie informacji o ilości, rodzaju i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest oraz przekazywanie jej do marszałka województwa z wykorzystaniem dostępnego narzędzia informatycznego,

- przygotowywanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, także w ramach planów gospodarki odpadami,

- organizowanie usuwania wyrobów zawierających azbest przy wykorzystaniu pozyskanych na ten cel środków krajowych lub unijnych z uwzględnieniem zasad zawartych w Programie,

- inspirowanie właściwej postawy obywateli w zakresie obowiązków związanych 
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,

- współpraca z marszałkiem województwa w zakresie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz opracowywania programów usuwania wyrobów zawierających azbest, w szczególności w zakresie lokalizacji składowisk odpadów zawierających azbest oraz urządzeń przewoźnych do przetwarzania odpadów zawierających azbest,

- współpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw społecznych oraz rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest,

- współpraca z organizacjami społecznymi wspierającymi realizację Programu,

- współpraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, inspekcja nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony środowiska).

### Podsumowanie

Głównym celem opracowania Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Komarówka Podlaska jest zaplanowanie usunięcia wyrobów azbestowych z terenu Gminy i ich bezpieczne unieszkodliwienie.

W trakcie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest stanowiących pokrycia dachowe obiektów budowlanych na terenie Gminy Komarówka Podlaska pozyskano informacje o ilości i stanie wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych w Gminie. Na podstawie uzyskanych wyników inwentaryzacji można stwierdzić, iż na terenie Gminy znajduje się 598.826 m2 płyt azbestowo-cementowych, co po przeliczeniu daje 7.785 Mg.

Odpady azbestowe z terenu Gminy Komarówka Podlaska mogą być przyjmowane na składowisku w Srebrzyszcze, a także na pozostałych składowiskach w Polsce.

Proces usuwania wyrobów zawierających azbest powinien być zakończony do końca 2032 roku. Przyjęto harmonogram zgodny z Programie Oczyszczania Kraju
z Azbestu na lata 2009-2032.

Na podstawie wyników inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest stanowiących pokrycia dachowe obiektów budowlanych przyjęto, że w I etapie w latach 2011-2012 powinno zostać unieszkodliwione 395 Mg odpadów azbestowych, w etapie II w latach 2013-2022 – 3.500 Mg, w etapie III w latach 2023-2032 – 3.890 Mg.

Szacunkowe koszty usunięcia wyrobów zawierających azbest (łącznie z zakupem 
i montażem nowych pokryć dachowych) wynoszą około 50,5 mln zł, w tym w pierwszym okresie, tj. do 2012 roku – około 2,5 mln zł. Należy podkreślić, że koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych stanowią prawie 100% kosztów realizacji Programu. Przewiduje się, że koszty te będą pokrywane głównie przez właścicieli obiektów. Możliwe jest również wykorzystanie źródeł zewnętrznych finansowania części działań, polegających na bezpiecznym usuwaniu wyrobów azbestowych, tj. środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także kredytów preferencyjnych 
z BOŚ i BGŻ.

Monitoring Programu powinien być prowadzony w odniesieniu do poszczególnych budynków, co pozwoli na zaplanowanie i weryfikację działań związanych z terminami usuwania azbestu.

### Bibliografia

- „Azbest. Ekspozycja zawodowa i środowiskowa.”, red. Neonila Szeszenia-Dąbrowska, Łódź, 2004,

- „Bezpieczne postępowania z azbestem i materiałami zawierającymi azbest”, red. Jerzy Dyczka, Materiały specjalistycznego kursu szkoleniowego, AGH, Kraków, 26-27.06.2003,

- „Zbiór przepisów i procedur dotyczących bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest”, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2001,

- Oświadczenie rządowe z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r., Dz.U. nr 99, poz. 667,

- Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, Warszawa 2010,

- Plan Gospodarki Odpadami Województwa Lubelskiego 2011, Lublin 2008,

- Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu Województwa Lubelskiego na lata 2009-2032, Lublin 2008,

- Plan Gospodarki Odpadami Powiatu Radzyńskiego, Radzyń Podlaski 2004,

- Program Gospodarki Odpadami dla Gminy Komarówka Podlaska, Komarówka Podlaska 2004,

- Strona internetowa Gminy Komarówka Podlaska www.komarowkapodlaska.pl,

- Strona internetowa WFOŚiGW w Lublinie, www.wfosigw.lublin.pl

- Portal wsie polskie www.wsiepolskie.p,

- Strona internetowa Związku Gmin Lubelszczyzny www.zgl.pl,

- Bank Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl,

- Baza wyrobów i odpadów zawierających azbest, www.bazaazbestowa.pl,

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów, Dz.U. nr 216, poz. 1824,

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, Dz.U. nr 162, poz. 1089,

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, Dz.U. Nr 212, poz. 1769,

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest, Dz.U. z 2011 r., Nr 8, poz.31,

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, Dz.U. nr 71, poz. 649,

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, Dz.U. Nr 249, poz. 1673,

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów, Dz.U. nr 39, poz. 320,

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, Dz.U. nr 112, poz. 1206,

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, Dz.U. nr 124, poz. 1033,

- Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, Dz.U. z 2004 r. nr 3, poz. 20 z późn. zm.,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Dz.U. z 2007 r. nr 39 poz. 251 z późn. zm,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.,

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz.U. nr 100, poz. 1085 z późn. zm.,

Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, Dz.U. nr 199, poz. 1671 z późn. zm

### Spis załączników, tabel, wykresów i map

Załącznik 1. Wzór oznakowania instalacji lub urządzeń zawierających azbest, rur azbestowo-cementowych oraz dróg utwardzonych odpadami azbestowymi	58

Załącznik 2. Wzór informacji o wyrobach zawierających azbest	59

Załącznik 3. Wzór oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest	60

Załącznik 4. Wzór informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu, PCB oraz innych substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska	62

Załącznik 5. Karta ewidencji odpadu	63

Załącznik 6. Karta przekazania odpadu	64

Załącznik 7. Procedury dotyczące obowiązków i postępowania właścicieli i zarządców przy użytkowaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów lub terenów 	65

Załącznik 8. Szczegółowe zestawienie wyników inwentaryzacji	69

Załącznik 9. Wykaz składowisk przyjmujących odpady zawierające azbest	132

Tabela nr 1 Powierzchnia płyt azbestowo-cementowych stanowiących pokrycia dachowe obiektów budowlanych	25

Tabela nr 2 Ilość płyt azbestowo-cementowych stanowiących pokrycia dachowe obiektów budowlanych	26

Tabela nr 3 Ilość wyrobów azbestowo-cementowych na terenie Gminy Komarówka Podlaska	27

Tabela nr 4 Wyniki inwentaryzacji w podziale na miejscowości Gminy Komarówka Podlaska	27

Tabela nr 5 Wyniki inwentaryzacji według stopni pilności usunięcia wyrobów azbestowych z terenu Gminy Komarówka Podlaska	33

Tabela nr 6 Liczba obiektów według stopni pilności usunięcia wyrobów azbestowych w podziale na miejscowości	33

Tabela nr 7 Wyniki inwentaryzacji w podziale na typ własności	34

Tabela nr 8 Harmonogram realizacji Programu w podziale na 3 etapy	39

Tabela nr 9 Odpowiedzialność za realizację Programu	40

Tabela nr 10 Nakłady finansowe na usunięcie płyt azbestowo-cementowych stanowiących pokrycia dachowe obiektów budowlanych (w tys. zł)	41

Tabela nr 11 Nakłady finansowe na wykonanie nowych pokryć dachowych  (w tys. zł)	42

Tabela nr 12 Szacunkowe całkowite koszty realizacji Programu (w tys. zł)	42

Tabela nr 13 Prognozowana struktura finansowania realizacji Programu (w tys. zł)	44

Tabela nr 14 Wskaźniki oceny wdrażania Programu	51

Wykres nr 1 Porównanie liczby obiektów budowlanych z wyrobami azbestowymi  w poszczególnych miejscowościach Gminy Komarówka Podlaska	28

Wykres nr 2 Porównanie ilości wyrobów azbestowych w poszczególnych miejscowościach Gminy Komarówka Podlaska	29

Wykres nr 3 Porównanie średniej powierzchni płyt azbestowo-cementowych w poszczególnych miejscowościach Gminy Komarówka Podlaska	30

Mapa nr 1 Poglądowa mapa rozmieszczenia wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Komarówka Podlaska	31

Mapa nr 2 Szczegółowa mapa rozmieszczenia wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Komarówka Podlaska	32

Załącznik 1. Wzór oznakowania instalacji lub urządzeń zawierających azbest, rur azbestowo-cementowych oraz dróg utwardzonych odpadami azbestowymi

Pomieszczenie zawiera azbest*

* Tylko w przypadku oznakowania pomieszczenia w związku z brakiem możliwości trwałego umieszczenia oznakowania na instalacji lub urządzeniu zawierającym azbest.

Wszystkie instalacje lub urządzenia zawierające azbest oraz rury azbestowo-cementowe powinny być oznakowane w następujący sposób:

    - oznakowanie zgodne z podanym wzorem powinno mieć wymiary: co najmniej 5 cm wysokości (H) i 1/2H szerokości;

    - oznakowanie powinno składać się z:

  - części górnej (h = 40 % H) zawierającej literę "a" w białym kolorze na czarnym tle,

  - części dolnej (60 % H) zawierającej standardowy napis w białym lub czarnym kolorze na czerwonym tle; napis powinien być wyraźnie czytelny;

    - jeżeli wyrób zawiera krokidolit, standardowo stosowany zwrot "zawiera azbest" powinien być zastąpiony zwrotem "zawiera krokidolit/azbest niebieski".

Wzór oznakowania dróg utwardzonych odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczonych trwale przed emisją włókien azbestu

Wszystkie drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu, powinny być oznakowane w następujący sposób:

- oznakowanie zgodne z podanym wzorem powinno mieć wymiary: co najmniej 30 cm wysokości (H) i 1/2H szerokości;

- oznakowanie powinno składać się z:

  - części górnej (h = 40 % H) zawierającej literę "a" w białym kolorze na czarnym tle,

  - części dolnej (60 % H) zawierającej standardowy napis w białym lub czarnym kolorze na czerwonym tle; napis powinien być wyraźnie czytelny.

Załącznik 2. Wzór informacji o wyrobach zawierających azbest

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1)

1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres2):

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest – imię i nazwisko lub nazwa i adres:

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

3. Rodzaj zabudowy3): .........................................................................................................................

4. Numer działki ewidencyjnej4): ..........................................................................................................

5. Numer obrębu ewidencyjnego4): ......................................................................................................

6. Nazwa, rodzaj wyrobu5): ..................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

7. Ilość posiadanych wyrobów6): ..........................................................................................................

8. Stopień pilności7): ............................................................................................................................

9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów8):

a) nazwa i numer dokumentu: .............................................................................................................

b) data ostatniej aktualizacji: ...............................................................................................................

10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów: ....................................................................................

11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia6): ..............

.............................

(podpis)

data ...................................................

_______________

1) Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu.

2) Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo, powiat,

gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości.

3) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.

4) Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.

5) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

- płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,

- rury i złącza azbestowo-cementowe,

- rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,

- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

- szczeliwa azbestowe,

- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

- papier, tektura,

- drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu),

- drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu,

- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie.

6) Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m2, m3, m.b., km).

7) Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089).

8) Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego ostatniej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej.

Załącznik 3. Wzór oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

OCENA

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

...............................................................................................................................................

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

...............................................................................................................................................

Rodzaj zabudowy1): ...............................................................................................................

Numer działki ewidencyjnej2): ................................................................................................

Numer obrębu ewidencyjnego2): ...........................................................................................

Nazwa, rodzaj wyrobu3): ........................................................................................................

Ilość wyrobów4): .....................................................................................................................

Data sporządzenia poprzedniej oceny5): ...............................................................................

| Grupa/ nr | Rodzaj i stan wyrobu | Punkty | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Sposób zastosowania azbestu |  |  |
| 1 | Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) | 30 |  |
| 2 | Tynk zawierający azbest | 30 |  |
| 3 | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m3) | 25 |  |
| 4 | Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne) | 10 |  |
| II | Struktura powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |
| 5 | Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien | 60 |  |
| 6 | Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien | 30 |  |
| 7 | Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach | 15 |  |
| 8 | Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń | 0 |  |
| III | Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |
| 9 | Wyrób jest przedmiotem jakichś prac | 30 |  |
| 10 | Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m) | 15 |  |
| 11 | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne | 10 |  |
| 12 | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne | 10 |  |
| 13 | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne | 0 |  |
| IV | Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych |  |  |
| 14 | Bezpośrednio w pomieszczeniu | 30 |  |
| 15 | Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem | 25 |  |
| 16 | W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) | 25 |  |
| 17 | Na zewnątrz obiektu (np. tynk) | 20 |  |
| 18 | Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne) | 10 |  |
| 19 | Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym | 5 |  |
| 20 | Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych) | 0 |  |
| V | Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej |  |  |
| 21 | Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców | 40 |  |
| 22 | Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy) | 30 |  |
| 23 | Czasowe (np. domki rekreacyjne) | 15 |  |
| 24 | Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki) | 5 |  |
| 25 | Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje) | 0 |  |
| SUMA PUNKTÓW OCENY |  |
| STOPIEŃ PILNOŚCI |  |

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

Stopień pilności I 	od 120 punktów

wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopień pilności II 	od 95 do 115 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopień pilności III 	do 90 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

..................................................... 				 .................................................

Oceniający  						Właściciel/Zarządca

(nazwisko i imię) 							 (podpis)

.................................................... 				 ................................................

(miejscowość, data) 					 (adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienia:

1) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.

2) Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.

3) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

- rury i złącza azbestowo-cementowe,

- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

- szczeliwa azbestowe,

- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

- papier, tektura,

- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.

4) Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m2, m3, mb).

5) Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza ocena”.

Załącznik 4. Wzór informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu, PCB oraz innych substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska

Gmina: .................................				Informacje za okres: .....................

Powiat: .................................				określające stan na dzień: ..................

Województwo: ..................................

Dział 1. Informacje dotyczące azbestu

| Lp. | Nazwa wyrobu zawierającego azbest 1) | Miejsce występowania wyrobu zawierającego azbest (adres) | Jednostka miary | Ilość | Uwagi 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Objaśnienia:

1) Przy określaniu nazwy wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

* płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

* płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

* rury i złącza azbestowo-cementowe,

* izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

* wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

* przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

* szczeliwa azbestowe,

* taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

* wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

* papier i tektura,

* inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione.

2) Należy wskazać obiekt, w którym znajdują się wyroby zawierające azbest, oraz określić ich stan - stopień uszkodzenia wyrobów zawierających azbest.

Załącznik 5. Karta ewidencji odpadu

Objaśnienia:

1) W przypadku wytwarzania, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów należy sporządzać osobną kartę ewidencji odpadu dla każdego miejsca prowadzenia działalności, z wyjątkiem usług, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. W przypadku odbierania odpadów komunalnych należy sporządzić osobno kartę dla każdej gminy, z terenu której odpady komunalne są odbierane. Nie dotyczy komunalnych osadów ściekowych stosowanych w celach, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, prowadzącego zakład przetwarzania, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.), w zakresie odpadów powstałych w wyniku demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, oraz prowadzącego stację demontażu i prowadzącego punkt zbierania pojazdów, o których mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.), w zakresie gospodarowania pojazdami wycofanymi z eksploatacji.

2) Zgodnie z katalogiem odpadów stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

3) Dotyczy działalności w zakresie unieszkodliwiania PCB.

4) Podać imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów. W przypadku odbierania odpadów komunalnych posiadaczem obowiązanym do wypełnienia karty ewidencji odpadu jest przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.), lub gminna jednostka organizacyjna, o której mowa w tej ustawie.

5) Podać adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów.

6) Podać adres miejsca prowadzenia działalności. W przypadku posiadania decyzji na prowadzenie działalności na terenie całego kraju lub na określonym obszarze należy wskazać adres siedziby lub miejsca zamieszkania posiadacza odpadów. W przypadku przedsiębiorcy, który uzyskał zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, należy podać województwo i gminę.

7) Zaznaczyć symbolem X właściwy kwadrat: W - wytwarzanie odpadów, Zb - zbieranie odpadów, Od - odzysk, Un - unieszkodliwianie odpadów, Ok - odbieranie odpadów komunalnych.

8) Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla odpadów innych niż niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych.

9) Nie dotyczy odpadów komunalnych.

10) Odpady komunalne w rozumieniu definicji zawartej w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

11) Wypełnia przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, lub gminna jednostka organizacyjna, o której mowa w tej ustawie.

12) Podać nr karty przekazania, na podstawie której odpad został przyjęty. W przypadku przywozu odpadów na terytorium kraju należy wpisać "Przywóz do RP". W przypadku przyjmowania odpadów z innego miejsca prowadzenia działalności danego posiadacza odpadów należy wskazać to miejsce, podając województwo, nazwę miejscowości, ulicę, nr domu i lokalu. W przypadku przyjmowania odpadów od posiadacza zwolnionego z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów rubryka pozostaje niewypełniona.

13) Podać masę odpadów zagospodarowanych we własnym zakresie.

14) Symbole R określają procesy odzysku zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

15) Symbole D określają procesy unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

16) Podać nr karty przekazania odpadu, którą został przekazany innemu posiadaczowi odpadów. W przypadku wywozu odpadów poza terytorium kraju należy wpisać "Wywóz poza RP". W przypadku przekazania odpadów osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do wykorzystania na własne potrzeby zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach należy wpisać "Przekazane os. fiz.". W przypadku przekazywania do innego miejsca prowadzenia działalności danego posiadacza odpadów należy wskazać to miejsce, podając województwo, nazwę miejscowości, ulicę, nr domu i lokalu.

Załącznik 6. Karta przekazania odpadu

Objaśnienia:

1) Numer jest nadawany przez posiadacza odpadów, który przekazuje odpad.

2) Podać imię i nazwisko lub nazwę podmiotu.

3) W przypadku odpadów komunalnych do wypełnienia karty przekazania odpadu jest obowiązany przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.), lub gminna jednostka organizacyjna, o której mowa w tej ustawie.

4) Dotyczy przedsiębiorcy transportującego odpady, niebędącego posiadaczem odpadów, działającego na zlecenie innego posiadacza odpadów, który zlecił mu wykonanie usługi transportu odpadów.

5) Podać adres zamieszkania lub siedziby podmiotu.

6) O ile posiada.

7) W przypadku gdy odpad jest transportowany kolejno przez dwóch lub więcej prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, w oznaczonych rubrykach należy podać wymagane dane i podpisy wszystkich transportujących odpad z zachowaniem kolejności transportowania odpadu.

8) Podać adres miejsca odbioru odpadu, pod który należy dostarczyć odpad, wskazany przez posiadacza odpadu transportującemu odpady.

9) Dotyczy stacji demontażu w przypadku przekazywania odpadów powstałych w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Podać symbol R lub D. Symbole R określają procesy odzysku zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Symbole D określają procesy unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

10) Dotyczy dokumentów wystawianych przez prowadzących odzysk lub recykling na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. zm.).

11) Zgodnie z katalogiem odpadów stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

12) W przypadku odpadów niebezpiecznych podać datę przekazania odpadu.

13) Karta może być stosowana jako jednorazowa karta przekazania odpadu lub jako zbiorcza karta przekazania odpadu, obejmująca odpad danego rodzaju przekazywany łącznie w czasie jednego miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego transportującego odpady temu samemu posiadaczowi odpadów.

14) Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla odpadów innych niż niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych.

15) Dotyczy odpadów niebezpiecznych.

Załącznik 7. Procedury dotyczące obowiązków i postępowania właścicieli i zarządców przy użytkowaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów lub terenów

Procedura nr 1

Opis procedury

Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowiązków i zasad postępowania właścicieli i zarządców budynków, budowli, instalacji i urządzeń oraz terenów gdzie znajduje się azbest lub wyroby zawierające azbest. Procedura dotyczy wiec bezpiecznego ich użytkowania.

Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje okres posiadania budynku, budowli, instalacji lub urządzenia przemysłowego oraz terenu - niezależnie od ich wielkości lub stanu, jeżeli znajdują się tam wyroby zawierające azbest.

Opis szczegółowy

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia technicznego oraz terenu - gdzie znajdują się wyroby zawierające azbest - ma obowiązek sporządzenia -w 2 egzemplarzach - „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" (załącznik 4). Właściciele lub zarządcy, którzy spełnili ten obowiązek wcześniej - sporządzają następne „Oceny..." w terminach wynikających z warunków poprzedniej „Oceny..." - tzn.:

- Po 5-u latach -jeżeli wyroby zawierające azbest są w dobrym stanie technicznym i nieuszkodzone,

- Po roku - jeżeli przy poprzedniej „Ocenie..." ujawnione zostały drobne (do 3%

- powierzchni wyrobów) uszkodzenia.

Wyroby, które posiadały lub posiadają duże i widoczne uszkodzenia - powinny zostać bezzwłocznie usunięte.

Jeden egzemplarz „Oceny..." właściciel lub zarządca zobowiązany jest złożyć właściwemu terenowo organowi architektoniczno-budowlanemu lub powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego - w terminie do 30-tu dni od dnia jej sporządzenia. Drugi egzemplarz zachowuje przy dokumentacji budynku, budowli, instalacji lub urządzenia przemysłowego oraz terenu - do czasu sporządzenia następnej „Oceny..".

Właściciel lub zarządca zobowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji (spisu z natury) wyrobów zawierających azbest. Wyniki inwentaryzacji (spisu z natury) wyrobów zawierających azbest. Wyniki inwentaryzacji powinny służyć do sporządzenia stosownej informacji dla wójta, burmistrza lub prezydenta miasta - właściwego dla miejsca znajdowania się budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu z wyrobami zawierającymi azbest. Wzory informacji są odpowiednio w załącznikach:

- Załącznik 2 - Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.

- Załącznik 3 - Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone.

Informacje przedkłada się corocznie, celem wykazania ewentualnych zmian w ilości posiadanych wyrobów zawierających azbest - co pozwoli na ocenę zagrożenia dla ludzi i środowiska w danym rejonie. Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu, gdzie występują wyroby zawierające azbest, ma ponadto obowiązki:

- Oznakowania pomieszczeń, gdzie znajdują się urządzenia lub instalacje z wyrobami zawierającymi azbest - odpowiednim znakiem ostrzegawczym dla azbestu (załącznik 1).

- Opracowania i wywieszenia na widocznym miejscu instrukcji bezpiecznego postępowania i użytkowania pomieszczenia z wyrobami zawierającymi azbest.

- Zaznaczenia na planie sytuacyjnym terenu miejsc z wyrobami zawierającymi azbest.

Ponadto, jeżeli w budynku, budowli, instalacji lub urządzeniu o: znajdują się wyroby zawierające azbest o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m3 (tzw. „miękkie"), lub jeżeli wyroby zawierają azbest krokidolid a także jeżeli te wyroby znajdują się w zamkniętych pomieszczeniach, lub istnieje, uzasadniona obawa dużej emisji azbestu do środowiska - właściciel lub zarządca powinien opracować plan kontroli jakości powietrza (monitoringu), a jego wyniki uwz; dalszej eksploatacji lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Procedura nr 2

Cel procedury

Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowiązków i postępowania właścicieli zarządców budynków, budowli, instalacji lub urządzeń oraz terenów z wyrobami zawierającymi azbest - przed i w czasie wykonywania prac usuwania lub zabezpieczenia takich prac.

Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje okres podjęcia decyzji o zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest, do zakończenia tych robót i uzyskania stosownego oświadczenia wykonawcy prac.

Opis szczegółowy

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu, gdzie znajduje się azbest lub wyroby zawierające azbest - powinien dokonać identyfikacji rodzaju i ilości azbestu w wyrobach, przez uprawnione do takich prac laboratorium. Identyfikacja azbestu powinna nastąpić w okresie użytkowania wyrobów, jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania prac zabezpieczenia lub usuwania takich wyrobów - o ile informacja ta, nie jest podana w innych dokumentach budowy przedmiotowego obiektu.

Identyfikacja azbestu jest obowiązkiem właściciela lub zarządcy, wynikającym z tytułu własności oraz odpowiedzialności prawnej, dotyczącej ochrony osób trzecich od szkód mogących wynikać z nieodpowiedniej eksploatacji przedmiotu stanowiącego własność. Wyniki identyfikacji azbestu powinny być uwzględniane przy:

- Sporządzaniu „Oceny..."

- Sporządzaniu informacji dla wójta, burmistrza, prezydenta miasta

- Zawieraniu umowy na wykonanie prac zabezpieczania lub usuwania wyrobów zawierających azbest z wykonawcą tych prac - wytwarzającym odpady niebezpieczne.

Właściciel lub zarządca może zlecić innym - fachowo przygotowanym osobom lub podmiotom prawnym - przeprowadzenia czynności wykonania identyfikacji azbestu w wyrobach. W każdym przypadku powinno to mieć miejsce przed rozpoczęciem prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest.

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu i wyrobami zawierającymi azbest, ma obowiązek zgłoszenia - na 30 dni przed rozpoczęciem prac, wniosku o pozwolenie na budowę (remont), wraz z określonymi warunkami. Wniosek powinien zostać sporządzony z uwzględnieniem przepisów wynikających z art. 31 ust. 3, pkt.2 oraz art. 36 ust.1 pkt. 1 i 4 ustawy - Prawo budowlane. Zatajenie informacji o występowaniu azbestu w wyrobach, które będą przedmiotem prac remontowo-budowlanych skutkuje - na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska - odpowiedzialnością prawną. Po dopełnieniu obowiązków formalnoprawnych, właściciel lub zarządca dokonuje wyboru wykonawcy prac - wytwórcy odpadów niebezpiecznych. Zawiera umowę na wykonanie prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest oraz oczyszczenia budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu z azbestu. W umowie powinny być jasno sprecyzowane obowiązki stron, również w zakresie zabezpieczenia przed emisją azbestu w czasie wykonywania prac.

Niezależnie od obowiązków wykonawcy prac, właściciel lub zarządca powinien poinformować mieszkańców lub użytkowników budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu, o usuwaniu niebezpiecznych materiałów zawierających substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla ludzi oraz o sposobach zabezpieczenia przed tą szkodliwością.

Na końcu właściciel lub zarządca powinien uzyskać od wykonawcy prac, pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia z azbestu, a następnie przechowywać je przez okres co najmniej 5 lat, wraz z inną dokumentacją budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu.

Załącznik 8. Szczegółowe zestawienie wyników inwentaryzacji

| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr działki | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu w m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Brzeziny |  | 1 | 206/3 | 2 | 3 | 267 |
| 2 | Brzeziny |  | 1 | 206/3 | 2 | 3 | 232 |
| 3 | Brzeziny |  | 2 | 204/2 | 2 | 3 | 290 |
| 4 | Brzeziny |  | 2 | 204/2 | 2 | 3 | 301 |
| 5 | Brzeziny |  | 3 | 202/1 | 2 | 3 | 308 |
| 6 | Brzeziny |  | 4 | 201 | 2 | 3 | 596 |
| 7 | Brzeziny |  | 4 | 201 | 2 | 3 | 214 |
| 8 | Brzeziny |  | 4 | 201 | 2 | 3 | 197 |
| 9 | Brzeziny |  | 4 | 201 | 2 | 3 | 325 |
| 10 | Brzeziny |  | 4 | 201 | 2 | 3 | 50 |
| 11 | Brzeziny |  | 5 | 305 | 2 | 3 | 63 |
| 12 | Brzeziny |  | 5 | 199 | 2 | 3 | 36 |
| 13 | Brzeziny |  | 5 | 199 | 2 | 3 | 195 |
| 14 | Brzeziny |  | 5 | 199 | 2 | 3 | 346 |
| 15 | Brzeziny |  | 5 | 199 | 2 | 3 | 44 |
| 16 | Brzeziny |  | 5 | 199 | 2 | 3 | 6 |
| 17 | Brzeziny |  | 6 | 304 | 2 | 3 | 254 |
| 18 | Brzeziny |  | 7 | 303 | 2 | 3 | 279 |
| 19 | Brzeziny |  | 7 | 303 | 2 | 3 | 79 |
| 20 | Brzeziny |  | 8 | 197 | 2 | 3 | 277 |
| 21 | Brzeziny |  | 8 | 197 | 2 | 3 | 103 |
| 22 | Brzeziny |  | 8 | 197 | 1 | 3 | 40 |
| 23 | Brzeziny |  | 8 | 197 | 2 | 3 | 6 |
| 24 | Brzeziny |  | 9 | 301/3 | 2 | 3 | 104 |
| 25 | Brzeziny |  | 11 | 298 | 2 | 3 | 16 |
| 26 | Brzeziny |  | 11 | 298 | 2 | 3 | 79 |
| 27 | Brzeziny |  | 11 | 298 | 2 | 3 | 55 |
| 28 | Brzeziny |  | 11 | 298 | 2 | 3 | 12 |
| 29 | Brzeziny |  | 12 | 291 | 2 | 3 | 236 |
| 30 | Brzeziny |  | 12 | 291 | 2 | 3 | 76 |
| 31 | Brzeziny |  | 13 | 274/2 | 2 | 3 | 365 |
| 32 | Brzeziny |  | 13 | 274/4 | 2 | 3 | 1 646 |
| 33 | Brzeziny |  | 13 | 274/4 | 2 | 3 | 146 |
| 34 | Brzeziny |  | 13 | 274/4 | 2 | 3 | 74 |
| 35 | Brzeziny |  | 13 | 274/3 | 2 | 3 | 278 |
| 36 | Brzeziny |  | 13 | 289 | 2 | 3 | 88 |
| 37 | Brzeziny |  | 13 | 289 | 2 | 3 | 45 |
| 38 | Brzeziny |  | 13 | 290 | 2 | 3 | 431 |
| 39 | Brzeziny |  | 13 | 290 | 2 | 3 | 140 |
| 40 | Brzeziny |  | 16 | 271 | 2 | 3 | 309 |
| 41 | Brzeziny |  | 16 | 271 | 2 | 3 | 251 |
| 42 | Brzeziny |  | 17 | 268 | 2 | 3 | 71 |
| 43 | Brzeziny |  | 17 | 268 | 2 | 3 | 12 |
| 44 | Brzeziny |  | 17 | 268 | 2 | 3 | 184 |
| 45 | Brzeziny |  | 17 | 268 | 2 | 3 | 328 |
| 46 | Brzeziny |  | 18 | 266 | 2 | 3 | 275 |
| 47 | Brzeziny |  | 18 | 266 | 2 | 3 | 293 |
| 48 | Brzeziny |  | 18 | 266 | 2 | 3 | 208 |
| 49 | Brzeziny |  | 18 | 266 | 2 | 3 | 156 |
| 50 | Brzeziny |  | 18 | 267 | 2 | 3 | 189 |
| 51 | Brzeziny |  | 18 | 267 | 2 | 3 | 297 |
| 52 | Brzeziny |  | 18 | 267 | 2 | 3 | 93 |
| 53 | Brzeziny |  | 18 | 266 | 2 | 3 | 58 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr działki | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu w m2 |
| 54 | Brzeziny |  | 19 | 265/1 | 2 | 3 | 347 |
| 55 | Brzeziny |  | 19 | 265/1 | 2 | 3 | 296 |
| 56 | Brzeziny |  | 20 | 149 | 2 | 3 | 107 |
| 57 | Brzeziny |  | 20 | 149 | 2 | 3 | 12 |
| 58 | Brzeziny |  | 21 | 349 | 2 | 3 | 169 |
| 59 | Brzeziny |  | 21 | 349 | 2 | 3 | 135 |
| 60 | Brzeziny |  | 22 | 138 | 2 | 3 | 461 |
| 61 | Brzeziny |  | 22 | 138 | 2 | 3 | 401 |
| 62 | Brzeziny |  | 22 | 138 | 2 | 3 | 97 |
| 63 | Brzeziny |  | 23 | 132/3 | 2 | 3 | 8 |
| 64 | Brzeziny |  | 23 | 132/3 | 2 | 3 | 62 |
| 65 | Brzeziny |  | 27 | 120/1 | 2 | 3 | 937 |
| 66 | Brzeziny |  | 27 | 120/2 | 2 | 3 | 215 |
| 67 | Brzeziny |  | 27 | 120/1 | 2 | 3 | 200 |
| 68 | Brzeziny |  | 28 | 117/4 | 2 | 3 | 104 |
| 69 | Brzeziny |  | 28 | 117/4 | 2 | 3 | 86 |
| 70 | Brzeziny |  | 30 | 107/2 | 2 | 3 | 314 |
| 71 | Brzeziny |  | 31B | 255/4 | 2 | 3 | 363 |
| 72 | Brzeziny |  | 31B | 255/4 | 2 | 3 | 190 |
| 73 | Brzeziny |  | 31B | 255/4 | 2 | 3 | 59 |
| 74 | Brzeziny |  | 31B | 255/4 | 2 | 3 | 307 |
| 75 | Brzeziny |  | 31B | 255/4 | 2 | 3 | 97 |
| 76 | Brzeziny |  | 31B | 255/4 | 2 | 3 | 247 |
| 77 | Brzeziny |  | 31B | 255/4 | 2 | 3 | 2 079 |
| 78 | Brzeziny |  | 4A | 306 | 2 | 3 | 1 099 |
| 79 | Brzeziny |  | BN | 255/1 | 2 | 3 | 2 334 |
| 80 | Brzeziny |  | BN | 252/4 | 2 | 3 | 2 158 |
| 81 | Brzeziny |  | BN | 192 | 2 | 3 | 48 |
| 82 | Brzeziny |  | BN | 192 | 2 | 3 | 206 |
| 83 | Brzeziny |  | BN | 194 | 2 | 3 | 137 |
| 84 | Brzozowy Kąt |  | 2 | 119 | 2 | 3 | 414 |
| 85 | Brzozowy Kąt |  | 2 | 119 | 2 | 3 | 374 |
| 86 | Brzozowy Kąt |  | 2 | 119 | 2 | 3 | 130 |
| 87 | Brzozowy Kąt |  | 2 | 119 | 2 | 3 | 40 |
| 88 | Brzozowy Kąt |  | 3 | 115 | 2 | 3 | 128 |
| 89 | Brzozowy Kąt |  | 3 | 115 | 2 | 3 | 74 |
| 90 | Brzozowy Kąt |  | 4 | 210 | 2 | 3 | 747 |
| 91 | Brzozowy Kąt |  | 4 | 210 | 2 | 3 | 110 |
| 92 | Brzozowy Kąt |  | 5 | 315 | 2 | 3 | 216 |
| 93 | Brzozowy Kąt |  | 5 | 315 | 2 | 3 | 208 |
| 94 | Brzozowy Kąt |  | 7 | 317 | 2 | 3 | 301 |
| 95 | Brzozowy Kąt |  | 7 | 316 | 2 | 3 | 714 |
| 96 | Brzozowy Kąt |  | 7 | 318 | 2 | 3 | 158 |
| 97 | Brzozowy Kąt |  | 7 | 319 | 2 | 3 | 147 |
| 98 | Brzozowy Kąt |  | 7 | 319 | 2 | 3 | 96 |
| 99 | Brzozowy Kąt |  | 7 | 319 | 2 | 3 | 20 |
| 100 | Brzozowy Kąt |  | 7 | 316 | 2 | 3 | 39 |
| 101 | Brzozowy Kąt |  | 7 | 316 | 2 | 3 | 16 |
| 102 | Brzozowy Kąt |  | 9 | 366 | 2 | 3 | 363 |
| 103 | Brzozowy Kąt |  | 10 | 322 | 2 | 3 | 97 |
| 104 | Brzozowy Kąt |  | 10 | 322 | 1 | 3 | 160 |
| 105 | Brzozowy Kąt |  | 12 | 370 | 1 | 3 | 159 |
| 106 | Brzozowy Kąt |  | 12 | 370 | 2 | 3 | 301 |
| 107 | Brzozowy Kąt |  | 12 | 370 | 2 | 3 | 158 |
| 108 | Brzozowy Kąt |  | 12 | 370 | 2 | 3 | 39 |
| 109 | Brzozowy Kąt |  | 12 | 370 | 2 | 3 | 110 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr działki | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu w m2 |
| 110 | Brzozowy Kąt |  | 13 | 371/4 | 2 | 3 | 276 |
| 111 | Brzozowy Kąt |  | 15 | 330 | 2 | 3 | 147 |
| 112 | Brzozowy Kąt |  | 15 | 333 | 2 | 3 | 364 |
| 113 | Brzozowy Kąt |  | 15 | 333 | 2 | 3 | 176 |
| 114 | Brzozowy Kąt |  | 15 | 333 | 2 | 3 | 147 |
| 115 | Brzozowy Kąt |  | 15 | 333 | 2 | 3 | 125 |
| 116 | Brzozowy Kąt |  | 15 | 333 | 2 | 3 | 75 |
| 117 | Brzozowy Kąt |  | 16 | 334 | 2 | 3 | 252 |
| 118 | Brzozowy Kąt |  | 16 | 334 | 1 | 3 | 48 |
| 119 | Brzozowy Kąt |  | 17 | 335 | 2 | 3 | 203 |
| 120 | Brzozowy Kąt |  | 17 | 335 | 2 | 3 | 118 |
| 121 | Brzozowy Kąt |  | 18 | 374 | 2 | 3 | 63 |
| 122 | Brzozowy Kąt |  | 19 | 336 | 1 | 3 | 190 |
| 123 | Brzozowy Kąt |  | 19 | 336 | 2 | 3 | 24 |
| 124 | Brzozowy Kąt |  | 19 | 336 | 2 | 3 | 32 |
| 125 | Brzozowy Kąt |  | 20 | 376 | 2 | 3 | 55 |
| 126 | Brzozowy Kąt |  | 20 | 376 | 2 | 3 | 137 |
| 127 | Brzozowy Kąt |  | 20 | 376 | 2 | 3 | 99 |
| 128 | Brzozowy Kąt |  | 21 | 338 | 2 | 3 | 299 |
| 129 | Brzozowy Kąt |  | 21 | 338 | 2 | 3 | 480 |
| 130 | Brzozowy Kąt |  | 22 | 339 | 1 | 3 | 156 |
| 131 | Brzozowy Kąt |  | 22 | 339 | 2 | 3 | 21 |
| 132 | Brzozowy Kąt |  | 23 | 378 | 2 | 3 | 190 |
| 133 | Brzozowy Kąt |  | 23 | 378 | 2 | 3 | 218 |
| 134 | Brzozowy Kąt |  | 23 | 378 | 2 | 3 | 166 |
| 135 | Brzozowy Kąt |  | 23 | 378 | 2 | 3 | 704 |
| 136 | Brzozowy Kąt |  | 23 | 378 | 2 | 3 | 157 |
| 137 | Brzozowy Kąt |  | 24 | 340 | 2 | 3 | 130 |
| 138 | Brzozowy Kąt |  | 24 | 340 | 2 | 3 | 106 |
| 139 | Brzozowy Kąt |  | 24 | 340 | 2 | 3 | 76 |
| 140 | Brzozowy Kąt |  | 25 | 379 | 2 | 3 | 181 |
| 141 | Brzozowy Kąt |  | 25 | 379 | 2 | 3 | 128 |
| 142 | Brzozowy Kąt |  | 26 | 444 | 2 | 3 | 199 |
| 143 | Brzozowy Kąt |  | 27 | 381 | 2 | 3 | 148 |
| 144 | Brzozowy Kąt |  | 27 | 381 | 2 | 3 | 161 |
| 145 | Brzozowy Kąt |  | 27 | 381 | 2 | 3 | 292 |
| 146 | Brzozowy Kąt |  | 28 | 341/1 | 2 | 3 | 360 |
| 147 | Brzozowy Kąt |  | 28 | 341/1 | 2 | 3 | 206 |
| 148 | Brzozowy Kąt |  | 29 | 383 | 2 | 3 | 428 |
| 149 | Brzozowy Kąt |  | 29 | 383 | 2 | 3 | 463 |
| 150 | Brzozowy Kąt |  | 29 | 383 | 2 | 3 | 39 |
| 151 | Brzozowy Kąt |  | 29 | 383 | 2 | 3 | 176 |
| 152 | Brzozowy Kąt |  | 29 | 383 | 2 | 3 | 76 |
| 153 | Brzozowy Kąt |  | 31 | 342 | 1 | 3 | 166 |
| 154 | Brzozowy Kąt |  | 32 | 385 | 2 | 3 | 389 |
| 155 | Brzozowy Kąt |  | 32 | 385 | 2 | 3 | 330 |
| 156 | Brzozowy Kąt |  | 32 | 385 | 2 | 3 | 56 |
| 157 | Brzozowy Kąt |  | 33 | 387 | 2 | 3 | 129 |
| 158 | Brzozowy Kąt |  | 33 | 387 | 2 | 3 | 95 |
| 159 | Brzozowy Kąt |  | 33 | 388 | 2 | 3 | 243 |
| 160 | Brzozowy Kąt |  | 33 | 388 | 2 | 3 | 345 |
| 161 | Brzozowy Kąt |  | 33 | 388 | 2 | 3 | 71 |
| 162 | Brzozowy Kąt |  | 34 | 346 | 2 | 3 | 319 |
| 163 | Brzozowy Kąt |  | 34 | 346 | 2 | 3 | 273 |
| 164 | Brzozowy Kąt |  | 34 | 346 | 2 | 3 | 102 |
| 165 | Brzozowy Kąt |  | 34 | 346 | 2 | 3 | 197 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr działki | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu w m2 |
| 166 | Brzozowy Kąt |  | 36 | 389 | 2 | 3 | 341 |
| 167 | Brzozowy Kąt |  | 36 | 389 | 2 | 3 | 902 |
| 168 | Brzozowy Kąt |  | 37 | 349 | 2 | 3 | 224 |
| 169 | Brzozowy Kąt |  | 37 | 349 | 2 | 3 | 293 |
| 170 | Brzozowy Kąt |  | 38 | 390/2 | 2 | 3 | 93 |
| 171 | Brzozowy Kąt |  | 38 | 390/2 | 2 | 3 | 190 |
| 172 | Brzozowy Kąt |  | 39 | 353 | 2 | 3 | 222 |
| 173 | Brzozowy Kąt |  | 42 | 393 | 2 | 3 | 121 |
| 174 | Brzozowy Kąt |  | 42 | 393 | 2 | 3 | 104 |
| 175 | Brzozowy Kąt |  | 43 | 355 | 2 | 3 | 130 |
| 176 | Brzozowy Kąt |  | 44 | 359 | 2 | 3 | 342 |
| 177 | Brzozowy Kąt |  | 44 | 359 | 2 | 3 | 448 |
| 178 | Brzozowy Kąt |  | 44 | 359 | 2 | 3 | 42 |
| 179 | Brzozowy Kąt |  | 45 | 360 | 2 | 3 | 301 |
| 180 | Brzozowy Kąt |  | 45 | 360 | 2 | 3 | 38 |
| 181 | Brzozowy Kąt |  | 45 | 360 | 2 | 3 | 247 |
| 182 | Brzozowy Kąt |  | 45 | 360 | 2 | 3 | 259 |
| 183 | Brzozowy Kąt |  | 45 | 359 | 2 | 3 | 149 |
| 184 | Brzozowy Kąt |  | 46 | 400 | 2 | 3 | 179 |
| 185 | Brzozowy Kąt |  | 46 | 400 | 2 | 3 | 139 |
| 186 | Brzozowy Kąt |  | 46 | 400 | 2 | 3 | 45 |
| 187 | Brzozowy Kąt |  | 46 | 400 | 2 | 3 | 28 |
| 188 | Brzozowy Kąt |  | 46 | 400 | 2 | 3 | 14 |
| 189 | Brzozowy Kąt |  | 46 | 400 | 2 | 3 | 37 |
| 190 | Brzozowy Kąt |  | 47 | 401 | 2 | 3 | 369 |
| 191 | Brzozowy Kąt |  | 47 | 401 | 2 | 3 | 41 |
| 192 | Brzozowy Kąt |  | 47 | 401 | 2 | 3 | 131 |
| 193 | Brzozowy Kąt |  | 47 | 402 | 2 | 3 | 173 |
| 194 | Brzozowy Kąt |  | 48 | 402 | 2 | 3 | 34 |
| 195 | Brzozowy Kąt |  | 48 | 402 | 2 | 3 | 213 |
| 196 | Brzozowy Kąt |  | 48 | 402 | 2 | 3 | 235 |
| 197 | Brzozowy Kąt |  | 48 | 402 | 2 | 3 | 337 |
| 198 | Brzozowy Kąt |  | 49 | 403 | 2 | 3 | 53 |
| 199 | Brzozowy Kąt |  | 49 | 403 | 2 | 3 | 287 |
| 200 | Brzozowy Kąt |  | 49 | 403 | 2 | 3 | 392 |
| 201 | Brzozowy Kąt |  | 49 | 405 | 2 | 3 | 229 |
| 202 | Brzozowy Kąt |  | 49 | 403 | 1 | 3 | 159 |
| 203 | Brzozowy Kąt |  | 50 | 408 | 2 | 3 | 347 |
| 204 | Brzozowy Kąt |  | 50 | 408 | 2 | 3 | 402 |
| 205 | Brzozowy Kąt |  | 50 | 408 | 2 | 3 | 469 |
| 206 | Brzozowy Kąt |  | 50 | 408 | 2 | 3 | 26 |
| 207 | Brzozowy Kąt |  | 53 | 415/2 | 2 | 3 | 24 |
| 208 | Brzozowy Kąt |  | 53 | 415/2 | 2 | 3 | 93 |
| 209 | Brzozowy Kąt |  | 53 | 415/2 | 2 | 3 | 18 |
| 210 | Brzozowy Kąt |  | 53 | 415/2 | 2 | 3 | 96 |
| 211 | Brzozowy Kąt |  | 54 | 416 | 2 | 3 | 128 |
| 212 | Brzozowy Kąt |  | 54 | 416 | 2 | 3 | 77 |
| 213 | Brzozowy Kąt |  | 54 | 416 | 2 | 3 | 10 |
| 214 | Brzozowy Kąt |  | 55 | 484 | 2 | 3 | 59 |
| 215 | Brzozowy Kąt |  | 55 | 484 | 2 | 3 | 128 |
| 216 | Brzozowy Kąt |  | 56 | 479 | 2 | 3 | 227 |
| 217 | Brzozowy Kąt |  | 56 | 479 | 2 | 3 | 76 |
| 218 | Brzozowy Kąt |  | 57 | 275 | 2 | 3 | 318 |
| 219 | Brzozowy Kąt |  | 57 | 275 | 2 | 3 | 325 |
| 220 | Brzozowy Kąt |  | 58 | 302/2 | 2 | 3 | 783 |
| 221 | Brzozowy Kąt |  | 58 | 302/2 | 2 | 3 | 247 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr działki | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu w m2 |
| 222 | Brzozowy Kąt |  | 58 | 302/1 | 2 | 3 | 134 |
| 223 | Brzozowy Kąt |  | 58 | 302/1 | 2 | 3 | 12 |
| 224 | Brzozowy Kąt |  | 58 | 302/2 | 2 | 3 | 51 |
| 225 | Brzozowy Kąt |  | 58 | 302/2 | 2 | 3 | 40 |
| 226 | Brzozowy Kąt |  | 58 | 302/1 | 2 | 3 | 90 |
| 227 | Brzozowy Kąt |  | 60 | 299/3 | 2 | 3 | 52 |
| 228 | Brzozowy Kąt |  | 60 | 299/3 | 2 | 3 | 313 |
| 229 | Brzozowy Kąt |  | 60 | 299/3 | 2 | 3 | 30 |
| 230 | Brzozowy Kąt |  | 61 | 298 | 2 | 3 | 142 |
| 231 | Brzozowy Kąt |  | 62 | 294 | 2 | 3 | 302 |
| 232 | Brzozowy Kąt |  | 62 | 294 | 2 | 3 | 90 |
| 233 | Brzozowy Kąt |  | 62 | 294 | 2 | 3 | 48 |
| 234 | Brzozowy Kąt |  | 63 | 290 | 2 | 3 | 20 |
| 235 | Brzozowy Kąt |  | 63 | 290 | 2 | 3 | 570 |
| 236 | Brzozowy Kąt |  | 63 | 290 | 2 | 3 | 98 |
| 237 | Brzozowy Kąt |  | 66 | 287 | 2 | 3 | 124 |
| 238 | Brzozowy Kąt |  | 67 | 265 | 2 | 3 | 719 |
| 239 | Brzozowy Kąt |  | 68 | 264 | 2 | 3 | 16 |
| 240 | Brzozowy Kąt |  | 68 | 264 | 2 | 3 | 6 |
| 241 | Brzozowy Kąt |  | 70 | 261 | 2 | 3 | 487 |
| 242 | Brzozowy Kąt |  | 70 | 261 | 2 | 3 | 447 |
| 243 | Brzozowy Kąt |  | 70 | 261 | 2 | 3 | 499 |
| 244 | Brzozowy Kąt |  | 71 | 260 | 2 | 3 | 68 |
| 245 | Brzozowy Kąt |  | 71 | 260 | 2 | 3 | 82 |
| 246 | Brzozowy Kąt |  | 71 | 260 | 2 | 3 | 634 |
| 247 | Brzozowy Kąt |  | 71 | 260 | 2 | 3 | 248 |
| 248 | Brzozowy Kąt |  | 71 | 260 | 2 | 3 | 55 |
| 249 | Brzozowy Kąt |  | 71 | 260 | 2 | 3 | 61 |
| 250 | Brzozowy Kąt |  | 72 | 260 | 2 | 3 | 318 |
| 251 | Brzozowy Kąt |  | 72 | 259 | 2 | 3 | 133 |
| 252 | Brzozowy Kąt |  | 72 | 259 | 2 | 3 | 51 |
| 253 | Brzozowy Kąt |  | 72 | 259 | 2 | 3 | 73 |
| 254 | Brzozowy Kąt |  | 72 | 259 | 2 | 3 | 38 |
| 255 | Brzozowy Kąt |  | 73 | 254 | 2 | 3 | 149 |
| 256 | Brzozowy Kąt |  | 73 | 254 | 2 | 3 | 147 |
| 257 | Brzozowy Kąt |  | 73 | 254 | 2 | 3 | 10 |
| 258 | Brzozowy Kąt |  | 73 | 254 | 2 | 3 | 26 |
| 259 | Brzozowy Kąt |  | 74 | 244 | 2 | 3 | 208 |
| 260 | Brzozowy Kąt |  | 74 | 244 | 2 | 3 | 233 |
| 261 | Brzozowy Kąt |  | 74 | 244 | 2 | 3 | 68 |
| 262 | Brzozowy Kąt |  | 74 | 244 | 2 | 3 | 9 |
| 263 | Brzozowy Kąt |  | 76 | 243 | 2 | 3 | 309 |
| 264 | Brzozowy Kąt |  | 76 | 243 | 2 | 3 | 303 |
| 265 | Brzozowy Kąt |  | 76 | 242/2 | 2 | 3 | 119 |
| 266 | Brzozowy Kąt |  | 76 | 242/2 | 1 | 3 | 131 |
| 267 | Brzozowy Kąt |  | 76 | 243 | 2 | 3 | 50 |
| 268 | Brzozowy Kąt |  | 76 | 243 | 2 | 3 | 100 |
| 269 | Brzozowy Kąt |  | 77 | 234 | 2 | 3 | 403 |
| 270 | Brzozowy Kąt |  | 77 | 234 | 2 | 3 | 182 |
| 271 | Brzozowy Kąt |  | 80 | 230 | 2 | 3 | 420 |
| 272 | Brzozowy Kąt |  | 80 | 229 | 2 | 3 | 303 |
| 273 | Brzozowy Kąt |  | 81 | 321/2 | 2 | 3 | 259 |
| 274 | Brzozowy Kąt |  | 81 | 321/2 | 2 | 3 | 218 |
| 275 | Brzozowy Kąt |  | 81 | 321/2 | 2 | 3 | 155 |
| 276 | Brzozowy Kąt |  | 81 | 321/2 | 2 | 3 | 50 |
| 277 | Brzozowy Kąt |  | 81 | 321/2 | 2 | 3 | 79 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr działki | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu w m2 |
| 278 | Brzozowy Kąt |  | 82 | 70 | 2 | 3 | 301 |
| 279 | Brzozowy Kąt |  | 82 | 70 | 2 | 3 | 572 |
| 280 | Brzozowy Kąt |  | 82 | 70 | 2 | 3 | 333 |
| 281 | Brzozowy Kąt |  | 82 | 70 | 2 | 3 | 119 |
| 282 | Brzozowy Kąt |  | 82 | 70 | 2 | 3 | 63 |
| 283 | Brzozowy Kąt |  | 83 | 114/1 | 2 | 3 | 86 |
| 284 | Brzozowy Kąt |  | 83 | 114/1 | 2 | 3 | 30 |
| 285 | Brzozowy Kąt |  | 84 | 66 | 2 | 3 | 418 |
| 286 | Brzozowy Kąt |  | 84 | 66 | 2 | 3 | 444 |
| 287 | Brzozowy Kąt |  | 84 | 66 | 2 | 3 | 284 |
| 288 | Brzozowy Kąt |  | 84 | 66 | 2 | 3 | 157 |
| 289 | Brzozowy Kąt |  | 84 | 66 | 2 | 3 | 10 |
| 290 | Brzozowy Kąt |  | 84 | 66 | 2 | 3 | 15 |
| 291 | Brzozowy Kąt |  | 85 | 65 | 2 | 3 | 166 |
| 292 | Brzozowy Kąt |  | 86 | 108 | 2 | 3 | 482 |
| 293 | Brzozowy Kąt |  | 86 | 108 | 2 | 3 | 198 |
| 294 | Brzozowy Kąt |  | 86 | 108 | 2 | 3 | 137 |
| 295 | Brzozowy Kąt |  | 86 | 108 | 2 | 3 | 91 |
| 296 | Brzozowy Kąt |  | 87 | 61 | 2 | 3 | 20 |
| 297 | Brzozowy Kąt |  | 87 | 61 | 2 | 3 | 40 |
| 298 | Brzozowy Kąt |  | 87 | 61 | 1 | 3 | 133 |
| 299 | Brzozowy Kąt |  | 88 | 106 | 2 | 3 | 14 |
| 300 | Brzozowy Kąt |  | 88 | 106 | 2 | 3 | 60 |
| 301 | Brzozowy Kąt |  | 88 | 106 | 2 | 3 | 189 |
| 302 | Brzozowy Kąt |  | 91 | 60 | 2 | 3 | 361 |
| 303 | Brzozowy Kąt |  | 91 | 60 | 2 | 3 | 363 |
| 304 | Brzozowy Kąt |  | 91 | 60 | 2 | 3 | 18 |
| 305 | Brzozowy Kąt |  | 93 | 57 | 1 | 3 | 133 |
| 306 | Brzozowy Kąt |  | 95 | 44 | 2 | 3 | 343 |
| 307 | Brzozowy Kąt |  | 95 | 44 | 2 | 3 | 50 |
| 308 | Brzozowy Kąt |  | 95 | 44 | 2 | 3 | 76 |
| 309 | Brzozowy Kąt |  | 95 | 44 | 2 | 3 | 31 |
| 310 | Brzozowy Kąt |  | 95 | 44 | 2 | 3 | 19 |
| 311 | Brzozowy Kąt |  | 100 | 1 | 2 | 3 | 157 |
| 312 | Brzozowy Kąt |  | 100 | 1 | 2 | 3 | 193 |
| 313 | Brzozowy Kąt |  | 100 | 1 | 2 | 3 | 143 |
| 314 | Brzozowy Kąt |  | 101 | 2 | 2 | 3 | 221 |
| 315 | Brzozowy Kąt |  | 101 | 2 | 1 | 3 | 80 |
| 316 | Brzozowy Kąt |  | 101 | 2 | 1 | 3 | 137 |
| 317 | Brzozowy Kąt |  | 101 | 2 | 2 | 3 | 15 |
| 318 | Brzozowy Kąt |  | 102 | 3 | 2 | 3 | 218 |
| 319 | Brzozowy Kąt |  | 103 | 4/2 | 2 | 3 | 241 |
| 320 | Brzozowy Kąt |  | 103 | 4/2 | 2 | 3 | 120 |
| 321 | Brzozowy Kąt |  | 103 | 4/2 | 2 | 3 | 15 |
| 322 | Brzozowy Kąt |  | 104 | 6 | 2 | 3 | 546 |
| 323 | Brzozowy Kąt |  | 104 | 6 | 2 | 3 | 294 |
| 324 | Brzozowy Kąt |  | 104 | 6 | 2 | 3 | 36 |
| 325 | Brzozowy Kąt |  | 105 | 7 | 2 | 3 | 299 |
| 326 | Brzozowy Kąt |  | 105 | 7 | 2 | 3 | 30 |
| 327 | Brzozowy Kąt |  | 106 | 8 | 2 | 3 | 131 |
| 328 | Brzozowy Kąt |  | 109 | 15 | 2 | 3 | 117 |
| 329 | Brzozowy Kąt |  | 109 | 15 | 2 | 3 | 38 |
| 330 | Brzozowy Kąt |  | 109 | 15 | 2 | 3 | 76 |
| 331 | Brzozowy Kąt |  | 109 | 15 | 2 | 3 | 291 |
| 332 | Brzozowy Kąt |  | 109 | 15 | 2 | 3 | 240 |
| 333 | Brzozowy Kąt |  | 111 | 24 | 2 | 3 | 420 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr działki | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu w m2 |
| 334 | Brzozowy Kąt |  | 111 | 24 | 2 | 3 | 115 |
| 335 | Brzozowy Kąt |  | 111 | 24 | 2 | 3 | 37 |
| 336 | Brzozowy Kąt |  | 111 | 24 | 2 | 3 | 10 |
| 337 | Brzozowy Kąt |  | 112 | 32 | 2 | 3 | 165 |
| 338 | Brzozowy Kąt |  | 112 | 32 | 2 | 3 | 267 |
| 339 | Brzozowy Kąt |  | 112 | 32 | 2 | 3 | 76 |
| 340 | Brzozowy Kąt |  | 112 | 32 | 2 | 3 | 54 |
| 341 | Brzozowy Kąt |  | 113 | 33 | 2 | 3 | 35 |
| 342 | Brzozowy Kąt |  | 113 | 33 | 2 | 3 | 461 |
| 343 | Brzozowy Kąt |  | 113 | 33 | 1 | 3 | 54 |
| 344 | Brzozowy Kąt |  | 114 | 76 | 1 | 3 | 188 |
| 345 | Brzozowy Kąt |  | 114 | 76 | 2 | 3 | 407 |
| 346 | Brzozowy Kąt |  | 114 | 76 | 2 | 3 | 115 |
| 347 | Brzozowy Kąt |  | 116 | 124 | 2 | 3 | 368 |
| 348 | Brzozowy Kąt |  | 116 | 124 | 2 | 3 | 59 |
| 349 | Brzozowy Kąt |  | 116 | 124 | 2 | 3 | 82 |
| 350 | Brzozowy Kąt |  | 116 | 124 | 2 | 3 | 200 |
| 351 | Brzozowy Kąt |  | 116 | 124 | 2 | 3 | 129 |
| 352 | Brzozowy Kąt |  | 117 | 125 | 1 | 3 | 203 |
| 353 | Brzozowy Kąt |  | 118 | 161 | 2 | 3 | 358 |
| 354 | Brzozowy Kąt |  | 118 | 161 | 2 | 3 | 119 |
| 355 | Brzozowy Kąt |  | 118 | 161 | 2 | 3 | 192 |
| 356 | Brzozowy Kąt |  | 119 | 162 | 2 | 3 | 227 |
| 357 | Brzozowy Kąt |  | 119 | 162 | 2 | 3 | 396 |
| 358 | Brzozowy Kąt |  | 119 | 163 | 1 | 3 | 152 |
| 359 | Brzozowy Kąt |  | 119 | 162 | 1 | 3 | 108 |
| 360 | Brzozowy Kąt |  | 120 | 164 | 2 | 3 | 171 |
| 361 | Brzozowy Kąt |  | 120 | 164 | 2 | 3 | 211 |
| 362 | Brzozowy Kąt |  | 120 | 164 | 2 | 3 | 159 |
| 363 | Brzozowy Kąt |  | 121 | 166 | 2 | 3 | 316 |
| 364 | Brzozowy Kąt |  | 121 | 166 | 2 | 3 | 239 |
| 365 | Brzozowy Kąt |  | 121 | 166 | 2 | 3 | 141 |
| 366 | Brzozowy Kąt |  | 121 | 166 | 2 | 3 | 74 |
| 367 | Brzozowy Kąt |  | 122 | 134 | 2 | 3 | 28 |
| 368 | Brzozowy Kąt |  | 122 | 134 | 2 | 3 | 82 |
| 369 | Brzozowy Kąt |  | 123 | 136 | 2 | 3 | 184 |
| 370 | Brzozowy Kąt |  | 123 | 136 | 2 | 3 | 269 |
| 371 | Brzozowy Kąt |  | 123 | 136 | 2 | 3 | 126 |
| 372 | Brzozowy Kąt |  | 123 | 136 | 2 | 3 | 32 |
| 373 | Brzozowy Kąt |  | 124 | 138/1 | 2 | 3 | 402 |
| 374 | Brzozowy Kąt |  | 124 | 138/1 | 2 | 3 | 400 |
| 375 | Brzozowy Kąt |  | 124 | 138/1 | 2 | 3 | 199 |
| 376 | Brzozowy Kąt |  | 124 | 138/1 | 2 | 3 | 116 |
| 377 | Brzozowy Kąt |  | 130 | 178 | 2 | 3 | 378 |
| 378 | Brzozowy Kąt |  | 130 | 178 | 2 | 3 | 465 |
| 379 | Brzozowy Kąt |  | 130 | 178 | 2 | 3 | 15 |
| 380 | Brzozowy Kąt |  | 131 | 174/2 | 2 | 3 | 17 |
| 381 | Brzozowy Kąt |  | 131 | 174/2 | 2 | 3 | 17 |
| 382 | Brzozowy Kąt |  | 131 | 174/2 | 2 | 3 | 20 |
| 383 | Brzozowy Kąt |  | 131 | 174/2 | 2 | 3 | 48 |
| 384 | Brzozowy Kąt |  | 131 | 174/2 | 2 | 3 | 159 |
| 385 | Brzozowy Kąt |  | 131 | 174/2 | 2 | 3 | 313 |
| 386 | Brzozowy Kąt |  | 132 | 176 | 2 | 3 | 215 |
| 387 | Brzozowy Kąt |  | 132 | 176 | 2 | 3 | 339 |
| 388 | Brzozowy Kąt |  | 132 | 176 | 2 | 3 | 55 |
| 389 | Brzozowy Kąt |  | 132 | 176 | 2 | 3 | 16 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr działki | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu w m2 |
| 390 | Brzozowy Kąt |  | 106/110 | 20 | 2 | 3 | 162 |
| 391 | Brzozowy Kąt |  | 106/110 | 20 | 2 | 3 | 213 |
| 392 | Brzozowy Kąt |  | 106/110 | 20 | 2 | 3 | 91 |
| 393 | Brzozowy Kąt |  | 106/110 | 20 | 2 | 3 | 46 |
| 394 | Brzozowy Kąt |  | 65A | 411/2 | 2 | 3 | 400 |
| 395 | Brzozowy Kąt |  | 65A | 411/2 | 2 | 3 | 321 |
| 396 | Brzozowy Kąt |  | 65A | 411/1 | 2 | 3 | 133 |
| 397 | Brzozowy Kąt |  | 65A | 411/2 | 2 | 3 | 25 |
| 398 | Brzozowy Kąt |  | 65A | 411/2 | 2 | 3 | 10 |
| 399 | Brzozowy Kąt |  | 65A | 411/2 | 2 | 3 | 34 |
| 400 | Brzozowy Kąt |  | BN | 29/1 | 2 | 3 | 272 |
| 401 | Brzozowy Kąt |  | BN | 29/1 | 2 | 3 | 180 |
| 402 | Brzozowy Kąt |  | BN | 29/1 | 2 | 3 | 330 |
| 403 | Brzozowy Kąt |  | BN | 29/1 | 2 | 3 | 10 |
| 404 | Brzozowy Kąt |  | BN | 29/1 | 2 | 3 | 20 |
| 405 | Brzozowy Kąt |  | BN | 29/1 | 2 | 3 | 20 |
| 406 | Brzozowy Kąt |  | BN | 37 | 2 | 3 | 478 |
| 407 | Brzozowy Kąt |  | BN | 36 | 2 | 3 | 277 |
| 408 | Brzozowy Kąt |  | BN | 37 | 2 | 3 | 205 |
| 409 | Brzozowy Kąt |  | BN | 54/1 | 2 | 3 | 145 |
| 410 | Brzozowy Kąt |  | BN | 70 | 2 | 3 | 19 |
| 411 | Brzozowy Kąt |  | BN | 190 | 2 | 3 | 28 |
| 412 | Brzozowy Kąt |  | BN | 190 | 2 | 3 | 71 |
| 413 | Brzozowy Kąt |  | BN | 190 | 2 | 3 | 42 |
| 414 | Brzozowy Kąt |  | BN | 139 | 2 | 3 | 145 |
| 415 | Brzozowy Kąt |  | BN | 139 | 2 | 3 | 143 |
| 416 | Brzozowy Kąt |  | BN | 182/3 | 2 | 3 | 160 |
| 417 | Brzozowy Kąt |  | BN | 182/3 | 2 | 3 | 131 |
| 418 | Brzozowy Kąt |  | BN | 182/3 | 2 | 3 | 237 |
| 419 | Brzozowy Kąt |  | BN | 239/2 | 2 | 3 | 213 |
| 420 | Brzozowy Kąt |  | BN | 239/2 | 1 | 3 | 165 |
| 421 | Brzozowy Kąt |  | BN | 239/2 | 2 | 3 | 20 |
| 422 | Brzozowy Kąt |  | BN | 239/2 | 2 | 3 | 20 |
| 423 | Brzozowy Kąt |  | BN | 384 | 2 | 3 | 174 |
| 424 | Brzozowy Kąt |  | BN | 297 | 2 | 3 | 103 |
| 425 | Brzozowy Kąt |  | BN | 289/2 | 2 | 3 | 371 |
| 426 | Brzozowy Kąt |  | BN | 289/2 | 2 | 3 | 70 |
| 427 | Brzozowy Kąt |  | BN | 289/2 | 2 | 3 | 269 |
| 428 | Brzozowy Kąt |  | BN | 289/2 | 2 | 3 | 124 |
| 429 | Brzozowy Kąt |  | BN | 289/2 | 2 | 3 | 29 |
| 430 | Brzozowy Kąt |  | BN | 289/2 | 2 | 3 | 31 |
| 431 | Brzozowy Kąt |  | BN | 289/2 | 2 | 3 | 12 |
| 432 | Brzozowy Kąt |  | BN | 410 | 2 | 3 | 328 |
| 433 | Brzozowy Kąt |  | BN | 410 | 2 | 3 | 239 |
| 434 | Brzozowy Kąt |  | BN | 410 | 2 | 3 | 177 |
| 435 | Brzozowy Kąt |  | BN | 410 | 2 | 3 | 167 |
| 436 | Brzozowy Kąt |  | BN | 410 | 2 | 3 | 54 |
| 437 | Derewiczna |  | 1 | 1031 | 2 | 3 | 123 |
| 438 | Derewiczna |  | 2 | 1030 | 2 | 3 | 233 |
| 439 | Derewiczna |  | 2 | 1030 | 2 | 3 | 182 |
| 440 | Derewiczna |  | 4 | 1029 | 2 | 3 | 111 |
| 441 | Derewiczna |  | 4 | 1029 | 2 | 3 | 259 |
| 442 | Derewiczna |  | 5 | 789 | 2 | 3 | 320 |
| 443 | Derewiczna |  | 5 | 789 | 2 | 3 | 164 |
| 444 | Derewiczna |  | 6 | 788 | 2 | 3 | 228 |
| 445 | Derewiczna |  | 6 | 788 | 2 | 3 | 216 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr działki | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu w m2 |
| 446 | Derewiczna |  | 6 | 788 | 2 | 3 | 162 |
| 447 | Derewiczna |  | 8 | 1025 | 2 | 3 | 354 |
| 448 | Derewiczna |  | 9 | 784 | 2 | 3 | 247 |
| 449 | Derewiczna |  | 9 | 784 | 2 | 3 | 176 |
| 450 | Derewiczna |  | 9 | 784 | 2 | 3 | 181 |
| 451 | Derewiczna |  | 11 | 997 | 2 | 3 | 363 |
| 452 | Derewiczna |  | 11 | 997 | 2 | 3 | 344 |
| 453 | Derewiczna |  | 11 | 997 | 2 | 3 | 283 |
| 454 | Derewiczna |  | 11 | 997 | 2 | 3 | 39 |
| 455 | Derewiczna |  | 12 | 998 | 2 | 3 | 194 |
| 456 | Derewiczna |  | 12 | 998 | 2 | 3 | 26 |
| 457 | Derewiczna |  | 14 | 993 | 2 | 3 | 183 |
| 458 | Derewiczna |  | 14 | 993 | 2 | 3 | 433 |
| 459 | Derewiczna |  | 15 | 992 | 2 | 3 | 110 |
| 460 | Derewiczna |  | 15 | 992 | 2 | 3 | 362 |
| 461 | Derewiczna |  | 17 | 991 | 2 | 3 | 215 |
| 462 | Derewiczna |  | 17 | 991 | 2 | 3 | 230 |
| 463 | Derewiczna |  | 18 | 991 | 2 | 3 | 63 |
| 464 | Derewiczna |  | 18 | 991 | 2 | 3 | 59 |
| 465 | Derewiczna |  | 18 | 991 | 2 | 3 | 50 |
| 466 | Derewiczna |  | 19 | 77 | 2 | 3 | 142 |
| 467 | Derewiczna |  | 19 | 76 | 2 | 3 | 168 |
| 468 | Derewiczna |  | 21 | 76 | 2 | 3 | 266 |
| 469 | Derewiczna |  | 21 | 76 | 1 | 3 | 34 |
| 470 | Derewiczna |  | 21 | 75 | 2 | 3 | 114 |
| 471 | Derewiczna |  | 21 | 75 | 2 | 3 | 150 |
| 472 | Derewiczna |  | 22 | 81 | 2 | 3 | 851 |
| 473 | Derewiczna |  | 22 | 81 | 2 | 3 | 277 |
| 474 | Derewiczna |  | 22 | 80 | 2 | 3 | 40 |
| 475 | Derewiczna |  | 23 | 82 | 2 | 3 | 415 |
| 476 | Derewiczna |  | 23 | 82 | 2 | 3 | 65 |
| 477 | Derewiczna |  | 23 | 82 | 2 | 3 | 423 |
| 478 | Derewiczna |  | 25 | 84 | 2 | 3 | 223 |
| 479 | Derewiczna |  | 25 | 84 | 2 | 3 | 204 |
| 480 | Derewiczna |  | 25 | 84 | 2 | 3 | 135 |
| 481 | Derewiczna |  | 26 | 72 | 2 | 3 | 256 |
| 482 | Derewiczna |  | 26 | 72 | 2 | 3 | 161 |
| 483 | Derewiczna |  | 28 | 71 | 2 | 3 | 70 |
| 484 | Derewiczna |  | 29 | 70 | 2 | 3 | 210 |
| 485 | Derewiczna |  | 30 | 88 | 2 | 3 | 84 |
| 486 | Derewiczna |  | 30 | 88 | 2 | 3 | 354 |
| 487 | Derewiczna |  | 31 | 68 | 2 | 3 | 198 |
| 488 | Derewiczna |  | 31 | 68 | 2 | 3 | 110 |
| 489 | Derewiczna |  | 31 | 68 | 1 | 3 | 44 |
| 490 | Derewiczna |  | 33 | 67 | 2 | 3 | 143 |
| 491 | Derewiczna |  | 33 | 67 | 2 | 3 | 238 |
| 492 | Derewiczna |  | 34 | 66 | 2 | 3 | 422 |
| 493 | Derewiczna |  | 34 | 66 | 2 | 3 | 128 |
| 494 | Derewiczna |  | 35 | 91 | 2 | 3 | 51 |
| 495 | Derewiczna |  | 36 | 64 | 2 | 3 | 481 |
| 496 | Derewiczna |  | 36 | 64 | 2 | 3 | 205 |
| 497 | Derewiczna |  | 36 | 64 | 2 | 3 | 52 |
| 498 | Derewiczna |  | 36 | 64 | 2 | 3 | 39 |
| 499 | Derewiczna |  | 36 | 64 | 2 | 3 | 17 |
| 500 | Derewiczna |  | 36 | 64 | 2 | 3 | 34 |
| 501 | Derewiczna |  | 37 | 93 | 2 | 3 | 269 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr działki | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu w m2 |
| 502 | Derewiczna |  | 37 | 93 | 2 | 3 | 375 |
| 503 | Derewiczna |  | 37 | 92 | 2 | 3 | 47 |
| 504 | Derewiczna |  | 38 | 95 | 2 | 3 | 80 |
| 505 | Derewiczna |  | 38 | 95 | 2 | 3 | 88 |
| 506 | Derewiczna |  | 39 | 62 | 1 | 3 | 284 |
| 507 | Derewiczna |  | 40 | 61 | 2 | 3 | 88 |
| 508 | Derewiczna |  | 41 | 100 | 2 | 3 | 101 |
| 509 | Derewiczna |  | 41 | 99 | 2 | 3 | 5 |
| 510 | Derewiczna |  | 43 | 97 | 2 | 3 | 249 |
| 511 | Derewiczna |  | 43 | 98 | 2 | 3 | 141 |
| 512 | Derewiczna |  | 43 | 98 | 2 | 3 | 141 |
| 513 | Derewiczna |  | 43 | 98 | 2 | 3 | 94 |
| 514 | Derewiczna |  | 43 | 97 | 2 | 3 | 283 |
| 515 | Derewiczna |  | 43 | 96 | 2 | 3 | 143 |
| 516 | Derewiczna |  | 43 | 98 | 2 | 3 | 48 |
| 517 | Derewiczna |  | 43 | 98 | 2 | 3 | 71 |
| 518 | Derewiczna |  | 43 | 98 | 2 | 3 | 24 |
| 519 | Derewiczna |  | 48 | 58 | 2 | 3 | 265 |
| 520 | Derewiczna |  | 48 | 58 | 2 | 3 | 233 |
| 521 | Derewiczna |  | 48 | 58 | 2 | 3 | 258 |
| 522 | Derewiczna |  | 49 | 57 | 2 | 3 | 229 |
| 523 | Derewiczna |  | 49 | 57 | 2 | 3 | 299 |
| 524 | Derewiczna |  | 50 | 101 | 2 | 3 | 138 |
| 525 | Derewiczna |  | 50 | 102 | 2 | 3 | 297 |
| 526 | Derewiczna |  | 51 | 103 | 2 | 3 | 288 |
| 527 | Derewiczna |  | 51 | 103 | 2 | 3 | 272 |
| 528 | Derewiczna |  | 51 | 103 | 2 | 3 | 107 |
| 529 | Derewiczna |  | 52 | 104 | 2 | 3 | 290 |
| 530 | Derewiczna |  | 53 | 56 | 2 | 3 | 314 |
| 531 | Derewiczna |  | 53 | 56 | 2 | 3 | 134 |
| 532 | Derewiczna |  | 54 | 55 | 2 | 3 | 353 |
| 533 | Derewiczna |  | 54 | 55 | 2 | 3 | 409 |
| 534 | Derewiczna |  | 54 | 56 | 2 | 3 | 234 |
| 535 | Derewiczna |  | 55 | 105 | 2 | 3 | 277 |
| 536 | Derewiczna |  | 56 | 107 | 2 | 3 | 233 |
| 537 | Derewiczna |  | 56 | 107 | 2 | 3 | 236 |
| 538 | Derewiczna |  | 56 | 107 | 2 | 3 | 116 |
| 539 | Derewiczna |  | 56 | 107 | 2 | 3 | 154 |
| 540 | Derewiczna |  | 57 | 54 | 2 | 3 | 549 |
| 541 | Derewiczna |  | 57 | 54 | 2 | 3 | 160 |
| 542 | Derewiczna |  | 58 | 1095 | 2 | 3 | 320 |
| 543 | Derewiczna |  | 59 | 108 | 2 | 3 | 317 |
| 544 | Derewiczna |  | 60 | 53 | 2 | 3 | 280 |
| 545 | Derewiczna |  | 60 | 53 | 2 | 3 | 300 |
| 546 | Derewiczna |  | 60 | 53 | 2 | 3 | 42 |
| 547 | Derewiczna |  | 61 | 109 | 2 | 3 | 452 |
| 548 | Derewiczna |  | 62 | 110 | 2 | 3 | 204 |
| 549 | Derewiczna |  | 62 | 110 | 2 | 3 | 227 |
| 550 | Derewiczna |  | 63 | 52 | 2 | 3 | 252 |
| 551 | Derewiczna |  | 63 | 52 | 2 | 3 | 40 |
| 552 | Derewiczna |  | 63 | 52 | 1 | 3 | 184 |
| 553 | Derewiczna |  | 64 | 51 | 2 | 3 | 143 |
| 554 | Derewiczna |  | 64 | 51 | 2 | 3 | 262 |
| 555 | Derewiczna |  | 64 | 51 | 2 | 3 | 293 |
| 556 | Derewiczna |  | 66 | 113 | 2 | 3 | 276 |
| 557 | Derewiczna |  | 66 | 113 | 2 | 3 | 259 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr działki | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu w m2 |
| 558 | Derewiczna |  | 67 | 114 | 2 | 3 | 99 |
| 559 | Derewiczna |  | 67 | 114 | 2 | 3 | 225 |
| 560 | Derewiczna |  | 70 | 115 | 2 | 3 | 210 |
| 561 | Derewiczna |  | 70 | 115 | 1 | 3 | 145 |
| 562 | Derewiczna |  | 71 | 116 | 2 | 3 | 156 |
| 563 | Derewiczna |  | 71 | 116 | 2 | 3 | 381 |
| 564 | Derewiczna |  | 71 | 116 | 2 | 3 | 262 |
| 565 | Derewiczna |  | 72 | 47 | 2 | 3 | 189 |
| 566 | Derewiczna |  | 72 | 47 | 2 | 3 | 108 |
| 567 | Derewiczna |  | 73 | 45 | 2 | 3 | 111 |
| 568 | Derewiczna |  | 73 | 45 | 2 | 3 | 268 |
| 569 | Derewiczna |  | 73 | 45 | 2 | 3 | 34 |
| 570 | Derewiczna |  | 73 | 45 | 2 | 3 | 276 |
| 571 | Derewiczna |  | 75 | 118 | 2 | 3 | 244 |
| 572 | Derewiczna |  | 75 | 118 | 2 | 3 | 198 |
| 573 | Derewiczna |  | 75 | 118 | 2 | 3 | 200 |
| 574 | Derewiczna |  | 79 | 119 | 2 | 3 | 119 |
| 575 | Derewiczna |  | 79 | 119 | 2 | 3 | 164 |
| 576 | Derewiczna |  | 79 | 119 | 2 | 3 | 240 |
| 577 | Derewiczna |  | 79 | 119 | 2 | 3 | 179 |
| 578 | Derewiczna |  | 82 | 40 | 2 | 3 | 103 |
| 579 | Derewiczna |  | 83 | 122 | 2 | 3 | 300 |
| 580 | Derewiczna |  | 83 | 121 | 2 | 3 | 200 |
| 581 | Derewiczna |  | 83 | 121 | 2 | 3 | 181 |
| 582 | Derewiczna |  | 84 | 39 | 2 | 3 | 196 |
| 583 | Derewiczna |  | 84 | 39 | 2 | 3 | 54 |
| 584 | Derewiczna |  | 84 | 39 | 2 | 3 | 161 |
| 585 | Derewiczna |  | 84 | 39 | 2 | 3 | 138 |
| 586 | Derewiczna |  | 85 | 38 | 2 | 3 | 267 |
| 587 | Derewiczna |  | 88 | 123 | 2 | 3 | 252 |
| 588 | Derewiczna |  | 89 | 37/1 | 2 | 3 | 248 |
| 589 | Derewiczna |  | 89 | 37/2 | 1 | 3 | 248 |
| 590 | Derewiczna |  | 90 | 36 | 2 | 3 | 173 |
| 591 | Derewiczna |  | 90 | 36 | 2 | 3 | 275 |
| 592 | Derewiczna |  | 91 | 125 | 2 | 3 | 160 |
| 593 | Derewiczna |  | 91 | 124 | 2 | 3 | 252 |
| 594 | Derewiczna |  | 91 | 124 | 1 | 2 | 153 |
| 595 | Derewiczna |  | 92 | 34 | 2 | 3 | 157 |
| 596 | Derewiczna |  | 92 | 34 | 2 | 3 | 233 |
| 597 | Derewiczna |  | 93 | 126 | 2 | 3 | 355 |
| 598 | Derewiczna |  | 93 | 126 | 2 | 3 | 269 |
| 599 | Derewiczna |  | 94 | 33 | 2 | 3 | 198 |
| 600 | Derewiczna |  | 94 | 33 | 2 | 3 | 314 |
| 601 | Derewiczna |  | 95 | 127 | 2 | 3 | 74 |
| 602 | Derewiczna |  | 96 | 32 | 2 | 3 | 118 |
| 603 | Derewiczna |  | 97 | 128 | 2 | 3 | 57 |
| 604 | Derewiczna |  | 97 | 128 | 2 | 3 | 53 |
| 605 | Derewiczna |  | 97 | 128 | 2 | 3 | 217 |
| 606 | Derewiczna |  | 97 | 128 | 1 | 3 | 154 |
| 607 | Derewiczna |  | 98 | 129 | 2 | 3 | 21 |
| 608 | Derewiczna |  | 98 | 129 | 2 | 3 | 210 |
| 609 | Derewiczna |  | 98 | 129 | 2 | 3 | 264 |
| 610 | Derewiczna |  | 99 | 31/1 | 2 | 3 | 391 |
| 611 | Derewiczna |  | 99 | 31/1 | 2 | 3 | 134 |
| 612 | Derewiczna |  | 99 | 31/1 | 2 | 3 | 246 |
| 613 | Derewiczna |  | 100 | 130 | 2 | 3 | 435 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr działki | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu w m2 |
| 614 | Derewiczna |  | 100 | 130 | 2 | 3 | 352 |
| 615 | Derewiczna |  | 100 | 130 | 2 | 3 | 38 |
| 616 | Derewiczna |  | 100 | 130 | 2 | 3 | 22 |
| 617 | Derewiczna |  | 101 | 29 | 2 | 3 | 291 |
| 618 | Derewiczna |  | 103 | 131 | 2 | 3 | 249 |
| 619 | Derewiczna |  | 103 | 131 | 2 | 3 | 318 |
| 620 | Derewiczna |  | 104 | 27 | 2 | 3 | 242 |
| 621 | Derewiczna |  | 104 | 27 | 2 | 3 | 158 |
| 622 | Derewiczna |  | 104 | 27 | 2 | 3 | 49 |
| 623 | Derewiczna |  | 104 | 27 | 1 | 2 | 129 |
| 624 | Derewiczna |  | 106 | 133 | 2 | 3 | 371 |
| 625 | Derewiczna |  | 106 | 133 | 2 | 3 | 282 |
| 626 | Derewiczna |  | 107 | 23 | 2 | 3 | 119 |
| 627 | Derewiczna |  | 107 | 365 | 2 | 3 | 54 |
| 628 | Derewiczna |  | 107 | 367 | 2 | 3 | 10 |
| 629 | Derewiczna |  | 107 | 24 | 2 | 3 | 42 |
| 630 | Derewiczna |  | 107 | 24 | 2 | 3 | 123 |
| 631 | Derewiczna |  | 107 | 24 | 2 | 3 | 121 |
| 632 | Derewiczna |  | 107 | 25 | 2 | 3 | 146 |
| 633 | Derewiczna |  | 107 | 25 | 2 | 3 | 260 |
| 634 | Derewiczna |  | 107 | 25 | 2 | 3 | 235 |
| 635 | Derewiczna |  | 107 | 365 | 2 | 3 | 286 |
| 636 | Derewiczna |  | 108 | 23 | 2 | 3 | 317 |
| 637 | Derewiczna |  | 108 | 23 | 2 | 3 | 114 |
| 638 | Derewiczna |  | 108 | 23 | 2 | 3 | 51 |
| 639 | Derewiczna |  | 111 | 135 | 1 | 3 | 265 |
| 640 | Derewiczna |  | 111 | 135 | 2 | 3 | 331 |
| 641 | Derewiczna |  | 112 | 136 | 2 | 3 | 316 |
| 642 | Derewiczna |  | 112 | 136 | 1 | 3 | 86 |
| 643 | Derewiczna |  | 114 | 21 | 2 | 3 | 293 |
| 644 | Derewiczna |  | 114 | 22 | 2 | 3 | 166 |
| 645 | Derewiczna |  | 114 | 22 | 2 | 3 | 67 |
| 646 | Derewiczna |  | 115 | 20 | 2 | 3 | 175 |
| 647 | Derewiczna |  | 115 | 20 | 2 | 3 | 138 |
| 648 | Derewiczna |  | 115 | 20 | 2 | 3 | 217 |
| 649 | Derewiczna |  | 117 | 138 | 2 | 3 | 240 |
| 650 | Derewiczna |  | 117 | 138 | 2 | 3 | 246 |
| 651 | Derewiczna |  | 117 | 138 | 2 | 3 | 162 |
| 652 | Derewiczna |  | 118 | 19 | 2 | 3 | 354 |
| 653 | Derewiczna |  | 120 | 139 | 2 | 3 | 124 |
| 654 | Derewiczna |  | 120 | 139 | 2 | 3 | 29 |
| 655 | Derewiczna |  | 120 | 139 | 2 | 3 | 337 |
| 656 | Derewiczna |  | 120 | 139 | 2 | 3 | 174 |
| 657 | Derewiczna |  | 120 | 139 | 2 | 3 | 246 |
| 658 | Derewiczna |  | 121 | 140 | 2 | 3 | 317 |
| 659 | Derewiczna |  | 122 | 17 | 2 | 3 | 187 |
| 660 | Derewiczna |  | 123 | 16 | 2 | 3 | 311 |
| 661 | Derewiczna |  | 123 | 16 | 2 | 3 | 186 |
| 662 | Derewiczna |  | 124 | 141 | 2 | 3 | 76 |
| 663 | Derewiczna |  | 124 | 141 | 2 | 3 | 314 |
| 664 | Derewiczna |  | 125 | 144 | 1 | 2 | 85 |
| 665 | Derewiczna |  | 125 | 144 | 2 | 3 | 308 |
| 666 | Derewiczna |  | 125 | 144 | 2 | 3 | 322 |
| 667 | Derewiczna |  | 126 | 15 | 2 | 3 | 245 |
| 668 | Derewiczna |  | 126 | 15 | 2 | 3 | 160 |
| 669 | Derewiczna |  | 128 | 13 | 2 | 3 | 219 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr działki | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu w m2 |
| 670 | Derewiczna |  | 128 | 13 | 2 | 3 | 334 |
| 671 | Derewiczna |  | 129 | 145 | 2 | 3 | 52 |
| 672 | Derewiczna |  | 129 | 145 | 2 | 3 | 244 |
| 673 | Derewiczna |  | 129 | 145 | 1 | 2 | 61 |
| 674 | Derewiczna |  | 130 | 147 | 2 | 3 | 201 |
| 675 | Derewiczna |  | 132 | 12 | 2 | 3 | 127 |
| 676 | Derewiczna |  | 132 | 11 | 2 | 3 | 57 |
| 677 | Derewiczna |  | 132 | 11 | 2 | 3 | 174 |
| 678 | Derewiczna |  | 132 | 11 | 2 | 3 | 184 |
| 679 | Derewiczna |  | 132 | 11 | 2 | 3 | 37 |
| 680 | Derewiczna |  | 134 | 10 | 2 | 3 | 6 |
| 681 | Derewiczna |  | 135 | 9/1 | 2 | 3 | 25 |
| 682 | Derewiczna |  | 135 | 9/1 | 2 | 3 | 257 |
| 683 | Derewiczna |  | 135 | 9/1 | 2 | 3 | 131 |
| 684 | Derewiczna |  | 136 | 8 | 2 | 3 | 157 |
| 685 | Derewiczna |  | 136 | 8 | 1 | 3 | 159 |
| 686 | Derewiczna |  | 137 | 150 | 2 | 3 | 367 |
| 687 | Derewiczna |  | 137 | 150 | 2 | 3 | 231 |
| 688 | Derewiczna |  | 137 | 150 | 2 | 3 | 80 |
| 689 | Derewiczna |  | 138 | 151 | 2 | 3 | 203 |
| 690 | Derewiczna |  | 138 | 151 | 2 | 3 | 347 |
| 691 | Derewiczna |  | 139 | 152 | 2 | 3 | 126 |
| 692 | Derewiczna |  | 140 | 6 | 2 | 3 | 238 |
| 693 | Derewiczna |  | 140 | 6 | 2 | 3 | 134 |
| 694 | Derewiczna |  | 140 | 6 | 2 | 3 | 37 |
| 695 | Derewiczna |  | 140 | 7 | 2 | 3 | 89 |
| 696 | Derewiczna |  | 142 | 154 | 2 | 3 | 209 |
| 697 | Derewiczna |  | 142 | 154 | 2 | 3 | 89 |
| 698 | Derewiczna |  | 143 | 4 | 2 | 3 | 404 |
| 699 | Derewiczna |  | 143 | 4 | 2 | 3 | 107 |
| 700 | Derewiczna |  | 143 | 4 | 2 | 3 | 160 |
| 701 | Derewiczna |  | 143 | 4 | 2 | 3 | 216 |
| 702 | Derewiczna |  | 143 | 4 | 1 | 3 | 143 |
| 703 | Derewiczna |  | 144 | 3 | 2 | 3 | 15 |
| 704 | Derewiczna |  | 144 | 3 | 2 | 3 | 92 |
| 705 | Derewiczna |  | 144 | 3 | 2 | 3 | 67 |
| 706 | Derewiczna |  | 145 | 2 | 2 | 3 | 613 |
| 707 | Derewiczna |  | 145 | 2 | 2 | 3 | 32 |
| 708 | Derewiczna |  | 145 | 2 | 2 | 3 | 49 |
| 709 | Derewiczna |  | 148 | 475/1 | 2 | 3 | 114 |
| 710 | Derewiczna |  | 151 | 471 | 2 | 3 | 645 |
| 711 | Derewiczna |  | 151 | 471 | 2 | 3 | 67 |
| 712 | Derewiczna |  | 151 | 471 | 2 | 3 | 214 |
| 713 | Derewiczna |  | 152 | 340 | 2 | 3 | 852 |
| 714 | Derewiczna |  | 152 | 340 | 2 | 3 | 53 |
| 715 | Derewiczna |  | 152 | 340 | 2 | 3 | 459 |
| 716 | Derewiczna |  | 154 | 446 | 2 | 3 | 225 |
| 717 | Derewiczna |  | 155 | 254 | 2 | 3 | 30 |
| 718 | Derewiczna |  | 156 | 444 | 2 | 3 | 155 |
| 719 | Derewiczna |  | 156 | 444 | 2 | 3 | 109 |
| 720 | Derewiczna |  | 157 | 253/1 | 2 | 3 | 231 |
| 721 | Derewiczna |  | 157 | 253/1 | 2 | 3 | 42 |
| 722 | Derewiczna |  | 158 | 441 | 2 | 3 | 28 |
| 723 | Derewiczna |  | 158 | 441 | 2 | 3 | 253 |
| 724 | Derewiczna |  | 158 | 441 | 2 | 3 | 50 |
| 725 | Derewiczna |  | 158 | 441 | 2 | 3 | 297 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr działki | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu w m2 |
| 726 | Derewiczna |  | 159 | 252 | 2 | 3 | 280 |
| 727 | Derewiczna |  | 159 | 252 | 2 | 3 | 21 |
| 728 | Derewiczna |  | 160 | 251 | 2 | 2 | 147 |
| 729 | Derewiczna |  | 161 | 439 | 2 | 3 | 114 |
| 730 | Derewiczna |  | 161 | 439 | 2 | 3 | 368 |
| 731 | Derewiczna |  | 161 | 439 | 2 | 3 | 25 |
| 732 | Derewiczna |  | 162 | 250 | 2 | 3 | 306 |
| 733 | Derewiczna |  | 162 | 250 | 2 | 3 | 50 |
| 734 | Derewiczna |  | 163 | 249 | 2 | 3 | 260 |
| 735 | Derewiczna |  | 163 | 249 | 2 | 3 | 32 |
| 736 | Derewiczna |  | 163 | 249 | 2 | 3 | 17 |
| 737 | Derewiczna |  | 164 | 248 | 2 | 3 | 672 |
| 738 | Derewiczna |  | 164 | 248 | 2 | 3 | 186 |
| 739 | Derewiczna |  | 165 | 220/2 | 2 | 3 | 117 |
| 740 | Derewiczna |  | 165 | 220/2 | 2 | 3 | 104 |
| 741 | Derewiczna |  | 166 | 215 | 2 | 3 | 329 |
| 742 | Derewiczna |  | 166 | 215 | 2 | 3 | 321 |
| 743 | Derewiczna |  | 166 | 215 | 2 | 3 | 39 |
| 744 | Derewiczna |  | 166 | 215 | 2 | 3 | 157 |
| 745 | Derewiczna |  | 166 | 215 | 2 | 3 | 207 |
| 746 | Derewiczna |  | 166 | 215 | 2 | 3 | 114 |
| 747 | Derewiczna |  | 166 | 215 | 2 | 3 | 59 |
| 748 | Derewiczna |  | 166 | 215 | 2 | 3 | 63 |
| 749 | Derewiczna |  | 167 | 213 | 2 | 3 | 281 |
| 750 | Derewiczna |  | 168 | 389/1 | 2 | 3 | 28 |
| 751 | Derewiczna |  | 168 | 389/1 | 2 | 3 | 137 |
| 752 | Derewiczna |  | 168 | 389/1 | 2 | 3 | 201 |
| 753 | Derewiczna |  | 169 | 212 | 2 | 3 | 319 |
| 754 | Derewiczna |  | 169 | 212 | 2 | 3 | 183 |
| 755 | Derewiczna |  | 169 | 212 | 2 | 3 | 53 |
| 756 | Derewiczna |  | 170 | 211 | 2 | 3 | 581 |
| 757 | Derewiczna |  | 170 | 211 | 2 | 3 | 124 |
| 758 | Derewiczna |  | 170 | 211 | 2 | 3 | 373 |
| 759 | Derewiczna |  | 170 | 211 | 2 | 3 | 271 |
| 760 | Derewiczna |  | 170 | 211 | 2 | 3 | 46 |
| 761 | Derewiczna |  | 171 | 401/1 | 2 | 3 | 3 156 |
| 762 | Derewiczna |  | 171 | 401/1 | 2 | 3 | 272 |
| 763 | Derewiczna |  | 171 | 401/1 | 2 | 3 | 1 456 |
| 764 | Derewiczna |  | 171 | 401/2 | 2 | 3 | 55 |
| 765 | Derewiczna |  | 171 | 401/2 | 2 | 3 | 3 646 |
| 766 | Derewiczna |  | 171 | 401/2 | 2 | 3 | 72 |
| 767 | Derewiczna |  | 171 | 401/2 | 2 | 3 | 1 902 |
| 768 | Derewiczna |  | 171 | 401/2 | 2 | 3 | 749 |
| 769 | Derewiczna |  | 171 | 401/2 | 2 | 3 | 26 |
| 770 | Derewiczna |  | 173 | 2481/2 | 2 | 3 | 108 |
| 771 | Derewiczna |  | 173 | 2481/2 | 2 | 3 | 47 |
| 772 | Derewiczna |  | 173 | 2481/2 | 2 | 3 | 10 |
| 773 | Derewiczna |  | 173 | 2481/2 | 2 | 3 | 8 |
| 774 | Derewiczna |  | 174 | 2474/2 | 2 | 3 | 107 |
| 775 | Derewiczna |  | 174 | 2480/2 | 1 | 3 | 226 |
| 776 | Derewiczna |  | 174 | 2480/2 | 2 | 3 | 57 |
| 777 | Derewiczna |  | 174 | 2474/1 | 2 | 3 | 60 |
| 778 | Derewiczna |  | 174 | 2480/1 | 2 | 3 | 65 |
| 779 | Derewiczna |  | 175 | 2473 | 2 | 3 | 56 |
| 780 | Derewiczna |  | 175 | 2473 | 2 | 3 | 81 |
| 781 | Derewiczna |  | 175 | 2473 | 2 | 3 | 118 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr działki | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu w m2 |
| 782 | Derewiczna |  | 175 | 2473 | 2 | 3 | 8 |
| 783 | Derewiczna |  | 175 | 2473 | 2 | 3 | 138 |
| 784 | Derewiczna |  | BN | 343 | 2 | 3 | 536 |
| 785 | Derewiczna |  | BN | 342 | 2 | 3 | 477 |
| 786 | Derewiczna |  | BN | 342 | 2 | 3 | 182 |
| 787 | Derewiczna |  | BN | 342 | 2 | 3 | 141 |
| 788 | Derewiczna |  | BN | 354 | 2 | 3 | 43 |
| 789 | Derewiczna |  | BN | 354 | 2 | 3 | 154 |
| 790 | Derewiczna |  | BN | 354 | 2 | 3 | 66 |
| 791 | Derewiczna |  | BN | 354 | 1 | 3 | 129 |
| 792 | Derewiczna |  | BN | 148 | 2 | 3 | 229 |
| 793 | Derewiczna |  | BN | 148 | 2 | 3 | 260 |
| 794 | Derewiczna |  | BN | 148 | 2 | 3 | 169 |
| 795 | Derewiczna |  | BN | 122 | 2 | 3 | 170 |
| 796 | Derewiczna |  | BN | 122 | 2 | 3 | 60 |
| 797 | Derewiczna |  | BN | 827 | 2 | 3 | 224 |
| 798 | Derewiczna |  | BN | 117 | 1 | 3 | 196 |
| 799 | Derewiczna |  | BN | 43 | 2 | 3 | 149 |
| 800 | Derewiczna |  | BN | 43 | 2 | 3 | 233 |
| 801 | Derewiczna |  | BN | 48 | 2 | 3 | 178 |
| 802 | Derewiczna |  | BN | 48 | 1 | 2 | 168 |
| 803 | Derewiczna |  | BN | 86 | 2 | 3 | 90 |
| 804 | Derewiczna |  | BN | 86 | 1 | 3 | 87 |
| 805 | Derewiczna |  | BN | 717 | 2 | 3 | 20 |
| 806 | Derewiczna |  | BN | 717 | 2 | 3 | 27 |
| 807 | Kolembrody |  | 1 | 1136 | 2 | 3 | 215 |
| 808 | Kolembrody |  | 1 | 1136 | 2 | 3 | 27 |
| 809 | Kolembrody |  | 1 | 1136 | 2 | 3 | 72 |
| 810 | Kolembrody |  | 1 | 1136 | 2 | 3 | 42 |
| 811 | Kolembrody |  | 1 | 1136 | 1 | 3 | 26 |
| 812 | Kolembrody |  | 1 | 1136 | 2 | 3 | 43 |
| 813 | Kolembrody |  | 1 | 1136 | 1 | 3 | 127 |
| 814 | Kolembrody |  | 5 | 1131 | 2 | 3 | 60 |
| 815 | Kolembrody |  | 6 | 1165 | 2 | 3 | 59 |
| 816 | Kolembrody |  | 6 | 1165 | 2 | 3 | 277 |
| 817 | Kolembrody |  | 6 | 1165 | 2 | 3 | 188 |
| 818 | Kolembrody |  | 7 | 1130 | 2 | 3 | 405 |
| 819 | Kolembrody |  | 7 | 1130 | 2 | 3 | 54 |
| 820 | Kolembrody |  | 7 | 1130 | 2 | 3 | 17 |
| 821 | Kolembrody |  | 8 | 1164 | 2 | 3 | 109 |
| 822 | Kolembrody |  | 8 | 1164 | 2 | 3 | 81 |
| 823 | Kolembrody |  | 8 | 1164 | 2 | 3 | 10 |
| 824 | Kolembrody |  | 9 | 1163 | 2 | 3 | 121 |
| 825 | Kolembrody |  | 10 | 1129 | 2 | 3 | 228 |
| 826 | Kolembrody |  | 10 | 1129 | 2 | 3 | 158 |
| 827 | Kolembrody |  | 10 | 1129 | 2 | 3 | 247 |
| 828 | Kolembrody |  | 10 | 1129 | 2 | 3 | 46 |
| 829 | Kolembrody |  | 10 | 1129 | 2 | 3 | 34 |
| 830 | Kolembrody |  | 11 | 1115 | 2 | 3 | 147 |
| 831 | Kolembrody |  | 11 | 1115 | 2 | 3 | 166 |
| 832 | Kolembrody |  | 11 | 1115 | 2 | 3 | 8 |
| 833 | Kolembrody |  | 11 | 1115 | 2 | 3 | 12 |
| 834 | Kolembrody |  | 11 | 1115 | 2 | 3 | 12 |
| 835 | Kolembrody |  | 13 | 1127 | 2 | 3 | 144 |
| 836 | Kolembrody |  | 13 | 1127 | 2 | 3 | 125 |
| 837 | Kolembrody |  | 14 | 1161 | 2 | 3 | 201 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr działki | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu w m2 |
| 838 | Kolembrody |  | 14 | 1161 | 2 | 3 | 256 |
| 839 | Kolembrody |  | 14 | 1161 | 2 | 3 | 340 |
| 840 | Kolembrody |  | 14 | 1161 | 2 | 3 | 67 |
| 841 | Kolembrody |  | 14 | 1161 | 2 | 3 | 33 |
| 842 | Kolembrody |  | 15 | 1159 | 2 | 3 | 125 |
| 843 | Kolembrody |  | 15 | 1159 | 2 | 3 | 45 |
| 844 | Kolembrody |  | 15 | 1159 | 2 | 3 | 167 |
| 845 | Kolembrody |  | 16 | 1158 | 2 | 3 | 248 |
| 846 | Kolembrody |  | 16 | 1158 | 2 | 3 | 102 |
| 847 | Kolembrody |  | 16 | 1158 | 2 | 3 | 19 |
| 848 | Kolembrody |  | 17 | 1113 | 2 | 3 | 362 |
| 849 | Kolembrody |  | 17 | 1113 | 2 | 3 | 205 |
| 850 | Kolembrody |  | 17 | 1113 | 2 | 3 | 186 |
| 851 | Kolembrody |  | 17 | 1113 | 2 | 3 | 136 |
| 852 | Kolembrody |  | 18 | 1108 | 2 | 3 | 178 |
| 853 | Kolembrody |  | 18 | 1108 | 2 | 3 | 216 |
| 854 | Kolembrody |  | 18 | 1124/4 | 2 | 3 | 152 |
| 855 | Kolembrody |  | 19 | 1156/1 | 2 | 3 | 334 |
| 856 | Kolembrody |  | 20 | 1155/2 | 2 | 3 | 87 |
| 857 | Kolembrody |  | 20 | 1155/2 | 2 | 3 | 42 |
| 858 | Kolembrody |  | 21 | 1122 | 2 | 3 | 228 |
| 859 | Kolembrody |  | 21 | 1122 | 2 | 3 | 154 |
| 860 | Kolembrody |  | 25 | 1149 | 2 | 3 | 143 |
| 861 | Kolembrody |  | 25 | 1149 | 2 | 3 | 473 |
| 862 | Kolembrody |  | 26 | 1009 | 2 | 3 | 163 |
| 863 | Kolembrody |  | 26 | 1009 | 1 | 2 | 81 |
| 864 | Kolembrody |  | 27 | 1053/2 | 1 | 2 | 113 |
| 865 | Kolembrody |  | 28 | 1008 | 2 | 3 | 91 |
| 866 | Kolembrody |  | 28 | 1008 | 2 | 3 | 139 |
| 867 | Kolembrody |  | 30 | 937 | 2 | 3 | 253 |
| 868 | Kolembrody |  | 30 | 937 | 2 | 3 | 229 |
| 869 | Kolembrody |  | 30 | 937 | 2 | 3 | 20 |
| 870 | Kolembrody |  | 30 | 938 | 2 | 3 | 321 |
| 871 | Kolembrody |  | 30 | 938 | 2 | 3 | 129 |
| 872 | Kolembrody |  | 31 | 920 | 2 | 3 | 230 |
| 873 | Kolembrody |  | 31 | 920 | 2 | 3 | 282 |
| 874 | Kolembrody |  | 31 | 920 | 2 | 3 | 178 |
| 875 | Kolembrody |  | 31 | 920 | 2 | 3 | 128 |
| 876 | Kolembrody |  | 31 | 920 | 2 | 3 | 158 |
| 877 | Kolembrody |  | 32 | 1052 | 1 | 3 | 136 |
| 878 | Kolembrody |  | 32 | 1052 | 1 | 3 | 74 |
| 879 | Kolembrody |  | 32 | 1052 | 2 | 3 | 68 |
| 880 | Kolembrody |  | 33 | 1006/2 | 2 | 3 | 170 |
| 881 | Kolembrody |  | 33 | 1006/2 | 2 | 3 | 105 |
| 882 | Kolembrody |  | 33 | 1006/2 | 2 | 3 | 41 |
| 883 | Kolembrody |  | 34 | 1051 | 2 | 3 | 273 |
| 884 | Kolembrody |  | 34 | 1051 | 2 | 3 | 318 |
| 885 | Kolembrody |  | 34 | 1051 | 2 | 3 | 258 |
| 886 | Kolembrody |  | 34 | 1051 | 2 | 3 | 193 |
| 887 | Kolembrody |  | 35 | 1050 | 2 | 3 | 288 |
| 888 | Kolembrody |  | 35 | 1050 | 2 | 3 | 256 |
| 889 | Kolembrody |  | 36 | 1047 | 2 | 3 | 236 |
| 890 | Kolembrody |  | 36 | 1048 | 2 | 3 | 153 |
| 891 | Kolembrody |  | 36 | 1048 | 2 | 3 | 457 |
| 892 | Kolembrody |  | 36 | 1048 | 2 | 3 | 42 |
| 893 | Kolembrody |  | 36 | 1047 | 2 | 3 | 105 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr działki | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu w m2 |
| 894 | Kolembrody |  | 36 | 1005 | 2 | 3 | 174 |
| 895 | Kolembrody |  | 36 | 1005 | 2 | 3 | 318 |
| 896 | Kolembrody |  | 38 | 1002/4 | 2 | 3 | 262 |
| 897 | Kolembrody |  | 38 | 1002/4 | 2 | 3 | 60 |
| 898 | Kolembrody |  | 38 | 1002/4 | 2 | 3 | 65 |
| 899 | Kolembrody |  | 38 | 1002/3 | 2 | 3 | 36 |
| 900 | Kolembrody |  | 38 | 1002/3 | 2 | 3 | 19 |
| 901 | Kolembrody |  | 39 | 1255 | 2 | 3 | 172 |
| 902 | Kolembrody |  | 40 | 1046/2 | 2 | 3 | 528 |
| 903 | Kolembrody |  | 40 | 1046/2 | 2 | 3 | 160 |
| 904 | Kolembrody |  | 40 | 1046/2 | 2 | 3 | 186 |
| 905 | Kolembrody |  | 40 | 1046/2 | 2 | 3 | 44 |
| 906 | Kolembrody |  | 40 | 1046/2 | 2 | 3 | 188 |
| 907 | Kolembrody |  | 41 | 1001 | 2 | 3 | 183 |
| 908 | Kolembrody |  | 41 | 1001 | 2 | 3 | 250 |
| 909 | Kolembrody |  | 41 | 1001 | 2 | 3 | 285 |
| 910 | Kolembrody |  | 44 | 983 | 1 | 2 | 156 |
| 911 | Kolembrody |  | 45 | 982 | 2 | 3 | 49 |
| 912 | Kolembrody |  | 45 | 982 | 2 | 3 | 162 |
| 913 | Kolembrody |  | 46 | 1042/2 | 1 | 3 | 266 |
| 914 | Kolembrody |  | 46 | 1042/2 | 2 | 3 | 8 |
| 915 | Kolembrody |  | 46 | 1042/2 | 2 | 3 | 8 |
| 916 | Kolembrody |  | 47 | 949/1 | 2 | 3 | 136 |
| 917 | Kolembrody |  | 47 | 949/1 | 2 | 3 | 235 |
| 918 | Kolembrody |  | 47 | 949/1 | 2 | 3 | 100 |
| 919 | Kolembrody |  | 49 | 962/1 | 2 | 3 | 74 |
| 920 | Kolembrody |  | 49 | 962/1 | 2 | 3 | 59 |
| 921 | Kolembrody |  | 49 | 962/1 | 2 | 3 | 134 |
| 922 | Kolembrody |  | 49 | 962/1 | 2 | 3 | 18 |
| 923 | Kolembrody |  | 49 | 962/1 | 2 | 3 | 8 |
| 924 | Kolembrody |  | 50 | 946 | 2 | 3 | 151 |
| 925 | Kolembrody |  | 50 | 945 | 2 | 3 | 38 |
| 926 | Kolembrody |  | 50 | 945 | 2 | 3 | 67 |
| 927 | Kolembrody |  | 50 | 946 | 2 | 3 | 98 |
| 928 | Kolembrody |  | 50 | 945 | 2 | 3 | 81 |
| 929 | Kolembrody |  | 50 | 946 | 2 | 3 | 75 |
| 930 | Kolembrody |  | 50 | 945 | 2 | 3 | 15 |
| 931 | Kolembrody |  | 50 | 945 | 2 | 3 | 20 |
| 932 | Kolembrody |  | 50 | 945 | 1 | 3 | 24 |
| 933 | Kolembrody |  | 54 | 976 | 2 | 3 | 96 |
| 934 | Kolembrody |  | 55 | 1021 | 2 | 3 | 361 |
| 935 | Kolembrody |  | 55 | 1021 | 2 | 3 | 348 |
| 936 | Kolembrody |  | 55 | 1021 | 2 | 3 | 154 |
| 937 | Kolembrody |  | 55 | 1021 | 2 | 3 | 196 |
| 938 | Kolembrody |  | 56 | 1017 | 2 | 3 | 132 |
| 939 | Kolembrody |  | 56 | 1017 | 2 | 3 | 37 |
| 940 | Kolembrody |  | 57 | 1017 | 2 | 3 | 244 |
| 941 | Kolembrody |  | 57 | 1017 | 2 | 3 | 142 |
| 942 | Kolembrody |  | 57 | 1017 | 2 | 3 | 37 |
| 943 | Kolembrody |  | 64 | 745 | 2 | 3 | 368 |
| 944 | Kolembrody |  | 64 | 745 | 2 | 3 | 429 |
| 945 | Kolembrody |  | 65 | 880 | 2 | 3 | 92 |
| 946 | Kolembrody |  | 65 | 880 | 2 | 3 | 90 |
| 947 | Kolembrody |  | 65 | 880 | 2 | 3 | 289 |
| 948 | Kolembrody |  | 65 | 880 | 2 | 3 | 23 |
| 949 | Kolembrody |  | 66 | 737 | 2 | 3 | 112 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr działki | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu w m2 |
| 950 | Kolembrody |  | 66 | 737 | 2 | 3 | 251 |
| 951 | Kolembrody |  | 66 | 737 | 2 | 3 | 190 |
| 952 | Kolembrody |  | 66 | 737 | 2 | 3 | 175 |
| 953 | Kolembrody |  | 66 | 737 | 2 | 3 | 75 |
| 954 | Kolembrody |  | 69 | 1264 | 2 | 3 | 116 |
| 955 | Kolembrody |  | 69 | 1264 | 2 | 3 | 121 |
| 956 | Kolembrody |  | 69 | 876 | 2 | 3 | 193 |
| 957 | Kolembrody |  | 70 | 875 | 2 | 3 | 112 |
| 958 | Kolembrody |  | 70 | 875 | 2 | 3 | 61 |
| 959 | Kolembrody |  | 70 | 875 | 2 | 3 | 45 |
| 960 | Kolembrody |  | 70 | 875 | 2 | 3 | 198 |
| 961 | Kolembrody |  | 70 | 875 | 2 | 3 | 85 |
| 962 | Kolembrody |  | 70 | 875 | 2 | 3 | 14 |
| 963 | Kolembrody |  | 71 | 735 | 2 | 3 | 85 |
| 964 | Kolembrody |  | 72 | 734/4 | 2 | 3 | 147 |
| 965 | Kolembrody |  | 72 | 734/3 | 2 | 3 | 123 |
| 966 | Kolembrody |  | 72 | 734/3 | 2 | 2 | 67 |
| 967 | Kolembrody |  | 73 | 734/4 | 2 | 3 | 204 |
| 968 | Kolembrody |  | 73 | 734/4 | 2 | 3 | 121 |
| 969 | Kolembrody |  | 74 | 873 | 2 | 3 | 92 |
| 970 | Kolembrody |  | 74 | 873 | 2 | 3 | 223 |
| 971 | Kolembrody |  | 75 | 870 | 2 | 3 | 146 |
| 972 | Kolembrody |  | 75 | 870 | 2 | 3 | 263 |
| 973 | Kolembrody |  | 75 | 870 | 2 | 3 | 44 |
| 974 | Kolembrody |  | 75 | 870 | 1 | 2 | 199 |
| 975 | Kolembrody |  | 76 | 720/2 | 2 | 3 | 295 |
| 976 | Kolembrody |  | 76 | 720/2 | 2 | 3 | 154 |
| 977 | Kolembrody |  | 76 | 720/2 | 2 | 3 | 53 |
| 978 | Kolembrody |  | 77 | 781 | 2 | 3 | 67 |
| 979 | Kolembrody |  | 77 | 781 | 2 | 3 | 24 |
| 980 | Kolembrody |  | 77 | 781 | 2 | 3 | 148 |
| 981 | Kolembrody |  | 77 | 868/2 | 2 | 3 | 200 |
| 982 | Kolembrody |  | 77 | 868/2 | 2 | 3 | 156 |
| 983 | Kolembrody |  | 77 | 868/2 | 2 | 3 | 388 |
| 984 | Kolembrody |  | 78 | 867/2 | 2 | 3 | 103 |
| 985 | Kolembrody |  | 78 | 867/2 | 1 | 3 | 142 |
| 986 | Kolembrody |  | 80 | 713 | 2 | 3 | 150 |
| 987 | Kolembrody |  | 80 | 713 | 2 | 3 | 112 |
| 988 | Kolembrody |  | 82 | 864/2 | 2 | 3 | 273 |
| 989 | Kolembrody |  | 82 | 864/2 | 2 | 3 | 76 |
| 990 | Kolembrody |  | 84 | 712 | 2 | 3 | 165 |
| 991 | Kolembrody |  | 85 | 711 | 2 | 3 | 358 |
| 992 | Kolembrody |  | 85 | 711 | 2 | 3 | 361 |
| 993 | Kolembrody |  | 85 | 711 | 2 | 3 | 158 |
| 994 | Kolembrody |  | 86 | 862/2 | 2 | 3 | 148 |
| 995 | Kolembrody |  | 86 | 863/2 | 2 | 3 | 202 |
| 996 | Kolembrody |  | 86 | 863/2 | 2 | 3 | 145 |
| 997 | Kolembrody |  | 87 | 861/2 | 2 | 3 | 297 |
| 998 | Kolembrody |  | 87 | 861/2 | 2 | 3 | 103 |
| 999 | Kolembrody |  | 87 | 861/2 | 2 | 3 | 49 |
| 1000 | Kolembrody |  | 89 | 704/4 | 2 | 3 | 355 |
| 1001 | Kolembrody |  | 89 | 704/3 | 2 | 3 | 155 |
| 1002 | Kolembrody |  | 89 | 704/4 | 2 | 3 | 163 |
| 1003 | Kolembrody |  | 91 | 702/5 | 2 | 3 | 86 |
| 1004 | Kolembrody |  | 92 | 857/5 | 2 | 3 | 175 |
| 1005 | Kolembrody |  | 92 | 857/5 | 2 | 3 | 301 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr działki | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu w m2 |
| 1006 | Kolembrody |  | 92 | 857/5 | 2 | 3 | 116 |
| 1007 | Kolembrody |  | 93 | 854/4 | 2 | 3 | 170 |
| 1008 | Kolembrody |  | 93 | 854/4 | 2 | 3 | 59 |
| 1009 | Kolembrody |  | 93 | 854/4 | 1 | 3 | 68 |
| 1010 | Kolembrody |  | 94 | 698 | 2 | 3 | 123 |
| 1011 | Kolembrody |  | 94 | 699/2 | 2 | 3 | 86 |
| 1012 | Kolembrody |  | 96 | 696/2 | 2 | 3 | 450 |
| 1013 | Kolembrody |  | 96 | 696/2 | 2 | 3 | 200 |
| 1014 | Kolembrody |  | 99 | 689 | 2 | 3 | 354 |
| 1015 | Kolembrody |  | 99 | 689 | 2 | 3 | 104 |
| 1016 | Kolembrody |  | 99 | 689 | 2 | 3 | 115 |
| 1017 | Kolembrody |  | 101 | 685/1 | 2 | 3 | 218 |
| 1018 | Kolembrody |  | 101 | 685/1 | 2 | 3 | 134 |
| 1019 | Kolembrody |  | 101 | 685/1 | 2 | 3 | 304 |
| 1020 | Kolembrody |  | 102 | 683 | 2 | 3 | 357 |
| 1021 | Kolembrody |  | 102 | 683 | 2 | 3 | 115 |
| 1022 | Kolembrody |  | 102 | 683 | 2 | 3 | 145 |
| 1023 | Kolembrody |  | 102 | 683 | 2 | 3 | 115 |
| 1024 | Kolembrody |  | 102 | 683 | 2 | 3 | 12 |
| 1025 | Kolembrody |  | 103 | 834 | 2 | 3 | 305 |
| 1026 | Kolembrody |  | 103 | 834 | 2 | 3 | 149 |
| 1027 | Kolembrody |  | 103 | 837 | 2 | 3 | 182 |
| 1028 | Kolembrody |  | 103 | 837 | 2 | 3 | 178 |
| 1029 | Kolembrody |  | 105 | 679/2 | 2 | 3 | 40 |
| 1030 | Kolembrody |  | 105 | 679/2 | 2 | 3 | 182 |
| 1031 | Kolembrody |  | 105 | 679/2 | 2 | 3 | 291 |
| 1032 | Kolembrody |  | 107 | 354/2 | 2 | 3 | 1 388 |
| 1033 | Kolembrody |  | 107 | 354/2 | 2 | 3 | 228 |
| 1034 | Kolembrody |  | 107 | 354/2 | 2 | 3 | 146 |
| 1035 | Kolembrody |  | 107 | 354/2 | 2 | 3 | 224 |
| 1036 | Kolembrody |  | 107 | 354/2 | 2 | 3 | 94 |
| 1037 | Kolembrody |  | 107 | 354/2 | 2 | 3 | 231 |
| 1038 | Kolembrody |  | 107 | 680/1 | 2 | 3 | 131 |
| 1039 | Kolembrody |  | 107 | 680/1 | 2 | 3 | 152 |
| 1040 | Kolembrody |  | 107 | 680/1 | 2 | 3 | 121 |
| 1041 | Kolembrody |  | 107 | 680/1 | 2 | 3 | 30 |
| 1042 | Kolembrody |  | 108 | 821/2 | 2 | 3 | 349 |
| 1043 | Kolembrody |  | 108 | 821/2 | 2 | 3 | 326 |
| 1044 | Kolembrody |  | 108 | 821/2 | 2 | 3 | 101 |
| 1045 | Kolembrody |  | 111 | 333/3 | 2 | 3 | 149 |
| 1046 | Kolembrody |  | 111 | 333/3 | 2 | 3 | 123 |
| 1047 | Kolembrody |  | 112 | 207 | 2 | 3 | 199 |
| 1048 | Kolembrody |  | 112 | 207 | 2 | 3 | 16 |
| 1049 | Kolembrody |  | 113 | 266 | 2 | 3 | 19 |
| 1050 | Kolembrody |  | 113 | 266 | 2 | 3 | 19 |
| 1051 | Kolembrody |  | 113 | 266 | 2 | 3 | 219 |
| 1052 | Kolembrody |  | 114 | 297 | 2 | 3 | 115 |
| 1053 | Kolembrody |  | 114 | 297 | 2 | 3 | 136 |
| 1054 | Kolembrody |  | 114 | 297 | 2 | 3 | 347 |
| 1055 | Kolembrody |  | 114 | 297 | 2 | 3 | 24 |
| 1056 | Kolembrody |  | 114 | 297 | 2 | 3 | 25 |
| 1057 | Kolembrody |  | 114 | 297 | 2 | 3 | 29 |
| 1058 | Kolembrody |  | 114 | 297 | 2 | 3 | 20 |
| 1059 | Kolembrody |  | 114 | 297 | 2 | 3 | 16 |
| 1060 | Kolembrody |  | 115 | 401 | 2 | 3 | 90 |
| 1061 | Kolembrody |  | 115 | 401 | 2 | 3 | 16 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr działki | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu w m2 |
| 1062 | Kolembrody |  | 116 | 1250 | 2 | 3 | 232 |
| 1063 | Kolembrody |  | 116 | 485 | 2 | 3 | 85 |
| 1064 | Kolembrody |  | 116 | 485 | 2 | 3 | 24 |
| 1065 | Kolembrody |  | 116 | 486 | 2 | 3 | 55 |
| 1066 | Kolembrody |  | 116 | 724/2 | 2 | 3 | 32 |
| 1067 | Kolembrody |  | 116 | 724/2 | 2 | 3 | 147 |
| 1068 | Kolembrody |  | 116 | 724/2 | 2 | 3 | 245 |
| 1069 | Kolembrody |  | 116 | 724/2 | 2 | 3 | 365 |
| 1070 | Kolembrody |  | 116 | 724/2 | 2 | 3 | 318 |
| 1071 | Kolembrody |  | 117 | 487 | 2 | 3 | 147 |
| 1072 | Kolembrody |  | 117 | 490 | 2 | 3 | 109 |
| 1073 | Kolembrody |  | 117 | 488 | 2 | 3 | 28 |
| 1074 | Kolembrody |  | 118 | 665 | 2 | 3 | 191 |
| 1075 | Kolembrody |  | 118 | 665 | 2 | 3 | 79 |
| 1076 | Kolembrody |  | 118 | 665 | 2 | 3 | 177 |
| 1077 | Kolembrody |  | 120 | 675/1 | 2 | 3 | 208 |
| 1078 | Kolembrody |  | 120 | 675/1 | 2 | 3 | 246 |
| 1079 | Kolembrody |  | 120 | 675/1 | 2 | 3 | 18 |
| 1080 | Kolembrody |  | 120 | 675/1 | 2 | 3 | 37 |
| 1081 | Kolembrody |  | 120 | 675/1 | 2 | 3 | 4 |
| 1082 | Kolembrody |  | 124 | 621/1 | 2 | 3 | 117 |
| 1083 | Kolembrody |  | 124 | 621/1 | 2 | 3 | 89 |
| 1084 | Kolembrody |  | 124 | 621/1 | 2 | 3 | 11 |
| 1085 | Kolembrody |  | 124 | 621/1 | 2 | 3 | 12 |
| 1086 | Kolembrody |  | 125 | 622 | 2 | 3 | 289 |
| 1087 | Kolembrody |  | 125 | 622 | 2 | 3 | 321 |
| 1088 | Kolembrody |  | 125 | 622 | 2 | 3 | 117 |
| 1089 | Kolembrody |  | 125 | 622 | 2 | 3 | 205 |
| 1090 | Kolembrody |  | 126 | 678/1 | 2 | 3 | 310 |
| 1091 | Kolembrody |  | 126 | 678/2 | 2 | 3 | 533 |
| 1092 | Kolembrody |  | 126 | 678/2 | 2 | 3 | 279 |
| 1093 | Kolembrody |  | 126 | 678/1 | 2 | 3 | 84 |
| 1094 | Kolembrody |  | 127 | 623 | 2 | 3 | 87 |
| 1095 | Kolembrody |  | 127 | 623 | 2 | 3 | 8 |
| 1096 | Kolembrody |  | 127 | 623 | 2 | 3 | 6 |
| 1097 | Kolembrody |  | 127 | 623 | 2 | 3 | 13 |
| 1098 | Kolembrody |  | 128 | 624 | 2 | 3 | 58 |
| 1099 | Kolembrody |  | 128 | 624 | 2 | 3 | 23 |
| 1100 | Kolembrody |  | 128 | 624 | 2 | 3 | 58 |
| 1101 | Kolembrody |  | 128 | 624 | 2 | 3 | 87 |
| 1102 | Kolembrody |  | 128 | 624 | 2 | 3 | 150 |
| 1103 | Kolembrody |  | 128 | 624 | 2 | 3 | 314 |
| 1104 | Kolembrody |  | 129 | 625 | 2 | 3 | 108 |
| 1105 | Kolembrody |  | 129 | 625 | 2 | 3 | 94 |
| 1106 | Kolembrody |  | 130 | 721/2 | 2 | 3 | 215 |
| 1107 | Kolembrody |  | 130 | 721/2 | 2 | 3 | 160 |
| 1108 | Kolembrody |  | 130 | 721/2 | 2 | 3 | 130 |
| 1109 | Kolembrody |  | 131 | 632 | 2 | 3 | 4 |
| 1110 | Kolembrody |  | 131 | 631 | 2 | 3 | 74 |
| 1111 | Kolembrody |  | 131 | 632 | 2 | 3 | 276 |
| 1112 | Kolembrody |  | 131 | 633 | 2 | 3 | 342 |
| 1113 | Kolembrody |  | 131 | 632 | 2 | 3 | 116 |
| 1114 | Kolembrody |  | 131 | 632 | 2 | 3 | 26 |
| 1115 | Kolembrody |  | 131 | 632 | 2 | 3 | 13 |
| 1116 | Kolembrody |  | 131 | 632 | 2 | 3 | 12 |
| 1117 | Kolembrody |  | 131 | 632 | 2 | 3 | 8 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr działki | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu w m2 |
| 1118 | Kolembrody |  | 131 | 632 | 2 | 3 | 57 |
| 1119 | Kolembrody |  | 135 | 644/1 | 2 | 3 | 142 |
| 1120 | Kolembrody |  | 135 | 644/1 | 2 | 3 | 146 |
| 1121 | Kolembrody |  | 136 | 726/1 | 2 | 3 | 140 |
| 1122 | Kolembrody |  | 136 | 726/1 | 2 | 3 | 233 |
| 1123 | Kolembrody |  | 136 | 726/1 | 2 | 3 | 20 |
| 1124 | Kolembrody |  | 136 | 726/1 | 2 | 3 | 17 |
| 1125 | Kolembrody |  | 137 | 725/1 | 2 | 3 | 140 |
| 1126 | Kolembrody |  | 137 | 725/1 | 2 | 3 | 164 |
| 1127 | Kolembrody |  | 138 | 642/1 | 2 | 3 | 15 |
| 1128 | Kolembrody |  | 138 | 642/1 | 2 | 3 | 157 |
| 1129 | Kolembrody |  | 139 | 641 | 2 | 3 | 311 |
| 1130 | Kolembrody |  | 139 | 641 | 2 | 3 | 31 |
| 1131 | Kolembrody |  | 139 | 641 | 2 | 3 | 44 |
| 1132 | Kolembrody |  | 143 | 1069 | 2 | 3 | 106 |
| 1133 | Kolembrody |  | 143 | 1069 | 2 | 3 | 33 |
| 1134 | Kolembrody |  | 143 | 1069 | 2 | 3 | 218 |
| 1135 | Kolembrody |  | 143 | 1069 | 2 | 3 | 253 |
| 1136 | Kolembrody |  | 143 | 1069 | 2 | 3 | 81 |
| 1137 | Kolembrody |  | 143 | 1069 | 2 | 3 | 12 |
| 1138 | Kolembrody |  | 143 | 1069 | 2 | 3 | 12 |
| 1139 | Kolembrody |  | 146 | 1065/2 | 2 | 3 | 22 |
| 1140 | Kolembrody |  | 146 | 1065/2 | 2 | 3 | 70 |
| 1141 | Kolembrody |  | 146 | 1065/2 | 2 | 3 | 225 |
| 1142 | Kolembrody |  | 146 | 1065/2 | 2 | 3 | 365 |
| 1143 | Kolembrody |  | 147 | 1091/2 | 2 | 3 | 214 |
| 1144 | Kolembrody |  | 147 | 1091/2 | 2 | 3 | 92 |
| 1145 | Kolembrody |  | 147 | 1091/2 | 2 | 3 | 199 |
| 1146 | Kolembrody |  | 147 | 1092 | 2 | 3 | 43 |
| 1147 | Kolembrody |  | 147 | 1092 | 2 | 3 | 31 |
| 1148 | Kolembrody |  | 147 | 1091/2 | 2 | 3 | 47 |
| 1149 | Kolembrody |  | 151 | 1062 | 2 | 3 | 65 |
| 1150 | Kolembrody |  | 151 | 1266 | 2 | 3 | 95 |
| 1151 | Kolembrody |  | 151 | 1266 | 2 | 3 | 175 |
| 1152 | Kolembrody |  | 152 | 1061/3 | 2 | 3 | 256 |
| 1153 | Kolembrody |  | 152 | 1061/3 | 2 | 3 | 93 |
| 1154 | Kolembrody |  | 152 | 1061/3 | 2 | 3 | 12 |
| 1155 | Kolembrody |  | 154 | 1058 | 2 | 3 | 245 |
| 1156 | Kolembrody |  | 154 | 1058 | 2 | 3 | 409 |
| 1157 | Kolembrody |  | 155 | 1057 | 2 | 3 | 133 |
| 1158 | Kolembrody |  | 155 | 1057 | 2 | 3 | 225 |
| 1159 | Kolembrody |  | 155 | 1057 | 2 | 3 | 255 |
| 1160 | Kolembrody |  | 155 | 1057 | 2 | 3 | 404 |
| 1161 | Kolembrody |  | 155 | 1057 | 2 | 3 | 74 |
| 1162 | Kolembrody |  | 155 | 1057 | 2 | 3 | 36 |
| 1163 | Kolembrody |  | 159 | 1056/2 | 2 | 3 | 319 |
| 1164 | Kolembrody |  | 159 | 1056/2 | 2 | 3 | 281 |
| 1165 | Kolembrody |  | 159 | 1056/2 | 2 | 3 | 100 |
| 1166 | Kolembrody |  | 159 | 1056/2 | 2 | 3 | 55 |
| 1167 | Kolembrody |  | 161 | 803 | 2 | 3 | 138 |
| 1168 | Kolembrody |  | 161 | 803 | 2 | 3 | 186 |
| 1169 | Kolembrody |  | 161 | 803 | 2 | 3 | 270 |
| 1170 | Kolembrody |  | 161 | 803 | 2 | 3 | 60 |
| 1171 | Kolembrody |  | 161 | 803 | 2 | 3 | 46 |
| 1172 | Kolembrody |  | 162 | 802 | 2 | 3 | 54 |
| 1173 | Kolembrody |  | 162 | 802 | 2 | 3 | 71 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr działki | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu w m2 |
| 1174 | Kolembrody |  | 162 | 802 | 2 | 3 | 188 |
| 1175 | Kolembrody |  | 162 | 802 | 2 | 3 | 309 |
| 1176 | Kolembrody |  | 165 | 798/2 | 2 | 3 | 158 |
| 1177 | Kolembrody |  | 165 | 798/2 | 2 | 3 | 35 |
| 1178 | Kolembrody |  | 165 | 798/2 | 2 | 3 | 7 |
| 1179 | Kolembrody |  | 166 | 797 | 2 | 3 | 874 |
| 1180 | Kolembrody |  | 166 | 797 | 2 | 3 | 150 |
| 1181 | Kolembrody |  | 166 | 797 | 2 | 3 | 147 |
| 1182 | Kolembrody |  | 166 | 797 | 2 | 3 | 77 |
| 1183 | Kolembrody |  | 167 | 767 | 2 | 3 | 35 |
| 1184 | Kolembrody |  | 167 | 767 | 2 | 3 | 93 |
| 1185 | Kolembrody |  | 167 | 768 | 2 | 3 | 179 |
| 1186 | Kolembrody |  | 167 | 767 | 2 | 3 | 110 |
| 1187 | Kolembrody |  | 167 | 767 | 2 | 3 | 171 |
| 1188 | Kolembrody |  | 168 | 767 | 2 | 3 | 178 |
| 1189 | Kolembrody |  | 168 | 767 | 2 | 3 | 122 |
| 1190 | Kolembrody |  | 168 | 767 | 2 | 3 | 206 |
| 1191 | Kolembrody |  | 168 | 767 | 2 | 3 | 22 |
| 1192 | Kolembrody |  | 168 | 767 | 2 | 3 | 24 |
| 1193 | Kolembrody |  | 168 | 767 | 2 | 3 | 104 |
| 1194 | Kolembrody |  | 168 | 767 | 2 | 3 | 54 |
| 1195 | Kolembrody |  | 168 | 767 | 2 | 3 | 4 |
| 1196 | Kolembrody |  | 169 | 793 | 2 | 3 | 244 |
| 1197 | Kolembrody |  | 169 | 793 | 2 | 3 | 118 |
| 1198 | Kolembrody |  | 169 | 793 | 2 | 3 | 224 |
| 1199 | Kolembrody |  | 169 | 793 | 2 | 3 | 11 |
| 1200 | Kolembrody |  | 169 | 793 | 2 | 3 | 78 |
| 1201 | Kolembrody |  | 170 | 766 | 2 | 3 | 313 |
| 1202 | Kolembrody |  | 170 | 766 | 2 | 3 | 173 |
| 1203 | Kolembrody |  | 173 | 765/1 | 2 | 3 | 135 |
| 1204 | Kolembrody |  | 173 | 765/1 | 2 | 3 | 49 |
| 1205 | Kolembrody |  | 173 | 765/1 | 2 | 3 | 76 |
| 1206 | Kolembrody |  | 173 | 765/1 | 2 | 3 | 14 |
| 1207 | Kolembrody |  | 174 | 790 | 2 | 3 | 152 |
| 1208 | Kolembrody |  | 174 | 790 | 2 | 3 | 137 |
| 1209 | Kolembrody |  | 174 | 790 | 2 | 3 | 54 |
| 1210 | Kolembrody |  | 176 | 789 | 2 | 3 | 137 |
| 1211 | Kolembrody |  | 177 | 762 | 2 | 3 | 313 |
| 1212 | Kolembrody |  | 177 | 762 | 2 | 3 | 253 |
| 1213 | Kolembrody |  | 177 | 762 | 2 | 3 | 186 |
| 1214 | Kolembrody |  | 177 | 762 | 2 | 3 | 191 |
| 1215 | Kolembrody |  | 177 | 762 | 2 | 3 | 145 |
| 1216 | Kolembrody |  | 177 | 762 | 2 | 3 | 22 |
| 1217 | Kolembrody |  | 178 | 761 | 2 | 3 | 309 |
| 1218 | Kolembrody |  | 178 | 761 | 2 | 3 | 91 |
| 1219 | Kolembrody |  | 178 | 761 | 2 | 3 | 122 |
| 1220 | Kolembrody |  | 178 | 761 | 2 | 3 | 36 |
| 1221 | Kolembrody |  | 178 | 761 | 2 | 3 | 114 |
| 1222 | Kolembrody |  | 181 | 748 | 2 | 3 | 299 |
| 1223 | Kolembrody |  | 181 | 748 | 2 | 3 | 289 |
| 1224 | Kolembrody |  | 181 | 748 | 2 | 3 | 196 |
| 1225 | Kolembrody |  | 181 | 748 | 2 | 3 | 119 |
| 1226 | Kolembrody |  | 181 | 748 | 2 | 3 | 96 |
| 1227 | Kolembrody |  | 182 | 749 | 2 | 3 | 8 |
| 1228 | Kolembrody |  | 182 | 749 | 2 | 3 | 8 |
| 1229 | Kolembrody |  | 182 | 749 | 2 | 3 | 42 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr działki | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu w m2 |
| 1230 | Kolembrody |  | 182 | 749 | 2 | 3 | 99 |
| 1231 | Kolembrody |  | 182 | 749 | 2 | 3 | 37 |
| 1232 | Kolembrody |  | 182 | 749 | 2 | 3 | 278 |
| 1233 | Kolembrody |  | 183 | 1085 | 2 | 3 | 103 |
| 1234 | Kolembrody |  | 183 | 1085 | 2 | 3 | 265 |
| 1235 | Kolembrody |  | 191 | 752 | 2 | 3 | 408 |
| 1236 | Kolembrody |  | 191 | 752 | 2 | 3 | 92 |
| 1237 | Kolembrody |  | 191 | 752 | 2 | 3 | 242 |
| 1238 | Kolembrody |  | 106A | 349/2 | 2 | 3 | 131 |
| 1239 | Kolembrody |  | 106A | 349/4 | 2 | 3 | 80 |
| 1240 | Kolembrody |  | 106A | 349/4 | 2 | 3 | 140 |
| 1241 | Kolembrody |  | 106A | 349/2 | 2 | 3 | 13 |
| 1242 | Kolembrody |  | 106A | 349/2 | 2 | 3 | 22 |
| 1243 | Kolembrody |  | 106A | 349/4 | 2 | 3 | 17 |
| 1244 | Kolembrody |  | 13A | 1162 | 2 | 3 | 148 |
| 1245 | Kolembrody |  | 13A | 1162 | 2 | 3 | 247 |
| 1246 | Kolembrody |  | 13A | 1162 | 2 | 3 | 164 |
| 1247 | Kolembrody |  | 150/180 | 760/2 | 2 | 3 | 316 |
| 1248 | Kolembrody |  | 150/180 | 760/2 | 2 | 3 | 64 |
| 1249 | Kolembrody |  | 150/180 | 760/2 | 2 | 3 | 125 |
| 1250 | Kolembrody |  | 150/180 | 760/2 | 2 | 3 | 27 |
| 1251 | Kolembrody |  | 150/180 | 760/2 | 2 | 3 | 56 |
| 1252 | Kolembrody |  | 150/180 | 760/2 | 2 | 3 | 14 |
| 1253 | Kolembrody |  | 20A | 1153 | 2 | 3 | 71 |
| 1254 | Kolembrody |  | BN | 823 | 2 | 3 | 337 |
| 1255 | Kolembrody |  | BN | 824 | 2 | 3 | 83 |
| 1256 | Kolembrody |  | BN | 824 | 2 | 3 | 129 |
| 1257 | Kolembrody |  | BN | 849/1 | 2 | 3 | 24 |
| 1258 | Kolembrody |  | BN | 849/1 | 2 | 3 | 6 |
| 1259 | Kolembrody |  | BN | 676 | 2 | 3 | 285 |
| 1260 | Kolembrody |  | BN | 676 | 2 | 3 | 324 |
| 1261 | Kolembrody |  | BN | 676 | 2 | 3 | 111 |
| 1262 | Kolembrody |  | BN | 676 | 2 | 3 | 129 |
| 1263 | Kolembrody |  | BN | 750 | 2 | 3 | 89 |
| 1264 | Kolembrody |  | BN | 750 | 2 | 3 | 175 |
| 1265 | Kolembrody |  | BN | 750 | 2 | 3 | 146 |
| 1266 | Kolembrody |  | BN | 750 | 2 | 3 | 43 |
| 1267 | Kolembrody |  | BN | 750 | 2 | 3 | 8 |
| 1268 | Kolembrody |  | BN | 743 | 2 | 3 | 184 |
| 1269 | Kolembrody |  | BN | 743 | 1 | 3 | 185 |
| 1270 | Kolembrody |  | BN | 742 | 2 | 3 | 63 |
| 1271 | Kolembrody |  | BN | 753 | 2 | 3 | 394 |
| 1272 | Kolembrody |  | BN | 753 | 2 | 3 | 259 |
| 1273 | Kolembrody |  | BN | 753 | 2 | 3 | 242 |
| 1274 | Kolembrody |  | BN | 753 | 2 | 3 | 68 |
| 1275 | Kolembrody |  | BN | 753 | 2 | 3 | 112 |
| 1276 | Kolembrody |  | BN | 756 | 2 | 3 | 15 |
| 1277 | Kolembrody |  | BN | 756 | 2 | 3 | 15 |
| 1278 | Kolembrody |  | BN | 756 | 2 | 3 | 40 |
| 1279 | Kolembrody |  | BN | 756 | 2 | 3 | 405 |
| 1280 | Kolembrody |  | BN | 756 | 2 | 3 | 212 |
| 1281 | Kolembrody |  | BN | 756 | 2 | 3 | 94 |
| 1282 | Kolembrody |  | BN | 758 | 2 | 3 | 270 |
| 1283 | Kolembrody |  | BN | 758 | 2 | 3 | 24 |
| 1284 | Kolembrody |  | BN | 943/3 | 2 | 3 | 78 |
| 1285 | Kolembrody |  | BN | 967 | 2 | 3 | 45 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr działki | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu w m2 |
| 1286 | Kolembrody |  | BN | 967 | 2 | 3 | 92 |
| 1287 | Kolembrody |  | BN | 1025 | 2 | 3 | 171 |
| 1288 | Kolembrody |  | BN | 1025 | 2 | 3 | 82 |
| 1289 | Kolembrody |  | BN | 1025 | 2 | 3 | 39 |
| 1290 | Kolembrody |  | BN | 1063 | 2 | 3 | 75 |
| 1291 | Kolembrody |  | BN | 1080/1 | 2 | 3 | 132 |
| 1292 | Kolembrody |  | BN | 1080/1 | 2 | 3 | 58 |
| 1293 | Kolembrody |  | BN | 1086 | 2 | 3 | 136 |
| 1294 | Kolembrody |  | BN | 1086 | 2 | 3 | 304 |
| 1295 | Kolembrody |  | BN | 1067/2 | 2 | 3 | 349 |
| 1296 | Kolembrody |  | BN | 1067/2 | 2 | 3 | 445 |
| 1297 | Kolembrody |  | BN | 1067/2 | 2 | 3 | 30 |
| 1298 | Kolembrody |  | BN | 1068/3 | 2 | 3 | 15 |
| 1299 | Kolembrody |  | BN | 1068/3 | 2 | 3 | 12 |
| 1300 | Kolembrody |  | BN | 1068/3 | 2 | 3 | 156 |
| 1301 | Kolembrody |  | BN | 1068/3 | 2 | 3 | 88 |
| 1302 | Kolembrody |  | BN | 1070 | 2 | 3 | 15 |
| 1303 | Kolembrody |  | BN | 1070 | 2 | 3 | 25 |
| 1304 | Kolembrody |  | BN | 1070 | 2 | 3 | 15 |
| 1305 | Kolembrody |  | BN | 1070 | 2 | 3 | 15 |
| 1306 | Kolembrody |  | BN | 1070 | 2 | 3 | 25 |
| 1307 | Kolembrody |  | BN | 1070 | 2 | 3 | 137 |
| 1308 | Kolembrody |  | BN | 1070 | 2 | 3 | 237 |
| 1309 | Kolembrody |  | BN | 1072/1 | 2 | 3 | 147 |
| 1310 | Kolembrody |  | BN | 1072/1 | 2 | 3 | 24 |
| 1311 | Kolembrody |  | BN | 1073 | 2 | 2 | 30 |
| 1312 | Kolembrody |  | BN | 1073 | 2 | 3 | 30 |
| 1313 | Kolembrody |  | BN | 1073 | 2 | 3 | 478 |
| 1314 | Kolembrody |  | BN | 1073 | 2 | 3 | 43 |
| 1315 | Kolembrody |  | BN | 1073 | 2 | 3 | 176 |
| 1316 | Kolembrody |  | BN | 1119/1 | 2 | 3 | 18 |
| 1317 | Kolembrody |  | BN | 1119/1 | 2 | 3 | 132 |
| 1318 | Kolembrody |  | BN | 1273 | 2 | 3 | 171 |
| 1319 | Kolembrody |  | BN | 1273 | 2 | 3 | 114 |
| 1320 | Kolembrody |  | BN | 1070 | 2 | 3 | 84 |
| 1321 | Komarówka Podlaska | 11 Listopada | 6 | 214 | 2 | 3 | 96 |
| 1322 | Komarówka Podlaska | 11 Listopada | 6 | 210 | 2 | 3 | 53 |
| 1323 | Komarówka Podlaska | 11 Listopada | 6 | 209 | 2 | 3 | 50 |
| 1324 | Komarówka Podlaska | 11 Listopada | 6 | 210 | 2 | 3 | 113 |
| 1325 | Komarówka Podlaska | 11 Listopada | 9 | 367/1 | 2 | 3 | 129 |
| 1326 | Komarówka Podlaska | 11 Listopada | 9 | 367/1 | 2 | 3 | 51 |
| 1327 | Komarówka Podlaska | 11 Listopada | 13 | 368 | 2 | 3 | 61 |
| 1328 | Komarówka Podlaska | 11 Listopada | 13 | 366/2 | 2 | 3 | 31 |
| 1329 | Komarówka Podlaska | 11 Listopada | 20A | 207 | 2 | 3 | 135 |
| 1330 | Komarówka Podlaska | 11 Listopada | 20A | 207 | 2 | 3 | 205 |
| 1331 | Komarówka Podlaska | 11 Listopada | 21A | 440/2 | 2 | 3 | 192 |
| 1332 | Komarówka Podlaska | 11 Listopada | 21A | 440/1 | 2 | 3 | 25 |
| 1333 | Komarówka Podlaska | 11 Listopada | 21A | 440/2 | 2 | 3 | 31 |
| 1334 | Komarówka Podlaska | 11 Listopada | 21A | 440/2 | 2 | 3 | 353 |
| 1335 | Komarówka Podlaska | 11 Listopada | 21A | 440/1 | 2 | 3 | 183 |
| 1336 | Komarówka Podlaska | 11 Listopada | 21A | 440/1 | 2 | 3 | 119 |
| 1337 | Komarówka Podlaska | 11 Listopada | 32A | 1060 | 2 | 3 | 94 |
| 1338 | Komarówka Podlaska | 11 Listopada | 32A | 1060 | 2 | 3 | 78 |
| 1339 | Komarówka Podlaska | 11 Listopada | 32A | 1060 | 2 | 3 | 35 |
| 1340 | Komarówka Podlaska | 11 Listopada | 32A | 1060 | 2 | 3 | 114 |
| 1341 | Komarówka Podlaska | 11 Listopada | 32A | 1060 | 2 | 3 | 60 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr działki | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu w m2 |
| 1342 | Komarówka Podlaska | 11 Listopada | 32A | 1060 | 2 | 3 | 5 |
| 1343 | Komarówka Podlaska | 11 Listopada | 32A | 1060 | 2 | 3 | 5 |
| 1344 | Komarówka Podlaska | 11 Listopada | 32A | 1060 | 2 | 3 | 26 |
| 1345 | Komarówka Podlaska | 11 Listopada | 32B | 1066/1 | 2 | 3 | 128 |
| 1346 | Komarówka Podlaska | 11 Listopada | BN | 363/1 | 2 | 3 | 212 |
| 1347 | Komarówka Podlaska | 11 Listopada | BN | 363/1 | 2 | 3 | 158 |
| 1348 | Komarówka Podlaska | 11 Listopada | BN | 363/2 | 2 | 3 | 121 |
| 1349 | Komarówka Podlaska | 11 Listopada | BN | 368 | 2 | 3 | 190 |
| 1350 | Komarówka Podlaska | Ciasna | 6 | 181 | 2 | 3 | 125 |
| 1351 | Komarówka Podlaska | Ciasna | 6 | 181 | 2 | 3 | 110 |
| 1352 | Komarówka Podlaska | Ciasna | 6 | 181 | 2 | 3 | 92 |
| 1353 | Komarówka Podlaska | Ciasna | 14 | 177/1 | 2 | 3 | 114 |
| 1354 | Komarówka Podlaska | Ciasna | 14 | 177/1 | 2 | 3 | 21 |
| 1355 | Komarówka Podlaska | Cmentarna | 1 | 443 | 2 | 3 | 64 |
| 1356 | Komarówka Podlaska | Cmentarna | 1 | 443 | 2 | 3 | 15 |
| 1357 | Komarówka Podlaska | Cmentarna | 3 | 444 | 2 | 3 | 253 |
| 1358 | Komarówka Podlaska | Cmentarna | 3 | 444 | 2 | 3 | 142 |
| 1359 | Komarówka Podlaska | Cmentarna | 6 | 198 | 2 | 3 | 240 |
| 1360 | Komarówka Podlaska | Cmentarna | 7 | 447 | 2 | 3 | 172 |
| 1361 | Komarówka Podlaska | Cmentarna | 7 | 447 | 2 | 3 | 203 |
| 1362 | Komarówka Podlaska | Cmentarna | 8 | 197 | 2 | 3 | 182 |
| 1363 | Komarówka Podlaska | Cmentarna | 8 | 197 | 2 | 3 | 167 |
| 1364 | Komarówka Podlaska | Cmentarna | 17 | 413 | 2 | 3 | 262 |
| 1365 | Komarówka Podlaska | Cmentarna | 17 | 413 | 2 | 3 | 646 |
| 1366 | Komarówka Podlaska | Cmentarna | 18 | 535 | 1 | 3 | 139 |
| 1367 | Komarówka Podlaska | Cmentarna | 18 | 535 | 1 | 3 | 24 |
| 1368 | Komarówka Podlaska | Cmentarna | 19 | 533/2 | 2 | 3 | 155 |
| 1369 | Komarówka Podlaska | Cmentarna | 19 | 533/2 | 2 | 3 | 464 |
| 1370 | Komarówka Podlaska | Cmentarna | 19 | 533/2 | 2 | 3 | 126 |
| 1371 | Komarówka Podlaska | Cmentarna | 19 | 533/1 | 2 | 3 | 197 |
| 1372 | Komarówka Podlaska | Cmentarna | 19 | 533/1 | 2 | 3 | 274 |
| 1373 | Komarówka Podlaska | Cmentarna | 19 | 533/2 | 2 | 3 | 34 |
| 1374 | Komarówka Podlaska | Cmentarna | 21 | 531 | 2 | 3 | 162 |
| 1375 | Komarówka Podlaska | Cmentarna | 21 | 531 | 2 | 3 | 97 |
| 1376 | Komarówka Podlaska | Glinki | 3 | 418 | 2 | 3 | 125 |
| 1377 | Komarówka Podlaska | Glinki | 5 | 419 | 2 | 3 | 171 |
| 1378 | Komarówka Podlaska | Glinki | 5 | 419 | 2 | 3 | 226 |
| 1379 | Komarówka Podlaska | Glinki | 5 | 419 | 2 | 3 | 262 |
| 1380 | Komarówka Podlaska | Glinki | 6 | 370/2 | 2 | 3 | 197 |
| 1381 | Komarówka Podlaska | Glinki | 7 | 420 | 2 | 3 | 114 |
| 1382 | Komarówka Podlaska | Glinki | 7 | 420 | 2 | 3 | 124 |
| 1383 | Komarówka Podlaska | Glinki | 10 | 364 | 2 | 3 | 311 |
| 1384 | Komarówka Podlaska | Glinki | 10 | 364 | 2 | 3 | 111 |
| 1385 | Komarówka Podlaska | Glinki | 10 | 364 | 2 | 3 | 31 |
| 1386 | Komarówka Podlaska | Glinki | 11 | 423 | 2 | 3 | 90 |
| 1387 | Komarówka Podlaska | Glinki | 11 | 422 | 2 | 3 | 199 |
| 1388 | Komarówka Podlaska | Glinki | 11 | 422 | 2 | 3 | 133 |
| 1389 | Komarówka Podlaska | Glinki | 11 | 422 | 2 | 3 | 41 |
| 1390 | Komarówka Podlaska | Glinki | 13 | 423 | 2 | 3 | 260 |
| 1391 | Komarówka Podlaska | Glinki | 13 | 423 | 2 | 3 | 465 |
| 1392 | Komarówka Podlaska | Glinki | 13 | 423 | 2 | 3 | 150 |
| 1393 | Komarówka Podlaska | Glinki | 15 | 424 | 2 | 3 | 200 |
| 1394 | Komarówka Podlaska | Glinki | 15 | 424 | 2 | 3 | 224 |
| 1395 | Komarówka Podlaska | Glinki | 15 | 424 | 2 | 3 | 198 |
| 1396 | Komarówka Podlaska | Glinki | 15 | 424 | 2 | 3 | 31 |
| 1397 | Komarówka Podlaska | Glinki | 17 | 425 | 2 | 3 | 29 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr działki | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu w m2 |
| 1398 | Komarówka Podlaska | Glinki | 17 | 425 | 2 | 3 | 232 |
| 1399 | Komarówka Podlaska | Glinki | 17 | 425 | 2 | 3 | 103 |
| 1400 | Komarówka Podlaska | Glinki | 17 | 425 | 2 | 3 | 100 |
| 1401 | Komarówka Podlaska | Glinki | 19 | 429 | 2 | 3 | 116 |
| 1402 | Komarówka Podlaska | Glinki | 19 | 428/1 | 2 | 3 | 125 |
| 1403 | Komarówka Podlaska | Glinki | 19 | 428/1 | 2 | 3 | 34 |
| 1404 | Komarówka Podlaska | Glinki | 21 | 429 | 2 | 3 | 143 |
| 1405 | Komarówka Podlaska | Glinki | 21 | 430 | 2 | 3 | 72 |
| 1406 | Komarówka Podlaska | Glinki | 21 | 429 | 1 | 3 | 79 |
| 1407 | Komarówka Podlaska | Glinki | 23 | 430 | 2 | 3 | 406 |
| 1408 | Komarówka Podlaska | Glinki | 23 | 430 | 2 | 3 | 111 |
| 1409 | Komarówka Podlaska | Glinki | 29 | 433 | 2 | 3 | 69 |
| 1410 | Komarówka Podlaska | Glinki | 31 | 434 | 2 | 3 | 205 |
| 1411 | Komarówka Podlaska | Glinki | 33 | 436 | 2 | 3 | 138 |
| 1412 | Komarówka Podlaska | Glinki | 35 | 438 | 2 | 3 | 34 |
| 1413 | Komarówka Podlaska | Glinki | 31A | 434 | 2 | 3 | 216 |
| 1414 | Komarówka Podlaska | Glinki | BN | 371 | 2 | 3 | 155 |
| 1415 | Komarówka Podlaska | Glinki | BN | 372 | 2 | 3 | 20 |
| 1416 | Komarówka Podlaska | I Armii Wojska Polskiego | 6 | 280/10 | 2 | 3 | 806 |
| 1417 | Komarówka Podlaska | I Armii Wojska Polskiego | 6 | 280/10 | 2 | 3 | 30 |
| 1418 | Komarówka Podlaska | I Armii Wojska Polskiego | 8 | 281 | 2 | 3 | 140 |
| 1419 | Komarówka Podlaska | I Armii Wojska Polskiego | 10 | 279 | 2 | 3 | 437 |
| 1420 | Komarówka Podlaska | I Armii Wojska Polskiego | 12 | 278/1 | 2 | 3 | 212 |
| 1421 | Komarówka Podlaska | I Armii Wojska Polskiego | 14 | 892/2 | 2 | 3 | 147 |
| 1422 | Komarówka Podlaska | I Armii Wojska Polskiego | 14 | 278/3 | 2 | 3 | 340 |
| 1423 | Komarówka Podlaska | I Armii Wojska Polskiego | 14 | 278/3 | 2 | 3 | 10 |
| 1424 | Komarówka Podlaska | Juliana Bienia | 2 | 1136 | 2 | 3 | 145 |
| 1425 | Komarówka Podlaska | Juliana Bienia | 2 | 1136 | 2 | 3 | 71 |
| 1426 | Komarówka Podlaska | Juliana Bienia | 4 | 1131 | 2 | 3 | 231 |
| 1427 | Komarówka Podlaska | Krótka | 3 | 339/1 | 2 | 3 | 146 |
| 1428 | Komarówka Podlaska | Krótka | 3 | 339/1 | 2 | 3 | 83 |
| 1429 | Komarówka Podlaska | Krótka | 4 | 416 | 2 | 3 | 126 |
| 1430 | Komarówka Podlaska | Krótka | 6 | 414 | 2 | 3 | 52 |
| 1431 | Komarówka Podlaska | Krótka | 11 | 353 | 2 | 3 | 177 |
| 1432 | Komarówka Podlaska | Krótka | BN | 333/1 | 2 | 3 | 37 |
| 1433 | Komarówka Podlaska | ks. Jana Rudnickiego | 12 | 293 | 2 | 3 | 197 |
| 1434 | Komarówka Podlaska | ks. Jana Rudnickiego | 12 | 293 | 2 | 3 | 101 |
| 1435 | Komarówka Podlaska | ks. Jana Rudnickiego | 13 | 242 | 2 | 3 | 223 |
| 1436 | Komarówka Podlaska | ks. Jana Rudnickiego | 14 | 292 | 2 | 3 | 31 |
| 1437 | Komarówka Podlaska | ks. Jana Rudnickiego | 14 | 292 | 2 | 3 | 23 |
| 1438 | Komarówka Podlaska | ks. Jana Rudnickiego | 14 | 292 | 1 | 3 | 146 |
| 1439 | Komarówka Podlaska | ks. Jana Rudnickiego | 15 | 243 | 1 | 3 | 151 |
| 1440 | Komarówka Podlaska | ks. Jana Rudnickiego | 16 | 290/1 | 2 | 3 | 183 |
| 1441 | Komarówka Podlaska | ks. Jana Rudnickiego | 16 | 290/1 | 2 | 3 | 204 |
| 1442 | Komarówka Podlaska | ks. Jana Rudnickiego | 20 | 289/3 | 2 | 3 | 139 |
| 1443 | Komarówka Podlaska | ks. Jana Rudnickiego | 20 | 289/3 | 2 | 3 | 276 |
| 1444 | Komarówka Podlaska | ks. Jana Rudnickiego | 22 | 288/3 | 2 | 3 | 5 |
| 1445 | Komarówka Podlaska | ks. Jana Rudnickiego | 26 | 285/2 | 2 | 3 | 112 |
| 1446 | Komarówka Podlaska | ks. Jana Rudnickiego | 26 | 285/2 | 2 | 3 | 91 |
| 1447 | Komarówka Podlaska | ks. Jana Rudnickiego | 28 | 284 | 2 | 3 | 30 |
| 1448 | Komarówka Podlaska | ks. Jana Rudnickiego | 30 | 283/2 | 2 | 3 | 144 |
| 1449 | Komarówka Podlaska | ks. Jana Rudnickiego | 16A | 291 | 2 | 3 | 178 |
| 1450 | Komarówka Podlaska | ks. Jana Rudnickiego | BN | 238 | 1 | 3 | 122 |
| 1451 | Komarówka Podlaska | ks. Jana Rudnickiego | BN | 244 | 2 | 3 | 100 |
| 1452 | Komarówka Podlaska | Lubelska | 4 | 337 | 2 | 3 | 97 |
| 1453 | Komarówka Podlaska | Lubelska | 5 | 296 | 2 | 3 | 199 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr działki | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu w m2 |
| 1454 | Komarówka Podlaska | Lubelska | 6 | 335 | 2 | 3 | 96 |
| 1455 | Komarówka Podlaska | Lubelska | 6 | 335 | 2 | 3 | 20 |
| 1456 | Komarówka Podlaska | Lubelska | 12 | 344 | 2 | 3 | 58 |
| 1457 | Komarówka Podlaska | Lubelska | 13 | 325 | 2 | 3 | 281 |
| 1458 | Komarówka Podlaska | Lubelska | 15 | 326 | 1 | 3 | 173 |
| 1459 | Komarówka Podlaska | Lubelska | 16 | 346 | 2 | 3 | 38 |
| 1460 | Komarówka Podlaska | Lubelska | 18 | 347 | 2 | 3 | 69 |
| 1461 | Komarówka Podlaska | Lubelska | 19 | 327 | 2 | 3 | 201 |
| 1462 | Komarówka Podlaska | Lubelska | 20 | 348 | 2 | 3 | 152 |
| 1463 | Komarówka Podlaska | Lubelska | 20 | 349 | 2 | 3 | 30 |
| 1464 | Komarówka Podlaska | Lubelska | 25 | 329 | 2 | 3 | 59 |
| 1465 | Komarówka Podlaska | Lubelska | 27 | 330/1 | 2 | 3 | 198 |
| 1466 | Komarówka Podlaska | Lubelska | 33 | 991 | 2 | 3 | 235 |
| 1467 | Komarówka Podlaska | Lubelska | 33 | 991 | 2 | 3 | 196 |
| 1468 | Komarówka Podlaska | Lubelska | 33 | 991 | 2 | 3 | 111 |
| 1469 | Komarówka Podlaska | Lubelska | 34 | 358 | 2 | 3 | 162 |
| 1470 | Komarówka Podlaska | Lubelska | 34 | 358 | 2 | 3 | 163 |
| 1471 | Komarówka Podlaska | Lubelska | 34 | 358 | 2 | 3 | 207 |
| 1472 | Komarówka Podlaska | Lubelska | 34 | 358 | 1 | 3 | 44 |
| 1473 | Komarówka Podlaska | Lubelska | 34 | 358 | 2 | 3 | 76 |
| 1474 | Komarówka Podlaska | Lubelska | 36 | 359/2 | 2 | 3 | 193 |
| 1475 | Komarówka Podlaska | Lubelska | 38 | 998/2 | 1 | 3 | 140 |
| 1476 | Komarówka Podlaska | Lubelska | BN | 298 | 2 | 3 | 141 |
| 1477 | Komarówka Podlaska | Lubelska | BN | 990/1 | 2 | 3 | 123 |
| 1478 | Komarówka Podlaska | Lubelska | BN | 990/1 | 2 | 3 | 12 |
| 1479 | Komarówka Podlaska | Międzyrzecka | 1 | 61 | 2 | 3 | 325 |
| 1480 | Komarówka Podlaska | Międzyrzecka | 1 | 61 | 2 | 3 | 251 |
| 1481 | Komarówka Podlaska | Międzyrzecka | 1 | 61 | 2 | 3 | 199 |
| 1482 | Komarówka Podlaska | Międzyrzecka | 1 | 61 | 2 | 3 | 192 |
| 1483 | Komarówka Podlaska | Międzyrzecka | 1 | 61 | 2 | 3 | 31 |
| 1484 | Komarówka Podlaska | Międzyrzecka | 1 | 61 | 2 | 3 | 37 |
| 1485 | Komarówka Podlaska | Międzyrzecka | 4 | 155/2 | 2 | 3 | 149 |
| 1486 | Komarówka Podlaska | Międzyrzecka | 5 | 59 | 2 | 3 | 231 |
| 1487 | Komarówka Podlaska | Międzyrzecka | 5 | 59 | 2 | 3 | 151 |
| 1488 | Komarówka Podlaska | Międzyrzecka | 6 | 153 | 2 | 3 | 178 |
| 1489 | Komarówka Podlaska | Międzyrzecka | 8 | 151 | 2 | 3 | 213 |
| 1490 | Komarówka Podlaska | Międzyrzecka | 8 | 151 | 2 | 3 | 78 |
| 1491 | Komarówka Podlaska | Międzyrzecka | 8 | 151 | 2 | 3 | 28 |
| 1492 | Komarówka Podlaska | Międzyrzecka | 9 | 57 | 2 | 3 | 202 |
| 1493 | Komarówka Podlaska | Międzyrzecka | 10 | 150 | 2 | 3 | 124 |
| 1494 | Komarówka Podlaska | Międzyrzecka | 11 | 56 | 2 | 3 | 204 |
| 1495 | Komarówka Podlaska | Międzyrzecka | 11 | 55 | 2 | 3 | 190 |
| 1496 | Komarówka Podlaska | Międzyrzecka | 12 | 149 | 2 | 3 | 67 |
| 1497 | Komarówka Podlaska | Międzyrzecka | 12 | 149 | 2 | 3 | 307 |
| 1498 | Komarówka Podlaska | Międzyrzecka | 12 | 149 | 2 | 3 | 239 |
| 1499 | Komarówka Podlaska | Międzyrzecka | 13 | 55 | 2 | 3 | 403 |
| 1500 | Komarówka Podlaska | Międzyrzecka | 13 | 55 | 2 | 3 | 159 |
| 1501 | Komarówka Podlaska | Międzyrzecka | 13 | 55 | 1 | 3 | 206 |
| 1502 | Komarówka Podlaska | Międzyrzecka | 15 | 54 | 2 | 3 | 328 |
| 1503 | Komarówka Podlaska | Międzyrzecka | 17 | 555 | 2 | 3 | 276 |
| 1504 | Komarówka Podlaska | Międzyrzecka | 17 | 555 | 2 | 3 | 159 |
| 1505 | Komarówka Podlaska | Międzyrzecka | 19 | 556/2 | 2 | 3 | 145 |
| 1506 | Komarówka Podlaska | Międzyrzecka | 19 | 556/2 | 2 | 3 | 192 |
| 1507 | Komarówka Podlaska | Międzyrzecka | 19 | 556/2 | 2 | 3 | 104 |
| 1508 | Komarówka Podlaska | Międzyrzecka | 20 | 145 | 2 | 3 | 286 |
| 1509 | Komarówka Podlaska | Międzyrzecka | 20 | 145 | 2 | 3 | 197 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr działki | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu w m2 |
| 1510 | Komarówka Podlaska | Międzyrzecka | 20 | 145 | 2 | 3 | 291 |
| 1511 | Komarówka Podlaska | Międzyrzecka | 20 | 145 | 2 | 3 | 77 |
| 1512 | Komarówka Podlaska | Międzyrzecka | 22 | 144 | 2 | 3 | 58 |
| 1513 | Komarówka Podlaska | Międzyrzecka | 22 | 144 | 2 | 3 | 45 |
| 1514 | Komarówka Podlaska | Międzyrzecka | 22 | 144 | 2 | 3 | 103 |
| 1515 | Komarówka Podlaska | Międzyrzecka | 22 | 144 | 2 | 3 | 389 |
| 1516 | Komarówka Podlaska | Międzyrzecka | 21A | 51 | 2 | 3 | 135 |
| 1517 | Komarówka Podlaska | Międzyrzecka | 21A | 51 | 2 | 3 | 92 |
| 1518 | Komarówka Podlaska | Międzyrzecka | 21A | 51 | 2 | 3 | 127 |
| 1519 | Komarówka Podlaska | Międzyrzecka | 21A | 51 | 2 | 3 | 148 |
| 1520 | Komarówka Podlaska | Międzyrzecka | 23A | 669 | 2 | 3 | 344 |
| 1521 | Komarówka Podlaska | Międzyrzecka | 23A | 669 | 2 | 3 | 393 |
| 1522 | Komarówka Podlaska | Międzyrzecka | 23A | 669 | 2 | 3 | 44 |
| 1523 | Komarówka Podlaska | Międzyrzecka | 24A | 64 | 2 | 3 | 51 |
| 1524 | Komarówka Podlaska | Międzyrzecka | 24A | 63 | 2 | 3 | 8 |
| 1525 | Komarówka Podlaska | Międzyrzecka | 4A | 154 | 2 | 3 | 251 |
| 1526 | Komarówka Podlaska | Międzyrzecka | 4A | 154 | 2 | 3 | 356 |
| 1527 | Komarówka Podlaska | Międzyrzecka | 4A | 860/1 | 2 | 3 | 226 |
| 1528 | Komarówka Podlaska | Międzyrzecka | 4A | 154 | 2 | 3 | 212 |
| 1529 | Komarówka Podlaska | Międzyrzecka | 9A | 57 | 2 | 3 | 174 |
| 1530 | Komarówka Podlaska | Ogrodowa | 32A | 1141 | 2 | 3 | 118 |
| 1531 | Komarówka Podlaska | Osiedlowa | 19 | 1145 | 2 | 3 | 223 |
| 1532 | Komarówka Podlaska | pl. Wolności | 6 | 398 | 2 | 3 | 14 |
| 1533 | Komarówka Podlaska | pl. Wolności | 6 | 399 | 2 | 3 | 35 |
| 1534 | Komarówka Podlaska | pl. Wolności | 6 | 398 | 2 | 3 | 206 |
| 1535 | Komarówka Podlaska | pl. Wolności | 7 | 407 | 2 | 3 | 54 |
| 1536 | Komarówka Podlaska | pl. Wolności | 8 | 404 | 2 | 3 | 212 |
| 1537 | Komarówka Podlaska | pl. Wolności | 8 | 404 | 2 | 3 | 75 |
| 1538 | Komarówka Podlaska | Polna | 6 | 175 | 2 | 3 | 170 |
| 1539 | Komarówka Podlaska | Polna | 11 | 68 | 2 | 3 | 161 |
| 1540 | Komarówka Podlaska | Polna | 11 | 68 | 2 | 3 | 339 |
| 1541 | Komarówka Podlaska | Polna | 12 | 186 | 2 | 3 | 286 |
| 1542 | Komarówka Podlaska | Polna | 12 | 186 | 2 | 3 | 123 |
| 1543 | Komarówka Podlaska | Polna | 12 | 186 | 2 | 3 | 32 |
| 1544 | Komarówka Podlaska | Polna | 12 | 186 | 2 | 3 | 204 |
| 1545 | Komarówka Podlaska | Polna | 13 | 69 | 2 | 3 | 125 |
| 1546 | Komarówka Podlaska | Polna | 13 | 69 | 2 | 3 | 227 |
| 1547 | Komarówka Podlaska | Polna | 17 | 71 | 2 | 3 | 104 |
| 1548 | Komarówka Podlaska | Polna | 17 | 71 | 2 | 3 | 120 |
| 1549 | Komarówka Podlaska | Polna | 17 | 71 | 2 | 3 | 33 |
| 1550 | Komarówka Podlaska | Polna | 25 | 75 | 2 | 3 | 301 |
| 1551 | Komarówka Podlaska | Polna | 25 | 75 | 2 | 3 | 257 |
| 1552 | Komarówka Podlaska | Polna | 25 | 75 | 1 | 3 | 168 |
| 1553 | Komarówka Podlaska | Polna | 27 | 76 | 2 | 3 | 112 |
| 1554 | Komarówka Podlaska | Polna | 27 | 77 | 2 | 3 | 333 |
| 1555 | Komarówka Podlaska | Polna | 31 | 78/1 | 2 | 3 | 409 |
| 1556 | Komarówka Podlaska | Polna | 31 | 78/1 | 2 | 3 | 196 |
| 1557 | Komarówka Podlaska | Polna | 35 | 81 | 2 | 3 | 198 |
| 1558 | Komarówka Podlaska | Polna | 35 | 81 | 2 | 3 | 169 |
| 1559 | Komarówka Podlaska | Polna | 35 | 81 | 2 | 3 | 113 |
| 1560 | Komarówka Podlaska | Polna | 39 | 83 | 2 | 3 | 241 |
| 1561 | Komarówka Podlaska | Polna | 39 | 83 | 2 | 3 | 145 |
| 1562 | Komarówka Podlaska | Polna | 39 | 83 | 2 | 3 | 177 |
| 1563 | Komarówka Podlaska | Polna | 43 | 85 | 1 | 3 | 235 |
| 1564 | Komarówka Podlaska | Polna | 10A | 185 | 2 | 3 | 169 |
| 1565 | Komarówka Podlaska | Polna | 10A | 185 | 2 | 3 | 104 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr działki | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu w m2 |
| 1566 | Komarówka Podlaska | Polna | 10A | 185 | 2 | 3 | 324 |
| 1567 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 3 | 213 | 2 | 3 | 216 |
| 1568 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 5 | 203 | 2 | 3 | 126 |
| 1569 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 7 | 202 | 2 | 3 | 107 |
| 1570 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 7 | 202 | 2 | 3 | 122 |
| 1571 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 8 | 233 | 2 | 3 | 205 |
| 1572 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 8 | 233 | 1 | 3 | 73 |
| 1573 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 9 | 201/2 | 2 | 3 | 80 |
| 1574 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 9 | 201/2 | 1 | 3 | 58 |
| 1575 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 10 | 232 | 2 | 3 | 244 |
| 1576 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 11 | 200 | 2 | 3 | 90 |
| 1577 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 13 | 199/1 | 2 | 3 | 133 |
| 1578 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 13 | 199/1 | 1 | 3 | 60 |
| 1579 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 14 | 229 | 2 | 3 | 285 |
| 1580 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 14 | 229 | 2 | 3 | 206 |
| 1581 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 14 | 229 | 2 | 3 | 150 |
| 1582 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 14 | 229 | 2 | 3 | 41 |
| 1583 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 14 | 229 | 1 | 3 | 59 |
| 1584 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 15 | 196 | 2 | 3 | 203 |
| 1585 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 15 | 196 | 2 | 3 | 244 |
| 1586 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 15 | 196 | 2 | 3 | 258 |
| 1587 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 15 | 196 | 2 | 3 | 34 |
| 1588 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 15 | 196 | 2 | 3 | 63 |
| 1589 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 16 | 228 | 2 | 3 | 96 |
| 1590 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 16 | 228 | 2 | 3 | 223 |
| 1591 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 17 | 195/2 | 2 | 3 | 225 |
| 1592 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 19 | 46 | 2 | 3 | 242 |
| 1593 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 19 | 46 | 2 | 3 | 226 |
| 1594 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 19 | 46 | 2 | 3 | 86 |
| 1595 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 20 | 226 | 2 | 3 | 34 |
| 1596 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 20 | 226 | 2 | 3 | 110 |
| 1597 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 21 | 45 | 2 | 3 | 149 |
| 1598 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 21 | 45 | 2 | 3 | 98 |
| 1599 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 22 | 225 | 2 | 3 | 138 |
| 1600 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 22 | 225 | 2 | 3 | 119 |
| 1601 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 23 | 44 | 2 | 3 | 197 |
| 1602 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 23 | 44 | 2 | 3 | 120 |
| 1603 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 23 | 44 | 2 | 3 | 133 |
| 1604 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 23 | 44 | 1 | 3 | 207 |
| 1605 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 24 | 224 | 2 | 3 | 197 |
| 1606 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 24 | 224 | 2 | 3 | 339 |
| 1607 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 24 | 224 | 2 | 3 | 60 |
| 1608 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 24 | 224 | 2 | 3 | 27 |
| 1609 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 29 | 41 | 2 | 3 | 231 |
| 1610 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 29 | 41 | 2 | 3 | 309 |
| 1611 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 31 | 40 | 2 | 3 | 153 |
| 1612 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 32 | 220 | 2 | 3 | 205 |
| 1613 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 32 | 220 | 2 | 3 | 180 |
| 1614 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 32 | 220 | 2 | 3 | 94 |
| 1615 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 33 | 39 | 2 | 3 | 151 |
| 1616 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 34 | 219 | 2 | 3 | 228 |
| 1617 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 36 | 218 | 2 | 3 | 133 |
| 1618 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 36 | 218 | 2 | 3 | 64 |
| 1619 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 37 | 37 | 2 | 3 | 259 |
| 1620 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 38 | 172 | 2 | 3 | 91 |
| 1621 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 38 | 172 | 2 | 3 | 302 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr działki | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu w m2 |
| 1622 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 38 | 172 | 2 | 3 | 230 |
| 1623 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 38 | 172 | 2 | 3 | 152 |
| 1624 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 39 | 36 | 2 | 3 | 269 |
| 1625 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 40 | 171/2 | 2 | 3 | 203 |
| 1626 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 40 | 171/1 | 2 | 3 | 101 |
| 1627 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 41 | 35 | 1 | 3 | 137 |
| 1628 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 41 | 35 | 2 | 3 | 183 |
| 1629 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 44 | 169 | 2 | 3 | 434 |
| 1630 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 48 | 167 | 2 | 3 | 138 |
| 1631 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 48 | 167 | 2 | 3 | 137 |
| 1632 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 50 | 166/1 | 2 | 3 | 175 |
| 1633 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 52 | 164 | 1 | 3 | 105 |
| 1634 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 52 | 164 | 2 | 3 | 137 |
| 1635 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 52 | 164 | 2 | 3 | 188 |
| 1636 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 53 | 29 | 2 | 3 | 79 |
| 1637 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 53 | 29 | 2 | 3 | 65 |
| 1638 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 54 | 163 | 2 | 3 | 88 |
| 1639 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 54 | 163 | 2 | 3 | 120 |
| 1640 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 58 | 158 | 2 | 3 | 124 |
| 1641 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 59 | 26 | 2 | 3 | 216 |
| 1642 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 59 | 26 | 2 | 3 | 371 |
| 1643 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 59 | 28 | 2 | 3 | 250 |
| 1644 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 59 | 28 | 2 | 3 | 143 |
| 1645 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 59 | 28 | 2 | 3 | 160 |
| 1646 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 59 | 28 | 2 | 3 | 46 |
| 1647 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 59 | 28 | 2 | 3 | 163 |
| 1648 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 60 | 157 | 2 | 3 | 203 |
| 1649 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 60 | 157 | 2 | 3 | 142 |
| 1650 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 60 | 157 | 2 | 3 | 34 |
| 1651 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 65 | 23 | 2 | 3 | 163 |
| 1652 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 65 | 23 | 2 | 3 | 142 |
| 1653 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 65 | 23 | 2 | 3 | 25 |
| 1654 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 66 | 156 | 2 | 3 | 193 |
| 1655 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 67 | 22 | 2 | 3 | 191 |
| 1656 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 73 | 19 | 2 | 3 | 300 |
| 1657 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 77 | 17 | 2 | 3 | 80 |
| 1658 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 77 | 18 | 1 | 3 | 60 |
| 1659 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 79 | 16 | 2 | 3 | 310 |
| 1660 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 79 | 16 | 1 | 3 | 180 |
| 1661 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 81 | 15 | 2 | 3 | 123 |
| 1662 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 83 | 13 | 2 | 3 | 100 |
| 1663 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 89 | 7 | 1 | 2 | 195 |
| 1664 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 89 | 7 | 2 | 3 | 225 |
| 1665 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 89 | 7 | 2 | 3 | 103 |
| 1666 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 50A | 165/2 | 2 | 3 | 230 |
| 1667 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 50A | 165/2 | 2 | 3 | 103 |
| 1668 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | 61B | 25 | 2 | 3 | 105 |
| 1669 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | BN | 31 | 2 | 3 | 89 |
| 1670 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | BN | 42 | 2 | 3 | 355 |
| 1671 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | BN | 235/4 | 2 | 3 | 115 |
| 1672 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | BN | 235/5 | 2 | 3 | 45 |
| 1673 | Komarówka Podlaska | Stanisława Staszica | BN | 235/5 | 2 | 3 | 6 |
| 1674 | Komarówka Podlaska | Waleriana Batki | 2 | 248/8 | 2 | 3 | 316 |
| 1675 | Komarówka Podlaska | Waleriana Batki | 4 | 248/1 | 2 | 3 | 194 |
| 1676 | Komarówka Podlaska | Waleriana Batki | 5 | 110/1 | 2 | 3 | 185 |
| 1677 | Komarówka Podlaska | Waleriana Batki | 6 | 248/8 | 2 | 3 | 363 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr działki | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu w m2 |
| 1678 | Komarówka Podlaska | Waleriana Batki | 6 | 142 | 2 | 3 | 178 |
| 1679 | Komarówka Podlaska | Waleriana Batki | 7 | 108 | 2 | 3 | 86 |
| 1680 | Komarówka Podlaska | Waleriana Batki | 8 | 141 | 2 | 3 | 145 |
| 1681 | Komarówka Podlaska | Waleriana Batki | 12 | 139 | 2 | 3 | 129 |
| 1682 | Komarówka Podlaska | Waleriana Batki | 13 | 106 | 2 | 3 | 137 |
| 1683 | Komarówka Podlaska | Waleriana Batki | 14 | 138 | 2 | 3 | 142 |
| 1684 | Komarówka Podlaska | Waleriana Batki | 15 | 105 | 2 | 3 | 219 |
| 1685 | Komarówka Podlaska | Waleriana Batki | 16 | 137/4 | 2 | 3 | 327 |
| 1686 | Komarówka Podlaska | Waleriana Batki | 16 | 137/4 | 2 | 3 | 194 |
| 1687 | Komarówka Podlaska | Waleriana Batki | 18 | 136 | 2 | 3 | 228 |
| 1688 | Komarówka Podlaska | Waleriana Batki | 22 | 132/1 | 2 | 3 | 157 |
| 1689 | Komarówka Podlaska | Waleriana Batki | 24 | 131 | 2 | 3 | 73 |
| 1690 | Komarówka Podlaska | Waleriana Batki | 28 | 129 | 2 | 3 | 157 |
| 1691 | Komarówka Podlaska | Waleriana Batki | 31 | 93/4 | 2 | 3 | 209 |
| 1692 | Komarówka Podlaska | Waleriana Batki | 31 | 93/1 | 2 | 3 | 72 |
| 1693 | Komarówka Podlaska | Waleriana Batki | 31 | 93/1 | 2 | 3 | 153 |
| 1694 | Komarówka Podlaska | Waleriana Batki | 33 | 92 | 2 | 3 | 259 |
| 1695 | Komarówka Podlaska | Waleriana Batki | 33 | 92 | 2 | 3 | 396 |
| 1696 | Komarówka Podlaska | Waleriana Batki | 33 | 92 | 2 | 3 | 197 |
| 1697 | Komarówka Podlaska | Waleriana Batki | 36 | 125 | 2 | 3 | 137 |
| 1698 | Komarówka Podlaska | Waleriana Batki | 39 | 89/2 | 2 | 3 | 332 |
| 1699 | Komarówka Podlaska | Waleriana Batki | 44 | 120 | 2 | 3 | 172 |
| 1700 | Komarówka Podlaska | Waleriana Batki | 44 | 120 | 2 | 3 | 280 |
| 1701 | Komarówka Podlaska | Waleriana Batki | 44 | 120 | 2 | 3 | 844 |
| 1702 | Komarówka Podlaska | Waleriana Batki | 50 | 117 | 2 | 3 | 225 |
| 1703 | Komarówka Podlaska | Waleriana Batki | 50 | 117 | 2 | 3 | 441 |
| 1704 | Komarówka Podlaska | Waleriana Batki | 50 | 117 | 2 | 3 | 15 |
| 1705 | Komarówka Podlaska | Waleriana Batki | 52 | 116 | 2 | 3 | 1 261 |
| 1706 | Komarówka Podlaska | Waleriana Batki | 54 | 115 | 2 | 3 | 100 |
| 1707 | Komarówka Podlaska | Waleriana Batki | 54 | 115 | 2 | 3 | 13 |
| 1708 | Komarówka Podlaska | Waleriana Batki | 54 | 115 | 2 | 3 | 13 |
| 1709 | Komarówka Podlaska | Waleriana Batki | 35A | 91/2 | 2 | 3 | 264 |
| 1710 | Komarówka Podlaska | Wiskowska | 15 | 315 | 2 | 3 | 138 |
| 1711 | Komarówka Podlaska | Wiskowska | 16 | 938/1 | 2 | 3 | 240 |
| 1712 | Komarówka Podlaska | Wiskowska | 16 | 938/1 | 2 | 3 | 42 |
| 1713 | Komarówka Podlaska | Wiskowska | 16 | 938/1 | 2 | 3 | 21 |
| 1714 | Komarówka Podlaska | Wiskowska | 16 | 938/1 | 2 | 3 | 94 |
| 1715 | Komarówka Podlaska | Wiskowska | 21 | 318 | 2 | 3 | 150 |
| 1716 | Komarówka Podlaska | Wiskowska | 23 | 319 | 2 | 3 | 110 |
| 1717 | Komarówka Podlaska | Wiskowska | 25 | 320 | 2 | 3 | 64 |
| 1718 | Komarówka Podlaska | Wiskowska | 31 | 323 | 2 | 3 | 104 |
| 1719 | Komarówka Podlaska |  | BN | 155/2 | 2 | 3 | 280 |
| 1720 | Komarówka Podlaska |  | BN | 967 | 2 | 3 | 30 |
| 1721 | Przegaliny Duże |  | 1 | 557/2 | 2 | 3 | 24 |
| 1722 | Przegaliny Duże |  | 1 | 557/2 | 2 | 3 | 94 |
| 1723 | Przegaliny Duże |  | 1 | 557/2 | 2 | 3 | 274 |
| 1724 | Przegaliny Duże |  | 1 | 557/2 | 2 | 3 | 213 |
| 1725 | Przegaliny Duże |  | 1 | 557/2 | 2 | 3 | 131 |
| 1726 | Przegaliny Duże |  | 2 | 557/1 | 2 | 3 | 303 |
| 1727 | Przegaliny Duże |  | 2 | 557/1 | 2 | 3 | 45 |
| 1728 | Przegaliny Duże |  | 2 | 557/1 | 2 | 3 | 289 |
| 1729 | Przegaliny Duże |  | 2 | 557/1 | 2 | 3 | 211 |
| 1730 | Przegaliny Duże |  | 2 | 557/1 | 2 | 3 | 26 |
| 1731 | Przegaliny Duże |  | 4 | 545/2 | 2 | 3 | 457 |
| 1732 | Przegaliny Duże |  | 4 | 545/2 | 2 | 3 | 259 |
| 1733 | Przegaliny Duże |  | 4 | 545/2 | 2 | 3 | 155 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr działki | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu w m2 |
| 1734 | Przegaliny Duże |  | 4 | 545/2 | 2 | 3 | 49 |
| 1735 | Przegaliny Duże |  | 5 | 550/6 | 2 | 3 | 341 |
| 1736 | Przegaliny Duże |  | 5 | 550/6 | 2 | 3 | 137 |
| 1737 | Przegaliny Duże |  | 5 | 550/6 | 2 | 3 | 239 |
| 1738 | Przegaliny Duże |  | 6 | 550/13 | 2 | 3 | 115 |
| 1739 | Przegaliny Duże |  | 6 | 550/13 | 2 | 3 | 154 |
| 1740 | Przegaliny Duże |  | 6 | 550/13 | 2 | 3 | 79 |
| 1741 | Przegaliny Duże |  | 7 | 550/4 | 2 | 3 | 893 |
| 1742 | Przegaliny Duże |  | 7 | 550/4 | 2 | 3 | 234 |
| 1743 | Przegaliny Duże |  | 8 | 544/6 | 2 | 3 | 179 |
| 1744 | Przegaliny Duże |  | 8 | 544/6 | 2 | 3 | 233 |
| 1745 | Przegaliny Duże |  | 8 | 544/6 | 2 | 3 | 91 |
| 1746 | Przegaliny Duże |  | 9 | 544/6 | 2 | 3 | 159 |
| 1747 | Przegaliny Duże |  | 11 | 544/7 | 2 | 3 | 141 |
| 1748 | Przegaliny Duże |  | 11 | 544/7 | 2 | 3 | 38 |
| 1749 | Przegaliny Duże |  | 11 | 544/7 | 2 | 3 | 63 |
| 1750 | Przegaliny Duże |  | 11 | 544/7 | 2 | 3 | 9 |
| 1751 | Przegaliny Duże |  | 11 | 544/7 | 2 | 3 | 24 |
| 1752 | Przegaliny Duże |  | 13 | 537/1 | 2 | 3 | 278 |
| 1753 | Przegaliny Duże |  | 14 | 552 | 2 | 3 | 197 |
| 1754 | Przegaliny Duże |  | 14 | 552 | 2 | 3 | 395 |
| 1755 | Przegaliny Duże |  | 14 | 552 | 2 | 3 | 264 |
| 1756 | Przegaliny Duże |  | 15 | 536/4 | 2 | 3 | 110 |
| 1757 | Przegaliny Duże |  | 17 | 543/5 | 2 | 3 | 331 |
| 1758 | Przegaliny Duże |  | 17 | 543/5 | 2 | 3 | 143 |
| 1759 | Przegaliny Duże |  | 17 | 543/5 | 2 | 3 | 20 |
| 1760 | Przegaliny Duże |  | 18 | 543/6 | 2 | 3 | 146 |
| 1761 | Przegaliny Duże |  | 18 | 543/6 | 2 | 3 | 214 |
| 1762 | Przegaliny Duże |  | 18 | 543/6 | 2 | 3 | 144 |
| 1763 | Przegaliny Duże |  | 18 | 543/6 | 2 | 3 | 71 |
| 1764 | Przegaliny Duże |  | 19 | 543/3 | 2 | 3 | 228 |
| 1765 | Przegaliny Duże |  | 20 | 543/2 | 2 | 3 | 316 |
| 1766 | Przegaliny Duże |  | 20 | 543/2 | 2 | 3 | 131 |
| 1767 | Przegaliny Duże |  | 20 | 543/2 | 2 | 3 | 327 |
| 1768 | Przegaliny Duże |  | 20 | 543/2 | 2 | 3 | 222 |
| 1769 | Przegaliny Duże |  | 20 | 543/2 | 2 | 3 | 205 |
| 1770 | Przegaliny Duże |  | 20 | 543/2 | 2 | 3 | 44 |
| 1771 | Przegaliny Duże |  | 21 | 530/1 | 2 | 3 | 237 |
| 1772 | Przegaliny Duże |  | 21 | 530/1 | 1 | 3 | 178 |
| 1773 | Przegaliny Duże |  | 22 | 540/2 | 2 | 3 | 284 |
| 1774 | Przegaliny Duże |  | 22 | 540/1 | 2 | 3 | 125 |
| 1775 | Przegaliny Duże |  | 22 | 540/2 | 2 | 3 | 333 |
| 1776 | Przegaliny Duże |  | 22 | 540/2 | 2 | 3 | 283 |
| 1777 | Przegaliny Duże |  | 22 | 540/2 | 2 | 3 | 162 |
| 1778 | Przegaliny Duże |  | 23 | 539/3 | 2 | 3 | 107 |
| 1779 | Przegaliny Duże |  | 23 | 539/3 | 2 | 3 | 314 |
| 1780 | Przegaliny Duże |  | 23 | 539/4 | 2 | 3 | 167 |
| 1781 | Przegaliny Duże |  | 24 | 529/1 | 2 | 3 | 163 |
| 1782 | Przegaliny Duże |  | 24 | 529/1 | 2 | 3 | 247 |
| 1783 | Przegaliny Duże |  | 24 | 529/1 | 2 | 3 | 169 |
| 1784 | Przegaliny Duże |  | 25 | 496/1 | 2 | 3 | 213 |
| 1785 | Przegaliny Duże |  | 25 | 496/1 | 2 | 3 | 151 |
| 1786 | Przegaliny Duże |  | 25 | 496/1 | 2 | 3 | 17 |
| 1787 | Przegaliny Duże |  | 26 | 495/2 | 2 | 3 | 185 |
| 1788 | Przegaliny Duże |  | 26 | 495/2 | 2 | 3 | 67 |
| 1789 | Przegaliny Duże |  | 26 | 495/2 | 2 | 3 | 208 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr działki | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu w m2 |
| 1790 | Przegaliny Duże |  | 27 | 525/2 | 2 | 3 | 24 |
| 1791 | Przegaliny Duże |  | 27 | 525/2 | 2 | 3 | 37 |
| 1792 | Przegaliny Duże |  | 27 | 525/2 | 2 | 3 | 193 |
| 1793 | Przegaliny Duże |  | 27 | 525/2 | 2 | 3 | 43 |
| 1794 | Przegaliny Duże |  | 27 | 525/2 | 2 | 3 | 129 |
| 1795 | Przegaliny Duże |  | 27 | 527/1 | 2 | 3 | 363 |
| 1796 | Przegaliny Duże |  | 28 | 495/6 | 2 | 3 | 60 |
| 1797 | Przegaliny Duże |  | 28 | 700 | 2 | 3 | 142 |
| 1798 | Przegaliny Duże |  | 28 | 495/6 | 1 | 3 | 134 |
| 1799 | Przegaliny Duże |  | 29 | 523/2 | 2 | 3 | 39 |
| 1800 | Przegaliny Duże |  | 29 | 523/2 | 2 | 3 | 210 |
| 1801 | Przegaliny Duże |  | 29 | 523/2 | 2 | 3 | 28 |
| 1802 | Przegaliny Duże |  | 29 | 523/2 | 2 | 3 | 163 |
| 1803 | Przegaliny Duże |  | 30 | 523/1 | 2 | 3 | 109 |
| 1804 | Przegaliny Duże |  | 30 | 523/1 | 2 | 3 | 259 |
| 1805 | Przegaliny Duże |  | 30 | 523/1 | 2 | 3 | 35 |
| 1806 | Przegaliny Duże |  | 31 | 494/2 | 2 | 3 | 310 |
| 1807 | Przegaliny Duże |  | 31 | 494/2 | 2 | 3 | 169 |
| 1808 | Przegaliny Duże |  | 32 | 493/10 | 2 | 3 | 257 |
| 1809 | Przegaliny Duże |  | 33 | 520/7 | 1 | 3 | 224 |
| 1810 | Przegaliny Duże |  | 33 | 520/7 | 2 | 3 | 55 |
| 1811 | Przegaliny Duże |  | 34 | 492/2 | 2 | 3 | 186 |
| 1812 | Przegaliny Duże |  | 34 | 492/2 | 2 | 3 | 81 |
| 1813 | Przegaliny Duże |  | 35 | 517/6 | 2 | 3 | 133 |
| 1814 | Przegaliny Duże |  | 35 | 517/6 | 2 | 3 | 138 |
| 1815 | Przegaliny Duże |  | 35 | 517/6 | 2 | 3 | 101 |
| 1816 | Przegaliny Duże |  | 35 | 517/6 | 2 | 3 | 267 |
| 1817 | Przegaliny Duże |  | 35 | 517/6 | 2 | 3 | 940 |
| 1818 | Przegaliny Duże |  | 35 | 517/6 | 2 | 3 | 356 |
| 1819 | Przegaliny Duże |  | 36 | 517/2 | 2 | 3 | 138 |
| 1820 | Przegaliny Duże |  | 36 | 517/2 | 2 | 3 | 108 |
| 1821 | Przegaliny Duże |  | 36 | 517/1 | 2 | 3 | 20 |
| 1822 | Przegaliny Duże |  | 38 | 513/5 | 2 | 3 | 385 |
| 1823 | Przegaliny Duże |  | 43 | 485/4 | 2 | 3 | 629 |
| 1824 | Przegaliny Duże |  | 44 | 485/7 | 2 | 3 | 348 |
| 1825 | Przegaliny Duże |  | 44 | 485/7 | 2 | 3 | 236 |
| 1826 | Przegaliny Duże |  | 44 | 485/7 | 2 | 3 | 187 |
| 1827 | Przegaliny Duże |  | 44 | 508/4 | 2 | 3 | 223 |
| 1828 | Przegaliny Duże |  | 44 | 508/3 | 2 | 3 | 55 |
| 1829 | Przegaliny Duże |  | 44 | 508/4 | 2 | 3 | 132 |
| 1830 | Przegaliny Duże |  | 44 | 508/3 | 2 | 3 | 342 |
| 1831 | Przegaliny Duże |  | 44 | 508/4 | 2 | 3 | 328 |
| 1832 | Przegaliny Duże |  | 44 | 508/4 | 2 | 3 | 96 |
| 1833 | Przegaliny Duże |  | 45 | 506/1 | 2 | 3 | 89 |
| 1834 | Przegaliny Duże |  | 45 | 506/1 | 2 | 3 | 408 |
| 1835 | Przegaliny Duże |  | 45 | 506/2 | 2 | 3 | 146 |
| 1836 | Przegaliny Duże |  | 46 | 505/3 | 2 | 3 | 121 |
| 1837 | Przegaliny Duże |  | 47 | 484/3 | 2 | 3 | 33 |
| 1838 | Przegaliny Duże |  | 47 | 484/3 | 2 | 3 | 179 |
| 1839 | Przegaliny Duże |  | 47 | 484/3 | 2 | 3 | 102 |
| 1840 | Przegaliny Duże |  | 48 | 504/3 | 2 | 3 | 65 |
| 1841 | Przegaliny Duże |  | 48 | 504/3 | 2 | 3 | 58 |
| 1842 | Przegaliny Duże |  | 48 | 504/3 | 2 | 3 | 210 |
| 1843 | Przegaliny Duże |  | 48 | 504/3 | 2 | 3 | 23 |
| 1844 | Przegaliny Duże |  | 50 | 701 | 2 | 3 | 170 |
| 1845 | Przegaliny Duże |  | 50 | 701 | 2 | 3 | 156 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr działki | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu w m2 |
| 1846 | Przegaliny Duże |  | 50 | 701 | 2 | 3 | 176 |
| 1847 | Przegaliny Duże |  | 50 | 482/2 | 2 | 3 | 176 |
| 1848 | Przegaliny Duże |  | 50 | 482/2 | 2 | 3 | 42 |
| 1849 | Przegaliny Duże |  | 50 | 482/2 | 2 | 3 | 45 |
| 1850 | Przegaliny Duże |  | 51 | 471/2 | 2 | 3 | 103 |
| 1851 | Przegaliny Duże |  | 51 | 471/2 | 2 | 3 | 499 |
| 1852 | Przegaliny Duże |  | 51 | 471/2 | 2 | 3 | 364 |
| 1853 | Przegaliny Duże |  | 52 | 472 | 1 | 3 | 104 |
| 1854 | Przegaliny Duże |  | 52 | 472 | 2 | 3 | 212 |
| 1855 | Przegaliny Duże |  | 52 | 472 | 2 | 3 | 324 |
| 1856 | Przegaliny Duże |  | 52 | 472 | 2 | 3 | 139 |
| 1857 | Przegaliny Duże |  | 54 | 476/3 | 2 | 3 | 273 |
| 1858 | Przegaliny Duże |  | 54 | 476/3 | 2 | 3 | 235 |
| 1859 | Przegaliny Duże |  | 54 | 476/3 | 2 | 3 | 44 |
| 1860 | Przegaliny Duże |  | 54 | 476/3 | 1 | 3 | 212 |
| 1861 | Przegaliny Duże |  | 55 | 477/1 | 2 | 3 | 38 |
| 1862 | Przegaliny Duże |  | 55 | 477/1 | 2 | 3 | 10 |
| 1863 | Przegaliny Duże |  | 55 | 477/1 | 2 | 3 | 215 |
| 1864 | Przegaliny Duże |  | 55 | 477/1 | 2 | 3 | 242 |
| 1865 | Przegaliny Duże |  | 56 | 477/2 | 2 | 3 | 318 |
| 1866 | Przegaliny Duże |  | 56 | 477/2 | 2 | 3 | 131 |
| 1867 | Przegaliny Duże |  | 56 | 477/2 | 2 | 3 | 135 |
| 1868 | Przegaliny Duże |  | 56 | 477/2 | 2 | 3 | 37 |
| 1869 | Przegaliny Duże |  | 56 | 477/2 | 2 | 3 | 181 |
| 1870 | Przegaliny Duże |  | 60 | 500/3 | 2 | 3 | 224 |
| 1871 | Przegaliny Duże |  | 60 | 500/4 | 2 | 3 | 247 |
| 1872 | Przegaliny Duże |  | 60 | 500/3 | 2 | 3 | 388 |
| 1873 | Przegaliny Duże |  | 61 | 480 | 2 | 3 | 115 |
| 1874 | Przegaliny Duże |  | 61 | 480 | 2 | 3 | 117 |
| 1875 | Przegaliny Duże |  | 62 | 129 | 2 | 3 | 419 |
| 1876 | Przegaliny Duże |  | 62 | 129 | 2 | 3 | 66 |
| 1877 | Przegaliny Duże |  | 62 | 129 | 2 | 3 | 70 |
| 1878 | Przegaliny Duże |  | 66 | 239/3 | 2 | 3 | 15 |
| 1879 | Przegaliny Duże |  | 66 | 239/3 | 2 | 3 | 168 |
| 1880 | Przegaliny Duże |  | 66 | 285/1 | 2 | 3 | 129 |
| 1881 | Przegaliny Duże |  | 68 | 128/1 | 2 | 3 | 221 |
| 1882 | Przegaliny Duże |  | 69 | 240 | 2 | 3 | 127 |
| 1883 | Przegaliny Duże |  | 69 | 240 | 2 | 3 | 196 |
| 1884 | Przegaliny Duże |  | 69 | 240 | 2 | 3 | 1 475 |
| 1885 | Przegaliny Duże |  | 70 | 241 | 2 | 3 | 100 |
| 1886 | Przegaliny Duże |  | 72 | 246 | 2 | 3 | 85 |
| 1887 | Przegaliny Duże |  | 73 | 202 | 2 | 3 | 128 |
| 1888 | Przegaliny Duże |  | 73 | 202 | 2 | 3 | 153 |
| 1889 | Przegaliny Duże |  | 73 | 202 | 2 | 3 | 197 |
| 1890 | Przegaliny Duże |  | 73 | 202 | 2 | 3 | 137 |
| 1891 | Przegaliny Duże |  | 74 | 214 | 2 | 3 | 209 |
| 1892 | Przegaliny Duże |  | 74 | 214 | 2 | 3 | 18 |
| 1893 | Przegaliny Duże |  | 74 | 214 | 2 | 3 | 210 |
| 1894 | Przegaliny Duże |  | 74 | 214 | 2 | 3 | 184 |
| 1895 | Przegaliny Duże |  | 74 | 214 | 2 | 3 | 41 |
| 1896 | Przegaliny Duże |  | 75 | 259 | 2 | 3 | 82 |
| 1897 | Przegaliny Duże |  | 75 | 259 | 2 | 3 | 293 |
| 1898 | Przegaliny Duże |  | 75 | 259 | 2 | 3 | 160 |
| 1899 | Przegaliny Duże |  | 75 | 259 | 2 | 3 | 20 |
| 1900 | Przegaliny Duże |  | 75 | 259 | 2 | 3 | 28 |
| 1901 | Przegaliny Duże |  | 75 | 259 | 2 | 3 | 18 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr działki | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu w m2 |
| 1902 | Przegaliny Duże |  | 75 | 259 | 2 | 3 | 15 |
| 1903 | Przegaliny Duże |  | 76 | 260 | 2 | 3 | 419 |
| 1904 | Przegaliny Duże |  | 76 | 260 | 2 | 3 | 169 |
| 1905 | Przegaliny Duże |  | 76 | 260 | 2 | 3 | 68 |
| 1906 | Przegaliny Duże |  | 76 | 260 | 2 | 3 | 324 |
| 1907 | Przegaliny Duże |  | 77 | 261 | 2 | 3 | 292 |
| 1908 | Przegaliny Duże |  | 77 | 261 | 2 | 3 | 130 |
| 1909 | Przegaliny Duże |  | 77 | 261 | 2 | 3 | 147 |
| 1910 | Przegaliny Duże |  | 82 | 310 | 2 | 3 | 51 |
| 1911 | Przegaliny Duże |  | 82 | 310 | 2 | 3 | 515 |
| 1912 | Przegaliny Duże |  | 83 | 296/2 | 2 | 3 | 319 |
| 1913 | Przegaliny Duże |  | 83 | 296/2 | 2 | 3 | 113 |
| 1914 | Przegaliny Duże |  | 83 | 296/2 | 2 | 3 | 18 |
| 1915 | Przegaliny Duże |  | 83 | 296/2 | 2 | 3 | 135 |
| 1916 | Przegaliny Duże |  | 86 | 307/3 | 2 | 3 | 20 |
| 1917 | Przegaliny Duże |  | 86 | 307/3 | 2 | 3 | 113 |
| 1918 | Przegaliny Duże |  | 88 | 292/4 | 2 | 3 | 100 |
| 1919 | Przegaliny Duże |  | 90 | 277 | 2 | 3 | 40 |
| 1920 | Przegaliny Duże |  | 90 | 284/1 | 2 | 3 | 33 |
| 1921 | Przegaliny Duże |  | 91 | 127/3 | 2 | 3 | 113 |
| 1922 | Przegaliny Duże |  | 91 | 127/3 | 1 | 3 | 109 |
| 1923 | Przegaliny Duże |  | 92 | 282/1 | 2 | 3 | 337 |
| 1924 | Przegaliny Duże |  | 92 | 282/1 | 2 | 3 | 53 |
| 1925 | Przegaliny Duże |  | 93 | 162/1 | 2 | 3 | 51 |
| 1926 | Przegaliny Duże |  | 95 | 167/15 | 2 | 3 | 107 |
| 1927 | Przegaliny Duże |  | 95 | 167/15 | 2 | 3 | 70 |
| 1928 | Przegaliny Duże |  | 95 | 167/15 | 2 | 3 | 43 |
| 1929 | Przegaliny Duże |  | 96 | 154/7 | 2 | 3 | 29 |
| 1930 | Przegaliny Duże |  | 97 | 154/5 | 2 | 3 | 316 |
| 1931 | Przegaliny Duże |  | 97 | 154/5 | 2 | 3 | 362 |
| 1932 | Przegaliny Duże |  | 98 | 167/5 | 2 | 3 | 353 |
| 1933 | Przegaliny Duże |  | 98 | 167/5 | 2 | 3 | 130 |
| 1934 | Przegaliny Duże |  | 100 | 153/2 | 2 | 3 | 30 |
| 1935 | Przegaliny Duże |  | 100 | 153/1 | 2 | 3 | 61 |
| 1936 | Przegaliny Duże |  | 100 | 153/1 | 2 | 3 | 124 |
| 1937 | Przegaliny Duże |  | 100 | 153/2 | 2 | 3 | 349 |
| 1938 | Przegaliny Duże |  | 101 | 151 | 2 | 3 | 128 |
| 1939 | Przegaliny Duże |  | 101 | 151 | 2 | 3 | 225 |
| 1940 | Przegaliny Duże |  | 101 | 151 | 2 | 3 | 360 |
| 1941 | Przegaliny Duże |  | 101 | 151 | 2 | 3 | 88 |
| 1942 | Przegaliny Duże |  | 102 | 168/1 | 2 | 3 | 314 |
| 1943 | Przegaliny Duże |  | 102 | 168/1 | 2 | 3 | 215 |
| 1944 | Przegaliny Duże |  | 102 | 168/1 | 2 | 3 | 29 |
| 1945 | Przegaliny Duże |  | 102 | 168/1 | 2 | 3 | 50 |
| 1946 | Przegaliny Duże |  | 102 | 168/1 | 2 | 3 | 233 |
| 1947 | Przegaliny Duże |  | 103 | 150 | 2 | 3 | 217 |
| 1948 | Przegaliny Duże |  | 103 | 150 | 2 | 3 | 812 |
| 1949 | Przegaliny Duże |  | 103 | 150 | 2 | 3 | 26 |
| 1950 | Przegaliny Duże |  | 103 | 150 | 2 | 3 | 31 |
| 1951 | Przegaliny Duże |  | 104 | 148/3 | 2 | 3 | 156 |
| 1952 | Przegaliny Duże |  | 104 | 148/3 | 2 | 3 | 245 |
| 1953 | Przegaliny Duże |  | 104 | 148/3 | 2 | 3 | 76 |
| 1954 | Przegaliny Duże |  | 105 | 170/1 | 2 | 3 | 169 |
| 1955 | Przegaliny Duże |  | 106 | 145 | 2 | 3 | 227 |
| 1956 | Przegaliny Duże |  | 106 | 148/1 | 2 | 3 | 268 |
| 1957 | Przegaliny Duże |  | 106 | 148/1 | 2 | 3 | 91 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr działki | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu w m2 |
| 1958 | Przegaliny Duże |  | 106 | 145 | 2 | 3 | 118 |
| 1959 | Przegaliny Duże |  | 107 | 144 | 2 | 3 | 289 |
| 1960 | Przegaliny Duże |  | 107 | 144 | 2 | 3 | 216 |
| 1961 | Przegaliny Duże |  | 109 | 171/1 | 2 | 3 | 269 |
| 1962 | Przegaliny Duże |  | 109 | 171/1 | 2 | 3 | 124 |
| 1963 | Przegaliny Duże |  | 110 | 171/2 | 2 | 3 | 283 |
| 1964 | Przegaliny Duże |  | 110 | 171/2 | 2 | 3 | 150 |
| 1965 | Przegaliny Duże |  | 110 | 171/2 | 2 | 3 | 143 |
| 1966 | Przegaliny Duże |  | 112 | 138 | 2 | 3 | 103 |
| 1967 | Przegaliny Duże |  | 112 | 138 | 2 | 3 | 23 |
| 1968 | Przegaliny Duże |  | 112 | 138 | 2 | 3 | 14 |
| 1969 | Przegaliny Duże |  | 113 | 139/1 | 2 | 3 | 126 |
| 1970 | Przegaliny Duże |  | 114 | 173/2 | 2 | 3 | 261 |
| 1971 | Przegaliny Duże |  | 114 | 173/2 | 2 | 3 | 249 |
| 1972 | Przegaliny Duże |  | 114 | 173/1 | 2 | 3 | 100 |
| 1973 | Przegaliny Duże |  | 114 | 172/1 | 2 | 3 | 98 |
| 1974 | Przegaliny Duże |  | 115 | 175/1 | 2 | 3 | 342 |
| 1975 | Przegaliny Duże |  | 115 | 174 | 2 | 3 | 107 |
| 1976 | Przegaliny Duże |  | 116 | 136 | 2 | 3 | 198 |
| 1977 | Przegaliny Duże |  | 116 | 137/2 | 2 | 3 | 452 |
| 1978 | Przegaliny Duże |  | 116 | 136 | 2 | 3 | 224 |
| 1979 | Przegaliny Duże |  | 117 | 135/1 | 2 | 3 | 75 |
| 1980 | Przegaliny Duże |  | 118 | 175/3 | 2 | 3 | 238 |
| 1981 | Przegaliny Duże |  | 118 | 175/3 | 2 | 3 | 94 |
| 1982 | Przegaliny Duże |  | 118 | 175/3 | 2 | 3 | 87 |
| 1983 | Przegaliny Duże |  | 119 | 133/5 | 1 | 3 | 87 |
| 1984 | Przegaliny Duże |  | 120 | 133/3 | 2 | 3 | 103 |
| 1985 | Przegaliny Duże |  | 120 | 133/3 | 2 | 3 | 100 |
| 1986 | Przegaliny Duże |  | 120 | 133/3 | 2 | 3 | 113 |
| 1987 | Przegaliny Duże |  | 120 | 133/3 | 2 | 3 | 267 |
| 1988 | Przegaliny Duże |  | 121 | 175/5 | 2 | 3 | 56 |
| 1989 | Przegaliny Duże |  | 121 | 175/5 | 2 | 3 | 143 |
| 1990 | Przegaliny Duże |  | 122 | 175/8 | 2 | 3 | 87 |
| 1991 | Przegaliny Duże |  | 122 | 175/6 | 2 | 3 | 54 |
| 1992 | Przegaliny Duże |  | 123 | 132 | 2 | 3 | 124 |
| 1993 | Przegaliny Duże |  | 126 | 175/8 | 2 | 3 | 419 |
| 1994 | Przegaliny Duże |  | 126 | 175/8 | 2 | 3 | 253 |
| 1995 | Przegaliny Duże |  | 126 | 175/8 | 2 | 3 | 41 |
| 1996 | Przegaliny Duże |  | 126 | 175/8 | 2 | 3 | 122 |
| 1997 | Przegaliny Duże |  | 126 | 175/8 | 2 | 3 | 33 |
| 1998 | Przegaliny Duże |  | 127 | 181/22 | 2 | 3 | 792 |
| 1999 | Przegaliny Duże |  | 127 | 181/22 | 2 | 3 | 253 |
| 2000 | Przegaliny Duże |  | 129 | 182/4 | 2 | 3 | 160 |
| 2001 | Przegaliny Duże |  | 129 | 182/4 | 2 | 3 | 212 |
| 2002 | Przegaliny Duże |  | 130 | 108/2 | 2 | 3 | 195 |
| 2003 | Przegaliny Duże |  | 130 | 108/3 | 2 | 3 | 211 |
| 2004 | Przegaliny Duże |  | 131 | 184/4 | 2 | 3 | 20 |
| 2005 | Przegaliny Duże |  | 131 | 184/2 | 2 | 3 | 25 |
| 2006 | Przegaliny Duże |  | 131 | 184/2 | 2 | 3 | 70 |
| 2007 | Przegaliny Duże |  | 132 | 184/3 | 2 | 3 | 161 |
| 2008 | Przegaliny Duże |  | 132 | 184/4 | 2 | 3 | 80 |
| 2009 | Przegaliny Duże |  | 132 | 184/4 | 2 | 3 | 52 |
| 2010 | Przegaliny Duże |  | 132 | 186/4 | 2 | 3 | 15 |
| 2011 | Przegaliny Duże |  | 135 | 189/1 | 2 | 3 | 78 |
| 2012 | Przegaliny Duże |  | 135 | 189/1 | 2 | 3 | 76 |
| 2013 | Przegaliny Duże |  | 136 | 189/2 | 2 | 3 | 101 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr działki | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu w m2 |
| 2014 | Przegaliny Duże |  | 136 | 189/2 | 1 | 3 | 47 |
| 2015 | Przegaliny Duże |  | 136 | 189/3 | 2 | 3 | 25 |
| 2016 | Przegaliny Duże |  | 137 | 98/1 | 2 | 3 | 104 |
| 2017 | Przegaliny Duże |  | 138 | 189/3 | 2 | 3 | 296 |
| 2018 | Przegaliny Duże |  | 139 | 191 | 2 | 3 | 68 |
| 2019 | Przegaliny Duże |  | 140 | 97 | 2 | 3 | 217 |
| 2020 | Przegaliny Duże |  | 140 | 97 | 2 | 3 | 114 |
| 2021 | Przegaliny Duże |  | 141 | 95 | 2 | 3 | 125 |
| 2022 | Przegaliny Duże |  | 141 | 95 | 2 | 3 | 105 |
| 2023 | Przegaliny Duże |  | 142 | 94 | 2 | 3 | 131 |
| 2024 | Przegaliny Duże |  | 142 | 94 | 2 | 3 | 25 |
| 2025 | Przegaliny Duże |  | 142 | 94 | 2 | 3 | 316 |
| 2026 | Przegaliny Duże |  | 143 | 93 | 2 | 3 | 49 |
| 2027 | Przegaliny Duże |  | 143 | 93 | 2 | 3 | 126 |
| 2028 | Przegaliny Duże |  | 146 | 91 | 2 | 3 | 114 |
| 2029 | Przegaliny Duże |  | 146 | 91 | 2 | 3 | 192 |
| 2030 | Przegaliny Duże |  | 146 | 91 | 2 | 3 | 293 |
| 2031 | Przegaliny Duże |  | 146 | 91 | 1 | 3 | 196 |
| 2032 | Przegaliny Duże |  | 147 | 90 | 2 | 3 | 160 |
| 2033 | Przegaliny Duże |  | 147 | 90 | 2 | 3 | 172 |
| 2034 | Przegaliny Duże |  | 147 | 90 | 2 | 3 | 208 |
| 2035 | Przegaliny Duże |  | 149 | 78/7 | 2 | 3 | 135 |
| 2036 | Przegaliny Duże |  | 152 | 77 | 2 | 3 | 242 |
| 2037 | Przegaliny Duże |  | 152 | 77 | 2 | 3 | 87 |
| 2038 | Przegaliny Duże |  | 152 | 77 | 2 | 3 | 78 |
| 2039 | Przegaliny Duże |  | 153 | 49 | 2 | 3 | 163 |
| 2040 | Przegaliny Duże |  | 153 | 49 | 2 | 3 | 85 |
| 2041 | Przegaliny Duże |  | 153 | 49 | 2 | 3 | 24 |
| 2042 | Przegaliny Duże |  | 154 | 50/1 | 2 | 3 | 60 |
| 2043 | Przegaliny Duże |  | 154 | 50/1 | 2 | 3 | 61 |
| 2044 | Przegaliny Duże |  | 154 | 50/1 | 2 | 3 | 16 |
| 2045 | Przegaliny Duże |  | 154 | 50/1 | 2 | 3 | 247 |
| 2046 | Przegaliny Duże |  | 154 | 50/1 | 2 | 3 | 23 |
| 2047 | Przegaliny Duże |  | 154 | 50/1 | 2 | 3 | 295 |
| 2048 | Przegaliny Duże |  | 154 | 50/1 | 2 | 3 | 161 |
| 2049 | Przegaliny Duże |  | 155 | 115/1 | 2 | 3 | 69 |
| 2050 | Przegaliny Duże |  | 155 | 115/1 | 2 | 3 | 42 |
| 2051 | Przegaliny Duże |  | 155 | 115/1 | 2 | 3 | 35 |
| 2052 | Przegaliny Duże |  | 155 | 115/1 | 2 | 3 | 20 |
| 2053 | Przegaliny Duże |  | 156 | 66/2 | 2 | 3 | 327 |
| 2054 | Przegaliny Duże |  | 156 | 66/1 | 2 | 3 | 289 |
| 2055 | Przegaliny Duże |  | 156 | 66/1 | 2 | 3 | 278 |
| 2056 | Przegaliny Duże |  | 156 | 66/1 | 2 | 3 | 264 |
| 2057 | Przegaliny Duże |  | 156 | 66/1 | 2 | 3 | 298 |
| 2058 | Przegaliny Duże |  | 156 | 66/1 | 2 | 3 | 43 |
| 2059 | Przegaliny Duże |  | 156 | 66/1 | 2 | 3 | 79 |
| 2060 | Przegaliny Duże |  | 156 | 66/1 | 2 | 3 | 20 |
| 2061 | Przegaliny Duże |  | 157 | 70 | 2 | 3 | 99 |
| 2062 | Przegaliny Duże |  | 157 | 70 | 2 | 3 | 54 |
| 2063 | Przegaliny Duże |  | 157 | 70 | 2 | 3 | 606 |
| 2064 | Przegaliny Duże |  | 157 | 70 | 2 | 3 | 332 |
| 2065 | Przegaliny Duże |  | 157 | 70 | 2 | 3 | 30 |
| 2066 | Przegaliny Duże |  | 157 | 70 | 2 | 3 | 18 |
| 2067 | Przegaliny Duże |  | 160 | 44/4 | 2 | 3 | 222 |
| 2068 | Przegaliny Duże |  | 160 | 44/4 | 2 | 3 | 177 |
| 2069 | Przegaliny Duże |  | 160 | 44/4 | 2 | 3 | 204 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr działki | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu w m2 |
| 2070 | Przegaliny Duże |  | 160 | 44/4 | 2 | 3 | 313 |
| 2071 | Przegaliny Duże |  | 160 | 44/4 | 2 | 3 | 153 |
| 2072 | Przegaliny Duże |  | 160 | 44/4 | 2 | 3 | 30 |
| 2073 | Przegaliny Duże |  | 160 | 44/4 | 2 | 3 | 36 |
| 2074 | Przegaliny Duże |  | 160 | 44/4 | 2 | 3 | 30 |
| 2075 | Przegaliny Duże |  | 161 | 69/4 | 2 | 3 | 498 |
| 2076 | Przegaliny Duże |  | 161 | 69/5 | 2 | 3 | 253 |
| 2077 | Przegaliny Duże |  | 161 | 69/5 | 2 | 3 | 306 |
| 2078 | Przegaliny Duże |  | 161 | 69/5 | 2 | 3 | 43 |
| 2079 | Przegaliny Duże |  | 161 | 69/5 | 2 | 3 | 144 |
| 2080 | Przegaliny Duże |  | 161 | 34/4 | 2 | 3 | 115 |
| 2081 | Przegaliny Duże |  | 161 | 34/4 | 2 | 3 | 59 |
| 2082 | Przegaliny Duże |  | 162 | 63 | 2 | 3 | 209 |
| 2083 | Przegaliny Duże |  | 162 | 63 | 2 | 3 | 40 |
| 2084 | Przegaliny Duże |  | 162 | 63 | 2 | 3 | 212 |
| 2085 | Przegaliny Duże |  | 162 | 63 | 2 | 3 | 32 |
| 2086 | Przegaliny Duże |  | 163 | 42 | 2 | 3 | 370 |
| 2087 | Przegaliny Duże |  | 163 | 42 | 2 | 3 | 144 |
| 2088 | Przegaliny Duże |  | 163 | 42 | 2 | 3 | 87 |
| 2089 | Przegaliny Duże |  | 163 | 42 | 2 | 3 | 30 |
| 2090 | Przegaliny Duże |  | 166 | 57/3 | 2 | 3 | 316 |
| 2091 | Przegaliny Duże |  | 166 | 57/4 | 2 | 3 | 167 |
| 2092 | Przegaliny Duże |  | 166 | 57/4 | 2 | 3 | 163 |
| 2093 | Przegaliny Duże |  | 166 | 57/4 | 2 | 3 | 87 |
| 2094 | Przegaliny Duże |  | 166 | 57/4 | 2 | 3 | 34 |
| 2095 | Przegaliny Duże |  | 167 | 56/2 | 2 | 3 | 261 |
| 2096 | Przegaliny Duże |  | 167 | 56/2 | 2 | 3 | 190 |
| 2097 | Przegaliny Duże |  | 167 | 56/2 | 2 | 3 | 217 |
| 2098 | Przegaliny Duże |  | 168 | 36/8 | 2 | 3 | 156 |
| 2099 | Przegaliny Duże |  | 168 | 36/8 | 2 | 3 | 287 |
| 2100 | Przegaliny Duże |  | 168 | 36/8 | 2 | 3 | 54 |
| 2101 | Przegaliny Duże |  | 168 | 36/8 | 2 | 3 | 26 |
| 2102 | Przegaliny Duże |  | 168 | 36/8 | 2 | 3 | 59 |
| 2103 | Przegaliny Duże |  | 169 | 53/1 | 2 | 3 | 244 |
| 2104 | Przegaliny Duże |  | 169 | 53/1 | 2 | 3 | 142 |
| 2105 | Przegaliny Duże |  | 169 | 53/1 | 2 | 3 | 111 |
| 2106 | Przegaliny Duże |  | 169 | 53/1 | 2 | 3 | 342 |
| 2107 | Przegaliny Duże |  | 169 | 53/1 | 2 | 3 | 81 |
| 2108 | Przegaliny Duże |  | 170 | 36/9 | 2 | 3 | 122 |
| 2109 | Przegaliny Duże |  | 170 | 36/9 | 2 | 3 | 129 |
| 2110 | Przegaliny Duże |  | 171 | 35/1 | 2 | 3 | 139 |
| 2111 | Przegaliny Duże |  | 171 | 35/1 | 2 | 3 | 158 |
| 2112 | Przegaliny Duże |  | 171 | 35/1 | 2 | 3 | 83 |
| 2113 | Przegaliny Duże |  | 171 | 35/1 | 2 | 3 | 14 |
| 2114 | Przegaliny Duże |  | 172 | 33/1 | 2 | 3 | 37 |
| 2115 | Przegaliny Duże |  | 172 | 33/1 | 2 | 3 | 176 |
| 2116 | Przegaliny Duże |  | 172 | 33/1 | 2 | 3 | 336 |
| 2117 | Przegaliny Duże |  | 172 | 33/1 | 2 | 3 | 110 |
| 2118 | Przegaliny Duże |  | 173 | 32/1 | 2 | 3 | 153 |
| 2119 | Przegaliny Duże |  | 173 | 32/1 | 1 | 3 | 141 |
| 2120 | Przegaliny Duże |  | 174 | 23/6 | 1 | 3 | 102 |
| 2121 | Przegaliny Duże |  | 174 | 23/6 | 2 | 3 | 28 |
| 2122 | Przegaliny Duże |  | 174 | 23/6 | 2 | 3 | 69 |
| 2123 | Przegaliny Duże |  | 174 | 23/6 | 2 | 3 | 220 |
| 2124 | Przegaliny Duże |  | 174 | 23/6 | 2 | 3 | 37 |
| 2125 | Przegaliny Duże |  | 174 | 23/6 | 2 | 3 | 11 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr działki | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu w m2 |
| 2126 | Przegaliny Duże |  | 176 | 22/3 | 2 | 3 | 45 |
| 2127 | Przegaliny Duże |  | 177 | 22/16 | 2 | 3 | 10 |
| 2128 | Przegaliny Duże |  | 177 | 22/16 | 2 | 3 | 15 |
| 2129 | Przegaliny Duże |  | 177 | 22/15 | 2 | 3 | 97 |
| 2130 | Przegaliny Duże |  | 177 | 22/16 | 2 | 3 | 201 |
| 2131 | Przegaliny Duże |  | 177 | 22/16 | 2 | 3 | 188 |
| 2132 | Przegaliny Duże |  | 178 | 28/2 | 2 | 3 | 416 |
| 2133 | Przegaliny Duże |  | 178 | 28/1 | 2 | 3 | 230 |
| 2134 | Przegaliny Duże |  | 178 | 26/12 | 2 | 3 | 296 |
| 2135 | Przegaliny Duże |  | 182 | 19 | 2 | 3 | 130 |
| 2136 | Przegaliny Duże |  | 182 | 19 | 2 | 3 | 76 |
| 2137 | Przegaliny Duże |  | 182 | 19 | 2 | 3 | 103 |
| 2138 | Przegaliny Duże |  | 182 | 19 | 2 | 3 | 187 |
| 2139 | Przegaliny Duże |  | 182 | 19 | 2 | 3 | 129 |
| 2140 | Przegaliny Duże |  | 182 | 19 | 2 | 3 | 53 |
| 2141 | Przegaliny Duże |  | 182 | 19 | 2 | 3 | 25 |
| 2142 | Przegaliny Duże |  | 184 | 608 | 2 | 3 | 80 |
| 2143 | Przegaliny Duże |  | 184 | 608 | 2 | 3 | 104 |
| 2144 | Przegaliny Duże |  | 185 | 2/4 | 1 | 3 | 60 |
| 2145 | Przegaliny Duże |  | 186 | 9 | 2 | 3 | 727 |
| 2146 | Przegaliny Duże |  | 186 | 9 | 2 | 3 | 120 |
| 2147 | Przegaliny Duże |  | 186 | 9 | 1 | 3 | 57 |
| 2148 | Przegaliny Duże |  | 186 | 9 | 2 | 3 | 19 |
| 2149 | Przegaliny Duże |  | 187 | 11/6 | 2 | 3 | 185 |
| 2150 | Przegaliny Duże |  | 187 | 11/6 | 2 | 3 | 182 |
| 2151 | Przegaliny Duże |  | 187 | 11/5 | 2 | 3 | 551 |
| 2152 | Przegaliny Duże |  | 187 | 11/6 | 2 | 3 | 207 |
| 2153 | Przegaliny Duże |  | 187 | 11/6 | 2 | 3 | 202 |
| 2154 | Przegaliny Duże |  | 188 | 4 | 2 | 3 | 333 |
| 2155 | Przegaliny Duże |  | 188 | 4 | 2 | 3 | 616 |
| 2156 | Przegaliny Duże |  | 188 | 4 | 2 | 3 | 51 |
| 2157 | Przegaliny Duże |  | 188 | 4 | 2 | 3 | 37 |
| 2158 | Przegaliny Duże |  | 189 | 12/1 | 2 | 3 | 180 |
| 2159 | Przegaliny Duże |  | 188A | 2/2 | 2 | 3 | 326 |
| 2160 | Przegaliny Duże |  | 188A | 2/2 | 2 | 3 | 377 |
| 2161 | Przegaliny Duże |  | 59A | 499/2 | 2 | 3 | 211 |
| 2162 | Przegaliny Duże |  | 59A | 499/2 | 2 | 3 | 61 |
| 2163 | Przegaliny Duże |  | 59A | 499/2 | 2 | 3 | 372 |
| 2164 | Przegaliny Duże |  | 59A | 499/2 | 2 | 3 | 397 |
| 2165 | Przegaliny Duże |  | 59A | 499/2 | 2 | 3 | 142 |
| 2166 | Przegaliny Duże |  | 67/68 | 239/1 | 2 | 3 | 549 |
| 2167 | Przegaliny Duże |  | BN | 478/1 | 2 | 3 | 181 |
| 2168 | Przegaliny Duże |  | BN | 478/1 | 1 | 3 | 164 |
| 2169 | Przegaliny Duże |  | BN | 478/1 | 1 | 3 | 100 |
| 2170 | Przegaliny Duże |  | BN | 175/3 | 2 | 3 | 113 |
| 2171 | Przegaliny Duże |  | BN | 238 | 2 | 3 | 20 |
| 2172 | Przegaliny Duże |  | BN | 238 | 2 | 3 | 8 |
| 2173 | Przegaliny Duże |  | BN | 308/1 | 2 | 3 | 190 |
| 2174 | Przegaliny Duże |  | BN | 308/1 | 2 | 3 | 15 |
| 2175 | Przegaliny Duże |  | BN | 177 | 2 | 3 | 132 |
| 2176 | Przegaliny Duże |  | BN | 177 | 2 | 3 | 136 |
| 2177 | Przegaliny Duże |  | BN | 229/6 | 2 | 3 | 274 |
| 2178 | Przegaliny Duże |  | BN | 229/6 | 2 | 3 | 142 |
| 2179 | Przegaliny Duże |  | BN | 229/6 | 2 | 3 | 40 |
| 2180 | Przegaliny Duże |  | BN | 229/6 | 2 | 3 | 155 |
| 2181 | Przegaliny Duże |  | BN | 229/5 | 2 | 3 | 135 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr działki | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu w m2 |
| 2182 | Przegaliny Duże |  | BN | 229/5 | 2 | 3 | 8 |
| 2183 | Przegaliny Duże |  | BN | 547 | 2 | 3 | 219 |
| 2184 | Przegaliny Duże |  | BN | 550/7 | 2 | 3 | 131 |
| 2185 | Przegaliny Duże |  | BN | 72/3 | 1 | 3 | 45 |
| 2186 | Przegaliny Duże |  | BN | 51 | 2 | 3 | 347 |
| 2187 | Przegaliny Duże |  | BN | 44/10 | 2 | 3 | 104 |
| 2188 | Przegaliny Duże |  | BN | 51 | 2 | 3 | 152 |
| 2189 | Przegaliny Duże |  | BN | 39/1 | 2 | 3 | 99 |
| 2190 | Przegaliny Duże |  | BN | 29/2 | 2 | 3 | 30 |
| 2191 | Przegaliny Duże |  | BN | 26/17 | 2 | 3 | 185 |
| 2192 | Przegaliny Duże |  | BN | 26/17 | 2 | 3 | 201 |
| 2193 | Przegaliny Duże |  | BN | 26/17 | 1 | 3 | 170 |
| 2194 | Przegaliny Duże |  | BN | 18/6 | 2 | 3 | 128 |
| 2195 | Przegaliny Małe |  | 1 | 91/1 | 2 | 3 | 267 |
| 2196 | Przegaliny Małe |  | 1 | 91/1 | 2 | 3 | 387 |
| 2197 | Przegaliny Małe |  | 1 | 91/1 | 2 | 3 | 50 |
| 2198 | Przegaliny Małe |  | 1 | 91/1 | 2 | 3 | 36 |
| 2199 | Przegaliny Małe |  | 5 | 90 | 2 | 3 | 99 |
| 2200 | Przegaliny Małe |  | 5 | 90 | 2 | 3 | 190 |
| 2201 | Przegaliny Małe |  | 6 | 89/1 | 2 | 3 | 18 |
| 2202 | Przegaliny Małe |  | 6 | 89/1 | 2 | 3 | 16 |
| 2203 | Przegaliny Małe |  | 6 | 89/1 | 2 | 3 | 349 |
| 2204 | Przegaliny Małe |  | 6 | 89/1 | 2 | 3 | 358 |
| 2205 | Przegaliny Małe |  | 7 | 86/1 | 2 | 3 | 125 |
| 2206 | Przegaliny Małe |  | 7 | 86/1 | 2 | 3 | 132 |
| 2207 | Przegaliny Małe |  | 7 | 86/1 | 2 | 3 | 15 |
| 2208 | Przegaliny Małe |  | 7 | 86/1 | 2 | 3 | 10 |
| 2209 | Przegaliny Małe |  | 9 | 84/1 | 2 | 3 | 264 |
| 2210 | Przegaliny Małe |  | 9 | 84/1 | 2 | 3 | 259 |
| 2211 | Przegaliny Małe |  | 10 | 59/2 | 2 | 3 | 291 |
| 2212 | Przegaliny Małe |  | 10 | 59/2 | 2 | 3 | 248 |
| 2213 | Przegaliny Małe |  | 10 | 59/2 | 2 | 3 | 271 |
| 2214 | Przegaliny Małe |  | 10 | 59/2 | 2 | 3 | 36 |
| 2215 | Przegaliny Małe |  | 10 | 59/2 | 1 | 3 | 190 |
| 2216 | Przegaliny Małe |  | 10 | 59/2 | 2 | 3 | 12 |
| 2217 | Przegaliny Małe |  | 10 | 59/2 | 2 | 3 | 27 |
| 2218 | Przegaliny Małe |  | 11 | 83/1 | 2 | 3 | 35 |
| 2219 | Przegaliny Małe |  | 11 | 83/1 | 2 | 3 | 12 |
| 2220 | Przegaliny Małe |  | 11 | 83/1 | 2 | 3 | 25 |
| 2221 | Przegaliny Małe |  | 11 | 83/1 | 2 | 3 | 156 |
| 2222 | Przegaliny Małe |  | 11 | 83/1 | 2 | 3 | 206 |
| 2223 | Przegaliny Małe |  | 11 | 83/1 | 2 | 3 | 201 |
| 2224 | Przegaliny Małe |  | 11 | 83/1 | 1 | 3 | 171 |
| 2225 | Przegaliny Małe |  | 11 | 83/1 | 2 | 3 | 20 |
| 2226 | Przegaliny Małe |  | 12 | 76/2 | 2 | 3 | 137 |
| 2227 | Przegaliny Małe |  | 12 | 76/2 | 2 | 3 | 137 |
| 2228 | Przegaliny Małe |  | 12 | 76/2 | 2 | 3 | 188 |
| 2229 | Przegaliny Małe |  | 13 | 76/1 | 2 | 3 | 112 |
| 2230 | Przegaliny Małe |  | 14 | 74/3 | 2 | 3 | 157 |
| 2231 | Przegaliny Małe |  | 14 | 74/3 | 2 | 3 | 247 |
| 2232 | Przegaliny Małe |  | 14 | 74/3 | 1 | 3 | 173 |
| 2233 | Przegaliny Małe |  | 14 | 74/3 | 1 | 3 | 17 |
| 2234 | Przegaliny Małe |  | 15 | 73/3 | 2 | 3 | 205 |
| 2235 | Przegaliny Małe |  | 16 | 73/4 | 2 | 3 | 106 |
| 2236 | Przegaliny Małe |  | 16 | 73/4 | 2 | 3 | 23 |
| 2237 | Przegaliny Małe |  | 16 | 73/4 | 2 | 3 | 49 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr działki | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu w m2 |
| 2238 | Przegaliny Małe |  | 17 | 72/2 | 2 | 3 | 299 |
| 2239 | Przegaliny Małe |  | 17 | 72/2 | 1 | 3 | 150 |
| 2240 | Przegaliny Małe |  | 18 | 62/1 | 2 | 3 | 233 |
| 2241 | Przegaliny Małe |  | 18 | 62/1 | 2 | 3 | 220 |
| 2242 | Przegaliny Małe |  | 20 | 5/3 | 2 | 3 | 8 |
| 2243 | Przegaliny Małe |  | 20 | 5/3 | 2 | 3 | 50 |
| 2244 | Przegaliny Małe |  | 20 | 5/3 | 2 | 3 | 107 |
| 2245 | Przegaliny Małe |  | 20 | 7/2 | 2 | 3 | 84 |
| 2246 | Przegaliny Małe |  | 26 | 18/1 | 2 | 3 | 308 |
| 2247 | Przegaliny Małe |  | 26 | 18/1 | 2 | 3 | 164 |
| 2248 | Przegaliny Małe |  | 26 | 18/1 | 2 | 3 | 173 |
| 2249 | Przegaliny Małe |  | 26 | 18/1 | 1 | 3 | 134 |
| 2250 | Przegaliny Małe |  | 26 | 18/1 | 2 | 3 | 12 |
| 2251 | Przegaliny Małe |  | 26 | 18/1 | 2 | 3 | 42 |
| 2252 | Przegaliny Małe |  | 29 | 5/2 | 2 | 3 | 258 |
| 2253 | Przegaliny Małe |  | 29 | 5/2 | 2 | 3 | 228 |
| 2254 | Przegaliny Małe |  | 29 | 5/2 | 2 | 3 | 25 |
| 2255 | Przegaliny Małe |  | 29 | 5/2 | 1 | 3 | 58 |
| 2256 | Przegaliny Małe |  | 29 | 5/2 | 2 | 3 | 8 |
| 2257 | Przegaliny Małe |  | 29 | 5/2 | 2 | 3 | 8 |
| 2258 | Przegaliny Małe |  | 30 | 4 | 2 | 3 | 45 |
| 2259 | Przegaliny Małe |  | 30 | 4 | 2 | 3 | 25 |
| 2260 | Przegaliny Małe |  | 30 | 4 | 2 | 3 | 210 |
| 2261 | Przegaliny Małe |  | 30 | 4 | 2 | 3 | 221 |
| 2262 | Przegaliny Małe |  | 31 | 3/2 | 1 | 3 | 169 |
| 2263 | Przegaliny Małe |  | 31 | 3/2 | 1 | 3 | 151 |
| 2264 | Przegaliny Małe |  | 31 | 3/2 | 2 | 3 | 186 |
| 2265 | Przegaliny Małe |  | 31 | 3/2 | 2 | 3 | 34 |
| 2266 | Przegaliny Małe |  | 34 | 15 | 2 | 3 | 362 |
| 2267 | Przegaliny Małe |  | 34 | 16 | 2 | 3 | 153 |
| 2268 | Przegaliny Małe |  | 34 | 16 | 1 | 3 | 175 |
| 2269 | Przegaliny Małe |  | 34 | 16 | 2 | 3 | 47 |
| 2270 | Przegaliny Małe |  | 34 | 16 | 2 | 3 | 12 |
| 2271 | Przegaliny Małe |  | 37 | 21/1 | 2 | 3 | 317 |
| 2272 | Przegaliny Małe |  | 37 | 21/1 | 2 | 3 | 286 |
| 2273 | Przegaliny Małe |  | 37 | 21/1 | 2 | 3 | 193 |
| 2274 | Przegaliny Małe |  | 37 | 21/1 | 2 | 3 | 34 |
| 2275 | Przegaliny Małe |  | 37 | 21/1 | 1 | 3 | 184 |
| 2276 | Przegaliny Małe |  | 38 | 35/4 | 2 | 3 | 234 |
| 2277 | Przegaliny Małe |  | 38 | 23/3 | 2 | 3 | 164 |
| 2278 | Przegaliny Małe |  | 38 | 23/3 | 2 | 3 | 136 |
| 2279 | Przegaliny Małe |  | 38 | 23/3 | 2 | 3 | 158 |
| 2280 | Przegaliny Małe |  | 39 | 1039 | 1 | 3 | 127 |
| 2281 | Przegaliny Małe |  | 39 | 1039 | 1 | 3 | 136 |
| 2282 | Przegaliny Małe |  | 40 | 25/2 | 2 | 3 | 193 |
| 2283 | Przegaliny Małe |  | 40 | 25/2 | 2 | 3 | 183 |
| 2284 | Przegaliny Małe |  | 42 | 27/1 | 2 | 3 | 361 |
| 2285 | Przegaliny Małe |  | 42 | 27/1 | 1 | 3 | 149 |
| 2286 | Przegaliny Małe |  | 42 | 27/1 | 2 | 3 | 20 |
| 2287 | Przegaliny Małe |  | 44 | 30 | 2 | 3 | 150 |
| 2288 | Przegaliny Małe |  | 44 | 29/4 | 2 | 3 | 34 |
| 2289 | Przegaliny Małe |  | 44 | 30 | 2 | 3 | 88 |
| 2290 | Przegaliny Małe |  | 45 | 32/2 | 2 | 3 | 269 |
| 2291 | Przegaliny Małe |  | 45 | 32/2 | 2 | 3 | 358 |
| 2292 | Przegaliny Małe |  | 45 | 32/2 | 1 | 3 | 130 |
| 2293 | Przegaliny Małe |  | 45 | 32/2 | 2 | 3 | 27 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr działki | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu w m2 |
| 2294 | Przegaliny Małe |  | 46 | 33/2 | 2 | 3 | 331 |
| 2295 | Przegaliny Małe |  | BN | 27/3 | 2 | 3 | 32 |
| 2296 | Przegaliny Małe |  | BN | 3/3 | 2 | 3 | 197 |
| 2297 | Przegaliny Małe |  | BN | 3/3 | 1 | 3 | 163 |
| 2298 | Przegaliny Małe |  | BN | 3/3 | 1 | 3 | 153 |
| 2299 | Przegaliny Małe |  | BN | 1/2 | 2 | 3 | 356 |
| 2300 | Przegaliny Małe |  | BN | 1/2 | 2 | 3 | 35 |
| 2301 | Przegaliny Małe |  | BN | 1/2 | 1 | 3 | 181 |
| 2302 | Przegaliny Małe |  | BN | 19/1 | 2 | 3 | 249 |
| 2303 | Przegaliny Małe |  | BN | 19/1 | 2 | 3 | 165 |
| 2304 | Przegaliny Małe |  | BN | 19/1 | 2 | 3 | 70 |
| 2305 | Przegaliny Małe |  | BN | 19/1 | 2 | 3 | 15 |
| 2306 | Przegaliny Małe |  | BN | 19/1 | 2 | 3 | 15 |
| 2307 | Przegaliny Małe |  | BN | 19/1 | 2 | 3 | 32 |
| 2308 | Przegaliny Małe |  | BN | 37/2 | 2 | 3 | 203 |
| 2309 | Przegaliny Małe |  | BN | 37/2 | 2 | 3 | 134 |
| 2310 | Przegaliny Małe |  | BN | 37/2 | 2 | 3 | 185 |
| 2311 | Przegaliny Małe |  | BN | 26/1 | 2 | 3 | 48 |
| 2312 | Przegaliny Małe |  | BN | 53 | 2 | 3 | 355 |
| 2313 | Przegaliny Małe |  | BN | 65/3 | 2 | 3 | 142 |
| 2314 | Przegaliny Małe |  | BN | 65/3 | 2 | 3 | 57 |
| 2315 | Przegaliny Małe |  | BN | 65/3 | 2 | 3 | 150 |
| 2316 | Przegaliny Małe |  | BN | 65/3 | 2 | 3 | 18 |
| 2317 | Przegaliny Małe |  | BN | 63/7 | 2 | 3 | 203 |
| 2318 | Przegaliny Małe |  | BN | 63/6 | 2 | 3 | 112 |
| 2319 | Przegaliny Małe |  | BN | 63/6 | 2 | 3 | 220 |
| 2320 | Przegaliny Małe |  | BN | 63/6 | 2 | 3 | 336 |
| 2321 | Przegaliny Małe |  | BN | 60/2 | 2 | 3 | 89 |
| 2322 | Przegaliny Małe |  | BN | 60/2 | 2 | 3 | 301 |
| 2323 | Przegaliny Małe |  | BN | 60/2 | 2 | 3 | 257 |
| 2324 | Przegaliny Małe |  | BN | 60/2 | 2 | 3 | 37 |
| 2325 | Przegaliny Małe |  | BN | 68/7 | 2 | 3 | 319 |
| 2326 | Przegaliny Małe |  | BN | 68/7 | 2 | 3 | 25 |
| 2327 | Przegaliny Małe |  | BN | 68/7 | 2 | 3 | 33 |
| 2328 | Przegaliny Małe |  | BN | 68/7 | 2 | 3 | 4 |
| 2329 | Przegaliny Małe |  | BN | 55/2 | 1 | 3 | 301 |
| 2330 | Przegaliny Małe |  | BN | 55/2 | 2 | 3 | 32 |
| 2331 | Przegaliny Małe |  | BN | 55/2 | 2 | 3 | 48 |
| 2332 | Przegaliny Małe |  | BN | 55/2 | 1 | 3 | 66 |
| 2333 | Przegaliny Małe |  | BN | 55/2 | 1 | 3 | 192 |
| 2334 | Przegaliny Małe |  | BN | 55/2 | 2 | 3 | 21 |
| 2335 | Przegaliny Małe |  | BN | 55/2 | 2 | 3 | 90 |
| 2336 | Przegaliny Małe |  | BN | 55/2 | 2 | 3 | 12 |
| 2337 | Przegaliny Małe |  | BN | 80/2 | 2 | 3 | 274 |
| 2338 | Przegaliny Małe |  | BN | 80/4 | 2 | 3 | 70 |
| 2339 | Przegaliny Małe |  | BN | 91/3 | 2 | 3 | 290 |
| 2340 | Przegaliny Małe |  | BN | 91/3 | 2 | 3 | 201 |
| 2341 | Przegaliny Małe |  | BN | 91/3 | 2 | 3 | 15 |
| 2342 | Przegaliny Małe |  | BN | 91/3 | 2 | 3 | 12 |
| 2343 | Przegaliny Małe |  | BN | 91/3 | 2 | 3 | 54 |
| 2344 | Przegaliny Małe |  | BN | 91/4 | 2 | 3 | 68 |
| 2345 | Przegaliny Małe |  | BN | 91/4 | 2 | 3 | 187 |
| 2346 | Przegaliny Małe |  | BN | 91/4 | 2 | 3 | 133 |
| 2347 | Przegaliny Małe |  | BN | 91/4 | 2 | 3 | 15 |
| 2348 | Przegaliny Małe |  | BN | 55/2 | 2 | 3 | 15 |
| 2349 | Walinna |  | 1 | 359 | 2 | 3 | 313 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr działki | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu w m2 |
| 2350 | Walinna |  | 1 | 359 | 2 | 3 | 138 |
| 2351 | Walinna |  | 2 | 358 | 2 | 3 | 249 |
| 2352 | Walinna |  | 2 | 358 | 2 | 3 | 139 |
| 2353 | Walinna |  | 2 | 358 | 2 | 3 | 116 |
| 2354 | Walinna |  | 4 | 356 | 2 | 3 | 192 |
| 2355 | Walinna |  | 4 | 356 | 2 | 3 | 197 |
| 2356 | Walinna |  | 4 | 357 | 2 | 3 | 200 |
| 2357 | Walinna |  | 5 | 355 | 2 | 2 | 140 |
| 2358 | Walinna |  | 7 | 352 | 2 | 3 | 296 |
| 2359 | Walinna |  | 7 | 352 | 2 | 3 | 255 |
| 2360 | Walinna |  | 7 | 352 | 2 | 3 | 97 |
| 2361 | Walinna |  | 7 | 352 | 2 | 3 | 48 |
| 2362 | Walinna |  | 9 | 349 | 2 | 3 | 162 |
| 2363 | Walinna |  | 9 | 349 | 2 | 3 | 27 |
| 2364 | Walinna |  | 9 | 349 | 2 | 3 | 19 |
| 2365 | Walinna |  | 10 | 459 | 2 | 3 | 216 |
| 2366 | Walinna |  | 10 | 460 | 1 | 3 | 153 |
| 2367 | Walinna |  | 11 | 346/2 | 2 | 3 | 156 |
| 2368 | Walinna |  | 11 | 346/2 | 2 | 3 | 155 |
| 2369 | Walinna |  | 12 | 458 | 2 | 3 | 388 |
| 2370 | Walinna |  | 12 | 458 | 2 | 3 | 181 |
| 2371 | Walinna |  | 13 | 455 | 2 | 3 | 240 |
| 2372 | Walinna |  | 13 | 455 | 2 | 3 | 283 |
| 2373 | Walinna |  | 13 | 455 | 2 | 3 | 33 |
| 2374 | Walinna |  | 14 | 344 | 2 | 3 | 215 |
| 2375 | Walinna |  | 14 | 344 | 2 | 3 | 319 |
| 2376 | Walinna |  | 14 | 343 | 1 | 3 | 49 |
| 2377 | Walinna |  | 17 | 342 | 2 | 3 | 360 |
| 2378 | Walinna |  | 17 | 342 | 2 | 3 | 82 |
| 2379 | Walinna |  | 17 | 342 | 2 | 3 | 91 |
| 2380 | Walinna |  | 17 | 342 | 2 | 3 | 136 |
| 2381 | Walinna |  | 17 | 342 | 2 | 3 | 19 |
| 2382 | Walinna |  | 17 | 342 | 2 | 3 | 16 |
| 2383 | Walinna |  | 18 | 341 | 2 | 3 | 171 |
| 2384 | Walinna |  | 18 | 341 | 2 | 3 | 275 |
| 2385 | Walinna |  | 18 | 341 | 2 | 3 | 120 |
| 2386 | Walinna |  | 19 | 340 | 2 | 3 | 491 |
| 2387 | Walinna |  | 19 | 340 | 1 | 3 | 159 |
| 2388 | Walinna |  | 19 | 340 | 2 | 3 | 132 |
| 2389 | Walinna |  | 20 | 339 | 2 | 3 | 281 |
| 2390 | Walinna |  | 20 | 339 | 2 | 3 | 228 |
| 2391 | Walinna |  | 21 | 449 | 1 | 3 | 117 |
| 2392 | Walinna |  | 21 | 448/1 | 2 | 3 | 215 |
| 2393 | Walinna |  | 21 | 448/1 | 2 | 3 | 129 |
| 2394 | Walinna |  | 22 | 337 | 2 | 3 | 93 |
| 2395 | Walinna |  | 23 | 447 | 2 | 3 | 442 |
| 2396 | Walinna |  | 24 | 446 | 2 | 3 | 103 |
| 2397 | Walinna |  | 24 | 445/2 | 2 | 3 | 40 |
| 2398 | Walinna |  | 25 | 444 | 2 | 3 | 468 |
| 2399 | Walinna |  | 25 | 444 | 2 | 3 | 483 |
| 2400 | Walinna |  | 25 | 443/2 | 2 | 3 | 79 |
| 2401 | Walinna |  | 25 | 444 | 2 | 3 | 139 |
| 2402 | Walinna |  | 26 | 333/1 | 2 | 3 | 720 |
| 2403 | Walinna |  | 26 | 332 | 2 | 3 | 112 |
| 2404 | Walinna |  | 26 | 332 | 2 | 3 | 87 |
| 2405 | Walinna |  | 27 | 331 | 2 | 3 | 280 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr działki | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu w m2 |
| 2406 | Walinna |  | 27 | 331 | 2 | 3 | 165 |
| 2407 | Walinna |  | 27 | 331 | 2 | 3 | 158 |
| 2408 | Walinna |  | 28 | 441/1 | 2 | 3 | 151 |
| 2409 | Walinna |  | 28 | 441/1 | 2 | 3 | 157 |
| 2410 | Walinna |  | 29 | 440/2 | 2 | 3 | 305 |
| 2411 | Walinna |  | 29 | 440/2 | 2 | 3 | 288 |
| 2412 | Walinna |  | 29 | 440/2 | 2 | 3 | 53 |
| 2413 | Walinna |  | 29 | 440/2 | 2 | 3 | 170 |
| 2414 | Walinna |  | 29 | 440/2 | 1 | 3 | 104 |
| 2415 | Walinna |  | 29 | 440/2 | 2 | 3 | 130 |
| 2416 | Walinna |  | 30 | 168 | 2 | 3 | 472 |
| 2417 | Walinna |  | 30 | 168 | 2 | 3 | 136 |
| 2418 | Walinna |  | 32 | 262 | 2 | 3 | 220 |
| 2419 | Walinna |  | 32 | 262 | 2 | 3 | 325 |
| 2420 | Walinna |  | 34 | 378 | 1 | 3 | 192 |
| 2421 | Walinna |  | 34 | 378 | 1 | 3 | 201 |
| 2422 | Walinna |  | 35 | 253 | 2 | 3 | 305 |
| 2423 | Walinna |  | 36 | 251/2 | 1 | 3 | 266 |
| 2424 | Walinna |  | 36 | 251/2 | 2 | 3 | 99 |
| 2425 | Walinna |  | 37 | 376 | 2 | 3 | 184 |
| 2426 | Walinna |  | 37 | 375 | 2 | 3 | 359 |
| 2427 | Walinna |  | 37 | 376 | 2 | 3 | 170 |
| 2428 | Walinna |  | 37 | 376 | 2 | 3 | 409 |
| 2429 | Walinna |  | 38 | 249 | 2 | 3 | 531 |
| 2430 | Walinna |  | 38 | 249 | 2 | 3 | 349 |
| 2431 | Walinna |  | 38 | 247 | 2 | 3 | 71 |
| 2432 | Walinna |  | 38 | 250 | 2 | 3 | 253 |
| 2433 | Walinna |  | 39 | 369 | 2 | 3 | 325 |
| 2434 | Walinna |  | 40 | 221 | 2 | 3 | 279 |
| 2435 | Walinna |  | 40 | 221 | 2 | 3 | 208 |
| 2436 | Walinna |  | 41 | 367 | 2 | 3 | 369 |
| 2437 | Walinna |  | 41 | 367 | 2 | 3 | 160 |
| 2438 | Walinna |  | 41 | 367 | 2 | 3 | 225 |
| 2439 | Walinna |  | 42 | 219 | 2 | 3 | 231 |
| 2440 | Walinna |  | 43 | 217 | 2 | 3 | 669 |
| 2441 | Walinna |  | 43 | 218 | 2 | 3 | 166 |
| 2442 | Walinna |  | 43 | 218 | 2 | 3 | 206 |
| 2443 | Walinna |  | 43 | 217 | 2 | 3 | 39 |
| 2444 | Walinna |  | 44 | 216 | 2 | 3 | 379 |
| 2445 | Walinna |  | 44 | 216 | 2 | 3 | 84 |
| 2446 | Walinna |  | 44 | 216 | 1 | 3 | 158 |
| 2447 | Walinna |  | 45 | 215 | 2 | 3 | 196 |
| 2448 | Walinna |  | 45 | 215 | 2 | 3 | 50 |
| 2449 | Walinna |  | 45 | 215 | 2 | 3 | 30 |
| 2450 | Walinna |  | 46 | 753/1 | 2 | 3 | 192 |
| 2451 | Walinna |  | 47 | 887 | 2 | 3 | 380 |
| 2452 | Walinna |  | 47 | 888/1 | 2 | 3 | 271 |
| 2453 | Walinna |  | 47 | 888/1 | 2 | 3 | 104 |
| 2454 | Walinna |  | 47 | 888/1 | 2 | 3 | 47 |
| 2455 | Walinna |  | 49 | 761 | 2 | 3 | 56 |
| 2456 | Walinna |  | 49 | 761 | 2 | 3 | 23 |
| 2457 | Walinna |  | 49 | 761 | 2 | 3 | 147 |
| 2458 | Walinna |  | 49 | 761 | 2 | 3 | 15 |
| 2459 | Walinna |  | 50 | 762 | 2 | 3 | 40 |
| 2460 | Walinna |  | 50 | 762 | 2 | 3 | 10 |
| 2461 | Walinna |  | 53 | 896 | 2 | 3 | 129 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr działki | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu w m2 |
| 2462 | Walinna |  | 53 | 896 | 2 | 3 | 158 |
| 2463 | Walinna |  | 53 | 896 | 2 | 3 | 172 |
| 2464 | Walinna |  | 54 | 768 | 2 | 3 | 39 |
| 2465 | Walinna |  | 55 | 898/1 | 2 | 3 | 108 |
| 2466 | Walinna |  | 55 | 898/2 | 2 | 3 | 80 |
| 2467 | Walinna |  | 55 | 898/1 | 2 | 3 | 20 |
| 2468 | Walinna |  | 55 | 898/1 | 2 | 3 | 16 |
| 2469 | Walinna |  | 56 | 903 | 2 | 3 | 60 |
| 2470 | Walinna |  | 56 | 901 | 2 | 3 | 203 |
| 2471 | Walinna |  | 56 | 901 | 2 | 3 | 45 |
| 2472 | Walinna |  | 57 | 904 | 2 | 3 | 274 |
| 2473 | Walinna |  | 57 | 904 | 2 | 3 | 192 |
| 2474 | Walinna |  | 57 | 904 | 2 | 3 | 102 |
| 2475 | Walinna |  | 57 | 904 | 2 | 3 | 15 |
| 2476 | Walinna |  | 59 | 912 | 2 | 3 | 251 |
| 2477 | Walinna |  | 59 | 912 | 2 | 3 | 57 |
| 2478 | Walinna |  | 59 | 912 | 2 | 3 | 12 |
| 2479 | Walinna |  | 59 | 912 | 2 | 3 | 20 |
| 2480 | Walinna |  | 60 | 917 | 2 | 3 | 138 |
| 2481 | Walinna |  | 60 | 915 | 2 | 3 | 135 |
| 2482 | Walinna |  | 60 | 915 | 2 | 3 | 56 |
| 2483 | Walinna |  | 64 | 804 | 2 | 3 | 89 |
| 2484 | Walinna |  | 66 | 950/1 | 2 | 3 | 247 |
| 2485 | Walinna |  | 67 | 809 | 2 | 3 | 35 |
| 2486 | Walinna |  | 67 | 809 | 2 | 3 | 312 |
| 2487 | Walinna |  | 67 | 809 | 2 | 3 | 191 |
| 2488 | Walinna |  | 67 | 809 | 2 | 3 | 12 |
| 2489 | Walinna |  | 68 | 957/1 | 2 | 3 | 207 |
| 2490 | Walinna |  | 68 | 956/1 | 2 | 3 | 318 |
| 2491 | Walinna |  | 68 | 957/1 | 2 | 3 | 400 |
| 2492 | Walinna |  | 68 | 957/1 | 2 | 3 | 12 |
| 2493 | Walinna |  | 69 | 961 | 2 | 3 | 145 |
| 2494 | Walinna |  | 70 | 961 | 2 | 3 | 112 |
| 2495 | Walinna |  | 70 | 961 | 2 | 3 | 137 |
| 2496 | Walinna |  | 70 | 961 | 2 | 3 | 36 |
| 2497 | Walinna |  | 73 | 974 | 2 | 3 | 167 |
| 2498 | Walinna |  | 73 | 972 | 2 | 3 | 301 |
| 2499 | Walinna |  | 80 | 832 | 2 | 3 | 250 |
| 2500 | Walinna |  | 80 | 832 | 2 | 3 | 80 |
| 2501 | Walinna |  | 81 | 977 | 2 | 3 | 407 |
| 2502 | Walinna |  | 81 | 977 | 2 | 3 | 116 |
| 2503 | Walinna |  | 82 | 984 | 2 | 3 | 197 |
| 2504 | Walinna |  | 82 | 984 | 2 | 3 | 158 |
| 2505 | Walinna |  | 82 | 984 | 2 | 3 | 396 |
| 2506 | Walinna |  | 82 | 984 | 2 | 3 | 405 |
| 2507 | Walinna |  | 83 | 985 | 2 | 3 | 80 |
| 2508 | Walinna |  | 83 | 985 | 2 | 3 | 118 |
| 2509 | Walinna |  | 84 | 987 | 2 | 3 | 103 |
| 2510 | Walinna |  | 84 | 987 | 2 | 3 | 76 |
| 2511 | Walinna |  | 84 | 987 | 2 | 3 | 185 |
| 2512 | Walinna |  | 86 | 989 | 2 | 3 | 197 |
| 2513 | Walinna |  | 86 | 989 | 2 | 3 | 320 |
| 2514 | Walinna |  | 86 | 989 | 2 | 3 | 79 |
| 2515 | Walinna |  | 86 | 989 | 2 | 3 | 23 |
| 2516 | Walinna |  | 88 | 990/4 | 2 | 3 | 308 |
| 2517 | Walinna |  | 88 | 990/4 | 2 | 3 | 470 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr działki | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu w m2 |
| 2518 | Walinna |  | 88 | 990/4 | 2 | 3 | 1 029 |
| 2519 | Walinna |  | 88 | 990/4 | 2 | 3 | 392 |
| 2520 | Walinna |  | 88 | 990/4 | 1 | 3 | 162 |
| 2521 | Walinna |  | 89 | 991 | 2 | 3 | 160 |
| 2522 | Walinna |  | 89 | 991 | 2 | 3 | 67 |
| 2523 | Walinna |  | 89 | 992 | 2 | 3 | 188 |
| 2524 | Walinna |  | 90 | 842 | 2 | 3 | 162 |
| 2525 | Walinna |  | 90 | 841/2 | 1 | 3 | 81 |
| 2526 | Walinna |  | 91 | 843 | 1 | 3 | 84 |
| 2527 | Walinna |  | 91 | 843 | 1 | 3 | 137 |
| 2528 | Walinna |  | 91 | 843 | 2 | 3 | 31 |
| 2529 | Walinna |  | 92 | 1131 | 2 | 3 | 288 |
| 2530 | Walinna |  | 92 | 1131 | 2 | 3 | 49 |
| 2531 | Walinna |  | 92 | 1131 | 2 | 2 | 87 |
| 2532 | Walinna |  | 93 | 1139/1 | 2 | 3 | 284 |
| 2533 | Walinna |  | 94 | 1140 | 2 | 3 | 149 |
| 2534 | Walinna |  | 94 | 1140 | 2 | 3 | 82 |
| 2535 | Walinna |  | 95 | 857/2 | 2 | 3 | 194 |
| 2536 | Walinna |  | 95 | 857/2 | 2 | 3 | 220 |
| 2537 | Walinna |  | 95 | 857/2 | 2 | 3 | 156 |
| 2538 | Walinna |  | 95 | 857/2 | 2 | 3 | 28 |
| 2539 | Walinna |  | 95 | 857/2 | 2 | 3 | 18 |
| 2540 | Walinna |  | 96 | 1141/5 | 2 | 3 | 105 |
| 2541 | Walinna |  | 96 | 1141/5 | 1 | 3 | 191 |
| 2542 | Walinna |  | 97 | 1142 | 2 | 3 | 227 |
| 2543 | Walinna |  | 97 | 1142 | 2 | 3 | 324 |
| 2544 | Walinna |  | 97 | 1142 | 2 | 3 | 125 |
| 2545 | Walinna |  | 97 | 1142 | 2 | 3 | 44 |
| 2546 | Walinna |  | 97 | 1142 | 2 | 3 | 78 |
| 2547 | Walinna |  | 98 | 1143 | 2 | 3 | 139 |
| 2548 | Walinna |  | 98 | 1143 | 2 | 3 | 248 |
| 2549 | Walinna |  | 98 | 1143 | 2 | 3 | 312 |
| 2550 | Walinna |  | 99 | 861/1 | 2 | 3 | 185 |
| 2551 | Walinna |  | 100 | 1144/3 | 2 | 3 | 237 |
| 2552 | Walinna |  | 103 | 869/2 | 2 | 3 | 260 |
| 2553 | Walinna |  | 104 | 1152/4 | 2 | 3 | 142 |
| 2554 | Walinna |  | 105 | 873/2 | 2 | 3 | 300 |
| 2555 | Walinna |  | 105 | 873/2 | 2 | 3 | 113 |
| 2556 | Walinna |  | 105 | 873/2 | 2 | 3 | 165 |
| 2557 | Walinna |  | 107 | 645/1 | 2 | 3 | 310 |
| 2558 | Walinna |  | 107 | 645/1 | 2 | 3 | 66 |
| 2559 | Walinna |  | 107 | 645/1 | 2 | 3 | 118 |
| 2560 | Walinna |  | 107 | 645/1 | 2 | 3 | 40 |
| 2561 | Walinna |  | 107 | 645/1 | 2 | 3 | 32 |
| 2562 | Walinna |  | 109 | 602/2 | 2 | 3 | 96 |
| 2563 | Walinna |  | 110 | 603 | 2 | 3 | 117 |
| 2564 | Walinna |  | 110 | 603 | 2 | 3 | 277 |
| 2565 | Walinna |  | 110 | 603 | 2 | 3 | 189 |
| 2566 | Walinna |  | 110 | 603 | 2 | 3 | 129 |
| 2567 | Walinna |  | 112 | 602/2 | 2 | 3 | 381 |
| 2568 | Walinna |  | 112 | 602/2 | 2 | 3 | 227 |
| 2569 | Walinna |  | 37B | 375 | 2 | 3 | 134 |
| 2570 | Walinna |  | 87A | 990/1 | 2 | 3 | 154 |
| 2571 | Walinna |  | 87A | 990/3 | 2 | 3 | 203 |
| 2572 | Walinna |  | BN | 918 | 2 | 3 | 264 |
| 2573 | Walinna |  | BN | 918 | 2 | 3 | 160 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr działki | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu w m2 |
| 2574 | Walinna |  | BN | 918 | 2 | 3 | 16 |
| 2575 | Walinna |  | BN | 941 | 2 | 3 | 141 |
| 2576 | Walinna |  | BN | 941 | 2 | 3 | 24 |
| 2577 | Walinna |  | BN | 942/6 | 2 | 3 | 12 |
| 2578 | Walinna |  | BN | 943/3 | 2 | 3 | 12 |
| 2579 | Walinna |  | BN | 942/6 | 2 | 3 | 50 |
| 2580 | Walinna |  | BN | 438 | 2 | 3 | 18 |
| 2581 | Walinna |  | BN | 971/1 | 2 | 3 | 186 |
| 2582 | Walinna |  | BN | 972 | 2 | 3 | 103 |
| 2583 | Walinna |  | BN | 975/2 | 2 | 3 | 194 |
| 2584 | Walinna |  | BN | 975/2 | 2 | 3 | 285 |
| 2585 | Walinna |  | BN | 860 | 2 | 3 | 252 |
| 2586 | Walinna |  | BN | 860 | 2 | 3 | 456 |
| 2587 | Walinna |  | BN | 1145/1 | 2 | 3 | 164 |
| 2588 | Walinna |  | BN | 1145/1 | 1 | 3 | 116 |
| 2589 | Walinna |  | BN | 1145/1 | 2 | 3 | 83 |
| 2590 | Walinna |  | BN | 875 | 2 | 3 | 132 |
| 2591 | Walinna |  | BN | 633 | 2 | 3 | 224 |
| 2592 | Wiski |  | 1 | 335/1 | 2 | 3 | 16 |
| 2593 | Wiski |  | 1 | 335/1 | 2 | 3 | 23 |
| 2594 | Wiski |  | 1 | 335/1 | 2 | 3 | 169 |
| 2595 | Wiski |  | 1 | 335/1 | 2 | 3 | 251 |
| 2596 | Wiski |  | 1 | 335/1 | 2 | 3 | 65 |
| 2597 | Wiski |  | 1 | 335/1 | 1 | 3 | 120 |
| 2598 | Wiski |  | 3 | 333 | 2 | 3 | 192 |
| 2599 | Wiski |  | 3 | 333 | 2 | 3 | 303 |
| 2600 | Wiski |  | 3 | 333 | 2 | 3 | 207 |
| 2601 | Wiski |  | 3 | 333 | 2 | 3 | 17 |
| 2602 | Wiski |  | 3 | 333 | 2 | 3 | 12 |
| 2603 | Wiski |  | 4 | 473 | 2 | 3 | 4 |
| 2604 | Wiski |  | 4 | 473 | 2 | 3 | 229 |
| 2605 | Wiski |  | 5 | 332 | 2 | 3 | 4 |
| 2606 | Wiski |  | 6 | 331 | 2 | 3 | 54 |
| 2607 | Wiski |  | 7 | 207 | 2 | 3 | 255 |
| 2608 | Wiski |  | 7 | 207 | 2 | 3 | 8 |
| 2609 | Wiski |  | 7 | 207 | 2 | 3 | 12 |
| 2610 | Wiski |  | 9 | 90 | 2 | 3 | 21 |
| 2611 | Wiski |  | 9 | 90 | 2 | 3 | 103 |
| 2612 | Wiski |  | 9 | 90 | 2 | 3 | 161 |
| 2613 | Wiski |  | 9 | 90 | 2 | 3 | 231 |
| 2614 | Wiski |  | 11 | 3 | 2 | 3 | 199 |
| 2615 | Wiski |  | 11 | 3 | 2 | 3 | 314 |
| 2616 | Wiski |  | 11 | 3 | 2 | 3 | 117 |
| 2617 | Wiski |  | 11 | 3 | 2 | 3 | 12 |
| 2618 | Wiski |  | 12 | 89 | 2 | 3 | 271 |
| 2619 | Wiski |  | 12 | 89 | 2 | 3 | 49 |
| 2620 | Wiski |  | 13 | 394 | 2 | 3 | 223 |
| 2621 | Wiski |  | 13 | 4 | 2 | 3 | 302 |
| 2622 | Wiski |  | 13 | 4 | 2 | 3 | 121 |
| 2623 | Wiski |  | 14 | 5 | 2 | 3 | 341 |
| 2624 | Wiski |  | 14 | 5 | 2 | 3 | 371 |
| 2625 | Wiski |  | 14 | 5 | 2 | 3 | 114 |
| 2626 | Wiski |  | 16 | 2 | 2 | 3 | 429 |
| 2627 | Wiski |  | 16 | 2 | 2 | 3 | 161 |
| 2628 | Wiski |  | 16 | 85 | 2 | 3 | 654 |
| 2629 | Wiski |  | 16 | 85 | 2 | 3 | 331 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr działki | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu w m2 |
| 2630 | Wiski |  | 16 | 85 | 2 | 3 | 64 |
| 2631 | Wiski |  | 16 | 85 | 2 | 3 | 140 |
| 2632 | Wiski |  | 17 | 84 | 2 | 3 | 111 |
| 2633 | Wiski |  | 17 | 84 | 2 | 3 | 204 |
| 2634 | Wiski |  | 18 | 6 | 2 | 3 | 96 |
| 2635 | Wiski |  | 18 | 6 | 2 | 3 | 275 |
| 2636 | Wiski |  | 19 | 7 | 2 | 3 | 446 |
| 2637 | Wiski |  | 19 | 7 | 2 | 3 | 354 |
| 2638 | Wiski |  | 19 | 7 | 2 | 3 | 228 |
| 2639 | Wiski |  | 20 | 83 | 2 | 3 | 162 |
| 2640 | Wiski |  | 21 | 82 | 2 | 3 | 282 |
| 2641 | Wiski |  | 21 | 82 | 2 | 3 | 178 |
| 2642 | Wiski |  | 21 | 82 | 2 | 3 | 35 |
| 2643 | Wiski |  | 22 | 81 | 2 | 3 | 151 |
| 2644 | Wiski |  | 22 | 81 | 2 | 3 | 263 |
| 2645 | Wiski |  | 22 | 81 | 2 | 3 | 55 |
| 2646 | Wiski |  | 23 | 80 | 2 | 3 | 121 |
| 2647 | Wiski |  | 24 | 9 | 2 | 3 | 114 |
| 2648 | Wiski |  | 24 | 9 | 2 | 3 | 158 |
| 2649 | Wiski |  | 25 | 10 | 2 | 3 | 314 |
| 2650 | Wiski |  | 25 | 10 | 2 | 3 | 270 |
| 2651 | Wiski |  | 25 | 10 | 2 | 3 | 39 |
| 2652 | Wiski |  | 25 | 10 | 2 | 3 | 145 |
| 2653 | Wiski |  | 25 | 10 | 2 | 3 | 21 |
| 2654 | Wiski |  | 25 | 10 | 2 | 3 | 33 |
| 2655 | Wiski |  | 26 | 79 | 2 | 3 | 155 |
| 2656 | Wiski |  | 26 | 79 | 2 | 3 | 269 |
| 2657 | Wiski |  | 27 | 11 | 2 | 3 | 299 |
| 2658 | Wiski |  | 27 | 11 | 2 | 3 | 77 |
| 2659 | Wiski |  | 27 | 11 | 2 | 3 | 123 |
| 2660 | Wiski |  | 28 | 13 | 2 | 3 | 505 |
| 2661 | Wiski |  | 28 | 12 | 2 | 3 | 324 |
| 2662 | Wiski |  | 28 | 12 | 2 | 3 | 148 |
| 2663 | Wiski |  | 28 | 12 | 2 | 3 | 10 |
| 2664 | Wiski |  | 31 | 14 | 2 | 3 | 218 |
| 2665 | Wiski |  | 31 | 14 | 2 | 3 | 168 |
| 2666 | Wiski |  | 31 | 14 | 2 | 3 | 120 |
| 2667 | Wiski |  | 32 | 15 | 2 | 3 | 455 |
| 2668 | Wiski |  | 32 | 15 | 2 | 3 | 144 |
| 2669 | Wiski |  | 32 | 15 | 2 | 3 | 208 |
| 2670 | Wiski |  | 32 | 15 | 1 | 3 | 222 |
| 2671 | Wiski |  | 32 | 15 | 2 | 3 | 444 |
| 2672 | Wiski |  | 33 | 16 | 2 | 3 | 60 |
| 2673 | Wiski |  | 33 | 16 | 2 | 3 | 305 |
| 2674 | Wiski |  | 33 | 16 | 2 | 3 | 184 |
| 2675 | Wiski |  | 34 | 71 | 2 | 3 | 45 |
| 2676 | Wiski |  | 34 | 71 | 2 | 3 | 250 |
| 2677 | Wiski |  | 35 | 17 | 2 | 3 | 431 |
| 2678 | Wiski |  | 35 | 381 | 2 | 3 | 216 |
| 2679 | Wiski |  | 35 | 17 | 2 | 3 | 61 |
| 2680 | Wiski |  | 35 | 17 | 2 | 3 | 62 |
| 2681 | Wiski |  | 36 | 18 | 2 | 3 | 239 |
| 2682 | Wiski |  | 36 | 18 | 2 | 3 | 38 |
| 2683 | Wiski |  | 36 | 18 | 2 | 3 | 347 |
| 2684 | Wiski |  | 36 | 18 | 2 | 3 | 110 |
| 2685 | Wiski |  | 36 | 18 | 2 | 3 | 171 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr działki | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu w m2 |
| 2686 | Wiski |  | 36 | 18 | 2 | 3 | 15 |
| 2687 | Wiski |  | 37 | 69 | 2 | 3 | 338 |
| 2688 | Wiski |  | 37 | 69 | 2 | 3 | 143 |
| 2689 | Wiski |  | 37 | 69 | 2 | 3 | 56 |
| 2690 | Wiski |  | 38 | 20 | 2 | 3 | 311 |
| 2691 | Wiski |  | 39 | 21/2 | 2 | 3 | 667 |
| 2692 | Wiski |  | 39 | 21/2 | 2 | 3 | 99 |
| 2693 | Wiski |  | 39 | 21/2 | 2 | 3 | 524 |
| 2694 | Wiski |  | 39 | 21/2 | 2 | 3 | 39 |
| 2695 | Wiski |  | 39 | 21/2 | 2 | 3 | 56 |
| 2696 | Wiski |  | 39 | 21/2 | 2 | 3 | 191 |
| 2697 | Wiski |  | 42 | 65 | 2 | 3 | 97 |
| 2698 | Wiski |  | 43 | 22 | 2 | 3 | 16 |
| 2699 | Wiski |  | 43 | 22 | 2 | 3 | 251 |
| 2700 | Wiski |  | 43 | 22 | 2 | 3 | 319 |
| 2701 | Wiski |  | 43 | 22 | 2 | 3 | 23 |
| 2702 | Wiski |  | 44 | 23 | 2 | 3 | 303 |
| 2703 | Wiski |  | 44 | 23 | 2 | 3 | 149 |
| 2704 | Wiski |  | 44 | 23 | 2 | 3 | 15 |
| 2705 | Wiski |  | 45 | 64 | 2 | 3 | 84 |
| 2706 | Wiski |  | 45 | 64 | 2 | 3 | 78 |
| 2707 | Wiski |  | 45 | 64 | 2 | 3 | 14 |
| 2708 | Wiski |  | 46 | 63 | 2 | 3 | 240 |
| 2709 | Wiski |  | 46 | 63 | 2 | 3 | 177 |
| 2710 | Wiski |  | 47 | 24 | 2 | 3 | 274 |
| 2711 | Wiski |  | 47 | 24 | 2 | 3 | 150 |
| 2712 | Wiski |  | 47 | 24 | 2 | 3 | 110 |
| 2713 | Wiski |  | 48 | 62 | 2 | 3 | 109 |
| 2714 | Wiski |  | 48 | 62 | 2 | 3 | 141 |
| 2715 | Wiski |  | 48 | 62 | 2 | 3 | 13 |
| 2716 | Wiski |  | 49 | 26 | 2 | 3 | 464 |
| 2717 | Wiski |  | 49 | 26 | 2 | 3 | 239 |
| 2718 | Wiski |  | 49 | 26 | 2 | 3 | 110 |
| 2719 | Wiski |  | 50 | 58 | 2 | 3 | 612 |
| 2720 | Wiski |  | 50 | 58 | 2 | 3 | 210 |
| 2721 | Wiski |  | 52 | 31 | 2 | 3 | 155 |
| 2722 | Wiski |  | 52 | 31 | 2 | 3 | 72 |
| 2723 | Wiski |  | 52 | 30 | 2 | 3 | 110 |
| 2724 | Wiski |  | 53 | 32/1 | 2 | 3 | 190 |
| 2725 | Wiski |  | 53 | 32/1 | 2 | 3 | 103 |
| 2726 | Wiski |  | 53 | 32/1 | 2 | 3 | 195 |
| 2727 | Wiski |  | 54 | 51 | 2 | 3 | 219 |
| 2728 | Wiski |  | 55 | 36 | 2 | 3 | 135 |
| 2729 | Wiski |  | 56 | 35 | 2 | 3 | 172 |
| 2730 | Wiski |  | 56 | 35 | 2 | 3 | 20 |
| 2731 | Wiski |  | 57 | 34 | 2 | 3 | 292 |
| 2732 | Wiski |  | 57 | 34 | 2 | 3 | 198 |
| 2733 | Wiski |  | 57 | 34 | 2 | 3 | 114 |
| 2734 | Wiski |  | 57 | 34 | 2 | 3 | 30 |
| 2735 | Wiski |  | 58 | 50 | 2 | 3 | 34 |
| 2736 | Wiski |  | 58 | 50 | 2 | 3 | 105 |
| 2737 | Wiski |  | 59 | 37 | 2 | 3 | 354 |
| 2738 | Wiski |  | 59 | 37 | 2 | 3 | 206 |
| 2739 | Wiski |  | 59 | 37 | 2 | 3 | 433 |
| 2740 | Wiski |  | 59 | 36 | 2 | 3 | 22 |
| 2741 | Wiski |  | 59 | 36 | 2 | 3 | 36 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr działki | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu w m2 |
| 2742 | Wiski |  | 60 | 38 | 2 | 3 | 18 |
| 2743 | Wiski |  | 60 | 38 | 2 | 3 | 14 |
| 2744 | Wiski |  | 60 | 38 | 2 | 3 | 136 |
| 2745 | Wiski |  | 60 | 38 | 2 | 3 | 89 |
| 2746 | Wiski |  | 61 | 39 | 2 | 3 | 30 |
| 2747 | Wiski |  | 62 | 40 | 2 | 3 | 178 |
| 2748 | Wiski |  | 62 | 40 | 2 | 3 | 171 |
| 2749 | Wiski |  | 62 | 40 | 2 | 3 | 73 |
| 2750 | Wiski |  | 62 | 40 | 2 | 3 | 32 |
| 2751 | Wiski |  | 62 | 40 | 2 | 3 | 12 |
| 2752 | Wiski |  | 62 | 40 | 2 | 3 | 7 |
| 2753 | Wiski |  | 63 | 46 | 2 | 3 | 551 |
| 2754 | Wiski |  | 63 | 45 | 2 | 3 | 80 |
| 2755 | Wiski |  | 64 | 41 | 2 | 3 | 142 |
| 2756 | Wiski |  | 64 | 42 | 2 | 3 | 182 |
| 2757 | Wiski |  | 64 | 41 | 1 | 3 | 79 |
| 2758 | Wiski |  | 65 | 44 | 2 | 3 | 216 |
| 2759 | Wiski |  | 66 | 248/2 | 2 | 3 | 381 |
| 2760 | Wiski |  | 66 | 248/2 | 2 | 3 | 195 |
| 2761 | Wiski |  | 66 | 248/2 | 2 | 3 | 26 |
| 2762 | Wiski |  | 67 | 95 | 2 | 3 | 521 |
| 2763 | Wiski |  | 67 | 96 | 2 | 3 | 152 |
| 2764 | Wiski |  | 67 | 96 | 2 | 3 | 78 |
| 2765 | Wiski |  | 67 | 96 | 2 | 3 | 166 |
| 2766 | Wiski |  | 68 | 235 | 2 | 3 | 339 |
| 2767 | Wiski |  | 68 | 235 | 2 | 3 | 125 |
| 2768 | Wiski |  | 68 | 235 | 2 | 3 | 29 |
| 2769 | Wiski |  | 69 | 232 | 2 | 3 | 87 |
| 2770 | Wiski |  | 71 | 93 | 2 | 3 | 271 |
| 2771 | Wiski |  | 71 | 93 | 2 | 3 | 171 |
| 2772 | Wiski |  | 71 | 93 | 2 | 3 | 96 |
| 2773 | Wiski |  | 72 | 91 | 2 | 3 | 210 |
| 2774 | Wiski |  | 73 | 90/3 | 2 | 3 | 86 |
| 2775 | Wiski |  | 73 | 90/3 | 2 | 3 | 53 |
| 2776 | Wiski |  | 73 | 90/3 | 2 | 3 | 10 |
| 2777 | Wiski |  | 74 | 85 | 2 | 3 | 130 |
| 2778 | Wiski |  | 74 | 86 | 2 | 3 | 169 |
| 2779 | Wiski |  | 74 | 86 | 2 | 3 | 191 |
| 2780 | Wiski |  | 75 | 84 | 2 | 3 | 316 |
| 2781 | Wiski |  | 75 | 84 | 2 | 3 | 227 |
| 2782 | Wiski |  | 75 | 84 | 2 | 3 | 160 |
| 2783 | Wiski |  | 75 | 84 | 2 | 3 | 123 |
| 2784 | Wiski |  | 75 | 84 | 2 | 3 | 137 |
| 2785 | Wiski |  | 75 | 80/2 | 2 | 3 | 107 |
| 2786 | Wiski |  | 75 | 80/2 | 2 | 3 | 163 |
| 2787 | Wiski |  | 76 | 78 | 2 | 3 | 84 |
| 2788 | Wiski |  | 77 | 77 | 2 | 3 | 298 |
| 2789 | Wiski |  | 77 | 77 | 2 | 3 | 175 |
| 2790 | Wiski |  | 77 | 77 | 2 | 3 | 20 |
| 2791 | Wiski |  | 78 | 59/4 | 2 | 2 | 126 |
| 2792 | Wiski |  | 78 | 59/4 | 2 | 3 | 444 |
| 2793 | Wiski |  | 78 | 59/4 | 2 | 3 | 416 |
| 2794 | Wiski |  | 79 | 55 | 2 | 3 | 414 |
| 2795 | Wiski |  | 79 | 55 | 2 | 3 | 56 |
| 2796 | Wiski |  | 80 | 161 | 2 | 3 | 185 |
| 2797 | Wiski |  | 81 | 18 | 2 | 3 | 727 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr działki | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu w m2 |
| 2798 | Wiski |  | 82 | 149 | 2 | 3 | 415 |
| 2799 | Wiski |  | 82 | 149 | 2 | 3 | 168 |
| 2800 | Wiski |  | 82 | 149 | 2 | 3 | 59 |
| 2801 | Wiski |  | 82 | 149 | 2 | 3 | 40 |
| 2802 | Wiski |  | 82 | 149 | 2 | 3 | 24 |
| 2803 | Wiski |  | 82 | 149 | 2 | 3 | 80 |
| 2804 | Wiski |  | 83 | 148 | 2 | 3 | 155 |
| 2805 | Wiski |  | 83 | 148 | 2 | 3 | 327 |
| 2806 | Wiski |  | 83 | 148 | 2 | 3 | 251 |
| 2807 | Wiski |  | 84 | 146 | 2 | 3 | 329 |
| 2808 | Wiski |  | 85 | 13 | 2 | 3 | 264 |
| 2809 | Wiski |  | 85 | 13 | 2 | 3 | 46 |
| 2810 | Wiski |  | 86 | 140/1 | 2 | 3 | 154 |
| 2811 | Wiski |  | 86 | 140/1 | 1 | 3 | 57 |
| 2812 | Wiski |  | 87 | 139 | 2 | 3 | 139 |
| 2813 | Wiski |  | 87 | 139 | 2 | 3 | 52 |
| 2814 | Wiski |  | 87 | 139 | 2 | 3 | 226 |
| 2815 | Wiski |  | 88 | 134/1 | 2 | 3 | 188 |
| 2816 | Wiski |  | 88 | 134/2 | 2 | 3 | 171 |
| 2817 | Wiski |  | 88 | 134/2 | 2 | 3 | 216 |
| 2818 | Wiski |  | 88 | 134/2 | 2 | 3 | 45 |
| 2819 | Wiski |  | 88 | 134/2 | 2 | 3 | 15 |
| 2820 | Wiski |  | 29/30 | 74 | 2 | 3 | 471 |
| 2821 | Wiski |  | 29/30 | 74 | 2 | 3 | 113 |
| 2822 | Wiski |  | 29/30 | 74 | 2 | 3 | 15 |
| 2823 | Wiski |  | 29/30 | 74 | 2 | 3 | 16 |
| 2824 | Wiski |  | 29/30 | 74 | 2 | 3 | 74 |
| 2825 | Wiski |  | 40/41 | 66 | 2 | 3 | 278 |
| 2826 | Wiski |  | 40/41 | 66 | 2 | 3 | 293 |
| 2827 | Wiski |  | 40/41 | 66 | 2 | 3 | 336 |
| 2828 | Wiski |  | 40/41 | 68 | 2 | 3 | 169 |
| 2829 | Wiski |  | BN | 171 | 2 | 3 | 127 |
| 2830 | Woroniec |  | 2 | 170 | 2 | 3 | 172 |
| 2831 | Woroniec |  | 3 | 132 | 2 | 3 | 175 |
| 2832 | Woroniec |  | 3 | 132 | 2 | 3 | 139 |
| 2833 | Woroniec |  | 3 | 132 | 1 | 3 | 198 |
| 2834 | Woroniec |  | 3 | 132 | 2 | 3 | 6 |
| 2835 | Woroniec |  | 4 | 180/2 | 2 | 3 | 215 |
| 2836 | Woroniec |  | 4 | 180/2 | 2 | 3 | 146 |
| 2837 | Woroniec |  | 4 | 180/2 | 2 | 3 | 184 |
| 2838 | Woroniec |  | 5 | 181 | 2 | 3 | 258 |
| 2839 | Woroniec |  | 5 | 181 | 2 | 3 | 131 |
| 2840 | Woroniec |  | 6 | 186 | 2 | 3 | 120 |
| 2841 | Woroniec |  | 6 | 186 | 2 | 3 | 129 |
| 2842 | Woroniec |  | 7 | 287 | 1 | 3 | 111 |
| 2843 | Woroniec |  | 8 | 288 | 2 | 3 | 131 |
| 2844 | Woroniec |  | 8 | 288 | 2 | 3 | 46 |
| 2845 | Woroniec |  | 9 | 224 | 2 | 3 | 15 |
| 2846 | Woroniec |  | 9 | 224 | 2 | 3 | 159 |
| 2847 | Woroniec |  | 10 | 1 | 2 | 3 | 227 |
| 2848 | Woroniec |  | 10 | 1 | 1 | 3 | 29 |
| 2849 | Woroniec |  | 11 | 41 | 2 | 3 | 209 |
| 2850 | Woroniec |  | 11 | 41 | 2 | 3 | 64 |
| 2851 | Woroniec |  | 12 | 2 | 1 | 3 | 149 |
| 2852 | Woroniec |  | 12 | 2 | 1 | 3 | 80 |
| 2853 | Woroniec |  | 12 | 2 | 2 | 3 | 302 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr działki | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu w m2 |
| 2854 | Woroniec |  | 12 | 2 | 2 | 3 | 116 |
| 2855 | Woroniec |  | 13 | 42 | 2 | 3 | 367 |
| 2856 | Woroniec |  | 13 | 42 | 2 | 3 | 262 |
| 2857 | Woroniec |  | 13 | 42 | 2 | 3 | 112 |
| 2858 | Woroniec |  | 17 | 45 | 2 | 3 | 245 |
| 2859 | Woroniec |  | 17 | 45 | 2 | 3 | 132 |
| 2860 | Woroniec |  | 17 | 45 | 1 | 3 | 54 |
| 2861 | Woroniec |  | 17 | 44 | 2 | 3 | 15 |
| 2862 | Woroniec |  | 18 | 46 | 2 | 3 | 117 |
| 2863 | Woroniec |  | 18 | 46 | 2 | 3 | 130 |
| 2864 | Woroniec |  | 19 | 47 | 2 | 3 | 246 |
| 2865 | Woroniec |  | 20 | 48 | 2 | 3 | 98 |
| 2866 | Woroniec |  | 21 | 49 | 2 | 3 | 187 |
| 2867 | Woroniec |  | 21 | 49 | 2 | 3 | 210 |
| 2868 | Woroniec |  | 21 | 49 | 2 | 3 | 158 |
| 2869 | Woroniec |  | 22 | 8 | 2 | 3 | 319 |
| 2870 | Woroniec |  | 22 | 8 | 2 | 3 | 185 |
| 2871 | Woroniec |  | 22 | 8 | 2 | 3 | 160 |
| 2872 | Woroniec |  | 22 | 8 | 2 | 3 | 30 |
| 2873 | Woroniec |  | 22 | 8 | 2 | 3 | 76 |
| 2874 | Woroniec |  | 22 | 8 | 2 | 3 | 29 |
| 2875 | Woroniec |  | 22 | 8 | 2 | 3 | 39 |
| 2876 | Woroniec |  | 22 | 9 | 2 | 3 | 15 |
| 2877 | Woroniec |  | 22 | 9 | 2 | 3 | 110 |
| 2878 | Woroniec |  | 22 | 9 | 2 | 3 | 139 |
| 2879 | Woroniec |  | 23 | 552 | 2 | 3 | 177 |
| 2880 | Woroniec |  | 23 | 50 | 2 | 3 | 121 |
| 2881 | Woroniec |  | 24 | 51 | 2 | 3 | 153 |
| 2882 | Woroniec |  | 24 | 51 | 2 | 3 | 91 |
| 2883 | Woroniec |  | 26 | 52 | 2 | 3 | 49 |
| 2884 | Woroniec |  | 28 | 53 | 2 | 3 | 229 |
| 2885 | Woroniec |  | 28 | 53 | 2 | 3 | 153 |
| 2886 | Woroniec |  | 28 | 53 | 1 | 3 | 134 |
| 2887 | Woroniec |  | 28 | 12 | 2 | 3 | 88 |
| 2888 | Woroniec |  | 29 | 55 | 2 | 3 | 219 |
| 2889 | Woroniec |  | 29 | 54 | 2 | 3 | 50 |
| 2890 | Woroniec |  | 29 | 55 | 2 | 3 | 14 |
| 2891 | Woroniec |  | 29 | 55 | 2 | 3 | 21 |
| 2892 | Woroniec |  | 30 | 56 | 2 | 3 | 238 |
| 2893 | Woroniec |  | 30 | 56 | 2 | 3 | 260 |
| 2894 | Woroniec |  | 30 | 56 | 2 | 3 | 81 |
| 2895 | Woroniec |  | 31 | 13 | 2 | 3 | 161 |
| 2896 | Woroniec |  | 31 | 13 | 2 | 3 | 149 |
| 2897 | Woroniec |  | 31 | 13 | 2 | 3 | 161 |
| 2898 | Woroniec |  | 31 | 13 | 2 | 3 | 327 |
| 2899 | Woroniec |  | 32 | 14 | 2 | 3 | 122 |
| 2900 | Woroniec |  | 32 | 14 | 2 | 3 | 66 |
| 2901 | Woroniec |  | 33 | 57 | 2 | 3 | 206 |
| 2902 | Woroniec |  | 33 | 57 | 2 | 3 | 375 |
| 2903 | Woroniec |  | 34 | 15 | 2 | 3 | 94 |
| 2904 | Woroniec |  | 35 | 58 | 2 | 3 | 149 |
| 2905 | Woroniec |  | 35 | 59/2 | 2 | 3 | 115 |
| 2906 | Woroniec |  | 35 | 59/1 | 2 | 3 | 151 |
| 2907 | Woroniec |  | 35 | 59/2 | 1 | 3 | 145 |
| 2908 | Woroniec |  | 36 | 16 | 2 | 3 | 80 |
| 2909 | Woroniec |  | 36 | 16 | 2 | 3 | 60 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr działki | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu w m2 |
| 2910 | Woroniec |  | 36 | 16 | 2 | 3 | 238 |
| 2911 | Woroniec |  | 39 | 17 | 2 | 3 | 357 |
| 2912 | Woroniec |  | 39 | 17 | 2 | 3 | 313 |
| 2913 | Woroniec |  | 40 | 62 | 2 | 3 | 264 |
| 2914 | Woroniec |  | 40 | 62 | 2 | 3 | 238 |
| 2915 | Woroniec |  | 40 | 62 | 2 | 3 | 123 |
| 2916 | Woroniec |  | 41 | 63 | 2 | 3 | 88 |
| 2917 | Woroniec |  | 41 | 63 | 2 | 3 | 82 |
| 2918 | Woroniec |  | 42 | 64 | 2 | 3 | 334 |
| 2919 | Woroniec |  | 43 | 21 | 2 | 3 | 290 |
| 2920 | Woroniec |  | 43 | 21 | 2 | 3 | 395 |
| 2921 | Woroniec |  | 43 | 21 | 2 | 3 | 294 |
| 2922 | Woroniec |  | 44 | 65/2 | 2 | 3 | 445 |
| 2923 | Woroniec |  | 44 | 65/1 | 2 | 3 | 119 |
| 2924 | Woroniec |  | 44 | 65/2 | 2 | 3 | 166 |
| 2925 | Woroniec |  | 46 | 66 | 2 | 3 | 270 |
| 2926 | Woroniec |  | 46 | 66 | 2 | 3 | 334 |
| 2927 | Woroniec |  | 46 | 66 | 2 | 3 | 99 |
| 2928 | Woroniec |  | 47 | 23 | 2 | 3 | 332 |
| 2929 | Woroniec |  | 49 | 68 | 2 | 3 | 137 |
| 2930 | Woroniec |  | 50 | 24 | 2 | 3 | 183 |
| 2931 | Woroniec |  | 50 | 24 | 2 | 3 | 152 |
| 2932 | Woroniec |  | 50 | 24 | 2 | 3 | 184 |
| 2933 | Woroniec |  | 51 | 69 | 2 | 3 | 250 |
| 2934 | Woroniec |  | 52 | 69 | 2 | 3 | 336 |
| 2935 | Woroniec |  | 52 | 70 | 2 | 3 | 746 |
| 2936 | Woroniec |  | 55 | 73 | 2 | 3 | 98 |
| 2937 | Woroniec |  | 56 | 75 | 2 | 3 | 294 |
| 2938 | Woroniec |  | 56 | 75 | 2 | 3 | 185 |
| 2939 | Woroniec |  | 56 | 75 | 2 | 3 | 176 |
| 2940 | Woroniec |  | 57 | 77 | 2 | 3 | 122 |
| 2941 | Woroniec |  | 58 | 80 | 2 | 3 | 83 |
| 2942 | Woroniec |  | 59 | 81/1 | 2 | 3 | 112 |
| 2943 | Woroniec |  | 59 | 273/1 | 2 | 3 | 43 |
| 2944 | Woroniec |  | 59 | 81/2 | 2 | 3 | 214 |
| 2945 | Woroniec |  | 59 | 81/2 | 1 | 3 | 182 |
| 2946 | Woroniec |  | 60 | 332 | 2 | 3 | 611 |
| 2947 | Woroniec |  | 60 | 332 | 2 | 3 | 250 |
| 2948 | Woroniec |  | 60 | 332 | 2 | 3 | 76 |
| 2949 | Woroniec |  | 61 | 277/1 | 2 | 3 | 77 |
| 2950 | Woroniec |  | 61 | 277/1 | 2 | 3 | 73 |
| 2951 | Woroniec |  | 62 | 334 | 2 | 3 | 142 |
| 2952 | Woroniec |  | 62 | 334 | 2 | 3 | 164 |
| 2953 | Woroniec |  | 63 | 337 | 2 | 3 | 188 |
| 2954 | Woroniec |  | 63 | 337 | 2 | 3 | 283 |
| 2955 | Woroniec |  | 64 | 284 | 2 | 3 | 260 |
| 2956 | Woroniec |  | 64 | 284 | 2 | 3 | 124 |
| 2957 | Woroniec |  | BN | 134 | 2 | 3 | 21 |
| 2958 | Woroniec |  | BN | 4 | 2 | 3 | 567 |
| 2959 | Woroniec |  | BN | 58 | 2 | 3 | 21 |
| 2960 | Woroniec |  | BN | 61 | 2 | 3 | 304 |
| 2961 | Woroniec |  | BN | 61 | 2 | 3 | 92 |
| 2962 | Woroniec |  | BN | 61 | 2 | 3 | 83 |
| 2963 | Woroniec |  | BN | 61 | 2 | 3 | 59 |
| 2964 | Woroniec |  | BN | 27 | 2 | 3 | 591 |
| 2965 | Woroniec |  | BN | 82 | 2 | 3 | 25 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr działki | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu w m2 |
| 2966 | Wólka Komarowska |  | 1 | 303/1 | 2 | 3 | 97 |
| 2967 | Wólka Komarowska |  | 1 | 303/1 | 1 | 3 | 108 |
| 2968 | Wólka Komarowska |  | 2 | 321/2 | 2 | 3 | 96 |
| 2969 | Wólka Komarowska |  | 2 | 321/2 | 2 | 3 | 110 |
| 2970 | Wólka Komarowska |  | 3 | 305 | 2 | 3 | 126 |
| 2971 | Wólka Komarowska |  | 3 | 305 | 2 | 3 | 359 |
| 2972 | Wólka Komarowska |  | 4 | 326 | 2 | 3 | 180 |
| 2973 | Wólka Komarowska |  | 5 | 328 | 2 | 3 | 155 |
| 2974 | Wólka Komarowska |  | 5 | 328 | 2 | 3 | 80 |
| 2975 | Wólka Komarowska |  | 5 | 328 | 2 | 3 | 366 |
| 2976 | Wólka Komarowska |  | 6 | 313 | 2 | 3 | 492 |
| 2977 | Wólka Komarowska |  | 6 | 313 | 2 | 3 | 346 |
| 2978 | Wólka Komarowska |  | 6 | 313 | 2 | 3 | 200 |
| 2979 | Wólka Komarowska |  | 8 | 315 | 2 | 3 | 292 |
| 2980 | Wólka Komarowska |  | 8 | 314 | 2 | 3 | 1 233 |
| 2981 | Wólka Komarowska |  | 9 | 349/2 | 2 | 3 | 243 |
| 2982 | Wólka Komarowska |  | 9 | 349/2 | 2 | 3 | 924 |
| 2983 | Wólka Komarowska |  | 9 | 349/2 | 2 | 3 | 50 |
| 2984 | Wólka Komarowska |  | 10 | 366 | 2 | 3 | 227 |
| 2985 | Wólka Komarowska |  | 10 | 364 | 2 | 3 | 148 |
| 2986 | Wólka Komarowska |  | 10 | 364 | 2 | 3 | 110 |
| 2987 | Wólka Komarowska |  | 10 | 365 | 2 | 3 | 40 |
| 2988 | Wólka Komarowska |  | 10 | 365 | 2 | 3 | 21 |
| 2989 | Wólka Komarowska |  | 11 | 358 | 2 | 3 | 502 |
| 2990 | Wólka Komarowska |  | 11 | 358 | 2 | 3 | 269 |
| 2991 | Wólka Komarowska |  | 11 | 358 | 2 | 3 | 171 |
| 2992 | Wólka Komarowska |  | 11 | 358 | 1 | 3 | 399 |
| 2993 | Wólka Komarowska |  | 13 | 336 | 2 | 3 | 195 |
| 2994 | Wólka Komarowska |  | 13 | 336 | 2 | 3 | 157 |
| 2995 | Wólka Komarowska |  | 13 | 336 | 2 | 3 | 147 |
| 2996 | Wólka Komarowska |  | 17 | 297/4 | 2 | 3 | 288 |
| 2997 | Wólka Komarowska |  | 17 | 297/4 | 2 | 3 | 295 |
| 2998 | Wólka Komarowska |  | 18 | 233 | 1 | 3 | 136 |
| 2999 | Wólka Komarowska |  | 19 | 233 | 1 | 3 | 65 |
| 3000 | Wólka Komarowska |  | 20 | 229 | 2 | 3 | 222 |
| 3001 | Wólka Komarowska |  | 20 | 229 | 2 | 3 | 331 |
| 3002 | Wólka Komarowska |  | 20 | 229 | 2 | 3 | 162 |
| 3003 | Wólka Komarowska |  | 21 | 295 | 2 | 3 | 200 |
| 3004 | Wólka Komarowska |  | 21 | 295 | 2 | 3 | 115 |
| 3005 | Wólka Komarowska |  | 22 | 294 | 2 | 3 | 247 |
| 3006 | Wólka Komarowska |  | 22 | 294 | 2 | 3 | 249 |
| 3007 | Wólka Komarowska |  | 22 | 294 | 2 | 3 | 127 |
| 3008 | Wólka Komarowska |  | 23 | 222 | 2 | 3 | 242 |
| 3009 | Wólka Komarowska |  | 23 | 222 | 2 | 3 | 329 |
| 3010 | Wólka Komarowska |  | 23 | 222 | 2 | 3 | 233 |
| 3011 | Wólka Komarowska |  | 24 | 220 | 2 | 3 | 122 |
| 3012 | Wólka Komarowska |  | 24 | 218 | 1 | 2 | 217 |
| 3013 | Wólka Komarowska |  | 25 | 293 | 2 | 3 | 307 |
| 3014 | Wólka Komarowska |  | 25 | 293 | 2 | 3 | 325 |
| 3015 | Wólka Komarowska |  | 25 | 293 | 2 | 3 | 252 |
| 3016 | Wólka Komarowska |  | 25 | 293 | 2 | 3 | 79 |
| 3017 | Wólka Komarowska |  | 27 | 214 | 2 | 3 | 250 |
| 3018 | Wólka Komarowska |  | 27 | 214 | 2 | 3 | 173 |
| 3019 | Wólka Komarowska |  | 27 | 214 | 2 | 3 | 55 |
| 3020 | Wólka Komarowska |  | 28 | 292/1 | 2 | 3 | 292 |
| 3021 | Wólka Komarowska |  | 28 | 292/1 | 2 | 3 | 36 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr działki | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu w m2 |
| 3022 | Wólka Komarowska |  | 29 | 291/1 | 2 | 3 | 212 |
| 3023 | Wólka Komarowska |  | 30 | 289 | 2 | 3 | 503 |
| 3024 | Wólka Komarowska |  | 30 | 290 | 2 | 3 | 129 |
| 3025 | Wólka Komarowska |  | 31 | 211 | 2 | 3 | 374 |
| 3026 | Wólka Komarowska |  | 31 | 211 | 2 | 3 | 152 |
| 3027 | Wólka Komarowska |  | 31 | 211 | 2 | 3 | 248 |
| 3028 | Wólka Komarowska |  | 32 | 289 | 1 | 3 | 130 |
| 3029 | Wólka Komarowska |  | 33 | 288 | 2 | 3 | 140 |
| 3030 | Wólka Komarowska |  | 34 | 208 | 2 | 3 | 273 |
| 3031 | Wólka Komarowska |  | 34 | 208 | 2 | 3 | 354 |
| 3032 | Wólka Komarowska |  | 35 | 287 | 1 | 3 | 166 |
| 3033 | Wólka Komarowska |  | 35 | 287 | 2 | 3 | 47 |
| 3034 | Wólka Komarowska |  | 36 | 209 | 2 | 3 | 124 |
| 3035 | Wólka Komarowska |  | 36 | 209 | 1 | 3 | 32 |
| 3036 | Wólka Komarowska |  | 36 | 209 | 1 | 3 | 73 |
| 3037 | Wólka Komarowska |  | 38 | 205 | 2 | 3 | 218 |
| 3038 | Wólka Komarowska |  | 39 | 285 | 2 | 3 | 173 |
| 3039 | Wólka Komarowska |  | 39 | 285 | 2 | 3 | 400 |
| 3040 | Wólka Komarowska |  | 39 | 285 | 2 | 3 | 176 |
| 3041 | Wólka Komarowska |  | 39 | 285 | 1 | 3 | 233 |
| 3042 | Wólka Komarowska |  | 40 | 205 | 2 | 3 | 383 |
| 3043 | Wólka Komarowska |  | 40 | 205 | 2 | 3 | 277 |
| 3044 | Wólka Komarowska |  | 40 | 205 | 2 | 3 | 115 |
| 3045 | Wólka Komarowska |  | 41 | 198 | 2 | 3 | 282 |
| 3046 | Wólka Komarowska |  | 41 | 198 | 2 | 3 | 72 |
| 3047 | Wólka Komarowska |  | 42 | 278/1 | 2 | 3 | 105 |
| 3048 | Wólka Komarowska |  | 42 | 278/1 | 2 | 3 | 25 |
| 3049 | Wólka Komarowska |  | 43 | 172 | 2 | 3 | 298 |
| 3050 | Wólka Komarowska |  | 43 | 172 | 2 | 3 | 156 |
| 3051 | Wólka Komarowska |  | 43 | 172 | 1 | 3 | 148 |
| 3052 | Wólka Komarowska |  | 44 | 174 | 2 | 3 | 198 |
| 3053 | Wólka Komarowska |  | 44 | 174 | 2 | 3 | 93 |
| 3054 | Wólka Komarowska |  | 45 | 262 | 2 | 3 | 188 |
| 3055 | Wólka Komarowska |  | 46 | 281/2 | 2 | 3 | 248 |
| 3056 | Wólka Komarowska |  | 46 | 281/2 | 2 | 3 | 383 |
| 3057 | Wólka Komarowska |  | 47 | 263 | 2 | 3 | 153 |
| 3058 | Wólka Komarowska |  | 47 | 263 | 2 | 3 | 102 |
| 3059 | Wólka Komarowska |  | 47 | 263 | 2 | 3 | 120 |
| 3060 | Wólka Komarowska |  | 47 | 263 | 2 | 3 | 9 |
| 3061 | Wólka Komarowska |  | 48 | 264 | 2 | 3 | 330 |
| 3062 | Wólka Komarowska |  | 48 | 264 | 2 | 3 | 184 |
| 3063 | Wólka Komarowska |  | 48 | 264 | 2 | 3 | 176 |
| 3064 | Wólka Komarowska |  | 48 | 264 | 2 | 3 | 172 |
| 3065 | Wólka Komarowska |  | 48 | 264 | 2 | 3 | 27 |
| 3066 | Wólka Komarowska |  | 49 | 267/1 | 2 | 3 | 189 |
| 3067 | Wólka Komarowska |  | 49 | 267/1 | 2 | 3 | 99 |
| 3068 | Wólka Komarowska |  | 50 | 282 | 2 | 3 | 362 |
| 3069 | Wólka Komarowska |  | 50 | 282 | 2 | 3 | 247 |
| 3070 | Wólka Komarowska |  | 50 | 282 | 2 | 3 | 145 |
| 3071 | Wólka Komarowska |  | 50 | 282 | 2 | 3 | 262 |
| 3072 | Wólka Komarowska |  | 50 | 282 | 1 | 3 | 188 |
| 3073 | Wólka Komarowska |  | 55 | 185/2 | 2 | 3 | 520 |
| 3074 | Wólka Komarowska |  | 55 | 185/2 | 2 | 3 | 329 |
| 3075 | Wólka Komarowska |  | 55 | 185/2 | 2 | 3 | 355 |
| 3076 | Wólka Komarowska |  | 56 | 168/2 | 2 | 3 | 339 |
| 3077 | Wólka Komarowska |  | 56 | 168/2 | 2 | 3 | 212 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr działki | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu w m2 |
| 3078 | Wólka Komarowska |  | 56 | 168/2 | 1 | 3 | 96 |
| 3079 | Wólka Komarowska |  | 58 | 164/2 | 2 | 3 | 119 |
| 3080 | Wólka Komarowska |  | 58 | 164/2 | 2 | 3 | 270 |
| 3081 | Wólka Komarowska |  | 58 | 165/2 | 2 | 3 | 88 |
| 3082 | Wólka Komarowska |  | 58 | 165/2 | 2 | 3 | 219 |
| 3083 | Wólka Komarowska |  | 60 | 154/2 | 2 | 3 | 254 |
| 3084 | Wólka Komarowska |  | 60 | 154/2 | 2 | 3 | 318 |
| 3085 | Wólka Komarowska |  | 60 | 154/2 | 2 | 3 | 491 |
| 3086 | Wólka Komarowska |  | 60 | 154/2 | 2 | 3 | 157 |
| 3087 | Wólka Komarowska |  | 61 | 150/2 | 2 | 3 | 165 |
| 3088 | Wólka Komarowska |  | 61 | 150/2 | 2 | 3 | 122 |
| 3089 | Wólka Komarowska |  | 61 | 150/2 | 2 | 3 | 27 |
| 3090 | Wólka Komarowska |  | 62 | 145/2 | 2 | 3 | 152 |
| 3091 | Wólka Komarowska |  | 63 | 143/2 | 2 | 3 | 100 |
| 3092 | Wólka Komarowska |  | 63 | 143/2 | 2 | 3 | 40 |
| 3093 | Wólka Komarowska |  | 63 | 143/2 | 2 | 3 | 60 |
| 3094 | Wólka Komarowska |  | 7A | 331 | 2 | 3 | 209 |
| 3095 | Wólka Komarowska |  | 7A | 331 | 2 | 3 | 80 |
| 3096 | Wólka Komarowska |  | 7A | 331 | 2 | 3 | 166 |
| 3097 | Wólka Komarowska |  | 7A | 331 | 2 | 3 | 143 |
| 3098 | Wólka Komarowska |  | 7A | 331 | 2 | 3 | 31 |
| 3099 | Wólka Komarowska |  | 7A | 331 | 2 | 3 | 18 |
| 3100 | Wólka Komarowska |  | BN | 234 | 2 | 3 | 326 |
| 3101 | Wólka Komarowska |  | BN | 234 | 2 | 3 | 162 |
| 3102 | Wólka Komarowska |  | BN | 234 | 1 | 3 | 45 |
| 3103 | Wólka Komarowska |  | BN | 234 | 1 | 3 | 176 |
| 3104 | Wólka Komarowska |  | BN | 257/2 | 2 | 3 | 146 |
| 3105 | Wólka Komarowska |  | BN | 257/2 | 2 | 3 | 262 |
| 3106 | Wólka Komarowska |  | BN | 259 | 2 | 3 | 574 |
| 3107 | Wólka Komarowska |  | BN | 259 | 2 | 3 | 82 |
| 3108 | Wólka Komarowska |  | BN | 325 | 2 | 3 | 33 |
| 3109 | Żelizna |  | 1 | 1800/1 | 2 | 3 | 40 |
| 3110 | Żelizna |  | 3 | 1230/3 | 2 | 3 | 174 |
| 3111 | Żelizna |  | 3 | 1232 | 2 | 3 | 30 |
| 3112 | Żelizna |  | 4 | 729/3 | 2 | 3 | 146 |
| 3113 | Żelizna |  | 4 | 729/3 | 2 | 3 | 67 |
| 3114 | Żelizna |  | 6 | 753 | 2 | 3 | 190 |
| 3115 | Żelizna |  | 6 | 753 | 2 | 3 | 15 |
| 3116 | Żelizna |  | 6 | 753 | 2 | 3 | 9 |
| 3117 | Żelizna |  | 7 | 752 | 2 | 3 | 45 |
| 3118 | Żelizna |  | 7 | 752 | 2 | 3 | 67 |
| 3119 | Żelizna |  | 7 | 752 | 2 | 3 | 14 |
| 3120 | Żelizna |  | 7 | 752 | 2 | 3 | 227 |
| 3121 | Żelizna |  | 7 | 752 | 2 | 3 | 93 |
| 3122 | Żelizna |  | 8 | 696 | 2 | 3 | 294 |
| 3123 | Żelizna |  | 8 | 695 | 2 | 3 | 226 |
| 3124 | Żelizna |  | 8 | 697 | 2 | 3 | 130 |
| 3125 | Żelizna |  | 8 | 695 | 2 | 3 | 20 |
| 3126 | Żelizna |  | 8 | 697 | 2 | 3 | 10 |
| 3127 | Żelizna |  | 8 | 763/1 | 2 | 3 | 40 |
| 3128 | Żelizna |  | 8 | 765/1 | 2 | 3 | 41 |
| 3129 | Żelizna |  | 8 | 765/1 | 2 | 3 | 51 |
| 3130 | Żelizna |  | 9 | 694 | 2 | 3 | 77 |
| 3131 | Żelizna |  | 9 | 694 | 2 | 3 | 57 |
| 3132 | Żelizna |  | 9 | 694 | 2 | 3 | 243 |
| 3133 | Żelizna |  | 9 | 694 | 2 | 3 | 330 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr działki | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu w m2 |
| 3134 | Żelizna |  | 9 | 694 | 2 | 3 | 336 |
| 3135 | Żelizna |  | 9 | 694 | 2 | 3 | 54 |
| 3136 | Żelizna |  | 10 | 692/1 | 2 | 3 | 68 |
| 3137 | Żelizna |  | 10 | 692/1 | 2 | 3 | 286 |
| 3138 | Żelizna |  | 10 | 692/1 | 2 | 3 | 75 |
| 3139 | Żelizna |  | 10 | 692/1 | 2 | 3 | 101 |
| 3140 | Żelizna |  | 10 | 692/1 | 2 | 3 | 112 |
| 3141 | Żelizna |  | 10 | 692/1 | 2 | 3 | 15 |
| 3142 | Żelizna |  | 11 | 690/4 | 2 | 3 | 80 |
| 3143 | Żelizna |  | 11 | 690/4 | 2 | 3 | 260 |
| 3144 | Żelizna |  | 11 | 690/4 | 2 | 3 | 351 |
| 3145 | Żelizna |  | 11 | 690/4 | 1 | 3 | 79 |
| 3146 | Żelizna |  | 11 | 690/4 | 2 | 3 | 83 |
| 3147 | Żelizna |  | 12 | 622/2 | 2 | 3 | 106 |
| 3148 | Żelizna |  | 12 | 622/2 | 2 | 3 | 30 |
| 3149 | Żelizna |  | 13 | 627/3 | 2 | 3 | 112 |
| 3150 | Żelizna |  | 13 | 627/3 | 2 | 3 | 66 |
| 3151 | Żelizna |  | 14 | 624/1 | 2 | 3 | 252 |
| 3152 | Żelizna |  | 14 | 624/1 | 1 | 3 | 127 |
| 3153 | Żelizna |  | 15 | 616/2 | 2 | 3 | 103 |
| 3154 | Żelizna |  | 15 | 616/2 | 2 | 3 | 99 |
| 3155 | Żelizna |  | 15 | 616/2 | 2 | 3 | 82 |
| 3156 | Żelizna |  | 15 | 616/2 | 2 | 3 | 24 |
| 3157 | Żelizna |  | 16 | 614/2 | 2 | 3 | 58 |
| 3158 | Żelizna |  | 16 | 614/2 | 1 | 3 | 198 |
| 3159 | Żelizna |  | 17 | 613 | 2 | 3 | 163 |
| 3160 | Żelizna |  | 17 | 613 | 2 | 3 | 32 |
| 3161 | Żelizna |  | 22 | 320/1 | 2 | 3 | 110 |
| 3162 | Żelizna |  | 22 | 320/1 | 2 | 3 | 291 |
| 3163 | Żelizna |  | 23 | 272/1 | 2 | 3 | 429 |
| 3164 | Żelizna |  | 23 | 272/1 | 2 | 3 | 214 |
| 3165 | Żelizna |  | 26 | 316/1 | 2 | 3 | 107 |
| 3166 | Żelizna |  | 26 | 316/1 | 2 | 3 | 19 |
| 3167 | Żelizna |  | 27 | 268/4 | 2 | 3 | 60 |
| 3168 | Żelizna |  | 27 | 274/3 | 2 | 3 | 46 |
| 3169 | Żelizna |  | 28 | 314 | 2 | 3 | 139 |
| 3170 | Żelizna |  | 28 | 314 | 2 | 3 | 380 |
| 3171 | Żelizna |  | 28 | 314 | 2 | 3 | 117 |
| 3172 | Żelizna |  | 28 | 314 | 2 | 3 | 117 |
| 3173 | Żelizna |  | 28 | 314 | 2 | 3 | 16 |
| 3174 | Żelizna |  | 29 | 304 | 2 | 3 | 116 |
| 3175 | Żelizna |  | 29 | 304 | 2 | 3 | 41 |
| 3176 | Żelizna |  | 30 | 303 | 2 | 3 | 194 |
| 3177 | Żelizna |  | 30 | 303 | 2 | 3 | 119 |
| 3178 | Żelizna |  | 30 | 303 | 2 | 3 | 181 |
| 3179 | Żelizna |  | 30 | 303 | 2 | 3 | 58 |
| 3180 | Żelizna |  | 31 | 302 | 2 | 3 | 559 |
| 3181 | Żelizna |  | 31 | 302 | 2 | 3 | 96 |
| 3182 | Żelizna |  | 31 | 302 | 2 | 3 | 15 |
| 3183 | Żelizna |  | 31 | 302 | 2 | 3 | 22 |
| 3184 | Żelizna |  | 32 | 313 | 2 | 3 | 321 |
| 3185 | Żelizna |  | 32 | 313 | 2 | 3 | 328 |
| 3186 | Żelizna |  | 32 | 313 | 2 | 3 | 161 |
| 3187 | Żelizna |  | 33 | 311 | 2 | 3 | 27 |
| 3188 | Żelizna |  | 33 | 311 | 2 | 3 | 50 |
| 3189 | Żelizna |  | 33 | 311 | 2 | 3 | 153 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr działki | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu w m2 |
| 3190 | Żelizna |  | 33 | 312 | 2 | 3 | 179 |
| 3191 | Żelizna |  | 34 | 301 | 2 | 3 | 53 |
| 3192 | Żelizna |  | 35 | 300 | 2 | 3 | 630 |
| 3193 | Żelizna |  | 35 | 300 | 2 | 3 | 24 |
| 3194 | Żelizna |  | 35 | 300 | 2 | 3 | 21 |
| 3195 | Żelizna |  | 35 | 300 | 1 | 3 | 70 |
| 3196 | Żelizna |  | 37 | 310/1 | 2 | 3 | 127 |
| 3197 | Żelizna |  | 37 | 310/1 | 1 | 3 | 136 |
| 3198 | Żelizna |  | 38 | 309/1 | 2 | 3 | 163 |
| 3199 | Żelizna |  | 38 | 309/1 | 2 | 3 | 50 |
| 3200 | Żelizna |  | 38 | 309/1 | 2 | 3 | 20 |
| 3201 | Żelizna |  | 39 | 297/3 | 2 | 3 | 115 |
| 3202 | Żelizna |  | 40 | 308/1 | 2 | 3 | 7 |
| 3203 | Żelizna |  | 40 | 308/1 | 2 | 3 | 85 |
| 3204 | Żelizna |  | 40 | 308/1 | 2 | 3 | 167 |
| 3205 | Żelizna |  | 40 | 308/1 | 2 | 3 | 55 |
| 3206 | Żelizna |  | 41 | 296 | 2 | 3 | 49 |
| 3207 | Żelizna |  | 41 | 296 | 2 | 3 | 74 |
| 3208 | Żelizna |  | 42 | 307/4 | 2 | 3 | 30 |
| 3209 | Żelizna |  | 42 | 307/4 | 2 | 3 | 14 |
| 3210 | Żelizna |  | 43 | 295 | 2 | 3 | 71 |
| 3211 | Żelizna |  | 43 | 295 | 2 | 3 | 199 |
| 3212 | Żelizna |  | 43 | 295 | 2 | 3 | 84 |
| 3213 | Żelizna |  | 43 | 295 | 1 | 3 | 163 |
| 3214 | Żelizna |  | 43 | 295 | 1 | 3 | 45 |
| 3215 | Żelizna |  | 43 | 295 | 1 | 3 | 104 |
| 3216 | Żelizna |  | 45 | 291/1 | 2 | 3 | 37 |
| 3217 | Żelizna |  | 45 | 291/1 | 2 | 3 | 20 |
| 3218 | Żelizna |  | 46 | 570 | 2 | 3 | 69 |
| 3219 | Żelizna |  | 46 | 570 | 2 | 3 | 83 |
| 3220 | Żelizna |  | 48 | 519 | 2 | 3 | 166 |
| 3221 | Żelizna |  | 48 | 519 | 2 | 3 | 152 |
| 3222 | Żelizna |  | 48 | 521 | 2 | 3 | 48 |
| 3223 | Żelizna |  | 49 | 578 | 2 | 3 | 94 |
| 3224 | Żelizna |  | 49 | 578 | 2 | 3 | 20 |
| 3225 | Żelizna |  | 50 | 522 | 2 | 3 | 27 |
| 3226 | Żelizna |  | 50 | 522 | 2 | 3 | 129 |
| 3227 | Żelizna |  | 50 | 522 | 2 | 3 | 166 |
| 3228 | Żelizna |  | 51 | 523 | 2 | 3 | 255 |
| 3229 | Żelizna |  | 52 | 524/4 | 2 | 3 | 224 |
| 3230 | Żelizna |  | 52 | 524/4 | 2 | 3 | 90 |
| 3231 | Żelizna |  | 53 | 582 | 2 | 3 | 285 |
| 3232 | Żelizna |  | 53 | 582 | 2 | 3 | 76 |
| 3233 | Żelizna |  | 53 | 582 | 2 | 3 | 37 |
| 3234 | Żelizna |  | 56 | 586 | 2 | 3 | 410 |
| 3235 | Żelizna |  | 56 | 586 | 2 | 3 | 81 |
| 3236 | Żelizna |  | 58 | 534 | 1 | 3 | 141 |
| 3237 | Żelizna |  | 58 | 534 | 2 | 3 | 182 |
| 3238 | Żelizna |  | 58 | 534 | 2 | 3 | 61 |
| 3239 | Żelizna |  | 59 | 590 | 2 | 3 | 116 |
| 3240 | Żelizna |  | 59 | 590 | 2 | 3 | 132 |
| 3241 | Żelizna |  | 59 | 590 | 1 | 3 | 134 |
| 3242 | Żelizna |  | 60 | 593/2 | 2 | 3 | 353 |
| 3243 | Żelizna |  | 60 | 593/2 | 2 | 3 | 31 |
| 3244 | Żelizna |  | 60 | 593/2 | 2 | 3 | 116 |
| 3245 | Żelizna |  | 62 | 596/3 | 2 | 3 | 12 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr działki | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu w m2 |
| 3246 | Żelizna |  | 62 | 597 | 2 | 3 | 70 |
| 3247 | Żelizna |  | 63 | 598 | 2 | 3 | 357 |
| 3248 | Żelizna |  | 63 | 598 | 2 | 3 | 155 |
| 3249 | Żelizna |  | 63 | 598 | 2 | 3 | 68 |
| 3250 | Żelizna |  | 64 | 599/2 | 2 | 3 | 82 |
| 3251 | Żelizna |  | 64 | 599/2 | 2 | 3 | 372 |
| 3252 | Żelizna |  | 65 | 542 | 2 | 3 | 361 |
| 3253 | Żelizna |  | 65 | 544 | 2 | 3 | 343 |
| 3254 | Żelizna |  | 65 | 542 | 2 | 3 | 156 |
| 3255 | Żelizna |  | 65 | 542 | 2 | 3 | 22 |
| 3256 | Żelizna |  | 65 | 542 | 2 | 3 | 9 |
| 3257 | Żelizna |  | 67 | 658 | 2 | 3 | 226 |
| 3258 | Żelizna |  | 67 | 658 | 2 | 3 | 151 |
| 3259 | Żelizna |  | 67 | 658 | 2 | 3 | 16 |
| 3260 | Żelizna |  | 67 | 659 | 2 | 3 | 33 |
| 3261 | Żelizna |  | 67 | 658 | 2 | 3 | 15 |
| 3262 | Żelizna |  | 68 | 659 | 2 | 3 | 182 |
| 3263 | Żelizna |  | 68 | 660 | 2 | 3 | 139 |
| 3264 | Żelizna |  | 68 | 659 | 2 | 3 | 375 |
| 3265 | Żelizna |  | 69 | 662 | 2 | 3 | 73 |
| 3266 | Żelizna |  | 69 | 662 | 2 | 3 | 159 |
| 3267 | Żelizna |  | 69 | 662 | 2 | 3 | 15 |
| 3268 | Żelizna |  | 70 | 550 | 2 | 3 | 148 |
| 3269 | Żelizna |  | 70 | 550 | 2 | 3 | 84 |
| 3270 | Żelizna |  | 71 | 551/1 | 2 | 3 | 150 |
| 3271 | Żelizna |  | 71 | 551/1 | 2 | 3 | 98 |
| 3272 | Żelizna |  | 71 | 551/1 | 2 | 3 | 97 |
| 3273 | Żelizna |  | 72 | 663 | 2 | 3 | 180 |
| 3274 | Żelizna |  | 73 | 553/1 | 2 | 3 | 145 |
| 3275 | Żelizna |  | 74 | 557 | 2 | 3 | 338 |
| 3276 | Żelizna |  | 74 | 557 | 2 | 3 | 104 |
| 3277 | Żelizna |  | 74 | 556 | 1 | 3 | 146 |
| 3278 | Żelizna |  | 75 | 666/1 | 2 | 3 | 187 |
| 3279 | Żelizna |  | 75 | 666/1 | 2 | 3 | 234 |
| 3280 | Żelizna |  | 75 | 667/1 | 2 | 3 | 102 |
| 3281 | Żelizna |  | 75 | 666/1 | 2 | 3 | 233 |
| 3282 | Żelizna |  | 75 | 666/1 | 2 | 3 | 57 |
| 3283 | Żelizna |  | 76 | 667/1 | 2 | 3 | 224 |
| 3284 | Żelizna |  | 76 | 667/1 | 2 | 3 | 95 |
| 3285 | Żelizna |  | 77 | 560 | 2 | 3 | 255 |
| 3286 | Żelizna |  | 77 | 560 | 2 | 3 | 111 |
| 3287 | Żelizna |  | 79 | 687/1 | 2 | 3 | 62 |
| 3288 | Żelizna |  | 79 | 687/1 | 1 | 3 | 155 |
| 3289 | Żelizna |  | 79 | 687/1 | 1 | 3 | 207 |
| 3290 | Żelizna |  | 80 | 564 | 2 | 3 | 236 |
| 3291 | Żelizna |  | 80 | 563 | 2 | 3 | 97 |
| 3292 | Żelizna |  | 80 | 563 | 2 | 3 | 15 |
| 3293 | Żelizna |  | 82 | 688/1 | 2 | 3 | 192 |
| 3294 | Żelizna |  | 82 | 688/1 | 2 | 3 | 100 |
| 3295 | Żelizna |  | 84 | 1207/4 | 2 | 3 | 60 |
| 3296 | Żelizna |  | 84 | 1207/4 | 2 | 3 | 256 |
| 3297 | Żelizna |  | 85 | 1207/5 | 1 | 3 | 83 |
| 3298 | Żelizna |  | 85 | 1207/5 | 2 | 3 | 40 |
| 3299 | Żelizna |  | 86 | 1206/2 | 2 | 3 | 129 |
| 3300 | Żelizna |  | 86 | 1206/2 | 2 | 3 | 206 |
| 3301 | Żelizna |  | 86 | 1205/1 | 1 | 3 | 141 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr działki | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu w m2 |
| 3302 | Żelizna |  | 87 | 1204/1 | 2 | 3 | 115 |
| 3303 | Żelizna |  | 87 | 1204/1 | 2 | 3 | 83 |
| 3304 | Żelizna |  | 87 | 1204/1 | 2 | 3 | 235 |
| 3305 | Żelizna |  | 89 | 1170/1 | 2 | 3 | 204 |
| 3306 | Żelizna |  | 89 | 1170/1 | 1 | 2 | 99 |
| 3307 | Żelizna |  | 90 | 1169/4 | 2 | 3 | 86 |
| 3308 | Żelizna |  | 96 | 846/2 | 2 | 3 | 112 |
| 3309 | Żelizna |  | 96 | 846/2 | 2 | 3 | 198 |
| 3310 | Żelizna |  | 96 | 846/2 | 1 | 3 | 162 |
| 3311 | Żelizna |  | 97 | 846/2 | 2 | 3 | 82 |
| 3312 | Żelizna |  | 97 | 846/2 | 2 | 3 | 125 |
| 3313 | Żelizna |  | 98 | 1267/5 | 2 | 3 | 226 |
| 3314 | Żelizna |  | 98 | 1267/5 | 2 | 3 | 80 |
| 3315 | Żelizna |  | 99 | 1265/2 | 2 | 3 | 237 |
| 3316 | Żelizna |  | 99 | 1265/2 | 2 | 3 | 192 |
| 3317 | Żelizna |  | 99 | 1265/2 | 2 | 3 | 27 |
| 3318 | Żelizna |  | 100 | 1708/2 | 2 | 3 | 110 |
| 3319 | Żelizna |  | 100 | 1708/2 | 2 | 3 | 140 |
| 3320 | Żelizna |  | 101 | 1259/11 | 2 | 3 | 78 |
| 3321 | Żelizna |  | 101 | 1259/11 | 2 | 3 | 15 |
| 3322 | Żelizna |  | 105 | 1257/2 | 1 | 3 | 319 |
| 3323 | Żelizna |  | 105 | 1257/2 | 1 | 3 | 125 |
| 3324 | Żelizna |  | 105 | 1257/2 | 2 | 3 | 66 |
| 3325 | Żelizna |  | 105 | 1257/2 | 2 | 3 | 413 |
| 3326 | Żelizna |  | 105 | 1257/2 | 1 | 3 | 37 |
| 3327 | Żelizna |  | 107 | 1346/8 | 1 | 3 | 33 |
| 3328 | Żelizna |  | 107 | 1346/8 | 2 | 3 | 213 |
| 3329 | Żelizna |  | 107 | 1346/8 | 2 | 3 | 140 |
| 3330 | Żelizna |  | 107 | 1346/8 | 2 | 3 | 83 |
| 3331 | Żelizna |  | 107 | 1346/8 | 2 | 3 | 148 |
| 3332 | Żelizna |  | 108 | 1155/2 | 2 | 3 | 304 |
| 3333 | Żelizna |  | 108 | 1155/2 | 2 | 3 | 476 |
| 3334 | Żelizna |  | 108 | 1156/2 | 2 | 3 | 33 |
| 3335 | Żelizna |  | 108 | 1155/2 | 2 | 3 | 15 |
| 3336 | Żelizna |  | 108 | 1155/2 | 1 | 3 | 130 |
| 3337 | Żelizna |  | 111 | 1366 | 2 | 3 | 124 |
| 3338 | Żelizna |  | 111 | 1366 | 2 | 3 | 106 |
| 3339 | Żelizna |  | 112 | 1295/2 | 2 | 3 | 145 |
| 3340 | Żelizna |  | 112 | 1295/2 | 2 | 3 | 167 |
| 3341 | Żelizna |  | 112 | 1295/2 | 1 | 3 | 40 |
| 3342 | Żelizna |  | 112 | 1295/2 | 1 | 3 | 20 |
| 3343 | Żelizna |  | 113 | 1878 | 2 | 3 | 18 |
| 3344 | Żelizna |  | 113 | 1296 | 2 | 3 | 177 |
| 3345 | Żelizna |  | 113 | 1296 | 2 | 3 | 215 |
| 3346 | Żelizna |  | 114 | 1299/2 | 2 | 3 | 111 |
| 3347 | Żelizna |  | 114 | 1299/2 | 2 | 3 | 128 |
| 3348 | Żelizna |  | 114 | 1299/2 | 2 | 3 | 320 |
| 3349 | Żelizna |  | 114 | 1299/2 | 2 | 3 | 165 |
| 3350 | Żelizna |  | 115 | 1267/3 | 2 | 3 | 191 |
| 3351 | Żelizna |  | 115 | 1268 | 2 | 3 | 254 |
| 3352 | Żelizna |  | 115 | 1268 | 2 | 3 | 83 |
| 3353 | Żelizna |  | 116 | 1304/1 | 2 | 3 | 155 |
| 3354 | Żelizna |  | 116 | 1304/1 | 2 | 3 | 148 |
| 3355 | Żelizna |  | 116 | 1304/1 | 2 | 3 | 29 |
| 3356 | Żelizna |  | 118 | 1306 | 2 | 3 | 18 |
| 3357 | Żelizna |  | 118 | 1306 | 2 | 3 | 421 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr działki | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu w m2 |
| 3358 | Żelizna |  | 118 | 1306 | 2 | 3 | 161 |
| 3359 | Żelizna |  | 119 | 1269 | 2 | 3 | 54 |
| 3360 | Żelizna |  | 119 | 1269 | 2 | 3 | 29 |
| 3361 | Żelizna |  | 119 | 1269 | 2 | 3 | 29 |
| 3362 | Żelizna |  | 119 | 1269 | 2 | 3 | 298 |
| 3363 | Żelizna |  | 119 | 1269 | 2 | 3 | 199 |
| 3364 | Żelizna |  | 119 | 1269 | 2 | 3 | 276 |
| 3365 | Żelizna |  | 119 | 1269 | 2 | 3 | 159 |
| 3366 | Żelizna |  | 121 | 1275 | 2 | 3 | 45 |
| 3367 | Żelizna |  | 122 | 1278/1 | 2 | 3 | 89 |
| 3368 | Żelizna |  | 122 | 1278/1 | 2 | 3 | 101 |
| 3369 | Żelizna |  | 122 | 1278/1 | 2 | 3 | 15 |
| 3370 | Żelizna |  | 123 | 1278/2 | 2 | 3 | 18 |
| 3371 | Żelizna |  | 123 | 1278/2 | 2 | 3 | 18 |
| 3372 | Żelizna |  | 123 | 1278/2 | 2 | 3 | 131 |
| 3373 | Żelizna |  | 123 | 1278/2 | 2 | 3 | 281 |
| 3374 | Żelizna |  | 123 | 1278/2 | 2 | 3 | 103 |
| 3375 | Żelizna |  | 124 | 1277 | 2 | 3 | 105 |
| 3376 | Żelizna |  | 124 | 1277 | 2 | 3 | 221 |
| 3377 | Żelizna |  | 124 | 1277 | 2 | 3 | 110 |
| 3378 | Żelizna |  | 124 | 1277 | 2 | 3 | 27 |
| 3379 | Żelizna |  | 125 | 1276 | 2 | 3 | 18 |
| 3380 | Żelizna |  | 125 | 1276 | 2 | 3 | 70 |
| 3381 | Żelizna |  | 125 | 1276 | 2 | 3 | 164 |
| 3382 | Żelizna |  | 125 | 1276 | 2 | 3 | 242 |
| 3383 | Żelizna |  | 125 | 1276 | 2 | 3 | 104 |
| 3384 | Żelizna |  | 127 | 1199/1 | 2 | 3 | 132 |
| 3385 | Żelizna |  | 127 | 1199/1 | 2 | 3 | 94 |
| 3386 | Żelizna |  | 127 | 1200/1 | 2 | 3 | 15 |
| 3387 | Żelizna |  | 128 | 1246/2 | 2 | 3 | 113 |
| 3388 | Żelizna |  | 106A | 1145/2 | 2 | 3 | 161 |
| 3389 | Żelizna |  | 106A | 1145/2 | 2 | 3 | 178 |
| 3390 | Żelizna |  | 106A | 1146/2 | 2 | 3 | 203 |
| 3391 | Żelizna |  | 106A | 1146/2 | 2 | 3 | 47 |
| 3392 | Żelizna |  | 106A | 1146/2 | 1 | 3 | 132 |
| 3393 | Żelizna |  | 90A | 1169/2 | 2 | 3 | 124 |
| 3394 | Żelizna |  | 96A | 689/1 | 2 | 3 | 25 |
| 3395 | Żelizna |  | BN | 319/3 | 2 | 3 | 102 |
| 3396 | Żelizna |  | BN | 326/1 | 2 | 3 | 84 |
| 3397 | Żelizna |  | BN | 326/1 | 2 | 3 | 16 |
| 3398 | Żelizna |  | BN | 327 | 2 | 3 | 203 |
| 3399 | Żelizna |  | BN | 327 | 2 | 3 | 272 |
| 3400 | Żelizna |  | BN | 541 | 2 | 3 | 20 |
| 3401 | Żelizna |  | BN | 1681 | 2 | 3 | 333 |
| 3402 | Żelizna |  | BN | 1681 | 2 | 3 | 125 |
| 3403 | Żelizna |  | BN | 1680 | 2 | 3 | 105 |
| 3404 | Żelizna |  | BN | 1681 | 2 | 3 | 10 |
| 3405 | Żelizna |  | BN | 849/3 | 2 | 3 | 226 |
| 3406 | Żelizna |  | BN | 849/3 | 2 | 3 | 83 |
| 3407 | Żelizna |  | BN | 848/3 | 2 | 3 | 128 |
| 3408 | Żelizna |  | BN | 848/3 | 2 | 3 | 71 |
| 3409 | Żelizna |  | BN | 848/3 | 1 | 3 | 295 |
| 3410 | Żelizna |  | BN | 848/3 | 1 | 2 | 192 |
| 3411 | Żelizna |  | BN | 1676 | 2 | 3 | 81 |
| 3412 | Żelizna |  | BN | 689/2 | 2 | 3 | 138 |
| 3413 | Żelizna |  | BN | 1122/2 | 2 | 3 | 229 |
| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr działki | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu w m2 |
| 3414 | Żelizna |  | BN | 1122/2 | 2 | 3 | 399 |
| 3415 | Żelizna |  | BN | 1340/9 | 2 | 3 | 111 |
| 3416 | Żelizna |  | BN | 1348/1 | 2 | 3 | 260 |
| 3417 | Żelizna |  | BN | 1348/1 | 2 | 3 | 290 |
| 3418 | Żelizna |  | BN | 1270 | 2 | 3 | 116 |
| 3419 | Żelizna |  | BN | 1270 | 2 | 3 | 156 |
| 3420 | Żelizna |  | BN | 1270 | 2 | 3 | 151 |
| 3421 | Żelizna |  | BN | 1270 | 2 | 3 | 41 |
| 3422 | Żelizna |  | BN | 1270 | 1 | 3 | 89 |
| 3423 | Żelizna |  | BN | 1380/1 | 2 | 3 | 175 |
| 3424 | Żelizna |  | BN | 1380/1 | 2 | 3 | 117 |
| 3425 | Żelizna |  | BN | 1380/1 | 2 | 3 | 107 |
| 3426 | Żelizna |  | BN | 1380/1 | 2 | 3 | 32 |
| 3427 | Żelizna |  | BN | 1380/1 | 2 | 3 | 8 |
| 3428 | Żulinki |  | 3 | 1542 | 2 | 3 | 179 |
| 3429 | Żulinki |  | 4 | 1498/2 | 2 | 3 | 152 |
| 3430 | Żulinki |  | 4 | 1499/2 | 2 | 3 | 49 |
| 3431 | Żulinki |  | 12 | 1512/2 | 2 | 3 | 252 |
| 3432 | Żulinki |  | 12 | 1511/2 | 2 | 3 | 137 |
| 3433 | Żulinki |  | 13 | 1484/3 | 2 | 3 | 149 |
| 3434 | Żulinki |  | 13 | 1484/3 | 2 | 3 | 133 |
| 3435 | Żulinki |  | 13 | 1484/3 | 2 | 3 | 181 |
| 3436 | Żulinki |  | 15 | 1483/3 | 2 | 3 | 183 |
| 3437 | Żulinki |  | 15 | 1483/3 | 2 | 3 | 121 |
| 3438 | Żulinki |  | 16 | 1507/2 | 2 | 3 | 170 |
| 3439 | Żulinki |  | 16 | 1507/2 | 2 | 3 | 174 |
| 3440 | Żulinki |  | 16 | 1507/2 | 2 | 3 | 114 |
| 3441 | Żulinki |  | 16 | 1507/2 | 2 | 3 | 46 |
| 3442 | Żulinki |  | 17 | 1506/2 | 2 | 3 | 226 |
| 3443 | Żulinki |  | 18 | 1520/2 | 2 | 3 | 17 |
| 3444 | Żulinki |  | 19 | 1505/7 | 2 | 3 | 245 |
| 3445 | Żulinki |  | 20 | 1519/4 | 2 | 3 | 56 |
| 3446 | Żulinki |  | 20 | 1505/6 | 2 | 3 | 315 |
| 3447 | Żulinki |  | 20 | 1505/6 | 2 | 3 | 168 |
| 3448 | Żulinki |  | 21 | 1472/2 | 2 | 3 | 66 |
| 3449 | Żulinki |  | 21 | 1472/2 | 2 | 3 | 27 |
| 3450 | Żulinki |  | 22 | 1477 | 2 | 3 | 92 |
| 3451 | Żulinki |  | 23 | 1476 | 2 | 3 | 253 |
| 3452 | Żulinki |  | 23 | 1476 | 2 | 3 | 124 |
| 3453 | Żulinki |  | 23 | 1476 | 2 | 3 | 124 |
| 3454 | Żulinki |  | 24 | 1470/2 | 2 | 3 | 172 |
| 3455 | Żulinki |  | 24 | 1470/2 | 2 | 3 | 130 |
| 3456 | Żulinki |  | 24 | 1470/2 | 2 | 3 | 75 |
| 3457 | Żulinki |  | 24 | 1470/2 | 2 | 3 | 43 |
| 3458 | Żulinki |  | 24 | 1470/2 | 2 | 3 | 35 |
| 3459 | Żulinki |  | 24 | 1470/2 | 2 | 3 | 15 |
| 3460 | Żulinki |  | BN | 1566 | 2 | 3 | 170 |
| 3461 | Żulinki |  | BN | 1566 | 2 | 3 | 313 |
| 3462 | Żulinki |  | BN | 1566 | 1 | 3 | 300 |
| 3463 | Żulinki |  | BN | 1478 | 2 | 3 | 20 |
| 3464 | Żulinki |  | BN | 1516/2 | 2 | 3 | 208 |
| 3465 | Żulinki |  | BN | 1490/2 | 2 | 3 | 167 |
| 3466 | Żulinki |  | BN | 1491/2 | 2 | 3 | 121 |

| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr działki | Typ płyt | Stan płyt | Ilość azbestu w m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3467 | Żulinki |  | BN | 1497/2 | 2 | 3 | 215 |
| 3468 | Żulinki |  | BN | 1495/4 | 2 | 3 | 101 |
| 3469 | Żulinki |  | BN | 1497/2 | 2 | 3 | 166 |

Legenda:

Typ płyt azbestowo-cementowych: 1- płaskie, 2 - faliste

Stan płyt: 1 - wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie, 2 - ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku, 3 - ponowna ocena w terminie do 5 lat

Załącznik 9. Wykaz składowisk przyjmujących odpady zawierające azbest

| Województwo dolnośląskie |
| --- |
| Nazwa składowiska | Składowisko odpadów przemysłowych w Wałbrzychu |
| Adres składowiska | ul. Górnicza 1, 58-303 Wałbrzych |
|  | województwo dolnośląskie, powiat wałbrzyski, gmina Wałbrzych |
| Kod odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest |
|  | 17 06 05* – materiały konstrukcyjne |
| Wolna pojemność m3 | 31 793 |
| Nazwa składowiska | Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Trzebczu |
| Adres składowiska | ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice |
|  | województwo dolnośląskie, powiat polkowicki, gmina Polkowice |
| Kod odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest |
|  | 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Wolna pojemność m3 | 1 205 |
| Nazwa składowiska | Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Marcinowie |
| Adres składowiska | Pl. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica |
|  | województwo dolnośląskie, powiat trzebnicki, gmina Trzebnica |
| Kod odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest |
|  | 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Wolna pojemność m3 | 950 |
| Województwo kujawsko-pomorskie |
| Nazwa składowiska | Składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w Małociechowie |
| Adres składowiska | ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz |
|  | województwo kujawsko-pomorskie, powiat świecki, gmina Pruszcz |
| Kod odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest |
|  | 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Wolna pojemność m3 | 99 289 |
| Nazwa składowiska | Utylizacja Odpadów Bycz - Teodorowo |
| Adres składowiska | ul. Szybka 30, 88-200 Radziejów |
|  | województwo kujawsko-pomorskie, powiat radziejowski, gmina Piotrków Kujawski |
| Kod odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest |
|  | 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Wolna pojemność m3 | 49 000 |

| Województwo lubelskie |
| --- |
| Nazwa składowiska | Składowisko odpadów Piaski Zarzecze II (kwatera odpadów niebezpiecznych) w Kraśniku |
| Adres składowiska | ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik |
|  | województwo lubelskie, powiat kraśnicki, gmina Kraśnik |
| Kod odpadów | 06 07 01* – odpady azbestowe z elektrolizy |
|  | 06 13 04* – odpady z przetwarzania azbestu |
|  | 10 11 81* – odpady zawierające azbest |
|  | 10 13 09* – odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych |
|  | 15 01 11* – opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi |
|  | 16 01 11* – okładziny hamulcowe zawierające azbest |
|  | 16 02 12* – zużyte urządzenia zawierające wolny azbest |
|  | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest |
|  | 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Wolna pojemność m3 | 97 000 |
| Nazwa składowiska | Składowisko odpadów Piaski Zarzecze II (kwatera odpadów azbestowych) w Kraśniku |
| Adres składowiska | ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik |
|  | województwo lubelskie, powiat kraśnicki, gmina Kraśnik |
| Kod odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest |
|  | 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Wolna pojemność m3 | 112 511 |
| Nazwa składowiska | Składowisko odpadów niebezpiecznych w Poniatowej Wsi |
| Adres składowiska | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Poniatowej Wsi |
|  | ul. Młodzieżowa 4, 23-320 Poniatowa |
| Kod odpadów | 16 02 12* – zużyte urządzenia zawierające wolny azbest |
|  | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest |
|  | 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Wolna pojemność m3 | 950 |
| Nazwa składowiska | Składowisko odpadów azbestowych w Srebrzyszcze |
| Adres składowiska | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie |
|  | ul. Ks. Piotra Skargi 11, 22-100 Chełm |
| Kod odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest |
|  | 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Wolna pojemność m3 | 850 |
| Województwo lubuskie |
| Nazwa składowiska | Składowisko odpadów zawierających azbest w Chróściku |
| Adres składowiska | ul. Małuszyńska 180, 66-400 Gorzów Wielkopolski |
|  | województwo lubuskie, powiat gorzowski, gmina Gorzów Wielkopolski |
| Kod odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest |
|  | 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Wolna pojemność m3 | 15 000 |
| Województwo łódzkie |
| Nazwa składowiska | Składowisko odpadów niebezpiecznych w Jadwinówce |
| Adres składowiska | Jadwinówka, 97-500 Radomsko |
|  | województwo łódzkie, powiat radomszczański, gmina Radomsko |
| Kod odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest |
|  | 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Wolna pojemność m3 | 8 000 |
| Województwo małopolskie |
| Nazwa składowiska | Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. w Tarnowie |
| Adres składowiska | ul. Kwiatkowskiego 8, 33-100 Tarnów |
|  | województwo małopolskie, powiat tarnowski, gmina Tarnów |
| Kod odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest |
|  | 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Wolna pojemność m3 | 15 000 |
| Nazwa składowiska | Składowisko Odpadów Niebezpiecznych w Ujkowie Starym |
| Adres składowiska | Ujków Stary, 32-329 Bolesław |
|  | województwo małopolskie, powiat olkuski, gmina Bolesław |
| Kod odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest |
|  | 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Wolna pojemność m3 | 38 148 |
| Województwo mazowieckie |
| Nazwa składowiska | Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne |
| Adres składowiska | Rachocin, 09-200 Sierpc |
|  | województwo śląskie, powiat sierpecki, gmina Sierpc |
| Kod odpadów | 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Wolna pojemność m3 | 44 800 |
| Województwo podkarpackie |
| Nazwa składowiska | Składowisko odpadów w Młynach Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Radymno z/s w Skołoszowie |
| Adres składowiska | Skołoszów, 37-550 Radymno |
|  | województwo podkarpackie, powiat jarosławski, gmina Radymno |
| Kod odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest |
|  | 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Wolna pojemność m3 | 35 643 |
| Nazwa składowiska | Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pysznicy |
| Adres składowiska | ul. Wolności 295, 37-403 Pysznica |
|  | województwo podkarpackie, powiat stalowowolski, gmina Pysznica |
| Kod odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest |
|  | 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Wolna pojemność m3 | 200 |

| Województwo podlaskie |
| --- |
| Nazwa składowiska | Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Miastkowie |
| Adres składowiska | Miastkowo, 18-413 Miastkowo |
|  | województwo podlaskie, powiat łomżyński, gmina Miastkowo |
| Kod odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest |
| Wolna pojemność m3 | 386 |
| Województwo pomorskie |
| Nazwa składowiska | Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gilwie Małej |
| Adres składowiska | Gilwa Mała 8, 82-500 Kwidzyn |
|  | województwo pomorskie, powiat kwidzyński, gmina Kwidzyń |
| Kod odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest |
|  | 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Wolna pojemność m3 | 55 000 |
| Nazwa składowiska | Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Bierkowie |
| Adres składowiska | Bierkowo 120, 76-200 Słupsk |
|  | województwo pomorskie, powiat słupski, gmina Słupsk |
| Kod odpadów | 06 13 04* – odpady z przetwarzania azbestu |
|  | 10 11 81* – odpady zawierające azbest |
|  | 10 13 09* – odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych |
|  | 15 01 11* – opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi |
|  | 16 01 11* – okładziny hamulcowe zawierające azbest |
|  | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest |
|  | 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Wolna pojemność m3 | 3 450 |
| Województwo śląskie |
| Nazwa składowiska | Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Knurowie |
| Adres składowiska | ul. Szybowa 44, 44-193 Knurów |
|  | województwo śląskie, powiat Gliwice, gmina Knurów |
| Kod odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest |
|  | 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Wolna pojemność m3 | 333 000 |
| Nazwa składowiska | COFINCO-POLAND Sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdrój |
| Adres składowiska | ul. Dębiny 36, 44-335 Jastrzębie-Zdrój |
|  | województwo śląskie, powiat jastrzębie-zdrój, gmina Jastrzębie-Zdrój |
| Kod odpadów | 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Wolna pojemność m3 | 14 800 |

| Województwo świętokrzyskie |
| --- |
| Nazwa składowiska | ŚRODOWISKO I INNOWACJE Sp. z o.o. w Dobrowie |
| Adres składowiska | Dobrów 8, 28-142 Tuczępy |
|  | województwo świętokrzyskie, powiat buski, gmina Tuczępy |
| Kod odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest |
|  | 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Wolna pojemność m3 | 102 627 |
| Województwo warmińsko-mazurskie |
| Nazwa składowiska | Składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w Półwsi |
| Adres składowiska | Półwieś, 14-230 Zalewo |
|  | województwo warmińsko-mazurskie, powiat iławski, gmina Zalewo |
| Kod odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest |
|  | 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Wolna pojemność m3 | 15 000 |
| Nazwa składowiska | Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Elblągu |
| Adres składowiska | ul. Mazurska 42, 82-300 Elbląg |
|  | województwo warmińsko-mazurskie, powiat elbląski, gmina Elbląg |
| Kod odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest |
|  | 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Wolna pojemność m3 | 1 000 |
| Województwo wielkopolskie |
| Nazwa składowiska | Składowisko odpadów niebezpiecznych w Koninie |
| Adres składowiska | ul. Sulańska 11, 62-510 Konin |
|  | województwo wielkopolskie, powiat koniński, gmina Konin |
| Kod odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest |
|  | 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Wolna pojemność m3 | 95 000 |
| Województwo zachodniopomorskie |
| Nazwa składowiska | Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sianowie |
| Adres składowiska | ul. Łubuszan 80, 76-004 Sianów |
|  | województwo zachodniopomorskie, powiat koszaliński, gmina Sianów |
| Kod odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest |
|  | 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Wolna pojemność m3 | 8 000 |
| Nazwa składowiska | EKO-MYŚL Sp. z o.o. w Dalsze |
| Adres składowiska | Dalsze 36, 74-300 Myślibórz |
|  | województwo zachodniopomorskie, powiat myśliborski, gmina Myślibórz |
| Kod odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Wolna pojemność m2 | 2 500 |

# Footnotes

Dane z Urzędu Gminy Komarówka Podlaska

„Zbiór przepisów i procedur dotyczących bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest”, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 2001

„Azbest. Ekspozycja zawodowa i środowiskowa.”, pod red. Neonili Szeszeni-Dąbrowskiej, Łódź, 2004

Ibidem

GUS, 2009 r.

Plan Ochrony Środowiska dla Gminy Komarówka Podlaska

Strategia Rozwoju Powiatu Radzyńskiego na lata 2008 - 2015

Dzieje Samorządu i Administracji w Gminie Komarówka Podlaska

Ibidem

GUS 2009

Strategia Rozwoju Gminy Komarówka Podlaska w latach 2008 -2015, GUS 2009

„Azbest. Ekspozycja zawodowa i środowiskowa.”, pod red. Neonili Szeszeni-Dąbrowskiej, Łódź, 2004,

„Zbiór przepisów i procedur dotyczących bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest”, Warszawa, 2001

Baza wyrobów i odpadów zawierających azbest

Regulamin udzielania dotacji w roku 2011 na unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest ze środków WFOŚiGW w Lublinie

Szczegółowe warunki dotyczące kryteriów jakie muszą spełniać potencjalni beneficjenci pomocy w ramach PROW zostały określone w samym programie, jak i w rozporządzeniach wykonawczych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej

Szczegółowe warunki dotyczące kryteriów jakie muszą spełniać potencjalni beneficjenci pomocy w ramach PROW zostały określone w samym programie, jak i w rozporządzeniach wykonawczych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej

Szczegółowe warunki dotyczące kryteriów jakie muszą spełniać potencjalni beneficjenci pomocy w ramach PROW zostały określone w samym programie, jak i w rozporządzeniach wykonawczych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej

„Bezpieczne postępowania z azbestem i materiałami zawierającymi azbest” pod red. Jerzego Dyczka, Materiały specjalistycznego kursu szkoleniowego, AGH, Kraków, 26-27.06.2003

# Text boxes

Zaznaczenie na planach sytuacyjnych terenu miejsc z wyrobami zawierającymi azbest

Oznakowanie pomieszczeń, gdzie znajdują się urządzenie lub instalacje z wyrobami zawierającymi azbest

Opracowanie instrukcji bezpiecznego postępowania i użytkowania pomieszczenia z wyrobami zawierającymi azbest

Sporządzenie informacji dla wójta/burmistrza/prezydenta (corocznie)

Opracowanie corocznego planu kontroli jakości powietrza dla pomieszczeń zawierających azbest

Przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

Sporządzenie „Oceny Stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”

Podjęcie decyzji o usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Identyfikacja azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunięcia przez uprawnione laboratorium.

Zgłoszenie właściwemu organowi architektoniczne-budo wlanemu lub powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego - na 30 dni przed rozpoczęciem prac zamiaru usuwania wyrobów zawierających azbest - celem uzyskania pozwolenia na budowę

wraz z określonymi warunkami.

Dokonanie wyboru wykonawcy prac i zawarcie umowy. Określenie obowiązków stron, również w zakresie zabezpieczenia przed emisją azbestu.

Poinformowanie mieszkańców/użytkowników obiektu o usuwaniu niebezpiecznych materiałów i sposobach zabezpieczenia.

Uzyskanie od wykonawcy prac świadectwa czystości powietrza po wykonaniu robót oraz jego przechowywanie przez co najmniej 5 lat.