## WIGP.341-08/ZP/09   					        Krobia, dnia 25 lutego 2009

### SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

INWESTOR: GMINA KROBIA REPREZENTOWANA PRZEZ BURMISTRZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY: „BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W STAREJ KROBI – ETAP III”

#### SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

GMINA KROBIA

UL. RYNEK 1

63-840 KROBIA

TEL. 0-65 571-11-11

FAX 0-65 571-11-11,  573 –87-80

REGON: 411050623

NIP: 6961749038

e-mail: pzp@krobia.pl

www.krobia.pl

REPREZENTOWANA PRZEZ: BURMISTRZA KROBI

SEBASTIANA CZWOJDĘ

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie „przetargu nieograniczonego” zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655;  z późn. zm.).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„BUDOWA SALI  GIMNASTYCZNEJ W STAREJ  KROBI -ETAP  III” kod CPV   - 45212222-8

# 1. Charakterystyka budynku

Projektowany budynek sali gimnastycznej jest obiektem murowanym, jednokondygnacyjnym,  nie podpiwniczonym i wolnostojącym. Konstrukcję nośną sali gimnastyczno-sportowej o gabarytach zewnętrznych 24,50 m x 15,50 m i wysokości 8,43 - 10,63 m stanowią słupy stalowe SŁ – 1 zabetonowane  tworząc filar o przekroju 99 x 59 cm , na którym oparte są dźwigary stalowe dwuspadowe o rozpiętości 15,0 m i wysokości 2,20 m  (rozstaw co 6 mb).W części przyziemia obiektu znajduje się boisko sportowe o wym. 21,0 x 12,0 i wys. 7,50 m oraz zaplecze sali. W zapleczu sali znajdują się zespoły sanitarno-szatniowe dla dziewcząt i chłopców  oraz niepełnosprawnego, wiatrołap, pokój trenera z węzłem sanitarnym, korytarz-komunikacja, przebieralnie, natryskownie i WC dla dziewcząt   oddzielnie dla chłopców, gabinet wychowania fizycznego, świetlica, przechowalnie sprzętu gimnastycznego i sportowego, pokój szkolnej organizacji sportowej, galeria dla widzów, schowek porządkowy.

Ściany zewnętrzne jednowarstwowe gr. 44 cm z pustaków POROTHERM. Wejście do budynku przystosowane do niepełnosprawnych (pochylnia).Projektowany obiekt funkcjonalnie połączony z istniejącym budynkiem dydaktycznym.

2. Zakres rzeczowy  budowy sali - etap III

1. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej

2. Tynki wew.cem-wap. i szpachlowanie

3. Podsufitka  - Okładziny z płyt gips.-kartonowych gr. 15 mm

4. Posadzki w części socjalnej i sali

5. Glazura ścienna

6. Malowanie wewnętrzne ścian

7. Elewacja, elementy zewnętrzne

8. Roboty adaptacyjne-połączenie budynków

9. Zbiornik bezodpływowy, żelbetowy o objętości 40 m3

10. Instalacja wod.-kan.

11. Instalacja centralnego ogrzewania

12. Wewnętrzna instalacja gazu

13. Kanalizacja deszczowa i sanitarna zewnętrzna

14. Roboty elektryczne

Wykonawca winien dostarczyć na materiały deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy –zgodnie ze SST.

Kierownik budowy jest zobowiązany na podstawie art. 21a, pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę robót budowlanych.

Płatność za wykonane prace nastąpi w  częściach, po dokonaniu odbioru częściowego robót.

Wykonawca przedłoży zamawiającemu faktury VAT z kosztorysem powykonawczym za   wykonane  roboty, zatwierdzone  przez inspektora nadzoru.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: opis techniczny, kosztorysy ofertowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dołączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dokumentacja techniczna jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Krobi, pok. nr 5.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania umowy – do 15.07.2009 r.

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia, określonego w niniejszej specyfikacji mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a mianowicie:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem  technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

a także którzy spełniają warunki określone  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie

analizy przedstawionych dokumentów (niżej wymienionych). Ocena spełnienia wymogów

określonych dla Wykonawców będzie dokonywana przy zastosowaniu kryterium „spełnia”,

„nie spełnia”.

# VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

# Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, każdy wykonawca składa następujące dokumenty ponumerowane jako załączniki, w celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków.

1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w  art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  złożone na druku stanowiącym załącznik nr 2 lub oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w  art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  (oświadczenie dot. pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia) złożone na druku stanowiącym załącznik nr 3.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie oświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot.

2. Polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, 
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę 1.400.000,00 zł jako załącznik nr 4.

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie   do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej  wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert (w przypadku dokumentu wystawionego w okresie wcześniejszym wymagane jest potwierdzenie przez organ wydający w wymaganym terminie, z którego powinno wynikać, że stan prawny ujawniony w zaświadczeniu się nie zmienił), jako załącznik nr 5.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie oświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot.

4. Uprawnienia budowlane osób uczestniczących w realizacji zamówienia w specjalności : konstrukcyjno-budowlanej,      instalacyjnej w zakresie   sieci,  instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  i elektroenergetycznych, jako załącznik nr 6.

5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, jako zał. nr 7.

### W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie – zaświadczenia muszą być złożone przez każdy podmiot.

6. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, jako zał. nr 8.

### W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie – zaświadczenia muszą być złożone przez każdy podmiot.

\

Poza dokumentami wymienionymi powyżej wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

1. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo (PEŁNOMOCNICTWO WINNO BYĆ DOŁĄCZONE DO OFERTY, O ILE NIE WYNIKA Z INNYCH DOKUMENTÓW ZAŁĄCZONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ).

2. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna), do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (PEŁNOMOCNICTWO WINNO BYĆ DOŁĄCZONE DO OFERTY, O ILE NIE WYNIKA Z INNYCH DOKUMENTÓW ZAŁĄCZONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ).

PEŁNOMOCNICTWA, O KTÓRYCH MOWA WYŻEJ NALEŻY ZŁOŻYĆ W FORMIE ORYGINAŁU LUB NOTARIALNIE POŚWIADCZONEJ KOPII.

3. Oświadczenie dot. podwykonawców złożone na druku stanowiącym załącznik nr 9.

4. Formularz – wykaz podmiotów (podwykonawców) na druku stanowiącym załącznik nr 10.

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne załącza do oferty wyżej wymagane dokumenty .

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

Jeśli kserokopia jest obustronna wówczas obydwie strony muszą być poświadczone. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawierające błędy lub, którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Wykonawcy, którzy ubiegać się będą wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszyscy wykonawcy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z postanowieniami. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, to zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ZOSTANĄ WYKLUCZENI WYKONAWCY ZGODNIE Z ART. 24 USTAWY.

Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ZOSTANĄ ODRZUCONE OFERTY ZGODNIE Z ART. 89 USTAWY.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekażą oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia strony porozumiewają się w formie innej niż pisemna, treść przekazanej informacji musi zostać niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

ALDONA ŻOŁĘDZIOWSKA,

stanowisko – ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.

od poniedziałku do piątku w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 5, w godzinach 800 -1500, a także telefonicznie pod nr 0-65 5712-816.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Termin związania ofertą – 30 dni. Bieg terminu związania ofertą  rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca składa wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz druk oferty przetargowej stanowiący załącznik nr 1 wraz z załącznikami, o których mowa w „WYKAZIE OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU”.

Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wszystkie załączniki dotyczące siwz stanowią jej integralną część. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) i spełniają wymagania zamieszczone w niniejszej siwz.

Wykonawca może złożyć jedną ofertę, która będzie sformułowana w sposób jednoznaczny, wykluczający dowolność interpretacyjną i na tyle wyczerpujący by dawała odpowiedź na wszystkie wymagania jakie stawia zamawiający. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej .

Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, cenę należy podać w walucie polskiej. Formularz ofertowy i wszelkie załączniki do formularza ofertowego powinny być podpisane przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli wykonawcy, upoważnionego do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy, zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem.

Wszelkie poprawki winny być NANIESIONE CZYTELNIE  oraz OPATRZONE PODPISEM OSOBY UPRAWNIONEJ.

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta, czyli w kopercie odpowiednio oznakowanej i dodatkowo z adnotacją „ZMIANA". Koperty oznaczone adnotacją „ZMIANA" zostaną otwarte w miejscu i terminie otwarcia ofert i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

Wykonawca może wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem pisemnego powiadomienia zamawiającego. Powiadomienie o wycofaniu oferty należy złożyć według zasad składania ofert, a koperta musi posiadać dodatkowe oznaczenie „wycofane”. Koperta oznaczona dopiskiem „wycofane” będzie otwierana w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania, koperta oferty wycofanej nie będzie otwierana. Zwrot oferty nastąpi po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Wykonawca nie może dokonać zmian i wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.

Dokumenty składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien złożyć w odrębnym opakowaniu.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz, kierując swoje zapytania na piśmie. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynie do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.

ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA WSKAZANIA PRZEZ WYKONAWCĘ W OFERCIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE POWIERZY PODWYKONAWCOM  - O ILE DOTYCZY, A TAKŻE PODANIA NAZW ( FIRM)  PROPONOWANYCH PODWYKONAWCÓW – WYKONAWCA WINIEN ODPOWIEDNIO WYPEŁNIĆ TREŚĆ OŚWIADCZENIA W OFERCIE I ZAŁĄCZYĆ DOKUMENT Z DANYMI.

Zamawiający nie określa warunku, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę NALEŻY ZŁOŻYĆ w zamkniętej kopercie  zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Na kopercie należy umieścić napis: PRZETARG NIEOGRANICZONY – „BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W STAREJ KROBI – ETAP III”

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (Urząd Miejski w Krobi ul. Rynek 1,

63-840 Krobia), w Biurze Obsługi Klienta – parter.

Termin składania ofert upływa dnia  19.03.2009 r. o godzinie 945.

Oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą za pokwitowaniem odbioru na adres zamawiającego. W takim przypadku za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez zamawiającego.

Wszystkie oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie do składania ofert zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

OTWARCIE OFERT nastąpi w siedzibie zamawiającego (Urząd Miejski w Krobi ul. Rynek 1,63-840 Krobia), w pokoju nr 7.

Termin otwarcia ofert – 19.03.2009 r. o godzinie 1000 .

###### Otwarcie ofert jest jawne.

Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa. Bezpośrednio przed otwarciem ofert  zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Informacje, które zostaną ogłoszone podczas otwarcia ofert zostaną przekazane niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W toku badania i oceny ofert  zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich PLN.

W ofercie należy podać cenę netto zamówienia, stawkę/kwotę podatku (VAT)  i cenę brutto zamówienia.

Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. Jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy wartością wyrażoną cyfrowo, a podaną słownie, to jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie. Cena oferty będzie traktowana jako ostateczna nie będzie podlegać żadnym negocjacjom.

Wykonawca określi cenę oferty, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia. Dokumentem pomocniczym do ustalenia ceny oferty będą wypełnione przez wykonawcę kosztorysy ofertowe (załącznik A) - kosztorysy ofertowe należy dołączyć do oferty.

Wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

Cena oferty jest ceną ryczałtową ostateczną, uwzględniającą wszystkie koszty związane

z wykonaniem przedmiotu zamówienia ustaloną na podstawie dokumentacji projektowej, a kosztorysy ofertowe mają znaczenie pomocnicze.

Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto w PLN.

XIII.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

### W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ich ofert na podstawie kryterium „CENA”.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium:

###### Cena 		znaczenie 	- 100 %

Kryterium „cena”- max ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali natomiast proporcjonalnie mniej. Oceny pozostałych ofert zostaną przeliczone według następującego wzoru:

### Ocena = wartość minimalna / wartość oceniana

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz wszystkim wymaganiom określonym w siwz i uzyskał najwyższą ilość punktów w wyżej wymienionym kryterium.

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o:

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę  i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz  uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty informacje, o których mowa w pkt 1 zamawiający zamieści na stronie internetowej www.bip.krobia.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

Zamawiający podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o których mowa wyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta. W zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.

# XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania   umowy.

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) 	pieniądzu (na konto Gminy Krobia nr  41 1370 1343 0000 1801 4320 3001);

2) 	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) 	gwarancjach bankowych;

4) 	gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) 	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. 	Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

1) 	w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

2) 	przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

3) 	przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

4.  Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

5.  W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

6.  Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

7.  W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1.

8.  Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 2.

9.  Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

10. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 8 % ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.

11. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

12. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia.

13. Kwota, o której wyżej mowa jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

# XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY , ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

# Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy ze zobowiązaniem zawartym w ofercie.

Wszelkie przyszłe zobowiązania związane z wykonywaniem umowy znajdują się w załączonym do specyfikacji projekcie umowy.

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność  wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

### XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH  WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez zamawiającego w postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść  protest do zamawiającego.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust.6 ustawy.

Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:

1. Opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenia zamówienia.

3. Odrzucenia oferty.

Odwołanie wnosi się do prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania zamawiającemu. Złożenia odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczna z jego wniesieniem do prezesa Urzędu.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

XVIII. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

XIX. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XX. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH

UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3 i 4, JEŻEI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

XXI. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

XXII. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

XXIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych – rozliczenia między wykonawcą, a zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.

XXIV.  INFORMACJE DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

XXV. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

1. Formularz ofertowy							- załącznik nr 1

2. Formularz oświadczenia z art. 22 ust.1					- załącznik nr 2

3. Formularz oświadczenia z art. 22 ust.1 - oświadczenie

dot. pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do

wykonania zamówienia							- załącznik nr 3

4. Oświadczenie dot. podwykonawców					- załącznik nr 9

5. Formularz – wykaz podmiotów (podwykonawców)			- załącznik nr 10

6. Projekt umowy 								- załącznik nr 11

7. Kosztorysy ofertowe - 							- załącznik A

8. Opis techniczny								- załącznik B

9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 			- załączniki C

ZATWIERDZAM:

z up. Burmistrza

/-/  Jakub Andrzejewski

Sporządził: Aldona Żołędziowska

Załącznik nr 1

…………………………………

Pieczęć wykonawcy

Formularz ofertowy

data ………………………

Wykonawca …………………………..

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

( nazwa, siedziba, adres, telefon, )

Zamawiający:  GMINA KROBIA

REPREZENTOWANA

PRZEZ BURMISTRZA

ul. Rynek 1

63-840 Krobia

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W STAREJ KROBI – ETAP III” oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, za cenę:

(cena netto) ……………………… PLN, słownie: ………………….........………………….

…………………………………………………………………………………………………

Podatek VAT  ........…………………% tj.   ...................................... zł

(cena brutto) ……………………… PLN, słownie: ……………….............…………………

…………………………………………………………………………………………………

Cena oferty jest ceną ryczałtową ostateczną, uwzględniającą wszystkie koszty związane

z wykonaniem przedmiotu zamówienia ustaloną na podstawie dokumentacji projektowej, a kosztorysy ofertowe mają znaczenie pomocnicze.

Termin wykonania zmówienia: ……………………………………………………………..

Okres gwarancji: …………………………………………………………………………….

Płatność faktur: ………………………………………………………………………………

Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się ze SIWZ, a w szczególności z wymogami opisu przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz że uzyskaliśmy przed złożeniem oferty przetargowej potrzebne informacje służące prawidłowej wycenie prac stanowiących przedmiot zamówienia oraz wszelkie niezbędne informacje dotyczące ryzyka, trudności oraz wszelkich czynników mogących mieć wpływ na warunki złożonej oferty przetargowej i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

Oświadczam(y), że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczam(y), że zawarty w siwz  projekt (wzór) umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

Oświadczam(y), że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655; z późn. zm).

Oświadczam(y), ze wszystkie dokumenty załączone do niniejszej oferty, jako załączniki stanowią integralną jej cześć i są zgodne z wymaganiami określonymi w siwz.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- .......................................................,

- .......................................................,

- .......................................................,

- .......................................................,

- .......................................................,

................................................                                               ...................................................

(miejscowość i data)                                                                                  (pieczęć i podpis osoby uprawnionej)

Załącznik nr 2

…………………………………

(pieczęć wykonawcy)

# OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „ ……………………………………………………………………….” oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.):

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek takich uprawnień;

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy  potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

……………….., dn. …………			  ………………………………….…

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej)

OBOWIĄZUJE W PRZYPADKU PISEMNEGO ZOBOWIĄZANIA INNYCH PODMIOTÓW DO UDOSTĘPNIENIA POTENCJAŁU TECHNICZNEGO I OSÓB ZDOLNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3

…………………………………

(pieczęć wykonawcy)

# OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „ ……………………………………………………………………….” oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.):

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek takich uprawnień;

- posiadamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

……………….., dn. …………			  ………………………………….…

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej)

Załącznik nr 9

…………………………………

(pieczęć wykonawcy)

# OŚWIADCZENIE

*Oświadczam(y), że zakres zamówienia objęty umową wykonamy osobiście, z wyłączeniem podwykonawców / lub

*Oświadczam(y), że część zamówienia objęty umową wykonamy osobiście, a część

wykonamy przy pomocy podwykonawców – wg załącznika nr 10

(*niepotrzebne skreślić).

……………….., dn. …………			  ………………………………….…

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej)

Załącznik nr 10

…………………………………

(pieczęć wykonawcy)

###### WYKAZ  PODMIOTÓW - PODWYKONAWCÓW,

KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ

W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Obowiązuje w przypadku wykonania części robót przy pomocy podwykonawców

| Podmiot Nazwisko lub firma (nazwa) | kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia | zakres wykonywanych czynności |
| --- | --- | --- |

……………….., dn. …………			  ………………………………….…

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej)

Załącznik nr 11

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE….……/2008

zawarta w dniu ……………………  w Krobi, pomiędzy:

Gminą Krobia, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Sebastiana Czwojdę - Burmistrza  Krobi z siedzibą w 63-840 Krobia, ul. Rynek 1,

przy kontrasygnata Skarbnika Gminy Damiana Walczaka

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

1. ……………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………

o następującej treści:

§ 1.1. Podstawę zawarcia umowy stanowi wybór oferty w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać: „BUDOWĘ  SALI  GIMNASTYCZNEJ W STAREJ  KROBI -ETAP  III” kod CPV   - 45212222-8

3. Zakres rzeczowy:

1) montaż stolarki okiennej i drzwiowej;

2) tynki wew.cem-wap. i szpachlowanie;

3) podsufitka  - Okładziny z płyt gips.-kartonowych gr. 15 mm ;

4) posadzki w części socjalnej i sali;

5) glazura ścienna;

6) malowanie wewnętrzne ścian;

7) elewacja, elementy zewnętrzne;

8) roboty adaptacyjne-połączenie budynków;

9) zbiornik bezodpływowy, żelbetowy o objętości 40 m3;

10) instalacja wod.-kan.;

11) instalacja centralnego ogrzewania;

12) wewnętrzna instalacja gazu;

13) kanalizacja deszczowa i sanitarna zewnętrzna;

14) roboty elektryczne.

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty objęte specyfikacją istotnych warunków zamówienia, ofertą Wykonawcy, kosztorysem ofertowym,  szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, dokumentacja projektową, obowiązującymi  przepisami oraz zasadami polskich i branżowych norm.

6. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie OC z tytułu zadań objętych niniejszą umową. Dowodem posiadanego ubezpieczenia OC jest kserokopia dokumentu ubezpieczenia poświadczona za zgodność z oryginałem, która jest integralną częścią oferty.

7. Wykonawca oświadcza, że zadanie będzie wykonywane przy pomocy osób przeszkolonych w zakresie BHP i PPOŻ.

§ 2. 1. Strony ustalają, że za wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu nieograniczonego ofertą, zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

………………… zł (słownie: ………………………………………………………) netto wraz z podatkiem VAT = ……………………….……… zł (słownie: …………………………………………………………………………………………) brutto.

2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w § 2 ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót w tym ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 2 ust. 1.

4. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty za wykonany przedmiot umowy

na podstawie faktur VAT wystawianych w trakcie realizacji zamówienia, zatwierdzonych przez inspektora nadzoru. Płatność faktur VAT nastąpi do w terminie do ………dni od daty ich otrzymania.

5. Podstawą wystawienia faktur VAT będzie protokół zdawczo odbiorczy z wykonania przedmiotu umowy podpisany przez  obydwie strony umowy oraz kosztorys powykonawczy.

§ 3. 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwane dalej „zabezpieczeniem” ustalone zostało na kwotę …………..zł (słownie: ..........................), co stanowi 8 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

2. W dniu podpisaniu umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie według swego wyboru w formie  ………………………, która stanowi załącznik do umowy.

3. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

4. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości pozostawiona zostanie kwota ……………….. zł odpowiadająca 30 % wysokości zabezpieczenia wymienionego w ust. 1.

5. Kwota, o której mowa w ust. 4, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

§ 4. 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień …………………… .

2. Termin całkowitego zakończenia robót ustala się na dzień …………… .

3. Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru.

4. Zamawiający wyznaczy datę odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.

§ 5. 1. Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać plac budowy.

2. Jeżeli Wykonawca przejął protokolarnie od inwestora teren budowy, ponosi on aż do chwili oddania przedmiotu umowy odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.

§ 6. 1. Na kierownika budowy Wykonawca powołuje ……………………………,  który przedłożył w ofercie kserokopię zaświadczenia o członkostwie w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

2. Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

§ 7. 1. Rolę Inspektora Nadzoru  pełnić będzie ……………………………………… .

2. Inspektor nadzoru oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru, których oryginał okazał w dniu podpisania umowy. Kserokopia uprawnień została dołączona do umowy.

§ 8. 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt ogrodzenie i zabezpieczenie budowy – strzec mienia znajdującego się na jej terenie, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa. W przypadku niezabezpieczenia  terenu budowy Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody na zdrowiu i mieniu osób trzecich przebywających na terenie robót.

2. W okresie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych nie wynikających z zasad prowadzenia robót.

3. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do którego należy wykonanie zadań określonych ustawą – PRAWO BUDOWLNE oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

4. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy oraz przywrócić do stanu pierwotnego i przekazać go Zamawiającemu w terminie odbioru robót.

§ 9. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu stanowi konsekwencję:

1) okoliczności, których nie można było przewidzieć;

2) przyczyn zależnych od Zamawiającego;

3) działania siły wyższej.

§ 10. 1. W razie zwłoki w wykonaniu obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy strona, która popadła w zwłokę zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

2. Wykonawca poza karami umownymi ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

§ 11. 1. Wykonawca jest odpowiedzialny, względem Zamawiającego, za wady zmniejszające wartość lub użyteczność wykonanego przedmiotu umowy ze względu na jego cel określony w umowie.

2. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi istnienia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może

1) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;

2) żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

3. Z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też ewentualne terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

5. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń:

1) wynikłych z tytułu niewykonania lub  nienależytego wykonania przedmiotu umowy;

2) z gwarancji;

3) z rękojmi;

4) za szkody na zdrowiu i mieniu osób trzecich spowodowane niezabezpieczeniem terenu budowy.

§ 12. 1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w podanych niżej przypadkach.

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

2) w razie zgłoszenia do Sądu wniosku o ogłoszenie upadłości, ogłoszenia upadłości lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy;

3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

5) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

Zawiadomienie powinno być przekazane Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstąpienia.

3. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy;

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

4. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia, zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

1) dokonania odbioru robót  przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 3 pkt. 3 niniejszego paragrafu umowy;

3) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 13. Jeżeli dostarczona przez inwestora, teren budowy, materiały nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, Wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora.

§ 14. 1. Strony postanawiają, iż Wykonawca udzieli  gwarancji na wykonane roboty na okres ……………miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do protokołu odbioru deklaracje zgodności, certyfikaty lub aprobaty techniczne na wbudowane materiały (dostarczone przez Wykonawcę).

§ 15. Pracownikiem odpowiedzialnym za bieżące kontakty z Wykonawcą jest Pani Ewa Wciurka.

§ 16. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają, dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 17. Sprawy sporne rozstrzygane będą przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 18. Niniejsza umowa obejmuje całość uprawnień i zobowiązań stron. Żadna ze stron w razie jakiegokolwiek sporu dotyczącego realizacji niniejszej umowy albo też interpretacji jej zapisów nie będzie uprawniona do powoływania się na jakiekolwiek wcześniejsze ustalenia i oświadczenia, podjęte lub wyrażone w formie ustnej albo pisemnej, z wyjątkiem tych, które wyraźnie zawarte są w niniejszej umowie i jej załącznikach.

§ 19. W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie

przepisy Kodeksu Cywilnego .

§ 20. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY : 							WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA: