# WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

dla Gminy Kuryłówka na lata 2007 – 2013

Lista zadań i projektów na lata 2007-2013

| Lp. | Nazwa zadania | Termin realizacji | Przewidywane koszty w tys. zł | Odpowiedzialność | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ochrona środowiska |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowni ścieków w miejscowościach Ożanna i Dąbrowica. | 2007-2008 | 3514 | Gmina Kuryłówka | RPOWP Działanie 3.1., Gmina |
|  | Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kuryłówka | 2007-2010 | 2000 | Gmina Kuryłówka | RPOWP Działanie 3.1., Gmina |
|  | Modernizacja (odmulenie) zbiornika retencyjnego w Ożannie | 2007-2010 | 500 | Gmina Kuryłówka | RPOWP Działanie 3.2., Gmina |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowni ścieków w miejscowości Kuryłówka | 2007-2010 | 4800 | Gmina Kuryłówka | RPOWP Działanie 3.1., Gmina |
|  | Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w miejscowości Kulno | 2008-2009 | 2000 | Gmina Kuryłówka | RPOWP Działanie 3.1., Gmina |
|  | Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w miejscowości Brzyska Wola | 2008-2010 | 4200 | Gmina Kuryłówka | RPOWP Działanie 3.1., Gmina |
|  | Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w miejscowości Wólka Łamana | 2008-2011 | 1800 | Gmina Kuryłówka | RPOWP Działanie 3.1., Gmina |
|  | Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w miejscowości Kolonia Polska | 2008-2012 | 1500 | Gmina Kuryłówka | RPOWP Działanie 3.1., Gmina |
|  | Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w miejscowości Słoboda | 2008-2013 | 1300 | Gmina Kuryłówka | RPOWP Działanie 3.1., Gmina |
| Edukacja i Kultura |
| 10 | Remont i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce Etap I Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce Etap II Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce | 2007-2012 2007-2008 2010-2012 | 230 800 | Gmina Kuryłówka | SPO Działanie 2.3 Gmina RPOWP Działanie 4.4 Gmina |
| 11 | Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Dąbrowicy wraz z zapleczem i urządzeniami technicznymi. | 2007-2009 | 1600 | Gmina Kuryłówka | RPOWP Działanie 4.3., Gmina |
| 12 | Remont z rozbudową oraz nadbudową Wiejskiego Domu Kultury w Kolonii Polskiej wraz z remontem urządzeń technicznych i zagospodarowania otoczenia obiektu | 2007-2009 | 700 | Gmina Kuryłówka | RPOWP Działanie 4.4 Gmina |
| 13 | Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Tarnawcu | 2007-2009 | 1000 | Gmina Kuryłówka | RPOWP Działanie 4.4., Gmina |
| 14 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kuryłówka. | 2007-2011 | 1000 | Gmina Kuryłówka | Fundusze EOG, Gmina |

| Drogi gminne |
| --- |
| 15 | Przebudowa drogi gminnej 104604R Kuryłówka – Ożanna Etap I w KM 1+222,79 – 2+162,00 | 2007-2008 | 1100 | Gmina Kuryłówka | RPOWP Działanie 2.1., Gmina |
| 16 | Przebudowa drogi gminnej 104604R Kuryłówka – Ożanna Etap II w KM 2+162,00 – 5+338,66 | 2008-2009 | 3300 | Gmina Kuryłówka | RPOWP Działanie 2.1., Gmina |
| 17. | Remont drogi gminnej obok smolarni nr 104605 R dł. 1143,67 mb | 2008-2009 | 950 | Gmina Kuryłówka | RPOWP Działanie 2.1., Gmina |
| 18 | Przebudowa drogi gminnej 104607 R dł. 536,49 mb | 2008-2009 | 570 | Gmina Kuryłówka | RPOWP Działanie 2.1., Gmina |
| 19. | Remont drogi gminnej nr 104 606 w Kolonii Polskiej dł. 967 mb | 2009 | 700 | Gmina Kuryłówka | RPOWP Działanie 2.1., Gmina |
| 20. | Remont drogi nr 104601 R w Wólce Łamanej dł. 250 m wraz z remontem mostu | 2009 | 100 | Gmina Kuryłówka | RPOWP Działanie 2.1., Gmina |
| 21. | Wykonanie nakładki na drodze gminnej nr 904603 R Słoboda Duża - Słoboda Mała dł. 2500 mb | 2010 | 2000 | Gmina Kuryłówka | RPOWP Działanie 2.1., Gmina |
| 22. | Remont drogi Ruski Koniec dłó. 2000 m nr ew. 655 i 1741 (nakładka) | 2012-2013 | 750 | Gmina Kuryłówka | RPOWP Działanie 2.1., Gmina |

* * * * *