Załącznik nr7 do SIWZ

ZP/PN.271.2/2012

Umowa Nr ………/2012 ( wzór )

zawarta w dniu …………….… 2012 r. w Leśnej Podlaskiej na podstawie wyboru dokonanego w przetargu nieograniczonym Nr  postępowania ZP/PN-……./2012, przeprowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113 poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy:

Gminą Leśna Podlaska , ul. Bialska 30 21-542 Leśna Podlaska zwanym w dalszej treści umowy  „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez:

Mariana Tomkowicza – Wójta Gminy Leśna Podlaska

przy kontrasygnacie Krystyny Niedzielskiej - Skarbnika Gminy

a

……………………………………………………………………………………… ul. ……………………… …………………………. zarejestrowanym w ………….……….………………..………………………..

………………………………………………………… pod numerem …………………………..……….,  zwanym w dalszej treści umowy  „WYKONAWCĄ”, reprezentowanym przez:

………………………………….. - …………………………

………………………………….. - …………………………

( 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania:

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: Budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w miejscowości Leśna Podlaska”

Wykonawca opracuje komplet dokumentacji z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, w oparciu o założenia wstępne, niezbędne uzgodnienia, wizję lokalną (po uprzednim telefonicznym poinformowaniu Zamawiającego) oraz bieżących konsultacji z Zamawiającym.

- Przekazywana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów.

- W przyjętych rozwiązaniach projektowych muszą być użyte wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.

- W przypadku powoływania się podczas opisywania przyjętych rozwiązań projektowych na konkretne nazwy własne gotowych produktów i/lub gotowe rozwiązania systemowe producentów, wykonawca ma obowiązek określić konkretne parametry techniczne i jakościowe danego rozwiązania projektowego oraz umieścić informację o możliwości zastosowania rozwiązania równoważnego pod warunkiem spełnienia wskazanych parametrów technicznych i jakościowych.

( 2

Obowiązki Wykonawcy

- Na zakres prac objętych niniejszą umową składa się:

- Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej:

    - Opracowanie projektów budowlanych,

    - Opracowanie projektów wykonawczych

    - Uzyskanie wymaganych decyzji

    - Uzyskanie pozwolenia na budowę,

    - Opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiary robót

    - Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

    - Opracowanie BIOZ

    - Uzyskanie wszystkich niezbędnych do realizacji zadania uzgodnień z jednostkami branżowymi, wraz z opracowaniem koniecznych ekspertyz, planów, analiz i operatów.

- W przypadku narzucenia przez organy wydające decyzje i pozwolenia, rozwiązania projektowego innego, niż zaproponował Wykonawca, należy przyjąć rozwiązania wynikające z decyzji lub pozwolenia.

- Dokumentacja projektowa winna zawierać w wersji papierowej:

- projekt budowlany – 5 egzemplarzy,

- projekt wykonawczy– 5 egzemplarzy.

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egzemplarze,

- kosztorysy inwestorskie opracowane w oparciu o protokół danych wyjściowych do kosztorysowania uzgodniony z Zamawiającym – 2 egzemplarze,

- przedmiary robót – 2 egzemplarze

- Wykonawca zamówienia oprócz wersji papierowej w/w składników dokumentacji projektowej zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wersję elektroniczną (na płytach CD , DVD):

      - elementy graficzne dokumentacji w postaci plików w formatach powszechnie rozpoznawalnych np. pdf)  - 1 egzemplarz;

      - kosztorysy inwestorskie w wersji umożliwiającej edytowanie ich w programie kosztorysowym ( format word) - 1 egzemplarz;

    - Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z:ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623)

    - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389 z 2004 r.),

    - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z 2003 r.),

    - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004 r. ze zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno –użytkowego,

    - rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. W sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25, poz. 133).

      - Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

      - Umowę należy zrealizować zgodnie z:

- specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

- ofertą Wykonawcy z dnia …………… zawierającą:

  - formularz ofertowy,

- Wykonawca dokona szczegółowego sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia.

- Wykonawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt inwentaryzację obiektów w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zrealizowania zamówienia.

( 3.

- Niezależnie od uregulowań zawartych w  §2 do obowiązków Wykonawcy należy:

- uzgadnianie z Zamawiającym na każdym etapie projektowania rozwiązań konstrukcyjnych i technicznych oraz materiałów mających wpływ na koszt robót budowlanych realizowanych w oparciu o sporządzoną dokumentację,

- opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych – jeżeli będzie to możliwe,

- zastosowanie w dokumentacji rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów.

- wydania na wniosek Zamawiającego, pisemnej opinii na temat parametrów materiałów lub urządzeń „równoważnych” zaproponowanych przez wykonawców robót na etapie analizy złożonych przez nich ofert przetargowych,

- Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak również w trakcie nadzoru nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

§ 4

Obowiązki stron

- Zamawiający przekaże Wykonawcy, niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej objętej umową informacje, materiały, dane wyjściowe i dokumenty.

- Zamawiający dostarczy Wykonawcy dodatkowe dane, których potrzeba wyłoni się w trakcie projektowania lub poda swoje rozstrzygnięcia.

- Zamawiający zobowiązuje się ponadto do:

- pisemnego upoważnienia Wykonawcy do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej,

- pisemnego upoważnienia Wykonawcy do wstępu na teren, którego dotyczy dokumentacja projektowa,

- współdziałania w celu uzyskania przedmiotu zamówienia spełniającego cele określone w umowie.

- Jeżeli w trakcie realizacji robót budowlanych prowadzonych na podstawie dokumentacji projektowej objętej niniejszą umową ujawnią się wady lub błędy uniemożliwiające prawidłową realizację robót, Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie naniesie w dokumentacji projektowej niezbędne poprawki lub wykona projekt zamienny oraz przeniesie prawa autorskie bez dodatkowego wynagrodzenia i bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Wykonawca zobowiązany będzie sprawować nadzór autorski w zakresie:

- Sprawdzania przez projektanta w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, wyjaśniać wątpliwości wykonawcy robót budowlanych, w razie potrzeby przekazywać rozwiązania uszczegóławiające projekt lub rozwiązania projektowe zamienne w przypadkach koniecznych,

- Udzielania wyjaśnień Zamawiającemu umożliwiających odpowiedzi na zapytania dotyczące wątpliwości związanych z dokumentacją projektową jakie wpłyną w trakcie postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych.

( 5

Wynagrodzenie

- Strony ustalają wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości:

Netto …………………………. zł.

(słownie: ………………………………………. zł.)

plus podatek VAT …….% ………………….….. zł.

(słownie:………………………………………... zł.)

Ogółem brutto ………………………………… zł.

(słownie: ……………………………………….. zł.)

- Określone wyżej wynagrodzenie stanowi zapłatę za wszelkie czynności, prace i usługi wchodzące w zakres wykonania przedmiotu umowy i obejmuje także:

- koszty uzgodnień, decyzji i sprawdzeń,

- koszty uzyskania informacji niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,

- koszty dojazdów związanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

- koszty sporządzenia i dostarczenia dokumentacji do siedziby Zamawiającego

- koszty nadzoru autorskiego.

- Podstawą wystawienia faktury za wykonanie dokumentacji projektowej, jest podpisany bez uwag Zamawiającego protokół zdawczo – odbiorczy.

- Zamawiający przekaże wynagrodzenie wynikające z § 5 ust. 1 na rzecz Wykonawcy na konto nr ............................... .......................................................................................... w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT z załączonym protokołem zdawczo-odbiorczym wraz  z  uzyskaniem pozwolenia na budowę.

- Cena ofertowa brutto nie będzie podlegać waloryzacji. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli w chwili złożenia oferty nie przewidział wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP .............................................................................................................................................

( 6.

Prawa autorskie

- Wykonawca oświadcza, że przysługiwać mu będą wszelkie prawa osobiste i majątkowe autorskie do wykonanych projektów i oświadcza, że przenosi autorskie prawa majątkowe mocą niniejszej umowy, z chwilą ich powstania na Zamawiającego na następujących polach eksploatacji: Zamawiający może korzystać z uzyskanych projektów w zakresie koniecznym do prowadzenia określonych w nich prac, w szczególności może utrwalać je i powielać, a także przekazywać poszczególne egzemplarze osobom trzecim.

- Wykonawca zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim całości, ani fragmentów przedmiotowych projektów bez zgody Zamawiającego. Wykonawca upoważnia niniejszym Zamawiającego do dokonywania zmian w projektach, które w ocenie Zamawiającego będą niezbędne z zastrzeżeniem, że dokonywane zmiany będą natury technicznej i wykonywane będą w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

- W ramach nabytych autorskich praw majątkowych Zamawiający będzie miał prawo do zamieszczania dokumentacji projektowej na własnej stronie internetowej dla potrzeb postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie w/w zadania - art. 42 ust. 1 w związku z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

( 7

Termin realizacji przedmiotu umowy

1. 	Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy  w terminie:

- do 30.09.2012r.  – Wykonawca zobowiązuje się uzyskać ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowę i przekazać Zamawiającemu projekty budowlane, projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, informację dotyczącą BIOZ oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

2. 	Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę - Wykonawca zobowiązany  jest do przekazania po dwa egzemplarze projektu budowlanego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót celem sprawdzenia przez Zamawiającego proponowanych rozwiązań. Zamawiający dokona sprawdzenia projektu i wniesie ewentualne uwagi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania opracowania.

3.   Potwierdzeniem odbioru przedmiotu umowy określonego w ( 7 ust.1 jest protokół zdawczo - odbiorczy podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę,

( 8

Osoby do współpracy

- Do koordynacji prac oraz przekazywania uwag wynikających z realizacji niniejszej umowy ze strony Zamawiającego wyznaczeni zostali:

- ....................................................................... tel. ......................................... .

- ....................................................................... tel. ......................................... .

- Do koordynacji i nadzoru nad realizacją niniejszej umowy ze strony Wykonawcy wyznaczeni zostali:

- ....................................................................... tel. ......................................... .

- ....................................................................... tel. ......................................... .

( 9

Odstąpienie od umowy

1.	Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:

  - opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w takim stopniu, że realizacja w terminie nie będzie możliwa,

  - wykonywania przedmiotu umowy w sposób wadliwy – po uprzednim wezwaniu do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia odpowiedniego terminu,

  - braku usunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,

  - wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.

2.	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach wymienionych w § 9 ust 1, z podaniem uzasadnienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy należy się wynagrodzenie za wykonane prace Podstawą wyceny prac wykonanych będzie protokół z oceny stanu zaawansowania poszczególnych składowych dokumentacji sporządzony przez Komisję powołaną przez Strony Umowy.

- Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku nie zaakceptowanie przez Zamawiającego przedstawionej przez Wykonawcę koncepcji architektonicznej

( 10

Kary umowne

Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% sumy ofertowego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego  brutto określonego w § 5.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy określonego w § 5 za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu umowy

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy określonego w § 5 za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad i usterek w dokumentacji licząc od dnia następnego, na który strony ustaliły usunięcie wad lub usterek.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

( 11

Podwykonawstwo

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami swojego przedsiębiorstwa następujący zakres prac:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Pozostały zakres prac Wykonawca wykona przy pomocy następujących podwykonawców:

  - …………………………………………………….......

zakres prac…………………………………………….

  - …………………………………………………………...

zakres prac…………………………………………….

- W przypadku, gdy przedmiot niniejszej umowy będzie realizowany przy udziale Podwykonawców, Wykonawca zobowiązuje się poinformować o tym Zamawiającego, ze stosownym wyprzedzeniem, celem uzyskania jego akceptacji dla zakresu prac jak i osoby Podwykonawcy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

- Zamawiający z płatności przysługujących Wykonawcy może regulować należności przysługujące Podwykonawcom, którzy za zgodą Zamawiającego biorą udział w realizacji przedmiotu umowy, jeśli otrzyma zawiadomienie o braku zapłaty przez Wykonawcę wymagalnej kwoty. W tym celu Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania obowiązku zapłaty w terminie 7 dni, a po tym czasie ureguluje wymagana należność na rzecz Podwykonawcy potrącając ją z należnego wynagrodzenia Wykonawcy.

( 12

Postanowienia końcowe

- Zamawiający jest uprawniony w wyniku działania siły wyższej (w tym w wyniku działania nakazów ustawowych) wypowiedzieć całość lub część niniejszej umowy, powiadamiając na piśmie Wykonawcę. Jeśli zostanie złożone powyższe wypowiedzenie, umowa zostanie rozwiązana w dacie określonej w wypowiedzeniu, jednakże nie wcześniej niż po upływie trzech dni od daty doręczenia wypowiedzenia.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Ustawy – Prawo budowlane, Ustawy – o prawie autorskim i o prawach pokrewnych oraz Kodeksu Cywilnego.

- Spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

( 13

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY			                         			WYKONAWCA