ZP.272……………2014

U M O W A

/projekt/

zawarta w dniu ……………………… 2014r. w Leśnej Podlaskiej

pomiędzy: Gminą Leśna Podlaska , ul. Bialska 30, 21- 542 Leśna Podlaska

REGON : 030237598 NIP : 537-23-32-149 zwaną dalej „Zamawiającym”

# reprezentowaną przez:

Mariana Tomkowicza– Wójta Gminy Leśna Podlaska

a

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

wpisanym  …………………………………………

NIP:………………………………

reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

§ 1.

Przedmiot umowy

  - Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 100158L w miejscowości  Zaberbecze  od km 0+000,00  do km 1+466,00”

- Szczegółowy zakres robót zawierają załączniki do SIWZ:

- Przedmiary robót

- Dokumentacja projektowa

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

- Wykonawca podejmuje się realizacji wszystkich robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą oraz na warunkach określonych niniejszą umową.

§ 2.

Termin realizacji umowy

Termin zakończenia całości  robót będących przedmiotem umowy nastąpi w nie przekraczalnym  terminie  do dnia 30 października 2014r.

§3.

Obowiązki Stron

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni roboczych od podpisania  umowy,

- przekazanie 1 kompletu dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy. Ze strony Zamawiającego nadzór inwestorski sprawować będzie inspektor Nadzoru zgłoszony zapisem do Dziennika Budowy na zasadach określonych w ustawie Prawo Budowlane,

- doręczenie Wykonawcy dziennika budowy najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy,

- udostępnienie miejsca na składowanie materiałów Wykonawcy,

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w pomieszczeniu / miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót.

- dokonanie odbioru końcowego robót.

- dokonywanie odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę wpisem w Dzienniku Budowy i odbiór w/w robót przez Inspektora Nadzoru potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy,

- dokonanie płatności zgodnie z postanowieniami § 6 umowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonawca oświadcza, iż przed podpisaniem umowy zapoznał się z zakresem przedmiotu zamówienia, istniejącą infrastrukturą, placem przyszłej budowy i jej specyfiką i nie wnosi co do nich żadnych uwag,

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wymienionym w § 2 dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót oraz ustawą Prawo budowlane,

- przyjęcie terenu budowy robót,

- utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,

- przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności ppoż. w trakcie wykonywania robót,

- stosowanie materiałów i urządzeń fabrycznie nowych posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie (atesty, certyfikaty, dopuszczenia do obrotu) i zapewniających sprawność wykonanego przedmiotu umowy. Wszelkie odstępstwa od pierwotnie zaakceptowanych przez Zamawiającego materiałów, elementów i urządzeń nie będą aprobowane przez Zamawiającego;

- współpraca z służbami Zamawiającego,

- zapewnienie realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie uprawnienia pracowników oraz gwarantujących poprawność i właściwą jakość wykonanych robót,

- zapewnienie ciągłego nadzoru technicznego prowadzonych robót, w tym kierownika budowy, posiadającego stosowne uprawnienia budowlane i wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę oraz odpowiednią liczbę pracowników personelu technicznego na placu budowy podczas wykonywania przedmiotu zamówienia dla właściwego jego wykonania,

Ze strony Wykonawcy funkcję kierownika  budowy  sprawować będzie ……………………. posiadający uprawnienia Nr ewid………………………………..,

- przeprowadzenie wymaganych przepisami i normami prób, badań, pomiarów oraz sporządzenie odpowiednich protokołów, przekazywanie na bieżąco Zamawiającemu certyfikatów, aprobat technicznych, atestów, świadectw, pomiarów, a przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy, przekazanie kompletu dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i powszechnego  lub jednostkowego stosowania materiałów i wyrobów zastosowanych przez Wykonawcę,

- oznakowanie terenu prowadzonych robót oraz umieszczenie tablicy informacyjnej budowy,

- prowadzenie dziennika budowy wszystkich robót i przedkładanie go Zamawiającemu celem dokonania wpisów i potwierdzeń,

- umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego i innych służb , do których należy wykonywanie zadań określonych w ustawie Prawo budowlane

- wykonanie przedmiotu umowy w uzgodnionym terminie,

- opracowanie niezwłocznie po podpisaniu umowy projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót i uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień.

- przygotowanie dokumentów do końcowego odbioru, tj. dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi dokumentami, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane łącznie z inwentaryzacją geodezyjną,

# zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia robót przedstawicielowi Zamawiającego i inspektorowi nadzoru poprzez wpis do dziennika budowy.

§ 4

Odbiór robót

- Dowodem wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego.

- W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca (kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

- Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności przekazanie:

- dziennika budowy,

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

- protokołów badań,

- gwarancji, rękojmi za wady,

- atestów i certyfikatów jakości na wbudowane materiały,

9)	deklaracji zgodności z PN,

10)	dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce,

11)	kosztorysy powykonawcze – w przypadku zmian wynikających z protokołów konieczności.

- Zamawiający przystąpi do czynności odbioru w terminie 7 dni, od daty zgłoszenia przez Wykonawcę na piśmie o gotowości do odbioru. Osiągnięcie gotowości do odbioru zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.

- Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w pkt 1 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.

- Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia ukończenia prac.

- Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikowe, ulegające zakryciu lub elementy robót według uzgodnień na budowie.

§ 5.

Podwykonawcy

- Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy siłami własnymi lub przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu zmian tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo (projektu zmiany umowy o podwykonawstwo)niespełniającej wymagań określonych w SIWZ, a także gdy będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w ww. terminie jest równoznaczne z akceptacją projektu umowy (projektu zmiany umowy)

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany do przedłożenia zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także kopii zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia(zmiany).

- Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także zmiany tej umowy o podwykonawstwo, zgłosi pisemny sprzeciw do umowy niespełniającej wymagań  określonych w SIWZ, a także gdy będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust.4.niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w ww. terminie jest równoznaczne z akceptacja umowy (zmiany umowy).

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany do przedłożenia zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi ( a także kopii zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi) w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż określony w ust.3, Zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji (pisemnie, faksem) pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

§ 6.

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

- Za wykonanie przedmiotu umowy, Strony ustalają zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą wybraną w trybie przetargu nieograniczonego, wynagrodzenie umowne netto …………………………… zł,. (słownie: …………………………….) plus należny podatek …………… % VAT w wysokości …………………………..PLN

Wynagrodzenie brutto  ……………………………PLN ,

(słownie: ……….…………………………………………………………PLN     ).

- Wynagrodzenie określone w ust.1 obejmuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy.

- Na całość wynagrodzenia składać się będzie cena jednostkowa przedstawiona w kosztorysie ofertowym x ilość faktycznie wykonanych robót (wynagrodzenie kosztorysowe)

- Cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikające z obowiązujących przepisów oraz postawionych przez Zamawiającego wymogów:

- koszty wszelkich robót przygotowawczych,

- koszty zagospodarowania placu budowy,

- koszty wykonania czasowej organizacji ruchu na czas budowy,

- zapewnienie dojść dojazdów do przyległych posesji,

- wszelkie opłaty i odszkodowania za szkody

- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- koszty badań laboratoryjnych itp.

- Cena oferty winna być wyrażona w złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Ceny jednostkowe będą obowiązywać na czas realizacji umowy i nie podlegają waloryzacji.

- Rozliczenie wykonanych robót nastąpi wg kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę, na podstawie rzeczywiście wykonanych, odebranych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru ilości robót, przy zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysach ofertowych.

- Strony ustalają następujący sposób rozliczenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy: faktura końcowa wystawiona po odbiorze końcowym przedmiotu umowy wykonanego bez istotnych wad.

- Należność będzie uregulowana z konta Zamawiającego Bank Spółdzielczy Łomazy O/Leśna Podlaska  Nr konta 17 8037 0008 0550 1544 2000 0060 na konto Wykonawcy ………………………………………………………………………………………………..

- Należne wynagrodzenie Zamawiający wypłaci w terminie 30 dni od daty przedłożenia przez Wykonawcę faktury VAT.

- Warunkiem zapłaty całości wynagrodzenia jest dostarczenie Zamawiającemu:

- dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (albo dowodów potwierdzających zapłatę niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom) lub

- oświadczenia Wykonawcy o realizacji całości zamówienia bez udziału podwykonawców.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo , której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.12 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający poinformuje o tym zamiarze Wykonawcę (pisemnie, faksem)Wykonawca może zgłosić pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.15 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu  kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 7.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca przed zawarciem umowy  wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości: ……………………….. zł (słownie: ……………………………… złotych) co stanowi 10% wartości umowy brutto.

- Oryginały poręczeń bankowych i gwarancji powinny obejmować zakres nie krótszy niż 30 dni od daty zakończenia robót.

- Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób:

- 70% kwoty zabezpieczenia …………………………. złotych w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę i protokolarnego odbioru całości robót przez Zamawiającego jako należycie wykonane po odbiorze końcowym,

- pozostałe 30%  kwoty zabezpieczenia ……………………………. złotych  najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości.

- Jeżeli w okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca odmówi usunięcia stwierdzonych wad lub usterek zamawiający zleci ich wykonanie innemu wykonawcy, a ich koszt pokryje z pozostałej części zabezpieczenia wraz z odsetkami.

§ 8.

Kary umowne

- Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

- za zwłokę  w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust.1 za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie  obowiązywania rękojmi – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia  brutto określonego w §6ust.1 za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na usunięcie wad;

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust.1,

- z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub z tytułu braku tej zapłaty w wysokości 0,2% ceny całkowitej brutto określonej w §6 ust.1,

- z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu zmian umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w wysokości 0,2% ceny całkowitej brutto określonej w §6 ust.1,

- z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, a także poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zmiany umowy o podwykonawstwo w wysokości 0,2% ceny całkowitej brutto określonej w §6 ust.1,

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust.1.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Kary umowne mogą zostać potrącone z płatności objętych fakturą wystawioną przez Wykonawcę.

§9

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej rękojmi za wady oraz 12 miesięcznej gwarancji jakości wykonanych robót licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego, przy czym w odniesieniu do urządzeń użytych do wykonania przedmiotu umowy obowiązuje okres gwarancji producenta.

- Wszelkie wady ujawnione w okresie gwarancyjnym powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy będą usuwane nieodpłatnie w terminie 7 dni od zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego.

- W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie osobom trzecim. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią będzie w takim przypadku obciążał Wykonawcę.

- O zamiarze powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej Zamawiający  zawiadomi Wykonawcę, co najmniej na 10 dni wcześniej. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie zapłacony z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawcę.

§ 10.

Roboty dodatkowe

## Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy ustawy Prawa Zamówień Publicznych zobowiązany jest wykonać w przypadku ich zlecenia przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych.

## Realizacja robót nie przewidzianych nastąpi w drodze osobnej umowy, po uprzednim podpisaniu protokołu konieczności.

§ 11.

Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie
     leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
     umowy lub jej części; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie

30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

2)  w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

3)  gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

4) wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich,
     pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  i          powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być przekazane Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstąpienia.

3 W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki:

1) w terminie dziesięciu dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

2) wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na
koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada, obowiązany jest do:

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

2)  przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 12.

Postanowienia końcowe

- Niedopuszczalne jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ,że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, które zostały opisane w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający, zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia  co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej ,z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

- Zmiana terminu umownego przewidzianego do zakończenia robót:

- zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie prac budowlanych, udokumentowanych w dzienniku budowy-ciągłe opady deszczu trwające dłużej niż 10 dni.

- konieczność usunięcia błędów, których nie można było wykryć, a które zostały zauważone w trakcie wykonywania lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

- Zmiany wynagrodzenia umownego

- W przypadku zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy,

§ 13

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 14

Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zamawiający							Wykonawca