# Załącznik nr 7do SIWZ

Projekt umowy)

Umowa Nr ZP.343/ 1 /08

Na wykonanie robót budowlanych

W dniu .....................2008 roku w Leśnej Podlaskiej, pomiędzy

- Gminą Leśna Podlaska

ul. Bialska 30, 21-542 Leśna Podlaska

zwaną dalej „Zamawiającym”

reprezentowaną przez

Wójta Gminy mgr Mariana Tomkowicza

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Krystyny Niedzielskiej

a

- .............................................................................................

.............................................................................................

reprezentowanym przez

...................................................................................................

...................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

w wyniku wyboru oferty w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego,

zawarto umowę o następującej treści:

## ARTYKUŁ 1

DEFINICJE

Określenia użyte w Umowie mają następujące znaczenie:

„Umowa” niniejsza umowa wraz z załącznikami regulująca prawa i obowiązki stron wynikające z niej i związane z jej wykonaniem

„Roboty budowlane” –budowa, a także prace polegające na  montażu, lub rozbiórce

obiektu budowlanego, określonego w art.2 Umowy, do których mają zastosowanie przepisy art. 647-658 Kodeksu cywilnego do wykonania których Wykonawca zobowiązał się w Umowie.

„Siła wyższa”- zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia np. wywołane działaniem sił przyrody na znacznym obszarze.

„Dni robocze” – dni pracy w urzędach państwowych w RP,

„Obiekt budowlany

„Przepisy techniczno-budowlane” – warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać

„Polskie normy” – normy krajowe, oznaczane symbolem „PN”; określają wymagania, metody badań oraz metody i sposoby wykonywania innych czynności, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa pracy i użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska, podstawowych cech jakościowych wspólnych dla asortymentowych grup wyrobów, w tym właściwości techniczno-użytkowych surowców, materiałów, paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, głównych parametrów, wymiarów.

„Teren budowy” – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

## ARTYKUŁ 2

PRZEDMIOT UMOWY

- Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego robót budowlanych w ramach inwestycji:”Budowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych wsi Bukowice-Kolonia”

w skład której wchodzi następujący zakres rzeczowy:

- Roboty rozbiórkowe

- Roboty przygotowawcze

- Roboty ziemne

- Przepusty

- Podbudowa

- Oznakowanie

- Inwentaryzacja powykonawcza

- Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz w:

  - Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia,

  - Złożonej ofercie,

  - Kosztorysie ofertowym

stanowiących integralne części niniejszej umowy.

- Szczegółowy zakres robót został ujęty w przedmiarze robót i ofercie Wykonawcy.

- Roboty budowlane określone w pkt 1 zostaną wykonane zgodnie z projektem technicznym i przepisami prawa budowlanego.

## ARTYKUŁ 3

SPOSÓB WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i zobowiązuje się do:

- Wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności

- Informowania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy na każde żądanie Zamawiającego,

- Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie:

............................................................................................................

posiadający uprawnienia budowlane nr ..............................................

zam. .....................................................................................................

- Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie:

...............................................................................................................

posiadający uprawnienia budowlane nr.................................................

zam. .......................................................................................................

- Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa Prawo budowlane.

## ARTYKUŁ 4

OBOWIĄZKI STRON

- Obowiązki Zamawiającego:

- Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania projektu budowlanego, dziennika budowy, terenu budowy w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy,

- Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi aż do chwili wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.

- Obowiązki Wykonawcy:

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z :

- Projektem budowlanym,

- Warunkami pozwolenia na budowę,

- Obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych,

- Ze złożoną ofertą

- Z złożonym kosztorysem ofertowym,

- Zasadami sztuki budowlanej,

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały o których mowa w ppkt 2 powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać:

  - Polskim Normom

  - Wymaganiom projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej

  - Wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin, właściwe dokumenty zgodnie z prawem budowlanym.

- Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które wchodzą w zakres przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowiązany jest je przeprowadzić.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót.

- Wykonawca przyjmuje na siebie, wliczając w koszty robót:

- Obsługę geodezyjną wraz z opracowaniem inwentaryzacji powykonawczej,

- Odpowiedniego zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót.

## ARTYKUŁ 5

TERMINY

- Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w terminie 3 dni od podpisania umowy,

Termin zakończenia prac budowlanych i wykonania przedmiotu umowy nastąpi w dniu

20. 11. 2008r.

- Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższego terminu i wykonać przedmiot umowy w terminie zapisanym w niniejszej umowie.

- Wykonawca przekaże w dniu zakończenia robót budowlanych Zamawiającemu teren budowy

- Wszelkie terminy określone w niniejszej umowie są liczone od dnia roboczego następującego po dniu doręczenia pisma.

## ARTYKUŁ 6

ODBIÓR

- Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych i wykończeniowych po wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikowe, ulegające zakryciu lub elementy robót według uzgodnień na budowie

- Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:

- Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą

- Dokumentację powykonawczą obiektu z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy jeżeli miały miejsce, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- Dziennik budowy

- Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

- Protokóły badań i sprawdzeń,

- Rozliczenie końcowe budowy-kosztorys powykonawczy

- Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru

- Protokół odbioru końcowego zostanie sporządzony na formularzu określonym przez Zamawiającego i podpisany przez obie strony w dniu zakończenia odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- Jeżeli nie umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- Jeżeli wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

### ARTYKUŁ 7

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA STRON

- Wykonawca ma prawo podpisać umowę o wykonanie części robót budowlanych z podwykonawcą wymienionym w przyjętej ofercie przetargowej.

Umowy z Podwykonawcami będą zgodne, co do treści z umową zawartą z Wykonawcą. Odmienne postanowienia są nieważne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jak to by były jego własne.

- Jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania terminu, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy.

## ARTYKUŁ 8

GWARANCJA JAKOŚCI

- Wykonawca udziela 12 miesięcznej pisemnej gwarancji na realizowany przedmiot umowy, liczonej od dnia odbioru końcowego.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach na koszt własny, jeżeli zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy.

- Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu gwarancji.

## ARTYKUŁ 9

## ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie.........PLN, co stanowi 2.% wartości umowy, dostarczone będzie Zamawiającemu w dniu podpisania umowy.

- Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób:

- 70% w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym

- pozostałe 30% w ciągu 14 dni po upływie gwarancji jakości,

- W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

## ARTYKUŁ 10

WYNAGRODZENIE

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie  w wysokości .........................zł (słownie:.........................................zł) netto, a z podatkiem VAT-..........................................................zł (słownie:........................................................zł), zgodnie z wynikiem przetargu z dnia .............................2008r.

- Wartość robót budowlanych nie może zostać podwyższona w drodze aneksu do niniejszej umowy.

- Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT adresowanej do :Gmina Leśna Podlaska ul. Bialska 30 21-542 Leśna Podlaska

NIP:537-23-32-149

- Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru końcowego robót z uwzględnieniem postanowień art.6 umowy

- Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnej faktury.

## ARTYKUŁ 11

KARY UMOWNE

- Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

  - Zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki

  - Zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia do terminu ustalonego na usunięcie wad.

  - Odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za:

- Odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego- w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

## ARTYKUŁ 12

ZMIANY UMOWY

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

## ARTYKUŁ 13

SIŁA WYŻSZA

- Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

- Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu.

- Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

## ARTYKUŁ 14

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru oraz przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

## ARTYKUŁ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

- Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się:

  - Kosztorys ofertowy

  - Oferta

  - SIWZ

Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach ; 1 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:					WYKONAWCA: