UMOWA O DZIEŁO Nr …......

zawarta w dniu …...........2016 r. w Masłowie
pomiędzy:
Gminą Masłów reprezentowaną przez Tomasza Lato – Wójta Gminy Masłów
z siedzibą w Urzędzie Gminy Masłów: Masłów Pierwszy, ul. Spokojna 2, 26 – 001 Masłów zwaną dalej Zamawiającym,
a
…...................................................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą.
§ 1
Oświadczenia Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, możliwości techniczne i uprawnienia konieczne do wykonania dzieła objętego niniejszą umową.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dochowania najwyższej staranności przy wykonaniu prac objętych tą umową, wynikającej z profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności.
§ 2
Przedmiot umowy
Wykonawca zobowiązuje się do: wykonania z brązu odlewu artystycznego pomnika Świętego Jana Pawła II w Masłowie na podstawie projektu (modelu) gipsowego w skali 1:1 autorstwa artysty rzeźbiarza Michała Pronobisa wraz z obróbką spawalniczo-cezelerską, patynowaniem oraz wzmocnieniem wewnętrznym zapewniającym sztywność konstrukcji, elementami kotwiącymi zapewniającymi połączenie odlewu z cokołem a także dostawy wykonanego dzieła do miejsca montażu.

§ 3
Termin wykonania
1. Przedmiot umowy , o którym mowa w §2 , zostanie wykonany w terminie do dnia 16.05.2016 roku.
2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia informacji dotyczących postępu prac. Niezależnie od tego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego, jeżeli zachodzą jakiekolwiek okoliczności mogące mieć wpływ na terminowe wykonanie zamówienia.
3. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem czynności, o których mowa w §2 tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła naliczając karę umowną w wysokości 15 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1
4. Jeżeli Wykonawca nie przekazał dzieła w terminie wskazanym w ust. 1 , Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 0,01 % wynagrodzenia, o którym mowa w §5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Niezależnie od tego, Zamawiający uprawniony jest również do odstąpienia od niniejszej umowy oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
§ 4
Prawidłowość wykonania dzieła
Dzieło , o którym mowa w §2 uznaje się za prawidłowo wykonane z chwilą podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego, nie stwierdzającego zastrzeżeń w wykonaniu dzieła. Protokół zostanie sporządzony i podpisany przez strony, po uprzednim dokonaniu sprawdzenia prawidłowego wykonania dzieła.
§ 5
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Wykonawca, za prawidłowe wykonanie dzieła, o których mowa w §2, otrzyma wynagrodzenie w wysokości …................. (słownie: …......................).
2. Po dostarczeniu dzieła oraz zatwierdzeniu poprawności zamówienia poprzez podpisanie protokołu, o którym mowa w §4, Wykonawca jest uprawniony do złożenia rachunku.
3. Zamawiający ureguluje płatność na rzecz Wykonawcy w terminie 14 dni od dostarczenia rachunku za dzieło w formie przelewu bankowego na konto wskazane przez Wykonawcę.
§ 6
Gwarancja
1. Wykonawca gwarantuje usunięcie wszelkich wad wykonanego dzieła opisanego w §2,
   które powstały w okresie 36 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w §4 niniejszej umowy.
2. Skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi.

§ 7
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Integralną częścią niniejszej umowy jest zapytanie ofertowe Zamawiającego znak:.............. z dnia …................ oraz oferta Wykonawcy złożona Zamawiającemu w dniu …............. .
4. Ewentualne spory między stronami rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

……………………………………	……...…………………………….
     Zamawiający	Wykonawca